Приложение № 8

к Договору подряда № _______

от «____» __________ 202__г.

Порядок передачи и учета Давальческих материалов и Оборудования Заказчика

- Давальческие материалы и запасные части передаются Заказчиком Подрядчику 
для выполнения работ по Договору в следующем порядке:

- для получения Давальческих материалов и Оборудования Заказчика в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества Давальческих материалов и запасных частей и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки 
от Подрядчика или в иной согласованный с Подрядчиком срок осуществляет передачу, а Подрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученных со склада Заказчика Давальческих материалов и Оборудования Заказчика по Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а) (далее – Накладная М-15) и по Акту ОС-15 соответственно;

- проверка соответствия показателей качества передаваемых Заказчиком Подрядчику Давальческих материалов и Оборудования Заказчика требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания Накладной М-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Давальческих материалов и Оборудования Заказчика по Накладной М-15 и Акту ОС-15 в этом случае не осуществляется.

- Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных Давальческих материалов и Оборудования Заказчика с даты подписания им Накладной М-15 и Акта ОС-15 до даты подписания Сторонами Акта о расходе Давальческих материалов и Оборудования Заказчика.

- Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком Давальческих материалов и запасных частей. В случае повреждения, перерасхода, либо утраты Давальческих материалов и Оборудования Заказчика Подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенных за свой счет аналогичных материалов и запасных частей без возмещения их стоимости Заказчиком.

- Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику Акт о расходе Давальческих материалов и Оборудования Заказчика с указанием номенклатуры, и количества использованных Давальческих материалов и запасных частей.

- Возврат Заказчику неиспользованных Подрядчиком Давальческих материалов и Оборудования Заказчика осуществляется по Накладной М-15 в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ по Договору, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованных Подрядчиком Давальческих материалов и Оборудования Заказчика, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход Давальческих материалов и Оборудования Заказчика при выполнении Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенных и / или перерасходованных Давальческих материалов и Оборудования Заказчика, в том числе, путем удержания их стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных / перерасходованных Давальческих материалов и Оборудования Заказчика определяется исходя из цены, указанной в Накладной М-15 и в Акте ОС-15.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ / | _______________ / _______________ / |