ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ________

ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

Санкт-Петербург                 		                                                           «___»_______ 20__ г.

ПАО «Россети Ленэнерго», именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице ____________________________________________________________________________ (должность, ФИО), действующего на основании доверенности от ________ № _______, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице ________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от «__» __________ _________ г. 
№ ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Определение и толкование терминов

В настоящем Договоре наряду с другими используются следующие термины:

Авторский надзор - услуги по надзору автора проекта и других разработчиков Проектной документации (физических и юридических лиц) за Строительными работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся 
в Документации по строительству, выполняемым строительно-монтажным работам 
на Объекте (осуществляются лицом, являющимся членом саморегулируемой организации 
в области  архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий).

Входной контроль - контроль качества продукции поставщика, поступившей 
на объект и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации объектов электросетевого комплекса Общества. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства. Входной контроль всей поступающей продукции выполняется строительным подрядчиком, а также Исполнителем по строительному контролю, как этап строительного контроля, в объеме, предусмотренном техническим заданием договора с Заказчиком.

Гарантийный период - период времени, в течение которого Исполнитель оказывает за свой счет Услуги по Строительному контролю за устранением всех Дефектов/Недостатков/Несоответствий, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

Дефекты/Недостатки/Несоответствия - любые явные и скрытые дефекты Материалов и Оборудования, отступления от требований проектной документации, отступления от технологии производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, выявленные при Входном контроле, Пооперационном контроле, Промежуточном контроле, Производственном контроле, Строительном контроле Строительного подрядчика, Приемочном контроле от требований утвержденной Заказчиком Документации по строительству, отступления от действующего законодательства и настоящего Договора.

Договор - настоящий документ, заключенный Исполнителем и Заказчиком, 
со всеми приложениями и дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

Договор подряда - договор Строительного подряда, заключенный между Заказчиком и Строительным подрядчиком, со всеми приложениями и дополнениями к нему, по которому Строительный подрядчик выполняет работы на Объектах Заказчика.

Заявка - письменное распоряжение, направляемое Заказчиком Исполнителю, 
с указанием Объекта (Объектов) и сроков строительства.

Заказчик по строительству - подразделения/филиалы Общества, исполняющие функции Заказчика в соответствии с приказом о направлении на исполнение инвестиционной программы Общества.

Заключение по оценке соответствия законченного строительством объекта - проверка и оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов. Оформляется Исполнителем, в том числе в рамках договора на оказание услуг по строительному контролю.

Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Исполнитель по строительному контролю по договору на оказание услуг по строительному контролю (Исполнитель) - сторонняя организация (Тип «А»), привлекаемая по договору на осуществление строительного контроля, осуществляющая надзор за строительством на принципе независимости от результатов строительства, имеющая право на осуществление этого вида деятельности, обладающая соответствующим опытом, оборудованием для осуществления видов деятельности 
в области контроля и надзора за качеством выполняемых работ при строительстве, реконструкции объектов электросетевого комплекса.

Куратор - должностное лицо в подразделениях Заказчика по строительству, обеспечивающие координацию реализации инвестиционного проекта и за контроль исполнения договорных графиков производства работ, месячно-суточных графиков (МСГ), укрупненных сетевых графиков (УСГ) и пр., выполнения СМР и приёмку работ по окончании строительства.

Контролепригодность документации – оценка пригодности документации для выполнения контроля качества строительных процессов и материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям.

Материалы и Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта, поставляемые Строительным подрядчиком и Заказчиком.

Надзорные органы РФ - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий 
и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления.

Оборудование Исполнителя - приборы, оборудование и инструменты контроля, расходные материалы Исполнителя, специализированная техника, автотехника, мобильные помещения, средства связи и коммуникации необходимые для качественного оказания Услуг по Договору.

Общество - ПАО «Россети Ленэнерго».

Объект строительства - каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), 
на строительство, реконструкцию, расширение или техническое перевооружение которого разработаны и утверждены в установленном порядке проект и смета.

Операционный контроль - контроль, выполняемый производителем работ 
в процессе производства работ или непосредственно после их завершения. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ.

Организационно-технологическая документация - проект производства работ (ППР) и проект производства работ кранами (ППРк) и иная документация.

ОРД Заказчика - организационно-распорядительный документ Заказчика, 
в котором фиксируются решения административных и организационных вопросов, 
а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов власти, организаций, их подразделений и должностных лиц.

Ответственный за осуществление строительного контроля со стороны Заказчика по строительству (далее – исполнитель по типу «Б») - работник филиала/подразделения Общества, выполняющего функции Заказчика по строительству, назначенный приказом Общества, ответственным за осуществление строительного контроля на объекте строительства и указанный в Заявке к договору на оказание услуг строительного контроля, наделенный правами и обязанностями по совершению определенных действий.

Персонал Исполнителя по строительному контролю по типу «А» (далее –персонал Исполнителя) - инженерно-технические работники, состоящие в штате Исполнителя по трудовому договору, отвечающие установленным требованиям 
по квалификации и опыту работы, допущенные Заказчиком и закрепленные на Объекте организационно - распорядительным документом Исполнителя для оказания Услуг 
на Объекте по настоящему Договору.

Пооперационный контроль - контроль, выполняемый Исполнителем по строительному контролю по типу «А» непосредственно после завершения технологической операции в процессе выполнения строительства/реконструкции
и после выполнения контроля со стороны производителя работ. Осуществляется измерительным методом и техническим осмотром. Результаты пооперационного контроля документируются и фиксируются в общих или специальных журналах работ Строительного подрядчика, журналах строительного контроля.

Приборы, инструменты и оборудование контроля - все виды применяемых приборов, инструментов и оборудования, для осуществления контроля за видами работ 
в строительстве, в том числе пуско-наладочными работами, укомплектованные, исправные, находящиеся в рабочем состоянии и поверенные (испытанные) 
в установленном порядке.

Приемочная комиссия - комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Приемочный контроль - приемка законченных видов (этапов) строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, проверка соответствия законченного строительством Объекта требованиям Документации по строительству.

Проектная документация - материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) 
и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Проект производства работ (ППР) - разрабатывается Строительным подрядчиком на основании рабочей документации, согласно СП 48.13330.2011, содержащий технологические карты по всем видам работ с подробным описанием технологии производства работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, обязанностей и ответственности за выполняемую работу.

Проект производства работ кранами (ППРк) - составляется Строительным подрядчиком на основании рабочей документации, согласно РД 11-06-2007, содержащий технологические карты по всем видам работ с подробным описанием технологии производства работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, требований безопасности, обязанностей и ответственности за выполняемую работу.

Проект организации строительства (ПОС) - является частью проектной документации, разрабатывается проектной организацией согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87

Рабочая документация - рабочие чертежи, утвержденные Заказчиком 
«В производство Работ», а также ведомости потребностей строительных материалов 
и оборудования, технические условия на выполнение работ в строительстве.

Саморегулируемые организации (СРО) - некоммерческие организации, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-Ф3 
«О саморегулируемых организациях» внесены в государственный реестр Саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт Объектов капитального строительства.

Скрытые работы - выполненные Строительные работы, скрываемые последующими Строительными работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Строительных работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Заказчиком и/или его полномочным Представителем.

Строительная площадка - производственная территория, выделяемая 
в установленном порядке для размещения строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений 
и коммуникаций, используемых в процессе возведения строительных зданий 
и сооружений.

Строительный подрядчик или подрядчик по строительству (генподрядчик) - организация, выполняющая Строительные работы по договору на строительство 
на Объектах Заказчика.

Строительные работы или строительно-монтажные работы (СМР) - весь комплекс работ по строительству реконструкции Объекта, выполняемых Строительным подрядчиком в соответствии с Договором на строительство, Проектной и Рабочей документацией, проведение испытаний и сдачу Объекта в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение гарантийного периода по договору на строительство.

Строительный контроль (СК) - комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Технические регламенты - нормативные документы, устанавливающие характеристики продукции (услуг), или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы строительного производства:

- законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;

- государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов электросетевого комплекса;

- нормы и правила Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору России.

Технологический этап строительства (очередь, пусковой комплекс)- совокупность нескольких объектов (или их частей) основного производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройства и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, приемка которых в эксплуатацию обеспечивает функционирование объекта в объемах, предусмотренных проектной документацией, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.

Уполномоченный представитель - работник организации (Заказчика, Строительного подрядчика, Исполнителя), назначенный организационно- распорядительным документом на совершение определенных действий с правом акцептирования определенных документов, наделенный правами и обязанностями 
по совершению определенных действий.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, 
так и во множественном числе.

- Предмет настоящего Договора

- По настоящему Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (приложение 1 к настоящему Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее – Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

- Условия настоящего Договора распространяются на все Услуги Исполнителя, оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

- Сроки оказания Услуг

- Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 
к настоящему Договору) в рамках указанного срока действия настоящего Договора. Договор действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств. Период действия Договора может быть изменен с учетом статьи 10 настоящего Договора. Условия настоящего Договора применяются 
к отношениям сторон, возникшим с «____»___________ 20___г.

- Основанием для оказания Услуг Исполнителем является Заявка 
на осуществление строительного контроля (приложение 2 к настоящему Договору) оформленная и подписанная в установленном порядке.

- Заказчик направляет Исполнителю заявку (заявки) на оказание услуг 
по строительному контролю на объекте (объектах) строительства (приложение 2 
к настоящему Договору) в порядке, установленном ОРД Общества по формированию заявок на строительный контроль.

- Завершение Исполнителем оказания Услуг в рамках настоящего Договора 
по каждому объекту строительства оформляется отдельным Итоговым Актом сдачи-приемки Услуг согласно Приложению 7 к настоящему Договору. С даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки Услуг начинается гарантийный период Исполнителя 
по Объекту, указанному в Акте сдачи-приемки Услуг.

- Услуги по настоящему Договору оказываются в течение всего срока строительства/реконструкции и ввода Объекта в эксплуатацию и подписания соответствующего акта приемочной комиссией.

# Статья 4. Объем и стоимость Услуг

- Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: Стоимость договора цифрами (стоимость по договору прописью) рублей, в том числе НДС по ставке ___% – Стоимость НДС цифрами (Стоимость НДС прописью) рублей.

В случае уменьшения стоимостных показателей по главе 10 сводного сметного расчета на осуществление строительного контроля в проектно-сметной документации 
по результатам прохождения государственной/негосударственной экспертизы общая стоимость Договора может быть уменьшена путем оформления сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- Предельная общая стоимость услуг по договору включает в себя все издержки Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе затраты, связанные 
с подтверждением корректности результатов измерений/испытаний, работу в выходные дни, которые дополнительной оплате не подлежат.

- В случае превышения фактических расходов Исполнителя по оказанию услуг над предельной общей стоимостью услуг по настоящему договору, Заказчик не обязан компенсировать Исполнителю разницу стоимости, относя их к рискам Исполнителя 
от ведения им коммерческой деятельности.

- Подрядчик подтверждает что:

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные в адрес ПАО «Россети Ленэнерго»;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

Стороны договорились, что согласно договору исполнитель гарантирует возмещение в полном объеме убытков клиента, возникших при отказе налогового органа в возмещении (вычете) заявленных клиентом сумм НДС по причине виновного действия исполнителя (в том числе, но не исключительно, по причине неуплаты им НДС).

- Приемка Услуг, порядок и условия оплаты

- Порядок приемки Услуг Исполнителя, являющегося налоговым резидентом РФ:

    - Исполнитель не позднее 25 числа текущего месяца (а за декабрь – не позднее 5 декабря) направляет Заказчику с официальным сопроводительным письмом 
в двух экземплярах следующие документы:

- заверенную копию ОРД о закреплении Персонала за Объектом (Объектами);

- акт сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля по форме приложения 3 к настоящему Договору, завизированный ответственным за организацию строительного контроля/куратором/ исполнителем по типу «Б»;

- ежемесячный отчет со всеми приложениями по форме приложения 4 
к настоящему Договору.

- Контрольную карточку объекта по форме приложения 8 к настоящему договору (при завершении технологического этапа СМР);

- Общий журнал строительного контроля при сдаче объекта в целом (или заверенную копию при сдаче технологического этапа строительства);

- копии актов выполненных работ по форме КС-2 Строительного подрядчика с визой и личным штампом персонала Исполнителя, закрепленного за объектом строительства, подписанных ответственным за организацию строительного контроля/куратором или исполнителем по типу «Б»; копии справки об отсутствии замечаний к исполнительной/приемо-сдаточной документации, выданных персоналом Исполнителя; копию заключения об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности предъявлению рабочей комиссии (предъявляется после завершения комплексного опробования);

- счет на оплату;

- счет-фактура на стоимость оказанных услуг.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных 
в п. 5.1.1. настоящего Договора документов обязан рассмотреть их и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания. Исполнитель не позднее 01-го числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь – 
не позднее 15-го декабря устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику указанные в п.5.1.1. настоящего Договора документы. В случае неустранения замечаний Заказчика в указанный срок сдача-приемка Услуг переносится на следующий отчетный период.

    - Стоимость оказанных услуг по объекту (титулу) строительства определяется как расчетное значение от стоимости строительства по итогам глав 1 - 9 сводно-сметного расчета с учетом норматива расходов затрат Заказчика на осуществление строительного контроля, регламентирующего нормирование затрат на содержание службы Заказчика-Застройщика в Обществе. В ОРД Общества документом, подтверждающим расчетное значение стоимости осуществления строительного контроля по объекту строительства 
за отчетный период, является расшифровка затрат по строительному контролю (приложение 11 к настоящему Договору), которая оформляется в соответствии с ОРД Общества. Заказчик осуществляет приемку документов Исполнителя только после принятия бухгалтерией Общества к учету всех затрат, включенных в главы 1 - 9 сводного сметного расчета по объекту строительства, указанному в заявке к настоящему Договору, 
и получения от заказчика по строительству расшифровки затрат по строительному контролю. Приемка услуг Исполнителя осуществляется только после приемки работ, выполненных Генподрядчиком на объекте строительства.

    - Заказчик вправе провести служебное расследование по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора, выявленных как в ходе приемки текущего выполнения, так и после приемки в период действия договора и гарантийных обязательств по нему Заказчиком и (или) сторонним контрольным (надзорным) органом, уведомив об этом Исполнителя до начала его проведения. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций.

    - Служебное расследование проводится комиссией, сформированной Заказчиком (далее – Комиссия). Заказчик, на свое усмотрение, может включить в состав комиссии Представителя Исполнителя для участия в работе Комиссии, письменно известив его об этом, а также о дате начала и месте работы Комиссии. При этом непредставление Исполнителем своего Представителя после его извещения для участия 
в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией. Указанный в настоящем пункте порядок применяется в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов как до момента подписания Акта, так и после его подписания.

    - Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Акта сдачи-приемки оказанных услуг по строительному контролю, оплаты принятых Услуг (если 
к моменту обнаружения недостатков Акт был подписан, но оплата по нему 
не произведена), ставших предметом служебного расследования, приостанавливаются 
до его окончания и устранения Исполнителем нарушений, указанных в акте служебного расследования.

    - В случае выявления Комиссией и отражения в акте Комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

      - По непринятым Заказчиком объемам Услуг Исполнителя:

- направить мотивированный отказ от подписания акта приемки Услуг 
в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- потребовать устранения выявленных недостатков;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических оказанных Исполнителем объемов Услуг;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактически выполненных Строительным подрядчиком Строительных работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии.

      - По принятым Заказчиком объемам Услуг Исполнителя:

- потребовать устранения недостатков в оказанных Услугах;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов оказанных Исполнителем Услуг (включая подписанный со стороны Исполнителя Акт, счет-фактуру и т.д.);

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Строительным подрядчиком Строительных работ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

- потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных 
в акте Комиссии.

  - В случае получения от Заказчика указанных в п. 5.1.7. настоящего Договора требований Исполнитель обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.

- Подписание Акта и согласование отчетности об оказанных услугах 
не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки оказанных Исполнителем услуг, как 
в период действия договора, так и в течение гарантийного периода.

- Заказчик оплачивает оказанные Услуги при безусловном предоставлении Исполнителем финансового обеспечения своих обязательств по Договору в соответствии 
с условиями ст. 8 настоящего Договора. Ответственность Заказчика, предусмотренная п. 12.2. настоящего Договора, не наступает.

(Варианта 1)

- Расчеты за фактически оказанные и принятые Услуги производятся Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта, денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Обязательства по оплате могут быть исполнены иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

(Вариант 2)

5.5. Расчеты за фактически оказанные и принятые Услуги производятся Заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Акта, денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Обязательства по оплате могут быть исполнены иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Оплата комиссий, взимаемых банком Заказчика, является ответственностью Заказчика и оплачивается Заказчиком. Оплата комиссий, взимаемых банком Исполнителя, является обязанностью Исполнителя и оплачивается Исполнителем.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику, а Заказчик Исполнителю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать Заявки, дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя – документа о назначении 
на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем пункте документы в отношении указанных лиц.

- Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

- Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или экспресс-почтой с описью вложения.

- Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

- При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

- В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки Сторона, осуществляющая оплату по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней Сторона, получившая счет-фактуру, 
не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

- Исполнитель предоставляет Акты сверки расчетов в следующем порядке:

- До 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель направляет Заказчику Акт сверки расчетов, который должен быть подписан и возвращен Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

- При наличии у Исполнителя просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному между Исполнителем 
и Заказчиком, последний имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- Заказчик вправе приостановить оплату Услуг до момента уплаты Исполнителем предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также потребовать возмещения причиненных при этом убытков.

- Документация, сформированная Исполнителем в соответствии с п. 5.1.1 настоящего Договора, подлежит дальнейшему хранению в соответствии с ОРД Общества.

- Принятие Исполнителем условий Договора

Исполнитель, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

- Исполнитель изучил Договор и все материалы к нему, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на своевременность, сроки, объемы, стоимость и качество Услуг, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием Услуг, и принимает на себя все расходы, связанные 
с трудностями и рисками оказания Услуг по Договору.

- Тот факт, что Исполнителем не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Услуги, не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

- В связи с любыми возникшими изменениями после заключения Договора Исполнитель не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств как 
на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора, настоящим Стороны прямо исключают действие статьи 451 Гражданского кодекса РФ на отношения Сторон по Договору.

- Никакие доводы Исполнителя в оправдание неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем настоящего Договора или первоочередности, приоритетности выполнения Услуг или работ Исполнителя, оказываемых по другим договорам заключенным Исполнителем, в том числе с Заказчиком по настоящему Договору, в ущерб Услугам по настоящему Договору Заказчиком не рассматриваются и к сведению 
не принимаются.

- Права и обязанности Исполнителя

В рамках предельной стоимости Услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, Исполнитель:

- В соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору), в требуемом объеме, необходимыми средствами и методами контроля осуществляет проверку и оценку выполнения работ по строительству/реконструкции объекта Заказчика на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов 
в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений Исполнитель подчиняется требованиям ОРД Общества, регламентирующим организацию и осуществление строительного контроля на объектах капитального строительства Общества.

- Основанием для оказания услуг Исполнителем является заявка 
на осуществление строительного контроля (приложение 2 к настоящему договору). Заявка составляется на срок строительства объекта (объектов) в соответствии с утвержденным заказчиком графиком производства работ или месячно-суточным графиком (МСГ) 
и определяет факт поручения Исполнителю оказания услуги по конкретному объекту(титулу) (объектам) строительства. Данное основание для осуществления строительного контроля на объекте неотделимо от условия по п. 9.7 настоящего Договора.

- Завершение оказания услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора 
по объекту строительства оформляется итоговым актом сдачи-приемки услуг согласно приложению 7 к настоящему Договору. С даты подписания итогового акта сдачи- приемки услуг по осуществлению строительного контроля начинается гарантийный период по настоящему Договору.

- Итоговый акт сдачи-приемки услуг утверждается после утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14. Итоговый акт может составляться на несколько объектов одновременно.

- Обязуется своевременно предоставлять Заказчику все документы, связанные 
с оказанием Услуг на Объекте, предусмотренные настоящим Договором.

- Обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно информировать Заказчика о ходе оказания Услуг Исполнителем, а также предоставлять по первому требованию необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных строительно-монтажных работ, объем и качество оказанных Услуг.

- Обязуется уведомлять Заказчика о любых обстоятельствах и/или событиях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств 
по Договору.

- Обязуется уведомлять Заказчика письменно и/или по телефонограмме 
о любых наступивших внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие 
на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- забастовки Персонала Строительного подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

- Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика Заявки Исполнитель подписывает Заявку указав в ней Ф.И.О лица, за которым закрепляется объект строительства (персонал Исполнителя и направляет один экземпляр Заказчику. Рассмотрение и согласование персонала Исполнителя происходит одновременно 
с рассмотрением заявки. Исполнитель направляет Заказчику на согласование перечень кандидатур, которым планируется поручить оказание услуги на объекте (п.п. 7.26. -7.28. настоящего Договора). Персонал должен соответствовать требованиям п. 7.22. настоящего Договора.

- Исполнитель не приступает к оказанию Услуг на Объекте до получения Заявки от Заказчика.

- Исполнитель имеет право письменно запросить к переданной ранее Заказчиком Рабочей и другой документации дополнительную документацию или информацию, необходимую для оказания Услуг. Предоставление такой документации остается на усмотрение Заказчика, руководствуясь при этом положениями ОРД Заказчика и настоящим Договором.

- Исполнитель должен обеспечить свой Персонал необходимыми электронными средствами для хранения и просмотра Рабочей и другой документации 
в электронном виде.

- Признает, что вся документация, переданная ему Заказчиком для оказания Услуг, является конфиденциальной информацией и не может быть им передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

- Обязуется своим ОРД установить уполномоченных представителей Исполнителя, ответственных за получение и сохранность, обеспечение конфиденциальности рабочей и другой документации, передаваемой Заказчиком для оказания услуг на Объекте.

- Представлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Исполнителя, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Исполнителя с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестры акционеров, паспорта граждан при заключении договора с физическими лицами и т.п.), по форме, указанной в Приложении 5 к Договору;

- информацию о привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении 5 к Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Ленэнерго» по форме, указанной в Приложении 5 к Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Исполнителя, третьего лица, привлеченного Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Исполнитель обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 10 к Договору.

- Для согласования Заказчиком возможности привлечения соисполнителя для проведения необходимых лабораторных измерений и испытаний предоставить Заказчику информацию о наличии у соисполнителя соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения работ (обеспеченности инструментами, квалификации работников и т.д.), 
а также документов, подтверждающих право ведения такой деятельности на территории РФ, субъекта РФ.

- В случае привлечения, с согласия Заказчика, к исполнению обязательств 
по Договору соисполнителя для выполнения работ, согласовать 
с Заказчиком заключение договоров с указанными третьими лицами, а также не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их копии, заверенные уполномоченным лицом от Исполнителя, с приложением документа, подтверждающего полномочия данного лица. Привлечение соисполнителей для осуществления иных мероприятий, кроме указанных в п. 7.16. настоящего Договора, 
не допускается.

Исполнитель обязуется нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по Договору привлеченными соисполнителями, за координацию 
их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области Строительного контроля, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения работ, предусмотренных Договором, лицами, 
не согласованными с Заказчиком.

7.18. Исполнитель гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ПАО «Россети Ленэнерго»;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

## Персонал Исполнителя:

  - Исполнитель обязуется обеспечить необходимое количество Персонала, отвечающего требованиям, указанным в п. 7.23. настоящего Договора, согласно Заявке 
для качественного и своевременного оказания Услуг в требуемом объеме.

  - Исполнитель обеспечивает оказание Услуг, указанных в Техническом задании к Договору, Персоналом соответствующим следующим требованиям:

- квалифицированным, обученным и аттестованным (аккредитованным) 
в установленном порядке на соответствующие виды контроля, квалификация которого подтверждена соответствующими документами, установленного государственного образца;

- имеющим высшее техническое профессиональное образование, стаж работы не менее 3 (трех) лет, опыт ведения Строительного контроля (технического надзора) 
за качеством строительно-монтажных работ по данному виду работ не менее 12 (двенадцати) месяцев;

- сведения о персонале Исполнителя должны быть включены в национальный реестр специалистов в области строительства (НОСТРОЙ) в порядке, установленном статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- прошедшим соответствующее обучение и проверку знаний требований 
по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, не ниже III группы, согласно п. 7.3. приказа ПАО «Россети Ленэнерго» от 03.02.2016 № 33, подтвержденную соответствующими документами;

- не имеющим установленных по ним фактов, указанных в п. 9.13.1. настоящего Договора, подтвержденных материалами расследований Заказчика, Дочерних обществ ПАО «Россети».

Исполнитель заверяет об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения:

- Исполнитель является надлежащим образом зарегистрированной организацией в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- Исполнитель располагает необходимыми ресурсами для исполнения Договора;

- Исполнитель отражает все операции по закупке товаров, работ, услуг у своих контрагентов в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;

- Исполнитель отразит все операции по Договору в учете, бухгалтерской 
и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС в декларации по выставленному Покупатель счету-фактуре (если применимо);

- Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком, налоговым агентом, в случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Покупателем, исполнит требования в соответствии 
с действующим законодательством;

- Исполнитель возместит суммы возможных доначислений по налогам, возникших у Заказчика из-за нарушения Исполнителем налогового законодательства применительно к данному договору. Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является соответствующее решение налогового органа в отношении Заказчика или Исполнителя. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные в бюджет Заказчиком на основании решений налогового органа, включая недоимку, пени и штрафы.

  - Обязуется принимать все необходимые меры предосторожности и делать все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди Персонала Исполнителя на Объекте.

7.22.  Создает и самостоятельно обеспечивает Персоналу необходимые условия для оказания Услуг по Договору, включая проживание; транспортное обеспечение; питание; телефонную связь; интернет; электро-, тепло-, водоснабжение.

7.23. Создает Персоналу необходимые условия в соответствии с п. 7.24. - 7.25. настоящего Договора для оказания Услуг по Договору с соблюдением принципа независимости собственной производственной и административно-хозяйственной деятельности от строительного подрядчика.

7.24. В период согласования Заявки Исполнитель представляет на согласование Заказчику комплект документов по кандидатурам Персонала Исполнителя, для оказания Услуг на Объекте. Комплект документов должен содержать Перечень кандидатур Персонала Исполнителя, который будет непосредственно привлекаться для оказания Услуг на Объекте, с учетом необходимого резерва для замены/подмены на период его отдыха, обучения, болезни и т. п.

- В представленных документах должны содержаться следующие данные 
по каждой кандидатуре Персонала Исполнителя: Ф.И.О.; занимаемая должность; номер служебного мобильного телефона и адрес служебной электронной почты; номера квалификационных и аттестационных документов на право выполнения видов работ, сроки их действия; номера и срок действия документов подтверждающих прохождение обучения и аттестацию по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности; документы подтверждающие допуск к специальным видам работ; образец личной подписи и № штампа. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Исполнитель обязуется после подтверждения Заказчиком соответствия кандидатур Персонала Исполнителя предъявляемым требованиям, закрепить их своим ОРД за конкретным объектом, указав: Закрепляемый Объект; подчинение должностному лицу Исполнителя на период командирования на Объект; срок закрепления на Объекте; права, обязанности и полномочия; виды выполняемого контроля 
в соответствии с Заявкой и Техническим заданием к Договору. Копии ОРД, заверенные оригинальной печатью Исполнителя, направляются Заказчику.

- Обязуется устанавливать продолжительность периода командирования/вахты Персонала не более 45 (сорока пяти) календарных дней, обеспечив необходимую подмену на период его отдыха либо его замену Персоналом, согласованным с Заказчиком.

- Исполнитель самостоятельно доводит до Персонала, допущенного Заказчиком для оказания Услуг на Объекте, под роспись ОРД о его закреплении за Объектом, разъяснив ему возникающие при этом права и обязанности. Копию ОРД Исполнителя 
о закреплении Персонала Исполнитель с отметкой об ознакомлении закрепленного Персонала обязан предоставить уполномоченному представителю Заказчика на Объекте 
в день прибытия Персонала на Объект.

- На основании письменного требования Заказчика с изложением обоснований Исполнитель в соответствии с пунктом 9.13. настоящего Договора может произвести замену указанного в требовании Заказчика Персонала. Персонал Исполнителя, отстраненный по любой из указанных в пункте 9.13.1. причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Услуг по данному Договору, без предварительного письменного согласия Заказчика.

- Обязуется за свой счет произвести замену отстраненного Персонала Исполнителя в течение 48 (сорока восьми) часов после получения соответствующего уведомления, или позднее при наличии объективных обстоятельств невозможности выполнения замены в установленный срок. До получения согласования Заказчиком заменяемый персонал Исполнителя должен быть отстранен Исполнителем от выполнения обязанностей по оказанию Услуг. Персонал Исполнителя, представленный на замену отстраненного, должен соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям, быть способным выполнять обязанности отстраненного Персонала Исполнителя в полном объеме. Совмещение другим Персоналом обязанностей отстраненного допускается 
на срок, не более 48 (сорока восьми) часов (на время производства замены), при наличии соответствующего уведомления от Заказчика.

- Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает Персонал актуализированными Техническими регламентами, ОРД Заказчика, регламентирующими процедуры по оказываемым Услугам Исполнителя, средствами их просмотра, необходимыми для оказания Услуг в том числе, указанными в рабочей и другой документации, переданной Заказчиком.

- Исполнитель, получив согласованную заявку от Заказчика, самостоятельно определяет потребность и квалификацию персонала, привлекаемого к осуществлению строительного контроля на объекте строительства, распределяет временную нагрузку между персоналом с учётом необходимости выполнения технического задания и требований непрерывного контроля за ходом строительства на всех этапах строительства, включая участие в рабочей комиссии, обеспечивает персонал необходимыми материалами, оборудованием, техническими средствами, средствами индивидуальной защиты и т.д. для реализации своих функций в полном объеме 
и в соответствии с требованиями ОРД Общества, устанавливающими принципы организации и осуществления строительного контроля с целью достижения требуемого качества строительства.

- Необходимость постоянного присутствия персонала Исполнителя 
в обязательном порядке устанавливается при выполнении видов работ 
по строительству и реконструкции объектов капитального строительства Общества, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
а также при выполнении скрываемых в последствие работ, освидетельствование которых невозможно без разборки или повреждения результатов предыдущих работ.

## Документация Исполнителя:

- Все результаты проводимого Персоналом Исполнителя контроля должны быть задокументированы по формам, установленным в Технических регламентах, ОРД Заказчика. Если Техническими регламентами, ОРД Заказчика не установлена форма регистрации результатов контроля или прекращено действие Технических регламентов, устанавливающих данную форму, Исполнителем может быть применена разработанная им форма регистрации результатов контроля, после согласования ее с Заказчиком.

- Все применяемые формы регистрации результатов контроля должны содержать следующее:

- наименование объекта строительства, участка строительства;

- наименование организации Заказчика;

- наименование организации производителя работ;

- фамилию И.О., должность производителя проконтролированных объемов работ;

- дата, время и место контроля;

- обоснование необходимости проведения контроля;

- наименование продукции подлежащей контролю;

- объем продукции представленной к контролю;

- фамилию И.О., должность контролера, наименование организации, № и дата договора;

- наименование и пункт Технического регламента, по которому производится контроль;

- наименование допустимых значений по Техническому регламенту;

- применяемые приборы, инструменты контроля, расходные материалы марка, зав. №, дата срок действия поверки (испытания), дата окончания срока годности;

- результат контроля в единицах допусков указанных в Техническом регламенте;

- вывод о соответствии/несоответствии установленным требованиям 
и рекомендации по результатам контроля.

- Персонал Исполнителя при подписании актов освидетельствования скрытых работ (по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 09.11.2017 № 470 
«О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2018 № 50053) выступает как Представитель застройщика - технического заказчика 
по вопросам строительного контроля.

- Исполнитель обязан во всех формах регистрации выполненного контроля отражать сведения, указанные в п. 7.33. настоящего Договора, независимо от того, содержат ли данные сведения утвержденные формы в Технических регламентах, или нет.

- Все документы, оформляемые по результатам контроля, Персонал Исполнителя обязан регистрировать в Общем журнале строительного контроля.

- При оценке соответствия предмета проверки указанного в техническом задании Исполнитель устанавливает его соответствие или несоответствие предъявляемым к нему требованиям, вывод о соответствии/несоответствии предмета проверки установленным требованиям отражается в соответствующих документальных формах регистрации результатов контроля. При несоответствии предмета проверки установленным требованиям Исполнитель в соответствующих документальных формах регистрации результатов контроля указывает конкретные Дефекты/Недостатки/ Несоответствия, не позволяющие считать предмет проверки соответствующим установленным к нему требованиям. К выводам, полученным в результате оценки соответствия предмета проверки, Исполнитель формирует рекомендации по возможности дальнейшего использования, соответствующего/несоответствующего предмета проверки.

- На основании полученных рекомендаций Исполнителя Заказчик принимает решение о возможности дальнейшего применения несоответствующего установленным требованиям предмета проверки, в соответствии с действующими в Обществе процедурами управления несоответствующей продукцией.

- Все Дефекты/Недостатки/Несоответствия, выявляемые в ходе оказания Услуг на Объекте, Персонал Исполнителя фиксирует в акте-предписании по форме, установленной ОРД Заказчика.

- Информация о выявлении Дефектов/Недостатков/Несоответствий, влияющих на безопасность (повреждение) строительных конструкций, существующих 
и строящихся зданий и сооружений, участков инженерных коммуникаций и сетей, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей, незамедлительно (в течение 1-го часа) доводится до уполномоченного представителя Заказчика на Объекте. Информация по другим выявленным Дефектам/Недостаткам/Несоответствиям, оформленная установленным порядком в акте-предписании, доводится в день их выявления.

- С информацией о выявленных Дефектах/Недостатках/Несоответствиях, оказывающих непосредственное влияние на безопасность (повреждение) строительных конструкций, существующих и строящихся зданий и сооружений, участков инженерных коммуникаций и сетей, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей, Исполнитель представляет уполномоченному представителю Заказчика на Объекте в акте-предписании, рекомендации по приостановке производства конкретного вида работ 
на конкретном участке строительства Объекта, где были выявлены Дефекты/Недостатки/ Несоответствия, с конкретным сроком их устранения/исправления.

- Оформленные установленным порядком акты-предписания, документы, запрашиваемые в соответствии с условиями Договора, предоставляются Исполнителем 
на указанные в Техническом задании номера факсов, почтовые и электронные адреса уполномоченного представителя Заказчика. При изменении контактной информации, указанной в Техническом задании, Заказчик уточняет ее в направляемой в адрес Исполнителя заявке.

- Дефекты/Недостатки/Несоответствия, зафиксированные в актах-предписаниях, регистрируются Персоналом Исполнителя в Общих и специальных журналах работ Строительного подрядчика, Общем журнале строительного контроля Исполнителя.

- Общий журнал строительного контроля Исполнителя должен находиться 
на Объекте строительства у уполномоченного представителя Исполнителя, который несет ответственность за сохранность, своевременное его ведение и представление по первому требованию представителям Заказчика.

- Исполнитель осуществляет контроль за сроками, объемами и качеством устранения, исправления Строительным подрядчиком Дефектов/Недостатков/ Несоответствий, указанных в Акте-предписании Исполнителя. После устранения Строительным подрядчиком Дефектов/Недостатков/Несоответствий из Акта-предписания, выданного Персоналом Исполнителя, и подтверждения им фактического устранения 
их в полном объеме, Персоналом Исполнителя на основании Уведомления 
от Строительного подрядчика (Приложение 9) делаются соответствующие записи 
об их устранении/ исправлении в акте-предписании, Общих и специальных  журналах работ Строительного подрядчика, Общем журнале строительного контроля Исполнителя.

- Исполнитель обязуется вести, поддерживать в актуальном состоянии 
и предъявлять по первому требованию представителей Заказчика следующую документацию по строительному контролю:

- Контрольная карточка объекта по форме приложения 8 к настоящему Договору;

- Общий журнал строительного контроля, по форме, установленной ОРД Заказчика.

- ежемесячный отчет по Строительному контролю на Объекте по форме приложения 4 к настоящему Договору (ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца).

- До приемки Заказчиком по строительству объемов работ, выполненных и предъявляемых Генподрядчиком, Исполнитель в соответствии с требованиями ОРД Общества, регламентирующими правила приемки строительно-монтажных работ, выполняемых подрядными организациями, подтверждает их соответствие фактически выполненным объемам работ и требуемому уровню качества путем личного визирования Персоналом Исполнителя, закрепленного за объектом строительства, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, листов в журнале по форме КС-6А, оформления справки об отсутствии замечаний к исполнительной/приемо-сдаточной документации, оформления заключения по оценке соответствия законченного строительством объекта по форме ОРД Общества (при завершении строительства). Сроки предоставления Генподрядчиком для проверки объемов и качества работ документации, и комплектность её устанавливаются ОРД Общества.

- Исполнитель подтверждает объемы и качество выполненных работ Генподрядчиком при выполнении следующих условий:

- наличие полного комплекта исполнительной/приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, отражающей фактическое положение, размеры объекта и его частей, параметров инженерных сетей, с приложением документальных свидетельств качества примененных при этом материалов, изделий и конструкций;

- устранение несоответствий по актам-предписаниям, замечаний 
и нарушений, выявленных Исполнителем, Заказчиком и государственными надзорными органами, указанных в общих и специальных журналах работ;

- отсутствие сверхдопустимых нормативных значений отклонений формы, положения, размеров объекта и его частей, а также параметров инженерных сооружений и сетей от проектных значений;

- соответствие фактически примененного оборудования, материалов, изделий, элементов конструкций количеству, комплектности, и требуемым техническим характеристикам, предусмотренными проектной и нормативной документацией, 
с приложением подтверждающих материалов выполнения Генподрядчиком процедуры входного контроля качества;

- соответствие объемов СМР требованиям проектной, рабочей 
и организационно-технологической документации, а также отсутствие их завышения 
в актах выполненных работ по формам КС-2;

- соответствие характеристик качества СМР требованиям проектной 
и нормативной документации, подтвержденной документальными свидетельствами выполнения Генподрядчиком контрольных мероприятий.

- Персонал Исполнителя несет ответственность за подтверждение представленных Генподрядчиком объемов, не соответствующих требованиям 
п. 7.51. - 7.52. настоящего Договора.

- Персонал Исполнителя принимает участие в работе рабочих комиссий 
и подписывает все необходимые документы как представитель Заказчика-лицо, осуществляющее строительный контроль, а также оформляет заключение о соответствии законченного строительством объекта и его готовности для предъявления рабочей комиссии после завершения комплексного опробования. В работе приёмочных комиссий персонал Исполнителя участвует по усмотрению Заказчика.

## Оборудование Исполнителя:

- Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить Персонал Оборудованием 
в соответствии с перечнем требуемой технической оснащенности, указанной 
в приложении 2 к Техническому заданию.

- Исполнитель самостоятельно доставляет на место оказания Услуг Оборудование, осуществляет его разгрузку/погрузку, складирование, обеспечивает его хранение, выполняет его своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.

- Оборудование Исполнителя должно соответствовать предъявляемым к нему требованиям, быть комплектным, сертифицированным, аттестованным, поверенным (испытанным) в установленном порядке, находиться в исправном и рабочем состоянии, быть безопасным в применении и пригодным для использования в соответствии с его назначением для оказания Услуг.

- Исполнитель по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала оказания Услуг по Договору/Заявке представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и поверки и т.п.), удостоверяющие качество Оборудования Исполнителя.

- До начала оказания Услуг обязуется получить и предъявлять Заказчику 
по его требованию документальные свидетельства, подтверждающие соответствие Оборудования Исполнителя установленным требованиям, предъявляемым к ним.

- В течение всего срока оказания Услуг Исполнитель должен обеспечить необходимое количество Оборудования по Техническому заданию, самостоятельно 
и за свой счет обеспечить соответствующие условия хранения, его сохранность, исправное и рабочее техническое состояние, требуемые объемы необходимых для его работы расходных материалов, изделий и жидкостей.

- Заказчик не несет никакой ответственности за утерю, порчу, поломку  исправного или рабочего состояния Оборудования или имущества Исполнителя 
в результате его эксплуатации, неправильного хранения, складирования на Объекте Заказчика.

- Исполнитель не освобождается от ответственности за несвоевременное 
или некачественное оказание Услуг в случае поломки, порчи, утери своего имущества 
и Оборудования.

- Исполнитель гарантирует, что исполняет требования, установленные постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 №2011 по отношению к физическим лицам, выполняющим работы, непосредственно связанные с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

- Исполнитель обязан выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, утвержденные Заказчиком и представленные в разделе «Устав и внутренние документы» на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/?part=1 (далее –Правила), в части, касающейся Исполнителя, а также обеспечить их исполнение от субисполнителей (в случае привлечения). В течение одного календарного дня с даты начала исполнения Договора Исполнитель обязан ознакомить своих работников и работников субисполнителей (в случае привлечения) с Правилами и направить листы ознакомления на почту OIB@lenenergo.ru.  В случае внесения Заказчиком изменений в Правила Исполнитель обязан руководствоваться актуальными Правилами, предоставленными Заказчиком.

- Статья 8. Статья Обеспечение обязательств Исполнителя

(Вариант 1)

  - Исполнитель устанавливает требование о внесении денежных средств Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств Исполнителя, которые определены в настоящем Договоре.

  - Размер  внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) составляет ________________ (________________) рублей (10% десять процентов от цены Договора). Стороны подтверждают, что указанная Сумма обеспечения исполнения не является задатком.

  - Сумма обеспечения исполнения должна быть зачислена на счет Заказчика, указанный в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», до даты заключения Договора.

  - Сумму обеспечения исполнения Заказчик возвращает путем перечисления денежных средств на расчетный счет, реквизиты которого указаны в Разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» после исполнения всех обязательств Исполнителем по Договору. Основанием для возврата Суммы обеспечения исполнения является письмо Исполнителя о наступлении вышеуказанного обстоятельства. Письмо Исполнителя должно содержать реквизиты настоящего Договора, а также должны быть приложены документы, свидетельствующие о полном выполнении всех обязательств Исполнителя. В течение двадцати рабочих дней со дня получения указанного письма происходит возврат денежных средств, либо предоставляется мотивированный отказ.

  - В случае неисполнения/некачественного/несвоевременного исполнения Исполнителем обязательств, принятых по Договору, а равно любого иного нарушения обязательств по Договору, и предъявления Исполнителю претензий, рекламаций, неустоек, штрафов, применения иных санкций, предусмотренных договором и Гражданским кодексом РФ, из Суммы обеспечения исполнения, указанной в п. 8.2., Заказчиком может быть удержана сумма денежных средств, рассчитанных в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом Сумма обеспечения исполнения уменьшается на рассчитанную сумму денежных средств.

  - В случае удержания/уменьшения Суммы обеспечения исполнения Заказчик в адрес Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты удержания/уменьшения направляет соответствующее уведомление об удержании/уменьшении Суммы обеспечения исполнения и требование о пополнении Суммы обеспечения исполнения до размера, указанного в п. 8.2.

  - Исполнитель обязан пополнить размер Суммы обеспечения исполнения до первоначального размера, указанного в п. 8.2., не позднее пяти календарных дней с даты направления уведомления об удержании/уменьшении. В случае если Исполнителем не выполнено требование по пополнению до первоначального размера Суммы обеспечения исполнения в указанный срок, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

  - На все суммы, указанные в настоящем Разделе, Исполнитель обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования об их взыскании, либо взыскании неосновательного обогащения, убытков.

(Вариант 2)

8.1. Заказчик устанавливает требование о предоставлении Исполнителем безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика Независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Исполнителя, которые определены в настоящем Договоре (далее по тексту - Независимая гарантия) по форме согласно Приложению №16 к Договору.

8.2. Независимая гарантия должна быть выдана юридическим лицом (гарантом), которое должно иметь кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенный хотя бы одним из аккредитованных в Российской Федерации рейтинговых агентств, а также соответствует дополнительным требованиям, установленным в зависимости от уровня рейтинга гаранта:

| Рейтинг | Дополнительные требования |
| --- | --- |
| A- (RU)/ruA- и выше | - отсутствуют |
| BBB+(RU)/ ruBBB+ или BBB(RU)/ ruBBB | - собственные средства (капитал) гаранта превышают либо равны 10 (десяти) млрд рублей |
| BBB-(RU)/ruBBB- | - собственные средства (капитал) гаранта превышают либо равны 10 (десяти) млрд рублей, - прогноз рейтинга «стабильный» или «позитивный» |

8.3. Юридическое лицо, выдающее независимую гарантию, не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов юридического лица не приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве.

В случае если Гарантом выступает Банк:

- необходима действующая лицензия на банковскую деятельность, выданная Банком России;

- кредитная организация должна входить в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2  Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ.

8.4. Заказчик вправе отказать в принятии независимой гарантии от Исполнителя, если общая сумма независимых гарантий от одного гаранта, принятых Обществом в обеспечение обязательств одного принципала, превышает:

- если банк-гарант находится под контролем Российской Федерации или Центрального Банка Российской Федерации: 5% (пять процентов) от объема собственных средств (капитала) банка-гаранта;

- если банк-гарант имеет хотя бы 1 рейтинг на уровне не ниже A-(RU)/ruA-: 5% (пять процентов)  от объема собственных средств (капитала) банка-гаранта;

- в остальных случаях: 2% (два процента) от капитала объема собственных средств (капитала) банка -гаранта.

Кроме того, Заказчик вправе отказать в принятии независимой гарантии при наличии у гаранта в течение предшествующих 24 (двадцати четырех) месяцев прецедентов просрочки исполнения платежных обязательств перед Обществом по независимым гарантиям, выданным принципалу, предоставляющему независимую гарантию.

8.5. В случае если гарант перестал отвечать требованиям пп. 8.2; 8.3; 8.4 Договора, либо при возникновении публичной информации о рисках утраты платежеспособности и/или существенном ухудшении финансовой устойчивости гаранта, Исполнитель обязан обеспечить замену независимой гарантии не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты выявления факта несоответствия независимой гарантии (письменное уведомление Заказчика).

Возврат оригинала независимой гарантии Исполнителю осуществляется по его инициативе в следующих случаях:

- если Исполнителем исполнены обязательства, исполнение которых покрывала независимая гарантия, и при этом истекло 60 дней с даты полного выполнения работ/услуг по договору;

- при замене независимой гарантии после прохождения полного перечня процедур согласования Заказчика новой независимой гарантии;

- по истечении срока действия независимой гарантии;

- возврат установлен условиями дополнительного соглашения к Договору.

Возврат контрагенту независимых гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.

8.6. В Независимой гарантии должны быть указаны:

- дата выдачи и номер независимой гарантии;

- принципал;

- бенефициар;

- гарант;

- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

-  денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;

-  срок действия гарантии;

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

8.7. Подлинный экземпляр (оригинал) независимой гарантии должен быть предоставлен Заказчику до даты заключения Договора. До предоставления подлинного экземпляра (оригинала) независимой гарантии Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику проект независимой гарантии.

При этом под подлинным экземпляром (оригиналом) независимой гарантии понимается первичный документ на бумажном носителе, заверенный подписью уполномоченного Гарантом лица и скреплённого печатью Гаранта.

Независимая гарантия выдается на сумму________________ (________________) рублей (10% десять процентов от цены Договора).

8.8. Дата начала действия Независимой гарантии – до даты заключения настоящего Договора.

8.9. Дата окончания действия Независимой гарантии не ранее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты выполнения полного объема работ по Договору.

При увеличении сроков выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель обязан обеспечить предоставление Независимой гарантии (продление/замена) с учетом новых сроков выполнения работ, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до окончания срока ее действия.

8.10. Внесение изменений в действующую независимую гарантию осуществляется путем приема от Исполнителя подписанного со стороны гаранта документа «Изменение независимой гарантии» - согласно Приложению №17 к Договору

8.11. В случае неисполнения/некачественного/несвоевременного исполнения Исполнителем обязательств, принятых по Договору, а равно любого иного нарушения обязательств по Договору, и предъявления Исполнителю претензий, рекламаций, неустоек, штрафов и т.п. Заказчик вправе предъявить, Независимую гарантию к оплате.

8.12.В случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности, для согласования такой независимой гарантии одновременно с предоставлением оригинала гарантии Подрядчиком должна быть предоставлена доверенность (оригинал/нотариально удостоверенная) на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта. К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная гарантом).

В случае если в доверенности на право подписи независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа гаранта от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица гаранта, что предоставление данной независимой гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными 
в доверенности.

Для гарантов, с долей акций, принадлежащих Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, либо других государственных органов, в уставном капитале менее 50% (пятидесяти процентов), дополнительно представляются следующие документы:

Бухгалтерская отчетность, составленная по РСБУ, по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);

Письмо гаранта о ненахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении гаранта (в случае если гарантом выступает банк) в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций (на актуальную дату).

(Для контрагентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (для подтверждения данного статуса) дополнительно предоставляется копия выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.)

В случае если банк-гарант не раскрывает на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/credit/) форму банковской отчетности по РСБУ №808 или №123, дополнительно представляются следующие документы:  копия, заверенная банком-гарантом, формы банковской отчетности по РСБУ №808 или №123 или официальное письмо от банка-гаранта с указанием суммы собственных средств (капитала) гаранта.

- Права и обязанности Заказчика

По Договору Заказчик обязан:

  - Заказчик направляет Исполнителю заявку (заявки) на оказание услуг 
по строительному контролю на объекте (объектах) строительства (приложение 2 
к настоящему Договору) в порядке, установленном ОРД Общества по формированию заявок на строительный контроль.

  - В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения настоящего договора Заказчик уведомляет и направляет копии договоров на оказание услуг строительного контроля руководителям подразделений/филиалов Общества, исполняющих функции заказчика по строительству в соответствии с приказом о направлении к исполнению инвестиционной программы.

  - Заказчик формирует заявку на весь срок строительства согласно графику производства работ на объекте строительства, согласованному Заказчиком 
по строительству. Формирование заявки происходит в соответствии с требованиями ОРД Общества. В заявке указываются следующие данные:

- титул и наименование объекта (объектов);

- срок работы на объекте (для объектов распределительной сети 0,4-35кВ – срок производства работ по графику производства работ);

- контактные данные представителя Заказчика/ответственного за организацию строительного контроля/куратора/исполнителя по типу «Б»;

- Ф.И.О. Персонала Исполнителя, контактные данные.

  - Заказчик направляет заявку Исполнителю.

  - После получения от Исполнителя перечня и сведений по кандидатурам персонала, предполагаемого к оказанию услуг по заявке, Заказчик проводит 
их рассмотрение и направляет Исполнителю согласование либо мотивированный отказ 
от допуска конкретных кандидатур к оказанию услуг на объекте. В случае согласования кандидатур Исполнитель должен закрепить их своим ОРД за конкретным объектом строительства, указав: закрепляемый объект (участок); подчинение должностному лицу 
на период командирования на объект; срок закрепления на объекте (участке); права, обязанности и полномочия; виды выполняемого контроля. Исполнитель предоставляет Заказчику копию ОРД о закреплении за объектом (объектами) персонала Исполнителя 
с личной подписью последнего. Процесс согласования заявки и кандидатур персонала Исполнителя должен происходить одновременно. Исполнитель возвращает подписанную заявку с указанием на ней ФИО персонала, закрепленного за объектом и согласованного 
с Заказчиком. Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору в связи с несвоевременным выходом персонала Исполнителя на объект для оказания услуг по причине несогласования Заказчиком представленных кандидатур персонала Исполнителя не удовлетворяющих требованиям 
п. 7.22. настоящего Договора.

  - ОРД Исполнителя, оформленная в установленном порядке 
и завизированная Заказчиком, вместе с согласованной Заказчиком заявкой, является основанием для осуществления строительного контроля на объекте строительства 
и реконструкции.

  - Заказчик вместе с заявкой передает Исполнителю график производства работ, проектную/рабочую документацию в бумажном варианте или на электронном носителе (либо указывает электронный адрес, где размещена информация, доступная для Исполнителя). В случае если проектная/рабочая документация не укомплектована 
в соответствии с требованиями ОРД Общества и нормативными документами, Исполнителю могут быть направлены технические решения, согласованные Заказчиком 
и переданные Генподрядчику для производства работ. При отсутствии технических решений оказание услуг либо приостанавливается Заказчиком, либо продолжается, тогда строительный контроль проводится Исполнителем в рамках требований технических регламентов и ОРД Общества в области строительства Право на получение 
и ответственность за сохранность, обеспечение конфиденциальности полученной рабочей и другой документации от Заказчика уполномоченным представителем Исполнителя устанавливается соответствующим ОРД Исполнителя. При отсутствии у Заказчика возможности передачи бумажного экземпляра Рабочей документации Исполнителю может быть передана рабочая документация в электронном виде, о чем заранее должен быть проинформирован Исполнитель.

  - Заказчик направляет уполномоченному представителю Исполнителя 
в электронном виде копии ОРД Заказчика, регламентирующие процедуры по оказанию Услуг, по перечню, указанному в Техническом задании.

  - В случае корректировки проектно-сметной документации или иной документации по объекту строительства Заказчик своевременно направляет Исполнителю откорректированную документацию.

  - Заказчик одновременно с заявкой направляет Исполнителю ОРД Общества, в части требований к осуществлению строительного контроля, являющиеся обязательными для Исполнителя.

  - Заказчик оказывает содействие в организации взаимодействия между Исполнителем и ответственным за организацию строительного контроля/куратором/ исполнителем по типу «Б».

  - Производит оплату фактически оказанных Исполнителем и подтвержденных представителем Заказчика на Объекте Услуг в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

  - Производит согласование и отстранение привлекаемого Персонала Исполнителя в следующем порядке:

    - Заказчик вправе в любое время, по своему усмотрению, потребовать замены Персонала Исполнителя, без возмещения Заказчиком каких-либо понесенных Исполнителем при этом затрат, в случае если Персонал Исполнителя:

- не исполнил или ненадлежаще исполнил свои обязанности, проявил некомпетентность или небрежность при их исполнении;

- злоупотреблял данными ему полномочиями в корыстных целях при подтверждении объемов и качества работ Строительному подрядчику;

- участвовал в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика;

- не соблюдал требований по охранно-пропускному режиму, установленному на действующих объектах Заказчика, на строительной площадке Объекта, переданной Строительному подрядчику под строительство;

- не соблюдал требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренные законодательством РФ, ОРД Заказчика, а также правил безопасности на строительной площадке, установленных Строительным подрядчиком, переданной ему Заказчиком под строительство.

    - В любом случае, по каждому факту, указанному в п. 9.13.1. настоящего Договора, в части Персонала Исполнителя Заказчиком проводится служебное расследование в порядке, установленном в п. 5.1.4. - 5.1.5. настоящего Договора.

  - Заказчик вправе не допустить Персонал Исполнителя к оказанию Услуг или отстранить его от оказания Услуг на Объекте при отсутствии у него необходимых средств индивидуальной защиты, соответствующих текущим погодным условиям на Объекте.

  - Незамедлительно сообщает Исполнителю о назначении другого Уполномоченного представителя Заказчика на Объекте и его контактах взамен указанному в заявке.

  - В случае выпуска новых частей Рабочей документации по Объекту после получения Заказчиком изменений к существующей части Рабочей документации 
по Объекту Заказчик незамедлительно передает уполномоченному представителю Исполнителя на Объекте согласованные им части и изменения Рабочей и другой документации необходимой для оказания Услуг по Объекту.

  - Заказчик организует рассмотрение с участниками строительства Объекта вопросов, выявляемых Персоналом Исполнителя в ходе строительства. Результаты рассмотрения и принятые при этом решения Заказчик незамедлительно доводит 
до Исполнителя и участников строительства Объекта.

  - Заказчик своевременно передает Исполнителю информацию 
по номенклатуре и срокам планируемого к поставке на площадку строительства оборудования и материалов.

  - Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о любых обстоятельствах и/или событиях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

  - Заказчик вправе в любое время, без какого-либо уведомления Исполнителя, проверять и контролировать ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания Услуг, наличие и соответствие Оборудования Исполнителя, объем и качество оформления и ведения документации в рамках исполнения настоящего Договора, документы, подтверждающие квалификацию Персонала Исполнителя установленным требованиям. При этом необнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем производить контроль за ходом 
и качеством Услуг, оказываемых Исполнителем, предъявить требования в отношении соблюдения сроков, объемов и качества оказанных Услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Услуг или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Исполнителю не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.

  - Заказчик может в любое время полностью или частично приостановить оказание Услуг путем письменного уведомления Исполнителя, указав ту часть Услуг, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Услуг. По получении такого уведомления о приостановлении оказания Услуг Исполнитель обязан незамедлительно выполнить это требование, однако должен продолжать выполнять не приостановленную часть Услуг. Заказчик в любое время может санкционировать возобновление оказания Исполнителем любой части приостановленных Услуг, уведомив за 10 (десять) рабочих дней об этом Исполнителя, а Исполнитель должен возобновить оказание Услуг.

  - В случае если Заказчик приостанавливает оказание Услуг по причинам, указанным в п. 9.14. настоящего Договора, Заказчик обязуется принять, в соответствии 
с положениями Статьи 5, часть Услуг, фактически оказанных до даты их приостановки. Приемке Заказчиком также подлежит часть оказанных Услуг, на которую 
не распространялось требование об их приостановлении.

  - В случае если оказание Услуг было приостановлено Заказчиком 
из-за невыполнения, ненадлежащего выполнения Исполнителем требований Технических регламентов, ОРД Заказчика и/или условий Договора, Заказчик при осуществлении приемки оказанных Услуг имеет право в соответствии с п. 5.1.2. настоящего Договора направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки в части объема, 
по которому Заказчиком было приостановлено оказание Услуг.

  - В случае снижения рыночных цен на оказываемые услуги на момент 
их оказания Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием о снижении стоимости оказываемых услуг до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные услуги, с предоставлением подтверждающих материалов.

  - Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на оказываемые услуги и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены Договора.

  - В случае отказа Исполнителя снизить стоимость оказываемых услуг, при наличии обстоятельств, указанных в п. 9.24. настоящего Договора, Заказчик вправе 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Убытки Исполнителя, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

  - Исполнитель вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости оказываемых услуг, если докажет, что услуги были оказаны до получения от Заказчика обращения, указанного в п. 9.24. настоящего Договора.

- Изменение объемов и сроков оказания Услуг

  - Cроки оказания Услуг по настоящему Договору, указанные 
в Заявках в соответствии с графиком производства работ, могут быть изменены в случае следующих обстоятельств:

- Изменения сроков и условий выполнения строительных работ на Объекте;

- Существенных корректировок рабочей документации на строительство Объекта;

- Изменения инвестиционной и производственной программы Заказчика;

- Изменения требований Технических регламентов и ОРД Заказчика.

  - В случае необходимости корректировки сроков и объемов оказания Услуг, указанных в Заявке, по причине возникновения обстоятельств указанных в п. 10.1. настоящего Договора, Заказчик направляет откорректированную Заявку одновременно 
с отзывом ранее направленной Заявки Исполнителю. Исполнитель обязан подписать соответствующее изменение к Заявке, если объемы и сроки оказания Услуг не превышают общих объемов и сроков оказания Услуг, установленных настоящим Договором. При этом Стороны договорились, что об изменении сроков и объемов оказания Услуг Заказчик должен уведомить Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до срока начала оказания Услуг, зафиксированных в ранее направленной Заявке.

  - Все изменения к настоящему Договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- Гарантийный период и обязательства Исполнителя 
в гарантийный период

  - Гарантийный период составляет 3 (три) года с даты завершения Исполнителем Услуг по Объекту.

  - При обнаружении Дефектов/Недостатков/Несоответствий в выполненных Строительным подрядчиком и подтвержденных Исполнителем строительных работах и/или оказанных Исполнителем Услугах в Гарантийный период Заказчик письменно извещает Исполнителя и Строительного подрядчика о выявлении Дефектов/Недостатков/ Несоответствий. Представитель Исполнителя должен прибыть на Объект в срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных Дефектов/Недостатков/ Несоответствий и подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках/ Несоответствиях.

  - В случае отказа Исполнителя от участия в осмотре выявленных Дефектов/ Недостатков и подписания Акта о выявленных Дефектах/Недостатках либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам Гарантийного периода Заказчик вправе привлечь для освидетельствования выявленных Дефектов/Недостатков 
и подписания акта о выявленных Дефектов/Недостатков организацию, имеющую на это соответствующее право, по своему усмотрению. При этом Исполнитель при установлении его вины не освобождается от исполнения обязанностей по Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба.

  - В течение Гарантийного периода Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет оказать Услуги по Строительному контролю за исправлением и устранением Строительным подрядчиком выявленных Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

  - В случае отказа Исполнителя в указанный Заказчиком срок своими силами 
и за свой счет оказать Услуги по Строительному контролю за устранением Строительным подрядчиком выявленных Дефектов/Недостатков либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам Гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для оказания Услуг по устранению выявленных Дефектов/Недостатков организацию, имеющую соответствующее право, по своему усмотрению и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

- Ответственность

  - Ответственность Исполнителя:

    - Исполнитель несет полную ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

    - В случае если Исполнитель в нарушение условий настоящего Договора:

- своевременно не приступил к оказанию Услуг в установленный день начала оказания Услуг по Заявке;

- своевременно не представил корректную, согласованную с уполномоченными представителями Заказчика, отчетную документацию по оказанным объемам услуг, установленную в п. 5.1.1. настоящего Договора;

- своевременно не представил согласованный с Заказчиком отчет 
по исполнению Плана корректирующих мероприятий,

Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    - Исполнитель несет ответственность и возмещает Заказчику все убытки 
в полном объеме за недостатки, дефекты Объекта, являющиеся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по осуществлению  Строительного контроля за строительством, реконструкцией, Объектов, выявленных как 
в период действия Договора, так и в период Гарантийных обязательств.

    - В случае выявления Заказчиком в документах по оплате Услуг Исполнителя, после их фактической оплаты, фактически невыполненных Услуг, Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму выявленного завышения и уплатить штраф в размере 10% от суммы выявленного завышения.

    - В случае выявления Заказчиком фактов подтверждения Исполнителем Строительному подрядчику фактически не выполненных объемов работ или выполненных с ненадлежащим качеством Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы выявленного завышения/стоимости работ или стоимости работ, представленных к оплате и выполненных с ненадлежащим качеством. Данное требование об уплате штрафа в связи с подтверждением Строительному подрядчику фактически 
не выполненных объемов работ могут быть предъявлены как до подписания Акта приемки оказанных Услуг Исполнителю, так и после его подписания.

    - В случае задержки Исполнителем срока предоставления отчетных документов по оказываемым Услугам на Объекте Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от расчетной стоимости Услуг по Заявке по данному Объекту за каждый день просрочки, но не более 5% по данному Объекту.

    - В случае если Заказчик откажется от исполнения Договора/Заявки (полностью или частично) в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 
в подпунктах «а» и «b» п. 15.1., Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку 
в размере 10% от расчетной стоимости Услуг Заявки либо той части Заявки, оказание Услуг по которой было прекращено.

    - В случае обнаружения Дефектов/Недостатков/Несоответствий 
в выполненных Строительным подрядчиком и подтвержденных Исполнителем объемах Строительных работах и/или оказанных Исполнителем Услугах Исполнитель обязан уплатить штраф Заказчику в размере, установленном в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

a) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;

b) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;

c) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;

d) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн рублей.

    - При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба Заказчику или третьему лицу в результате действий Строительного подрядчика при производстве работ по Договору Строительного подряда, если нарушение произошло в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

a) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;

b) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;

c) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;

d) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн рублей.

    - За необеспеченность Персонала Исполнителя средствами индивидуальной защиты, в том числе за несоответствие спецодежды погодным условиям, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый установленный факт.

    - За подтверждение Исполнителем занесенных Строительным подрядчиком в общие и специальные журналы работ, журналы учета выполненных работ, исполнительную документацию недостоверных сведений Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый установленный факт.

    - В случае обнаружения на Объекте Персонала Исполнителя (субисполнителя) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на Объекте веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ (т.е. веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой факт.

    - 3а привлечение Исполнителем к оказанию услуг третьих лиц без соответствующего согласования Заказчиком Соисполнителя - 5 процентов цены настоящего Договора за каждый установленный факт, с приостановкой и отстранением 
от оказания Услуг Соисполнителя.

    - В случае нарушения сроков предоставления Исполнителем обеспечительных мер исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик удерживает с Исполнителя пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) 
от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по предоставлению обеспечительных мер по Договору из денежных средств, подлежащих оплате за выполненные работы.

12.1.15. Указанные в настоящем разделе штрафы, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы могут быть удержаны и обращены в свою собственность Заказчиком в безусловном бесспорном внесудебном порядке из денежных средств, причитающихся Исполнителю за оказанные  и принятые Заказчиком по Договору услуги либо из Суммы обеспечения исполнения обязательств, указанной в разделе Договора «Обеспечение обязательств Исполнителя», или получены Заказчиком от лица, обеспечившего независимой гарантией исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору .

В этом случае Заказчик направляет соответствующее Уведомление Исполнителю, в котором указываются:

- сведения о нарушенном Исполнителем обязательстве, период просрочки;

- сведения о размере санкций, предусмотренном условиями Договора, расчет и общий размер санкций за допущенное Исполнителем нарушение;

- реквизиты соответствующих первичных учетных документов (актов, товарных накладных и пр.), если удержание производится из денежных средств, причитающихся Исполнителю за оказанные и принятые Заказчиком по Договору Услуги;

- иные сведения.

12.1.16. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 7.21. настоящего Договора, и это повлечет  предъявление налоговыми органами требований к ПАО «Россети Ленэнерго» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить ПАО «Россети Ленэнерго» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

12.1.17. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ПАО «Россети Ленэнерго» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 12.1.16. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

12.1.18. В соответствии со ст. 406.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации Исполнитель за свой счет в полном объеме возмещает Заказчику потери, возникшие у последнего в связи с исполнением Исполнителем и привлекаемыми им лицами услуг, в том числе в случае нарушения норм законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных регламентирующих документов, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной, экологической и санитарной безопасности.

К потерям Заказчика, подлежащим возмещению, в равной степени относятся административные штрафы, размер которых определяется вступившим в законную силу постановлением о наложении соответствующего штрафа, а также меры гражданско-правовой ответственности, применяемые третьими лицами к Заказчику, размер которых выражается в оплаченной Заказчиком претензии либо решении суда, вступившем в законную силу и исполненном Заказчиком.

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае если Заказчик нарушил сроки оплаты, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

    - За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, 
за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

a) 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;

b) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;

c) 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;

d) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн рублей.

    - Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки другой Стороне.

    - Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) 
об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

    - Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны 
от исполнения принятых по Договору обязательств.

    - В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - За непредоставление информации по п.7.15. настоящего Договора Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

    - Если Исполнитель нарушит гарантии, указанные в п. 7.61. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай нарушения, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

    - За несоблюдение Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 7.62. Договора, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств, в полной сумме сверх суммы штрафа.

- Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

13.2. В случаях, предусмотренных в пункте 13.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

13.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- Применимое законодательство. Урегулирование споров. Арбитраж

(Вариант 1) 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Срок для рассмотрения претензий по Договору - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

14.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

(Вариант 2) 14.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

14.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров _________________ от _______ № ______.

14.3. При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

# Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

- Расторжение Договора

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Исполнителю. в случаях (включая, 
но не ограничиваясь):

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора со стороны Исполнителя (в том числе если Исполнитель лишается свидетельства о допуске к выполнению Услуг или каких-либо иных разрешений, свидетельств, допусков и т.д.).

- возбуждения процедуры банкротства в отношении Исполнителя или заключения Исполнителем мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Исполнителя или 
(за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Исполнителя, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом.

- неисполнения, или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных статьей 8 настоящего Договора.

- получение за два периода подряд неудовлетворительной оценки эффективности деятельности по исполнению настоящего договора, в соответствии 
с утвержденной Заказчиком процедурой.

- расторжение Договора/ов на строительство Объекта/ов со Строительным подрядчиком

- неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 7.15 Договора.

  - Договор считается расторгнутым полностью или частично с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора (далее – Уведомление) либо с более поздней даты, указанной в таком Уведомлении. При получении Уведомления Исполнитель обязуется незамедлительно прекратить оказание Услуг, за исключением Услуг, обозначенных в Уведомлении как подлежащие продолжению, и удалить свое Оборудование с Объекта, как указано в таком Уведомлении;

  - В случае отказа от исполнения Договора, как указано в п. 15.1. настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю Услуги, фактически принятые Заказчиком до даты расторжения Договора.

  - В случае отказа от исполнения Договора по причинам, указанным 
в подпунктах «а» и «b» пункта 15.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя полного возмещения убытков.

- Прочие условия

  - Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Исполнителем и ПАО «Россети Ленэнерго» в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

  - Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в статье 24 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом 
и заверенного печатью соответствующей Стороны.

Исполнитель обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов 
не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения.

  - После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

  - В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

  - Исполнитель не имеет права передавать права по Договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика. Любая передача прав и/или обязательств по Договору, если она не одобрена Заказчиком в письменном виде, является недействительной, не освобождает Исполнителя от его обязательств и не влечет переход прав требования по Договору.

  - Заказчик вправе уступить права требования по Договору третьему лицу без согласия Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

  - Если в течение срока оказания Услуг или после их завершения Заказчику 
со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные 
с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав, если нарушение таких прав было вызвано действиями/ бездействиями Исполнителя.

  - ОРД Заказчика, регулирующие порядок осуществления строительства, входного контроля, приёмки работ оформления приемо-сдаточной документации, порядок ведения строительного контроля и оформления его результатов являются обязательными для Исполнителя.

Заказчик оставляет за собой право передать Исполнителю вышеуказанные документы на компакт-диске с подписью Представителя компании, а Исполнитель обязуется подписать Акт приемки-передачи этих документов.

16.10. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.11. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

16.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

- Предотвращение повреждения и ущерба

  - Исполнитель в рамках своих компетенций по настоящему договору в процессе осуществления строительного контроля при строительстве/реконструкции объектов капитального строительства предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба со стороны Строительного подрядчика существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

  - Исполнитель в рамках своих компетенций по настоящему договору в процессе осуществления строительного контроля при строительстве/реконструкции объектов капитального строительства несет солидарную ответственность в случае нанесения ущерба Строительным подрядчиком существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытиям дорог и других сооружений ,причинения вреда окружающей среде  и компенсации вреда, в случае если этот вред нанесен в результате его действий.

  - Сторона, нарушившая обязательство по настоящему Договору, повлекшее причинение вреда третьим лицам, несет на себе риски возможных последствий.

  - Исполнитель обязуется обеспечить сохранность и возврат имущества Заказчика, переданного ему во временное пользование на период оказания Услуг, и несет материальную ответственность за причиненный ущерб переданному во временное пользование имуществу Заказчика.

# Статья 18. Уведомления

  - За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее – Уведомления) в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии 
с реквизитами, указанными в статье 24 настоящего Договора или в приложениях/ дополнениях к нему.

  - Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) 
«с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением 
о получении»), курьерская связь. Уведомления в формате сканированных копий направляются для решения оперативных вопросов планирования совместной деятельности сторон по договору, однако они должны быть потом подтверждены оригиналами документов или их заверенными копиями

  - В случае направления Стороной Уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое Уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении 
о получении.

  - Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день 
в данном месте.

# Статья 19. Антикоррупционные требования

19.1. Исполнителю известно о том, что ПАО «Россети Ленэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.06.2015 № 2023), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

19.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: http://www.lenenergo.ru/about/corruption/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

19.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

19.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1 – 19.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1, 19.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

19.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 19.1, 19.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

# Статья 20. Конфиденциальность

  - Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

  - Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

  - Стороны обязуются:

    - Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;

    - Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.

  - Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Ленэнерго». Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 20 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

# Статья 21. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность и охрана окружающей среды

В ходе оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

  - Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной 
и противопожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы 
и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

  - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по противопожарной, промышленной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

  - Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и требованиями по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

  - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях), произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, организовывать 
их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и ОРД Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых Исполнителем третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии 
не допускается.

  - Требовать от Персонала безусловного соблюдения правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды. По установленным фактам происшествий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды., независимо от того кем они были установлены Заказчиком или Исполнителем или другим участником строительства, Исполнитель проводит собственное служебное расследование, материалы которого направляет Заказчику 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения акта служебного расследования.

  - Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет контроль хода 
и качества оказания Услуг, соблюдения своим Персоналом требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды, до тех пор, пока не будет завершена деятельность Исполнителя в соответствии с условиями Договора. Результаты такого контроля предоставляются Исполнителем по соответствующему письменному запросу Заказчика.

  - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных фактах 
и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, пожаров и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по настоящему Договору, но обнаружены на объектах Заказчика или в непосредственной близости от них.

  - Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Заказчика и/или Исполнителя, которое привело или могло привести к несчастному случаю 
на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с пожарной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.

  - Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им 
при оказании услуг нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также 
по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе оказания Услуг, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

  - Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда, пожарной безопасности или промышленной санитарии. Покрытие рисков причинения ущерба Персоналу Исполнителя при оказании услуг целиком и полностью относится к обязанности Исполнителя по договору.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика 
и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Исполнитель обязан перед началом рабочей смены и допуском Персонала 
к работе провести освидетельствование (осмотр) их на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Исполнитель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) свой Персонал (а в случае привлечения субподрядных организаций и персонал соисполнителя), появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Исполнитель обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

  - Фиксация факта появления работника Исполнителя на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком 
и Исполнителем может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, подписанными уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, письменными объяснениями виновного Персонала Исполнителя.

  - Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Исполнителем обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах Персонала Исполнителя в состоянии опьянения Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

Статья 22. Перечень приложений к Договору

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

| № п/п |  | Наименование приложения |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1. |  | Техническое задание на оказание услуг по строительному контролю с приложениями. |
| Приложение 2. |  | Форма Заявки на осуществление строительного контроля. |
| Приложение 3. |  | Форма Акта сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля. |
| Приложение 4. |  | Форма ежемесячного отчета по исполнению договорных обязательств. |
| Приложение 5. |  | Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных). |
| Приложение 6. |  | Форма Банковской гарантии на исполнение Исполнителем обязательств по Договору. |
| Приложение 7. |  | Форма Итогового Акта сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля. |
| Приложение 8. |  | Контрольная карточка объекта. |
| Приложение 9. |  | Уведомление о выполнении Акта-предписания. |
| Приложение 10. |  | Согласие на обработку персональных данных. |
| Приложение 11. Приложение 13. Приложение 14. Приложение 15. Приложение 16 Приложение 17 |  | Расшифровка затрат на строительный контроль. Единичные расценки. Договор поручительства (ФОРМА). Заключение по определению этапа оказанных услуг по строительному контролю (ЗЭ-3). Типовая форма независимой гарантии. Типовая форма изменения к независимой гарантии |

# Статья 23. Вступление Договора в силу и срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до полного исполнения взятых Сторонами на себя обязательств.

  - Настоящий Договор заключен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экз. – для Заказчика, 1 экз. – для Исполнителя.

# Статья 24. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банковские реквизиты: Расчетный счет: Кор. счет: БИК: ИНН: ОГРН /_______________________________/ | Исполнитель: Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банковские реквизиты: Расчетный счет: Кор. счет: БИК: ОКПО: e-mail: телефон/факс: /_________________________________/ |
| --- | --- |

## Приложение 1

к Договору №___________________

от «____»________________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по строительному контролю

Табл. 1*

| 1. | Объект строительства: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения объекта: |  |  |  |  |  |
| 3. | Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |
| 4. | Краткое описание объекта строительства |  |  |  |  |  |
| 5. | Предмет проверки при оказании услуг строительного контроля: |  |  |  |  |  |
| 6. | Сроки оказания услуг строительного контроля: |  |  |  |  |  |
| 7. | Перечень ОРД Заказчика предъявляющих требования к оказываемым услугам |  |  |  |  |  |
| 8. | Передаваемая документация для оказания Услуг Заказчиком: |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия, осуществляемые Исполнителем в рамках оказания услуг строительного контроля: | № | Наименование контрольных мероприятий | Метод контроля | Периодичность, объем выполнения |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |
| 10. | Лабораторные измерения (испытания) проводимые Исполнителем в рамках оказания услуги по строительному контролю |  |  |  |  |  |
| 11. | Отчетные документы по строительному контролю по формам приложений к Договору: |  |  |  |  |  |
| 12. | Информирование Заказчика о результатах услуг строительного контроля |  |  |  |  |  |
| 13. | Режим работы Исполнителя при оказании услуг строительного контроля: |  |  |  |  |  |
| 14. | Требования к квалификации персонала Исполнителя |  |  |  |  |  |
| 15. | Требования к техническому оснащению персонала Исполнителя для оказания услуг по строительному контролю: |  |  |  |  |  |
| 15. | Дополнительный непроизводственный персонал: |  |  |  |  |  |
| 16. | Возможные риски Персонала Исполнителя при оказании Услуг (от максимально возможных к менее возможным): |  |  |  |  |  |
| 17. | Возможные риски Исполнителя при реализации Договора: |  |  |  |  |  |
| 18. | Возможные условия размещения персонала Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| 19. | Транспортные условия: |  |  |  |  |  |
| 20. | Условия доступа персонала Исполнителя на объект Заказчика: |  |  |  |  |  |
| 21. | Особые условия оказания услуг (от наиболее усложняющих к менее сложным): |  |  |  |  |  |

* Таблица формируется на каждый Объект в отдельности

От Исполнителя:	                                                                                      От Заказчика:

____________(  _____________ )	  	                                                                                               ________________(  _______________ )

### Приложение  
к Техническому заданию на оказание услуг по строительному контролю

Требования к материально-техническому обеспечению специалистов строительного контроля исполнителя по видам работ

| № п/п | Инструменты и оборудование контроля | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Комп. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

От Исполнителя:	    От Заказчика:

____________(  _____________ )	  	                    ________________(  _______________ )

Приложение 2

к Договору №________________

от «____»_________________20___г.

ФОРМА

Заявка

на осуществление строительного контроля в: __________________ (мес., год)

| № п/п | Титул | филиал Общества, наименование объекта (объектов) | Срок работы на объекте (по графику ПР) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

Контакты Заказчика на объекте:

Куратор в филиале/подразделении Общества:

ФИО_____________________________________ тел. ______________________________e-mail___________________________________

Ответственный за организацию СК в филиале/подразделении Общества:

ФИО_____________________________________ тел. ______________________________e-mail___________________________________

Исполнитель по типу «Б» на объекте:

ФИО_____________________________________ тел. ______________________________e-mail___________________________________

Персонал Исполнителя СК:

ФИО_____________________________________ тел. ______________________________e-mail___________________________________

От Исполнителя                                                            От Заказчика:

__________(  ____________ )	  	                             	________________(  ___________ )

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

От Исполнителя:                                                      	От Заказчика:

__________(  ____________ )	  	                    		________________(  _______________ )

## Приложение 3

к Договору №________________

от «____»_______________20___г.

Акт № ___ от «____»_____________20___г.

сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля с «  »           20  г. по «   »           20   г.

по Договору № _____________ от ___________________ Заявка №           от

| № | Объект | Наименование оказанных услуг |  |  | Стоимость оказанных услуг (руб.) в том числе НДС ________% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Итого с НДС _______% |
|  |  |  |  |  | НДС ______% |

Итого стоимость оказанных услуг по объекту с начала действия договора_________________ руб. ____ коп. (______руб.____коп.), в т. ч.

(сумма прописью)

НДС_________________ руб. ____ коп. (______руб.____коп.)

(сумма прописью)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Принял												              Сдал

От Заказчика:                                                   					                       От Исполнителя:

____________________Ф.И.О.                       			                                              _____________________Ф.И.О.

М.П.                                                              		                                                             М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

От Исполнителя:                                    				                  От Заказчика:

_____________(  ____________ )	  			                    ________________(  ____________ )

## Приложение 4

к Договору №________________

от «____»_________________20___г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

за___________месяц ___ год

по исполнению договорных обязательств ______________________________________ по договору _____________________________

(наименование организации)                                   (реквизиты договора, заявки)

на осуществление строительного контроля при строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ___________________________________________________________________________

(наименование организации Заказчика и филиала организации Заказчика, объекта)

за период выполнения работ с «_____»_____________20____г. по «_____»_____________20____г,

за отчетный период: с «_____»_____________20____г. по «______»_____________20____г.

Количество нарушений по актам-предписаниям, выданных специалистами строительного контроля

за период: с «______»________________20____г. по «______»________________20____г.

|  | Всего выдано нарушений (несоответствий) по актам- предписаниям, шт. | в том числе, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с приостановкой работ по согласованию с Заказчиком | устранено в установленный срок | устранено с нарушением установленного срока | не устранено | Не выполнено требование по остановке работ согласованное с Заказчиком |
| Нарастающим итогом с начала действия договора: |  |  |  |  |  |  |  |
| За отчетный месяц: |  |  |  |  |  |  |  |

| Распределение несоответствий по классификационному признаку (гр. 14), шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Разрешительная документация; | 14.2 Материалы оборудование; | 14.3. Складирование, хранение; | 14.4. Проектная документация; | 14.5. Технология строительства; | 14.6. Исполнительная, приемо-сдаточная документация; | 14.7. Безопасность работ; | 14.8. Прочее |
| Нарастающим итогом с начала года (договора): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За отчетный период: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о нарушениях (несоответствиям) по актам-предписаниям, выданных при строительном контроле

| № | Наименование Филиала Заказчика | Наименование объекта строительства | Наименование подрядной организации | № акта-предписания | дата выдачи акта-предписания | Ответственный представитель строительного подрядчика (генерального подрядчика) которому вручен акт-предписание | Специалист строительного контроля, выдавший акт- предписание (Фамилия И.О.) | Наименование организации специалиста строительного контроля | Информация по несоответствию из акта-предписания строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  | Исх. № и дата обращения в адрес строительного подрядчика с требованиями устранения несоответствий по актам- предписаниям строительного контроля (заполняется при наличие переписки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое описание несоответствия | Ссылка на п. НТД, ОРД, № рабочего чертежа | Классификатор несоответствия: 14.1. Разрешительная документация; 14.2. Материалы оборудование; 14.3. Складирование, хранение; 14.4. Проектная документация; 14.5. Технология строительства; 14.6. Исполнительная, приемо-сдаточная документация; 14.7. Безопасность работ; 14.8. Прочее | Наличие требования по приостановке работ (Да/Нет) | Подтверждение приостановки работ подрядчиком (Да/Нет) | Сроки устранения несоответствий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленная дата устранения несоответствия по акту- предписанию | Дата получения уведомления строительно го подрядчика об устранении несоответ ствия из акта-предписания | Фактичес кая дата устранения несоответствия строитель ным подрядчи ком из акта- предписа ния (после проверки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

- Отчет по отбраковке материалов, оборудования, конструкций в ходе выполнения процедуры входного контроля Строительным подрядчиком на приобъектном складе (площадке).

| № | Дата проведения проверки | Количество (ед. изм.) | Причины отбраковки | Ссылка на №, пункт НТД, ПСД | №, дата документа Исполнителя на отбраковку поступающих материалов, оборудования, конструкций (Акт-предписания, Акт ВИК) | Приобретатель материалов, оборудования, конструкций (Заказчик, Подрядчик) | Поставщик (завод- изготовитель) | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Отчет по выполнению геодезического контроля процедур контроля качества при строительстве.

| № | Дата проведения контрольных измерений | № измерения | Наименование объекта контроля (лист РЧ) | Наименование прибора измерения, заводской номер | Дата поверки прибора, инструмента | Причины измерения | Результат измерения | № и дата документа оформленного по результатам измерения | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Плановое | В допуске |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внеплановое | Не в допуске |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приемочное |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверка устранения нарушения |  |  |  |

- Отчет по выборочному пооперационному контролю качества выполненных работ

| № | Дата | Наименование проконтролированных видов работ (материалов, монтажных узлов, строительных конструкций, оборудования) | Сведения о выборочном контроле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Объем проконтролированных работ (ед. изм.) | Отметка о соответствии ПСД, НТД (соотв./несоотв.) | № и дата документа оформленного по результатам контроля (Акт ВИК; Акт- предписание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Сведения о выданных разрешениях на производство технологических этапов работ

(выданные в журналах; Актах освидетельствования скрытых работ, Актах освидетельствования ответственных конструкций и пр.)

| № | Объект, Лист РЧ | Наименование проконтролированных технологических операций | Сведения о проведенном контроле качества СМР (документ, составленный по результатам контроля) | Наименование разрешаемого технологического этапа | № и дата выданного разрешения | № и дата документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Сведения о проверках исполнительной документации

Утвержденный перечень исполнительной документации от «____»____________20__г

| № | Дата проверки | Причины проведения контроля | Наименование работ оформляемых в исполнительной документации (лист РЧ) | Результат контроля | № и дата документа оформленного по результатам контроля | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Плановый |  |  |  |  |
|  |  | Внеплановый |  |  |  |  |
|  |  | Проверка устранения нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Приемочный |  |  |  |  |

- Нарушения, выявленные при подтверждении Исполнителем объемов выполненных работ представленных строительным подрядчиком

| № п/п | Объект строительства | Наименование строительного подрядчика | Ф.И.О. уполномоченного представителя строительного контроля выявившего нарушение | Выявлено с начала строительства объекта, тыс. руб. | В т.ч. за отчетный месяц |  |  |  | Размер завышения, руб.*** (прямые затраты в базовых ценах 2001г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Характеристики выявленного нарушения |  |  | Дата выявления завышения |  |  |
|  |  |  |  |  | Краткое описание нарушения | Ед. изм. | физический объем |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО (в базовых ценах): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |  |
| ИТОГО (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |  |

Приложения:

Реестр и копии документов, подтверждающие осуществление строительного контроля: Акты-предписания; уведомления; исполнительные схемы; Акты ВИК; письма, направляемые в адрес Заказчика; приказы о закреплении персонала Исполнителя; Копии Актов КС-2; Заключения о готовности строительного подрядчика, лабораторий строительного подрядчика и  Заключение о контролепригодности проектной и рабочей документации, ППР, ППРк (предоставляются однократно)  фототчет.

Генеральный директор  __________________________  _________________  ________________________ «_____» ________________20__г.

(наименование организации)                (подпись, печать)                                   (Фамилия И.О.)                                            (Дата составления отчета)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

От Исполнителя:                                                                     От Заказчика:

______________(  __________ )	                                               ________________(  _____________ )

## Приложение 6

к Договору №________________

от «____»_________________20___г.

БЛАНК БАНКА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

город ________________

Дата выдачи «__»_________201__г.

_____________________________________________________ (наименование банка), ОГРН __________________________, информировано о том, что «___» ________ 20____ года ___________________________________________________ (адрес местонахождения: ___________________________________________________), именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», заключило Договор оказания услуг № _____, именуемый в дальнейшем «Договор», с ______________________(наименование организации заказчика) _________________(адрес местонахождения:), именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», ___________________________________________________ на общую сумму ________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ________%. В соответствии с условиями Договора ПРИНЦИПАЛ обязан предоставить БЕНЕФИЦИАРУ безотзывную банковскую гарантию.

_______________________________________________________ (наименование банка), ОГРН __________________, (адрес местонахождения: ________________________, контактный телефон (____) ____________________, код ОКПО – ________________, к/с _________________________________ Банк РКЦ ___________________________, БИК ____________________, Генеральная лицензия ЦБ РФ № _______________ от «____» ______________ 20__ года, сроком действия до «____» ______________ 20__ года), в лице _____________________, действующего на основании ______, далее именуемый «Гарант», настоящим принимает на себя безотзывное обязательство уплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму или суммы, не превышающие в итоге _________________ (___________________________________) рублей _____ копеек, в случае неисполнения (ненадлежащего выполнения) Принципалом своих обязательств по оказанию услуг 
по Договору или по возврату авансов.

- Гарант обязан в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара.

- Подтверждение от Принципала наличия требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. Предварительное предъявление требований к Принципалу 
об исполнении обязательства не требуется.

- К требованию Бенефициара, указывающему, что Принципал не исполнил обязанность по возврату аванса, должна быть приложена справка Бенефициара о сумме выплаченного аванса.

- Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения к настоящей банковской гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципалом обязательств по Договору и в случае, если Принципалом будет принято на себя обязательство по выполнению дополнительных работ, увеличивающих общую стоимость оказания услуг по Договору. В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, Гарант обязуется отвечать за исполнение Принципалом его обязательств по оказанию услуг, возмещению сумм неосновательного обогащения и иных связанных с ними обязательств.

- Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненными 
с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

- В случае неисполнения Требования об уплате настоящей Гарантии 
в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере двойной ставки рефинансирования от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки.

- Настоящая Гарантия является безотзывной, вступает в силу с «___» _____________ 20___ года и действует по «___» _________ 20________ года (включительно). Письменное требование платежа должно быть направлено БЕНЕФИЦИАРОМ по адресу: __________. Настоящая гарантия является безусловной и безотзывной, и не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

- Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для санкционирования заключения 
и исполнения настоящей банковской гарантии, и что настоящая банковская гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

- Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей банковской гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения, заключенности или недействительности, подлежат разрешению 
в Арбитражном суде _________________.

- Настоящая банковская гарантия регулируется и толкуется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации-Гаранта

______________ /___________/

Главный бухгалтер организации-Гаранта

______________ /___________/

М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
| __________________ ( ________________ ) | __________________ ( ________________ ) |

## Приложение 7

к Договору №________________

от «____»_____________20___г.

Итоговый Акт № ___ от «____» _____________20___г.

сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля с «   »           20  г. по «   »           20   г.

по Договору № _____________ от ___________________ Заявка №           от 
по титулу ______________________________________________________________________________

| № | Наименование оказанных услуг | Цена услуг по Договору (руб.), в том числе НДС ____% | Итоговая стоимость оказанных услуг (руб.) в том числе НДС _____% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого с НДС _____% |  |
|  |  | НДС _____% |  |

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Принял									        Сдал

От Заказчика:                                                                                                        От Исполнителя:

___________________Ф.И.О.                                                                       ___________________Ф.И.О.

М.П.                                                                                                                           М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                         От Заказчика:

_______________(  _______________ )	  	                    ________________(  ___________ )

## Приложение 8

к Договору №________________

от «____»_________________20___г.

Контрольная карточка объекта

___________________________________________________________

(наименование объекта)

по состоянию на «___» __________ 201__ г.

Выход (мобилизация) подрядчика на объект:

По графику: «___» _______ 20__г.                        По факту: «___» _________ 20__г.

Начало строительства:

По графику: «___» _______ 20__г.                        По факту: «___» _________ 20__г.

Окончание:

По графику: «___» _______ 20___г.                       По факту: «___»_________ 20__г.

| Участник строительства | Наименование организации | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |
| Проектировщик: |  |  |
| Генподрядчик: |  |  |
| Субподрядчик: |  |  |

| Проектная документация: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработчик проекта | Наименование проекта: | Дата и № приказа об утверждении Заказчиком |
| Перечень изменений к проекту: |  |  |
| Номер листа проектной, рабочей документации | Краткие сведения о вносимых изменениях | Дата изменения |

- Сведения об участниках строительства:

1.1. В соответствии с Договором №_______ от __.__.20__ г. на осуществление строительного

контроля на объектах __________________ ________ в период с __.___.20__ г. по __.___.20__ г.

(указать заказчика)

осуществляется ответственными представителями Исполнителя по строительному контролю,

неснижаемой (постоянной) численностью ___ специалиста (ов) (с учетом вахты, командирования, сменности, и т.п.):

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество)

1.2. Авторский надзор осуществляется ____________по графику (без графика), утвержденного Заказчиком

(наименование организации)

_____________________________________________________________________________________

(дата утверждения графика Заказчиком, наименование организации Заказчика услуг по авторскому надзору)

с __.___.20__ г. по __.___.20__ г. ответственными исполнителями работ по  авторскому надзору, неснижаемой численностью ___ специалиста (ов) (с учетом вахты, командирования, сменности, 
и т.п.)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

1.3. Строительство осуществляются при наличии (отсутствии) утвержденного (не утвержденного), согласованного (не согласованного) с Заказчиком графика строительства (календарного, суточно-месячного графика __________________________________ответственными руководителями по строительству)

(дата согласования актуального СМГ)

(ключевые руководители участков, потоков, строительства):

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

1.3.1 Ответственные руководители подрядной организации _________________________за осуществление входного контроля качества и соответствия продукции, поставляемой на строительство:

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

1.3.1 Ответственные руководители подрядной организации _________________________за осуществление строительного (производственного) контроля:

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

- Сведения о готовности подрядных организаций к реализации целей проекта:

| Генподрядная организация ___________________: | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| --- | --- |
| Положительное заключение по проверке по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по строительству, реконструкции | Заключение выдано «___»______20г |
| - Положительное заключение по проверке готовности общестроительной лаборатории | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля; | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности электролабораторий; | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| Субподрядная организация _____________________: | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности общестроительной лаборатории | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля; | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности электролабораторий; | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |

- Сведения о количестве людских ресурсов и техники

| № п/п | Наименование (согласно требованиям ПОС) | Марка | Ед. изм. | Согласно |  | Фактическое наличие на дату проверки (кол-во) | Допущенной к выполнению работ, в исправном (рабочем) состоянии строительной техники (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПОС | ППР, ППРк |  |  |
|  | Бульдозер |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Грейдер |  |  |  |  |  |  |
|  | Экскаватор емк. Ковша 1 м3 |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Автокран |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Тягач-длиномер |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Бортовой автомобиль |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Автосамосвал |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Автозаправщик |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Бурильно-крановая машина |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Сварочные аппараты |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Каток вальцовый |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Ручные пневмотрамбовки |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Установка горизонтального бурения |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Вахтовая машина |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Автоцистерна для питьевой воды |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Дизельная электростанция |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Лебедка |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Заводские укрытия для сварочных работ |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Тепловые пушки |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Тепловые укрытия |  | Ед |  |  |  |  |
|  | Электропечь для сушки и прокалки электродов |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Полевая лаборатория |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Компессор |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Растворо-бетонный узел |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Строительные бытовые помещения, места обогрева рабочих. |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Прочее |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Людские ресурсы, в том числе: |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | ИТР, в том числе: |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Численность ПТО |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Производители работ |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Строительный (производственный контроль) контроль |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Рабочие, в том числе: |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Квалифицированные рабочие по профессиям |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Разнорабочие |  | Чел. |  |  |  |  |

- Сведения о состоянии автотранспорта и специальной строительной техники на объекте

| № п/п | Наименование | Марка | Выявленные несоответствия в допуске к выполнению работ (разрешений на эксплуатацию), исправного (рабочего) состояния строительной техники. | Принятые меры, №, дата акта-предписания на остановку (запрещение) эксплуатации. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Сведения о наличии основных материальных ресурсах (материалы, оборудование и конструкций)

| № п/п | Наименование (согласно требованиям ПОС) |  | Ед. изм. | Согласно |  | Фактическое наличие на дату проверки (кол-во) | Допущенной к выполнению работ, в исправном (рабочем) состоянии строительной техники (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПОС | ППР, ППРк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Сведения о входном контроле, выявлении заводского брака, повреждений.

| 6.1 Отчет по входному контролю Строительного подрядчика ___________________ на приобъектном складе (площадке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Общее количество актов (записей) входного контроля |  |  | Общее количество |  | в т.ч. забраковано | в т.ч. пригодны для эксплуатации |  | возвращено поставщику продукции/из них повторно |  |  | Примечание |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 6.2 Отчет по отбраковке материалов, оборудования, конструкций в ходе выполнения процедуры входного контроля Строительным подрядчиком на приобъектном складе (площадке).. № акта; Дата проведения проверки; Количество (ед. изм.); Причины отбраковки; № дата Акта на отбраковку поступающих материалов, оборудования, конструкций; Приобретатель отбракованных материалов, оборудования, конструкций (Заказчик, Подрядчик); Поставщик продукции (завод-изготовитель). |
| 6.3 Отчет по проверке качества и соответствия материалов, оборудования, конструкций выполненного Исполнителем на приобъектном складе (площадке) проводимой после приемки материалов, оборудования, конструкций в ходе процедуры входного контроля Строительного подрядчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № акта |  | Дата проведения проверки | Количество (ед. изм.) |  | Причины отбраковки |  |  | № дата Акта-предписания на запрещение последующего применения материалов, оборудования, конструкций |  | №, дата документа, подтверждающий приемку в ходе проведения процедуры входного контроля Строительным подрядчиком забракованных Исполнителем материалов, оборудования, конструкций | Поставщик продукции (завод-изготовитель) |  |

7. Отчет по осуществлению строительного контроля на объекте:

| 7.1. Несоответствия, выявленные строительным контролем на объекте по актам-предписаниям Исполнителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, шт. | в том числе, шт. |  |  |  |  |
|  | с приостановкой работ | устранено в установленный срок | устранено с нарушением установленного срока | не устранено | не выполнено требования по остановке работ по решению Заказчика |

7.2. Перечень актов-предписаний:

| № п/п | № пред. | Дата | Нарушения (несоответствия) | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Дата доведения акта-предписания Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. Не устраненные нарушения (несоответствия) из актов-предписаний.

| № п/п | № пред. | Дата | Краткое содержание | Дата выдачи | Срок устранения | Дата уведомления акта- предписания Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4 Отчет по выполнению геодезического контроля процедур контроля качества при строительстве

| № | Дата проведения контрольных измерений | № измерения | Наименование объекта контроля (лист РЧ) | Наименование прибора измерения, заводской номер | Дата поверки прибора, инструмента | Причины измерения | Результат измерения | № и дата документа оформленного по результатам измерения | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Плановое | В допуске |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внеплановое | Не в допуске |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приемочное |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверка устранения |  |  |  |

  - Отчет по выборочному пооперационному контролю качества выполненных работ

| № | Дата | Наименование проконтролированных видов работ (материалов, монтажных узлов, строительных конструкций, оборудования) | Сведения о выборочном контроле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Объем проконтролированных работ (ед. изм.) | Отметка о соответствии ПСД, НТД (соотв./несоотв.) | № и дата документа оформленного по результатам контроля (Акт ВИК; Акт- предписание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

  - Сведения о выданных разрешениях на производство технологических этапов работ

| № | Объект, Лист РЧ | Наименование проконтролированных технологических операций | Сведения о проведенном контроле качества СМР (документ, составленный по результатам контроля) | Наименование разрешаемого технологического этапа | № и дата выданного разрешения | № и дата документа (Журналы; Акт освидетельствования скрытых работ, Акт освидетельствования ответственных конструкций и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

  - Сведения о проверках исполнительной документации

| № | Дата проверки | Причины проведения контроля | Наименование работ оформляемых в исполнительной документации (лист РЧ) | Результат контроля | № и дата документа оформленного по результатам контроля | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Плановый |  |  |  |  |
|  |  | Внеплановый |  |  |  |  |
|  |  | Проверка устранения |  |  |  |  |
|  |  | Приемочный |  |  |  |  |

  - Нарушения, выявленные при подтверждении Исполнителем объемов выполненных работ представленных строительным подрядчиком

| № п/п | Объект строительства | Наименование строительного подрядчика | Ф.И.О. уполномоченного представителя строительного контроля выявившего нарушение | Выявлено с начала строительства объекта, тыс. руб. | В т.ч. за текущий месяц |  |  |  | Размер завышения, руб.*** (прямые затраты в базовых ценах 2001г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Характеристики выявленного нарушения |  |  | Дата выявления завышения |  |  |
|  |  |  |  |  | Краткое описание нарушения | Единица измерения | физический объем |  |  |  |
| ВСЕГО (в базовых ценах): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |  |
| ИТОГО (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |  |

8.      Строительно-монтажные работы, выполняемые на объекте ____________________________________:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем по проекту (в ед. изм.) | Выполнено и подтверждено объемов СМР (в ед. изм.) | Не выполнено (в ед. изм.) | Готовность работ (%) | Не подтверждено Исполнителем (в ед. изм.) | В стадии приемки (в ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

9. Проблемные вопросы по качеству строительства, качеству и соответствию поставляемых материалов, оборудования, конструкций:

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

10. Приложения:

Реестр и копии документов, подтверждающие осуществление строительного контроля: Акты-предписания; уведомления; Копии Актов КС-2,исполнительные схемы; Акты ВИК; письма направляемые в адрес Заказчика; Приказы о закреплении персонала Исполнителя; Заключения о готовности строительного подрядчика и лабораторий;; Заключение о контролепригодности проектной и рабочей документации, ППР, ППРк (прилагаются однократно),фототчет

Представитель строительного контроля      ____________________ ________________________________________________  ______________«____»____________20__ г.

(должность, организация, фамилия имя отчество, №, дата приказа о закреплении подпись, дата)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

_______________(  _______________ )	  	                        ________________(  ___________ )

## Приложение 9

к Договору №________________

от «____»_________________20___г.

| ___________________________________ | «_____»___________201___г. |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

______________________________

(должность)

_______________________________

(наименование подрядчика)

________________________

(кому)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выполнении Акта-предписания

В ответ на предписание № _____________________от ___________ сообщаем:

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________

_______________________   __________________    ___________   __________

(должность)                            (Ф.И.О.)                   (подпись)           (дата)

Уведомление получил:

_______________________   __________________    ___________   __________

(должность)                            (Ф.И.О.)                   (подпись)           (дата)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                      От Заказчика:

______________(  _______________ )                      _______________(  ___________ )

## Приложение 11

## к Договору №________________

## от «____»_________________20___г.

Расшифровка затрат по строительному контролю

за ____________ месяц _______ года

| № п/п | Номер титула | Наименование объекта строительства | Сумма затрат на строительный контроль, в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи ответственных лиц

Приложение № __

к договору от ______№_______

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ________

| г. _____________ | "__" ________ 20__ г. |
| --- | --- |

______________, именуем___ в дальнейшем "Кредитор", в лице __________, действующий на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Поручитель", в лице ____________, действующий на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение _________________________ (указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН организации-должника), именуем__ в дальнейшем "Должник", его обязательства по Договору от "___" __________ _____ № _____, заключенному с Кредитором.

1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство (указываются данные в соответствии с Договором между Кредитором и Должником):

- сумма основного долга: _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.;

- срок исполнения обязательства: _________________________.

- ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства: в соответствии с условиями, заключенного Договора между Должником и Кредитором.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора от ______________ № _____ между Кредитором и Должником.

1.3. Поручительство выдается на срок до "___" __________ _____ г.

Договор поручительства должен быть предоставлен Поручителем Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, заключенного между Должником и Кредитором.

# 2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

# 2.1. Поручитель гарантирует и подтверждает, что он:

# а) обладает кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представил Кредитору сведения, подтверждающие свою платежеспособность, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принял на себя обязательство письменно извещать Кредитора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к нему имущественных требований, превышающих 10 (десять) процентов балансовой стоимости его активов со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении его руководителя уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления, банковских реквизитов;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Поручителя;

- принятие судом к производству заявления о признании его несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий Кредитор вправе требовать замены Договора поручительства на банковскую гарантию, на поручительство иного Аффилированного с Должником лица, иное обеспечение обязательств.

При нарушении Поручителем гарантий, указанных в настоящем пункте, Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.

2.2. Поручитель обязан предоставить информацию Кредитору о наличии у него иных договоров поручительства. Информация должна содержать: сведения об обязательстве, в обеспечение исполнения которого выдано поручительство, сумму обязательства.

Кредитор вправе отказаться от договора Поручительства, если общая сумма иных договоров поручительств, указанных в настоящем пункте составляет более 5% балансовой стоимости активов поручителя по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с законодательском РФ.

2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель  несет субсидиарную ответственность.

2.4. Поручитель отвечает перед Кредитором безусловно и безотзывно в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или надлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства (п. 1.2 Договора).

2.5. При предъявлении Кредитором требований Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.

2.6. Поручитель должен безусловно исполнить требование Кредитора в срок не позднее  5 (Пяти) рабочих дней со дня его доставки.

Требование Кредитора должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение обязательств в обеспечение исполнения которых выдано поручительство и Сумму, подлежащую оплате.

# 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, установленного п. 1.3 Договора.

При увеличении сроков выполнения работ по Договору от_____№____, заключенному между Должником и Кредитором, Поручитель обязуется обеспечить внесение изменений в настоящий договор Поручительства, путем заключения дополнительного соглашения с учетом новых сроков выполнения работ по Договору от ______№______, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до окончания срока указанного в п.1.3. Договора.

В случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ, поручительство прекращается.

3.2. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение арбитражного суда при соблюдении досудебного порядка их урегулирования, предусмотренного законодательством РФ.

3.4. Если иное не установлено Договором, требования, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

- по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

3.5. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

3.6. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Должника.

# 4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор                                                            Поручитель

Наименование: ______________________     Наименование: ____________________

Адрес: _____________________________     Адрес: ___________________________

Тел/факс ___________________________     Тел/факс _________________________

Адрес электронной почты ____________     Адрес электронной почты __________

ОГРН _______________________________     ОГРН _____________________________

ИНН ________________________________     ИНН ______________________________

КПП ________________________________     КПП ______________________________

Р/с ________________________________     Р/с ______________________________

в __________________________________     в ________________________________

К/с ________________________________     К/с ______________________________

БИК ________________________________     БИК ______________________________

От имени Кредитора                                   От имени Поручителя

____________________ (__________)        ___________________ (_________)

М.П.                                     М.П.

Приложение № 15

к договору от ______№_______

Заключение по определению этапа

оказанных услуг по строительному контролю (ЗЭ-3)

к рамочному договору от _________________ № ________________ заключенному между _________________ и _______________ (далее – Договор) и Заявке от _______ № ______

по объекту строительства_________________________________________________

срок выполнения работ: ___________________________________________________

Санкт-Петербург							«____»__________20_

ПАО «Россети Ленэнерго», в лице _____________________________________, действующего на основании____________________________________, как Заказчик по Договору, подтверждает объем оказанных услуг по строительному контролю в соответствии с выполненным объемом работ в отчетный период с ____________ по ______________, на основании расшифровки затрат по строительному контролю за ______________ к Договору, формирующей выполнение этапа:

| № п/п | Акт сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля (номер, дата) | Сумма без НДС | Сумма НДС | Всего с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Сумма этапа составила _________________ (_______________________) руб., в том числе НДС ______________ руб.

Приложения к Заключению:

  - Акт № ___ от _______ сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля с ____________ по ______________;

  - Ежемесячный отчет за ________г. (Приложение 4 к договору);

  - Заверенные копии ОРД о закреплении персонала Исполнителя на Объекте (Объектах) Заказчика.

  - Расшифровка затрат по строительному контролю на осуществление строительного контроля за ______г.

Представитель Подрядчика                  ________________________                 (ФИО)

Директор филиала                                 ________________________                 (ФИО)

Вариант применяется в случае заключения Договора по результатам проведения закупочной процедуры, победителем которой является субъект малого или среднего предпринимательства (п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) и в случае осуществления закупок у взаимозависимых лиц являющихся дочерними обществами ПАО «Россети Ленэнерго», а также в случае если выполняемые работы не включены в разделы «Общего классификатора продукции по видам экономической деятельности» (ОК 034-2014 (КПЕС), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-си, в действующей редакции), перечень которых указан в подпункте 9.2.7.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети».

Вариант применяется в случае, если выполняемые работы включены в разделы «Общего классификатора продукции по видам экономической деятельности» (ОК 034-2014 (КПЕС), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-си, в действующей редакции), перечень которых указан в подпункте 9.2.7.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», а также в случае осуществления закупок у взаимозависимых лиц не являющихся дочерними обществами ПАО «Россети Ленэнерго».

«Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса»

Применяется в случае заключения договора, предусматривающего создание (модернизацию/интеграцию/доработку) или эксплуатационно-техническое обслуживание (сопровождение) информационных систем, автоматизированных систем управления и сетей связи.

Раздел указывается только в случае, если цена по договору 10 000 000,00 рублей и более с учетом всех установленных налогов и сборов, а также в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в разделе Документации о закупке в случае предложения победителем закупки аномально низкой цены. Указывается либо Вариант 1, либо Вариант 2 в соответствии с решением Исполнителя.

В случае если по результатам закупки договор заключается с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (если совокупная доля их прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц, по форме приложения 14 к настоящему договору. В этом случае, требования Раздела 8 не применяются.

В случае заключения Договора по результатам проведения неконкурентной закупочной процедуры, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «б» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)), указывается 5 (пять) % от цены Договора.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

В случае заключения Договора по результатам проведения неконкурентной закупочной процедуры, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «б» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)), указывается 5 (пять) % от цены Договора.

Данные документы/информация предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату. Данные документы/информация предоставляются для целей принятия независимой гарантии, выданной банком-гарантом в рамках договора, заключаемого по результатам закупки, которая не относится к конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вариант 2 применяется при заключении договора с организациями, входящими в структуру ПАО «Россети».

Применяется в случае если по результатам закупки договор заключается с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (если совокупная доля их прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц. Понятие аффилированного лица понимается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Указывается дата выполнения полного объема работ по Договору, заключенному между Должником и Кредитором  плюс 60 календарных дней.

Для обычной системы налогообложения:

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, сформированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, с подтверждением о сдаче такой отчетности в налоговый орган (в виде извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, либо отметки налогового органа (в случае предоставления сведений в налоговый орган на бумажном носителе);

Для упрощенной системы налогообложения:

- копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год, с подтверждением о сдаче такой отчетности в налоговый орган (в виде извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, либо отметки налогового органа (в случае предоставления сведений в налоговый орган на бумажном носителе);

- заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения.