Приложение № ____

к Приказу №___ от «__»_______ 20__ г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на проектные и изыскательские работы

Санкт-Петербург                                                                              «__»____________20_____ г.

ПАО «Россети Ленэнерго», именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице_____________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем - «Подрядчик», в лице  _________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________________,

с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__» _________ 20____ г. № ____ и извещения о закупке на сайте zakupki.gov.ru №___________, заключили Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по Объекту

_____________________________________________________________________________________, указывается наименование и местонахождение Объекта, сведения о его государственной регистрации

обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации согласно Приложению № 5 к Договору), являющейся результатом работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

1.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании (Приложение N1 к Договору).

1.3. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее «___» ________20__г.

2.2. Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее «__» _____20__г.

2.3. Начальный и конечный сроки выполнения работ по каждому этапу (в случае наличия этапов работ) указываются в Календарном плане (Приложение №2).

  - Сроком завершения работ по Договору/этапу работ является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (по форме, указанной 
в приложении № 10) по Договору в целом/по этапу.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и определена Расчетом договорной цены на выполнение проектных и изыскательских работ», (Приложение № 3) и составляет ___________ руб. (_________________________), в том числе НДС 20% _______ руб. (________________________).

3.2. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы осуществляются на основании Акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, сформированных в соответствии с исполнительными Сметами на разработку проектной документации, утвержденных Заказчиком, в пределах цены Договора.

(Вариант 1)

3.3. Расчеты за фактически выполненные и принятые Работы производятся Заказчиком при сдаче Работ по отдельному этапу не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ по соответствующему этапу и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры.

При этом расчеты за выполненные и принятые работы по этапам стадии «Проектная документация» производятся Заказчиком за вычетом 10% (десяти процентов) от стоимости фактически выполненных работ по этапу (сумма резервирования).

Сумма резервирования подлежит оплате при окончательном расчете с Подрядчиком 
за фактически выполненные и принятые работы по этапам стадии «Проектная документация».

(Вариант 2)

3.3. Расчеты за фактически выполненные и принятые Работы производятся Заказчиком при сдаче Работ по отдельному этапу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ по соответствующему этапу и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры.

При этом расчеты за выполненные и принятые работы по этапам стадии «Проектная документация» производятся Заказчиком за вычетом 10% (десяти процентов) от стоимости фактически выполненных работ по этапу (сумма резервирования).

Сумма резервирования подлежит оплате при окончательном расчете с Подрядчиком 
за фактически выполненные и принятые работы по этапам стадии «Проектная документация».

3.4. Расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением работ, включены в цену Договора и дополнительной оплате не подлежат. В случае превышения фактических расходов Подрядчика по выполнению работ над Ценой Договора, Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств.

3.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до устранения недостатков, выявленных при их приемке.

3.6. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета.

3.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по Договору на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

3.9.	При наличии у Подрядчика задолженности  в виде гражданско-правовых обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, о компенсации убытков, неосновательного обогащения, штрафных санкций, дебиторской и иной  задолженности перед Заказчиком по настоящему и любому иному договору, заключенному между Подрядчиком и Заказчиком, или возникшей из иного гражданско-правового основания Заказчик вправе в одностороннем порядке соотнести (установить сальдо расчётов) встречные денежные требования Сторон с кредиторской и иной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору или иному гражданско-правовому основанию, направив Подрядчику письменное уведомление с соответствующим расчётом. При этом соотнесение встречных требований (установление сальдо расчетов) прекращает встречные требования в порядке и очередности, указанной в уведомлении Заказчика.

Указанное право не прекращается на стороне Заказчика при расторжении настоящего Договора по любому из оснований, либо признании его недействительным, введении любой из процедур несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика, возбуждении искового либо иного производства по взысканию задолженности, подлежащей соотнесению (установление сальдо расчётов).

3.10. Заказчик вправе приостановить оплату работ до момента уплаты Подрядчиком предусмотренных Договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

3.11. Оплата выполненных и принятых работ по договору, в том числе по этапам, осуществляется Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком, требований, установленных разделом 12 Договора.

4. Права и обязанности Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

  - Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, в том числе в согласовании подготовленной документации 
с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

  - Передать Подрядчику имеющуюся в распоряжении Заказчика информацию 
и документы, необходимые для производства работ в соответствии с Приложение N4.

  - Осуществить приемку результатов работ, в порядке, предусмотренном Договором.

  - Оплачивать работы в соответствии с условиями Договора.

5. Права и обязанности Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Выполнить работы по Договору, являющиеся предметом Договора, в том числе сопутствующие, в срок, в полном объеме, надлежащим образом, в соответствии с требованиями, указанными в Договоре, собственными силами. Минимизировать применение импортного оборудования и материалов при разработке рабочей документации. Привлечение субподрядных организаций допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного письменного согласования их с Заказчиком.

  - Самостоятельно собрать исходные данные для выполнения работ.

  - Сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. 
По требованию Заказчика передать иную документацию, связанную с работами по Договору 
в соответствии с Приложением № 5.

  - Собственными силами или с привлечением Заказчика осуществить согласования 
и защиту подготовленной технической/проектной документации в соответствующих государственных органах и органах местного самоуправления на всех этапах ее подготовки.

  - Отступать от требований Технического задания только на основании письменного согласия Заказчика.

  - Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе 
о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат действующему законодательству и условиям Договора.

  - Приостановить выполнение работ по Договору, если в процессе их выполнения будет установлена неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приостановления, письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением подтверждающих документов. При этом Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления работ принимают решение о целесообразности дальнейшего выполнения работ и, по требованию Заказчика подписывают акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме КС-18.

Письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ по этапу, с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

  - За свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки работ, выявленные в процессе их выполнения или в процессе осуществления дальнейших строительно-монтажных работ по Объекту, в случае, если возникновение указанных недостатков вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик, в том числе по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую/проектную документацию и/или провести дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок.

  - Использовать полученные от Заказчика документы и информацию, связанную 
с выполнением работ, только для достижения целей, предусмотренных Договором, не разглашать 
и не передавать их третьим лицам.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны эти лиц.

  - По требованию Заказчика заключить договор на осуществление авторского надзора.

  - В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора, письменно сообщить необходимые сведения об ответственном лице Подрядчика для взаимодействия 
с Заказчиком в ходе исполнения Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры по заключению Договора. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости Работ.

  - Представлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестры акционеров, паспорта граждан при заключении договора с физическими лицами и т.п.), по форме, указанной в 
Приложении 8 к Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении 8 к Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Ленэнерго» по форме, указанной в Приложении 8 к Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Договору.

В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

  - Подрядчик обязан предоставлять документы подтверждающие приобретение материалов и/или оборудования для выполнения работ/услуг по Договору. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

  - В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику энергетический паспорт объекта, составленный на основании проектной документации.

В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

5.18.	Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчика;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

5.19. Подрядчик гарантирует, что исполняет требования, установленные постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 №2011 по отношению к физическим лицам, выполняющим работы, непосредственно связанные с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

5.20. Подрядчик обязан выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, утвержденные Заказчиком и представленные в разделе «Устав и внутренние документы» на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/?part=1 (далее – Правила), в части, касающейся Подрядчика, а также обеспечить их исполнение от субподрядчиков (в случае привлечения). В течение одного календарного дня с даты начала исполнения Договора Подрядчик обязан ознакомить своих работников и работников субподрядчиков (в случае привлечения) с Правилами и направить листы ознакомления на почту OIB@lenenergo.ru.  В случае внесения Заказчиком изменений в Правила Подрядчик обязан руководствоваться актуальными Правилами, предоставленными Заказчиком.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Сдача-приемка результата работ осуществляется поэтапно, в соответствии 
с Календарным планом (Приложение № 2) с оформлением Акта сдачи-приемки проектных 
и изыскательских работ».

В случае одноэтапного выполнения работ, приемка производится единовременно.

6.1.1. Выполнение, предъявленное и принятое в соответствии с Календарным планом выполнения работ, является этапом работ. Документальным подтверждением этапа являются оформленные: Акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, исполнительные сметы на проектные работы, Заключение по определению этапа выполненных работ (ЗЭ-2).

6.1.2. Подрядчик по итогам выполнения проектных и изыскательских работ (в том числе по этапу) направляет Заказчику акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, заключение по определению этапа выполненных работ (ЗЭ-2) , накладную с приложением 
4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации, а также 1 (одного) экземпляра в электронном  виде  на носителях типа СD или DVD. Текстовая и графическая части проекта представляются в стандартных форматах программ MS Office, AutoCAD 
и Acrobat Reader.

В случае необходимости, подтвержденной техническим заданием, в составе проектно-сметной документации Подрядчик предоставляет материалы инженерных изысканий, 
на основании которых выполнялся проект:

- материалы инженерно-геодезических изысканий (лавсан со штампом с подписью исполнителей изысканий, электронная версия съемки, экспликация колодцев, копия договора с топографо-геодезической организацией, выполнявшей работы);

- материалы инженерно-геологических изысканий (отчет о геологических изысканиях, копия договора с организацией, выполнявшей работы);

- материалы инженерно-экологических изысканий (экспертные заключения 
по проведенным изысканиям с протоколами (анализ грунтов, радиологический анализ, исследования физ. факторов), копия договора с организацией, выполнявшей работы).

Сметная документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде 
в одном из следующих форматов, экспортированных (переведенных) напрямую из сметной программы:

- гранд-смета (.gsf) или «А0»;

- универсальный формат (.xml);

- единый блок обмена АРПС 1.10 (.arp).

Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления рассматривает проектно-сметную документацию, акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания.

Подрядчик не позднее числа указанного в документе, подтверждающим мотивированный отказ, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ.

В случае отсутствия указания в документе, подтверждающим мотивированный отказ, срока устранения замечаний, данный срок должен быть не более пяти рабочих дней с даты выставления замечаний.

В случае не устранения замечаний Подрядчиком  в указанный Заказчиком срок, последний вправе применить к Подрядчику санкции, установленные Договором.

6.1.3. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления рассматривает «Акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ», подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания (замечания по выполненным работам).

6.1.4. Подрядчик не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, 
а за декабрь – не позднее 5 (пятого) декабря, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ.

6.1.5. В случае не устранения замечаний Заказчика в указанный срок, сдача-приемка работ переносится на следующий отчетный приод.

    - Окончательная приемка работ по Договору, осуществляется Заказчиком 
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ в целом по Договору при условии устранения замечаний Заказчика по выполненным работам.

    - Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.

  - Перечень недостатков и сроков их исправления оформляется двухсторонним актом о недостатках выполненных работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков 
не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности

7.1. В случае если в результате Работ будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязан передать Заказчику в установленном порядке исключительные права на использование таких результатов в полном объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая заключение и регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. Подрядчик несет данную обязанность также в случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям

8. Ответственность сторон

  - При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, 
а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:

8.1.1. за несоблюдение срока окончания работ, в том числе по этапам – пени 
в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.1.2. за задержку устранения недостатков работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, - пени в размере 1% (одного процента) 
от стоимости работ по устранению недостатков и стоимости работ, в результатах которых устраняются недостатки, за каждый день просрочки;

8.1.3. в случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по Договору без согласования с Заказчиком договоров, предметом которых является исполнение обязательств по Договору, либо выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, – штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) руб. за каждый зафиксированный случай.

8.1.4.В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30% (тридцати процентов) стоимости Работ по устранению недостатков.

  - За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате 
по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты 
за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки 
(п.1 ст.395 ГК РФ), установленной Банком России на день просрочки исполнения обязательства, общий срок начисления которых не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Заказчиком  условий Договора (п.3 ст.395 ГК РФ).

  - Убытки, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме, сверх штрафных санкций, которые могут быть предъявлены за нарушение обязательств по Договору.

  - В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ (в том числе по этапу), Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию при условии письменного уведомления Заказчика. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов 
с подтверждением их документами.

  - Срок уплаты санкций за неисполнение обязательств по Договору составляет 
30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии. Уплата санкций по Договору 
не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - За нарушения обязательств, по соблюдению требований охраны труда Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, 
а также обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

  - В случае если нарушение Подрядчиком обязательств установленных требований охраны труда привело к материальному ущербу/убытку Заказчика, Подрядчик обязуется возместить соответственно потраченные Заказчиком денежные средства.

  - При несчастном случае, происшедшим с работником Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору, по вине Подрядчика. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 2% (двух процентов) от цены Договора, а в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 4% (четырех процентов) от цены Договора, но не менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются 
и оформляются в соответствии с требованиями ст. 228, 229 ТК РФ 
и Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

  - Указанные в настоящем разделе штрафы, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы могут быть удержаны и обращены в свою собственность Заказчиком в безусловном бесспорном внесудебном порядке из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком по Договору работы либо из Суммы обеспечения исполнения обязательств, указанной в разделе Договора «Обеспечение обязательств Подрядчика», или получены Заказчиком от лица, обеспечившего независимой гарантией исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору .

В случае удержания денежных средств Заказчик направляет соответствующее Уведомление Подрядчику, в котором указываются:

- сведения о нарушенном Подрядчиком обязательстве, период просрочки;

- сведения о размере санкций, предусмотренном условиями Договора, расчет и общий размер санкций за допущенное Подрядчиком нарушение;

- реквизиты соответствующих первичных учетных документов (актов, товарных накладных и пр.), если удержание производится из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком по Договору работы;

- иные сведения.

8.10. В случае нарушения сроков предоставления Подрядчиком обеспечительных мер по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки до полного фактического исполнения обязательства по предоставлению обеспечительных мер по Договору. Заказчик вправе удержать данные штрафные санкции из денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору.

8.11. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 5.18. Договора, и это повлечет предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

8.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 8.11 Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

  - В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от стоимости договора.

  - За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов, отчетов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных пункта Договора) - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай.

  - В случае неисполнения Подрядчиком требований, установленных в п.14.4. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) 
от размера уступленного права. В случае уступки прав, не подлежащих оценке, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора, указанной 
в п.3.1. Договора.

  - В соответствии со ст. 406.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик за свой счет в полном объеме возмещает Заказчику потери, возникшие у последнего в связи с проведением Подрядчиком и привлекаемыми им лицами работ на Объекте, в том числе в случае нарушения норм законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных регламентирующих документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной, экологической и санитарной безопасности, градостроительные нормы и правила, правила благоустройства и организации производства земляных и строительных работ (ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга и иные органы государственной власти в случае изменения нормативно-правовых актов), правила лесовосстановления и лесоразведения.

К потерям Заказчика, подлежащим возмещению, в равной степени относятся административные штрафы, размер которых определяется вступившим в законную силу постановлением о наложении соответствующего штрафа, а также меры гражданско-правовой ответственности, применяемые третьими лицами к Заказчику, размер которых выражается в оплаченной Заказчиком претензии либо решении суда, вступившем в законную силу и исполненном Заказчиком.

  - Если Подрядчик нарушит гарантии, указанные в п. 5.19. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай нарушения, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - За несоблюдение Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.20. Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств, в полной сумме сверх суммы штрафа.

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1. Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы 
в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны 
об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «__» __________ _________ г.

10.2. Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений и дополнений должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны Сторонами и с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся неотъемлемой частью Договора.

10.3. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику, в том числе, в случаях:

- просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более, 
чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более, 
чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ по Договору;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более 
чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- в случае если допущены нарушения законодательства при привлечении к выполнению Работ субподрядных организаций;

- в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 5.14 Договора.

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым, в том числе, по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом с даты, указанной в уведомлении Заказчика о расторжении Договора.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные 
с односторонним расторжением Договора. При расторжении Договора выплаты, 
за исключением выплат за фактически выполненные и принятые работы, с Заказчика 
не производятся.

10.4. С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику результаты работ и все иное, связанное с выполнением работ.

10.5. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке, в том числе, в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком (в том числе по этапу) более, 
чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- просрочки предоставления обеспечения исполнения обязательств более, 
чем на 30 (тридцать) дней.

11. Разрешение споров между Сторонами

(Вариант 1) 11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Срок для рассмотрения претензий по Договору - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

11.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

(Вариант 2) 11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров.

11.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, 
он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров _____________ от _____ № _____.

11.3. При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

- Обеспечение обязательств Подрядчика

(Вариант 1)

  - Заказчик устанавливает требование о внесении денежных средств Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика, которые определены в настоящем Договоре.

  - Размер  внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) составляет ________________ (________________) рублей (10% десять процентов от цены Договора). Стороны подтверждают, что указанная Сумма обеспечения исполнения не является задатком.

  - Сумма обеспечения исполнения должна быть зачислена на счет Заказчика, указанный в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», до даты заключения Договора.

  - Сумму обеспечения исполнения Заказчик возвращает путем перечисления денежных средств на расчетный счет, реквизиты которого указаны в Разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» после исполнения всех обязательств Подрядчиком по Договору. Основанием для возврата Суммы обеспечения исполнения является письмо Подрядчика о наступлении вышеуказанного обстоятельства. Письмо Подрядчика должно содержать реквизиты настоящего Договора, а также должны быть приложены документы, свидетельствующие о полном выполнении всех обязательств Подрядчика. В течение двадцати рабочих дней со дня получения указанного письма происходит возврат денежных средств, либо предоставляется мотивированный отказ.

  - В случае неисполнения/некачественного/несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, принятых по Договору, а равно любого иного нарушения обязательств по Договору, и предъявления Подрядчику претензий, рекламаций, неустоек, штрафов, применения иных санкций, предусмотренных договором и Гражданским кодексом РФ, из Суммы обеспечения исполнения, указанной в п. 12.2., Заказчик может быть удержана сумма денежных средств, рассчитанных в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом Сумма обеспечения исполнения уменьшается на рассчитанную сумму денежных средств.

  - В случае удержания/уменьшения Суммы обеспечения исполнения Заказчик в адрес Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты удержания/уменьшения направляет соответствующее уведомление об удержании/уменьшении Суммы обеспечения исполнения и требование о пополнении Суммы обеспечения исполнения до размера, указанного в п. 12.2.

  - Подрядчик обязан пополнить размер Суммы обеспечения исполнения до первоначального размера, указанного в п. 12.2., не позднее пяти календарных дней с даты направления уведомления об удержании/уменьшении. В случае если Подрядчиком не выполнено требование по пополнению до первоначального размера Суммы обеспечения исполнения в указанный срок, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

  - На все суммы, указанные в настоящем Разделе, Подрядчик обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования об их взыскании, либо взыскании неосновательного обогащения, убытков.

(Вариант 2)

12.1. Заказчик устанавливает требование о предоставлении Подрядчиком безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика Независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика, которые определены в настоящем Договоре (далее по тексту - Независимая гарантия) по форме согласно Приложению № 14 к Договору.

12.2. Независимая гарантия должна быть выдана юридическим лицом (гарантом), которое должно иметь кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенный хотя бы одним из аккредитованных в Российской Федерации рейтинговых агентств, а также соответствует дополнительным требованиям, установленным в зависимости от уровня рейтинга гаранта:

| Рейтинг | Дополнительные требования |
| --- | --- |
| A- (RU)/ruA- и выше | - отсутствуют |
| BBB+(RU)/ ruBBB+ или BBB(RU)/ ruBBB | - собственные средства (капитал) гаранта превышают либо равны 10 (десяти) млрд рублей |
| BBB-(RU)/ruBBB- | - собственные средства (капитал) гаранта превышают либо равны 10 (десяти) млрд рублей, - прогноз рейтинга «стабильный» или «позитивный» |

12.3. Юридическое лицо (гарант), выдающее независимую гарантию, не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов юридического лица не приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве.

В случае если Гарантом выступает Банк:

- необходима действующая лицензия на банковскую деятельность, выданная Банком России;

- кредитная организация должна входить в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2  Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ.

12.4. Заказчик вправе отказать в принятии независимой гарантии от Подрядчика, если общая сумма независимых гарантий от одного гаранта, принятых Обществом в обеспечение обязательств одного принципала, превышает:

- если банк-гарант находится под контролем Российской Федерации или Центрального Банка Российской Федерации: 5% (пять процентов) от объема собственных средств (капитала) банка-гаранта

- если банк-гарант имеет хотя бы 1 рейтинг на уровне не ниже A-(RU)/ruA-: 5% (пять процентов)  от объема собственных средств (капитала) банка-гаранта;

- в остальных случаях: 2% (два процента) от капитала объема собственных средств (капитала) банка -гаранта.

Кроме того, Заказчик вправе отказать в принятии независимой гарантии при наличии у гаранта в течение предшествующих 24 (двадцати четырех) месяцев прецедентов просрочки исполнения платежных обязательств перед Обществом по независимым гарантиям, выданным принципалу, предоставляющему независимую гарантию.

12.5. В случае если гарант перестал отвечать требованиям пп. 12.2; 12.3; 12.4 Договора, либо при возникновении публичной информации о рисках утраты платежеспособности и/или существенном ухудшении финансовой устойчивости гаранта, Подрядчик обязан обеспечить замену независимой гарантии не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты выявления факта несоответствия независимой гарантии (письменное уведомление Заказчика).

Возврат оригинала независимой гарантии Подрядчику осуществляется по его инициативе в следующих случаях:

- если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых покрывала независимая гарантия, и при этом истекло 60 дней с даты полного выполнения работ/услуг по договору;

- при замене независимой гарантии после прохождения полного перечня процедур согласования Заказчика новой независимой гарантии;

- по истечении срока действия независимой гарантии;

- возврат установлен условиями дополнительного соглашения к Договору.

Возврат контрагенту независимых гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.

12.6. В Независимой гарантии должны быть указаны:

- дата выдачи и номер независимой гарантии;

- принципал;

- бенефициар;

- гарант;

- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

-  денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;

-  срок действия гарантии;

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

12.7. Подлинный экземпляр (оригинал) независимой гарантии должен быть предоставлен Заказчику до даты заключения Договора. До предоставления подлинного экземпляра (оригинала) независимой гарантии Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику проект независимой гарантии.

При этом под подлинным экземпляром (оригиналом) независимой гарантии понимается первичный документ на бумажном носителе, заверенный подписью уполномоченного Гарантом лица и скреплённого печатью Гаранта.

Независимая гарантия выдается на сумму________________ (________________) рублей (10% десять процентов от цены Договора).

12.8. Дата начала действия Независимой гарантии – до даты заключения настоящего Договора.

12.9. Дата окончания действия Независимой гарантии не ранее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты выполнения полного объема работ по Договору.

При увеличении сроков выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан обеспечить предоставление Независимой гарантии (продление/замена) с учетом новых сроков выполнения работ, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до окончания срока ее действия.

12.10. Внесение изменений в действующую независимую гарантию осуществляется путем приема от Подрядчика подписанного со стороны гаранта документа «Изменение независимой гарантии» - согласно Приложению №15 к Договору

12.11. В случае неисполнения/некачественного/несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, принятых по Договору, а равно любого иного нарушения обязательств по Договору, и предъявления Подрядчику претензий, рекламаций, неустоек, штрафов и т.п. Заказчик вправе предъявить, Независимую гарантию к оплате.

12.12.В случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности, для согласования такой независимой гарантии одновременно с предоставлением оригинала гарантии Подрядчиком должна быть предоставлена доверенность (оригинал/нотариально удостоверенная) на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта. К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная гарантом).

В случае если в доверенности на право подписи независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа гаранта от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица гаранта, что предоставление данной независимой гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными 
в доверенности.

Для гарантов, с долей акций, принадлежащих Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, либо других государственных органов, в уставном капитале менее 50% (пятидесяти процентов), дополнительно представляются следующие документы:

•	 Бухгалтерская отчетность, составленная по РСБУ, по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);

•	 Письмо гаранта о ненахождении его в процессе ликвидации или банкротства, 
об отсутствии установленных Банком России в отношении гаранта (в случае если гарантом выступает банк) в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций (на актуальную дату).

(Для контрагентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (для подтверждения данного статуса) дополнительно предоставляется копия выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.)

В случае если банк-гарант не раскрывает на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/credit/) форму банковской отчетности по РСБУ №808 или №123, дополнительно представляются следующие документы:  копия, заверенная банком-гарантом, формы банковской отчетности по РСБУ №808 или №123 или официальное письмо от банка-гаранта с указанием суммы собственных средств (капитала) гаранта.

13. Конфиденциальность

13.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена 
в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

  - Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

  - Стороны обязуются:

    - Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ 
к информации третьих лиц;

    - Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.

  - Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия Договора.

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения 
о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной 
в ПАО «Россети Ленэнерго».

14. Особые условия. Заключительные положения.

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему или расторжения Договора.

14.2. Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора

14.3. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью.

При этом электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах Договора, будет иметь полную юридическую силу и является письменным доказательством при разрешении споров в арбитражном суде в соответствии со ст. 75 АПК РФ.

14.4. Права и обязанности, возникшие из Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без заключения соответствующего письменного соглашения.

14.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.6. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных 
в Договоре не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента изменений. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

14.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.8. При заключении, исполнении и расторжении Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

14.9. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

14.10. Если Подрядчик является налоговым резидентом_______________ на основании ________________________________________ , регистрационный номер налогоплательщика ___________., то он подтверждает следующие обстоятельства, что:

- Подрядчик не состоит на налоговом учёте в налоговых органах РФ.

- Подрядчик не присутствует фактически в РФ ни в одной из следующих форм:

- какое-либо упоминание о РФ, как о фактическом месте деятельности в уставных документах;

- руководство деятельностью осуществляется с территории РФ или на территории РФ оказывается содействие руководству;

- постоянный исполнительный орган находится на территории РФ;

- обособленное подразделение (коммерческое или некоммерческое) находится на территории РФ.

3) Подрядчик не осуществляет в РФ никакой деятельности, которая требует регистрации в государственных органах РФ.

4) Подрядчик подтверждает, что Заказчик может использовать эти заявления в качестве основания для принятия решений по исчислению и уплате налогов.

5) Подрядчик в течение действия Договора обязуется информировать Заказчика в случае каких-либо изменений заявлений, приведенных выше.

14.11. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

14.12. Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

14.13. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

15. Антикоррупционная оговорка.

15.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «Россети Ленэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось 
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.06.2015 № 2023), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился 
с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой 
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: http://www.lenenergo.ru/about/corruption/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц 
с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 – 15.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону 
в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1, 15.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Перечень документов, прилагаемых к Договору

1. Техническое задание (Приложение № 1).

2. Календарный план (Приложение № 2).

3. Расчет договорной цены на выполнение проектных (изыскательских) работ (Приложение № 3).

4. Перечень информации и документов, передаваемых Заказчиком Подрядчику (Приложение № 4).

5. Перечень документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику по окончании выполнения работ. (Приложение № 5).

6. Анкета «Установление признака взаимозависимости юридических/физических лиц» 
(Приложение № 6).

7. Заключение по определению этапа (ЗЭ-2) выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение № 7).

8. Форма предоставления информации о цепочке собственников контрагента, в том числе для третьих лиц при их привлечении (включая конечных бенефициаров) (Приложение № 8) .

9. Форма «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение № 9).

10. Форма акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (Приложение № 10).

11. Форма акта приемки прочих работ (Приложение №11).

12. Форма акта о приемке выполненных проектных работ и передаче прав 
по Договору (Приложение №12).

13. Договор поручительства (Приложение № 13 Форма).

14. Типовая форма независимой гарантии на исполнение обязательств по договору (Приложение № 14 Форма)

15. Типовая форма изменения к независимой гарантии (Приложение № 15 Форма)

17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

____________________________, ИНН _________________КПП_____________________________.

Адрес: _______________________________________________________________________________.

Тел.:_____________________________Факс:_______________________________________________.

р/с _____________________________в ____________________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК __________________________________.

ОКПО ________________________________, ОКОНХ _______________________________________.

Подрядчик:

____________________________, ИНН _________________КПП_____________________________.

Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: _______________________,

Тел.:_____________________________Факс:_______________________________________________.

р/с _____________________________в ____________________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК __________________________________.

ОКПО _______________________________, ОКОНХ ________________________________________.

Подписи и печати Сторон

Заказчик                                                                  Подрядчик

_________ /_____________/ М.П.                                  _________ /_____________/ М.П.

Приложение № 1

к Договору от ________ № ________

Сведения, подлежащие передаче Подрядчику

| № | Наименование документа |
| --- | --- |

Подписи и печати Сторон

Заказчик                                                                  Подрядчик

_________ /_____________/ М.П.                                  _________ /_____________/ М.П.

Приложение № 2

к Договору от ________ № ________

Календарный план

| № п/п | Наименование Работ | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Стоимость Работ (без НДС___%) | Сумма НДС__% | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет не более _______________ (__________________) руб., в т.ч. НДС___%, что составляет  не более________________(_________________) рублей.

Подписи Сторон

Заказчик                                                                                                     Подрядчик

МП								                          МП

Приложение № 7

к Договору от ________ № ________

Заключение по определению этапа (ЗЭ-2)

выполненных проектно-изыскательских работ

к договору подряда № _________________ от ________________ (далее – Договор)

по объекту строительства_________________________________________________

срок выполнения работ___________________________________________________

Санкт-Петербург								«____»__________201_

ПАО «Россети Ленэнерго», в лице _____________________________________, действующего на основании____________________________________, как Заказчик по Договору подтверждает объем проектно-изыскательских работ в соответствии с утвержденной сметной документацией к договору, выполненных в отчетный период с ____________ по ______________, формирующих выполнение этапа:

| № п/п | акт на ПИР (номер, дата) | Сумма без НДС | Сумма НДС | Всего с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сумма этапа составила __________________(_______________________) руб., в том числе НДС ______________ руб.

Приложения к Заключению:

- Акт выполненных  проектно-изыскательских работ №_______дата_______.

- Исполнительные сметы.

Заказчик                                                                                                 Подрядчик

________________                                                                                ________________

Приложение № 13

к Договору от ________ № ________

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ________

| г. _____________ | "__" ________ 20__ г. |
| --- | --- |

______________, именуем___ в дальнейшем "Кредитор", в лице __________, действующий на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Поручитель", в лице ____________, действующий на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение _________________________ (указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН организации-должника), именуем__ в дальнейшем "Должник", его обязательства по Договору от "___" __________ _____ № _____, заключенному с Кредитором.

1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство (указываются данные в соответствии с Договором между Кредитором и Должником):

- сумма основного долга: _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.;

- срок исполнения обязательства: _________________________.

- ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства: в соответствии с условиями, заключенного Договора между Должником и Кредитором.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора от ______________ № _____ между Кредитором и Должником.

1.3. Поручительство выдается на срок до "___" __________ _____ г.

Договор поручительства должен быть предоставлен Поручителем Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, заключенного между Должником и Кредитором.

# 2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

# 2.1. Поручитель гарантирует и подтверждает, что он:

# а) обладает кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представил Кредитору сведения, подтверждающие свою платежеспособность, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принял на себя обязательство письменно извещать Кредитора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к нему имущественных требований, превышающих 10 (десять) процентов балансовой стоимости его активов со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении его руководителя уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления, банковских реквизитов;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Поручителя;

- принятие судом к производству заявления о признании его несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий Кредитор вправе требовать замены Договора поручительства на банковскую гарантию, на поручительство иного Аффилированного с Должником лица, иное обеспечение обязательств.

При нарушении Поручителем гарантий, указанных в настоящем пункте, Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.

2.2. Поручитель обязан предоставить информацию Кредитору о наличии у него иных договоров поручительства. Информация должна содержать: сведения об обязательстве, в обеспечение исполнения которого выдано поручительство, сумму обязательства.

Кредитор вправе отказаться от договора Поручительства, если общая сумма иных договоров поручительств, указанных в настоящем пункте составляет более 5% балансовой стоимости активов поручителя по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с законодательском РФ.

2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель  несет субсидиарную ответственность.

2.4. Поручитель отвечает перед Кредитором безусловно и безотзывно в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или надлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства (п. 1.2 Договора).

2.5. При предъявлении Кредитором требований Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.

2.6. Поручитель должен безусловно исполнить требование Кредитора в срок не позднее  5 (Пяти) рабочих дней со дня его доставки.

Требование Кредитора должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение обязательств в обеспечение исполнения которых выдано поручительство и Сумму, подлежащую оплате.

# 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, установленного п. 1.3 Договора.

При увеличении сроков выполнения работ по Договору от_____№____, заключенному между Должником и Кредитором, Поручитель обязуется обеспечить внесение изменений в Договор Поручительства, путем заключения дополнительного соглашения с учетом новых сроков выполнения работ по Договору от ______№______, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до окончания срока указанного в п.1.3. Договора.

В случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ, поручительство прекращается.

3.2. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение арбитражного суда при соблюдении досудебного порядка их урегулирования, предусмотренного законодательством РФ.

3.4. Если иное не установлено Договором, требования, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

- по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

3.5. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

3.6. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Должника.

# 4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор                                                            Поручитель

Наименование: ______________________     Наименование: ____________________

Адрес: _____________________________     Адрес: ___________________________

Тел/факс ___________________________     Тел/факс _________________________

Адрес электронной почты ____________     Адрес электронной почты __________

ОГРН _______________________________     ОГРН _____________________________

ИНН ________________________________     ИНН ______________________________

КПП ________________________________     КПП ______________________________

Р/с ________________________________     Р/с ______________________________

в __________________________________     в ________________________________

К/с ________________________________     К/с ______________________________

БИК ________________________________     БИК ______________________________

От имени Кредитора                                   От имени Поручителя

____________________ (__________)        ___________________ (_________)

М.П.                                     М.П.

Указывается в случае проведения изыскательских работ.

Указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.

Указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.

Вариант применяется в случае заключения Договора по результатам проведения закупочной процедуры, победителем которой является субъект малого или среднего предпринимательства (п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) и в случае осуществления закупок у взаимозависимых лиц являющихся дочерними обществами ПАО «Россети Ленэнерго», а также в случае если выполняемые работы не включены в разделы «Общего классификатора продукции по видам экономической деятельности» (ОК 034-2014 (КПЕС), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-си, в действующей редакции), перечень которых указан в подпункте 9.2.7.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети».

Вариант применяется в случае, если выполняемые работы включены в разделы «Общего классификатора продукции по видам экономической деятельности» (ОК 034-2014 (КПЕС), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-си, в действующей редакции), перечень которых указан в подпункте 9.2.7.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», а также в случае осуществления закупок у взаимозависимых лиц не являющихся дочерними обществами ПАО «Россети Ленэнерго»

В случае если договором предусмотрено, что обязательство Заказчика по оплате выполненных работ, перечень которых указан в подпункте 9.2.7.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», поставлено в зависимость от исполнения Подрядчиком иных обязательств (в том числе, но не ограничиваясь, по предоставлению обеспечения исполнения договора, по предоставлению указанных в договоре документов, гарантийных обязательств и т.п.), срок оплаты составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты выполнения Подрядчиком таких обязательств (условий для оплаты), предусмотренных договором.

Пункт указывается в случае если цена договора превышает 10 000 000,00 рублей с НДС.

Указывается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур.

«Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса»

Применяется в случае заключения договора, предусматривающего создание (модернизацию/интеграцию/доработку) или эксплуатационно-техническое обслуживание (сопровождение) информационных систем, автоматизированных систем управления и сетей связи.

Текст курсивом применяется в соотвеетствии с Приказом от 06.07.2016 №308 «Об утверждении формы заключений по определению этапа в рамках договоров подряда на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ (кроме объектов распределительной сети 0,4-10кВ)» в действующей редакции.

Пункт указывается, если Подрядчик зарегистрирован в налоговых органах и является плательщиком российского НДС.

в случае применения обеспечительных мер (выбирается вариант в соответствии с разделом об обеспечении).

Слова, выделенные курсивом, указываются при необходимости.

Раздел указывается только в случае, если цена по договору 10 000 000,00 рублей и более с учетом всех установленных налогов и сборов, а также в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в разделе Документации о закупке в случае предложения победителем закупки аномально низкой цены.

Указывается либо Вариант 1, либо Вариант 2, в соответствии с решением Подрядчика.

В случае если по результатам закупки договор заключается с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (если совокупная доля их прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц, по форме приложения 13 к Договору. В этом случае, требования Раздела 12 не применяются.

В случае заключения Договора по результатам проведения неконкурентной закупочной процедуры, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «б» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)), указывается 5 (пять) % от цены Договора.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

По данным официальных источников, в том числе www.cbr.ru.

В случае заключения Договора по результатам проведения неконкурентной закупочной процедуры, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «б» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)), указывается 5 (пять) % от цены Договора.

Данные документы/информация предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату. Данные документы/информация предоставляются для целей принятия независимой гарантии, выданной банком-гарантом в рамках договора, заключаемого по результатам закупки, которая не относится к конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указывается наименование страны налогового резиденства.

Указывается наименование учредительных документов, места управления, иное.

Указывается номер регистрации для целей налога на прибыль, НДС.

Пункт указывается если Подрядчик не состоит на учете в налоговых органах РФ.

Раздел не указывается в случае, если Контрагентом по договору является орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, являющаяся единственным поставщиком товаров (работ, услуг) для ПАО «Россети Ленэнерго» (монопольные организации, операторы связи, поставщики услуг ЖКХ и т.д.), формы договоров которых не подлежат изменению.

Указывается при необходимости.

Указывается дата выполнения полного объема работ по Договору, заключенному между Должником и Кредитором  плюс 60 календарных дней.

Для обычной системы налогообложения:

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, сформированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, с подтверждением о сдаче такой отчетности в налоговый орган (в виде извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, либо отметки налогового органа (в случае предоставления сведений в налоговый орган на бумажном носителе);

Для упрощенной системы налогообложения:

- копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год, с подтверждением о сдаче такой отчетности в налоговый орган (в виде извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, либо отметки налогового органа (в случае предоставления сведений в налоговый орган на бумажном носителе);

- заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения.