|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Директор технический ОАО «Сыктывкарский Водоканал» __________________А.Н.Тимофеев «__»_______________2024г. |

Техническое задание

на выполнение работ по устройству и содержанию ледовой переправы через протоку р.Сысолы в районе п.Сидорполой

г.Сыктывкар, 2024

| 1 | Предмет закупки | Выполнение работ по устройству и содержанию ледовой переправы через протоку р.Сысолы в районе п.Сидорполой ОКДП 2 – 42.11.10.129 ОКВЭД – 42.11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | ОАО «Сыктывкарский Водоканал» |
| 3 | Место выполнения работ | Республика Коми, МО ГО «Сыктывкар», п.Сидорполой |
| 4 | Требования, предъявляемые к выполняемым работам | Устройство ледовой переправы согласно проектной документации, разработанной ООО «ГеоПроектСтрой» в 2021 году, №7103-ПТО (приложение № 1 к Техническому заданию). Обеспечение постоянного контроля за содержанием ледовой переправы и дорожных знаков. Поддержание переправы в рабочем состоянии, отвечающем условиям безопасного движения автотранспорта. Содержание в исправном состоянии дорожных знаков, вех, шлагбаумов и других элементов инженерного оборудования переправы. Регулярное выполнение замеров толщины льда с предоставлением акта замера: при устойчивых температурах – 1 раз в 5 дней, весной при оттепелях – ежедневно. Отслеживание состояния ледового покрова и прочих конструктивных элементов переправы. Своевременное проведение необходимых ремонтных и профилактических работ. Решение вопросов начала и прекращение работы переправы в неблагоприятных погодных условиях и при ограниченной видимости, закрывать в необходимых случаях (временно или окончательно) движение по переправе. Определение условий пропуска по переправе тяжеловесных транспортных средств и контроль за соблюдением этих условий при пропуске через переправу. |
| 5 | Требования к качеству работ | Выполнение работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: -ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ» (принята Приказом ФДС РФ от 26.08.1998 N 228) , - ГОСТ Р 58948-2020 «Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные зимние и ледовые переправы. Технические правила устройства и содержания» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.08.2020 N 468-ст); - Правила охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми, утвержденные постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 315; - «Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденная Приказом Министерства транспорта России № 402 от 16 ноября 2012г. и т.д. - Приказ МЧС России от 30.09.2020 N 731 "Об утверждении Правил пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации" |
| 6 | Срок выполнения работ | Зимний период 2024 – 2025гг. Начало работ по устройству переправы – с даты заключения договора. По содержанию – с момента завершения работ по устройству. Окончание работ - закрытие ледовой переправы по весенним климатическим условиям: при появлении на льду колеи, заполненной на большом расстоянии водой, при образовании сквозных трещин шириной более 15 см большой протяженностью, при уменьшении толщины и прочности льда, при разрушении льда у съездов,. |
| 7 | Приложения | № 1 – Проектная документация на устройство и содержание ледовой переправы через р.Сысола в районе п.Сидорполой. Том.1. ООО «ГеоПроектСтрой», 2021г, заказ № 7103-ПТО. |

Ведомость объемов работ

по устройству  и содержанию ледовой переправы через протоку р.Сысола с районе п.Сидорполой

Длина переправы 250м, одна полоса движения, ширина полосы намораживания 30м

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ледовой перепавы |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр элементов переправ | м2 | 7500 |  |
| 1.2 | Заготовка вех и жердей с установкой | шт | 52 | Вехи устанавливаются с шагом 10м с обеих сторон переправы |
| 1.3 | Устройство лунок и измерение толщины ледяного покрова | шт | 39 |  |
| 1.4 | Очистка переправы от снега автогрейдером | м2 | 15000 |  |
| 1.5 | Намораживание льда толщиной 50 см (насос производительностью 40 м3/час) | маш.-ч/м3 | 94/3750 |  |
| 1.6 | Намораживание льда толщиной 50 см (размером 30х15м) на правом и левом берегах (насос производительностью 40 м3/час) | маш.-ч/м3 | 22,5/900 |  |
| 1.7 | Устройство и разборка деревянного настила на съездах с берегов, в том числе: − бревна диам.22см длиной 5м − доски сеч. 10х15 см - поковки (ерш) | м3 м3 м3 кг | 15,2 9,66 5,52 55 |  |
| 1.8 | Установка и демонтаж дорожных знаков | шт. | 36 | Стоимость знаков принять 25% от полной стоимости |
| 1.9 | Установка и демонтаж стоек | шт. | 27 |  |
| 1.10 | Информационный плакат «Высадка пассажиров» площадью более 1 м2 | шт. | 2 |  |
| 1.11 | Информационный щит с наименованием организации площадью более 1 м2 | шт. | 2 |  |
| 1.12 | Предупреждающие - знак 1.9 | шт. | 4 |  |
| 1.13 | Запрещающие - знак 3.1 - знак 3.11 - знак 3.16 - знак 3.24 - знак 3.27 - знак 3.32 - знак 3.31 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 2 2 8 2 2 2 |  |
| 1.14 | Знаки приоритета - знак 2.5 - знак 2.6 - знак 2.7 | шт. шт. шт. | 2 2 1 |  |
| 1.15 | Информационные - знак 6.11 площадью до 1 м2 (0,8м2) | шт. | 2 |  |
| 1.16 | Знаки дополнительной информации - знак 8.1.1 | шт. | 1 |  |
| 1.17 | Установка и демонтаж шлагбаумов, оборудованных замками | шт./м3 | 2/1,0 |  |
| 1.18 | Установка и демонтаж щитов со спасательными | шт./м3 | 4/0,4 |  |
| 1.19 | Перевозка, погрузка и разгрузка дорожных знаков и деревянных изделий на расстояние 1 км | т | 14,466 |  |
| 2 | Содержание ледовой переправы |  |  |  |
| 2.1 | Устройство лунок и измерение толщины ледяного покрова (1 раз в неделю в течение 4 мес.при температуре окружающего воздуха ниже минус 5 градусов, при температуре выше минус 5 град и оттепели - ежедневно) | шт. | 232 |  |
| 2.2 | Очистка переправы от снега автогрейдером (количество проходов за 4 мес. – 48) | м2 | 6000 |  |
| 2.3 | Очистка переправы от снега роторным снегоочистителем | км | 15 |  |
| 2.4 | Очистка переправы от снега плужным снегоочистителем (3 раза в декаду в течение 4 мес. – 36 проходов) | м2 | 6000 |  |
| 2.5 | Очистка подходов по 100 м и площадок для высадки пассажиров от снега автогрейдером (количество проходов за 4 мес - 48) | м2 | 2560 |  |
| 2.6 | Очистка подходов по 100 м и площадок для высадки пассажиров от снега роторным снегоочистителем | км | 12 |  |
| 2.7 | Очистка подходов по 100 м и площадок для высадки пассажиров от снега плужным снегоочистителем (3 раза в декаду в течение 4 мес. – 36 проходов) | м2 | 2560 |  |
| 2.8 | Закрытие движения по аварийно-опасной ледовой переправе, в т.ч: демонтаж дорожных знаков на стойках и демонтаж щитов со спасательными средствами (весной) | спуск | 2 |  |
| 2.9 | Работа бульдозеров мощностью 96 кВт (130 л.с.) при устройстве заграждающих валов для перекрытия переправы с двух берегов | маш-час | 4 |  |