#

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
«Разработка общих технических решений
по ремонту быков водосливной плотины со стороны ВБ в зоне переменного уровня и
по восстановлению бетона автодорожного тоннеля
Миатлинской ГЭС»

Лот № 16-НИР-2026-ДФ

г. Каспийск-2026 г.

1. Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения

НИР	научно-исследовательские работы
СТО	стандарт организации
ТТ	технические требования
ОП	обособленное подразделение
СП	свод правил

  1. Наименование и место расположения функционального заказчика
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» -Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова 5

Приложение 1

1. Наименование закупаемой продукции
Разработка технического решения по ремонту быков водосливной плотины со стороны ВБ в зоне переменного уровня Миатлинской ГЭС
# 2. Требования к продукции
#### 2.1. Требования к этапам и срокам выполнения работ
# Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	Общий срок работы/ предоставление технического отчета	С даты подписания договора	30.06.2026

#### 2.2 Требования к качеству продукции
# Таблица 2. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция №_1 Таблицы 2): Разработка технического решения по ремонту быков водосливной плотины со стороны ВБ в зоне переменного уровня Миатлинской ГЭС
№	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Требования к качеству продукции
	Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата
	Требование к наименованию	Разработка технического решения по ремонту быков водосливной плотины со стороны ВБ в зоне переменного уровня Миатлинской ГЭС	Согласие с требованием
	Требование к условному обозначению научно-техническому результату
...
	Требования к области применения
	Требование к области применения
	Требования к целям и задачам разработки, ожидаемому эффекту
	Новизна разработки
	Цель разработки	Выполнение п.5 предписания Акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений Миатлинской ГЭС от 31.08.2024г, направленного на безопасную эксплуатацию ГТС.	Согласие с требованием
	Требования к задачам исследования:	Техническое решение разрабатывается для ремонта бетона бычков водосливной плотины с ВБ в зоне переменного уровня водохранилища в отметках 149,00-154,00м. / Объем услуг: / Рекогносцировочное обследование. / Конструктивные решения. / Сметный расчёт. / Требования к оформлению документации: / Документация, должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 / С целью выявления дефектов бетонной поверхности быков водосливной плотины во всем диапазоне переменного уровня водохранилища Миатлинской ГЭС визуальное обследование проводится при пониженной отметке в водохранилище(~148,00м). / Работы по обследованию бетона бычков выполняются в соответствии с требованиями: / СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; / СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; / ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; / СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния; / СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю; / ГОСТ Р 55260.1.4-2012 «Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга»; / ГОСТ Р 55260.1.9-2013 Гидроэлектростанции. Часть 1-9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации; / ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; / СТО 70238424.27.140.031-2010. Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; / СТО 02.01.80 – 2012. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования; / ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».	Согласие с требованием
	Основной ожидаемый эффект	Техническое решение по ремонту быков водосливной плотины со стороны ВБ в зоне переменного уровня Миатлинской ГЭС	Согласие с требованием
...
	Требования к учету сведений о потребности
	Краткое описание характера работ
		-Разработка программы обследования и согласование ее с Заказчиком. / - Визуально-инструментальное обследование бычков с плавсредств, / оценка состояния бетона бычков арочной плотины Миатлинской ГЭС в зонах, доступных без использования специальных приспособлений. / - Обработка исходных паспортных данных и фактически полученных результатов обследования. / - Разработка мероприятий по устранению выявленных дефектов. / - Оформление результатов обследования в виде технического отчета с / содержанием: / Разработанного технического решения по ремонту бетона бычков водосливной плотины со стороны ВБ в зоне переменного уровня; / Рабочих чертежей; / Ведомости основных объемов работ; / Пояснительной записки.	Согласие с требованием

...
	Основные требуемые параметры
	Требования к выполнению работы	Работы принимаются Заказчиком в соответствии с календарным планом и техническим заданием по Актам сдачи-приемки выполненных работ. / По окончанию всех работ по обследованию Подрядчик передает Заказчику технический отчет, содержащий планы и разрезы обследуемых объектов, ведомости дефектов и повреждений, схему дефектов и повреждений с координатной привязкой и с фотографиями наиболее характерных из них, анализ причин появления дефектов и оценку состояния конструкций, перечень мероприятий по устранению дефектов и повреждений. / При обнаружении дефектов бетона водосливной плотины со стороны ВБ в зоне переменного уровня , требующих немедленного устранения, Подрядчик срочно сообщает об этом Заказчику для возможности организации работ по устранению данных дефектов в период низких отметок воды в водохранилище.	Согласие с требованием
	Исходные данные		Согласие с требованием
	Требования к патентоспособности, перечень результатов интеллектуальной деятельности
	Требование к патентным исследованиям	Для выполнения привлекаются отраслевые научно-исследовательские и проектные институты в области гидротехнического строительства, обладающие: / квалифицированным персоналом и научно-технической базой с опытом выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет; / при привлечении субподрядных организаций на них распространяются те же требования, что и на подрядную организацию, перечень привлекаемых субподрядных организаций согласовывается с Заказчиком

	Требования к этапам разработки
		Работы выполняются в один этап
	Требования к результату работы и форме его предоставления
	Требования к форме предоставления результата	Работы принимаются Заказчиком в соответствии с календарным планом и техническим заданием по Актам сдачи-приемки выполненных работ. / По окончанию всех работ по обследованию Подрядчик передает Заказчику технический отчет, содержащий планы и разрезы обследуемых объектов, ведомости дефектов и повреждений, схему дефектов и повреждений с координатной привязкой и с фотографиями наиболее характерных из них, анализ причин появления дефектов и оценку состояния конструкций, перечень мероприятий по устранению дефектов и повреждений. / Технический отчет о проведенной работе (представить на бумажном (кол-во 2 экз.) и на электронном носителе CD-R, USB в формате *pdf, *doc, *xls.).	Согласие с требованием

#### Приложение 2
  1. Наименование закупаемой продукции
Разработка общих технических решений по восстановлению бетона автодорожного тоннеля Миатлинской ГЭС
# 2. Требования к продукции
#### 2.1. Требования к этапам и срокам выполнения работ
# Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
	Общий срок работы/ предоставление технического отчета	С даты подписания договора	01.07.2026

#### 2.2. Требования к качеству продукции
# Таблица 2. Требования к качеству продукции
Наименование работ/этапа работ (позиция №_1 Таблицы 2): Разработка общих технических решений по восстановлению бетона автодорожного тоннеля Миатлинской ГЭС.

№	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Требования к качеству продукции
	Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата
	Требование к наименованию	Разработка общих технических решений по восстановлению бетона автодорожного тоннеля Миатлинской ГЭС	Согласие с требованием
	Основные средства	101000000134
	Требования к области применения
	Основание для выполнения работ	Научно-технический отчет «Комплексное обследование производственных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности Миатлинской ГЭС», АО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева 2022г.	Согласие с требованием
	Требования к целям и задачам разработки, ожидаемому эффекту
	Новизна разработки	-
	Цель разработки	Устранение дефектов железобетона автодорожных туннелей, обнаруженных при проведении обследования.	Согласие с требованием
	Требования, определяющие направленность разработки технических решений	ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации». / ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» / СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.	Согласие с требованием
	Состав технических решений	1. Рекогносцировочное обследование. / 2. Конструктивные решения / 3. Сметный расчёт.	Согласие с требованием
	Требования к учету сведений о потребности
	Краткое описание характера работ
	Описание работ	Разработка технических решений по восстановлению бетона автодорожного тоннеля Миатлинской ГЭС: / Рабочих чертежей; / Ведомости основных объемов работ; / Пояснительной записки.	Согласие с требованием
	Требования к оформлению документации	Документация, сброшюрованная в том, должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»	Согласие с требованием
	Основные требуемые параметры
	Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю	Информация по ранее выполненному отчету передается по официальному запросу исполнителя	Согласие с требованием
	Требования к патентоспособности, перечень результатов интеллектуальной деятельности
	Требование к патентным исследованиям	-
	Требования к этапам разработки
	Этапы разработки	Работы выполняются в один этап	Согласие с требованием
	Требования к результату работы и форме его предоставления
	Требования к форме предоставления результата	Техническое решение для устранение дефектов (представить на бумажном (кол-во 2 экз.) и на электронном носителе CD-R, в формате *pdf, *doc, *xls.). / Экземпляр, выдаваемый на электронном носителе, является идентичным экземпляру, выполненному на бумаге	Согласие с требованием

Приложение № 1
к Техническим требованиям
лот № -НИР-2026-ДФ

Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение услуг
по программе НИР

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости НИР.
2. Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3. Стоимость НИР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5. Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в
районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
1. Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.
2. Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
3. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей
- графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2);
- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
1. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).
2. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
3. Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:
- суточные - 700 руб./сутки;
- проживание – 5000 руб./сутки;
- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
1. В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
2. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
3. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов.
4. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).
5. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на НИР

1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.
3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
  1. Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
  1. среднедневная выработка () определяется по формуле:

где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[1];
[1] На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».
 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;
  1. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:

где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади.
Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
  1. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПР не более:
- суточные - 700 руб./сутки;
- проживание – 5000 руб./сутки;
- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется в соответствии с Методом анализа ТКП (приложение № 2 к требованиям к оформлению и составлению сметной документации)
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец сметы
на работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
N п/п	Наименование должностей исполнителей	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, / ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5
1	2	3	4	5	6	7
			*
			*
			*
	Итого	*			*

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.	Кол-во рабочих дней в месяце, дни	Среднедневная зарплата исполнителей, руб. / (гр 1 / гр 2)	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %	Рентабель-ность, %	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4	Продолжи-тельность разработки (дни)	Численность исполнителей (чел.)	Коэффициент квалификации (участия) / Ккв-уч	Стоимость работ, руб. / С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель
проектной организации _____________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта ___________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР

Приложение№3
к пояснительной записке по заполнению формы 3п

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
№ пп.	Пункт назначения (туда / обратно)		Вид транспорта	Стоимость проезда, руб. (без НДС)	Кол-во дней	Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС)	Стоимость проживания, руб./сут. (без НДС)	Кол-во командировок	Кол-во командированных человек	Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС)
		Из пункта 1 в пункт 5
1	Из пункта 1 в пункт 2
2	Из пункта 2 в пункт 3
…	…			…	…	…	…	…	…	…
5	Из пункта 4 в пункт 5
		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
		Из пункта 5 в пункт 1
6	Из пункта 5 в пункт 4
7	Из пункта 4 в пункт 3
…	…			…	…	…	…	…	…	…
9	Из пункта 2 в пункт 1
		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
		Всего стоимость командировочных расходов