БЕ: 2000

ID номер закупки: 062-0010765

Статья сметы затрат (источник):	          УТВЕРЖДАЮ:

«Ремонт подрядным способом (себестоимость)»                   Директор департамента АХО

ПАО «Россети Московский регион»

______________ М.К. Сайфутдинов

«____» ____________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещения переговорной №704 по адресу:

ул. Вавилова, 7Б, в 2026 году.

Начальная (максимальная) цена работ: 8 550 804,86 рублей с НДС, в т.ч. НДС 22%

- Общие положения.

  - Проведение работ по ремонту помещения переговорной №704 по адресу: ул. Вавилова, 7Б.

  - Перечень ремонтных работ и условия их выполнения определен в Дефектной ведомости №1, являющейся Приложением к настоящему Техническому заданию.

  - Предметом проведения закупки по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании.

  - Авансирование не предусмотрено.

  - Привлечение к работам субподрядных организаций не допускается, выполнение работ подрядная организация выполняет лично собственными силами.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора участнику необходимо предоставить сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов (Приложение №1), с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022, кроме сборника на пуско-наладочные работы, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 07.02.2025г. №69/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2026г. и размещенные во ФГИС ЦС, применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Москва;

с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы;

К итоговой стоимости затрат на оплату труда рабочих и машинистов возможно применить предельный расчётный ИПЦ в размере 1,038 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2026 год в целом).

К итоговой стоимости материалов (учтенных сметными нормами, а также взятых по ФГИС ЦС) и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,038 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2026 год в целом).

К итоговой стоимости материалов (взятых по анализу рынка) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,0252 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2026 год в целом).

Размер ТЗР определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр.)

Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно приказу №421/пр от 04.08.2020г “Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации”.

  - Для заключения 1 (одного) договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию зданий (сооружений), согласно Приложению 10 к Приказу ПАО МОЭСК №1414 от 19.12.2019 с последующими изменениями и дополнениями.

- Основные технические требования на ремонт.

  - Ремонтные работы должны производиться в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

Действующими правилами по охране труда, в том числе:

-Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

-Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

-Стандартом организации ПАО РОССЕТИ СТО 34.01-27.1-001-2014 «Правила пожарной безопасности в ЭСК ОАО РОССЕТИ» (ВППБ 27-14);

-Отраслевыми стандартами (СниП, СанПиН);

-Техническими условиями.

  - Перед началом выполнения ремонтных работ, представить на утверждение Заказчику варианты эскиз-проекта внутреннего пространства помещений с учетом специфики их использования, с правом внесения по требованию Заказчика исправления и корректировки в рабочий проект.

В эскизном проекте отразить:

- Эскизная часть;

- Фотореалистичные визуализации;

- Рабочий проект.

Срок выполнения эскиз-проекта составляет 5 календарных дней с момента подписания основного договора Подряда.

  - В соответствии со спецификой Объекта Заказчик в праве устанавливать временной период проведения работ и вносить изменения в случае сложившихся обстоятельств, препятствующих выполнению работ.

- Перечень технических требований по ремонту здания:

    - Все ремонтные работы выполнить не позднее установленного срока.

    - Все работы на территории Заказчика должны оказываться в специализированной одежде с логотипом Подрядной организации.

    - Начало рабочей смены не поздняя 7.30, окончание рабочей смены в 17.00. По окончании рабочей смены все остатки строительных материалов, строительный мусор, инструменты должны быть убраны и складированы в согласованном с Заказчиком месте.

    - Проведения работ в выходные и праздничные дни Подрядчик обязан согласовать в посменной форме с Заказчиком;

    - Использовать при отделке помещений звукопоглощающие материалы для более качественного шумоподавления, учитывая особенности дизайнерского решения;

    - При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность имущества Заказчика;

    - Подрядчик должен быть оснащен необходимым инструментом, специальным оборудованием, аппаратурой, приборами и другими техническими средствами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг.

    - Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически исправном состоянии и систематически проверяться.

    - Неисправные специальное оборудование, приборы и аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с эксплуатации, отремонтированы или заменены (если они подлежат ремонту) в однодневный срок.

    - Установить при выполнении ремонтных работ точки подключения оборудования.

    - В случае повреждения отделочного покрытия стен, пола, потолка и элементов здания Подрядчик обязан за свой счет устранить понесённый ущерб зданию до окончания ремонтных работ и сдачи объекта Заказчику.

- Штрафные санкции

Заказчик вправе применить следующие меры ответственности при наличии в отчетном месяце направленных Исполнителю замечаний в отношении выполняемых работ по ремонту объектов:

  - За задержку устранения обнаруженных дефектов в работе (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 2,0% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - За несоблюдение срока окончания работ, указанного в графике производства работ (по согласованию с Заказчиком), и сдачи результата работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - В случае нарушения установленного графика рабочей смены (в т.ч. несоблюдения её продолжительности, времени начала и окончания), установленной в п. 3.1.3, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения;

  - В случае нарушения временного период проведения работ, установленного заказчиков в случае сложившихся обстоятельств, препятствующих выполнению работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения;

  - В случае оставления, по окончанию рабочей смены, остатков строительных материалов, строительного мусора, инструменты в зоне проведения ремонта Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф размере 50 000 (сто двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения;

  - В случае фотофиксации факта выполнения работ на объекте работниками Подрядной организации без ношения специализированной одежды (в т.ч. средств индивидуальной защиты) Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения;

  - При проведении работ в случае загромождения эвакуационных путей и выходов материалами, конструкциями и оборудованием Подрядчиком, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай.

  - В случае, если в нарушение п. 5.2., Подрядчик обязуется уплатить Заказчику – 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с Договором.

- Требования к Подрядчику.

  - Все работы по ТЗ должны производятся в отведённой зоне работ при использовании минимально необходимого количества технических средств и механизмов, во избежание шума, пыли, загрязнения воздуха.

  - В случае необходимости привлечения к выполнению работ по Договору иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик должен предварительно письменно согласовать такое привлечение иностранного персонала с Заказчиком.

Согласование Заказчика может быть дано в случае, если отсутствуют нормативно-правовые запреты на привлечение соответствующего персонала с учетом специфики объекта ТЭК и выполняемых работ/оказываемых услуг, после проведения Заказчиком необходимой проверки и при условии обеспечения выполнения Подрядчиком и привлекаемым им персоналом следующих требований: привлекаемый иностранный гражданин имеет разрешение на работу, патент или иной предусмотренный законодательством документ, подтверждающий право на работу на территории Российской Федерации; Подрядчик имеет разрешение на привлечение и использование иностранных работников (если иное не предусмотрено законодательством РФ); привлекаемый иностранный гражданин поставлен на миграционный учет, имеет миграционную карту (если иное не предусмотрено законодательством РФ); Исполнитель уведомил  территориальный орган МВД России, на территории которого иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином; Исполнитель не превышает допустимую долю иностранных работников, установленную в соответствующей отрасли.

Подрядчик обязуется предоставить документальное подтверждение вышеуказанных условий в отношении каждого привлекаемого иностранного гражданина, в том числе представить документ («зеленую карту»), подтверждающий прохождение в установленном порядке дактилоскопической регистрации. Заказчик вправе в рамках проверки предоставленных сведений делать запросы в уполномоченные государственные органы, при этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику в получении необходимой информации.

Одновременно с указанной в настоящем пункте информацией Подрядчик обеспечивает получение и направление оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных каждого привлекаемого иностранного гражданина.

До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Подрядчика на объект не допускается.

  - Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

  - Доставку материалов до места работы осуществляет Подрядчик.

  - Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В).

  - По требуемому количеству персонала предоставить копии трудовых или гражданско-правовых договоров, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», (утвержден приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

  - В течение одного календарного дня с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала и автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), задействованного на объекте.

  - Наличие материально - технических ресурсов (автомашина для перевозки сотрудников и материалов - не менее 1 ед., производственная база - не менее 180 м2).

  - Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с Заказчиком осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

- Требования к участникам Закупки:

  - Обязательные (отборочные) требования к Участнику.

Участник должен соответствовать всем требованиям, изложенным в Документации о закупке.

  - Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| - Наличие опыта по ремонту административных помещений за последние 3 года с момента размещения извещения о проведении ТЗП. Предоставить копии договоров: -Копии договора и акт сдачи-приёмки выполненных работ документы не представлены/документы не соответствуют критерию оценки= 0 баллов; - 1 - 9 договоров = 50 баллов; - 10 и более договоров = 100 баллов. | 0,09 |  |  |  |
| - Наличие кадровых ресурсов. - Предоставить справку о кадровых ресурсах, а также протоколы проверки знаний по охране труда. - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/документы предоставлены менее чем на 4 чел., = 0 баллов; - наличие персонала 5 чел. и более, документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,09 |  |  |  |
| - Деловая репутация. Отсутствие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами) за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки. Для оценки по настоящему критерию под неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств понимается: -расторжение договора в одностороннем порядке или по решению суда в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору; -уклонение участника от заключения договора по результатам закупок; -наличие вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих факт неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по договору; -неисполнения участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) по договору; -наличие претензий, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору, по которым отсутствуют: -судебные акты, подтверждающие отсутствие факта неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по договору; -документы, подтверждающие необоснованность претензий, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по договору; -информация об обжаловании их в судебном порядке. Участнику необходимо предоставить справку (в свободной форме) об отсутствии фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами). При отсутствии фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств участнику необходимо указать соответствующую информацию в данной справке. Проверка по указанному критерию осуществляется Заказчиком самостоятельно, в том числе с использованием официальных открытых данных (например, по Картотеке арбитражных дел kad.arbitr.ru.) -Отсутствие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения участником обязательств – 100 баллов. -Наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения участником обязательств / непредоставление справки об отсутствии фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств – 0 баллов. | 0,02 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

6.3. Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Контроль и приемка из ремонта, порядок оплаты выполненных работ.

  - Приемка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013 и Программой приемки зданий и сооружений из ремонта.

  - Подрядчик обязан предоставить противопожарные сертификаты, паспорта качества, а также сертификаты соответствия на применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации. Подрядчиком на все скрытые работы составляются акты о приемке заказчиком выполненных скрытых работ, так же подрядчик составляет всю исполнительную документацию.

  - В случае не предоставления актов на скрытые работы, исполнительной документации, Заказчик вправе считать эти работы не выполненными.

Условия утилизации и возврата материалов определяются на месте по фактическому состоянию.

  - Приемка работ осуществляется поэтапно. Фактически выполненные и завершенные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме КС-2.

  - К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

-  Акты (КС-2) составляются за отчетный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Москва,

с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы, действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов стоимости аналогичных объемов работ по смете к Договору.

- Приемка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- Затраты по вывозу и утилизации строительного мусора контейнерами должны быть подтверждены копией договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТБО, актами выполненных работ, подписанными подрядной организацией и региональным оператором, подтверждающими факт оказания услуг по вывозу мусора и объем отходов, подлежащих утилизации.

- Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС 3. Авансирование не предусмотрено. Подрядчик готовит и оформляет все документы приемочной комиссии.

- Требуемые сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ по ремонту:

Начало: с момента подписания договора

Окончание: 31.12.2026

- Гарантии исполнителя ремонтных работ.

  - Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами и составляет не менее 12 месяцев.

  - Подрядчик гарантирует качество работ, материалов и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

- Приложение №1-Ведомость дефектов;

Начальник УОЗ                                                                                  О.П. Михайловский