УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион»

_________________ О.В. Распопова

«___» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по внедрению модуля

«Документы закупочных комиссий»

в Автоматизированной системе управленческого документооборота

для ПАО «Россети Московский регион»

| Номер лота | 062-0010560 |
| --- | --- |
| БЕ | 2000.73 |
| Статья бюджета | Выплаты по приобретению НМА в сфере ИТ (3.020502020200) |

Москва, 2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность, Организация | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор департамента автоматизации бизнес-процессов | Ямщиков Андрей Сергеевич |  |  |
| Директор департамента информационной безопасности | Краснокутский Валерий Анатольевич |  |  |
| Руководитель дирекции внутреннего контроля и управления рисками | Балыкова Ольга Сергеевна |  |  |
| Директор департамента управления делами | Сальникова Елена Петровна |  |  |
| Директор департамента организации конкурсных процедур | Старостина Яна Олеговна |  |  |
| Заместитель директора департамента организации конкурсных процедур | Тесакова Валерия Александровна |  |  |
| Начальник управления методологии закупочной деятельности | Тренин Георгий Александрович |  |  |
| Начальник управления организации конкурсных закупок | Гусев Константин Витальевич |  |  |
| Главный эксперт управления организации конкурсных закупок | Дерегузова Наталья Игоревна |  |  |
| Главный эксперт управления общей правовой работы | Кремнев Александр Сергеевич |  |  |
| Руководитель проекта сектора управления проектами | Смыслов Виталий Владимирович |  |  |
| Ведущий эксперт отдела развития информационных систем | Балекина Милена Владимировна |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.1.	Назначение документа	5

1.2.	Термины, сокращения и определения	5

1.3.	Заказчик и Подрядчик	6

1.4.	Полное и краткое наименование работ	7

1.5.	Основание для проведения работ	7

1.6.	Место выполнения работ	7

1.7.	Стоимость и этапы выполнения работ	7

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	9

2.1.	Стратегические задачи Проекта	9

2.2.	Цели и задачи выполнения работ	9

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	10

3.1.	Организационный объем работ	10

3.2.	Составные части ИТ-решения	10

3.3.	Текущее состояние объекта автоматизации	11

3.4.	Целевое состояние объекта автоматизации	11

3.5.	Влияние на проект результатов смежных проектов	11

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ	12

4.1.	Требования к безопасности	12

4.2.	Требования по обеспечению информационной безопасности	12

4.3.	Требования к составу разрабатываемой проектной документации	17

4.4.	Требования к документационному обеспечению	18

4.5.	Требования к программному обеспечению	18

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ ИТ-РЕШЕНИЯ	18

5.1.	Общие функциональные требования	18

5.1.1.	Материалы ЗК	20

5.1.1.1.Вкладки РК «Материалы ЗК»	21

5.1.1.2.Согласование, подписание регистрация «Материалов ЗК»	23

5.1.1.3.Рассмотрение «Материалов ЗК»	25

5.1.1.4.Отправка на исполнение «Материалов ЗК»	25

5.1.2.	Повестка заседания ЗК	25

5.1.2.1.Вкладки РК «Повестка заседания ЗК»	27

5.1.2.2.Согласование, подписание, регистрация «Повестки заседания ЗК»	30

5.1.3.	Протокол заседания ЗК	31

5.1.3.1.Вкладки РК «Протокол заседания ЗК»	31

5.1.3.2.	Согласование, подписание, регистрация «Протокола заседания ЗК»	33

5.1.4.	Выписка из протокола заседания ЗК	34

5.1.4.1.Вкладки РК «Выписка из протокола заседания ЗК»	35

5.1.4.2.Регистрация «Выписки из протокола заседания ЗК»	35

5.2.	Функциональные требования к печатным формам и шаблонам основного контента	36

5.3.	Требования к переходу по связанным документам и поиску документов	37

5.4.	Требования к справочникам модуля «ДЗК»	38

5.5.	Требования к перечню федеративных процессов	39

5.6.	Функциональные требования к формированию отчетов	39

5.7.	Требования к печати карточек документов	40

5.8.	Требования к редактированию и удалению документов	41

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ	41

6.1.	Требования к режиму выполнения работ	41

6.2.	Гарантийные обязательства	41

7.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	41

Приложение №1	42

Приложение №2	43

Приложение №3	53

Приложение №4	63

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение документа

Настоящее Техническое задание определяет основные требования к составу, содержанию, объему, срокам, результатам, порядку и другим условиям работ по внедрению модуля «Документы закупочных комиссий» в автоматизированной система управленческого документооборота для ПАО «Россети Московский регион».

Термины, сокращения и определения

Таблица 1. Используемые термины, сокращения и определения

| Термин / Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Бизнес-процесс | Совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих упорядоченное создание, учет, управление, распространение и хранение документа |
| ГК | Группа компаний |
| ДЗК | Документы закупочной комиссии |
| ДО | Дочернее общество ПАО «Россети» |
| Договор | Договор на выполнение работ по проектированию ИТ-решения, к которому настоящее Техническое задание является неотъемлемым приложением. |
| Документ | Зафиксированная на материальном (бумажном, электронном) носителе информация с реквизитами, позволяющими её идентифицировать |
| Заказчик | ПАО «Россети Московский регион» |
| ЗЗК | Заседание закупочной комиссии |
| ЗК | Закупочная комиссия |
| ИБ | Информационная безопасность |
| Информационно-вычислительная инфраструктура (ИВИ) | Специально организованная система из аппаратного и программного обеспечения, предназначенная для решения вычислительных задач, а также задач хранения данных |
| Подрядчик | Подрядчик по договору на выполнение работ, определяется в результате конкурсных процедур (указывается при заключении договора) |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИТ-решение | Решение, проектируемое в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, предназначенное для автоматизации функций и процессов Заказчика. Может быть организовано в виде информационной системы или сервиса. Является нематериальным активом или основным средством или их совокупностью |
| КИИ | Критическая информационная инфраструктура |
| ОКИИ | Объект критической инфраструктуры |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| ОРД | Организационно-распорядительный документ |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПДн | Персональные данные |
| Пользователь | Работник Заказчика или сторонней организации, использующий ИТ-решение в служебных целях |
| Прикладное программное обеспечение | Программное обеспечение, ориентированное на решение конкретных задач, рассчитанное на взаимодействие с пользователем |
| ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности |
| Программное обеспечение (ПО) | Программа для электронных вычислительных машин или база данных |
| Проект | Организованный комплекс работ, направленный на внедрение модуля «Документы закупочных комиссий» по настоящему ТЗ |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация |
| РК | Регистрационная карточка документа |
| СЗ | Стратегическая задача |
| АСУД, Система | Автоматизированная система управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» |
| ТЗ | Техническое задание |
| Федеративный (распределённый) | Задания, адресованные исполнителям другой Системы. Участники и документы этих заданий так же называются федеративными. Обработка, алгоритмы необходимые для исполнения федеративных заданий и бизнес-процессы их использующие так же называются федеративными или выполняемые в распределённом режиме |
| УЗ | Учетная запись |
| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |

Заказчик и Подрядчик

Заказчик: Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»); юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр. 2; фактический адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б; телефоны: 8 (495) 662-40-70, 8 (495) 363-40-70.

Подрядчик: Подрядчик по договору на оказание работ, определяется в результате конкурсных процедур.

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор на выполнение работ по приложенной форме.

Полное и краткое наименование работ

Полное наименование работ: внедрение модуля «Документы закупочных комиссий» в автоматизированной системе управленческого документооборота в ПАО «Россети Московский регион».

Краткое наименование работ: внедрение модуля «ДЗК» в ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ является:

- Стратегия цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденная Советом директоров ПАО «Россети» от 06.09.2024 (протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 09.09.2024 № 663)» по функциональному направлению «Сохранение устойчивого финансового состояния и корпоративного управления»;

- Приказ об открытии проекта ПАО «Россети» от 13.10.2025 № 534;

- Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 18.11.2025 № 1106.

Место выполнения работ

Место выполнения работ: работы выполняются удаленно на территории Исполнителя.

Место предоставления результата Работ: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б

Стоимость и этапы выполнения работ

Стоимость лота составляет 15 774 903 (пятнадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот три) рубля 21 копейка, в т.ч. НДС 22%.

2026 – 9 464 760,00 руб. в т.ч. НДС 22%;

2027 – 6 310 143,21 руб. в т.ч. НДС 22%.

Заказчик производит расчет с Подрядчиком поэтапно по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по этапу и получения счета и счета-фактуры.

Сроки выполнения работ определяются договором на внедрение модуля «Документы закупочных комиссий» в автоматизированной системе управленческого документооборота в ПАО «Россети Московский регион».

Срок выполнения Работ: 240 дней с даты заключения договора.

В соответствии с настоящим Техническим заданием в рамках Проекта должен быть выполнен следующий перечень Работ, отраженный в Таблице 2.

Таблица 2. Этапы и состав выполнения работ

| № Этапа | Наименование работ | Состав работ | Отчетные документы | Длительность этапа (в календарных днях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации | - Разработка эксплуатационной и технической документации; - Перенос функционала в зону тестирования автоматизированную системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион»; - Настройка функционала в зоне тестирования в автоматизированной системе управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион»; - Проведение предварительных испытаний в зоне тестирования; - Проведение подготовки пользователей (ознакомление посредством видео роликов); - Перенос функционала в зону эксплуатации автоматизированную систему управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» и настройка функционала. | - Устав проекта; - План работ; - Руководство пользователя по модулю «Документы закупочных комиссий»; - Актуализированное руководство администратора Системы; - Программа и методика предварительных испытаний; - Протокол предварительных испытаний, включая журнал учета и устранения замечаний - Программа и методика обучения пользователей; - Протокол обучения пользователей; - Программа и методика проведения ОПЭ. | 88 дней с даты заключения договора |
| 2 | Проведение опытно-промышленной эксплуатации | - Проведение опытно-промышленной эксплуатации; - Поддержка пользователей в рамках проведения ОПЭ; - Устранение замечаний при их обнаружении. | - Актуализированная эксплуатационная и техническая документация (при необходимости); - Протокол готовности функциональности к переводу в ПЭ, включая журнал устранения замечаний; - Актуализированная пояснительная записка по информационной безопасности системы. | 152 дня с даты завершения этапа № 1 |
|  | Общая длительность работ |  |  | 240 дней с даты заключения договора |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Стратегические задачи Проекта

Проект направлен на решение следующих стратегических задач:

- СЗ-22. Сохранение высокого уровня корпоративного управления;

- СЗ-26. Обеспечение эффективного функционирования текущего ИТ-ландшафта, его оптимизация, а также дальнейшее развитие для каждого функционального направления в соответствии с возникающими потребностями и стратегическими целями;

- СЗ-27. Обеспечение оптимального уровня зрелости ИТ-процессов, а также доступности и безотказности информационных ресурсов.

Цели и задачи выполнения работ

Целью выполнения работ является автоматизация бизнес-процессов подготовки и исполнения документов закупочных комиссий ГК «Россети» выполняемых в распределённом режиме в части зоны ответственности и на технических средствах Заказчика.

Для достижения цели выполнения работ необходимо дополнить функционал автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» средствами модуля «Документы закупочных комиссий» подготовленного для автоматизации распределённых бизнес-процессов подготовки и исполнения документов закупочных комиссий ГК «Россети», что позволит выстроить единую цифровую среду для эффективного исполнения бизнес-процессов обработки документов закупочных комиссий ГК «Россети».

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Организационный объем работ

Организационный объем проекта включает в себя Исполнительный аппарат, филиалы ПАО «Россети Московский регион» и Дочерние общества (ДО) (Таблица 3).

Таблица 3 Организационный объем

Структура объекта автоматизации

Исполнительный аппарат ПАО «Россети Московский регион»

Филиалы ПАО «Россети Московский регион»: - МОСКОВСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ (МКС) - ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (ЮЭС) - ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (ЗЭС) - СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (СЭС) - ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (ВЭС) - МОСКОВСКИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ (МВС) - НОВАЯ МОСКВА (НМ)

Дочерние общества ПАО «Россети Московский регион»: - АО «Энергоцентр» - АО «Завод РЭТО» - АО «МОЭСК – Инжиниринг»

В случае изменения организационной структуры ПАО «Россети Московский регион» предусмотреть возможность соответствующих изменений в Системе в рамках настоящего ТЗ.

Составные части ИТ-решения

Модуль «ДЗК» будет эксплуатироваться на трехсистемном ландшафте: зона разработки, зона тестирования и зона эксплуатации.

Зона разработки – предназначена для проведения работ по проектированию, разработке и отладке проектного решения. Изменения в зоне разработки не требуют согласования с Заказчиком. Режим работы и данные для зоны разработки Заказчиком не контролируются и выбираются Подрядчиком по его усмотрению.

Зона тестирования - предназначена для проведения испытаний результатов разработки перед их переносом на зону эксплуатации, а также для отладки интеграционного взаимодействия. Данные и настройки максимально приближены к данным зоны эксплуатации. Режим работы определяется подготовкой к проведению испытаний. В остальное время система доступна для отладки интеграционного взаимодействия. Зона может использоваться для подготовки к работе функциональных пользователей и эксплуатирующего персонала. В зоне тестирования обеспечивается контроль версий, качества разработок и настроек. Изменения в зоне тестирования может сопровождаться уведомлением Заказчика при необходимости.

Зона эксплуатации - обеспечивает штатное функционирование автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» в режиме постоянной эксплуатации, а также штатное интеграционное взаимодействие автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» с продуктивными экземплярами смежных ИС Заказчика. Изменения зоны эксплуатации согласовываются с представителями Заказчика и служб ответственных за эксплуатацию автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион».

Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования существующих регламентов ведения разработок ПАО «Россети Московский регион», регулирующих использование и изменение этих зон.

Текущее состояние объекта автоматизации

В текущем состоянии модуль «ДЗК» используется в ПАО «Россети».

В связи с отсутствием модуля «ДЗК» в автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» обработка документов закупочных комиссий, в том числе исполнение заданий между системами электронного документооборота ГК «Россети» происходит при помощи других федеративных типов документов, которые не предназначены для корректной работы и передачи информации в полном объеме.

Федеративный обмен между Системами ГК «Россети» основан на использовании подсистем «Федерация Россети» и «Федерация ДО» и предназначен для распределённого выполнения бизнес-процессов подготовки и исполнения федеративных документов, но не охватывает документы закупочных комиссий.

Целевое состояние объекта автоматизации

В автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» должен быть внедрен модуль «ДЗК», позволяющий автоматизировать бизнес-процесс обработки документов закупочных комиссий с использованием необходимых типов документов и функциональных возможностей модуля, а также выполнять распределённые бизнес-процессы подготовки и исполнения документов закупочных комиссий ГК «Россети» на базе федеративного обмена между Системами ГК «Россети».

В состав документов модуля «ДЗК» входят следующие типы документов:

–	«Материалы закупочных комиссий»;

–	«Повестка заседания закупочной комиссии»;

–	«Протокол заседания закупочной комиссии»;

–	«Выписка из протокола заседания закупочной комиссии».

В рамках данного технического задания основные процессы обработки документов закупочных комиссий изменяться не должны.

Влияние на проект результатов смежных проектов

Подрядчик при выполнении работ по ТЗ должен учитывать результаты работ по смежным проектам: выполнение работ по развитию функциональности системы электронного документооборота ПАО «Россети» для закупочной деятельности активирующих использование подсистемы «Федерация Россети» для распределённого использования бизнес-процессов ДЗК.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Требования к безопасности

При проектировании Системы должны быть учтены требования безопасности в соответствии с ГОСТ Р 56939-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2024 N 1504-ст).

Требования по обеспечению информационной безопасности

Организационные и технические меры по обеспечению информационной безопасности должны обеспечивать:

- предотвращение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование Системы и обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов;

- восстановление функционирования Системы, в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации.

В ходе выполнения работ по проекту Подрядчиком должны быть выполнены задачи:

- анализ угроз безопасности информации и разработку модели угроз безопасности информации или ее уточнение (при ее наличии);

- разработка или корректировка проектной документации на создание подсистемы безопасности Системы.

Анализ угроз безопасности информации должен включать:

- выявление источников угроз безопасности информации и оценку возможностей (потенциала) внешних и внутренних нарушителей;

- анализ возможных уязвимостей Системы и его программных, программно-аппаратных средств;

- определение возможных способов (сценариев) реализации (возникновения) угроз безопасности информации;

- оценку возможных последствий от реализации (возникновения) угроз безопасности информации.

Целью анализа угроз безопасности информации является определение возможных способов реализации (возникновения) угроз безопасности информации и последствий их реализации (возникновения) с учетом состава пользователей и их полномочий, программных и программно-аппаратных средств, взаимосвязей компонентов Системы, взаимодействия с иными информационными системами, автоматизированными системами управления, информационно-телекоммуникационными сетями, сетями электросвязи, а также особенностями функционирования объекта.

Проектирование подсистемы безопасности Системы осуществляется с учетом модели угроз безопасности информации, категории значимости ОКИИ, уровня защищенности ПДн:

- определяются субъекты доступа (пользователи, процессы и иные субъекты доступа) и объекты доступа;

- определяются политики управления доступом (дискреционная, мандатная, ролевая, комбинированная);

- определяются и обосновываются организационные и технические меры, подлежащие реализации в рамках подсистемы безопасности Системы;

- определяются виды и типы средств защиты информации, обеспечивающие реализацию технических мер по обеспечению безопасности Системы;

- осуществляется выбор средств защиты информации и (или) их разработка с учетом уровня защищенности ПДн, совместимости с программными и программно-аппаратными средствами, выполняемых функций безопасности и ограничений на эксплуатацию;

- разрабатывается архитектура подсистемы безопасности объекта, включающая состав, места установки, взаимосвязи средств защиты информации;

- определяются требования к параметрам настройки программных и программно-аппаратных средств, включая средства защиты информации, обеспечивающие реализацию мер по обеспечению безопасности, блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации и устранение уязвимостей объекта;

- определяются меры по обеспечению безопасности при взаимодействии объекта с иными информационными системами, автоматизированными системами управления или информационно-телекоммуникационными сетями, а также сетями электросвязи.

Результаты проектирования подсистемы безопасности объекта отражаются в проектной документации на создание ОКИИ (подсистемы безопасности ОКИИ).

Реализованные в Системе средства защиты информации должны соответствовать стандартам безопасной разработки программного обеспечения ГОСТ Р 56939-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2024 N 1504-ст) и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2021 N 1653-ст).

Защита информации при использовании технологий виртуализации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 56938-2016 «Защита информации при использовании технологии виртуализации».

Входящие в состав Системы программные и программно-аппаратные средства, осуществляющие хранение и обработку информации, должны размещаться на территории Российской Федерации (за исключением случаев, когда размещение указанных средств осуществляется в зарубежных обособленных подразделениях Субъекта (филиалах, представительствах), а также случаев, установленных законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами Российской Федерации).

Все передаваемое программное обеспечение (ПО) и СУБД не должны иметь общеизвестных уязвимостей, опубликованных в сети Интернет.

В ПО и СУБД не должно быть функций, позволяющих удаленно подключаться напрямую к ПО или СУБД для обновления или управления со стороны лиц, не являющихся работниками публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети", а также работниками его дочерних и зависимых Обществ;

В ПО и СУБД не должно быть функций, позволяющих автоматически передавать информацию, в том числе технологическую информацию, Правообладателю (разработчикам) ПО или СУБД, а также иным третьим лицам.

Все передаваемое программное обеспечение (ПО) и СУБД не должно иметь ограничений со стороны Правообладателя (разработчиков) или иных лиц на применение ПО на всей территории Российской Федерации.

Эксплуатационно-техническое обслуживание, техническая поддержка ПО, в том числе СУБД, должна оказываться Правообладателем (разработчиком) или представителем Правообладателя, зарегистрированным на территории Российской Федерации.

Программное обеспечение и СУБД, входящие в состав Системы, должны обладать минимальным набором функций безопасности:

- идентификация и аутентификация пользователей и инициируемых ими процессов;

- идентификация и аутентификация устройств;

- защита аутентификационной информации при передаче;

- управление учетными записями пользователей;

- доверенная загрузка;

- разделение полномочий (ролей) пользователей;

- ограничение неуспешных попыток доступа в информационную (автоматизированную) систему;

- ограничение числа параллельных сеансов доступа под одной учетной записью;

- контроль использования интерфейсов ввода (вывода) информации на съемные машинные носители информации;

- генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени;

- регистрация событий безопасности;

- защита информации о событиях безопасности;

- контроль целостности программного обеспечения;

- обеспечение возможности восстановления Информации;

- обеспечение возможности восстановления программного обеспечения при нештатных ситуациях;

- разделение функций по управлению (администрированию) информационной (автоматизированной) системой с иными функциями;

- защита от угроз отказа в обслуживании;

- установка (инсталляция) только разрешенного к использованию программного обеспечения;

- контроль действий по внесению изменений;

- получение обновлений программного обеспечения от доверенного источника;

- контроль целостности обновлений программного обеспечения;

- установка обновлений программного обеспечения.

Разработка рабочей (эксплуатационной) документации на Систему осуществляется на основе проектной документации.

Рабочая (эксплуатационная) документация на Систему должна содержать:

- описание архитектуры подсистемы безопасности объекта;

- порядок и параметры настройки программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации;

- правила эксплуатации программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации (правила безопасной эксплуатации).

Внедрение организационных и технических мер по обеспечению безопасности Системы организуется в соответствии с проектной и рабочей (эксплуатационной) документацией на Системы, стандартами организаций и включает:

- установку и настройку средств защиты информации, настройку программных и программно-аппаратных средств;

- разработку организационно-распорядительных документов, регламентирующих правила и процедуры обеспечения безопасности Системы;

- внедрение организационных мер по обеспечению безопасности Системы;

- предварительные испытания Системы и ее подсистемы безопасности;

- анализ уязвимостей Системы и принятие мер по их устранению;

- тестирование Системы и ее подсистемы безопасности;

- приемочные испытания Системы и ее подсистемы безопасности.

При внедрении организационных мер по обеспечению безопасности Системы осуществляются:

- организация контроля физического доступа к программно-аппаратным средствам компонент Системы и его линиям связи;

- реализация правил разграничения доступа, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа, и введение ограничений на действия пользователей, а также на изменение условий эксплуатации, состава и конфигурации программных и программно-аппаратных средств;

- проверка полноты и детальности описания в организационно-распорядительных документах действий пользователей и администраторов компонент Системы по реализации организационных мер;

- определение администратора безопасности Системы;

- отработка действий пользователей и администраторов Системы по реализации мер по обеспечению безопасности Системы.

Предварительные испытания Системы и ее подсистемы безопасности должны проводиться в соответствии с программой и методиками предварительных испытаний и включать проверку работоспособности подсистемы безопасности Системы и отдельных средств защиты информации, оценку выполнения требований по безопасности, предъявляемых к программным и программно-аппаратным средствам, в том числе средствам защиты информации, оценку влияния подсистемы безопасности на функционирование Системы при проектных режимах его работы, установленных проектной документацией.

Анализ уязвимостей Системы проводится в целях выявления недостатков (слабостей) в подсистеме безопасности Системы и оценки возможности их использования для реализации угроз безопасности информации. При этом анализу подлежат уязвимости кода, конфигурации и архитектуры Системы.

Анализ уязвимостей проводится для всех программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации Системы.

При проведении анализа уязвимостей применяются следующие способы их выявления:

- анализ проектной, рабочей (эксплуатационной) документации и организационно-распорядительных документов по безопасности Системы;

- анализ настроек программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации Системы;

- выявление известных уязвимостей программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации, посредством анализа состава установленного программного обеспечения и обновлений безопасности с применением средств контроля (анализа) защищенности и (или) иных средств защиты информации;

- выявление известных уязвимостей программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации, сетевых служб, доступных для сетевого взаимодействия, с применением средств контроля (анализа) защищенности;

- тестирование на проникновение в условиях, соответствующих возможностям нарушителей, определенных в модели угроз безопасности информации.

Допускается проведение анализа уязвимостей на макете (в тестовой зоне) Системы или макетах отдельных сегментов Системы.

По результатам анализа уязвимостей должно быть подтверждено, что в Системе отсутствуют уязвимости, как минимум содержащиеся в банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК России или выявленные уязвимости не приводят к возникновению угроз безопасности информации в отношении Системы.

Требования к составу разрабатываемой проектной документации

Результаты работ на этапе 1 «Подготовка к эксплуатации» должны включать:

- Устав проекта - документ, описывающий цели, задачи, сроки, рабочую область и участников проекта. Служит основой для планирования и реализации проекта, закрепляет полномочия участников и фиксирует основные процедуры управления;

- План работ - документ, содержащий информацию об этапах работ, декомпозицию (подэтапов) работ в соответствии ТЗ с указанием задач, сроков и результатов их выполнения;

- Руководство пользователя по модулю «Документы закупочных комиссий» - документ описывает модуль «ДЗК» и инструкцию по работе с модулем в Системе;

- Руководство администратора Системы - документ включает описание порядка установки, настройки и администрирования разработанного решения в зоне эксплуатации;

- Программа и методика предварительных испытаний - документ включает описание объема предварительных испытаний, участников, сроки и порядок прохождения испытаний, определяет критерии успешности перехода в ОПЭ;

- Протокол предварительных испытаний, включая журнал учета и устранения замечаний - документ определяет и фиксирует результаты проведения приёмо-сдаточных испытаний Системы, включая журнал учета и устранения замечаний;

- Программа и методика обучения пользователей - документ включает описание порядка организации подготовки, его сроки, участников;

- Протокол обучения пользователей - документ отражает результаты прохождения подготовки участниками;

- Программа и методика проведения ОПЭ - документ содержит описание объекта ОПЭ, цели и задачи ОПЭ, перечень проверяемых функций, перечень руководящих документов, на основании которых проводится ОПЭ, продолжительность проведения ОПЭ, условия и порядок проведения ОПЭ, требования к персоналу, материально-техническое обеспечение, критерии успешности прохождения ОПЭ, отчетность, форму журнала замечаний по итогам ОПЭ.

Результаты работ на этапе 2 «Проведение опытно-промышленной эксплуатации» должны включать:

- Актуализированная эксплуатационная и техническая документация (при необходимости);

- Протокол готовности функциональности к переводу в ПЭ, включая журнал устранения замечаний - документ содержит информацию о выполненных во время ОПЭ работ, зафиксированные во время ОПЭ замечания, а также решение о переводе модуля «ДЗК» в ПЭ;

- Актуализированная пояснительная записка по информационной безопасности системы.

Требования к документационному обеспечению

Все отчетные документы, формируемые Подрядчиком в ходе выполнения работ по ТЗ, должны представляться Заказчику на русском языке в следующих экземплярах:

- 1 (один) экземпляр - в бумажном виде;

- 1 (один) экземпляр - на электронном носителе:

Документация в электронном виде должна быть редактируемой — текстовая документация, выполненная в открытых форматах офисного пакета, графическая документация, выполненная в открытых форматах векторных изображений.

Разработанная проектная документация должна быть предоставлена Заказчику Подрядчиком в тождественных друг другу электронном и бумажном виде вместе с подписанными листами согласования и утверждения.

Требования к программному обеспечению

Система должна функционировать с использованием существующих программных средств, описанных в эксплуатационной документации.

Используемое программное обеспечение для работы Системы (в том числе прикладное программное обеспечение, операционные системы, включая серверные, мобильные и рабочих мест, системы управления базами данных, web-браузеры) должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru/).

Система для штатной работы не должна иметь зависимостей от использования у Заказчика импортного программного обеспечения, либо его библиотек (в том числе программных решений SAP, Oracle, Microsoft, Apple, Android и прочие).

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ ИТ-РЕШЕНИЯ

Общие функциональные требования

Модуль «ДЗК» автоматизирует процессы, связанные с деятельностью закупочных комиссий общества и позволяет обрабатывать следующие типы документов:

- «Материалы закупочных комиссий» («Материалы ЗК»);

- «Повестка заседания закупочной комиссии» («Повестка заседания ЗК»);

- «Протокол заседания закупочной комиссии» («Протокол заседания ЗК»);

- «Выписка из протокола заседания закупочной комиссии» («Выписка из протокола заседания ЗК»).

Модуль «ДЗК» должен быть расположен в навигационной панели автоматизированной системы управленческого документооборота в виде отдельной папки «ДЗК», содержащей подпапки: Материалы ЗК, Повестка заседания ЗК, Протокол заседания ЗК, Выписка из протокола заседания ЗК, Закупочные комиссии.

Создание документа типа «Материалы ЗК» должно быть доступно любому пользователю.

Создание документа типа «Повестка заседания ЗК», «Протокол заседания ЗК», «Выписка из протокола заседания ЗК» должно быть доступно пользователям из специальной группы «Ответственные секретари».

Модуль включает обработку следующих основных бизнес-процессов:

- Создание, согласование и регистрация «Материалов ЗК», включающих набор вопросов для последующего включения в «Повестку заседания ЗК»;

- Создание, согласование и регистрация «Повестки заседания ЗК», включающей вопросы из одного или нескольких «Материалов ЗК» или добавленных вручную ответственным секретарем комиссии;

- Отправка на голосование всех или выбранных вопросов «Повестки заседания ЗК» членам комиссии;

- Формирование опросных листов ответственным секретарем или голосующим;

- Экспертиза по вопросам;

- Выбор голоса по вопросам, направленным на голосование;

- Формирование печатной формы результатов голосования и отслеживание статусов голосования ответственным секретарем;

- Внесение результатов голосования в «Повестке заседания ЗК» ответственным секретарем на основании опросных листов;

- Формирование «Протокола заседания ЗК» на основании «Повестки заседания ЗК» с автоматическим копированием вопросов и результатов голосования, включая «особое мнение» из «Повестки заседания ЗК» или создание «Протокола заседания ЗК» без указания «Повестки заседания ЗК» и вводом вопросов вручную;

- Рассылка «Протокола заседания ЗК» на ознакомление членам комиссии;

- Формирование «Выписок из протокола заседания ЗК» из РК «Протокола заседания ЗК»;

- Создание резолюций в «Выписке из протокола заседания ЗК» как в автоматическом режиме из РК «Протокола заседания ЗК», так и вручную на вкладке «Резолюции» РК «Выписки из протокола заседания ЗК»;

- Рассылка «Выписки из протокола заседания ЗК» на ознакомление заинтересованным лицам;

- Формирование основного контента во всех типах документов закупочных комиссий с помощью заданного шаблона;

- Формирование отчетных форм по документам закупочных комиссий.

Общая схема работы с модулем «ДЗК»  представлена на схеме (Рисунок 1).

Рисунок 1. Общая схема взаимодействия Закупочные комиссии

Модуль «ДЗК» должен содержать справочник «Закупочные комиссии» позволяющий добавлять в состав комиссий любых пользователей из ОШС ГК ПАО «Россети».

Закупочная комиссия должна однозначно определяться по трем параметрам: организация, филиал, уровень закупочной комиссии. При создании документов типа «Материалы ЗК», «Повестка заседания ЗК», «Протокол заседания ЗК» и выборе трех параметров, определяющих комиссию, на вкладке «Реквизиты», состав комиссии должен автоматически копируется на вкладку «Комиссия» РК документа с возможностью редактирования скопированного состава. При редактировании состава комиссии в РК документа в справочнике закупочных комиссий изменения автоматически не вносятся.

Материалы ЗК

Материалы закупочных комиссий должны формироваться в Системе в виде типа документа «Материалы ЗК».

Жизненный цикл обработки документа состоит из следующих стадий:

- Не сохранен;

- Новый;

- Согласование;

- Подписание;

- Регистрация;

- Рассмотрение ДЗК;

- Исполнение;

- В деле.

В процессе обработки документа должно обеспечиваться выполнение следующих функций:

- Инициатор должен иметь возможность создать РК документа и отправить документ на согласование и подписание для вынесения вопроса на рассмотрение комиссии. В комплект материалов, формируемых инициатором должны входить:

  - Заявление о включении в ближайшую повестку дня заседания закупочной комиссией вопросов (основной контент документа формируется автоматически Системой по кнопке «Создать контент» и загружается в качестве основного контента в РК документа или загружается вручную в зависимости от формы заявления);

  - Вопрос и проект решения по каждому вопросу (заполняется на отдельной вкладке «Вопросы» РК документа);

  - Материалы к вопросу (внешние файлы или документы Системы добавляются по каждому вопросу во всплывающем окне).

- Дополнение «Материалов ЗК» новыми вопросами и проектами решений в рамках задания «Доработка», «Доработка ДЗК»;

- Отправка документа на согласование и дополнительное согласование, отработка замечаний согласующих лиц в рамках задания «Доработка»;

- Отправка документа на подпись, отработка замечаний в рамках задания «Доработка»;

- Рассылка документа пользователям Системы на исполнение и ознакомление;

- Перемещение документа в дело.

Вкладки РК «Материалы ЗК»

РК документа типа «Материалы ЗК» содержит следующий набор вкладок:

- Содержание

- Реквизиты

- Вопросы

- Согласование и подписание

- Комиссия

- Резолюции

- Рассылка

- Комментарии

- Связанные документы

- История

Описание вкладок приведено в Таблица 4.

Таблица 4. Вкладки РК «Материалов ЗК»

| Наименование вкладки | Описание |
| --- | --- |
| Содержание | На вкладке должен быть расположен основной контент документа, формируемый автоматически по заранее установленному шаблону (Приложение 2. Шаблон 1). Контент должен формироваться по кнопке «Создать контент» в области действий РК документа, либо при отправке документа на согласование. Должна остаться возможность редактирования основного контента стандартными средствами редактирования контента |
| Реквизиты | На вкладке должны содержаться атрибуты/реквизиты документа. Набор атрибутов отличается в зависимости от типа документа |
| Вопросы | Вкладка должна содержать карточки вопросов, а также функциональные кнопки для работы с вопросами. Каждый вопрос должен состоять из: - Исполнителя по вопросу - Тематики вопроса - Содержания вопроса - Решения по вопросу - Материалов к вопросу (внешние файлы или ссылки на документы Системы) Поле «Тематика вопроса» должно быть выбором значения из справочника. Набор тематик может быть дополнен или изменен по запросу. |
| Согласование и подписание | Вкладка предназначена для формирования состава этапов согласования, а также для отображения информации о подписанте, о визах участников согласования и подписания |
| Комиссия | Вкладка должна содержать состав комиссии (председатель комиссии, заместители председателя, ответственные секретари) и может быть заполнена двумя способами: - автоматически из справочника «Закупочные комиссии», если в соответствии с указанными при создании документа значениями атрибутов «Уровень ЗК», «Организация» и «Филиал» такая комиссия существует; - вручную, если в справочнике комиссия отсутствует. Автор документа должен иметь возможность изменить состав комиссии до регистрации документа |
| Резолюции | Вкладка предназначена для создания, редактирования и отправки на исполнение резолюций по текущему документу. Должна быть возможность разослать документ на исполнение начиная со стадии «Рассмотрение ДЗК» |
| Рассылка | Вкладка предназначена для отправки документа на ознакомление. Должна быть возможность разослать документ на ознакомление начиная со стадии «Новый» |
| Комментарии | На вкладке должны быть отображены комментарии, добавленные участниками в ходе обработки документа |
| Связанные документы | Вкладка содержит ссылки на документы Системы, связанные с текущим документом. Документы типа «Повестка заседания ЗК», «Протокол заседания ЗК», «Выписка из протокола заседания ЗК» должны быть автоматически двусторонне связаны с РК «Материалов ЗК», если вопросы из «Материалов ЗК» попали в соответствующие документы |
| История | На вкладке фиксируются события по основным заданиям, выполняемым в рамках обработки документа |

Согласование, подписание, регистрация «Материалов ЗК»

Первым этапом обработки документа является согласование. Заполнить вкладку «Согласование и подписание» и разослать документ на согласование должен автор документа.

Согласование не является обязательным этапом, если этап не заполнен, документ автоматически должен переходить на следующий этап – подписание.

Задание «Согласование» может быть завершено положительным ответом – «Согласовать», а также может быть завершено отклонением – «Отклонить». При отклонении документ должен поступать на доработку автору.

После завершения этапа согласования документ должен поступать на подпись пользователю, указанному на вкладке «Согласование и подписание».

Задание «Подписание» может быть завершено положительным ответом – «Подписать», а также может быть завершено отклонением – «Отклонить». При отклонении документ должен поступать на доработку автору.

После завершения задания «Подписание» документу автоматически должен быть присвоен регистрационный номер в зависимости от уровня комиссии (Таблица 5) и дата регистрации.

Таблица 5. Маски регистрационных номеров «Материалов ЗК»

| Маска регистрационного номера | Условие присвоения маски |
| --- | --- |
| М/ГГГГ/ БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО /ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА/УРОВЕНЬ КОМИССИИ-ФИЛИАЛ КОМИССИИ/№ Пример: М/2025/МР/М1/ЦЗО-ИА/1 | Для закупочной комиссии уровня ЦЗО Общества, а также иных разрешающих органов Общества (при их наличии), созданных в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (ПДКК и тд), в компетенцию которых переданы полномочия по рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции ЦЗО. |
| М/ГГГГ/БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО/ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА/УРОВЕНЬ КОМИССИИ/№ Пример: М/2025/МР/М1/ЗК/1 | Для закупочной комиссии любого другого уровня |

где М – тип документа «Материалы ЗК»,

ГГГГ – год регистрации документа,

БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО - буквенный индекс ДО в соответствии с Приложением 4 к Техническому заданию;

УРОВЕНЬ КОМИССИИ – наименование уровня комиссии,

ФИЛИАЛ КОМИССИИ/ ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА – буквенно-цифровой индекс филиала комиссии/подписанта,

№ – сквозной номер в рамках одного филиала подписанта, одного уровня комиссии, одного филиала и одного календарного года для выбранного типа документа.

Рассмотрение «Материалов ЗК»

После подписания и регистрации «Материалов ЗК» должно сформироваться групповое задание «Рассмотрение ДЗК» для всех ответственных секретарей, указанных на вкладке «Комиссия». После принятия задания «Рассмотрение ДЗК» одним из ответственных секретарей у других секретарей задание должно автоматически удалиться при этом права на просмотр документа должны остаться у всех ответственных секретарей, указанных на вкладке «Комиссия».

В рамках задания «Рассмотрение ДЗК» ответственный секретарь должен иметь возможность установить статусы вопросам: «Отложить», «Отклонить», «В повестку» и завершить задание «Рассмотрение ДЗК». Описание статусов вопросов приведено в таблице (Таблица 6).

Таблица 6. Описание статусов вопросов

| Статус вопроса | Описание |
| --- | --- |
| Отложен | Вопрос не будет включён в ближайшую «Повестку заседания ЗК». Дальнейшее рассмотрение вопроса отложено |
| Отклонен | Вопрос не будет включён в «Повестку заседания ЗК». Дальнейшее рассмотрение вопроса не предполагается |
| В повестку | Вопрос готов к включению в ближайшую «Повестку заседания ЗК» |

Задание «Рассмотрение ДЗК» может быть завершено отклонением – «Отклонить». В таком случае автору документа должно поступить задание «Доработка ДЗК». В рамках данного задания автор должен иметь возможность отредактировать вопросы, материалы к вопросам, а также удалить или добавить новые вопросы.

Отправка на исполнение «Материалов ЗК»

После завершения задания «Рассмотрение ДЗК» завершением рассмотрения или при создании резолюции на вкладке «Резолюции» «Материалы ЗК» переходят на этап «Исполнение».

У участников обработки документа должна быть возможность создания резолюции и отправки документа на исполнение начиная с этапа «Рассмотрение ДЗК».

Повестка заседания ЗК

Повестка заседания закупочной комиссии должна формироваться в Системе в виде типа документа «Повестка заседания ЗК».

Жизненный цикл обработки документа состоит из следующих стадий:

- Не сохранен;

- Новый;

- Согласование;

- Подписание;

- Регистрация;

- Зарегистрирован;

- Голосование;

- Голосование завершено;

- В деле.

В процессе обработки документа должно обеспечиваться выполнение следующих функций:

- Ответственный секретарь комиссии после создания документа должен иметь возможность на вкладку «Вопросы» добавить существующие вопросы из «Материалов ЗК» или создать вопросы с помощью функциональных кнопок «Добавить из Системы» и «Добавить вопрос» соответственно;

- Для добавления существующих вопросов из «Материалов ЗК» должна быть функция поиска и выбора вопросов, не включенных в другие «Повестки заседания ЗК»;

- Членами комиссии могут быть пользователи сторонних Систем ГК «Россети», поэтому при выборе или редактировании списка членов комиссии должна использоваться федеративная ОШС;

- Ответственный секретарь комиссии должен иметь возможность изменить состав комиссии;

- В случае отсутствия необходимости согласования «Повестки заседания ЗК» должна быть возможность оставить пустой стадию согласования, т.е. документ может быть отправлен на подпись без прохождения согласования;

- Ответственный секретарь комиссии должен иметь возможность до момента подписания «Повестки заседания ЗК» самостоятельно отозвать документ на доработку или получить документ на доработку по замечаниям подписывающего лица;

- При доработке документа должна быть возможность редактирования РК документа, контента документа, в том числе возможность исключить вопрос из «Повестки заседания ЗК». Исключенный вопрос может быть включен в другую «Повестку заседания ЗК»;

- После подписания «Повестки заседания ЗК» ответственный секретарь должен иметь возможность разослать задания «Голосование» членам комиссии;

- Формирование основного контента «Повестки заседания ЗК» в формате по заранее определенному шаблону;

- Завершение ответственным секретарем процесса голосования по «Повестке заседания ЗК» с установлением статуса «Не голосовал» у каждого не проголосовавшего члена комиссии.

- Ответственный секретарь должен иметь возможность снять вопрос с рассмотрения даже после завершения голосования и включения вопроса в «Протокол заседания ЗК» и создания «Выписки из протокола заседания ЗК»;

Требования к подсистеме «Голосование» в рамках документа «Повестка заседания ЗК»:

- В случае если форма заседания – очная:

Голосование по «Повестке заседания ЗК» в Системе не ведется. Фактические результаты очного голосования вводятся ответственным секретарем комиссии непосредственно в «Повестке заседания ЗК».

- В случае если форма проведения заседания – заочная:

Ответственный секретарь должен иметь возможность отправить задания «Голосование» всем членам комиссии.

В обоих случаях ответственный секретарь должен иметь возможность распечатать опросный лист для отправки голосующим.

Члены комиссии при исполнении задания «Голосование» должны иметь возможность проголосовать по каждому направленному вопросу, выбирая один из вариантов ответа - «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», а также внести текстовый комментарий – «особое мнение».

Печатная форма опросного листа, сформированного голосующим, должна включать в себя вопросы и проекты решений из «Повестки заседания ЗК», а также указанные членом комиссии вынесенные решения и «особое мнение» по каждому вопросу. Голосующий должен иметь возможность распечатать опросный лист, подписать его в бумажном виде, а затем прикрепить его сканированную копию в рамках задачи «Голосование».

Голосующий должен иметь возможность направить вопросы на экспертизу. Ответственный эксперт должен иметь возможность указать вариант ответа и ввести «особое мнение», неответственные эксперты должны иметь возможность оставить комментарии или добавить связанные документы.

Ответственный секретарь должен иметь возможность отозвать документ с голосования на доработку при условии отсутствия активных заданий «Голосование» с последующим повторным голосованием всеми членами комиссии.

Срок для голосования устанавливается ответственным секретарем. При отсутствии голоса члена комиссии в установленный срок, он считается не проголосовавшим на данном заседании.

Вкладки РК «Повестка заседания ЗК»

РК документа типа «Повестка заседания ЗК» содержит следующий набор вкладок:

- Реквизиты

- Содержание

- Вопросы

- Согласование и подписание

- Голосование

- Комиссия

- Слушатели

- Эксперты

- Рассылка

- Комментарии

- Связанные документы

- История

Вкладки «Реквизиты», «Согласование и подписание», «Рассылка», «Комментарии», «Связанные документы», «История» аналогичны вкладкам РК документа типа «Материалы ЗК» (см. п. 5.2.1.1).

Описание вкладок приведено в Таблица 7.

Таблица 7. Вкладки РК «Повестки заседания ЗК»

| Наименование вкладки | Описание |
| --- | --- |
| Содержание | На вкладке должен быть расположен основной контент документа, формируемый автоматически по заранее установленному шаблону (Приложение 2. Шаблон 2). Контент должен формироваться по кнопке «Создать контент» в области действий РК документа, либо при отправке документа на согласование. Должна остаться возможность редактирования основного контента стандартными средствами редактирования контента |
| Вопросы | Вкладка должна содержать карточки вопросов, а также функциональные кнопки для работы с вопросами: Добавить вопрос – для добавления нового вопроса; Добавить из Системы – для добавления существующего вопроса из «Материалов ЗК» (в этом случае в столбце «Материалы» должна отображаться ссылка на «Материалы ЗК»). Должна быть возможность добавить вопрос на этапе создания документа и в процессе его доработки. При удалении вопроса (по кнопке «Удалить») должна открываться форма изменения статуса вопроса, в которой нужно выбрать новый статус. Если выбран один из статусов «На рассмотрении», «Отложен», «Отклонен», «В повестку», то вопрос должен удаляться из РК «Повестки заседания ЗК» и менять свой статус в РК «Материалов ЗК», из которых был добавлен, на выбранный в форме. Если выбран статус «Снят с рассмотрения», то вопрос должен остаться в РК «Повестки заседания ЗК» с данным статусом, а также статус этого вопроса должен измениться во всех документах закупочных комиссий. Вкладка также должна содержать суммарные результаты голосования по вопросам в соответствующем столбце списка вопросов. Результаты голосования должны обновляться в процессе голосования |
| Голосование | Вкладка должна содержать тот же состав комиссии, который указан на вкладке «Комиссия», а также функциональные кнопки для отправки вопросов на голосование/отзыва вопросов с голосования. По каждому сотруднику должен быть указан статус голосования. Если голосующий направил вопросы на экспертизу, на вкладке «Голосование» должна быть возможность просмотреть дерево отправки на экспертизу |
| Комиссия | Вкладка должна содержать состав комиссии (председатель комиссии, заместители председателя, ответственные секретари, члены комиссии) и может быть заполнена двумя способами: - автоматически из справочника «Закупочные комиссии», если в соответствии с указанными при создании документа значениями атрибутов «Уровень ЗК», «Организация» и «Филиал» такая комиссия существует; - вручную, если в справочнике комиссия отсутствует. Автор документа должен иметь возможность изменить состав комиссии до регистрации документа |
| Слушатели | Вкладка должна носить информативный характер: пользователи, указанные в таблице слушателей, не участвуют в обработке документа. На вкладке «Слушатели» должны быть добавлены сотрудники, присутствовавшие на заседании комиссии, но не принимавшие участия в голосовании |
| Эксперты | Вкладка должна содержать экспертов, а также функциональные кнопки для отправки, отзыва экспертизы, назначения ответственного эксперта. Ответственным экспертом может быть только один эксперт, в задании «Экспертиза» у него должна быть возможность указать варианты ответов и «особое мнение» по каждому направленному вопросу |

Согласование, подписание, регистрация «Повестки заседания ЗК»

Согласование документа должно быть аналогично процессу согласования «Материалов ЗК» (см. п. 5.2.1.2).

Задание «Подписание» должно быть групповым и поступать всем ответственным секретарям, указанным на вкладке «Комиссия». Перед завершением задания секретарь должен принять задачу на себя, после чего завершить подписание.

После завершения задания «Подписание» документу автоматически должен быть присвоен регистрационный номер в зависимости от уровня комиссии (Таблица 8) и дата регистрации.

Таблица 8. Маски регистрационных номеров «Повестки заседания ЗК»

| Маска регистрационного номера | Условие присвоения маски |
| --- | --- |
| ПЗК/ГГГГ/БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО/УРОВЕНЬ КОМИССИИ-ФИЛИАЛ КОМИССИИ/№ Пример: ПЗК/2025/МР/ЦЗО-ИА/1 | Для закупочной комиссии уровня ЦЗО Общества, а также иных разрешающих органов Общества (при их наличии), созданных в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (ПДКК и тд), в компетенцию которых переданы полномочия по рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции ЦЗО. |
| ПЗК/ГГГГ/БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО/ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА/УРОВЕНЬ КОМИССИИ/№ Пример: ПЗК/2025/МР/М1/ЗК/1 | Для закупочной комиссии любого другого уровня |

где ПЗК – тип документа «Повестка заседания ЗК»,

ГГГГ – год регистрации документа,

УРОВЕНЬ КОМИССИИ – наименование уровня комиссии,

ФИЛИАЛ КОМИССИИ/ ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА – буквенно-цифровой индекс филиала комиссии/подписанта,

БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО - буквенный индекс ДО в соответствии с Приложением 4 к Техническому заданию,

№ – сквозной номер в рамках одного филиала подписанта, одного уровня комиссии, одного филиала и одного календарного года для выбранного типа документа.

Протокол заседания ЗК

Протокол заседания закупочной комиссии должен формироваться в Системе в виде типа документа «Протокол заседания ЗК».

Жизненный цикл обработки документа состоит из следующих стадий:

- Не сохранен;

- Новый;

- Согласование;

- Подписание;

- Регистрация;

- Зарегистрирован;

- В деле.

В процессе обработки документа должно обеспечиваться выполнение следующих функций:

- Ответственный секретарь комиссии должен иметь возможность создать «Протокол заседания ЗК» на основании зарегистрированного документа «Повестка заседания ЗК»;

- Должна быть предусмотрена возможность для ответственного секретаря комиссии без использования документов типа «Материалы ЗК» и «Повестка заседания ЗК» создать «Протокол заседания ЗК» с проектами решений по вопросам и провести согласование;

- Основной контент «Протокола заседания ЗК» должен формироваться по шаблону с использованием вопросов и проектов решений по вопросам из «Повестки заседания ЗК», с возможностью редактирования контента сформированного «Протокола заседания ЗК»;

- Результаты голосования членов комиссии, включая «особое мнение» по «Повестке заседания ЗК», должны быть автоматически перенесены в «Протокол заседания ЗК» в случае создания «Протокола заседания ЗК» на основе «Повестки заседания ЗК».

Вкладки РК «Протокол заседания ЗК»

РК документа типа «Протокол заседания ЗК» содержит следующий набор вкладок:

- Реквизиты

- Содержание

- Вопросы

- Согласование и подписание

- Голосование

- Комиссия

- Слушатели

- Рассылка

- Комментарии

- Связанные документы

- История

Вкладки «Реквизиты», «Согласование и подписание», «Комиссия», «Слушатели», «Рассылка», «Комментарии», «Связанные документы», «История» аналогичны вкладкам РК документа типа «Повестка заседания ЗК» (см. п. 5.2.2.1).

Особенности других вкладок приведены в таблице (Таблица 9).

Таблица 9. Вкладки РК «Протокол заседания ЗК»

| Наименование вкладки | Описание |
| --- | --- |
| Содержание | На вкладке должен быть расположен основной контент документа, формируемый автоматически по заранее установленному шаблону (Приложение 2. Шаблон 3). Контент должен формироваться по кнопке «Создать контент» в области действий РК документа, либо при отправке документа на согласование. Должна остаться возможность редактирования основного контента стандартными средствами редактирования контента |
| Вопросы | Вкладка должна содержать карточки вопросов, а также функциональные кнопки для работы с вопросами: Добавить вопрос – для добавления нового вопроса в случае создания «Протокола заседания ЗК» не на основе «Повестки заседания ЗК»; Добавить из Системы – для добавления существующего вопроса из «Повестки заседания ЗК», выбранной на этапе создания «Протокола заседания ЗК»; «Сформировать выписку» - для формирования РК «Выписка из протокола заседания ЗК» по выделенному в списке вопросу; «Сформировать выписки» - для формирования РК «Выписка из протокола заседания ЗК» по всем вопросам на вкладке; «На исполнение» - для отправки на исполнение сформированных по вопросам «Выписок из протокола заседания ЗК». Вкладка должна содержать ссылки на «Материалы ЗК», из которых добавлен вопрос, ссылки на «Выписки из протокола заседания ЗК» по каждому вопросу в соответствующих столбцах. Вкладка также должна содержать суммарные результаты голосования по вопросам в соответствующем столбце списка вопросов. Результаты голосования должны копироваться из «Повестки заседания ЗК», на основе которого создан «Протокол заседания ЗК» |
| Голосование | Вкладка должна содержать тот же состав комиссии, который указан на вкладке «Комиссия», а также функциональные кнопки для ввода результатов голосования. Функционал ввода результатов голосования должен использоваться в случае, если «Протокол заседания ЗК» был создан не на основе «Повестки заседания ЗК» |

Согласование, подписание, регистрация «Протокола заседания ЗК»

Согласование и подписание «Протокола заседания ЗК» аналогичны процессам согласования и подписания «Повестки заседания ЗК» (см. п. 5.2.2.2).

После завершения задания «Подписание» должно появляться всплывающее окно с возможностью вручную указать регистрационный номер и дату регистрации документа, либо если поля не заполнены Система должна установить регистрационный номер в зависимости от уровня комиссии (Таблица 10) и дату регистрации автоматически.

Таблица 10. Маски регистрационных номеров «Протокола заседания ЗК»

| Маска регистрационного номера | Условие присвоения маски |
| --- | --- |
| ПРЗК/ГГГГ/БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО/ УРОВЕНЬ КОМИССИИ-ФИЛИАЛ КОМИССИИ/№ Пример: ПРЗК/2025/МР/ЦЗО-ИА/1 | Для закупочной комиссии уровня ЦЗО Общества, а также иных разрешающих органов Общества (при их наличии), созданных в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (ПДКК и тд), в компетенцию которых переданы полномочия по рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции ЦЗО. |
| ПРЗК/ГГГГ/БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО/ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА/УРОВЕНЬ КОМИССИИ/№ Пример: ПРЗК/2025/МР/М1/ЗК/1 | Для закупочной комиссии любого другого уровня |

где ПРЗК – тип документа «Протокол заседания ЗК»,

ГГГГ – год регистрации документа,

БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО - буквенный индекс ДО в соответствии с Приложением 4 к Техническому заданию,

УРОВЕНЬ КОМИССИИ – наименование уровня комиссии,

ФИЛИАЛ КОМИССИИ/ ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА – буквенно-цифровой индекс филиала комиссии/подписанта,

№ – сквозной номер в рамках одного филиала подписанта, одного уровня комиссии, одного филиала и одного календарного года для выбранного типа документа.

Выписка из протокола заседания ЗК

Выписка из протокола заседания закупочной комиссии должна формироваться в Системе в виде типа документа «Выписка из протокола заседания ЗК».

Жизненный цикл обработки документа состоит из следующих стадий:

- Зарегистрирован;

- Исполнение;

- В деле.

В процессе обработки документа должно обеспечиваться выполнение следующих функций:

- Ответственный секретарь должен иметь возможность создать РК документа «Выписка из протокола заседания ЗК» из РК документа «Протокол заседания ЗК», выбирая вопросы из «Протокола заседания ЗК», либо по всем вопросам сразу;

- Документ типа «Выписка из протокола заседания ЗК» должен формироваться в статусе «Зарегистрирован» и не должен создаваться стандартным способом по кнопке «Создать документ»;

- Основной контент «Выписки из протокола заседания ЗК» должен быть сформирован на основе данных из «Повестки заседания ЗК» по заранее определенному шаблону;

- После создания РК «Выписки из протокола заседания ЗК» у ответственного секретаря должна быть возможность отправить документ на исполнение как из РК «Протокола заседания ЗК», так и создать резолюцию на вкладке «Резолюции» РК «Выписки из Протокола заседания ЗК». При отправке «Выписок из протокола заседания ЗК» на исполнение с вкладки «Вопросы» РК «Протокола заседания ЗК» резолюции должны создаваться автоматически на вкладке «Резолюции» «Выписки из протокола заседания ЗК»;

- У ответственного секретаря должна быть возможность отправить документ на ознакомление;

Рассылка документа на исполнение или ознакомление может быть осуществлена авторизованным пользователям сторонних Систем ГК «Россети», поэтому при выборе или редактировании исполнителей резолюции/списка рассылки должна использоваться федеративная ОШС.

Вкладки РК «Выписка из протокола заседания ЗК»

РК документа типа «Выписка из протокола заседания ЗК» содержит следующий набор вкладок:

- Реквизиты

- Содержание

- Резолюции

- Рассылка

- Комментарии

- Связанные документы

- История

Вкладки аналогичны вкладкам РК документа типа «Материалы ЗК» (см. п. 5.2.1.1).

Основной контент документа должен формироваться автоматически в момент создания «Выписки из протокола заседания ЗК» по заранее установленному шаблону (Приложение 2. Шаблон 4).

Должна остаться возможность редактирования основного контента стандартными средствами редактирования контента.

Регистрация «Выписки из протокола заседания ЗК»

Документ должен создаваться сразу в статусе «Зарегистрирован», регистрационный номер и дата регистрации должны присваиваться Системой автоматически в зависимости от уровня комиссии (Таблица 11) .

Таблица 11. Маски регистрационных номеров «Выписки из протокола заседания ЗК»

| Маска регистрационного номера | Условие присвоения маски |
| --- | --- |
| ВЗК/ГГГГ/БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО/УРОВЕНЬ КОМИССИИ-ФИЛИАЛ КОМИССИИ/№ Протокола-номер вопроса из протокола Пример: ВЗК/2025/МР/ЦЗО-ИА/1-1 | Для закупочной комиссии уровня ЦЗО Общества, а также иных разрешающих органов Общества (при их наличии), созданных в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (ПДКК и тд), в компетенцию которых переданы полномочия по рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции ЦЗО. |
| ВЗК/ГГГГ/БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО/ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА/УРОВЕНЬ КОМИССИИ/№ Протокола-[количество выписок по протоколу+1] Пример: ВЗК/2025/МР/М1/ЗК/1-1 | Для закупочной комиссии любого другого уровня |

где ВЗК – тип документа «Выписка из протокола заседания ЗК»,

ГГГГ – год регистрации документа,

БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС ДО - буквенный индекс ДО в соответствии с Приложением 4 к Техническому заданию,

УРОВЕНЬ КОМИССИИ – наименование уровня комиссии,

ФИЛИАЛ КОМИССИИ/ ФИЛИАЛ ПОДПИСАНТА – буквенно-цифровой индекс филиала комиссии/подписанта,

№ протокола – порядковый номер «Протокола заседания ЗК».

Функциональные требования к печатным формам и шаблонам основного контента

Основной контент документов «Материалы ЗК», «Повестка заседания ЗК», «Протокол заседания ЗК», «Выписка из протокола заседания ЗК» должен формироваться и выгружаться в печатную форму по заранее установленным шаблонам, используемым в ПАО «Россети». Шаблон может быть уточнен на этапе «Подготовка к эксплуатации».

Модуль должен позволять формировать печатные формы из Системы:

- Печатная форма «Опросный лист». Содержит вопросы, решения по вопросам, варианты ответа - «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», «особое мнение» и место для подписи;

- Печатная форма «Результаты голосования». Содержит вопросы, решения по вопросам, детализированные результаты голосования по каждому голосующему, а также суммарные результаты голосования по каждому вопросу.

Требования к переходу по связанным документам и поиску документов

Все документы закупочных комиссий должны связываться автоматически и иметь двустороннюю связь при создании документа закупочных комиссий на основании другого документа закупочных комиссий. При этом переход в вышестоящий связанный документ (по бизнес-процессу обработки документов закупочных комиссий) из нижестоящего документа (по бизнес-процессу обработки документов закупочных комиссий) должен быть ограничен, если пользователь не является участником ЖЦ документа, в который он переходит.

В поиске по документам в поле «Тип документа» должны быть добавлены значения: «Материалы ЗК», «Повестка заседания ЗК», «Протокол заседания ЗК», «Выписка из протокола заседания ЗК». При выборе типа документа из вышеперечисленных должны появляться поля для заполнения. Состав полей для типов документов указан в таблице (Таблица 12).

Таблица 12. Набор полей для заполнения в поиске по типам документов

| Тип документа | Набор полей для заполнения |
| --- | --- |
| Материалы ЗК | Организация Филиал Уровень ЗК Рег. номер Рег.дата Дата создания Временный номер Краткое содержание Автор Подписывающее лицо Статус Идентификатор |
| Повестка заседания ЗК | Организация Филиал Уровень ЗК Рег. номер Рег.дата Дата создания Временный номер Дата заседания Вид заседания Краткое содержание Автор Подписывающее лицо Статус Идентификатор |
| Протокол заседания ЗК | Организация Филиал Уровень ЗК Рег. номер Рег.дата Дата создания Временный номер Дата заседания Вид заседания Краткое содержание Автор Подписывающее лицо Статус Идентификатор |
| Выписка из протокола заседания ЗК | Организация Филиал Уровень ЗК Рег. номер Рег.дата Дата заседания Краткое содержание Автор Статус Идентификатор |

Документ должен отображаться в результатах поиска только в том случае, если у пользователя есть права на его просмотр.

Требования к справочникам модуля «ДЗК»

В Системы должны быть созданы справочники для использования в модуле «ДЗК»:

Справочник «Тематика вопроса» - представляет собой список тематик вопросов, тематика выбирается при создании вопроса.

Справочник «Уровень ЗК» - представляет собой список закупочных органов, уровень ЗК указывается во всех документах закупочных комиссий при создании и является одним из атрибутов, определяющих закупочную комиссию.

Справочник «Вид протокола» - представляет собой список видов протокола и заполняется при создании «Протокола заседания ЗК».

Списки значений справочников предоставляет Заказчик.

Список пользователей, входящих в группу «Ответственные секретари», для создания документов закупочных комиссий предоставляет Заказчик.

Требования к перечню федеративных процессов

Следующие процессы обработки документов закупочных комиссий должны быть федеративными:

- Согласование «Материалов ЗК», «Повестки заседания ЗК», «Протокола заседания ЗК» (задание «Согласование»)

- Подписание «Материалов ЗК» (задание «Подписание»)

- Доработка «Материалов ЗК», «Повестки заседания ЗК», «Протокола заседания ЗК» (задание «Доработка»)

- Рассмотрение «Материалов ЗК» (задание «Рассмотрение ДЗК»)

- Доработка после рассмотрения «Материалов ЗК» (задание «Доработка ДЗК»)

- Исполнение «Материалов ЗК», «Выписки из протокола заседания ЗК» (задание «Исполнение»)

- Доработка после отклонения отчета по резолюции «Материалов ЗК» (задание «Доработка (Исполнение)»)

- Рассылка на ознакомление «Материалов ЗК», «Повестки заседания ЗК», «Протокола заседания ЗК», «Выписки из протокола заседания ЗК» (задание «Ознакомление»)

- Голосование по вопросам «Повестки заседания ЗК» (задание «Голосование»)

- Экспертиза по вопросам «Повестки заседания ЗК» (задание «Экспертиза»)

Функциональные требования к формированию отчетов

В разделе «Отчеты» должны быть добавлены следующие отчеты, используемые в ПАО «Россети», позволяющие формировать отчетные формы по заданным параметрам отчета:

- «Реестр протоколов» (Рисунок 2);

- «Результаты голосования по вопросам» (Рисунок 3).

Рисунок 2. Отчетная форма «Реестр протоколов»

Рисунок 3. Отчетная форма «Результаты голосования по вопросам»

Требования к печати карточек документов

Должна быть возможность сформировать печатную карточку документа типа «Материалы ЗК», «Повестка заседания ЗК», «Протокол заседания ЗК», «Выписка из протокола заседания ЗК» в формате, предусмотренном в автоматизированной системе управленческого документооборота Карточка должна содержать основную информацию о документе:

- Реквизиты документа (Организация, Филиал, Уровень ЗК, регистрационные данные, краткое содержание, подписывающее лицо, автор документа)

- Организация пользователя, сформировавшего печатную карточку

- Список вопросов с проектами решений и материалами к вопросу

- История согласования документа

- Комментарии

- Связанные документы

- История

- Версии основного контента

- Идентификатор документа

При отсутствии информации на какой-либо вкладке раздел в печатной карточке должен быть пустым.

Информация о сотрудниках должна содержать организацию, филиал, должность.

Требования к редактированию и удалению документов

Редактирование реквизитов карточки документа, основного контента документа, удаление документа должно быть запрещено в автоматизированной системе управленческого документооборота пользователя, не являющегося автором документа.

Генерация, редактирование основного контента должна быть доступна для документа типа:

1) «Материалы закупочной комиссии» – автору документа;

2) «Повестка заседания закупочной комиссии», «Протокол заседания закупочной комиссии», Выписки из протокола заседания ЗК должна быть доступна любому из секретарей закупочной комиссии, указанному на вкладке «Комиссия» этого документа.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Требования к режиму выполнения работ

Работы должны выполняться на территории Заказчика, с выездом в подразделения и филиалы Заказчика при наличии обоснованной и согласованной Сторонами необходимости.

Удаленный доступ к сетям и средствам Заказчика для сотрудников Подрядчика возможен только при соблюдении требований Заказчика. Подрядчик самостоятельно готовит весь комплект документов (письма, обоснования, списки и т.п.) для получения такого доступа, а также самостоятельно несет затраты на технические средства, необходимые для получения такого доступа.

Гарантийные обязательства

Срок гарантийного сопровождения составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ по последнему этапу.

Подрядчик обязан устранять скрытые и явные недостатки в работе Системы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение 1. Сроки выполнения работ;

- Приложение 2. Примеры шаблонов основного контента документов закупочных комиссий;

- Приложение 3. Перечень НТД, НПА, ОРД и методических материалов;

- Приложение 4. Буквенный индекс ДО.

Квалификационные требования к участникам торгово-закупочной процедуры.

Участвовать в торгово-закупочной процедуре может любое юридическое лицо, в том числе коллективный участник. Рассмотрение заявок включает две стадии: отборочная и оценочная.

Чтобы претендовать на победу в торгово-закупочной процедуре и получения права заключить Договор с ПАО «Россети Московский регион», участник конкурса (далее – Участник) в рамках отборочной стадии должен отвечать следующим требованиям:

  - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора).

  - Участник должен не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).

  - Участник должен не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. Устанавливается субсидиарная ответственность каждой Стороны Соглашения, входящей в состав Коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в Конкурсе, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора на выполнение работы (в случае победы Коллективного участника в Конкурсе и заключения Договора).

  - Участник не должен иметь судебных решений вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами). Участнику необходимо предоставить справку об отсутствии судебных решений по ранее заключенным договорам с Заказчиком (его филиалами, дочерними обществами) в произвольной форме. При отсутствии ранее заключенных договоров с ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами) участнику необходимо указать соответствующую информацию в данной справке. В случае непредставления справки об отсутствии судебных решений по ранее заключенным договорам с Заказчиком (его филиалами, дочерними обществами) заявка участника подлежит отклонению. Проверка по указанному критерию осуществляется на основании официальных открытых данных (например, по Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru).

  - Участник должен обладать лицензией ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" подтверждение наличия лицензии должно быть представлено одним из следующих способом: в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие соответствие участника требованиям законодательства РФ, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Участник в декларативном порядке предоставляет адрес сайта или страницу сайта, на которых они размещены

  - Участник должен обладать лицензией ФСБ на осуществлении работ по пунктам 2, 3, 8, 9 «Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств», являющегося приложением к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313.

  - Участник в составе заявки должен предоставить декларацию об отсутствии программных и аппаратных закладок.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" подтверждение наличия лицензии должно быть представлено одним из следующих способом: в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие соответствие участника требованиям законодательства РФ, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Участник в декларативном порядке предоставляет адрес сайта или страницу сайта, на которых они размещены

Для определения степени предпочтительности Участников, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Конкурсной комиссией соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Участников по неценовым критериям, и определяются качественные показатели заявки Участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент для учета при расчете общей предпочтительности Заявки.

Кроме того, производится расчет рейтинга заявки (ценовой критерий) по критерию стоимости. После окончания оценочной стадии производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности Конкурсных заявок, в соответствии с которым Конкурсная комиссия определяет итоговый ранжир заявок Участников и Победителя торгово-закупочной процедуры.

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников торгово-закупочной процедуры и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев (включая подкритерии) и их весовых коэффициентов согласно следующей таблице (Таблица 15):

Таблица 15. Критерии оценки заявок участников торгово-закупочной процедуры

| № п/п | Критерий оценки/описание критерия | Порядок расчета |  | Весовой коэффициент значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт выполнения аналогичных видов работ/оказания услуг: |  |  |  |
|  | Наличие у Участника закупки за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке, исполненных договоров на разработку и/или создание и/или внедрение и/или развитие (трансформацию) и/или модернизацию и/или доработку систем электронного документооборота, реализованных на базе «Программного комплекса электронного документооборота СЭДО» при этом стоимость договора должна быть не менее 80% от начальной (максимальной) цены договора Оценка по показателю выполняется на основании Справок, с приложением заверенных уполномоченным лицом Участника копий документов по договорам (актов выполненных работ/оказанных услуг, договоров и т.п. с обязательным указанием сумм в договорах и актах): За каждый исполненный договор участник получает 10 (десять) баллов. Максимальное количество баллов по критерию Roi равно 100 | RKo= Ro ×Vk , где: RKо – оценка в баллах по критерию «Опыт выполнения аналогичных видов работ»; Ro – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент критерия оценки; Vk – весовой коэффициент критерия «Опыт выполнения аналогичных видов работ 0,1 |  | 0,1 |
| 2 | Квалификация участника закупки |  |  |  |
|  | Квалификация участника закупки оценивается по следующим подкритериям: |  |  | 0,1 |
| 2.1. | Наличие действующего партнерского статуса с правообладателем программного обеспечения СЭДО. Оценка по показателю выполняется на основании приложенной скан копии авторизационного письма от правообладателя с подтверждением статуса партнерства: - отсутствие авторизационного письма - 0 баллов - наличие авторизационного письма - 100 баллов | К2.1 = Rko2.1 × Vko2.1, где: К2.1 - оценка в баллах, по подкритерию «Наличие действующего партнерского статуса с правообладателем программного обеспечения СЭДО» Rko2.1 – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент подкритерия оценки; Vko2.1 – весовой коэффициент подкритерия «Наличие действующего партнерского статуса с правообладателем программного обеспечения СЭДО», равный 0,4 |  | 0,4 |
| 2.2. | Наличие копии сертификата о соответствии стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (ГОСТ ИСО 9001-2015) а также сертифицированной системы менеджмента в области информационных технологий, соответствующей ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021. Подтверждается копиями сертификатов. - наличие одного из двух сертификатов/документы не предоставлены – 0 баллов. - наличие двух сертификатов – 100 баллов. | К2.2 = Rko2.2 × Vko2.2, где: К2.2 - оценка в баллах, по подкритерию «Наличие копии сертификата о соответствии стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (ГОСТ ИСО 9001-2015), а также сертифицированной системы менеджмента в области информационных технологий, соответствующей ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021»; Rko2.2 – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент подкритерия оценки; Vko2.2 – весовой коэффициент подкритерия «Наличие копии сертификата о соответствии стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (ГОСТ ИСО 9001-2015), а также сертифицированной системы менеджмента в области информационных технологий, соответствующей ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021», равный 0,2 |  | 0,2 |
| 2.3. | Наличие не менее 1-ого специалиста, в роли «Архитектора» с опытом участия за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке, не менее чем в трех проектах на выполнение работ по разработку и/или создание и/или внедрение и/или развитие (трансформацию) и/или модернизацию и/или доработку систем электронного документооборота, реализованных на базе «Программного комплекса электронного документооборота СЭДО». Оценка по показателю выполняется на основании, копий трудовых книжек и/или копий договоров гражданско-правового характера, резюме: - 0 баллов – отсутствуют специалисты; - 100 баллов – 1 и более специалистов. | К2.3 = Rko2.3 × Vko2.3, где: К2.3– оценка в баллах, по подкритерию «Наличие специалиста, в роли «Архитектора» с опытом участия за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке, не менее чем в трех проектах на выполнение работ разработку и/или создание и/или внедрение и/или развитие (трансформацию) и/или модернизацию и/или доработку систем электронного документооборота, реализованных на базе «Программного комплекса электронного документооборота СЭДО»; Rko2.3 – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент подкритерия оценки; Vko2.3 – весовой коэффициент подкритерия «Наличие специалиста, в роли «Архитектора» с опытом участия за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке, не менее чем в трех проектах на выполнение работ разработку и/или создание и/или внедрение и/или развитие (трансформацию) и/или модернизацию и/или доработку систем электронного документооборота, реализованных на базе «Программного комплекса электронного документооборота СЭДО», равный 0,2 |  | 0,2 |
| 2.4. | Наличие не менее 2-х специалиста, в роли «Разработчика» с опытом участия за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке, не менее чем в трех проектах на выполнение работ по разработке, созданию и/или внедрению и/или развитию (трансформации) и/или модернизации и/или доработке систем электронного документооборота, реализованных на базе «Программного комплекса электронного документооборота СЭДО». Оценка по показателю выполняется на основании, копий трудовых книжек и/или копий договоров гражданско-правового характера, резюме: - 0 баллов – отсутствуют специалисты; - 100 баллов – 2 и более специалистов. | К2.4 = Rko2.4 × Vko2.4, где: К2.4– оценка в баллах, по подкритерию «Наличие специалиста, в роли «Разработчика» с опытом участия за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке, не менее чем в трех проектах на выполнение работ по разработке и/или созданию и/или внедрению и/или развитию (трансформации) и/или модернизации и/или доработке систем электронного документооборота, реализованных на базе «Программного комплекса электронного документооборота СЭДО»; Rko2.4 – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент подкритерия оценки; Vko2.4 – весовой коэффициент подкритерия «Наличие специалиста, в роли «Разработчика» с опытом участия за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке, не менее чем в трех проектах на выполнение работ по разработке, созданию и/или внедрению и/или развитию (трансформации) и/или модернизации и/или доработке систем электронного документооборота, реализованных на базе «Программного комплекса электронного документооборота СЭДО», равный 0,2 |  | 0,2 |
|  | Рейтинг по критерию определяется по формуле: Rk=К2.1+К2.2+К2.3 +К2.4, где: Rk – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости критерия оценки; K2.1 – оценка в баллах по подкритерию 2.1, скорректированный с учетом значимости весового коэффициента по подкритерию. K2.2– оценка в баллах по подкритерию 2.2, скорректированный с учетом значимости весового коэффициента по подкритерию. K2.3– оценка в баллах по подкритерию 2.3, скорректированный с учетом значимости весового коэффициента по подкритерию. K2.4– оценка в баллах по подкритерию 2.4, скорректированный с учетом значимости весового коэффициента по подкритерию. С целью получения рейтинга по критерию «Квалификация участника закупки» рейтинг заявки корректируется на весовой коэффициент критерия по формуле: RКk= Rk ×Vk , где: RКk – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки»; Rk – рейтинг заявки до его корректировки на весовой коэффициент критерия; Vk – весовой коэффициент критерия «Квалификация участника закупки», равный 0,1 |  |  |  |
| 3 | Цена предложения |  |  |  |
|  | Цена предложения В рамках критерия оценивается предлагаемая участником: цена предложения |  | Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 ×Vk, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), Si - стоимость заявки i-го участника. Vk – весовой коэффициент критерия «Цена предложения», равный 0,8 В случае проведения переторжки оценка заявок по критерию «Цена предложения» проводится в отношении окончательных предложений участников закупки - с учетом цены заявки, указанной в ходе переторжки или ранее поданных предложений о цене заявки (в случае, если участник закупки не принимал участия в переторжке) | 0,8 |

Итоговый рейтинг заявки (Pi), который получает каждый из участников конкурса при подведении итогов конкурса, вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки, а именно:

Pi = RKo + RKk + Rsi , где:

RKо – оценка в баллах по критерию «Опыт выполнения аналогичных видов работ»;

RКk – оценка в баллах по критерию «Квалификация участника закупки»;

Rsi    - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

- Приложение №1

к Техническому заданию

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Наименование этапа / Срок выполнения работ | 88 дней с даты заключения договора |  |  | 152 дня с даты завершения этапа № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2. Проведение опытно-промышленной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №2

К Техническому заданию

Примеры шаблонов основного контента документов закупочных комиссий

- «Материалы ЗК» (заявление о включении вопроса в повестку к заседанию)

Председателю комиссии ПДЗК

ПАО «Россети»

Исполнительный аппарат

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении вопроса в повестку

к заседанию ПДЗК Общества

Рег. номер:

Дата регистрации:

Докладчик: Петров С.В., Делопроизводитель, 8-903-404-44-40

Список вопросов для включения в ближайшую повестку дня заседания ПДЗК Общества Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»

Вопрос № 1: О согласовании дополнения Плана закупки ПАО «Россети» для нужд МЭС Востока на 2024 год в части выполнения ПИР по замене иностранного программного обеспечения на объектах МЭС Востока. Проект решения: Согласовать дополнение Плана закупки ПАО «Россети» для нужд МЭС Востока на 2024 год в части выполнения ПИР по замене иностранного программного обеспечения на объектах МЭС Востока, способом - конкурс в электронной форме, на сумму не более 121 513 960,00 рублей с НДС. Согласно приложению к вопросу. Приложения: - ППР_14072017.docx - Справка.docx

Вопрос № 2: О согласовании дополнения Плана закупки ПАО «Россети» для нужд МЭС Волги на 2024 год в части включения закупки на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР, поставку материалов и оборудования по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС МЭС Волги в части установки средств пассивной защиты (86 комплектов)». Проект решения: Согласовать дополнение Плана закупки ПАО «Россети» для нужд МЭС Волги на 2024 год в части включения закупки на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР, поставку материалов и оборудования по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС МЭС Волги в части установки средств пассивной защиты (86 комплектов)» на сумму не более – 949 597 890,00 руб. с НДС, способом закупки – запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора. Приложения:

| Председатель правления | ____________ Козлов А. И. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Иванов И.И.

ОАО «ЭССК»/ Исполнительный аппарат

Делопроизводитель

8-905-332-90-30

1.1 «Материалы ЗК» (заявление об организации торгов)

Председателю комиссии ЗК

ОАО «ЭССК» Вологодский филиал

ЗАЯВЛЕНИЕ

об организации торгов

| Рег. номер: Дата регистрации: |  |
| --- | --- |

Прошу инициировать проведение закупочной процедуры.

Вопрос № 1: О согласовании дополнения Плана закупки ПАО «Россети» для нужд МЭС Востока на 2024 год в части выполнения ПИР по замене иностранного программного обеспечения на объектах МЭС Востока. Проект решения: Согласовать дополнение Плана закупки ПАО «Россети» для нужд МЭС Востока на 2024 год в части выполнения ПИР по замене иностранного программного обеспечения на объектах МЭС Востока, способом - конкурс в электронной форме, на сумму не более 121 513 960,00 рублей с НДС. Согласно приложению к вопросу. Приложения: - ППР_14072017.docx - Справка.docx

| Директор | Иванов А.А. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Андреенко А.В.

ОАО «ЭССК» / Вологодский филиал

Делопроизводитель

8-905-332-90-30

- Повестка заседания ЗК

ПОВЕСТКА

о проведении заседания ЦЗК в заочной форме

от 12.09.2024 № ПЗК/2024/ЦЗК-ИА/119

| Вопрос № 1 Материалы закупочных комиссий ВР-1567 от 01.09.2024 |  |
| --- | --- |
| Вопрос | О согласовании корректировки Плана закупки ПАО «Россети» для Центра технического надзора на 2024 год в части корректировки ранее включенной закупочной процедуры № 2100005894/001 на поставку комплектов специальной одежды от вредных биологических факторов (костюм, обувь, каска) и комплектов зимних для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (костюм, обувь) для работников филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора. |
| Проект решения | Согласовать корректировку Плана закупки ПАО «Россети» для Центра технического надзора на 2024 год в части корректировки ранее включенной закупочной процедуры № 2100005894/001 на поставку комплектов специальной одежды от вредных биологических факторов (костюм, обувь, каска) и комплектов зимних для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (костюм, обувь) для работников филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора, в части изменения сроков проведения закупочной процедуры, заключения договора, срока начала и завершения работ (протокол № ПРЗК/2023/ЦКК-ИА/88 от 09.11.2023 вопрос 23). Согласно приложению к вопросу. |
| Исполнитель | Польская Е.С., ПАО "Россети", Центр технического надзора, Подразделение, Главный юрисконсульт |
| Докладчик | Лысков А.В., ПАО "Россети", Центр технического надзора, Подразделение, Руководитель группы по средствам защиты и приспособлениям |
| Согласовано | Лысков А.В.; Фирсова В.И.; Макаров В.А.; Зуйков М.Н.; Илатовская Е.В.; Федотов Д.Е.; Рождайкин В.А.; Григорьева Е.А. |
| Вопрос № 2 Материалы закупочных комиссий ИСХ-234 от 02.09.2024 |  |
| Вопрос | О согласовании дополнения Плана закупки ПАО «Россети» для нужд Департамента эффективности и контроллинга ИТ-процессов на 2024 год в части выполнения работ по титулу «Создание системы совместной работы пользователей с учетом импортозамещения офисного ПО» (INFR-18, технический ИД 3336923) . |
| Проект решения | Согласовать дополнение Плана закупки ПАО «Россети» для нужд Департамента эффективности и контроллинга ИТ-процессов на 2024 год в части выполнения работ по титулу «Создание системы совместной работы пользователей с учетом импортозамещения офисного ПО» (INFR-18, технический ИД 3336923) в части внедрения службы объединенных коммуникаций на сумму не более чем 171 087 792,00 рублей с НДС способом закупки – конкурс в электронной форме. Согласно приложению к вопросу. |
| Исполнитель | Муртазова Е.В., ПАО "Россети", ИА ПАО "Россети", Департамент эффективности и контролинга ИТ-процессов, Главный эксперт |
| Докладчик | Муртазова Е.В., ПАО "Россети", ИА ПАО "Россети", Департамент эффективности и контролинга ИТ-процессов, Главный эксперт |
| Согласовано | Вавилова Е.Б.; Хайрутдинов П.Н.; Агапов А.С.; Фомин П.А.; Задорожный Н.Н.; Антониадис А.А.; Кравченко К.Ю.; Осипова М.А.; Григорьева Е.А. |

Комментарии секретаря: Голосование до 12:00 16.09.2024

- Протокол заседания ЗК

Центральная закупочная комиссия Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – ПАО «Россети»)

ПРОТОКОЛ от 15.11.2024 № ПРЗК/2024/ЦЗК-ИА/50

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ УЧАСТВОВАЛИ:

| Гендиров Д.А. | Директор, Руководство, ПАО "Россети" |
| --- | --- |
| Иванов К.К. | Делопроизводитель, Департамент внутреннего контроля, ПАО "Россети" |

Вопрос 1 повестки.

О согласовании ПАО «Россети Урал» заключения дополнительного соглашения №1 к договору от 13.10.2023 № 3023/66ИА на оказание услуг по переводу ERP-решения ПАО «Россети Урал» на отечественную платформу и на отечественную СУБД, заключенному с ООО «Интеллектуальные системы».

Материал заседания: М/2023/1/ПДККИ/109 от 29.11.2023

Решили:

Согласовать ПАО «Россети Урал» заключение дополнительного соглашения №1 к договору от 13.10.2023 № 3023/66ИА на оказание услуг по переводу ERP-решения ПАО «Россети Урал» на отечественную платформу и на отечественную СУБД, заключенному с ООО «Интеллектуальные системы», в части:

1. Изменения суммарного (итогового) объема оказываемых услуг, исключения из договора работ по этапам № 2, № 3 и № 4;

2. Уменьшения суммы договора с 335 826 284,00 руб. с НДС до 33 582 628,40 руб. с НДС;

3. Изменения сроков окончания выполнения работ по договору с 30.06.2025 до 11.03.2024г.

| Результаты голосования: |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | 5 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Вопрос 2 повестки.

О согласовании ПАО «Россети Урал» заключения дополнительного соглашения №1 к договору от 13.10.2023 № 3023/66ИА на оказание услуг по переводу ERP-решения ПАО «Россети Урал» на отечественную платформу и на отечественную СУБД, заключенному с ООО «Интеллектуальные системы».

Материал заседания: М/2023/1/ПДККИ/109 от 29.11.2023

Решили:

Согласовать ПАО «Россети Урал» заключение дополнительного соглашения №1 к договору от 13.10.2023 № 3023/66ИА на оказание услуг по переводу ERP-решения ПАО «Россети Урал» на отечественную платформу и на отечественную СУБД, заключенному с ООО «Интеллектуальные системы», в части:

1. Изменения суммарного (итогового) объема оказываемых услуг, исключения из договора работ по этапам № 2, № 3 и № 4;

2. Уменьшения суммы договора с 335 826 284,00 руб. с НДС до 33 582 628,40 руб. с НДС;

3. Изменения сроков окончания выполнения работ по договору с 30.06.2025 до 11.03.2024г.

| Результаты голосования: |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | 5 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Вопрос 3 повестки.

О согласовании ПАО «Россети Урал» заключения дополнительного соглашения №1 к договору от 13.10.2023 № 3023/66ИА на оказание услуг по переводу ERP-решения ПАО «Россети Урал» на отечественную платформу и на отечественную СУБД, заключенному с ООО «Интеллектуальные системы».

Материал заседания: М/2023/1/ПДККИ/109 от 29.11.2023

Решили:

Согласовать ПАО «Россети Урал» заключение дополнительного соглашения №1 к договору от 13.10.2023 № 3023/66ИА на оказание услуг по переводу ERP-решения ПАО «Россети Урал» на отечественную платформу и на отечественную СУБД, заключенному с ООО «Интеллектуальные системы», в части.

| Результаты голосования: |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | 5 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

| Заместитель председателя комиссии: | ______________Андреев Е.В. |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь: | _____________ Сергеев А.А. |

- Выписка из протокола заседания ЗК

ВЫПИСКА

из протокола ПРЗК/2017/АИ/ПДЗК/55 заседания

ПДЗК от 14.05.2017

| Вопрос 1 Материалы закупочных комиссий М/2017/ЦИУС/ПДЗК/42 от 07.04.2017 |  |
| --- | --- |
| Вопрос | О согласовании ПАО «Россети Урал» заключения дополнительного соглашения №1 к договору от 13.10.2023 № 3023/66ИА на оказание услуг по переводу ERP-решения ПАО «Россети Урал» на отечественную платформу и на отечественную СУБД, заключенному с ООО «Интеллектуальные системы». |
| Решили | Согласовать ПАО «Россети Урал» заключение дополнительного соглашения №1 к договору от 13.10.2023 № 3023/66ИА на оказание услуг по переводу ERP-решения ПАО «Россети Урал» на отечественную платформу и на отечественную СУБД, заключенному с ООО «Интеллектуальные системы», в части: 1. Изменения суммарного (итогового) объема оказываемых услуг, исключения из договора работ по этапам № 2, № 3 и № 4; 2. Уменьшения суммы договора с 335 826 284,00 руб. с НДС до 33 582 628,40 руб. с НДС; 3. Изменения сроков окончания выполнения работ по договору с 30.06.2025 до 11.03.2024г. |
| Инициатор | Пучков А. И., Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети», Тестовый филиал «АйДи-Технологии управления», Тест3, сотрудник1 |
| Результаты голосования |  |
| ЗА | 6 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
| Особое мнение |  |
| Иванов К. А, ПАО «Россети», Департамент управления делами заместитель департамента | Прошу учесть комментарии по вопросу |

| Секретарь ПДЗК | ___________________Разумовская Т.А. |
| --- | --- |

- Результаты голосования

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по повестке ПЗК/2017/ИА/ПДЗК/14_ заседания ПДЗК

Повестка о заседании закупочной комиссии.

Вопрос 1 Утвердить аналитическую записку по вопросу согласования заключения договора на выполнение работ по реставрации мягкой мебели для нужд Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети». ФИО Членов комиссии; Результаты голосования по вопросу; Особое мнение. Иванов А.И.; За. Петров П.Т.; Против. Соколов Р.Г.; За. Назаров С.С.; Воздержался. Семенов И.А.; Воздержался. Краснов Б.Ю.; Не голосовал. Мирный А.П.; Не голосовал. Итоги; За; 2. Против; 1. Воздержались; 2. Не голосовал; 2. Всего голосующих; 7.

Вопрос 2 Утвердить аналитическую записку по вопросу согласования заключения договора на выполнение работ по установке поворотно-откидных окон в офисном здании. ФИО Членов комиссии; Результаты голосования по вопросу; Особое мнение. Иванов А.И.; За. Петров П.Т.; За. Соколов Р.Г.; За. Назаров С.С.; За. Итоги; За; 4. Против; 0. Воздержались; 0. Не голосовал; 0. Всего голосующих; 4.

Идентификатор АСУД: _______________

- Опросный лист

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заочного голосования по вопросам повестки дня от 18.07.2017 № ПЗК/2017/ИА/ЗК/133 заседания Закупочной комиссии Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» ИА Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»

Повестка Заочного заседания Закупочной комиссии по определению начальной (максимальной) цены договора. Вопрос 1 повестки Рассмотреть сроки Материал заседания: № М/2017/ИА/ЗК/18 от 06.07.2017 Решили: ВОЗДЕРЖАЛСЯ ЗА ПРОТИВ (оставьте не зачёркнутым Ваш вариант решения) Особое мнение:

Вопрос 2 повестки Рассмотреть стоимость Решение: ВОЗДЕРЖАЛСЯ ЗА ПРОТИВ (оставьте не зачёркнутым Ваш вариант решения) Особое мнение:

Член Комиссии________________________/_____________________/

- Приложение №3

к Техническому заданию

Перечень НТД, НПА, ОРД и методических материалов

- Общие НТД, НПА, ОРД и методические материалы

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2025 N 908-р <Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года;

- директивы Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 о разработке (актуализации) стратегий (программ) цифровой трансформации государственных компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р;

- директива Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 о переходе государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе офисного программного обеспечения;

- директива Правительства Российской Федерации от 26.09.2018 № 7923п-П13 «О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах, заключаемых АО и его дочерними обществами контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на закупку гражданской продукции для ТЭК (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу»;

- директива Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13 «О ходе разработки и реализации планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»;

- приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2023 № 21 «Методические рекомендации по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ Минтруда России от 13.07.2023 N 586н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по информационным системам" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74817);

- ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 27.102-2021 «Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения»;

- ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем»;

- ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ 21.406-88 (СПДС) «Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ Р 59795-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- ГОСТ 19.101-77 (СТ СЭВ 1626-79) «Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов»;

- Приказ Минтруда России от 13.07.2023 N 586н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по информационным системам" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74817).

- Отраслевые НТД, ОРД и методические материалы

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979, редакция от 20.06.2003);

- приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 № 757, от 12.07.2018 № 548»;

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

- письмо Минэнерго России от 17.08.2017 № АТ-9028/08;

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

- ГОСТ Р 58651.1-2019 «Информационная модель электроэнергетики. Основные положения»;

- ГОСТ Р 58651.2-2019 «Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели»;

- ГОСТ Р 58651.3-2020 «Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжения 110 - 750 кВ»;

- ГОСТ Р 58651.4-2020 «Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели генерирующего оборудования»;

- ГОСТ Р 58651.5-2022 «Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели коммерческого учета электроэнергии».

- НТД, ОРД и методические материалы Заказчика

- Концепция ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», одобренная Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 21.12.2018 № 336);

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 20.10.2022 № 592);

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999;

- СТО 56947007-29.130.01.092-2011, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления»;

- СТО 56947007-29.240.044-2010, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»;

- СТО 56947007-29.240.043-2010, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов»;

- СТО 56947007-33.060.40.134-2012, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовые технические решения по системам ВЧ связи»;

- СТО 56947007-29.240.10.167-2014, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Информационно-технологическая инфраструктура подстанций. Типовые технические решения»;

- СТО 56947007-33.180.10.172-2014, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше»;

- CTO 56947007-25.040.40.012-2008, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовая программа приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП законченных строительством подстанций ОАО «ФСК ЕЭС»;

- СТО 56947007-25.040.40.160-2013, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовая программа и методика заводских испытаний программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем сбора и передачи информации»;

- СТО 56947007-25.040.40.112-2011, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовая программа и методика испытаний программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП) и микропроцессорного комплекса системы сбора и передачи информации (МПК ССПИ) подстанций в режиме повышенной информационной нагрузки «шторм»;

- СТО 56947007-29.240.10.248-2017, Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)»;

- СТО 56947007-25.040.40.236-2016, Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Правила технической эксплуатации АСУ ТП ПС ЕНЭС. Общие технические требования»;

- СТО 56947007-29.240.40.263-2018, Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Системы собственных нужд подстанций. Типовые проектные решения»;

- СТО 56947007-29.240.10.256-2018, Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;

- приказ от 30.12.2022 № 449 «Об утверждении плана перехода Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»;

- приказ от 23.01.2023 № 23 «О закупке отечественного программного обеспечения»;

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14), Стандарт организации
ОАО «Россети» «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе
ОАО «Россети». Общие технические требования»;

- СТО 56947007-33.040.35.232-2016, Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Технологическая связь. Типовые технические требования. Программно-технический комплекс записи телефонных переговоров»;

- СТО 56947007-29.240.01.147-2013, Стандарт организации «Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения»;

- СТО 56947007-29.240.01.169-2014, Стандарт организации «Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных и технологических систем»;

- СТО 34.01-5.1-012-2022 Стандарт организации ПАО «Россети» «Профиль информационной модели интеллектуальных систем учета электроэнергии»;

- СТО 34.01-6.2-003-2023, Стандарт организации ПАО «Россети» «Информационные системы. Общие требования к моделированию ИТ-архитектуры»;

- приказ от 10.04.2012 № 189/147 «О технических решениях, принимаемых при разработке проектно-сметной документации»;

- приказ от 23.04.2010 № 273 «Об утверждении Порядка по определению численности, категорий персонала и сроков выделения численности в период до постановки объекта нового строительства под напряжение»;

- приказ от 16.06.2010 № 423 «О внесении изменений в ОРД по утверждению стандартов организации ПАО «Россети»;

- приказ от 18.10.2018 № 395 «Об утверждении Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «ФСК ЕЭС»;

- приказ от 01.09.2014 № 373 «Об утверждении материалов типовых проектных решений»;

- приказ от 23.09.2014 № 413 «О повторном использовании материалов инженерных изысканий, проектной и/или внестадийной документации»;

- приказ от 19.03.2015 № 138 «Об утверждении Методических указаний по расчету экономического эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»;

- приказ от 05.10.2017 № 405 «Об утверждении Порядка передачи оборудования (имущества) в демонтаж и приемки (возврата) демонтированного оборудования (имущества) при проведении реконструкции, модернизации технического обслуживания и ремонта оборудования объектов электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС»;

- приказ от 14.02.2012 № 72 «Об утверждении Концепции информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;

- приказ от 22.01.2021 № 15/22 «О создании комиссии по категорированию объектов КИИ ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС»;

- распоряжение от 30.08.2016 № 367р «Об утверждении минимально необходимых организационных и технических требований к обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем технологического управления, используемых для функционирования электросетевого комплекса
ПАО «ФСК ЕЭС»;

- распоряжение от 10.12.2012 № 838р «О введении методики»;

- распоряжение от 05.05.2010 № 236р «Об утверждении Порядка организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;

- распоряжение от 03.06.2010 № 302р «Об утверждении целевой архитектуры информационных потоков АСТУ и диспетчерской телефонной связи»;

- распоряжение от 27.06.2012 № 419р «Об утверждении Типовой инструкции по эксплуатации и обслуживанию АСУ ТП оперативным персоналом подстанций ОАО «ФСК ЕЭС»;

- распоряжение от 03.07.2009 № 284р «Об утверждении Типовой программы и методики приемо-сдаточных испытаний комплексов ССПИ и систем связи подстанций ЕНЭС, создаваемых по Программе повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС»;

- распоряжение от 26.05.2016 № 236р «О переводе АС УПСД в промышленную эксплуатацию»;

- распоряжение от 25.05.2015 № 270р «Об утверждении требований
ОАО «ФСК ЕЭС» к содержанию отчетов по результатам предпроектного обследования объектов реконструкции»;

- распоряжение от 14.11.2019 № 535р «Об утверждении шаблона технико-экономического обоснования проекта (ТЭО ИТ Проекта) в ПАО «ФСК ЕЭС».

- НТД, НПА, ОРД и методические материалы в области обеспечения ИБ

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», предполагающим выпуск соответствующих директив Правительства Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2024 
№ 1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- приказ ФСБ России от 24.07.2018 № 368 «Об утверждении Порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения»;

- приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

- приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры российской федерации и обеспечению их функционирования»;

- приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Методические рекомендации по определению и категорированию объектов критической информационной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, согласованного Минэнерго России (исх. от 31.07.2019 № ЧА-8630/15);

- приказ от 14.02.2012 № 72 «Об утверждении Концепции информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;

- приказ от 24.06.2013 № 378 «Об утверждении стандартов организации по информационной безопасности»;

- приказ от 22.01.2021 № 15/22 «О создании комиссии по категорированию объектов КИИ ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС»;

- распоряжение от 30.08.2016 № 367р «Об утверждении минимально необходимых организационных и технических требований к обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем технологического управления, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- ГОСТ Р 56939-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2024 N 1504-ст);

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»;

- ГОСТ Р 56205-2014/IEC/TS 62443-1-1:2009 «Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. Часть 1-1. Терминология, концептуальные положения и модели»;

- ГОСТ Р МЭК 62443-2-1-2015 «Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. Часть 2-1. Составление программы обеспечения защищенности (кибербезопасности) системы управления и промышленной автоматики»;

- ГОСТ Р МЭК 62443-3-3-2016 «Сети промышленной коммуникации. Безопасность сетей и систем. Часть 3-3. Требования к системной безопасности и уровни безопасности»;

- ГОСТ Р 56498-2015 МЭК 62443-3:2008 «Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. Часть 3. Защищенность (кибербезопасность) промышленного процесса измерения и управления»;

- ГОСТ Р 56938-2016 «Защита информации. Защита информации при использовании технологии виртуализации. Общие положения»;

- СТО 56947007-29.240.01.147-2013, Стандарт организации «Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения»;

- СТО 56947007-29.240.01.169-2014, Стандарт организации «Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных и технологических систем»;

- СТО 56947007-29.240.01.190-2014, Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (требования)»;

- СТО 56947007-29.240.01.169-2014, Стандарт организации «Система обеспечения информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных и технологических систем».

- НТД, НПА, ОРД и методические материалы в области ПДн

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119;

- приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (выписка). ФСТЭК России, 2008 год (утверждена заместителем директора ФСТЭК России, 15.02.2008);

приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

- Приложение №4

к Техническому заданию

| № п/п | Дочернее общество | Буквенное обозначение ДО ПАО «Россети» |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Россети Янтарь» | ЯН |
| 2 | ПАО «Россети Волга» | ВО |
| 3 | ПАО «Россети Юг» | ЮГ |
| 4 | ПАО «Россети Кубань» | КУ |
| 5 | ПАО «Россети Ленэнерго» | ЛЭ |
| 6 | ПАО «Россети Московский регион» | МР |
| 7 | ПАО «Россети Сибирь» | СИ |
| 8 | ПАО «Россети Северо-Запад» | СЗ |
| 9 | ПАО «Россети Северный Кавказ» | СК |
| 10 | ПАО «Россети Томск» | ТО |
| 11 | АО «Россети Тюмень» | ТЮ |
| 12 | ПАО «Россети Урал» | УР |
| 13 | ПАО «Россети Центр» | ЦЕ |
| 14 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | ЦП |
| 15 | АО «Россети Цифра» | РЦ |

7 рабочих дней - для субъектов МСП