Договор № -СЭС

возмездного оказания услуг

г. Билибино							                                    «    »               2026 г.

Акционерное общество «Чукотэнерго» (АО «Чукотэнерго») (далее – «Заказчик»), в лице Директора структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Шуплецова Данилы Юрьевича, действующего на основании Доверенности от 18.12.2025 г. №159, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель ______________ (далее – «Исполнитель»), в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Исполнителем, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ в случаях, установленных Договором.

«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативные правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, относящиеся к Услугам.

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.

«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 4 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Исполнителю в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) оказать услуги буровой установки для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для оказания Услуг и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Объем и состав Услуг по Договору определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Услуги по Договору подлежат оказанию Исполнителем в строгом соответствии с требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.

  - Услуги по Договору оказываются для нужд: Структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.

  - Место оказания Услуг: Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино.

  - Общий срок оказания услуг:

    - Начало оказания Услуг: с даты, следующей за датой заключения Договора

    - Окончание оказания Услуг: 31.12.2026.

  - Услуги оказываются по Заявкам Заказчика, оформляемым согласно Приложению № 2.1 к Договору (далее – Заявка) в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 Договора.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Сообщить Исполнителю контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг.

    - Предоставить указанные в соответствующем письменном запросе Исполнителя и имеющиеся в наличии у Заказчика материалы, документы, сведения и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору.

    - Принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Заказчик имеет право:

2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Исполнителем и / или привлеченными им третьими лицами (далее – Субисполнители) Услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Исполнителя ответственности за ненадлежащее оказание Услуг.

    - Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) в отношении всех или отдельных Объектов путем направления Исполнителю соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества оказания Услуг, Технического задания, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. Приостановка оказания Услуг не является основанием для продления сроков оказания Исполнителем Услуг, установленных Договором, и не влечет возникновения права Исполнителя на их оплату.

    - Вносить изменения в Техническое задание, за исключением изменений, связанных с приемкой оказанных Услуг, при условии, если вызываемые этим дополнительные услуги не оказывают существенного влияния на стоимость Услуг по Договору и / или не меняют характера предусмотренных в Договоре Услуг таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Исполнителя получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Исполнителю письменное распоряжение, обязательное к выполнению Исполнителем.

    - Давать Исполнителю указания о способе оказания Услуг, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Исполнителя.

    - Требовать от Исполнителя представления информации и пояснений о ходе оказания Услуг, требовать представления Заказчику документов, полученных Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Исполнителю и привлеченным им Субисполнителям.

  - Исполнитель обязан:

2.3.1. На свой риск, своими силами и средствами оказать Услуги и сдать их результат Заказчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и Применимого права.

    - До фактического начала оказания Услуг предоставить Заказчику

контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг.

    - Оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг.

    - Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Исполнителя.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и (или) сроков оказания Услуг, Исполнитель обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Исполнитель не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Исполнитель заблаговременно письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.5.1 Договора

Исполнитель не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов оказываемых Услуг, прекращения и / или исключения отдельных видов Услуг, кроме случая, указанного в пункте 2.3.5.1 Договора.

    - Немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:

      - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

      - отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;

      - любых обстоятельствах, создающих невозможность оказания Услуг в срок, предусмотренный Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;

Невыполнение Исполнителем требований пункта 2.3.5 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

    - По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки и дефекты, возникшие по вине Исполнителя или по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель и выявленные в процессе оказания Услуг, при приемке оказанных Услуг, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора. Компенсировать расходы Заказчика на устранение своими силами или силами третьих лиц недостатков оказанных Услуг, в случае, если Исполнитель не устраняет недостатки в установленные Заказчиком сроки.

    - Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с оказанием Услуг, а также компенсировать любой ущерб, связанный с причинением Исполнителем или привлеченными им Субисполнителями вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.

    - Письменно уведомить Заказчика о намерении приостановить оказание Услуг по Договору полностью или частично, когда такая приостановка Услуг Исполнителем допускается в соответствии с условиями Договора, законодательством Российской Федерации не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты приостановления оказания Услуг.

    - Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

    - Исполнять другие обязанности в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель имеет право:

2.4.1. Самостоятельно организовать оказание Услуг.

- Порядок оказания и сдачи-приемки Услуг

3.1. Услуги по Договору оказываются в следующем порядке:

3.1.1. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала оказания услуг по Заявке предоставляет Исполнителю подписанную уполномоченным представителем Заявку на оказание услуг (по форме Приложения № 2.1 к Договору) на электронный адрес _____________.

3.1.2. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заявки предоставляет Заказчику подписанный уполномоченным представителем Расчет стоимости услуг по Заявке (по форме Приложения № 2.2 к Договору) на электронный адрес priem@nnet.chukotenergo.ru.

3.1.3. Заказчик не позднее следующего рабочего дня после получения Расчета стоимости услуг по Заявке сообщает Исполнителю по электронному адресу ______________ о согласии с Расчетом стоимости услуг по Заявке либо о возражениях и/или замечаниях к Расчету стоимости и/или об отказе от Заявки.

3.1.4. При получении сообщения Заказчика о согласии с Расчетом стоимости услуг по Заявке Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Заявку Заказчика и Расчет стоимости услуг по Заявке, направляет на электронный адрес priem@nnet.chukotenergo.ru копии подписанных со своей Стороны Заявки и Расчета стоимости услуг по Заявке.

3.1.5. Подписание обеими Сторонами Заявки и Расчета стоимости услуг по Заявке свидетельствует о согласовании Сторонами перечня и содержания Заявки, ее стоимости, сроков и иных условий выполнения - в отношении данных, указанных в Расчете стоимости услуг по Заявке.

3.1.6.  Заказчик вправе до окончания срока оказания Услуг по Заявке вносить изменения в Заявку путем соответствующего письменного уведомления Исполнителя в порядке, аналогичном для предоставления Заявки Исполнителю (п. 3.1.1 - 3.1.5 Договора).

3.1.8. В случае отказа Исполнителя оказать (полностью или в части) услуги, указанные в полученной от Заказчика Заявке, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику незамедлительно, но в любом случае в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заявки на электронный адрес в соответствии с пунктом 3.1.1 Договора.

В этом случае Заказчик вправе по своему усмотрению:

    - заявить Отказ от Договора и потребовать возмещения убытков, и/или

    - привлечь к выполнению Заявки полностью или в соответствующей части третьих лиц с отнесением на Исполнителя соответствующих расходов.

3.2. По окончании оказания Услуг по Заявке Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты об оказании Услуг по форме Приложения № 4 к Договору.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пункте 3.2 Договора, Заказчик подписывает и передает Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта об оказании Услуг либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки оказанных Услуг, а также срок на их устранение.

  - Устранение указанных недостатков, выявленных Заказчиком, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока оказания Услуг и не исключает ответственности Исполнителя за его нарушение.

  - Повторная приемка Заказчиком оказанных Услуг после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2 - 3.4 Договора.

  - Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта об оказании Услуг.

  - Если Исполнитель не устранит недостатки, указанные в Ведомости замечаний, в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 3.3 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц устранить недостатки, выявленные в ходе приемки результатов Услуг, с отнесением на Исполнителя соответствующих расходов. Исполнитель обязан возместить указанные расходы Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

- Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом стоимости Услуг (Приложение № 3 к Договору) является предельной и составляет _______________ (___________________) рублей 00 копеек без учета НДС.

Расчет стоимости услуг по Заявке производится в соответствии с Таблицей стоимости единичных расценок, указанной в Расчете стоимости Услуг (Приложение № 3 к Договору).

4.2. Цена Договора включает в себя прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты Исполнителя на:

    - приобретение материально-технических ресурсов, необходимых для оказания Услуг по Договору;

    - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя;

    - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины;

    - затраты на устранение мелких дефектов;

    - все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Договора.

  - Увеличение стоимости Услуг по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

  - Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

    - Авансовые платежи в размере 10 (десять) процентов от стоимости Услуг, указанной в Расчете стоимости Услуг по Заявке, без учета НДС выплачиваются Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Исполнителем на основании подписанных Сторонами Заявки и Расчета стоимости, с учетом пункта 4.4.3  Договора, но не ранее 30 (тридцати) дней до даты начала оказания Услуг.

    - Последующий платеж в размере разницы между стоимостью Услуг, и ранее выплаченной суммой авансового платежа, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.2 Договора, на основании счета, выставленного Исполнителем, и с учетом пункта 4.4.3 Договора.

    - В случае выставления Исполнителем счета на сумму меньшую размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного Договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Исполнителем независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Исполнителем счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

  - Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - За исключением случая, указанного в пункте 2.3.5 Договора, любое превышение фактических объемов оказанных Услуг над объемами Услуг, предусмотренными Договором, к оплате не принимается и считается включенным в Цену Договора.

  - Исполнитель обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем требований к оформлению счетов-фактур, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредоставления Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Исполнитель обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, без учета НДС.

  - Индексация Цены Договора не допускается.

  - Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Исполнителю платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Исполнителя перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков оказанных Исполнителем Услуг.

Заказчик направляет Исполнителю уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

- Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

  - Заказчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Заказчиком срока оплаты авансового платежа Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Исполнитель вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется).

  - В случае нарушения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в том числе сроков оказания Услуг по Заявке, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Услуг, Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.

  - На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.

  - Если в результате составления и выставления Исполнителем счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.7 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

  - Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

  - Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

  - Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем соответствующих обязательств по Договору.

  - Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

6.2. Споры, указанные в пункте 6.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора.

6.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

6.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

7.Исключительные права и патенты

7.1. Исполнитель гарантирует, что оказание Услуг, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику результата Услуг не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.

  - Исполнитель вправе использовать при оказании Услуг результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

  - В состав результата Услуг по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для использования Заказчиком результата Услуг в течение всего установленного срока использования.

  - В случае, если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Исполнителем при оказании Услуг по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Исполнитель обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

  - Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Исполнителем Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Исполнителя, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Исполнителем Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока использования результата Услуг, и в том объеме (пределах), который требуется для использования результата Услуг. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора.

  - В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе результата Услуг патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Исполнитель не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.

  - Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Исполнителем Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта об оказании Услуг.

- Конфиденциальность

8.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Исполнителю в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Исполнителем самостоятельно в ходе визитов на место оказания Услуг, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;

- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур.

8.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

8.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

8.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);

- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;

- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;

- сведения о Исполнителях, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;

- сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;

- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

8.6. Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:

8.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 8.6.7 Договора;

8.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Исполнителем используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Исполнитель обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;

8.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;

8.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;

8.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;

8.6.6. по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Исполнителя. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;

8.6.7. раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

8.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.

8.7. Исполнитель, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

8.8. Исполнитель обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субисполнителями.

8.9. Условия защиты Информации, представляемой Исполнителем Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

- Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

9.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

9.7.  Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

9.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.

9.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

9.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

10.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

10.4.  Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

10.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

10.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

- Особые положения

11.1. Исполнитель обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

  - имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или

  - соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

11.2. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Исполнителем Субисполнителей признаков недобросовестности, указанных в пункте 11.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

11.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств, установленных пунктами 11.1, 11.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Исполнителя, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.

11.4. Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 11.1, 11.2 Договора.

11.5. Штраф, предусмотренный пунктом 11.4 Договора, оплачивается Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 11.3 Договора.

11.6. Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Исполнителю, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Исполнителем штрафа, предусмотренного пунктом 11.4 Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

11.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 11.4, 11.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

- Заверения Сторон

12.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

- лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

- она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.

12.2. Исполнитель заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:

- учредителем / учредителями Исполнителя являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

- руководителем Исполнителя является лицо, не являющееся массовым руководителем;

- Исполнитель фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

- Исполнитель своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Исполнителя должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;

- не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Исполнителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Исполнителем, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;

- Исполнитель тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Услуг, полностью ознакомлен со всеми условиями оказания Услуг, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- Исполнитель тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;

- Исполнитель своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

- вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Исполнитель не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.

12.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

12.4. В случае, если Исполнитель при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

12.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

- Прекращение (расторжение) Договора

13.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, обязана направить письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

13.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Услуг в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Исполнителю часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Услуг, оказанных до получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Исполнителя, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

13.3. В случае существенного нарушения Договора Исполнителем Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Исполнителем убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Исполнителю письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Исполнитель обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

13.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Исполнителем является:

    - нарушение Исполнителем начального и конечного сроков оказания Услуг по Договору более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - несоблюдение Исполнителем требований к качеству Услуг и / или используемых при оказании Услуг Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков Услуг влечет нарушение сроков оказания Услуг более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

    - отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;

- принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Исполнителя в установленном порядке права на оказание Услуг по Договору;

    - наложение ареста на имущество Исполнителя, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Исполнителя;

- привлечение к оказанию Услуг по Договору третьих лиц (Субисполнителей) с нарушением требований, установленных Договором;

    - нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;

    - установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Исполнителя установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Исполнителя об обстоятельствах, указанных в разделе 12 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

13.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 13.2 - 13.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

13.6. С даты прекращения Договора Исполнитель обязан прекратить оказание Услуг и в согласованные Сторонами сроки:

- передать Заказчику результат Услуг, техническую и иную полученную документацию;

- вывезти с места оказания Услуг оборудование и персонал Исполнителя;

- удалить с места оказания Услуг весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить место оказания Услуг чистым и безопасным.

13.7. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, а также обязательств Исполнителя по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

- Заключительные положения

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

  - Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.

Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

14.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 14.7 Договора.

14.4. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

14.5. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

14.6. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора. Использование средств электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

14.7 Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 14.8 Договора.

14.8. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю следующими способами:

14.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу ее места нахождения / почтовому адресу, указанному в разделе 16 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу.

14.8.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя по адресу ее места нахождения / почтовому адресу, указанному в разделе 16 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении.

14.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.

Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 14.8.1, 14.8.2 Договора.

14.9. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.

14.10. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Исполнителю на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.

14.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.12. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

- Список приложений

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2.1 – Форма заявки на оказание Услуг;

Приложение № 2.2 – Форма расчета стоимости услуг по заявке;

Приложение № 3 – Форма Акта об оказании Услуг;

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Чукотэнерго» (АО «Чукотэнерго») Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд.34, Тел/факс: (42722) 2-05-49, e-mail: doc@chukotenergo.ru Реквизиты для расчетов: ОГРН 1028700586892, ОКПО 34758731 ИНН 8700000339, КПП 870901001. Банковские реквизиты: р/сч 40702810736180100157 Северо-Восточное отделение № 8645 Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России», к/сч 30101810300000000607, БИК 044442607. Филиал АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Почтовый адрес: 689450, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Геологов, д.1 тел/факс: (427)382-63-50; (427) 382-45-50, e-mail: sevbil@yandex.ru. | Индивидуальный предприниматель |
| Директор СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети ________________/Д.Ю. Шуплецов | Индивидуальный предприниматель _______________ / |

Приложение № 1

к Договору возмездного оказания услуг

от «    »                        2026 г. № -СЭС

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.110 Услуги буровой установки для

технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино»

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| НПА | Нормативно-правовой акт |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.22.22.110 Услуги буровой установки для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино».

  - Цель оказания услуг.

    - Целью выполнения работ является соблюдения требований Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в части организации технической возможности технологического присоединения.

  - Существующее положение

    - Вид строительства: новое строительство.

    - Основанием для строительства является Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» на 2026 г.

    - Наименование инвестиционного проекта, в рамках которого осуществляется строительство: «Технологическое присоединение».

    - Предмет закупки: «Услуги специализированной техники для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино» (далее – Объект).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 42.22.22.110 Услуги специализированной техники для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино» | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Билибино. |  |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг.

    - Требования к перечню и объему услуг.

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бурение скважин буровой установкой под установку в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревянных опор D300 (диаметр 300 мм). | 1 п.м. | 60 |
| 2. | Бурение скважин буровой установкой под установку в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных труб D89, (диаметр 110 мм). | 1 п.м. | 24 |

    - Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг) | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Бурение скважин буровой установкой под установку в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревянных опор D300 (диаметр 300 мм). | Со дня следующего за датой заключения Договора | 31.12.2026 |
| - 2. | Бурение скважин буровой установкой под установку в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных труб D89, (диаметр 110 мм). | Со дня следующего за датой заключения Договора | 31.12.2026 |

  - Требования к качеству работ.

# Таблица 4. Требования к качеству продукции.

Наименование услуг/этапа услуг (Таблицы 2): Услуги специализированной техники для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281; - МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»; - МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах (с изменениями № 4)»; - СП 25.13330.2020 (СНиП 2.02.04-88) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила устройства электроустановок; - ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие технические требования»; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.05.2023 г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 02.12.2022 г. №1026 формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102 ФЗ; - Федеральный закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к организации работ при оказании услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | До начала оказания услуг подрядчик: – предоставляет письмо о допуске на выполнение работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право быть руководителями и производителями работ, членами бригады, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений; – список работников для оформления пропусков на территорию предприятия (при необходимости); – список техники для проезда на территорию предприятия (при необходимости). При необходимости, в случаях выполнения технических мероприятий по подготовке рабочих мест и допуск к выполнению работ, выполняет персонал Заказчика (в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). Выполнение работ на отключенной линии электропередачи проводится по наряд-допуску с разрешения допускающего организации, эксплуатирующей линию электропередачи, после установки заземлений. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 7 дней до начала производства работ. Обязательно наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности, свидетельств и удостоверений, подтверждающих компетентность работников, на выполнение работ. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Подготовительные работы | До начала работ Подрядчик: – проводит обследование объекта с уточнением объемов и видов работ; – составляет (уточняет) ведомости инструмента, технологической оснастки, подъемные сооружения и механизмов, необходимых для выполнения производства работ. – согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень материалов и изделий, необходимых для выполнения производства Работ. – совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ; – уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации на работы. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к контролю качества работ/услуг и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества выполняемых работ/услуг | - Результаты операционного контроля должны быть документированы в журнал буровых работ. - При выполнении ответственных, скрываемых в последующем работ Подрядчик должен вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписании актов скрытых работ (при их наличии). - Приемка скрытых работ (при их наличии) осуществляется в соответствии с составляемыми Подрядчиком актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ и подписания актов освидетельствования. - Подрядчик гарантирует достижение Объектом, указанных в настоящем ТТ, эксплуатационных показателей на период гарантийного срока. - Гарантийный срок качества выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 1 (один) год от даты подписания акта об оказании услуг. - В случае обнаружения дефектов, допущенных по вине Подрядчика, работа считается не законченной, и устранение дефектов осуществляется за счет Подрядчика и в сроки, согласованные Заказчиком. При отказе Подрядчика от устранения дефектов в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика - Ответственность за выполнение работ на объекте несет Подрядчик до сдачи полностью выполненных работ Заказчику. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможность совмещения специальностей). - Обеспечить предоставление организационно - распорядительного документа о назначении лиц ответственных за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, в том числе списки лиц ответственных за безопасность работ. К работам допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, а также прошедшие в соответствии с действующим законодательством обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ/услуг | Подрядчик должен: - Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и земли во время проведения работ. - Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадки). - При производстве работ выполнить все работы, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно: - по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг); - предотвращать любые негативные воздействия на окружающую среду; - в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествия произошло на Объекте. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при выполнении работ, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - При выявлении грубых нарушений правил ТБ, ОТ и ППБ персоналом Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. - Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе аптечку для оказания первой помощи. Подрядчик сам несет ответственность за выполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев. - Обеспечить наличие у работников спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ. - Соблюдать Правила безопасности при выполнении работ с применением ручного электро и пневмо инструмента, слесарного инструмента. - Допуск подрядчика к работам на действующем предприятии должен осуществляться после оформления Заказчиком и Подрядчиком акта-допуска. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к результатам работ/оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ. |  | -//- | -//- |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ/оказания услуг должны быть произведены работы специализированной техникой для осуществления технологического присоединения заявителей в г.Билибино. | -//- | – |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Требование к порядку сдачи и приемки работ | Требования к порядку сдачи – приемки работ в соответствии с разделом 4 Договора. Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. Подрядчик должен письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По завершению работ, Подрядчик в течении 3 (трех) рабочих дней предоставляет комплект исполнительной отчетной документации на согласование Заказчиком, в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Исполнительная документация в 3 (трех) экз. (в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям) на бумажном носителе с приложением перечня передаваемых документов и в электронном виде в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле); - Акт об оказании услуг; - Счет на оплату; - Счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости); Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта. Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, передаваемых Заказчику по результатам выполненных работ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения Перечень исполнительной документации по выполненным работам (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) в случае необходимости может корректироваться по согласованию Сторон. В случае не предоставления комплекта исполнительной отчетной документации после завершения работ Акт об оказании услуг Заказчиком возвращается Подрядчику без рассмотрения. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика. |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. - гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта об оказании услуг либо с даты прекращения (расторжения) Договора. - в случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика, после приемки объекта с ремонта, Подрядчик самостоятельно за свой счет устраняет их, в соответствии с условиями договора. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В соответствии с договором | Согласие с требованием | ### – |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к обоснованию стоимости заявки Участника.

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

- Приложения

Приложение №1

к Техническому требованию

Перечень исполнительной документации

ОКПД2 42.22.22.110 Услуги буровой установки для

технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино.

| № п/п | Наименование документа | Нормативная документация | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Утвержденный состав бригады по численности, квалификациям и профессиям, квалификационные удостоверения. |  | Подрядчик |
|  | Рабочие чертежи, формуляры. |  | Подрядчик |
|  | Материалы фотофиксации по каждому технологически законченному этапу работ (до/во время/после ремонта). |  | Подрядчик |
|  | Акты на скрытые работы и исполнительные схемы к ним. |  | Подрядчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (подрядным способом) |  | Подрядчик |
|  | Журнал буровых работ. |  | Подрядчик |
|  | Журнал учета работы спецтехники |  | Подрядчик |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ / Д.Ю. Шуплецов | _______________ / |

Приложение № 2.1

к Договору возмездного оказания услуг

от «   »         2026 г. №      -СЭС

ЗАЯВКА № ______

на оказание услуг

по Договору от ___. ___.20 №______________

«___»___________

- Виды услуг:

- Характеристика:

- Объем:

- Качество:

- Дополнительные параметры (при наличии):

- Срок оказания:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ / Д.Ю. Шуплецов | _______________ / |

Приложение № 2.2

к Договору возмездного оказания услуг

от «»  2026 г. № -СЭС

Расчет стоимости Услуг по Заявке №___ от «___»_____________________

| Наименование услуг | Срок оказания | Стоимость за единицу, руб. без НДС | НДС ____% | Стоимость в руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ / Д.Ю. Шуплецов | _______________ / |

Приложение № 4

к Договору возмездного оказания услуг

от «   »  2026 г. № -СЭС

ФОРМА

Акта об оказании Услуг

А К Т № ____ об оказании услуг г.______________ «_____»___________ 20__г. ____________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________, и ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________ , подписали настоящий акт о нижеследующем: Исполнитель оказал Заказчику Услуги по заявке №___ от «____»_________________в соответствии с условиями Договора №_____ от _______, а Заказчик принял услуги Исполнителя. Претензии по качеству Услуг: ________________________________________________. Стоимость Услуг к оплате по заявке №___ от «____»_________________ составляет _______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _-__% - __________ рублей ___ копеек. ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик _______________ /____________; Исполнитель _______________ / __________/.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ / Д.Ю. Шуплецов | _______________ / В.Б. Шеломинский |

Наименование приложения может быть изменено в зависимости от специфики оказываемых услуг. При отсутствии Расчета стоимости Услуг приложение исключается из текста договора.

Применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Не применяется в случае, если Исполнителем применяется упрощенная система налогообложения.

Не применяется в случае, если Исполнителем применяется упрощенная система налогообложения.

Применяется в случае наличия между Сторонами заключенного соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот (Соглашения об ЭДО).

Применяется в случае подписания собственноручно без использования усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП).