ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 77.32.10.000 Оказание услуг специализированной техники с экипажем для выполнения земляных работ (основная площадка Хабаровской ТЭЦ-4).

- Общие сведения

  - Наименование закупаемых услуг

ОКПД2 77.32.10.000 Оказание услуг специализированной техники с экипажем для выполнения земляных работ (основная площадка Хабаровской ТЭЦ-4).

  - Цель оказания услуг

Исполнение договора от 13.02.2025 № 1510-125-2024 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт–ВКК».

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Субподрядчик обязан соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину.

    - Субподрядчик должен обладать всем необходимым перечнем оборудования, механизмов, материалов, а также квалифицированным персоналом для обеспечения безусловного выполнения всего объема работ с требуемым качеством и указанные сроки выполнения работ.

    - Условия производства работ:

- наличие разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования;

- движение технологического транспорта в зоне производства работ.

- Требования к предоставляемым услугам

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 1. Перечень оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги специализированной техники с экипажем (Экскаватор гусеничный c гидровращателем) | ч | 250 |
|  | Услуги специализированной техники с экипажем (Бурильно-крановая установка на автомобильном ходу) | ч | 250 |

Таблица 2. Перечень и технические характеристики спецтехники

| № п/п | Наименование техники | Требования к техническим характеристикам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Экскаватор гусеничный c гидровращателем | Макс. глубина копания (мм): до 5550 Макс. радиус копания (мм): до 8350 Макс. высота копания (мм): до 8650 Объём ковша (м3): до 0,65 Длина стрелы (мм): до 4600 Длина рукояти (мм): до 2500 Вес машины (кг): до 14000 Возможность установки доп. оборудования (гидровращатель, шнек (300мм)) Диаметр бурения: не менее 300-450 мм Диаметр закручиваемых свай: от 89мм до 159 мм Максимальная глубина бурения: не менее 4 м |
|  | Бурильно-крановая установка на автомобильном ходу | Максимальная глубина бурения: не менее 4 м Диаметр бурения: не менее 300-400 мм Максимальный вылет стрелы: не менее 10-12 м Грузоподъёмность стрелы: не менее 2,5-3,0 т Угол поворота рабочей установки: не менее 180° Диаметр закручиваемых свай: от 89мм до 159 мм |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока выполнения услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги специализированной техники с экипажем (Экскаватор гусеничный c гидровращателем) | С даты заключения договора | По 31.12.2026 г. |
|  | Услуги специализированной техники с экипажем (Бурильно-крановая установка на автомобильном ходу) | С даты заключения договора | По 31.12.2026 г. |

*По согласованию могут измениться сроки выполнения отдельных видов работ и их очередность без изменения конечного срока выполнения Работ. По письменному согласованию Сторон допускается досрочное выполнение Работ.

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: Оказание услуг специализированной техники с экипажем для выполнения земляных работ (основная площадка Хабаровской ТЭЦ-4).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Условия оказания услуг | Заказчик планирует использовать (применять) технику в соответствии с номенклатурой (согласно таблице 1 настоящих Технических требований) и продолжительностью применения в соответствии с таблицей №3. Стоимость услуги спецтехники является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора. |  |  |
|  | Требования к применяемому при оказании услуг оборудованию |  |  |  |
|  | Требования к спец технике | Техника при использовании в стеснённых условиях на действующих электроустановках, должна быть оборудована координатной защитой. |  |  |
|  | Требования к персоналу |  |  |  |
|  | Требования к персоналу | Исполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество квалифицированного и аттестованного персонала на каждую единицу техники. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления в составе заявки сведений по форме Справки о кадровых ресурсах, подготовленной в соответствии с требованиями Документации о закупке. Лица, управляющие техникой, должны иметь действующие квалификационные удостоверения на работу с техникой в действующих электроустановках и водительское удостоверение с разрешенной категорией. Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |  |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг |  |  |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов работ | Предоставляемая техника должна находиться в технически исправном состоянии с заправкой ГСМ и необходимой документацией (в т.ч. путевым листом), укомплектованная необходимыми вспомогательными средствами: огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой с медикаментами, в соответствии с согласованными Сторонами в Заявке временем и местом подачи. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние техники. Исполнитель должен обеспечить соблюдение водителями (машинистами) правил и инструкций по охране труда, безопасности дорожного движения, пожарной и электробезопасности во время оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих норм и правил при работе с ГПМ. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ. |  |  |
|  | Требования к ответственности исполнителя |  |  |  |
|  | ### Требования к ответственности | Исполнитель несет ответственность за качество, работоспособность, функциональные свойства и технические характеристики грузоподъемной техники и средств малой механизации, используемой для оказания услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями и действующих нормативных актов РФ, сроков исполнения, в полном объеме, с надлежащим качеством. |  |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  |  |  |
|  | ### Общие требования | Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с эксплуатацией спецтехники, включая, но не ограничиваясь расходы на заработную плату членам экипажей, оплату топлива, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, оплату ремонта и запасных частей для спецтехники, оплату стоимости налоговых пошлин, страховых сборов, оплату штрафов, и иных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией спецтехники. Исполнитель обязан при невозможности предоставления спецтехники, (ДТП, постановка в ремонт / на техническое обслуживание, угон ТС, иные причины) незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по согласованию с Заказчиком предоставить подменную спецтехнику с аналогичными техническими характеристиками, соответствующими условиям Договора и на условиях, согласованных в Заявках. Время простоя, по причине неисправной техники, не оплачивается. |  |  |
|  | ### Место оказания услуг | Россия, г. Хабаровск, ул. Узловая, д.15, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - При подготовке технического предложения участник закупки предоставляет в том числе сведения о «Наименовании техники», «Технических характеристиках» предлагаемой к оказанию услуг техники по форме таблицы 2 настоящих Технических требований.