Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 74.90.20.149 Услуги по аттестации объектов информатизации автоматизированного рабочего места №3 филиала ПАО РусГидро - Воткинская ГЭС на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну»

Лот № 2-ЭКСПБЕЗ-2026-ВотГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень основных технических средств и систем	4

Таблица 2. Перечень средств защиты информации	4

Таблица 3. Перечень объектов Заказчика	4

5

1.7. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

1.7.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг	5

1.7.2. Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 4. Требования к срокам оказания услуг	6

1.8. Требования к качеству услуг	7

Таблица 5. Требования к качеству услуг	7

2. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

3. Приложение	16

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| --- | --- |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| ПЭМИН | побочные электромагнитные излучения и наводки |
| НСД | несанкционированный доступ |
| ОИ | объект информатизации |
| СВТ | средство вычислительной техники |
| ВП | выделенное помещение «Учебный класс ГО» |
| ОТСС | основные техниче6ские средства и системы |
| ВТСС | вспомогательные технические средства и системы |
| ПП | Постановление Правительства |
| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |
| Исполнитель | Организация (лицо) исполнитель услуг |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 74.90.20.149 Услуги по аттестации объектов информатизации автоматизированного рабочего места №3 филиала ПАО РусГидро - Воткинская ГЭС на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

  - Цель оказания услуг

Целью оказания услуги по аттестации объекта информатизации АРМ №3  на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, является решение задач по обработке информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну на объекте вычислительной техники, аттестованном на соответствие требованиям о защите информации, а также проверка выполнения комплекса организационных и технических мероприятий на объекте информатизации АРМ № 3 в соответствии с Требованиями по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, утвержденными приказом ФСТЭК России от 20.10.2016 № 025.

  - Существующее положение

По результатам аттестационных испытаний филиалу ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» (далее – Филиал) выдан Аттестат соответствия № 1973.2.2021 объекта информатизации АРМ № 3 требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну сроком на 5 лет до 19.08.2026 года.

- Таблица 1. Перечень основных технических средств и систем

| № п/п | Наименование основных технических средств | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Системный блок | 1 |
| 2. | Монитор | 1 |
| 3. | Клавиатура | 1 |
| 4. | Манипулятор «Мышь» | 1 |
| 5. | Источник бесперебойного питания | 1 |
| 6. | Принтер | 1 |
| 7. | Внешние жесткие диски | 5 |
| 8. | Лазерный картридж Canon 057H (3010C002) | 1 |

- Таблица 2. Перечень средств защиты информации

| № п/п | Наименование основных технических средств | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средство защиты информации от несанкционированного доступа «Dallas Lock», версия 8.0-С | 1 |
| 2. | Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 11.03.773 | 1 |
| 3. | Средство активной защиты от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок «Соната-РЗ.1 | 1 |

- Таблица 3. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Услуги по аттестации объектов информатизации автоматизированного рабочего места №3 филиала ПАО РусГидро - Воткинская ГЭС на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну | 617760 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2 Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | Объект информатизации АРМ № 3 | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», группа специальных программ |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Аттестационные испытания проводятся по согласованным программам и методикам аттестационных испытаний с использованием средств контроля эффективности защиты информации организацией, имеющей лицензию на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части, касающейся технической защиты информации).

  - Иные требования и сведения общего характера

Применяемые при проведении аттестационных испытаний средства контроля эффективности защиты информации, контрольно-измерительное и испытательное оборудование должны иметь сертификаты соответствия.

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение аттестационных испытаний объекта информатизации АРМ № 3 на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. | Условная единица | 1 |
|  | Обследование объекта и проверка организационных и технических мероприятий по защите информации | Условная единица | 1 |
|  | Проведение аттестационных испытаний защищенности объекта информатизации АРМ № 3 по каналу ПЭМИН | Условная единица | 1 |
|  | Разработка и выдача протокола аттестационных испытаний защиты (защищённости) информации, обрабатываемой СВТ (объектом информатизации АРМ № 3 , от утечки за счёт ПЭМИН | экз. | 1 |
|  | Проведение аттестационных испытаний защищенности объекта информатизации АРМ № 3 от НСД | экз. | 1 |
|  | Разработка и выдача протокола аттестационных испытаний (защищённости) информации объекта информатизации АРМ № 3 от несанкционированного доступа | экз. | 1 |
|  | Разработка и выдача заключения по результатам аттестационных испытаний объекта информатизации | экз. | 1 |
|  | Оформление Аттестата соответствия на объект информатизации АРМ № 3 и его передача владельцу объекта информатизации | экз. | 1 |
|  | Проведение специальной проверки технических средств Лазерный картридж Canon 057H (3010C002) | Условная единица | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 4. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по аттестации объектов информатизации автоматизированного рабочего места №3 филиала ПАО РусГидро - Воткинская ГЭС на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. | 20.07.2026 | до 19.08.2026 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 5. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место оказания услуг | Услуги оказываются по месту нахождения АРМ №3: Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2 Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» | согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к составу и результатам предоставляемых услуг | В ходе аттестационных испытаний на объекте информатизации АРМ № 3 Исполнитель выполняет: - обследование объекта и проверку организационных и технических мероприятий по защите информации; - инструментальный контроль защищенности объекта по каналу ПЭМИН; - оформление протокола аттестационных испытаний защиты (защищённости) информации, обрабатываемой объектом информатизации АРМ № 3, от утечки за счёт ПЭМИН; - оформление протокола аттестационных испытаний объекта информатизации АРМ № 3 от НСД; - оформление заключения по результатам аттестационных испытаний объекта информатизации АРМ № 3; - оформление и передача Аттестата соответствия на объект информатизации АРМ №3 , владельцу объекта информатизации. В ходе проведения специальной проверки технических средств, лазерного картриджа Canon 057H (3010C002) на соответствие требованиям руководящих документов по защите государственной тайны и защите информации Исполнитель выполняет: - проведение специальной проверки технических средств Лазерный картридж Canon 057H (3010C002). - оформление заключения по результатам проведения специальной проверки технических средств Лазерный картридж Canon 057H (3010C002). | согласие с требованием | – |  |
| - ‍ | Соблюдение при оказании услуг норм и правил руководящих документов | Аттестационные испытания объекта информатизации АРМ № 3 должны быть проведены в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов: - Положение о порядке организации и проведения работ по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2023 № 2131-69; - Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Утверждены приказом ФСТЭК России от 20.10.2016 № 025; - Методика оценки эффективности защиты информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) с изменениями (изменение утверждено приказом ФСТЭК России от 23.11.2018 № 029). Утверждена приказом ФСТЭК России от 27.11.2017 № 043; - Модель иностранных технических разведок на период до 2030 года. Утверждена приказом ФСТЭК России от 27.11.2023 № 0171; - Порядок организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Утвержден приказом ФСТЭК России от 28.09.2020 № 110; - Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Утверждён Гостехкомиссией России от 30.03.1992; - Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации. Утверждён Гостехкомиссией России от 30.03.1992; - ГОСТ 29339-92. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) при ее обработке средствами вычислительной техники. Общие технические требования; - ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования; - ГОСТ Р 50752-95. Информационная технология. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений при ее обработке средствами вычислительной техники. Методы испытаний; - ГОСТ 56545-2015. Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей; - ГОСТ Р 56546-2015. Защита информации. Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимостей информационных систем; - ГОСТ Р 58142-2018. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Детализация анализа уязвимостей программного обеспечения в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045 Часть 1. Использование доступных источников для идентификации потенциальных уязвимостей. Частичное применение МС-EQV/NEQISO/IEC TR 20004-1; - ГОСТ Р 58143-2018. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Детализация анализа уязвимостей программного обеспечения в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045 Часть 2. Тестирование проникновения. Частичное применение VC-EQV/NEQ ISO/IEC TR 20004-2; - ГОСТ Р 58833-2020 Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие положения. - Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1; - Нормативно-методические документы ФСБ России по проведению специальной проверки технических средств. | согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться при наличии справки о допуске по третьей форме (форма 6) и предписания на выполнение задания (форма 5) в соответствии с Правилами допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне, утвержденными ПП РФ от 07.02.2024 г. № 132 | согласие с требованием | – |  |
|  | Доставка оборудования и материалов | Исполнитель обеспечивает своими силами доставку, разгрузку материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых оказания услуг | согласие с требованием | – |  |
|  | Допуск на территорию ГЭС персонала Исполнителя, внос и вынос материально-технических ресурсов и контрольно-измерительного и испытательного оборудования | Допуск персонала Исполнителя на территорию ГЭС, внос и вынос материально-технических ресурсов, контрольно-измерительного и испытательного оборудования осуществляется по пропускам. Информацию о работниках и оборудовании Исполнитель направляет Заказчику не менее, чем за 2 рабочих дня, в целях оформления пропусков. | согласие с требованием | – |  |
|  | Требование к информационной безопасности | Пересылка документов на бумажных и электронных носителях информации с результатами аттестационных испытаний осуществляется через почтовые организации специальной связи. | согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг (финансовые) | Исполнитель передает заказчику: - акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах; - счёт-фактуру. Акт приемки-сдачи оказанных услуг составляется, подписывается и направляется Заказчику Исполнителем в течение трех рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме. | согласие с требованием | – |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг (аттестационные) | Исполнитель передает заказчику: - протокол оценки эффективности защиты (защищённости) информации, обрабатываемой СВТ АРМ № 3, от утечки за счёт ПЭМИН; - протокол оценки эффективности защиты (защищённости) информации объекта информатизации АРМ № 3 от несанкционированного доступа; - заключение по результатам аттестационных испытаний объекта информатизации АРМ № 3; - аттестат соответствия объекта информатизации АРМ № 3; - заключение по результатам проведения специальной проверки технических средств Лазерный картридж Canon 057H (3010C002). | согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к Исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие Лицензии | Исполнитель должен иметь следующие Лицензии: - Лицензию ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - Лицензию ФСТЭК России на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации; - Лицензию ФСТЭК России на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации).До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет вышеуказанные Лицензии. | согласие с требованием | – |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Технико-коммерческое предложение по форме Приложения №1 к настоящим ТТ.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

Приложение

| Приложение № 1: | Форма Технико-коммерческого предложения. |
| --- | --- |