Приложение № 1 к Методике

(утверждена приказом ПАО «РусГидро»

от 22.11.2022 № 891)

Инструкция по заполнению

шаблона типовой формы технических требований на

выполнение работ

(требования к продукции)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель выполнения работ [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	6

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	8

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	8

2.	Требования к продукции	10

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	10

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	10

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	11

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	13

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	15

2.2.	Требования к качеству работ	15

Таблица 4. Требования к качеству работ	20

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	59

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	60

5.	Приложения	61

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	62

Общие сведения

Данный шаблон типовой формы «Технические требования на выполнение работ» (далее – Шаблон) определяет единые подходы к составу разделов технических требований к продукции (далее – ТТ). Шаблон используется при выполнении работ СМР, ПИР, иных работ (не предусматривающие поставку МТР с переводом на баланс заказчика).

- При заполнении Шаблона ответственные работники должны придерживаться действующей Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (далее – Методика), не ограничиваясь данными инструкциями по его заполнению.

- В ТТ не подлежит включению информация, составляющая коммерческую тайну, информация служебного пользования (включая ФИО, должности, контактные данные сотрудников) и т.д.

- Не допускается включать в ТТ информацию, которая относится к условиям проведения закупки, установленным в типовой форме Документации о закупке (например: порядок оценки и порядок рассмотрения заявок на участие, условие об обеспечении заявки на участие и т.д.).

- При включении в ТТ требований к условиям поставки продукции (согласно Главы 6 Методики), в том числе обычно дополняющих (конкретизирующих) проект договора (например: условия гарантии, объем гарантийных обязательств, обязательства сторон, порядок поставки, условия приемки-передачи и т.д.), такие требования не должны противоречить проекту договора.

- Все разделы, подразделы, абзацы ТТ должны иметь нумерацию (без пробелов, прочерков и т.п.).

- Шаблон содержит обязательные для заполнения разделы и опциональные разделы, которые заполняются при необходимости. Опциональные разделы содержат обозначение [Опциональный раздел]. В иных случаях раздел является обязательным для заполнения.

Обозначения и сокращения

- Если при формировании ТТ используются обозначения (термины) и сокращения, данный подраздел должен быть соответствующим образом заполнен.

- При наличии в тексте не более 10 сокращений или специальных терминов допускается расшифровка сокращений и терминов непосредственно по тексту (например: «Технические требования (далее – ТТ)»). В данном случае раздел 1.1 «Обозначения и сокращения» может быть удален.

Пример:

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

Наименование закупаемой продукции

В разделе указывается наименование выполняемых работ (далее – продукция) в строгом соответствии со сведениями, указанными в Плане закупок, размещенном в ЕИС, информация, отражающая суть выполняемых работ, информация, в отношении какого объекта будут выполняться работы.

При закупке проектных работ, согласно принципам лотирования продукции, учитываемых при формировании годовой комплексной программы закупок в Группе РусГидро (например, в соответствии с Приказом ПАО «РусГидро» от 22.05.2020 №384 «О формировании годовой комплексной программы закупок на 2021 год»), целесообразно включать в один лот (договор) работы по разработке проектной и рабочей документации. В ТТ по данным закупкам ответственный работник должен предусмотреть, что разработка рабочей документации подрядчиком начинается после того, как заказчик определится с выбором оборудования и выдаст информацию о производителе оборудования.

Пример:

«Инспекция и восстановление двух подшипников ГТУ для Восточной ТЭЦ»

Цель выполнения работ [Опциональный раздел]

Раздел заполняется при необходимости, исходя из специфики закупаемой продукции. В случае, если в данном разделе не будет отражена соответствующая информация, то данный раздел подлежит исключению из ТТ.

Пример: «Целью работы является восстановление работоспособности подшипников для обеспечения возможности их дальнейшей эксплуатации в составе газотурбинных установок LM6000PF ТЭЦ Восточной».

Существующее положение [Опциональный раздел]

Необходимость настоящего раздела определяется тем, нужна ли данная информация для того, чтобы участник закупки смог качественно подготовить свою заявку на участие в закупке (обязательно для заполнения для работ, выполняемым по производственным программам).

Если такой необходимости нет, то данный раздел подлежит исключению из ТТ.

- В данном разделе приводится описание существующего положения, которое может повлиять на условия выполнения работ.

- При необходимости могут быть указаны следующие сведения (в зависимости от специфики закупаемой продукции) в отношении каждого из объектов заказчика, на которых необходимо выполнить работы:

- Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы (например, техническое перевооружение, реконструкция, замена, модернизация, расширение, новое строительство, восстановление здания, сооружения и т.д.);

- Указать (в том числе при закупке ПИР), какая проектная документация уже разработана и какая уже реализована (наименование проектной документации, кем разработана, в какие годы, и в какие годы реализована), какая проектная документация в данный момент разрабатывается или планируется к разработке по отдельным договорам (указать наименование проектной документации, кем разрабатывается) – особенно, если предполагаются требования к результату ПИР в части интеграции с другими проектами;

- Для ПИР – отразить, какие изыскания и исследования (обследования) были проведены до момента проектирования, кем и в какой период, – особенно, если предполагается требования к результату ПИР в части интеграции с другими проектами;

- В отношении всех объектов, на которых (для проектирования которых – в случае ПИР) необходимо выполнить работы, привести перечень и адрес объекта/ов (с указанием в случае необходимости наименования сооружения/номера корпуса, с привязкой к осям, описанием площадки работ (объекта проектирования (закрытое помещение, открытая площадка, вблизи работающего оборудования и др.) и т.д.) (в виде Таблицы 1 «Перечень объектов заказчика).

- В закупке, проводимой под обеспечение договора с внешним заказчиком (ВЗОД), могут указываться сведения о таком договоре, в целях исполнения которого осуществляется данная закупка, если они не являются коммерческой тайной.

Инструкция по заполнению Таблицы 1 «Перечень объектов заказчика»:

- Столбец 2, поле «Наименование Объекта», Столбец 3, поле «Расположение Объекта (место производства работ)» и Столбец 4, поле «Наименование основного средства», являются обязательными для заполнения (для закупки нового строительства Столбец 4 исключается): в них следует указать наименование объектов, их расположение и наименования основных средств, в отношении которых необходимо выполнить работы, так, как предполагается отражать в договоре и документации о результатах работ (акты выполненных работ, форма отчетности и т. п.).

- перечень зданий, сооружений, оборудования (основных средств), в отношении которого необходимо выполнить работы

- Столбец 5, поле «Примечания», заполняется при необходимости.

Пример заполнения Таблицы 1 «Перечень объектов заказчика»:

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Монтаж и наладка гидроагрегата ст. №1 | Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 101 | Гидроагрегат ст. №1 | Эксплуатирующая организация: АО «Загорская ГАЭС-2» |
| … |  |  |  |  |

- При этом:

- для каждого объекта необходимо привести перечень зданий, сооружений, оборудования (основных средств), в отношении которого необходимо выполнить работы, а также иную информацию, которая позволит определить объем необходимых работ (например, наименование, марка, модель, завод-изготовитель, год ввода оборудования в эксплуатацию и основные технико-экономические параметры оборудования; сведения (включая дату) о последней замене оборудования, реконструкции, ремонте; существующие проблемы в эксплуатации данного оборудования, в т.ч. отразить рост затрат на эксплуатацию, моральный и физический износ, и в чем это проявляется), при наличии дефектной ведомости приложить ее в состав ТТ в составе раздела 4 «Приложения» к ТТ. Состав имущества заказчика, входящего в состав объекта/ов, указывается в перечне объектов учета, который в будущем должен стать приложением к проекту договора;

- основания, в соответствии с которыми выполняются работы (например: инвестиционный проект, приказ, распоряжение, предписания, обследования и т.д.);

- иная информация, которую необходимо принять во внимание участнику закупки для подготовки полноценной заявки, в том числе условия производства работ (в случае закупки ПИР нижеследующий перечень указывается в качестве условий, которые должны быть учтены при проектировании), например:

- производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ;

- производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;

- производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;

- производство работ в помещениях с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности;

- производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;

- производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;

- производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП, при наличии допусков;

- производство работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли;

- работа под напряжением;

- работа на ОРУ под воздействием магнитного поля (указать длительно возможное нахождение персонала без применения индивидуальных средств защиты);

- производство работ на высоте (указать высоту);

- нанесение лакокрасочных материалов вручную;

- работа с люлек;

- производство работ, требующих применения предохранительных поясов;

- производство работ с применением лебедок;

- специфические климатические условия – высокие/низкие температуры, обледенение, влажность, производство работ под водой, значение непредвиденных расходов в соответствии с действующими нормативными актами в %, и т.д.).

Данный перечень не является закрытым: он может быть, как дополнен, так и сокращен в зависимости от закупаемой продукции.

Пример:

«На складе ТЭЦ Восточной находятся два демонтированных с установки подшипника генератора BRUSH BDAX 290ERJT (модель 7-290) газотурбинной установки LM6000PF:

- опорный подшипник ЕЕ не приводной стороны;

- опорно-упорный подшипник NEE приводной стороны.

Вкладыши подшипников ГТУ выработали свой ресурс и подлежат ремонту (восстановлению). Акт осмотра вкладышей с фотографиями повреждений прилагается к настоящим Техническим требования (Раздел 4, Приложение № 1)».

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]

Раздел заполняется при необходимости, исходя из специфики закупаемой продукции. 
В случае, если в данном разделе не будет отражена информация, то данный раздел подлежит исключению из ТТ.

- Здесь необходимо указать перечень предоставляемых заказчиком сведений, услуг, ресурсов, механизмов, документации на этапе исполнения договора (например: сведения о предоставлении грузоподъемных механизмов, транспорте, временных зданиях, сооружениях, помещениях, специальных инструментах, приспособлениях, чертежах, схемах, ресурсах (электричество, водоснабжение и т.д.).

Пример:

«Заказчик предоставит подрядчику:

- Следующие виды ресурсов:

  - Электроэнергия.

  - Вода.

- Измерительные трансформаторы тока номиналом 40/5.

- Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ с передачей данных по GPRS».

- Также необходимо описать условия предоставления ресурсов и услуг (количественные, качественные и иные характеристики, время и место их предоставления, ограничения, в том числе условия их предоставления: возмездная (включая стоимостные параметры) / безвозмездная форма, сроки, площадь предоставляемых помещений для складирования, размещения персонала, резервы мощности, температура теплоносителя и т.д., сведения о телефонизации помещений, наличии отопления, освещения и т.д.)

- Указать (если таковая имеется) возможность предоставления заказчиком оборудования и материалов для выполнения работ подрядчиком. Если это сделано, ответственный работник должен установить единые для всех участников закупки условия предоставления заказчиком оборудования и материалов для выполнения работ подрядчиком и выбрать один из двух вариантов: а)  Выдвинуть требование о том, что данное оборудование и материалы обязательно должны быть учтены в смете с указанием «Материалы (оборудование) заказчика» (на установленных заказчиком условиях); б) указать, что данное оборудование и материалы могут быть учтены в смете с указанием «Материалы (оборудование) заказчика» (на установленных заказчиком условиях), но участник закупки вправе предложить свое оборудование и материалы для выполнения работ (на своих условиях).

- Также в этом разделе могут указываться сведения о пропускном режиме, правила поведения на объекте заказчика и т.д. При этом указываемая информация не должна дублироваться с проектом договора, но может быть только дополняющей.

Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]

Раздел заполняется при необходимости, исходя из специфики закупаемой продукции. В случае, если в данном разделе не будет отражена информация, то данный раздел подлежит исключению из ТТ.

Указываются (при необходимости) иные требования и сведения общего характера, которые должны быть учтены при подготовке заявки участниками закупки и для которых иные пункты настоящего раздела не подходят.

Требования к продукции

- Требования к продукции, указываемые в данном разделе, устанавливаются ко всему перечню выполняемых работ по заключаемому договору.

- В случае, если закупка работ производится в соответствии с проектами, ведомостями объемов работ, схемами, чертежами, техническими отчетами, ТУ, СТО, РД и т.д., то все указанные в ТТ документы должны быть приложениями к ТТ в составе раздела 5 ТТ «Приложения».

- Допускается в ТТ ссылаться на ГОСТы, технические регламенты (далее – ТР), законы, постановления, нормативные правовые акты, с содержанием которых можно ознакомиться в открытых источниках. В противном случае только ссылка на документ не допускается и содержание нормы (выдержка из документа, в соответствии с которой установлено требование) должно быть отражено в ТТ либо являться приложением к ТТ в составе раздела 5. 
Нормативные (регламентирующие) документы, на которые содержится ссылка в ТТ, должны быть актуальными и действующими.

- Если требуется закупить продукцию по отмененному ГОСТу (в случае технической обоснованности) в ТТ должны быть приведены соответствующие обоснования (в той части, где отмененный ГОСТ противоречит действующему).

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

В данном разделе указывается полный перечень выполняемых работ по договору с указанием наименований (видов) работ, а также требований заказчика к объемам таких работ и требований к их выполнению.

Инструкция по заполнению полей Таблицы 2 «Перечень выполняемых работ»

- При необходимости форма Таблицы 1.1 может быть скорректирована в зависимости от условий конкретной закупки (исключены лишние столбцы и/или добавлены специальные строки, разделы, столбцы и т.п.).

- Столбец 2, поле «Наименование работ / этапа работ», является обязательным для заполнения: в нем следует указать наименование работ, подлежащих выполнению подрядчиком, с кратким описанием порядка выполнения работ, условий их выполнения, результатов, достигаемых в ходе выполнения работ, параметров и т.п. В случае, если в наименовании закупаемой продукции, необходимой для выполнения работ, используется указание на конкретного разработчика, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, необходимо после указания соответствующих ограничений использовать слова «(или эквивалент)», кроме случаев, предусмотренных п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.

При этом в случае, если указание эквивалента недопустимо в соответствии с п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (например, использование эквивалента недопустимо в связи с тем, что требуемый для выполнения работ товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями), в разделе 2.1 ТТ должно быть указано обоснование, почему при указании в ТТ конкретного разработчика, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов не допускается предложение эквивалента. Соответствующее обоснование должно быть представлено в составе ПЗД в соответствии с ЛНД (А) Группы РусГидро, регламентирующим процесс инициирования закупки.

- Столбец 3, поле «Единица измерения», является обязательным и должен быть заполнен в соответствии с действующим общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).

- Столбец 4, поле «Количество», является обязательным, должен быть заполнен в соответствии с производственной необходимостью заказчика и не должен противоречить данным поля «Единица измерения».

В случае наличия (в составе Приложений к ТТ) проектной документации, рабочей документации, ведомостей объемов работ, смет и т.п. с указанием перечня(ей) и объемов выполняемых работ Таблица 2 «Перечень выполняемых работ» не заполняются построчно в соответствующей части, а указываются ссылки на соответствующие прилагаемые к ТТ документы. При этом в случае наличия в списке более одного файла с перечнем выполняемых работ каждый документ указывается в отдельной строке таблицы.

Пример заполнения Таблицы 2 «Перечень и объем выполняемых работ» (вариант примера для СМР):

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация участка водораспределительной сети: |  |  |
|  | Монтаж трубопровода: |  |  |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм | 100 м | 0,4 |
|  | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м | м3 | 7,38 |
| … | … |  |  |

Пример заполнения Таблицы 2 «Перечень и объем выполняемых работ» (вариант примера для СМР, с приложением ведомостей объемов работ):

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация участка водораспределительной сети: - Земляные работы - Монтаж трубопровода - ... - восстановление повреждённых сторонних сетей инженерно-технического обеспечения, организация зелёных насаждений | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| … | … |  |  |

Пример заполнения Таблицы 2 «Перечень и объем выполняемых работ» (вариант примера для ПИР):

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерные изыскания |  |  |
|  | - инженерно-геодезические (в том числе топосъемка); - инженерно-геологические; - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические изыскания; - изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод; - геотехнический контроль; - обследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений; - оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; - обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; - локальный мониторинг компонентов окружающей среды; - геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования (наблюдения) в процессе реконструкции, эксплуатации и ликвидации объектов; - научные исследования в процессе инженерных изысканий для реконструкции предприятий, зданий и сооружений; - инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий. | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Проведение предпроектного экспресс-обследования | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Проведение предпроектного обследования с проведением инструментального обследования | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Разработка и согласование с заказчиком технического задания (ТЗ) на проектирование по результатам предпроектного обследования | шт | 1 |
|  | Разработка проектной документации (в случае, если при выполнении проекта требуется разработка специальных технических условий – СТУ, данная необходимость требует согласования с Департаментом эксплуатации и Департаментом развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро») | комплект | 1 |
|  | Проведение согласований проектной документации: - с заказчиком; - с генеральным проектировщиком; - с органами государственного надзора. | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Техническое сопровождение государственной / негосударственной экспертизы проектной документации. | Условная единица | 1 |
|  | Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» | шт | 1 |
|  | Разработка: |  |  |
|  | - ПОР (проекта организации работ) | шт | 1 |
|  | - ППР (проекта производства работ) | шт | 1 |
|  | - ПОС (проекта организации строительства) | шт | 1 |
|  | Ведение авторского надзора | Условная единица | 1 |
|  | Разработка технических требований (ТТ) на оборудование для его закупок заказчиком | Лот | Указать количество закупок (лотов) |
|  | Разработка (совместно с заводами-изготовителями) технических заданий (ТЗ) на изготовление оборудования (перечислить; здесь в основном указывается основное технологическое оборудование: турбины, генераторы, трансформаторы, системы возбуждения). | шт | Указать количество ТЗ |
|  | Выбор поставщиков остального (не вошедшего в п. 12) оборудования | Указать единицы, соответствующие виду оборудования | Указать количество |
|  | Отразить прочие особые требования (например, согласование какого-либо варианта или проектной документации в целом на научно-техническом совете (НТС) заказчика или НТС ПАО «РусГидро» и др.) | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Выполнение функций генерального проектировщика | Условная единица | 1 |
| … | … |  |  |

- Если в соответствии с Таблицей 1 «Перечень объектов заказчика», в отношении которых необходимо выполнить работы, указано несколько объектов, то рекомендуется либо заполнить соответствующую Таблицу 2 в отношении каждого такого Объекта отдельно (т.е. создать несколько: Таблица 2.1, Таблица 2.2 и т.д.), либо заполнить единую таблицу, но с разбивкой работ под каждый объект заказчика.

- Таблицей 2 может предусматриваться в том числе выполнение таких видов работ, как:

- обследование;

- выполнение технико-экономического обоснования;

- выполнение Инженерных изысканий (в том числе по видам);

- получение и оформление Исходно-разрешительной документации, включая Работы по оформлению прав заказчика на земельные участки, необходимые для строительства;

- разработка Проектной документации;

- разработка Рабочей документации;

- сопровождение получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и Результатов Инженерных изысканий в Организации по проведению государственной экспертизы;

- сопровождение проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства / реконструкции объекта капитального строительства в Организации по проведению государственной экспертизы.

Данный перечень не является закрытым: он может быть дополнен в зависимости от вида закупаемых работ.

Требования к срокам выполнения работ

- В данном разделе в Таблице 3 указываются требования к срокам выполнения работ. При установлении требований к срокам выполнения работ необходимо учесть регламентные сроки инициирования, проведения закупки, а также порядок и сроки заключения договора по итогам закупки.

- В случае, если на момент подготовки ТТ известна форма проекта договора и ею не предусмотрен график выполнения работ, а проект договора содержит условия о сроке выполнения работ, требование о сроках может быть установлено в соответствии с условием проекта договора о сроках выполнения работ (либо указана информация в виде формулировки «в соответствии с Проектом договора»).

- Наименование работ (вид / этап работ) должно быть указано точно так же, как в подразделе 2.1.1. настоящих ТТ.

- Устанавливаемые сроки должны быть достаточными для выполнения их потенциальным подрядчиком.

Устанавливая сроки, необходимо учитывать:

- время на процедуру инициирования, на процедуру проведения закупки (учет времени на процедуру закупки определяется при согласовании сроков ее проведения (в соответствии с ЕПоЗ, в зависимости от способа закупки);

- время на подписание договора (учет времени на процедуру подписания договора должен делаться исходя из сроков, установленных ЛНД (А) Группы РусГидро);

- время, которое будет тратиться на процесс приемки выполненных работ (для учета времени, которое будет тратиться на приемку работ, следует опираться на соответствующие договорные условия).

В связи с вышесказанным сроки следует устанавливать:

- в виде временных периодов в днях/месяцах/кварталах от какого-либо события

Пример:

«Требования к началу срока выполнения работ – с даты заключения договора; Требования к окончанию срока выполнения – в течение 90 дней с даты заключения договора»;

- в виде календарных дат, но с оговоркой, как изменятся эти даты, если возникнут какие-либо задержки.

Инструкция по заполнению полей Таблицы 3 «Требования по срокам выполнения работ»:

- При необходимости форма Таблицы 3 может быть скорректирована в зависимости от условий конкретной закупки (например, строки таблиц могут быть разделены на относящиеся к конкретным объектам заказчика (если в соответствии с Таблицей 1 «Перечень объектов заказчика» таких объектов несколько), комплексам работ, этапам работ и т.д.).

- Столбец 2, поле «Наименование работ/этапа работ», должен быть заполнен в соответствии со сведениями, указанными в столбце 2 «Наименование работ / этапа работ» Таблицы (таблиц – если их несколько) 2 «Перечень и объем выполняемых работ» ТТ.

- В Столбце 3 и Столбце 4 указываются требования к началу срока выполнения работ/этапа работ и требования к окончанию срока выполнения работ/этапа работ соответственно.

- Для нескольких Таблиц 2 «Перечень и объем выполняемых работ» (т.е. если созданы несколько: Таблица 2.1, Таблица 2.2 и т.д.) допускается либо заполнить несколько Таблиц 3 (Таблица 3.1, Таблица 3.2 и т.д.), либо заполнить единую таблицу, но с разбивкой работ под каждый объект заказчика по срокам.

- При необходимости форма Таблицы 3 может быть дополнена дополнительными столбцами (например, если требуется указать на требуемую периодичность выполнения работ).

Пример заполнения Таблицы 3 «Требования по срокам выполнения работ»:

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация участка водораспределительной сети | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | Монтаж трубопровода | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм (300 мм) | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |
|  | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м | С даты заключения договора | в течение 30 дней с даты заключения договора |
| …. |  |  |  |

Требования к качеству работ

- В данном разделе устанавливаются требования к выполняемым работам.

- Требования к качеству работ устанавливаются ответственным работником в Таблице 4 «Требования к качеству работ». Требование должно быть установлено в отношении каждой позиции выполняемых работ Таблицы 2 «Перечень и объем выполняемых работ». Если в договоре есть группы работ (объединенные в один этап проведения работ и т.п.) с одинаковыми требованиями по всем позициям, тогда допускается их объединение в одной строке таблицы.

- Для проектно-изыскательских работ требования устанавливаются как в отношении собственно производства проектно-изыскательских работ, так и в отношении их результата, при этом не следует описывать требования к результату выполнения ПИР в разделах, отличных от раздела 2 «Требования к результатам работ».

- Таблица 4 может быть скорректирована в зависимости от специфики закупаемой продукции: пункты могут быть как исключены, так и дополнены; ячейки Столбца 2 «Наименование параметра» и Столбца 3 «Требование заказчика» при необходимости могут быть объединены для увеличения рабочего пространства таблицы в целях включения в отношении какого-либо параметра продукции объемного текстового бока с соответствующими требованиями (при этом вначале такого блока обязательно должно быть указано наименование параметра).

- Таблица 4 одновременно является формой технического предложения, которое участники закупки должны будут заполнить и предоставить в составе своих заявок на участие.

- В случае, если в наименовании продукции, необходимой для выполнения работ, используется указание на конкретного разработчика, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, необходимо после указания соответствующих ограничений использовать слова «(или эквивалент)», кроме случаев, предусмотренных п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.

- В случае, если выполнение работ с эквивалентной продукцией не допускается и в наименовании товаров, технологий, программных продуктов и т.д., требуемых к использованию при выполнении работ, используется указание на конкретного разработчика, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, в ТТ должно содержаться обоснование отсутствия возможности использования эквивалентной продукции для выполнения работ. Закрытый перечень обоснований содержится в п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (например, использование эквивалента недопустимо в связи с тем, что используемый при производстве работ товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями).

- Если требования к продукции оформлены в прилагающейся к ТТ проектной/рабочей документации, в соответствующих позиции ячейках таблицы 4 необходимо делать ссылки на соответствующие разделы этой документации, соответственно, дублировать информацию из проектной/рабочей документации не требуется.

- В случае, если на момент подготовки ТТ известна форма проекта договора и требования к продукции содержатся в ней, то Таблица 4 в отношении таких требований не заполняется для соответствующих строк: вместо этого ответственный работник должен указать ссылки на соответствующие разделы формы проекта договора (в виде формулировки «в соответствии с Проектом договора»); дублировать информацию из проекта договора не следует.

Инструкция по заполнению полей Таблицы 4 «Требования к качеству работ»:

- Столбец 1 «№ п/п»: нумерации подлежит каждая строка в отношении каждого наименования параметра. Дублирование или пропуски номеров в Таблице 4 не допускаются.

- Столбец 2 «Наименование параметра»: указывается наименование характеристик, в отношении которых заказчиком устанавливаются соответствующие требования в зависимости от закупаемой продукции. Таблица 4 (при необходимости) может быть как дополнена иными параметрами продукции, так и сокращена в зависимости от специфики закупаемой продукции.

- Столбец 3 «Требование заказчика»: устанавливаются требования к продукции. Требования должны быть измеряемыми, в том числе (если применимо) должна быть указана единица измерения. В случае, если в отношении требований допустим диапазон таких значений, необходимо указать допустимый диапазон значений в формате «не менее … и не более …», либо «от … до…». В отношении показателей (значений, характеристик, параметров), в отношении которых диапазон значений недопустим, указывается точное значение показателя. В случае допустимости поставки эквивалента параметры эквивалентности должны быть явным образом обозначены как «параметр эквивалентности».

- Столбцы 4, 5 («Способ подтверждения участником соответствия требованиям»): в данных столбцах ответственный работник устанавливает способ, которым участники закупки должны подтвердить соответствие продукции установленным требованиям. При этом способы подтверждения в столбце 4 «Согласие с требованием» и «Указание характеристик» являются альтернативными: то есть если указан способ «Согласие с требованием», то в данном случае способ подтверждения «Указание характеристик» не применим (и наоборот). При этом:

- предпочтительнее, когда в отношении требования к продукции от участника закупки необходимо только его Согласие с требованием;

- если при формировании ТТ по одному требованию у ответственного работника возникает понимание, что по одной части сформулированного требования допустимо Согласие с требованием, а по другой требуется Указание характеристик и/или Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения (столбец 5), целесообразно разделить такое требование на два и более (в зависимости от способа подтверждения);

- предусмотренные варианты заполнения столбцов 4,5:

| … |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | … |
| .. | 3 | 4 | 5 | … |
|  | ..Требование 1.. | Согласие с требованием | - |  |
|  | ..Требование 2.. | Предложение по ___{указывается запрашиваемый параметр от участника}___.... | - |  |
|  | ..Требование 3.. | Предложение по ___{указывается запрашиваемый параметр от участника}___.... | Указывается запрашиваемый от участника подтверждающий документ или иной способ подтверждения (выполненное участником тестовое задание заказчика) |  |

- Столбец 4: способ подтверждения «Согласие с требованием» применяется в случае, если участник закупки должен только подтвердить соответствие продукции (согласие) конкретному требованию, установленному в столбце 3 «Требование заказчика». Заполняется ответственным работником в формате «Согласие с требованием». Такое согласие подразумевает, что единственным документом, подтверждающим соответствие данному требованию, является заполненная участником закупки форма технического предложения, поданного в составе заявки.

В случае, если требуется способ подтверждения «Указание характеристик», то ответственным работником указываются (в порядке изложения соответствующих требований в столбце 3) характеристики (параметры, значения и т.д.), по которым участники закупки должны дать свои предложения.

- Столбец 5 «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения» ответственный работник заполняет в случае, если необходимо дополнительное подтверждение соответствия продукции установленному требованию. Тогда здесь ответственный работник указывает перечень документов, подтверждающих соответствие требованию (с указанием требований к таким документам (в том числе по оформлению), если такие требования предусмотрены законодательством Российской федерации, ДНС (ГОСТами)), или указывает иной способ подтверждения, соответствия установленному требованию (например, предоставление участником выполненного тестового задания заказчика). Требование о предоставлении таких документов допускается в случае, если оно обосновано потребностями заказчика (и такое обоснование при необходимости – например, в случае жалобы – может быть предоставлено) и наличие таких документов будет проверяться на этапе рассмотрения заявки либо оцениваться на этапе оценки. Требуемые документы предоставляются в составе заявки. В случае, если установлено обоснованное требование об ином способе подтверждения соответствию установленному требованию, ответственный работник должен указать и порядок предоставления участниками закупки такого подтверждения (например, при запросе образцов продукции устанавливается порядок, сроки предоставления образцов продукции, порядок их возврата и т.д.). Если необходимости в дополнительном подтверждении соответствия требованиям нет, в столбце 5 по такой строке ответственный работник заказчика указывает знак «-». Допускается запрос информации, подтверждающей соответствие продукции требованиям по форме, установленной заказчиком. В данном случае ответственный работник должен подготовить соответствующую форму, которая должна являться приложением к ТТ в составе раздела 5 «Приложения» ТТ, при этом столбце 5 Таблицы должна быть включена формулировка «предоставить предложение по форме __ Приложения № __ к ТТ».

- Столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам» ответственным работником на этапе подготовки ТТ не заполняется (он предназначен для заполнения участниками закупки в качестве технического предложения в составе заявки).

- ВНИМАНИЕ! Если проводится закупка работ по исчерпывающим жестким исходным требованиям Заказчика (указанным в Таблице 4), не подлежащим изменению по результатам проведения закупки (т.е.  без предоставления участником по каким-либо указанным в таблице параметрам иных предложений, кроме согласия с установленными требованиями), все строки по Столбцу 4 следует объединить с указанием в нем следующей единой формулировки: «Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке». При этом Столбец 6 полностью удаляется из ТТ.

- При использовании настоящего шаблона при закупке проектно-изыскательских работ (ПИР) следует обращать особое внимание на то, чтобы требования к результату работ (то, что должно быть учтено в проектной документации, которую разработает подрядчик, в том числе требования к безопасности, учет особых условий работ в проекте и т.д.) не формулировались в местах, предназначенных для требований к процессу работы исполнителя ПИР.

Пример заполнения Таблицы 4 «Требования к качеству работ»:

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №_ [указать] Таблицы 2): ______ [Указывается полное наименование выполняемых работ / этапа работ в соответствии с Таблицей 2 «Перечень и объем выполняемых работ» ТТ или ссылка на Приложения к ТТ, в которых указан перечень выполняемых работ (если в договоре есть группы работ, выполняемых с одинаковыми требованиями по всем позициям, то допускается их объединение в одной строке таблицы)]

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Общие требования к выполнению работ [Могут указываться (по каждому виду работ): - требования к способам, технологии выполнения, ограничениям; - требования к выделению очередей или пусковых комплексов; - требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ (какие затрудняющие проведение работ условия должны быть учтены при работах; кроме того, отразить: с остановкой или без остановки технологического процесса, или на какое время можно остановить технологический процесс и т.д.); - для закупки ПИР: отразить, какие объекты, какое оборудование, системы должны входить в объем проектирования, и отразить при необходимости границы (например, приложить схему с обведенной границей или написать: «до такого-то шкафа», «до таких-то разъемов, такой-то задвижки» и т.д.). Если ТТ подготавливается под комплексный проект, то тогда допускается для упрощения перечислить оборудование, которое не попадает под проектирование и уже заменено); - иные требования.] |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229); - Положением об организации и выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования АО «___» - 21-002-2019 (раздел 8, Приложение 3 к настоящим Техническим требованиям). (Перечислить все необходимые нормативные документы, которые должны быть соблюдены, а в случае проектно-изыскательских работ – и которым должен отвечать проект). |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к организации работ [Могут указываться требования к организации процесса выполнения работ, например, требования к: - организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала подрядчика; - разработке и согласованию проекта производства работ (ППР); - определению и согласованию со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - организации и проведению совместного технического совещания с участием служб заказчика, подрядчика и проектировщика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ; - обеспечению персонала подрядчика бытовыми помещениями (установка передвижных временных зданий или оформление аренды помещений заказчика при наличии такой возможности), определению мест для складирования материала и инструмента; - инженерной подготовке и оборудованию рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества заказчика от строительной пыли и т.п.), монтажу ограждений, переходов, лестниц и т.д.; - использованию подрядчиком собственной службы геодезии или соответствующей специализированной организации для выполнения геодезических работ; - подготовке объекта к сдаче-приемке: демонтажу временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборке ограждений, вывозу с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборке объекта; - для проектно-изыскательских работ, если выполняется комплексный проект реконструкции, при необходимости потребовать, например: «проектировщик должен создать на базе …ГЭС группу рабочего проектирования; проектировщик должен выполнять в полном объеме функции генерального проектировщика и должен организовать контроль и ход выполнения смежных проектных работ, выполняемых другими проектными организациями» и т.д.; - иные требования.] |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008 г) (раздел 8, Приложение №ХХ к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам [Могут указываться: - требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проведении работ; - требования к объемам используемых оборудования и материалов; - требования к самостоятельному приобретению подрядчиком используемых при выполнении работ оборудования и материалов; - требования по использованию подрядчиком определенных технологий, применению определенных компьютерных программ и т.д.; - иные требования.] |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту оборудования, приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомостям объемов работ, являющимся приложениями к настоящим Техническим требованиям (Раздел 8, Приложения №№ХХ и ХХХ__. ) Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов [Могут указываться: - осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007; - наличие аккредитованной лаборатории по оценке качества работ и материалов или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества такой продукции; - наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия, материалы, технологии, программно-аппаратные средства и т.д.; - иные требования.] |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика [Могут указываться требования к персоналу подрядчика: - квалификация; - наличие сертификатов о прохождении обучения; - наличие групп допуска; - наличие удостоверений на производство специальных видов работ; - и т.д. Данный раздел следует заполнять и в случае, когда в документации о закупке соответствующие требования к кадровым ресурсам участника устанавливаться не будут (т.е. и для случая, когда выполнение данных требований необходимо на этапе исполнения договора, но в этом случае от участника закупки на этапе закупки не следует требовать ничего, кроме согласия с требованиями). В случае, если требуется проверка наличия кадровых ресурсов у участника на этапе проведения закупки, соответствующие требования следует указать и в документе «Требования к Участнику закупки».] |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | Выполнение работ должно осуществляться силами: - инженера-геодезиста – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II; - руководителя работ (дорожного мастера) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II; - монтера пути – не менее 8 чел. (не менее 2 чел. с 5 разрядом) с группой допуска по электробезопасности не ниже II. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда [Могут указываться требования к безопасности процесса выполнения работ и охране труда, которые должны выполняться при произведении работ, в том числе: - наличие у подрядчика службы по охране труда и технике безопасности; - требования к промышленной и экологической безопасности; - требования к производственной санитарии; - требования к взрыво- и пожаробезопасности; - требования безопасности персонала и населения от воздействия выполняемых работ, требования по охране труда; - иные требования.] |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ |  | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; … - Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. … |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам работ [Указываются общие требования к результатам работ. Для строительно-монтажных работ указываются требования, которым должен удовлетворять объект строительства после проведения СМР (в том числе в виде ссылки на проектную или рабочую документацию, если эти требования описаны в ней, а сама она прилагается к ТТ в составе раздела 4). При заполнении настоящего раздела избегать дублирования с подпунктом ‎2.2 «Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели». Для проектно-изыскательских работ в обязательном порядке указывается: - требования по вариантной разработке проекта: а) не требуются; б) провести вариантную проработку и представить №-ое кол-во вариантов (например, несколько вариантов первичной схемы, компоновки оборудования и т.д.) с разработкой краткого ТЭР (технико-экономического расчета). Как правило, должно быть конкретно указано, какие варианты хочет рассмотреть заказчик, т.к. объем вариантной проработки напрямую влияет на стоимость работ. В отдельных случаях можно указать без конкретики, но с обязательным определением количества вариантов (например, не менее 3-х вариантов компоновки оборудования). Если вариантов много (например, при комплексном проекте реконструкции), то требования по вариантной проработке вынести в отдельное приложение к ТТ и дать на него ссылку); - требования к интеграции с другими проектами (Указать требования по интеграции (привязке) данных проектов в разрабатываемый проект; отразить при необходимости требования по доработке, переработке вышеуказанных проектов (указать, что конкретно нужно пересмотреть и доработать). Отразить контактные телефоны и адреса проектных организаций, по которым разработчик проекта может обратиться по вопросам интеграции); - выделение очередей или пусковых комплексов (указать необходимость выделения пусковых очередей и комплексов объекта. Это делается для поэтапного ввода объекта в эксплуатацию. Например, открытое распределительное устройство (ОРУ)-110,220,500 кВ можно выделить в очереди по ячейкам или секциям, компрессорное хозяйство по техническому, технологическому воздуху или по принадлежности (ОРУ-500, ОРУ-220, ОРУ-110, здание ГЭС), отдельный ввод ГА и т.д.); - требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ (какие затрудняющие проведение работ условия должны быть учтены при проектировании; какие условия в отношении остановки производства должны быть установлены при проектировании с остановкой или без остановки технологического процесса, или на какое время можно остановить технологический процесс для производства проектируемых работ); указать какие, особые условия работы оборудования должны быть учтены при проектировании: - в районе сильного магнитного поля (например, на ОРУ-330 кВ и выше); - в условиях возможных электромагнитных помех (в части электромагнитной совместимости); - в условиях повышенной влажности; - в условиях недостаточного воздухообмена; - в условиях агрессивной среды; - в условиях пожароопасной среды; - в стесненных условиях; - наличие действующего оборудования; - добавить другие условия при необходимости; - и т.д. ] |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Результат работ (пример для СМР) |  | По результатам выполненных работ антифрикционная поверхность вкладышей подшипников ГТУ должна быть восстановлена |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату инженерных изысканий | Указать по видам: инженерно-геодезические (в том числе топосъемка); - инженерно-геологические; - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические изыскания; - изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод; - геотехнический контроль; - обследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений; - оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; - обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; - локальный мониторинг компонентов окружающей среды; - геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования (наблюдения) в процессе реконструкции, эксплуатации и ликвидации объектов; - научные исследования в процессе инженерных изысканий для реконструкции предприятий, зданий и сооружений; - инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату предпроектного экспресс-обследования | Указать |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату предпроектного обследования | Указать (например, обследование существующих порталов, фундаментов, металла, обследование электромагнитной обстановки и т.д.): - должно быть выполнено обследование существующих строительных металлоконструкций, фундаментов и других частей старого оборудования (сооружения, здания) с целью определения их остаточного ресурса и возможности дальнейшего использования. - результат предоставить заказчику в виде отчета о проведенном предпроектном обследовании. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Разработка и согласование с заказчиком технического задания (ТЗ) на проектирование по результатам предпроектного обследования | При разработке технического задания руководствоваться в том числе Приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» от 14.10.2010 №863/1п-121 «Об утверждении типового технического задания на проведение проектно-изыскательских работ для договоров на стадии разработки проектной документации» (Приложение №10 к ТТ). (Указать, если проектные работы ведутся в отношении автоматизированных/автоматических систем управления: «ТЗ должно разрабатываться в соответствии с ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы») |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Общие требования к проектной документации | Вся проектная и/или рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта (перечислить из списка и дополнить при необходимости): - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Межгосударственным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»; - действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации (указать необходимые). Отраслевые НТД: - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации (действующее издание); - «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; - «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; - Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС), утвержденные Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» №136 от 13.04.2009г.; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» (ссылка: https://www.fsk-ees.ru/media/File/customers_tech/Schems.pdf); - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57 (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200100337); - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СО 59012820.29.240.008-2008 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем; - Противоаварийная автоматика энергосистем (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200095744); - Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf); - Стандарт организации ОАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 - «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (ссылка http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d86/STO-RusGidro-01.01.78-2012_Normi-tehnologicheskogo-proektirovaniya.pdf) и т.д. (перечислить все необходимые нормативные документы, которым должен отвечать проект). |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | При разработке проектной документации по реконструкции …(указать) ГЭС предусмотреть: | - конструктивные решения, обеспечивающие автоматизацию … (указать) ГЭС; - разработку 3D модели…; - разработку раздела по электромагнитной совместимости; - разработку раздела по охране труда; - разработку раздела по охране окружающей среды; - разработку раздела технико-экономического обоснования (например, по увеличению единичной мощности гидроагрегата); - разработку технических требований на оборудование (перечислить оборудование); - разработку пояснительной записки в составе разделов (указать разделы, например: «Отчеты к Проектной документации»; «Отчет «Топографические и геодезические условия»; «Отчет «Инженерно-геологические условия»; «Отчет «Инструментальное обследование железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; «Отчет «Выполнение гидравлических исследований головного узла деривации с целью оптимизации конструкции и режимов работы ирригационных сооружений в нижнем бьефе ГЭС с целью увеличения располагаемой мощности»; «Декларация безопасности гидротехнических сооружений»; «Раздел проекта «Охрана труда»; «Раздел проекта электромагнитная совместимость» и др. ). - разработку объектовой сметы в текущих ценах; - другое (добавить по усмотрению). |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | В объеме проектной документации проработать: | - решения по реконструкции сети заземления и грозозащиты распредустройства 35кВ; - уточнение расчетных значений номинальных токов, токов короткого замыкания (КЗ), уровней перенапряжений, сейсмостойкости, ветровой и гололедной нагрузки и др. расчетных параметров оборудования для формирования технических требований на изготовление (закупку) оборудования с целью проведения конкурсных торгов; - замену аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗиА) в полном объеме на аппаратуру РЗиА на микропроцессорной базе; - замену силовых сборок 0,4 кВ (в том числе силовых кабельных связей 0,4кВ). Степень защиты сборок принять IP54 (по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (издание с Поправкой); - замену всех контрольных кабелей и силовых кабельных линий 0,4 кВ на кабели со СПЭ-изоляцией (изоляцией из сшитого полиэтилена), пожаробезопасные; - реконструкцию сети освещения; - разработку принципиальных, монтажных электрических схем, схем разводок кабелей; - оптимизацию путей прокладки контрольных кабелей, реконструкцию кабельных лотков; - выбор места установки, необходимое количество и технические требования к ограничителям перенапряжения; - реконструкцию головного сооружения; - реконструкцию здания ГЭС; - реконструкцию напорного трубопровода. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| - ... | Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать: | - увеличение установленной мощности ГЭС по сравнению с установленной мощностью до проведения комплексной реконструкции; - минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения работ. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Схема обеспечения реконструкции и эксплуатации ГЭС трудовыми ресурсами должна предусматривать: | - максимальное использование местных трудовых ресурсов и учитывать региональные программы социально-экономического развития; - предварительные материалы схемы должны быть согласованы с Правительством (указать)…….. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | При разработке проектной документации обеспечить: | - максимально возможную работу ГЭС, в т.ч. систем мониторинга безопасности сооружений и окружающей среды, в автоматическом режиме. - после утверждения результатов стадии «Проектная документация» разработать подробное (уточненное и конкретизированное) техническое задание (ТЗ) к РД и согласовать его с заказчиком. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению нормативной базы | Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и достаточны для прохождения экспертизы в государственных органах и получения необходимых разрешений на выполнение работ. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требование к результату согласований проектной документации: | Успешное согласование проектной документации: - с заказчиком (филиал, Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»); - с генеральным проектировщиком (указать, кто); - с органами государственного надзора (указать, с какими: Ростехнадзор, Министерство по чрезвычайным ситуациям, органы санитарно-эпидемиологического надзора и др.). |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату процедуры технического сопровождения государственной / негосударственной экспертизы проектной документации: | - выполнение (своими силами) процедуры технического сопровождения экспертизы по доверенности, выданной заказчиком, по видам (указать виды: промышленной безопасности; экологической безопасности и др.); - выполненная проектная документация на реконструкцию ГЭС должна получить положительное заключение государственной экспертизы (при реконструкции отдельных систем и объектов ГЭС определяется необходимость прохождения государственной экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 28.06.2014 N 181-ФЗ. При реконструкции опасных производственных объектов ГЭС определяется необходимость проведения экспертизы промышленной безопасности, например, применительно к подъемным сооружениям на основании Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", зарегистрированных Минюстом России 31 декабря 2013 г. рег. № 30992.) |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату разработки рабочей документации (РД): | - после утверждения результатов стадии «Проектная документация» подрядчик должен разработать подробное (уточненное и конкретизированное) техническое задание (ТЗ) к РД и согласовать его с заказчиком; - РД должна быть разработана подрядчиком в полном объеме РД на основе технологического оборудования, выбранного по результатам закупок, организованных заказчиком, проектной документации, согласованного с заказчиком ТЗ к РД; - РД должна быть разработана в соответствии с требованиями следующих документов: (указать СНИП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, ППБ, иные документы, например, нормы по проектированию технологической части ГЭС и ГАЭС ВНТП-41-94, Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СО 153-34.20.187-2003 и др.); - состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав разделов, их объем должен также соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» по проектированию и соответствовать разделам проектной документации. В РД предусмотреть также следующие дополнительные разделы (указать); - в составе РД разработать сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах (указать при необходимости ссылку на приложение к ТТ «Требования к документации по ценообразованию»). |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к разработке ПОР, ППС, ПОС | Указать |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к ведению авторского надзора | Указать требования к ведению авторского надзора согласно требованиям приказа №130 от 17.03.2008 ОАО «ГидроОГК» и СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату разработки технических требований (ТТ) на оборудование для его закупок заказчиком | Технические требования на следующее оборудование (перечислить) для организации Заказчиком закупок такого оборудования должны соответствовать положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действующему Положению о закупках заказчика. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату выбора остального оборудования | Согласованный с заказчиком перечень поставщиков (с учетом требований интеграции смежных проектов) |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату выполнения прочих особых требований | Согласованное на НТС заказчика проектное решение или проектная документация в целом |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к результату выполнения функций генерального проектировщика | Успешное выполнение следующих функций (выбрать из списка необходимое): - выполнение функций Ген.проектировщика при привлечении субподрядных организаций: - определение субподрядных организаций для проведения инструментальных обследований строительных конструкций и оборудования, топогеодезических и инженерно-геологических изысканий; - подготовка технических заданий, заключение договоров и координация деятельности субподрядных организаций по выполнению проектных работ; - анализ проектной и изыскательской документации, выполненной субподрядными организациями, контроль за ходом и качеством проектирования по промежуточным этапам проектно-изыскательских и исследовательских материалов; - осуществление контроля за доработкой проектной и изыскательской документации, выполняемой субподрядными организациями по замечаниям Ген. Проектировщика; - разработка технических требований на поставку оборудования и согласование с заказчиком; - организация согласования проектной документации в органах государственного и местного надзора (включая РТН, РДУ И ОДУ); - технического сопровождения и Государственной экспертизы (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г., № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»). |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели [Могут указываться *: - требования к основным характеристикам и функциональным возможностям, имеющим ценность для удовлетворения производственных нужд (К.П.Д, расход топлива, электроэнергии, грузоподъемность, скорость, число оборотов, мощность, производительность и т.д.). Для закупки проектно-изыскательских работ указать требования, которым должен удовлетворять объект проектирования при техническом перевооружении, реконструкции, замене, модернизации, расширении; - требования к надежности (в том числе к ремонтопригодности); - иные требования. * Везде, где это необходимо, надо указывать диапазоны значений (не менее/не более). В качестве Гарантированных показателей могут быть указаны отдельные, важные для заказчика характеристики результата работ, которые могут быть измерены количественно. При этом в раздел об ответственности по договору могут быть включены условия, предусматривающие право заказчика на отказ от приемки работ или штраф в случае неполного достижения всех или некоторых Гарантированных показателей. Обязательным является указание Гарантированных показателей в договоре подряда, предусматривающем результат работ. Для договоров подряда, не удовлетворяющих данному условию, решение о включении в текст договора положений о Гарантированных показателях принимается Ответственным за статью бюджетного классификатора при формировании ТТ для проведения закупочной процедуры. При закупке ПИР должно обязательно указываться, что требуемые характеристики должны быть установлены в качестве проектных.] |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | (Вариант 1): Типовая мощность | 4000 кВА |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | (Вариант 2): Типовая мощность (гарантируемый показатель) | Не менее 4000 кВА |  | Указать мощность (кВА) |  | - |  |  |  |
|  | Неустойка за недостижение гарантированных показателей | В случае, если в результате выполнения Работ Объект окажется пригодным к эксплуатации, но не достигнет установленных Гарантированных показателей, за каждые 0,1% * показателя (отклонение в меньшую сторону) подрядчик уплачивает заказчику неустойку. Неустойка и сроки оплаты определены в проекте договора (Приложение №2 к Документации о закупке). * Указан пример размера отклонения |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ [Могут указываться требования к порядку приемки результатов работ] |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Проведение испытаний | Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести испытания отремонтированных подшипников ГТУ на испытательном стенде. После этого Акт о проведении испытаний оборудования после ремонта должен быть передан заказчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации [Могут указываться требования к представлению заказчиком с актами выполненных работ следующих документов: - исполнительной документации; - протоколов испытаний; - актов скрытых работ; - отчета о выполненных работах; - акта о проведении испытаний оборудования после ремонта; - для проектно-изыскательских работ: требования в отношении форматов документов (в том числе электронных файлов) предоставления результата работ (предоставить проектную документацию в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра); предоставить проектную документацию на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) на русском языке; иные требования при необходимости); - иные требования.] |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта; … |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) [Могут указываться: - требования учета нормативных и иных обязательных для подрядчика документов и их перечень, в том числе: - технические регламенты и стандарты (указать соответствующие документы, регламентирующие требования, сгруппировав их в два раздела): - действующие технические регламенты, в том числе: - Российской Федерации; - Таможенного союза; - Евразийского экономического союза; - документы национальной системы стандартизации (национальный стандарт Российской Федерации, в том числе основополагающий национальный стандарт Российской Федерации, предварительный национальный стандарт Российской Федерации, а также правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники); - СТО; - иная обязательная документация. При заполнении раздела избегать общих указаний: необходимо конкретизировать иную обязательную для подрядчика нормативную документацию по видам работ. Если требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ, перечислены в других разделах настоящей таблицы, дублировать эти документы в настоящем разделе не следует. Если все требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ, перечислены в других разделах настоящей таблицы, данный раздел может быть удален.] |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): - Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286; - Положением о системе ведения путевого хозяйства ОАО «Российские железные дороги», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12. 2015 № 3212р (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/556494188); - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н) |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика [Могут указываться *: - требования об ответственности подрядчика за недостатки; - требования по сроку и условиям гарантии на результат работ; - требования к устранению недостатков; - иные требования. Условия проекта договора не должны противоречить указываемым требованиям. * Везде, где это необходимо, надо указывать диапазоны значений (не менее/не более).] |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | (Вариант 1): Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | (Вариант 2): Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 8000 часов наработки оборудования либо не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. |  | Указать срок (в часах наработки оборудования и месяцах) |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора [Могут указываться требования и обязательства следующего характера: - о том, что подрядчик (субподрядчики), помимо места производства работ, будет обязан принять, например, место (помещение) для складирования материально-технических ресурсов и оборудования; - требования к доставке, приемке, разгрузке, складированию и хранению прибывающих на место производства работ материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения работ; - требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком; - требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней; - иные требования к подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора; - требования в отношении страхования (оборудования заказчика, передаваемого подрядчику в монтаж, если это предусмотрено проектом договора). Данный раздел следует заполнять и в случае, когда в документации о закупке соответствующие требования к участнику закупки (его субподрядчикам) устанавливаться не будут (выполнение данных требований (1) применительно только для подрядчика на этапе исполнения договора). Их не следует смешивать с требованиями (2), которые могут быть установлены на этапе закупки: к участнику закупки, привлекаемым им субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечню документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. При наличии требований (2) к участнику закупки, его субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, они отражаются в документе «Требования к Участнику закупки».] |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам [Указываются иные требования к выполняемым работам.] |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Общие требования к документации по ценообразованию устанавливаются в соответствии с рекомендациями и алгоритмами, указанными в Методике ТТ (подразделы 7.3, 7.4).

В данном разделе устанавливаются требования к документации по ценообразованию, предоставляемой на этапе закупки в составе заявки в дополнение к коммерческому предложению (например, документы с обоснованием стоимости заявки / стоимости за единицу продукции), в зависимости от закупочной ситуации и условий исполнения договора.

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию, с приложением форм документов, подлежащих заполнению участником закупки (при необходимости), должны быть представлены в Приложении №1 к настоящим ТТ.

В случае проведения закупки с применением понижающего коэффициента, к ТТ также должны быть приложены сметы (твердая цена договора) / сводный сметный расчет (предельная цена договора), разработанные/согласованные заказчиком.

Требования к заполнению участником коммерческого предложения должны быть сформулированы ответственным работником в инструкции к соответствующей форме заявки в документации о закупке (например, требование о необходимости указания участником закупки в коммерческом предложении понижающего коэффициента).

В случае если дополнительные требования к документации по ценообразованию на этапе закупки не устанавливаются, необходимо указать, что кроме коммерческого предложения дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

Примеры заполнения раздела 3 ТТ:

Пример 1: для случаев, когда:

- заключается договор с предельной ценой (с примирением понижающего коэффициента к сметам, разработанным/согласованным заказчиком, и предусмотрен резерв на непредвиденные затраты);

- заключается договор с предельной ценой (предельной стоимостью работ), стоимость которых уточняется на этапе исполнения договора по сметам, выданным заказчиком в производство работ (разработанным проектным институтом):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Пример 2: для случая, когда заключается договор с предельной ценой (без указания объемов поставки, с фиксированной стоимостью за единицу продукции (работы)):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).

  - Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» 
(в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

  - Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Общие требования к документации по ценообразованию устанавливаются в соответствии с рекомендациями и алгоритмами, указанными в Методике ТТ (подразделы 7.3, 7.4).

В данном разделе устанавливаются требования к документации по ценообразованию, формируемой на этапе заключения и/или исполнения договора (например, сметная документация, формируемая на этапе заключения договора путем применения к сметам, разработанным/согласованным заказчиком, понижающего коэффициента; сметы, формируемые подрядчиком на этапе исполнения договора для обоснования стоимости непредвиденных затрат), а также (при необходимости) приводится иная информация для участника, например в части порядка формирования стоимости договора и/или цены за единицу продукции по результатам закупки, ценообразования стоимости выполняемых работ в рамках исполнения договора (по заданию заказчика и т.п.).

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию должны быть представлены в Приложении №1 к настоящим ТТ.

Примеры заполнения раздела 4 ТТ:

Пример 1: для случая, когда заключается договор с предельной ценой (с примирением понижающего коэффициента к сметам, разработанным/согласованным заказчиком, и предусмотрен резерв на непредвиденные затраты):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

    - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

  - Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

[В случае если резерв на непредвиденные затраты не предусмотрен (цена договора твердая), пункт 4.2 следует удалить]

Пример 2: для случая, когда заключается договор с предельной ценой (предельной стоимостью работ), стоимость которых уточняется на этапе исполнения договора по сметам, выданным заказчиком в производство работ (разработанным проектным институтом):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к разработанному заказчиком Сводному сметному расчету 
(в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора) понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, а также с учетом применения коэффициента 0,95 учитывающего услуги генподрядчика. Указанные коэффициенты начисляются в Сводном сметном расчете к итогу.

  - В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Заказчиком в производство работ (разработанной проектным институтом ООО «____») с учетом перехода в текущий уровень цен – индексами __ кв. 202_г. разработанными Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства ______ края, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки и с применением коэффициента 0,95 учитывающего услуги генподрядчика.

  - Все коэффициенты (генподрядный и понижающий, предложенный победителем конкурентной процедуры) начисляются в каждой локальной смете к итогу.

  - В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

Пример 3: для случая, когда заключается договор с предельной ценой (без указания объемов поставки, с фиксированной стоимостью за единицу продукции (работы)):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

Приложения

- В данном разделе указываются все документы, являющиеся приложением к ТТ, которые подлежат размещению в составе документации о закупке.

- На все документы, являющиеся приложением к ТТ, должна быть отсылка в тексте ТТ.

- Также прикладываются все документы, которые отсутствуют в открытом доступе, в случае, если на такие документы в ТТ содержится ссылка.

- Документы, включенные в состав Приложений к ТТ, которые в последующем будут включены в состав документации о закупке, должны быть в формате, допускающем поиск и копирование информации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 (Word, Excel).

- Приложения к ТТ должны содержать нумерацию, а также указание на документ, к которому они относятся, для облегчения их идентификации участниками закупки.

- Приложениями к ТТ могут быть:

- требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

- сметная документация, разработанная / согласованная заказчиком;

- чертежи, схемы, дефектные ведомости;

- проектная/рабочая документация;

- документы, отсутствующие в свободном доступе, которые необходимы для подготовки заявок участниками закупки;

- формы, разработанные ответственным работником (заказчиком), которые необходимо заполнить участникам закупки в соответствии с установленным требованием;

- иные документы.

Пример:

«Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Временное положение о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008г.);

Приложение № 3: Ведомость объемов работ №1 (ВОР) «Ремонт ограждения территории ТЭЦ»

[Приложение №1 к ТТ]

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике).

МТР – материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование.

Ответственный работник (для понимания функции, указанной в приложениях) – работник заказчика, участвующий при проведении закупочных процедур в: а) формировании требований и предпочтений к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям, соответствующих критериев отбора и оценки; б) экспертизе заявок Участников закупки на стадии рассмотрения и оценки заявок.

Не может быть разделено на Объекты технологически связанное имущество, самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация отдельных частей которого невозможны.

На стадии согласования ТТ приложение «Перечень объектов учета» прикладывается к ТТ.

При разработке технического задания руководствоваться в том числе Приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» от 14.10.2010 №863/1п-121 «Об утверждении типового технического задания на проведение проектно-изыскательских работ для договоров на стадии разработки проектной документации» (приложение к ТТ № ХХ).

В случае, если на разработку рабочей документации разрабатывается индивидуальное техническое задание, то необходимо руководствоваться в том числе Приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» от 27.06.2011 №624/1п-42 «Об утверждении типового технического задания на разработку рабочей документации на проектной стадии нового строительства объектов гидроэнергетики» (приложение к ТТ № ХХХ).