Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.29.19.190 Работы по демонтажу волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) ПАО «РусГидро»»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.3.	Иные требования и сведения общего характера	5

3.	Требования к услугам (технические и иные характеристики)	11

3.1.	Требования к перечню и объемам оказания услуг	11

Таблица 4. Перечень кабелей связи подлежащих демонтажу в АО «Москоллектор»	11

Таблица 5. Перечень кабелей связи подлежащих демонтажу в ПАО «МГТС»	12

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

5.	Приложения	13

Форма №1. Форма отчета о выполненных работах по демонтажу кабелей связи, проложенных в коллекторах АО «Москоллектор»	14

Форма №2. Форма отчета о выполненных работах по демонтажу кабелей связи, проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС»	15

Форма №3. Акт утилизации лома, демонтированного кабеля связи проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС».	16

Форма №4. Акт утилизации лома, демонтированного кабеля связи проложенных в коллекторах АО «Москоллектор».	17

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| ВОЛС | Волоконно‑оптические линии связи |
| Подрядчик | Специализированная организация, определяемая по результатам закупочных процедур, по демонтажу кабельных линий связи заказчика. |
| Работы | Работы по демонтажу волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Заказчика, проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС» и в коллекторах АО «Москоллектор». |
| Услуги(а) | Демонтаж существующих кабельных линий связи, числящихся на балансовом учете заказчика в соответствии с настоящим Техническим требованием. Перечень Услуг определен в разделе 2 Технических требований. |

  - Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

ОКПД2 43.29.19.190 Работы по демонтажу волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

  - Цель оказания услуг

Целью оказания Услуги является:

    - Демонтаж существующих кабельных линий связи, числящихся на балансовом учете заказчика, снятие с технического учета в ПАО «МГТС».

    - Демонтаж существующих кабельных линий связи, числящихся на балансовом учете заказчика, снятие с технического учета в АО «Москоллектор».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | Сущевский коллектор – Чеховский коллектор |  | проложены в телефонной канализации ПАО «МГТС» |
|  | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | ул. Сущевский Вал, д. 26 – ул. М. Дмитровка, д. 7 |  | проложены в телефонной канализации ПАО «МГТС» |
|  | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01002 | Чеховский коллектор – Китайский коллектор |  | проложены в коллекторах АО «Москоллектор» |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Работы по демонтажу волоконно-оптических линий связи (ВОЛС): | м. | 10 357 |
|  | Демонтаж существующих кабельных линий связи, числящихся на балансовом учете заказчика, снятие с технического учета в ПАО «МГТС»: | м. | 4 545 |
|  | Кабель в коллекторе Сущевский | м. | 110 |
|  | Кабель в коллекторе Чеховский | м. | 490 |
|  | Кабель в коллекторе Чеховский | м. | 35 |
|  | Кабель в коллекторе Настасьинский | м. | 340 |
|  | Кабель в коллекторе Известия | м. | 290 |
|  | Кабель в коллекторе Горьковский | м. | 1230 |
|  | Кабель в коллекторе Манеж (водопроводный) | м. | 270 |
|  | Кабель в коллекторе Националь (колл. "Метрополь") | м. | 420 |
|  | Кабель в коллекторе Гостинный двор | м. | 820 |
|  | Кабель в коллекторе Разинский | м. | 450 |
|  | Кабель в коллекторе Китайский | м. | 90 |
|  | Демонтаж существующих кабельных линий связи, числящихся на балансовом учете заказчика, снятие с технического учета в АО «Москоллектор» ул. Сущевский Вал, д. 26 – ул. М. Дмитровка, д. 7 : | м. | 5 812 |
|  | Кабель в телефонной канализации ТЦ «Центр» | м. | 4 968 |
|  | Кабель в телефонной канализации ПАО «Ростелеком» | м. | 34 |
|  | Кабель в коллекторах | м. | 600 |
|  | Кабель по зданиям и сооружениям | м. | 210 |

  - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид / этап работ) | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работы по демонтажу волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). | Х | Х + 4 мес. |

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Требуется выполнить демонтаж кабелей связи, согласно Таблицы №4 
Технических требований, проложенных в коллекторах АО «Москоллектор» и других владельцев (собственников) линейно-кабельных сооружений. После выполнения работ по демонтажу кабельных линий связи снять с технического учета в АО «Москоллектор».

    - Требуется выполнить демонтаж кабелей связи, согласно Таблицы №5 к Технических требований, проложенных в коллекторах ПАО «МГТС» и других владельцев (собственников) линейно-кабельных сооружений. После выполнения работ по демонтажу кабельных линий связи снять с технического учета в ПАО «МГТС».

    - При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;

- Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил), включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521;

- Документы в области стандартизации, включенные в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного приказом Росстандарта от 30.03.2015 №365.

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», утвержденный Министерством РФ по связи и информатизации 
от 12.10.2000, введен в действие информационным письмом от 26.10.2000 № 6906;

- Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578;

- Правилами по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) (ПОТ Р О-45-005-9), утвержденными приказом Министерства связи Российской Федерации от 18.03.1996 № 26;

- Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, утвержденными Министерством связи Российской Федерации от 07.10.1996;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи»;

- Другими нормативными документами, определяющими порядок и правила эксплуатации кабелей связи.

    - Подрядчик обязан:

- Иметь соответствующую лицензию ФСБ России на осуществление деятельности с использованием сведений, составляющих государственную тайну с грифом не ниже «секретно».

- Иметь соответствующий ордер (разрешение) ФСО России (далее – Ордер) 
для производства Работ на трассах (маршрутах) проезда, мест постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны в городе Москве (далее – Зона контроля ФСО России). С этой целью Подрядчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта обязан ознакомиться с Перечнем кабелей связи, подлежащих демонтажу (Таблица № 4, Таблица №5), установить, какие кабельные линии (участки линий) связи попадают в зону контроля ФСО России и оформить соответствующий Ордер по всему перечню таких кабельных линий связи.

- Иметь действующее свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Минрегиона России 30.12.2009 № 624.

- Персонал Подрядчика, привлекаемый для выполнения Работ должен иметь соответствующую квалификацию, подтвержденную копиями соответствующих документов (дипломы, удостоверения, сертификаты и т.д.), входить в согласованные с ФСО списки для работы на специальных трассах, мостах и в коллекторах.

- Соблюдать требования и порядок пропускного и внутриобъектового режима, установленного в административных зданиях ФКУ «Центр поддержки».

- Персональный состав работников Подрядчика, направляемых на объекты заказчика для исполнения обязательств по Договору, должен быть предварительно согласован с заказчиком. Сведения о своих работниках Подрядчик предоставляет заказчику официальным письмом по форме указанной заказчиком не позднее трех дней со дня заключения Договора.

- Подрядчик обеспечивает выполнение требований заказчика 
по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения заказчика по охране окружающей среды, не допускает нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ. В ходе выполнения работ заказчик проверяет работу Подрядчика и уведомляет его об обнаруженных дефектах.

- Подрядчик должен выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

- Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, отвечающие действующим нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации.

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ качественно, в полном объеме, в сроки и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

- Подрядчик должен выполнять работы качественной и комплектной спецтехникой, оборудованием и инструментом в необходимом количестве, имеющем все необходимые разрешительные документы, включая документацию производителя (завода изготовителя).

- Подрядчик должен выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

- Подрядчик должен принять все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ.

- Подрядчик должен самостоятельно решать вопросы организации площадок для хранения материалов, техники, складских помещений, ремонтных мастерских, офисов и обеспечения их всеми видами ресурсов (вода, отопление, электроэнергия, канализация).

- Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь сертификаты качества или декларации о соответствии, паспорта.

- Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам в области строительства.

- В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет подрядной организации.

- Подрядчик должен выполнять мероприятия по утилизации строительного мусора, образовавшегося в процессе демонтажа, в соответствии с действующим законодательством.

    - При выполнении Работ Подрядчик самостоятельно подготавливает проектную документацию, если этого требует владелец ЛКС, заполняет необходимые Формы оформления разрешительной документации и получает все разрешения на производство Работ у владельцев коммуникаций АО «Москоллектор», ПАО «МГТС» и других владельцев (собственников) линейно-кабельных сооружений и собственников зданий, согласовывает с ними время и порядок выполнения указанных Работ.

    - Перед выполнением обязательств Подрядчик обязан получить письменное согласие от заказчика на оформление разрешения на допуск в линейно-кабельные сооружения.

    - Подрядчик готовит рабочий проект, если этого требует владелец ЛКС, на выполнение Работ в соответствии с документами заказчика:

- Схемой тассы прохождения кабельных линий связи в линейно-кабельных сооружениях г. Москвы (при их наличии);

- Договорами на оказание услуги технической эксплуатации коллекторов АО «Москоллектор», договорами на оказание услуги технической эксплуатации коллекторов на оказание услуги по предоставлению места в линейно-кабельных сооружениях ПАО «МГТС», на оказание услуги по предоставлению места в линейно-кабельных сооружениях владельцев (собственников) линейно-кабельных сооружений (далее – владельцев ЛКС), заключенными между заказчиком и владельцами ЛКС.

- Для уточнения данных Подрядчик проводит предпроектное обследование кабелей связи, подлежащих демонтажу за свой счет.

    - Подрядчик обязан совместно с представителями владельцев ЛКС:

      - Составлять ведомости внешнего осмотра участков линейно-кабельных сооружений, в которых размещены кабели связи заказчика с определением параметров и длин кабелей связи, подлежащих демонтажу.

      - Указать в ведомости сведения о наименовании линейно-кабельного сооружения, в котором расположены коммуникации, месте расположения кабеля, его протяженность, номер и марку кабеля.

      - Указать в Акте о невозможности демонтажа кабеля:

- место расположения кабеля;

- протяженность кабельной линии связи;

    - номер и марку кабеля;

    - причины отказа в проведении демонтажных работ.

      - Подрядчик самостоятельно готовит рабочий проект, если этого требует владелец ЛКС, на демонтаж кабельной линии связи заказчика в соответствии с данными ведомости внешнего осмотра участков линейно-кабельных сооружений ПАО «МГТС», в соответствии с данными ведомости внешнего осмотра участков линейно-кабельных сооружений АО «Москоллектор», данными, указанными в исполнительной документации и результатами предпроектного обследования кабелей связи подлежащих демонтажу. На участки кабельных линий связи, не подлежащих демонтажу из-за отсутствия возможности, предоставляет заказчику Акт о невозможности демонтажа кабеля связи, согласованный с владельцами ЛКС.

      - Подрядчик в присутствии представителей владельцев ЛКС и представителей заказчика выполняет демонтаж кабеля связи, согласно Таблицы №4 и Таблицы №5 Технических требований, с оформлением трехсторонних Актов демонтажа кабелей связи и подписанием со стороны заказчика, Подрядчика и владельцев ЛКС.

      - Лом (обрезки) демонтированного кабеля связи и демонтированные муфты, после выполнения работ хранится и утилизируется Подрядчиком за свой счет.

      - При повреждении действующих линий связи, проложенных в ЛКС, Подрядчик возмещает стоимость причинённого материального ущерба и потери тарифных доходов.

      - Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

    - Порядок приема выполненных Работ.

      - Приемка произведенных демонтажных работ производится по предоставленной отчетной документации в соответствие с п.1.4.17 Технических требований. О готовности выполненной работы к сдаче Подрядчик уведомляет заказчика за два дня. Датой выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ представителем заказчика, на основании результатов экспертизы.

      - Работы считаются выполненными в полном объеме после снятия с технического учета демонтируемых кабельных линий заказчика с предоставлением заказчику копии акта демонтажа за каждый факт проведения работ с подписями сотрудников АО «Москоллектор», после снятия с технического учета демонтируемых кабельных линий заказчика с предоставлением заказчику копии акта демонтажа за каждый факт проведения работ с подписями сотрудников ПАО «МГТС» и других организаций, являющихся владельцами (собственниками) линейно-кабельных сооружений связи и собственников зданий, присутствовавших на демонтаже.

    - Использование специальной техники для демонтажа кабелей допускается по предварительному согласованию с владельцами ЛКС и получением соответствующего разрешения.

    - Выполнение Работ будет осуществляться в г. Москве на кабельных линиях связи, подлежащих демонтажу (Приложение № 1, Приложение № 2 к Техническим требованиям).

    - Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора (далее – Договор), Технических требований, Технических условий владельцев ЛКС в течение 120 календарных дней с даты заключения договора.

    - Расчет стоимости за выполненные Работы на период действия Договора является фиксированным и пересмотру не подлежит.

    - В цену включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ, включая стоимость оборудования и материалов, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку материалов и рабочей силы, до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, транспортировке лома (обрезков) демонтированного кабеля, иные расходы, необходимые для выполнения Работ.

    - Работы выполняются «под ключ», т.е. доведённые до логического завершения, выполненные в полном объеме. Подрядчик обязан выполнить весь спектр работ необходимых для удовлетворения требований заказчика, в том числе включая неучтённые или появившиеся в процессе дополнительные работы.

    - Подрядчик несет все расходы в целях реализации заключенного Договора.

    - Требования к отчетной документации. Подрядчик по завершению Работ предоставляет заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 3-х экз.

- Рабочий проект на выполнение Работ, согласованный с владельцами ЛКС в 3-х экз. (в случае если таковой требует владелец ЛКС)

- Ведомости внешнего осмотра участков линейно-кабельных сооружений в 3-х экз.

- Акты о демонтаже кабелей связи, заверенные владельцами ЛКС в 3-х экз.

- Акт о невозможности демонтажа кабеля связи заказчика, в том числе и в случае отказа владельца ЛКС на допуск в линейно-кабельные сооружения для производства демонтажных работ, утвержденный владельцем ЛКС в 3-х экз.

- Акт утилизации лома в 3-х экз.

- Отчет о выполненных работах с фотографическим изображением мест демонтажа, по форме заказчика в 3-х экз. (Форма №1 или Форма №2).

- Письменное подтверждение владельцев линейно-кабельных сооружений (АО «Москоллектор», ПАО «МГТС» и других организаций, являющихся владельцами (собственниками) линейно-кабельных сооружений связи и собственников зданий) о демонтаже и снятии с технического учета.

- Все предоставленные документы должны быть оформлены соответствующим образом.

    - Неотъемлемой частью настоящих Технических требований является:

Таблица 4: «Перечень кабелей связи, подлежащих демонтажу в АО «Москоллектор» на 1 листе.

Таблица 5: «Перечень кабелей связи, подлежащих демонтажу в ПАО «МГТС» на 1 листе.

Форма №1: к Техническим требованиям: «Форма отчета о выполненных работах по демонтажу кабелей связи, проложенных в коллекторах АО «Москоллектор»» (с фотографическим изображением мест демонтажа)» на 1 листе.

Форма №2: к Техническим требованиям: «Форма отчета о выполненных работах по демонтажу кабелей связи, проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС»» (с фотографическим изображением мест демонтажа)» на 1 листе.

Форма №3: Акт утилизации лома, демонтированного кабеля связи проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС».

Форма №4: Акт утилизации лома, демонтированного кабеля связи проложенных в коллекторах АО «Москоллектор».

Требования к услугам (технические и иные характеристики)

  - Требования к перечню и объемам оказания услуг

- Таблица 4. Перечень кабелей связи подлежащих демонтажу в АО «Москоллектор»

| №№ п/п | Наименование коллектора | Место прокладки |  | Номер кабеля | Марка кабеля | Протяженность (п.м.) | Ед. Изм. | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК-ПК | п/м |  |  |  |  |  |
| 1 | Сущевский | ПК 1 - ПК 11 | 4/1 | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | ОК-32 | 110 | м | 2012 |
| 2 | Чеховский | ПК 3 - ПК 17 | 3/1 | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | ОК-32 | 490 | м | 2012 |
|  |  | ПК 17 - ПК 49 | 4/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 49 - ПК 51 | 9/1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Чеховский | ПК 3 - ПК 0 | 5/1 | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01002 | ОК-32 | 35 | м | 2012 |
| 4 | Настасьинский | ПК 39 - ПК 34 | 5/2 |  |  | 340 | м |  |
|  |  | ПК 34 - ПК 19 | 4/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 19 - ПК 6 | 5/1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Известия | ПК 0 - ПК 7 | 2/1 |  |  | 290 | м |  |
|  |  | ПК 7 - ПК 29 | 1/1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Горьковский | ПК 135 - ПК 128 | 1/1 | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01002 | ОК-32 | 1230 | м | 2012 |
|  |  | ПК 128 - ПК 125 | 3/3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 125 - ПК 99 | 1/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 99 - ПК 51 | 6/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 51 - ПК 33 | 5/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 33 - ПК 29 | 4/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 29 - ПК 26 | 1/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 26 - ПК 16 | 3/1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Манеж (водопроводный) | ПК 0 камера - ПК 0 камера | 4/1 | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01002 | ОК-32 | 270 | м | 2012 |
|  |  | ПК 21 - ПК 0 | 5/1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Националь (колл. "Метрополь") | ПК 40 - ПК 18 | 4/2 |  |  | 420 | м |  |
|  |  | ПК 18 - ПК 0 | 4/2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Гостинный двор | ПК 74 - ПК 14 | 4/3 | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01002 | ОК-32 | 820 | м | 2012 |
|  |  | ПК 14 - ПК 9 | 4/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 9 - ПК 6 | 3/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 6 - ПК 0 | 3/1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Разинский | ПК 43 - ПК 14 | 6/1 |  |  | 450 | м |  |
|  |  | ПК 14 - ПК 0 | 7/1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Китайский | ПК 23 - ПК 28 | 2/1 |  |  | 90 | м |  |
|  |  | ПК 28 - ПК 29 | 1/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК 29 - ПК 31 | 2/1 |  |  |  |  |  |

- Таблица 5. Перечень кабелей связи подлежащих демонтажу в ПАО «МГТС»

| № п/п | Трасса прохождения | Номер кабеля | Марка кабеля | Кабель кан/м | Количество муфт на трассе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сущевский Вал, д. 26 – ул. М. Дмитровка, д. 7 | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | 5 812,00 в том числе | 4 |  |
| - | в телефонной канализации ТЦ «Центр» | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | 4 968,00 |  |  |
| - | в телефонной канализации ПАО «Ростелеком» | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | 34,00 |  |  |
| - | в коллекторах | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | 600,00 |  |  |
| - | по зданиям и сооружениям | РУСГИДРО SM-МДМ-ЦОД-01001 | ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | 210,00 |  |  |
|  |  |  | Всего: | 5 812,00 |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости Заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по демонтажу кабелей связи проложенных в коллекторах АО «Москоллектор» и демонтажу кабелей связи, проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС» в произвольной форме.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

- Форма №1. Форма отчета о выполненных работах по демонтажу кабелей связи, проложенных в коллекторах АО «Москоллектор»

Форма Отчета №     от ___.___.20__ г.

о выполненных работах (с фотографическим изображением мест демонтажа)

На основании Технических требований № ___ от __.___.20___, г. ПАО «РусГидро», в рамках исполнения договора №____________________ от ____._____. 20__ г. на выполнение работ по демонтажу кабелей связи, проложенных в коллекторах АО «Москоллектор» по трассе прокладки:

А. - г. Москва, ________., д. __, к.___.

В - г. Москва, ________., д.___, к. ___.

Марка кабеля: ______________

Общая длина трассы: _________ м.

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

В результате выполнения работ на участке от ТК ___ до ТК ____ произведен демонтаж кабеля связи:

| №п/п | Наименование работ | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж кабеля марки от ТК_____-ТК______ | м. | ХХХХ |
| 2. | Демонтаж кабеля марки от ТК_____-ТК____ | м. | ХХХХ |
| 3. | Демонтаж муфт ТК___-ТК____ | шт. | ХХ |
| 4. | Демонтаж муфт ТК___-ТК____ | шт. | ХХ |

В результате выполнения работ на участке от ТК ___ до ТК ____ выполнение демонтажа кабеля связи не предоставляется возможным по причине:

| №п/п | Наименование работ | Единица изм. | Количество | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Невозможен демонтаж кабеля марки от ТК_____ до ТК______ | м. |  |  |
| 2. | Невозможен демонтаж муфт от ТК___ до ТК____ | шт. |  |  |

Приложение к отчету:

1. Акт о демонтаже, подписанный владельцами(собственниками) ЛКС.

2. Акт о невозможности демонтажа, подписанный владельцами(собственниками) ЛКС

3. Фотографии с изображением мест демонтажа кабеля связи на ____л.

- Форма №2. Форма отчета о выполненных работах по демонтажу кабелей связи, проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС»

Форма Отчета №     от ___.___.20__ г.

о выполненных работах (с фотографическим изображением мест демонтажа)

На основании Технических требований № ___ от __.___.20___, г. ПАО «РусГидро», в рамках исполнения договора №____________________ от ____._____. 20__ г. на выполнение работ по демонтажу кабелей связи, проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС» по трассе прокладки:

А. - г. Москва, ________., д. __, к.___.

В - г. Москва, ________., д.___, к. ___.

Марка кабеля: ______________

Общая длина трассы: _________ м.

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

В результате выполнения работ на участке от ТК ___ до ТК ____ произведен демонтаж кабеля связи:

| №п/п | Наименование работ | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж кабеля марки от ТК_____-ТК______ | м. | ХХХХ |
| 2. | Демонтаж кабеля марки от ТК_____-ТК____ | м. | ХХХХ |
| 3. | Демонтаж муфт ТК___-ТК____ | шт. | ХХ |
| 4. | Демонтаж муфт ТК___-ТК____ | шт. | ХХ |

В результате выполнения работ на участке от ТК ___ до ТК ____ выполнение демонтажа кабеля связи не предоставляется возможным по причине:

| №п/п | Наименование работ | Единица изм. | Количество | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Невозможен демонтаж кабеля марки от ТК_____ до ТК______ | м. |  |  |
| 2. | Невозможен демонтаж муфт от ТК___ до ТК____ | шт. |  |  |

Приложение к отчету:

1. Акт о демонтаже, подписанный владельцами(собственниками) ЛКС.

2. Акт о невозможности демонтажа, подписанный владельцами(собственниками) ЛКС

3. Фотографии с изображением мест демонтажа кабеля связи на ____л.

- Форма №3. Акт утилизации лома, демонтированного кабеля связи проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС».

|  | УТВЕРЖДАЮ _______________________ (Ф.И.О.) «____» ___________ 20__ г. |
| --- | --- |

АКТ

утилизации лома, демонтированного кабеля связи

| г. Москва | «___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий Акт о том, что нижеперечисленный лом (отрезки) кабеля связи был утилизирован марки _______________________________________

объекта ПАО «РусГидро» по трассе прокладки: ___________________________________., проводимой в рамках выполнения обязательств по договору от «____»______     _20__ г. №_________________ на выполнение работ по демонтажу кабелей связи, проложенных в телефонной канализации ПАО «МГТС».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | м. |  |
| 2 |  | шт. |  |

Представители от заказчика:

|  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  | / |  |
| должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |

Представители от подрядчика:

|  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  | / |  |
| должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |

Примечание: Акт приема-передачи лома, демонтированного кабеля связи оформляется в 3-х экз.

1 экз. – остается у подрядчика

2,3 экз. – передается заказчику

- Форма №4. Акт утилизации лома, демонтированного кабеля связи проложенных в коллекторах АО «Москоллектор».

|  | УТВЕРЖДАЮ _______________________ (Ф.И.О.) «____» ___________ 20__ г. |
| --- | --- |

АКТ

утилизации лома, демонтированного кабеля связи

| г. Москва | «___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий Акт о том, что нижеперечисленный лом (отрезки) кабеля связи был утилизирован марки _______________________________________

объекта ПАО «РусГидро» по трассе прокладки: ___________________________________., проводимой в рамках выполнения обязательств по договору от «____»______     _20__ г. №_________________ на выполнение работ по демонтажу кабелей связи, проложенных в коллекторах АО «Москоллектор».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | м. |  |
| 2 |  | шт. |  |

Представители от заказчика:

|  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  | / |  |
| должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |

Представители от подрядчика:

|  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  | / |  |
| должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |

Примечание: Акт приема-передачи лома, демонтированного кабеля связи оформляется в 3-х экз.

1 экз. – остается у подрядчика

2,3 экз. – передается заказчику

Разрешается по согласованию с Заказчиком досрочное выполнение работ.

Здесь и далее: дата заключения Договора.