Приложение №

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений

Требования к оформлению и составлению

расчетов на Техническое обслуживание подъемных сооружений.

Общая часть

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания подъемных сооружений (далее – ТО).

- Расчет стоимости выполнения работ/услуг по ТО составляется на основании технических требований (далее – ТТ) филиалов и ПО ПАО «РусГидро». Специалистами технической службы филиалов и ПО заполняется форма «Перечень типовых работ по Техническому обслуживанию» (Приложение №1.1), в которой указываются исходные данные, необходимые для определения стоимости ТО:

- производственный актив;

- наименование/состав типовой услуги;

- количество воздействий на единицу оборудования;

- количество единиц оборудования;

- периодичность оказания услуги;

- номенклатура материально-технических ресурсов;

- номенклатура механизмов.

Расчет стоимости выполнения работ/услуг по ТО подъемных сооружений выполняется в соответствии с Приложением №1.2.

Методы расчета и индексация стоимости.

- Сметная стоимость определяется ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости с строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом ной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС.

Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом/ВОР, «применительно» использование расценок сборника не допускается.

В расчетах использовать сметные цены за 2 квартал 2025 г. по Амурской области 1 зоны с применением расчетного индекса-дефлятора на 2026 г. в соответствии с п.4 настоящих требований.

- В расчетах использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным прогноза Министерства экономического развития РФ от 30.04.2025 года:

- На 2025 год – 109,3%;

- На 2026год – 105,4%.

Показатель индекса-дефлятора рассчитывается следующим образом:

Иинфмес2025=121.093=1,0074

Иинфмес2025=121.093=1,0074

Иинфмес2026=121.054=1,0044

Иинфмес2026=121.054=1,0044

Иинфлпер2026=1,00746х1,0044+1,0542=1,0757

Оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль.

- Затраты на оплату труда определяются на основании трудоемкости, среднего разряда работы/услуги, стоимости человека-часа.

- Трудоемкость определяется на основании расценок сборников, справочников: ЕНиР, ГЭСН, ведомственные сборники (ВНиР, ВУЕР, БЦ и т.д.), иные сборники, содержащие данные о трудоемкости выполняемых работ и т.д. В случае отсутствия расценок допустимо трудозатраты принимать по фактическим данным при обязательном согласовании их со специалистами технической службы филиала (ПО, станции).

- При выборе расценки следует руководствоваться следующими критериями:

наименование;

перечень работ в расценке должен соответствовать фактически выполняемой работе;

трудоемкость, соответствующая фактически выполняемой работе.

- Средний разряд работы/услуги, рассчитанный как средневзвешенный с учетом удельного веса трудозатрат с соответствующим разрядом, указывается на основании принятых расценок.

- При расчете ресурсно-индексным методом стоимость человеко-часа, соответствующая принятому разряду, определяется в текущем уровне цен на основании сметных норм ФСНБ-2022 (с дополнениями и изменениями) и сметных цен на затраты труда, сведения о которых размещены во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации в соответствии с п.3 настоящих требований.

- Накладные расходы принимать на работы по ТО принять по индивидуальным нормам в размере, не превышающем норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 92 % (в соответствии с Методикой по разработке и применению накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенной приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812/пр).

- Сметную прибыль на работы по ТО принять по индивидуальной норме, не превышающей норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 44% (в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», введенной приказом Минстроя РФ от 11.12.2020 № 774/пр.).

- В качестве базы для исчисления накладных расходов и сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда.

Стоимость материалов и оборудования.

- Норму расхода материально-технических ресурсов (далее–МТР) определять на основании принятых расценок в соответствии с номенклатурой, указанной в исходных данных.

- Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определенным в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации.

- При отсутствии в ФГИС ЦС и ФСБЦ-2022, данных о сметных ценах на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды услуг, их сметная стоимость определяется по среднерыночному варианту, определенному Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ (Приложение №2).

- Транспортные затраты по доставке материальных ресурсов определяются следующими методами:

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов;

- методом анализа ТКП, по среднерыночному варианту, в соответствии с Приложением №2 к настоящим Требованиям.

- Заготовительно-складские расходы определяется в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

-  2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

-  0,75% -для металлоконструкций;

-  1,2 % -для оборудования.

Стоимость эксплуатации механизмов

- Норму работы механизмов (маш.-час) определять на основании принятых расценок в соответствии с номенклатурой механизмов, указанной в исходных данных.

- Сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется в текущем уровне цен на основании данных размещенных в ФГИС в соответствии с п.3 настоящих требований.

- в сметных расчетах размер средств на оплату труда рабочих, машинистов определяется в текущем уровне цен на основании сметных норм и сметных цен на затраты труда, сведения о которых размещены во ФГИС ЦС, по субъекту Российской Федерации в соответствии с п.3 настоящих требований.

- При отсутствии данных по строительным машинам и механизмам во ФГИС ЦС сметная цена их эксплуатации в текущем уровне рассчитывается как произведение сметной цены таких машин и механизмов в базисном уровне цен (по ФСЭМ) и индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территории Российской Федерации), публикуемы Минстроем РФ.

При отсутствии механизмов во ФСЭМ допускается стоимость эксплуатации определять по среднерыночному варианту, определенному Методом анализа ТКП, в соответствии с Методикой ПЦ (Приложение № 2).

Командировочные расходы

При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве ТО по статьям затрат следующие:

- Суточные - 700 руб./сутки;

- Проживание – 500 руб./сутки;

- Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется по среднерыночному варианту, Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

Приложение №1.1

к Требованиям к оформлению и составлению

расчетов на Техническое обслуживание подъемных сооружений

Перечень типовых работ по техническому обслуживанию на период_________

| № п/п | Объект | Оборудование | Единица из м ерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы, состав работ | Периодичность выполнения работ (кол - во раз в год) | Длительность выполнения на год . ( ) Час | Требуемая квалификация производственного персонала | Кол - во производственного персонала | Кол - во производственного персонала для выполнения работы по расчету | Требуемая группа допуска | Перечень МТР | Количество МТР | Средства механизации, автотранспорт | Время исполь зования механизмов | Инструменты | Количество инструментов | Инвентарь | Количество инвентаря | Услуги лаборатории | Средства метрологического контроля. Контрольно - измерительные инструменты и приборы для выполнения работы | Нормативные документы на выполнение работы | Осо бые условия по безопасности выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

* ячейки, выделенные цветом, являются исходными данными для определения стоимости работ/услуг по ТО

Приложение 1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

расчетов на Техническое обслуживание подъемных сооружений

.

Справочник стоимости типовых работ по техническому обслуживанию на период_________

| № п/п | Объект | Оборудование | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы, состав работ | Шифр расценки | Единица измерения | Норма трудозатрат на ед. изм. | Состав работ | Средний разряд работ | Периодичность выполнения работ (кол - во раз в год) | Длительность выполнения на год | Стоимость ч/час, руб. | Общая стоимость услуг, руб. | МТР | Единица измерения | Норма расхода МТР на единицу работ | Количество МТР | Обоснование стоимости МТР | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость материалов, руб. без НДС | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Обоснование стоимости механизмов | Время использования механизма, маш/час | Стоимость маш/час, руб. | Стоимость эксплуатации механизмов и автотранспорта, руб. | Особые условия по безопас ности выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**ячейки, выделенные цветом, добавляются для определения стоимости работ/услуг по ТО