Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.35.110 Выполнение земельно-кадастровых работ

по оформлению прав на земли и земельные участки для размещения объектов

электросетевого хозяйства классом напряжения до 35 кВ

ПАО "Якутскэнерго" Западные электрические сети»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.       Общие сведения

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	24

2.	Требования к продукции	24

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	24

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	24

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	24

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	26

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	26

2.2.	Требования к качеству работ	28

Таблица 4. Требования к качеству работ	28

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	36

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	36

1. Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.35.110 Выполнение земельно-кадастровых работ по оформлению прав на земли и земельные участки для размещения объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 35 кВ ПАО "Якутскэнерго" Западные электрические сети.

Цель выполнения работ

Целью работы является получение разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута для размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, расположенных на территории Сунтарского и Нюрбинского районов Республики Саха (Якутия).

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| п/п | Инв. номер в бухгалтерском учете | Наименование основного средства | Код группы | Дата ввода | Подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | СРЭС |
| 1 | З0011739 | ВЛ-0,4 кВ 2 опоры с.Сунтар | Сооружения | 30.09.2010 | СРЭС |
| 2 | З0011778 | ВЛИ-0,4 кВ Школа в с. Кюндяя | Сооружения | 29.12.2011 | СРЭС |
| 3 | З0011787 | ВЛИ-0,4 кВ Школа-сад на 125 мест в с. Аллага Сунтарского района | Сооружения | 24.02.2012 | СРЭС |
| 4 | З0011789 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Школа-сад на 75 мест в с. Сарданга Сунтарского района | Сооружения | 27.03.2012 | СРЭС |
| 5 | З0011869 | ВЛ-0,4 кВ Сунтар к инв №ЗВ000793 | Сооружения | 27.12.2013 | СРЭС |
| 6 | З0012156 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Насосная, с. Эльгяй | Сооружения | 28.12.2014 | СРЭС |
| 7 | З0012163 | ВЛИ-0,4 кВ мкр. Хомустах | Сооружения | 28.12.2014 | СРЭС |
| 8 | З0012230 | ВЛ-0,4 кВ г. от ТП Квартальная котельная, с. Сунтар | Сооружения | 24.12.2015 | СРЭС |
| 9 | З0012231 | ВЛ-0,4 кВ г. от ТП СМУ Холбос, с. Сунтар | Сооружения | 24.12.2015 | СРЭС |
| 10 | З0012232 | ВЛ-0,4 кВ г. от ТП Телевышка, с. Сунтар | Сооружения | 24.12.2015 | СРЭС |
| 11 | З0012260 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Ягодка" в с. Сунтар | Сооружения | 27.12.2016 | СРЭС |
| 12 | З0012299 | ВЛИ-0,4 кВ ф. квартал Молодежный 10 з.у. с. Тойбохой | Сооружения | 28.12.2016 | СРЭС |
| 13 | З0012337 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Жилые дома по ул. Хадьага с. Сунтар, 0,300 км | Сооружения | 30.06.2017 | СРЭС |
| 14 | З0012351 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Детский сад на 50 мест по ул. П. Алексеева в с. Аллага Сунтарского улуса, 0,380 км | Сооружения | 26.09.2017 | СРЭС |
| 15 | З0012352 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 4-х кв. жилой дом № 12 по ул. И. Попова в с. Илимнир Сунтарского улуса, 0,285 км | Сооружения | 26.09.2017 | СРЭС |
| 16 | З0012353 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Котельная ПАКУ в с. Эльгяй Сунтарского улуса, 0,100 км | Сооружения | 26.09.2017 | СРЭС |
| 17 | З0012357 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Детский сад на 80 мест в с. Кутана Сунтарского улуса, 0,077 км | Сооружения | 26.09.2017 | СРЭС |
| 18 | З0012366 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 10-и квартирный жилой дом в с. Сунтар, ул. Строительная, д. 2/1, 0,080 км | Сооружения | 30.11.2017 | СРЭС |
| 19 | З0012408 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1-1 в с. Кюндяе Сунтарского района, 0,310 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 20 | З0012409 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1-2 в с. Кюндяе Сунтарского района | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 21 | З0012410 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2-1 в с. Кюндяе Сунтарского района, 0,272 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 22 | З0012411 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2-2 в с. Кюндяе Сунтарского района, 0,261 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 23 | З0012412 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 3 в с. Кюндяе Сунтарского района, 0,353 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 24 | З0012414 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 1 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,1734 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 25 | З0012415 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 2 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,1003 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 26 | З0012416 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 3 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,1001 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 27 | З0012417 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 4 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,139 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 28 | З0012418 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 5 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,1709 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 29 | З0012419 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 6 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,1016 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 30 | З0012420 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 7 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,1043 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 31 | З0012421 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 8 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,0864 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 32 | З0012422 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 9 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,264 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 33 | З0012423 | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100 кВА 10/0,4 кВ № 10 в с. Тойбохой Сунтарского района, 0,206 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 34 | З0012428 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 Балагаах с. Сунтар, 0,7709 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 35 | З0012429 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 Балагаах с. Сунтар, 0,7693 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 36 | З0012430 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 3 Балагаах с. Сунтар, 0,5314 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 37 | З0012431 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 4 Балагаах с. Сунтар, 0,7752 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 38 | З0012432 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 5 Балагаах с. Сунтар, 0,7797 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 39 | З0012433 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 6 Балагаах с. Сунтар, 0,5336 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 40 | З0012434 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 по ул. Цеолит с. Сунтар, 0,030 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 41 | З0012450 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 мкр Сайдам в с. Крестях Сунтарского улуса, 0,454 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 42 | З0012451 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 мкр Сайдам в с. Крестях Сунтарского улуса, 0,426 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 43 | З0012452 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 мкр Сайдам в с. Крестях Сунтарского улуса, 0,197 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 44 | З0012453 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 4 мкр Сайдам в с. Крестях Сунтарского улуса, 0,400 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 45 | З0012454 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 5 мкр Сайдам в с. Крестях Сунтарского улуса, 0,520 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 46 | З0012455 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 6 мкр Сайдам в с. Крестях Сунтарского улуса, 0,690 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 47 | З0012456 | ВЛИ-0,4 кВ Школа вс. Мар-Кюель Сунтарского улуса, 0,293 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 48 | З0012472 | ВЛЗ-0,4 кВ ф. Детский сад Сэргэ в с. Тюбяй-Жархан Сунтарского улуса, 0,055 км | Сооружения | 30.03.2018 | СРЭС |
| 49 | З0012511 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Насосная от ТП № 369 Школа Усун-Кюель в с. Усун-Кюель Сунтарского района, 0,094 км | Сооружения | 28.09.2018 | СРЭС |
| 50 | З0012512 | ВЛИ-0,4 кВ ф. МКД-2 с. Сунтар, 0,120 км | Сооружения | 28.09.2018 | СРЭС |
| 51 | З0012514 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дом сирот № 136 от ТП №365 Манчаары в с. Сунтар, 0,0054 км | Сооружения | 28.09.2018 | СРЭС |
| 52 | З0012840 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Солевая 5/1", Сунтарский у, Кемпендяй с, Солевая ул, | Сооружения | 30.12.2019 | СРЭС |
| 53 | З0012862 | ВЛИ-0,4 кВ двухцепная ф. "Котельная №7" , Сунтарский у, Сунтар с, 0,040 км | Сооружения | 31.12.2019 | СРЭС |
| 54 | З0012863 | ВЛИ-0,4 кВ двухцепная ф. "Тепловой пункт7" , Сунтарский у, Сунтар с, 0,060 км | Сооружения | 31.12.2019 | СРЭС |
| 55 | З0012883 | ВЛ – 0,4 кВ, фидер 1 от ТП №164 «Свиноферма», Сунтарский у, Сунтар с, Георгия Бессонова ул 1,000 км | Сооружения | 30.06.2020 | СРЭС |
| 56 | З0012884 | ВЛ – 0,4 кВ, ф.1, ф2., ф3 от КТП №172 "Копылов", Сунтарский у, Сунтар с, Аэропортовская ул | Сооружения | 30.06.2020 | СРЭС |
| 57 | З0012886 | ВЛ – 0,4 кВ, ф.1,ф.2,ф.3 от КТП №196 «Переселенцы», Сунтарский у, Сунтар с, 0,160 км | Сооружения | 30.06.2020 | СРЭС |
| 58 | З0012888 | ВЛ-0,4кВ ф.1,ф.2,ф.3 от КТП Самуил Сунтарский у, Сунтар с,Октябрьская ул 0,195 км | Сооружения | 30.06.2020 | СРЭС |
| 59 | З0012889 | ВЛ – 0,4 кВ, фидер -1 от КТП №202 «Томусукан» Сунтарский у, Сунтар с, Советская ул 0,080 км | Сооружения | 30.06.2020 | СРЭС |
| 60 | З0012891 | ВЛИ – 0,4кВ до КТП №363 Файрушиной Сунтарский у, Сунтар с, Ангелины Файрушиной ул 2,800 км | Сооружения | 30.06.2020 | СРЭС |
| 61 | З0012893 | ВЛИ – 0,4 кВ до СТП №329 Хорохой Сунтарский у, Сунтар с, Хорохой ул 0,200 км | Сооружения | 30.06.2020 | СРЭС |
| 62 | З0012895 | ВЛИ – 0,4кВ до СТП №348 Килэбий Сунтарский у, Сунтар с, Килэбий уч 0,090 км | Сооружения | 30.06.2020 | СРЭС |
| 63 | З0012915 | ВЛИ – 0,4кВ ф."ВТЛ" (совм подвесом по оп №1-11 ВЛ-0,4 ф. "Котельная"), Сунтарский у, 0,438 км | Сооружения | 30.09.2020 | СРЭС |
| 64 | З0013340 | ВЛИ-0,4кВ ф 2, Сунтарский у, Сунтар с, 0,670 км | Сооружения | 29.12.2020 | СРЭС |
| 65 | З0013349 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "В. Павлова", Сунтарский у, Сунтар с 0,670 км | Сооружения | 30.12.2020 | СРЭС |
| 66 | З0013350 | ВЛИ-0,4 кВ ф. «АЗС», Сунтарский у,Тойбохой с 0,694 км | Сооружения | 30.12.2020 | СРЭС |
| 67 | З0013352 | ВЛИ-0,4 кВ ф. «Жилой дом», Сунтарский у,Туойдах с 0,089 км | Сооружения | 30.12.2020 | СРЭС |
| 68 | З0013354 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Пожарка", Сунтарский у, Эльгяй с 0,191 км | Сооружения | 30.12.2020 | СРЭС |
| 69 | З0013356 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Самойлов", Сунтарский у, Сунтар с 0,574 км | Сооружения | 27.01.2021 | СРЭС |
| 70 | З0013357 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Котельная", Сунтарский у, Сунтар с 0,574 км | Сооружения | 27.01.2021 | СРЭС |
| 71 | З0013366 | ВЛИ-0,4кВ ф "Насосная", Сунтарский у, Агдары с, Набережная ул, 7 д, 0,718 км | Сооружения | 31.03.2021 | СРЭС |
| 72 | З0013370 | ВЛИ-0,4кВ ф "Ферма", Сунтарский у, Илимнир с, Новая ул, 3/1 0,005 км | Сооружения | 11.06.2021 | СРЭС |
| 73 | З0013388 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Крюков", Сунтарский у, Тойбохой с 0,190 км | Сооружения | 26.11.2021 | СРЭС |
| 74 | З0013389 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Пилорама", Сунтарский у, Устье с 0,650 км | Сооружения | 31.10.2021 | СРЭС |
| 75 | З0013413 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Уарова", Сунтарский у, Сунтар с 0,285 км | Сооружения | 16.12.2021 | СРЭС |
| 76 | З0013414 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Корона, Сунтарский у, Сунтар с 0,007 км | Сооружения | 16.12.2021 | СРЭС |
| 77 | З0013415 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Интернациональная", Сунтарский у, Сунтар с 0,350 км | Сооружения | 16.12.2021 | СРЭС |
| 78 | З0013536 | ВЛИ-0,4 кВ ф."Насосная", Сунтарский у, Сунтар с 0,030 км | Сооружения | 16.12.2021 | СРЭС |
| 79 | З0013537 | ВЛИ-0,4 кВ ф."Спорткомплекс", Сунтарский у, Сунтар с 0,090 км | Сооружения | 16.12.2021 | СРЭС |
| 80 | З0013538 | ВЛИ-0,4 кВ ф."4-х этажный дом", Сунтарский у, Сунтар с 0,160 км | Сооружения | 27.12.2021 | СРЭС |
| 81 | З0013607 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1 КТП-35/0,4 кВ "Сабытар" | Сооружения | 30.09.2022 | СРЭС |
| 82 | З0013669 | ВЛИ-0,4 кВ отпайка от сущ. линии ВЛ-0,4 кВ с. сунтар (ЗМ000296) | Сооружения | 31.12.2022 | СРЭС |
| 83 | З0013670 | ВЛИ-0,4 кВ отпайка от сущ. линии ВЛ-0,4 кВ с. сунтар (ЗМ000312) 0,047 | Сооружения | 31.12.2022 | СРЭС |
| 84 | З0013671 | ВЛИ-0,4 кВ отпайка от сущ. линии ВЛ-0,4 кВ с. сунтар (ЗМ000395) | Сооружения | 31.12.2022 | СРЭС |
| 85 | З0013672 | ВЛИ-0,4 кВ отпайка от сущ. линии ВЛ-0,4 кВ с. Устье (ЗМ000347) | Сооружения | 31.12.2022 | СРЭС |
| 86 | З0013684 | ВЛИ-0,4 кВ ф."Чуораанчик" | Сооружения | 31.12.2022 | СРЭС |
| 87 | З0013685 | ВЛИ-0,4 кВ отпайка от сущ. линии ВЛ-0,4 кВ с. Сунтар (ЗМ000312) | Сооружения | 31.12.2022 | СРЭС |
| 88 | З0013686 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "МКД" от "КТП-6/0,4 кВ "Туесок" | Сооружения | 31.12.2022 | СРЭС |
| 89 | З0013722 | ВЛИ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35/0,4 кВ "Ханага" | Сооружения | 30.09.2023 | СРЭС |
| 90 | З0013723 | ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от КТП-35/0,4 кВ "Ханага" | Сооружения | 30.09.2023 | СРЭС |
| 91 | З0177595 | ВЛИ-0,4 кВ ф."Школа-сад на 35/18 мест Туойдах" | Сооружения | 24.12.2024 | СРЭС |
| 92 | З0177597 | ВЛИ-0,4 кВ ф."75 лет Победы" | Сооружения | 28.12.2024 | СРЭС |
| 93 | З0177627 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6/0,4 кВ №414 "Семенцул" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 94 | З0177628 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 КТП-6/0,4 кВ №414 "Семенцул" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 95 | З0177629 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 КТП-6/0,4 кВ №414 "Семенцул" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 96 | З0177630 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6/0,4 кВ №415 "Октябрь" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 97 | З0177631 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 КТП-6/0,4 кВ №415 "Октябрь" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 98 | З0177632 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 КТП-6/0,4 кВ №415 "Октябрь" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 99 | З0177633 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6/0,4 кВ №416 "Коноха" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 100 | З0177634 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 КТП-6/0,4 кВ №416 "Коноха" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 101 | З0177635 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 КТП-6/0,4 кВ №416 "Коноха" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 102 | З0177636 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6/0,4 кВ №417 "Бороххой" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 103 | З0177637 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 КТП-6/0,4 кВ №417 "Бороххой" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 104 | З0177638 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 КТП-6/0,4 кВ №417 "Бороххой" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 105 | З0177639 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6/0,4 кВ №418 "Лука" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 106 | З0177640 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 КТП-6/0,4 кВ №418 "Лука" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 107 | З0177641 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 КТП-6/0,4 кВ №418 "Лука" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 108 | З0177642 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 4 "Уличное освещение" от КТП-6/0,4 кВ №418 "Лука" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 109 | З0177643 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 5 "Насосная" от КТП-6/0,4 кВ №418 "Лука" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 110 | З0177644 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6/0,4 кВ №419 "Платон" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 111 | З0177645 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 КТП-6/0,4 кВ №419 "Платон" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 112 | З0177646 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 КТП-6/0,4 кВ №419 "Платон" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 113 | З0177647 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6/0,4 кВ №420 "Хадаар" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 114 | З0177648 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 КТП-6/0,4 кВ №420 "Хадаар" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 115 | З0177649 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 КТП-6/0,4 кВ №420 "Хадаар" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 116 | З0177650 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6/0,4 кВ №421 "Малой" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 117 | З0177651 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 КТП-6/0,4 кВ №421 "Малой" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 118 | З0177660 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Саргы туьулгэтэ" | Сооружения | 29.08.2025 | СРЭС |
| 119 | З0177739 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №214 "МПМК" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 120 | З0177741 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-6/0,4 кВ №181 "Спонсор" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 121 | З0177743 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6/0,4 кВ №411 "А.Калачикова" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 122 | З0177746 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №19 "Межколхозстрой" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 123 | З0177747 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №167 "Комсомольская" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 124 | З0177779 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6/0,4 кВ №291 "Хлебзавод" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 125 | З0177784 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №34 "Авиапорт" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 126 | З0177785 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6/0,4 кВ №203 "Школа Кутана" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 127 | З0177786 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП-6/0,4 кВ №25 "Молокозавод" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 128 | З0177787 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6/0,4 кВ №401 "Интер" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 129 | З0177788 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП-6/0,4 кВ №288 "Хонуулаах" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 130 | З0177789 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-6/0,4 кВ №372 "Сааскылаах" | Сооружения | 30.10.2025 | СРЭС |
| 131 | З0177819 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6/0,4 кВ № 422 "Цеолит" | Сооружения | 28.11.2025 | СРЭС |
| 132 | ЗВ000585 | ВЛ-0,4 кВ АЛЛАГА | Сооружения | 01.12.1983 | СРЭС |
| 133 | ЗВ000587 | ВЛ-0,4 кВ АРЫЛАХ | Сооружения | 01.12.1971 | СРЭС |
| 134 | ЗВ000609 | ВЛ-0,4 кВ ВИЛЮЧАН | Сооружения | 01.12.1973 | СРЭС |
| 135 | ЗВ000648 | ВЛ-0,4 кВ ЖАРХАН | Сооружения | 01.12.1982 | СРЭС |
| 136 | ЗВ000652 | ВЛ-0,4 кВ ИЛИМНИР | Сооружения | 01.12.1980 | СРЭС |
| 137 | ЗВ000655 | ВЛ-0,4 кВ КЕМПЕНДЯЙ | Сооружения | 01.12.1993 | СРЭС |
| 138 | ЗВ000660 | ВЛ-0,4 кВ КОКУНУ | Сооружения | 01.12.1975 | СРЭС |
| 139 | ЗВ000662 | ВЛ-0,4 кВ КРЕСТЯХ | Сооружения | 01.12.1981 | СРЭС |
| 140 | ЗВ000685 | ВЛ-0,4 кВ КУТАНА | Сооружения | 01.12.1984 | СРЭС |
| 141 | ЗВ000687 | ВЛ-0,4 кВ КЮКЯЙ | Сооружения | 01.12.1986 | СРЭС |
| 142 | ЗВ000692 | ВЛ-0,4 кВ Кюндяя | Сооружения | 01.12.1984 | СРЭС |
| 143 | ЗВ000707 | ВЛ-0,4 кВ МАР-КЕЛЬ | Сооружения | 01.12.1987 | СРЭС |
| 144 | ЗВ000788 | ВЛ-0,4 кВ САРДАНА | Сооружения | 01.12.1990 | СРЭС |
| 145 | ЗВ000793 | ВЛ-0,4 кВ СУНТАР | Сооружения | 01.09.2006 | СРЭС |
| 146 | ЗВ000810 | ВЛ-0,4 кВ ТЕНКЯ | Сооружения | 01.12.1989 | СРЭС |
| 147 | ЗВ001000 | ВЛ-0,4 кВ ТОЙБОХОЙ | Сооружения | 01.12.1981 | СРЭС |
| 148 | ЗВ001001 | ВЛ-0,4 кВ ТОЙБОХОЙ УЧАСТОК | Сооружения | 01.12.1989 | СРЭС |
| 149 | ЗВ001007 | ВЛ-0,4 кВ ТОЛОН | Сооружения | 01.12.1984 | СРЭС |
| 150 | ЗВ001008 | ВЛ-0,4 кВ ТОЛСТОЙ | Сооружения | 01.12.1983 | СРЭС |
| 151 | ЗВ002000 | ВЛ-0,4 кВ ТУМУЛ | Сооружения | 01.12.1985 | СРЭС |
| 152 | ЗВ002003 | ВЛ-0,4 кВ ТЮБЯЙ | Сооружения | 01.12.1976 | СРЭС |
| 153 | ЗВ002008 | ВЛ-0,4 кВ УГУТ-КЕЛЬ | Сооружения | 01.12.1985 | СРЭС |
| 154 | ЗВ002009 | ВЛ-0,4 кВ УСУН-КЕЛЬ | Сооружения | 01.12.1988 | СРЭС |
| 155 | ЗВ002012 | ВЛ-0,4 кВ ХАДАН | Сооружения | 01.12.1990 | СРЭС |
| 156 | ЗВ002038 | ВЛ-0,4 кВ ХОРО | Сооружения | 01.12.1984 | СРЭС |
| 157 | ЗВ002051 | ВЛ-0,4 кВ ШЕЯ | Сооружения | 01.12.1990 | СРЭС |
| 158 | ЗВ002056 | ВЛ-0,4 кВ ЫГЕТТА | Сооружения | 01.12.1976 | СРЭС |
| 159 | ЗВ002062 | ВЛ-0,4 кВ ЭЛЬГЯЙ | Сооружения | 01.12.1984 | СРЭС |
| 160 | ЗВ002063 | ВЛ-0,4 кВ ЭЛЬГЯЙ ЛЕТН.ФЕРМА | Сооружения | 01.12.1977 | СРЭС |
| 161 | ЗВ003304 | ВЛ-0,4 кВ " Парк" с.Сунтар | Сооружения | 25.07.2006 | СРЭС |
| 162 | ЗВ003307 | ВЛ-0,4 кВ " Палаточный городок" с.Сунтар | Сооружения | 25.07.2006 | СРЭС |
| 163 | ЗВ003311 | ВЛ-0,4 кВ " Хомустах" с.Сунтар | Сооружения | 25.07.2006 | СРЭС |
| 164 | ЗС001197 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 «Котельная» | Сооружения | 28.12.2024 | СРЭС |
| 165 | ЗС001198 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 «Амбулатория» | Сооружения | 28.12.2024 | СРЭС |
| 166 | ЗС086629 | ВЛИ-0,4 кВ ф.№1 от СТП-100 кВА 6 кВ №413 "ФГЗС-1" | Сооружения | 25.12.2023 | СРЭС |
| 167 | ЗС086632 | ВЛИ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-1000 кВА 6/0,4 кВ "ВОС" | Сооружения | 20.12.2023 | СРЭС |
| 168 | ЗС086678 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 4 от КТП-10/0,4 кВ "Школа Кюкяй" | Сооружения | 26.12.2023 | СРЭС |
| 169 | ЗС086768 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Турбаза-Эльгяй" | Сооружения | 01.04.2024 | СРЭС |
| 170 | ЗС086771 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Калачикова" | Сооружения | 01.04.2024 | СРЭС |
| ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | СРЭС |
| 1 | З0011777 | ВЛЗ-10 кВ Школа в с. Кюндяя | Сооружения | 29.12.2011 | СРЭС |
| 2 | З0011786 | ВЛЗ-10 кВ Школа-сад на 125 мест в с. Аллага Сунтарского района | Сооружения | 24.02.2012 | СРЭС |
| 3 | З0012298 | ВЛЗ-10 кВ отп. Саввинова с.Тойбохой | Сооружения | 28.12.2016 | СРЭС |
| 4 | З0012406 | ВЛЗ-10 кВ ф. Новая в с. Кюндяеа Сунтарского района, 0,532 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 5 | З0012407 | ВЛЗ-10 кВ ф. Портовская в с. Кюндяе Сунтарского района, 0,398 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 6 | З0012413 | ВЛЗ-10 кВ ф. м-р-н Молодежный в с. Тойбохой Сунтарского района, 1,582 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 7 | З0012449 | ВЛЗ-10 кВ ф. отпайка Ферма в с. Крестях Сунтарского улуса, 0,720 км | Сооружения | 29.12.2017 | СРЭС |
| 8 | З0012471 | ВЛЗ-10 кВ ф. Арылах , д/сад Сэргэ в с. Тюбяй-Жархан Сунтарского улуса, 0,066 км | Сооружения | 30.03.2018 | СРЭС |
| 9 | З0012510 | ВЛЗ-10 кВ отпайка Школа Усун-Кюель в с. Усун-Кюель Сунтарского района, 0,154 км | Сооружения | 28.09.2018 | СРЭС |
| 10 | З0012824 | ВЛЗ-10 кВ отп. "Школа "Крестях", с.Крестях, Сунтарский улус | Сооружения | 27.12.2019 | СРЭС |
| 11 | З0012937 | ВЛЗ-10 кВ отп. "Пилорама" от ВЛ-10кВ ф. "Кюндяя", Сунтарский у, Кюндяинский наслег 0,230 км | Сооружения | 30.09.2020 | СРЭС |
| 12 | З0013562 | ВЛЗ-10 кВ отп."Уоттаах", Сунтарский у, Кемпендяй с 0,050 км | Сооружения | 31.01.2022 | СРЭС |
| 13 | ЗВ000616 | ВЛ-10 кВ УСУН-КЕЛЬ-ЖАРХАН | Сооружения | 01.12.1965 | СРЭС |
| 14 | ЗВ000663 | ВЛ-10 кВ КРЕСТЯХ-ЖИВ/КОМПЛ | Сооружения | 01.12.1984 | СРЭС |
| 15 | ЗВ000665 | ВЛ-10 кВ КРЕСТЯХ-МАСТЕРСКАЯ | Сооружения | 01.12.1981 | СРЭС |
| 16 | ЗВ000666 | ВЛ-10 кВ КРЕСТЯХ-ФЕРМА | Сооружения | 01.12.1984 | СРЭС |
| 17 | ЗВ000735 | ВЛ-10 кВ ОТ П/С ТЕНКЯ | Сооружения | 01.12.1989 | СРЭС |
| 18 | ЗВ000736 | ВЛ-10 кВ ОТ П/С35 КЕМПЕНДЯЙ | Сооружения | 01.12.1993 | СРЭС |
| 19 | ЗВ000790 | ВЛ-10 кВ САРДАНГА-НЕЛБИКТЕ | Сооружения | 01.12.1991 | СРЭС |
| 20 | ЗВ000791 | ВЛ-10 кВ САРДАНГА-ПОСЕЛОК 1.2 | Сооружения | 01.12.1991 | СРЭС |
| 21 | ЗВ001002 | ВЛ-10 кВ ТОЙБОХОЙ-АВМ | Сооружения | 01.12.1976 | СРЭС |
| 22 | ЗВ001004 | ВЛ-10 кВ ТОЙБОХОЙ-ПОСЕЛОК | Сооружения | 01.12.1972 | СРЭС |
| 23 | ЗВ001005 | ВЛ-10 кВ ТОЙБОХОЙ-РП-1 | Сооружения | 01.12.1972 | СРЭС |
| 24 | ЗВ002010 | ВЛ-10 кВ УСУН-КЕЛЬ-АЛЛАГА | Сооружения | 01.12.1985 | СРЭС |
| 25 | ЗВ002011 | ВЛ-10 кВ УСУНКЕЛЬ-МААР-КЕЛЬ | Сооружения | 01.12.1986 | СРЭС |
| 26 | ЗВ002013 | ВЛ-10 кВ ХАДАН-ПОСЕЛОК | Сооружения | 01.12.1983 | СРЭС |
| 27 | ЗВ002014 | ВЛ-10 кВ ХАДАН-ТОЙДАХ | Сооружения | 01.12.1983 | СРЭС |
| 28 | ЗВ002052 | ВЛ-10 кВ ШЕЯ-АРЫЛАХ | Сооружения | 01.12.1962 | СРЭС |
| 29 | ЗВ002053 | ВЛ-10 кВ ШЕЯ-КУТАНА | Сооружения | 01.12.1962 | СРЭС |
| 30 | ЗВ002054 | ВЛ-10 кВ ШЕЯ-РРЛ-36 | Сооружения | 01.12.1976 | СРЭС |
| 31 | ЗВ002055 | ВЛ-10 кВ ШЕЯ-ТЮБЯЙ | Сооружения | 01.12.1976 | СРЭС |
| 32 | ЗВ002064 | ВЛ-10 кВ ЭЛЬГЯЙ-1 | Сооружения | 01.12.1985 | СРЭС |
| 33 | ЗВ002065 | ВЛ-10 кВ ЭЛЬГЯЙ-2 | Сооружения | 01.12.1985 | СРЭС |
| 34 | ЗВ002066 | ВЛ-10 кВ ЭЛЬГЯЙ-КЮНДЯЯ | Сооружения | 01.12.1986 | СРЭС |
| 35 | ЗВ002067 | ВЛ-10 кВ ЭЛЬГЯЙ-РРЛ-35 | Сооружения | 01.12.1975 | СРЭС |
| 36 | ЗВ002068 | ВЛ-10 кВ ЭЛЬГЯЙ-ХОРО | Сооружения | 01.12.1986 | СРЭС |
| 37 | ЗВ002069 | ВЛ-10 кВ ЭЛЬГЯЙ-ШЕЯ | Сооружения | 01.12.1977 | СРЭС |
| ВЛ-6 кВ |  |  |  |  | СРЭС |
| 1 | З0011738 | ВЛ-6 кВ 14 опор с.Сунтар | Сооружения | 30.09.2010 | СРЭС |
| 2 | З0011815 | ВЛЗ-6 кВ в габаритах 35 кВ "Сунтар-3", 5,65 км | Сооружения | 05.12.2012 | СРЭС |
| 3 | З0011816 | ВЛЗ-6 кВ больничный комплекс с. Сунтар, 0,65 км | Сооружения | 05.12.2012 | СРЭС |
| 4 | З0011849 | ВЛЗ-6 кВ Сунтар-2 - Центр, 6,6 км | Сооружения | 27.08.2013 | СРЭС |
| 5 | З0011868 | ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 Сунтар-Гранзавод к инв № ЗВ000737 | Сооружения | 27.12.2013 | СРЭС |
| 6 | З0012426 | ВЛЗ-6 кВ двухцепная ф. Большой Балагаах с. Сунтар, 1,270 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 7 | З0012427 | ВЛЗ-6 кВ однопная ф. Малый Балагаах с. Сунтар, 0,882 км | Сооружения | 28.12.2017 | СРЭС |
| 8 | З0012470 | ВЛЗ-6 кВ ф. 1 Партизан в с. Сунтар, д/сад Ньургун, 0,061 км | Сооружения | 19.12.2017 | СРЭС |
| 9 | З0012509 | ВЛЗ-6 кВ отпайка 3-я Школа в с. Сунтар, 0,285 км | Сооружения | 28.09.2018 | СРЭС |
| 10 | З0012513 | ВЛЗ-6 кВ ф. отпайка ТП № 366 отпайка МР Сунтар, 0,1705 км | Сооружения | 28.09.2018 | СРЭС |
| 11 | З0012683 | ВЛЗ-6 кВ ф. 100 лет ЯАССР в с. Сунтар, 1,840 км | Сооружения | 28.12.2018 | СРЭС |
| 12 | З0012684 | ВЛЗ-6 кВ двухцепная ф. Молодежный в с. Сунтар, 3,045 км | Сооружения | 28.12.2018 | СРЭС |
| 13 | З0012742 | ВЛЗ-6 кВ отп. КОС в с. Сунтар 0,322 км | Сооружения | 30.04.2019 | СРЭС |
| 14 | З0012855 | ВЛЗ-6 кВ отп. "Духовный центр 1" (от ВЛ-6 кВ ф. "Правый"), Сунтарский у, Сунтар с, 0,200 км | Сооружения | 30.12.2019 | СРЭС |
| 15 | З0012856 | ВЛЗ-6 кВ отп. "Духовный центр 2" (от ВЛ-6 кВ ф. "Центр"), Сунтарский у, Сунтар с, 0,140 км | Сооружения | 30.12.2019 | СРЭС |
| 16 | З0012860 | ВЛЗ-6 кВ отп. "Котельная №7" , Сунтарский у, Сунтар с, 0,300 км | Сооружения | 31.12.2019 | СРЭС |
| 17 | З0012861 | ВЛЗ-6 кВ двухцепная отп. "Котельная №7" , Сунтарский у, Сунтар с, 0,370 км | Сооружения | 31.12.2019 | СРЭС |
| 18 | З0012943 | ВЛЗ-6 кВ отп. "Северная", Сунтарский у, Сунтар с, 0,170 км | Сооружения | 26.10.2020 | СРЭС |
| 19 | З0012944 | ВЛЗ-6 кВ отп. "Контора ПТД", Сунтарский у, Сунтар с, 0,183 км | Сооружения | 26.10.2020 | СРЭС |
| 20 | З0177618 | ВЛЗ-6 кВ отп. "Етееку" | Сооружения | 30.05.2025 | СРЭС |
| 21 | З0177817 | ВЛЗ-6 кВ отпайка "Промышленный" | Сооружения | 28.11.2025 | СРЭС |
| 22 | З0177853 | ВЛЗ-6 кВ отпайка "Чох" | Сооружения | 29.12.2025 | СРЭС |
| 23 | ЗВ000627 | ВЛ-6 кВ ЛЕВ. ПРАВ. | Сооружения | 01.12.1985 | СРЭС |
| 24 | ЗВ000737 | ВЛ-6 кВ ОТ П/С35/6 СУНТАР-ГРАНЗАВОД | Сооружения | 25.07.2006 | СРЭС |
| 25 | ЗВ000794 | ВЛ-6 кВ СУНТАР-БОЙЛЕРНАЯ | Сооружения | 01.12.1980 | СРЭС |
| 26 | ЗВ000795 | ВЛ-6 кВ СУНТАР-ДОРБОЙ | Сооружения | 01.12.1985 | СРЭС |
| 27 | ЗВ003305 | Отпайка ВЛ-6 кВ "Парк" от ВЛ 6кв Гранзавод ПС Сунт | Сооружения | 25.07.2006 | СРЭС |
| 28 | ЗВ003308 | Отпайка ТП Котедж ВЛ-6 кВ "Бойлерная"с.Сунтар | Сооружения | 25.07.2006 | СРЭС |
| КТП, ТП |  |  |  |  | СРЭС |
| 1 | ЗВ000668 | КТП 10/04 КТП №253 Авиапорт | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 2 | ЗВ000669 | КТП 10/04 ГАРАЖ с Сарданга | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 3 | ЗВ000670 | КТП 10/04 №206 Гараж-Кюндяя | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 4 | ЗВ000673 | КТП 10/04 №219 Кюндяя-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 5 | ЗВ000674 | КТП 10/04 №220 Кюндяя-4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 6 | ЗВ000675 | КТП 10/04 МАГАЗИН-ЦЕНТР, с. Сарданга | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 7 | ЗВ000676 | КТП 10/04 МАСТЕРСКАЯ с. Сарданга | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 8 | ЗВ000678 | КТП 10/04 НЮРГУСУН с. Сарданга | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 9 | ЗВ000679 | КТП 10/04 ПОСЕЛОК-1 с. Сарданга | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 10 | ЗВ000680 | КТП 10/04 ПОСЕЛОК-2 с. Сарданга | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 11 | ЗВ000681 | КТП 10/04 ПИЛОРАМА-САРДАНГА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 12 | ЗВ000682 | КТП 10/04 ТЕНКЯ-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1989 | СРЭС |
| 13 | ЗВ000980 | ТП 6/04 АПТЕКА СТАРАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1979 | СРЭС |
| 14 | ЗВ001013 | ТП-10/0,4 №80 Летняя школа | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 15 | ЗВ001014 | ТП-10/0,4 №34 Авиапорт | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 16 | ЗВ001022 | ТП-10/0,4 №65 Аллага | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 17 | ЗВ001023 | ТП-10/0,4 №151 Алмаз | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | СРЭС |
| 18 | ЗВ001028 | ТП-10/0,4 №197 Аптека | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 19 | ЗВ001031 | ТП-10/0,4 №121 Арылах-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | СРЭС |
| 20 | ЗВ001041 | ТП-10/0,4 №277 Бакулина | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | СРЭС |
| 21 | ЗВ001051 | ТП-10/0,4 №97 Бердигестях | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | СРЭС |
| 22 | ЗВ001056 | ТП-10/0,4 №86 Больница | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 23 | ЗВ001063 | ТП-10/0,4 №176 Бордон | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 24 | ЗВ001068 | ТП-10/0,4 №130 Булгунняхтах | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 25 | ЗВ001081 | ТП-10/0,4 №103 Гараж | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 26 | ЗВ001082 | ТП-10/0,4 №103 Гараж Кутана | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | СРЭС |
| 27 | ЗВ001107 | КТП-10/0,4 №159 Детсад Крестях | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 28 | ЗВ001119 | ТП-10/0,4 №73 Дюгалах | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1970 | СРЭС |
| 29 | ЗВ001132 | ТП-10/0,4 №57 Жархан-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 30 | ЗВ001133 | ТП-10/0,4 №58 Жархан-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 31 | ЗВ001139 | КТП-10/0,4 №148 Интернациональная | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 32 | ЗВ001144 | ТП-10/0,4 №134 Кель-баса | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | СРЭС |
| 33 | ЗВ001146 | ТП-10/0,4 №168 Кенехтях | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 34 | ЗВ001154 | ТП-10/0,4 №3 Клуб | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 35 | ЗВ001158 | ТП-10/0,4 №131 комплекс Искра | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 36 | ЗВ001159 | КТП-10/0,4 №155 Комплекс | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 37 | ЗВ001161 | ТП-10/0,4 №116 Комсомол | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 38 | ЗВ001163 | ТП-10/0,4 №56 Косан | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 39 | ЗВ001164 | ТП-10/0,4 №74 Центральная котельная | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | СРЭС |
| 40 | ЗВ001170 | ТП-10/04 №210 Кумах-атах | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 41 | ЗВ001172 | ТП-10/04 №119 Курагаччи | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | СРЭС |
| 42 | ЗВ001174 | ТП-10/04 КУРОРТ Кемпендяй | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | СРЭС |
| 43 | ЗВ001178 | КТП-10/04 №104 Кутана | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 44 | ЗВ001183 | ТП- 10/04 №191 Кэнэли | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 45 | ЗВ001184 | ТП-10/0,4 №223 Пилорама Кюкяй | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 46 | ЗВ001185 | ТП-10/04 №113 Кюкяй-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 47 | ЗВ001186 | ТП-10/04 №114 Кюкяй-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1965 | СРЭС |
| 48 | ЗВ001189 | ТП-10/04 №93 Кюндяя-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 49 | ЗВ001190 | ТП-10/04 №112 Кюндяя-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 50 | ЗВ001197 | ТП-10/04 №85 Лэкиэс | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | СРЭС |
| 51 | ЗВ001216 | ТП-10/04 №100 Мар Кюель | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | СРЭС |
| 52 | ЗВ001217 | ТП-10/04 №62 Мар-Кюель 1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 53 | ЗВ001218 | ТП-10/04 №63 Мар Кюель 2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 54 | ЗВ001226 | ТП-10/04 Мастерская, с. Сарданга | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | СРЭС |
| 55 | ЗВ001229 | КТП-156 Мастерские | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 56 | ЗВ001230 | ТП-10/04 №188 Мастыр | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 57 | ЗВ001233 | ТП-10/04 №128 Молодежная | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 58 | ЗВ001236 | ТП-10/04 №198 Музей | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 59 | ЗВ001237 | ТП-10/04 №37 Тойбохой | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | СРЭС |
| 60 | ЗВ001244 | ТП-6/04 Мэкчиргелях с.Сунтар | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 61 | ЗВ001245 | ТП-10/04 №70 Мэчэкэ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 62 | ЗВ001256 | ТП-10/04 №87 Нефтебаза | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 63 | ЗВ001259 | ТП-10/04 №71 Новый квартал | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 64 | ЗВ001288 | ТП10/04 №138 Орус-Урдэ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 65 | ЗВ001290 | ТП-10/04 №200 Остолбо | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | СРЭС |
| 66 | ЗВ001291 | ТП-10/04 "260 Отопление | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 67 | ЗВ001311 | ТП-10/04 Пилорама с. Кемпендяй | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 68 | ЗВ001312 | ТП-10/04 №136 Пилорама Шея | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 69 | ЗВ001313 | ТП-10/04 №271 Пилорама Кемпендяй | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | СРЭС |
| 70 | ЗВ001329 | ТП-10/04 Поселок-1 с.Кемпендяй | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | СРЭС |
| 71 | ЗВ001330 | ТП-10/04 Почта с.Кемпендяй | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | СРЭС |
| 72 | ЗВ001334 | ТП-10/04 №162 Рабкооп | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 73 | ЗВ001337 | ТП-10/04 №105 РРЛ-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | СРЭС |
| 74 | ЗВ001338 | ТП-10/04 №98 РРЛ-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | СРЭС |
| 75 | ЗВ001339 | ТП-10/04 №123 РРЛ-36 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1975 | СРЭС |
| 76 | ЗВ001340 | ТП-10/04 №120 РРЛ-4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | СРЭС |
| 77 | ЗВ001348 | ТП-10/04 №77 Сельсовет | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | СРЭС |
| 78 | ЗВ001352 | ТП-10/04 №135 СИС | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | СРЭС |
| 79 | ЗВ001358 | ТП-10/04 Сользавод с.Кемпендяй | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | СРЭС |
| 80 | ЗВ001365 | ТП-10/04 №36 Столовая | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1974 | СРЭС |
| 81 | ЗВ001377 | ТП-10/04 №95 Таас | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | СРЭС |
| 82 | ЗВ001380 | ТП-10/04 №27 Тымпы | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1962 | СРЭС |
| 83 | ЗВ001382 | ТП-10/04 №158 Татарская | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 84 | ЗВ001386 | ТП-10/04 №194 Тебурен | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | СРЭС |
| 85 | ЗВ001392 | ТП 10/04 ТЕНКЯ-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1989 | СРЭС |
| 86 | ЗВ001397 | ТП-10/04 Тойдах с.Тойдах | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 87 | ЗВ001405 | КТП №99 Толон-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1963 | СРЭС |
| 88 | ЗВ001407 | ТП-10/04 Толстой с.Тойдах | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 89 | ЗВ001411 | ТП-10/04 №111 Тумул | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1970 | СРЭС |
| 90 | ЗВ001412 | ТП 10/04 ТУОЛБЭ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 91 | ЗВ001414 | ТП-10/04 №64 Тысакыс | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 92 | ЗВ001416 | ТП-10/04 №124 Тюбяй-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1971 | СРЭС |
| 93 | ЗВ001417 | ТП-10/04 №125 Тюбяй-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 94 | ЗВ001419 | ТП-10/04 №75 Угут-Кюель | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 95 | ЗВ001423 | ТП 10/04 УРЯХ-ТОРДО | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 96 | ЗВ001425 | ТП-10/04 №60 Усун-Кюель 1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | СРЭС |
| 97 | ЗВ001426 | ТП-10/04 №61 Усун-Кюель 3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | СРЭС |
| 98 | ЗВ001427 | ТП-10/04 №63 Усун-Кюель-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 99 | ЗВ001430 | ТП-10/04 №161 Ферма | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 100 | ЗВ001443 | ТП 10/04 ХАДАН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 101 | ЗВ001445 | ТП 10/04 ХАНДЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 102 | ЗВ001446 | ТП-10/04 №99 Ханчи | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 103 | ЗВ001452 | ТП 10/04 ХОЗНУЖДЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 104 | ЗВ001461 | ТП-10/04 №18 Хоро | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 105 | ЗВ001469 | ТП 6/04 ЦЕНТР.КОТЕЛЬНАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | СРЭС |
| 106 | ЗВ001470 | ТП-10/04 №74 Центральная Котельная | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 107 | ЗВ001478 | ТП-10/04 №107 Поселок Шея | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | СРЭС |
| 108 | ЗВ001479 | ТП-10/04 №115 Шея-Школа | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1975 | СРЭС |
| 109 | ЗВ001480 | ТП-10/04 №126 Школа | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | СРЭС |
| 110 | ЗВ001492 | ТП-10/04 №127 Ыгыатта-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 111 | ЗВ001501 | ТП 10/04 ЭЙКЕР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | СРЭС |
| 112 | ЗВ001503 | ТП№207 ТП 10/04 Киэн-Маар | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | СРЭС |
| 113 | ЗВ001504 | ТП-№90 ТП 10/04 Эльган | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 114 | ЗВ001509 | ТП-№91 ТП 10/04 ЭСУ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 115 | ЗВ001511 | ТП-№94 ТП 10/04 Юбилейная | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1973 | СРЭС |
| 116 | ЗВ001512 | ТП-№66 ТП 25/04 Когор | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | СРЭС |
| 117 | ЗВ001517 | ТП-№49 ТП 35/04 Бурулло | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 118 | ЗВ001523 | ТП 35/04 ИЛИМНИР-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1970 | СРЭС |
| 119 | ЗВ001525 | ТП-№47 ТП 35/04 Конуну-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 120 | ЗВ001526 | ТП-№48 ТП 35/04 Конуну-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 121 | ЗВ001529 | ТП-№179 ТП 35/04 Малый комплекс | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 122 | ЗВ001530 | ТП-№40 ТП 35/04 Нахара-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | СРЭС |
| 123 | ЗВ001531 | ТП-№41 ТП 35/04 Нахара-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 124 | ЗВ001537 | ТП-№50 ТП 35/04 Табага АВМ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 125 | ЗВ001543 | ТП-№43 ТП 35/04 Хордогой-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | СРЭС |
| 126 | ЗВ001544 | ТП-№44 ТП 35/04 Хордогой-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1974 | СРЭС |
| 127 | ЗВ001545 | ТП-№35 ТП 35/04 Хордогой-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | СРЭС |
| 128 | ЗВ001546 | ТП-№150 ТП 35/04 Чайка | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 129 | ЗВ001548 | ТП 6/04 АВМ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 130 | ЗВ001553 | ТП 6/04 БОЙЛЕРНАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1971 | СРЭС |
| 131 | ЗВ001558 | ТП 6/04 БЫЙАКЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | СРЭС |
| 132 | ЗВ001559 | ТП 6/04 БЭРЭ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 133 | ЗВ001560 | ТП 6/04 ВЕТЛЕЧЕБНИЦА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 134 | ЗВ001569 | ТП 6/04 КОМСОМОЛЬСКАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 135 | ЗВ001572 | ТП 6/04 КОЧАН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 136 | ЗВ001575 | ТП 6/04 ЛЕСНАЯ ШКОЛА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1975 | СРЭС |
| 137 | ЗВ001577 | ТП 6/04 МЕЖКОЛХОЗСТРОЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | СРЭС |
| 138 | ЗВ001578 | ТП 6/04 МЕЖКОЛХОЗСТРОЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | СРЭС |
| 139 | ЗВ001582 | ТП 6/04 НОВЫЙ ПОСЕЛОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 140 | ЗВ001586 | ТП 6/04 П/ЛАГЕРЬ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | СРЭС |
| 141 | ЗВ001588 | ТП 6/04 ПАРТИЗАН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1961 | СРЭС |
| 142 | ЗВ001592 | ТП 6/04 ПИЛОРАМА СПТУ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | СРЭС |
| 143 | ЗВ001595 | ТП 6/04 ПРОМКОМБИНАТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | СРЭС |
| 144 | ЗВ001600 | ТП 6/04 С/ХИМИЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1974 | СРЭС |
| 145 | ЗВ001601 | ТП 6/04 С/ЭНЕРГО | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | СРЭС |
| 146 | ЗВ001603 | ТП-№69 Комплекс Арылах | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | СРЭС |
| 147 | ЗВ001610 | ТП 6/04 СТ.А/ПОРТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | СРЭС |
| 148 | ЗВ001611 | ТП 6/04 СТ.ДИЗЕЛЬНАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1969 | СРЭС |
| 149 | ЗВ001612 | ТП 6/04 СТРОЙУЧАСТОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1969 | СРЭС |
| 150 | ЗВ001613 | ТП 6/04 ТЕЛЕВЫШКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | СРЭС |
| 151 | ЗВ001617 | ТП 6/04 УЧ.КОМБИНАТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | СРЭС |
| 152 | ЗВ001619 | ТП 6/04 ХАХЫНАЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 153 | ЗВ001621 | ТП 6/04 ЦЕНТР УСАДЬБА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 154 | ЗВ001630 | ТП КОМПЛЕКС АРЫЛАХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | СРЭС |
| 155 | ЗВ001915 | ТП 6/04 АМБУЛАТОРИЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | СРЭС |
| 156 | ЗВ002611 | КТП 10/04(ТП-10/04 БЫРА) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1997 | СРЭС |
| 157 | ЗВ002656 | КТП-630/6/0,4 №146 Квартальная котельная | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1997 | СРЭС |
| 158 | ЗВ002669 | КТП (ТП-6/04 ШКОЛА 2) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | СРЭС |
| 159 | ЗВ002671 | КТП(ТП-6/04 Чокулах) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1996 | СРЭС |
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | НРЭС |
| 1 | З0011784 | ВЛИ-0,4 кВ школа на 275 учащихся в г. Нюрбе | Сооружения | 29.12.2011 | НРЭС |
| 2 | З0011820 | ВЛИ-0,4 кВ МФЦ РС (Я) в здании Администрации МО "Город Нюрба", 0,09 км | Сооружения | 29.12.2012 | НРЭС |
| 3 | З0011822 | ВЛИ-0,4 кВ Детский сад на 100 мест в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,08 км | Сооружения | 25.12.2012 | НРЭС |
| 4 | З0011824 | ВЛИ-0,4 кВ КТП-250/10/0,4 кВ Микрорайон Лэппириэн, Октябрьский наслег Нюрбинского улуса, 1,4 км | Сооружения | 29.12.2012 | НРЭС |
| 5 | З0011856 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 422 "Новая школа" с.Малыкай | Сооружения | 23.12.2013 | НРЭС |
| 6 | З0012161 | ВЛИ-0,4 кВ ф. ДИПИ | Сооружения | 28.12.2014 | НРЭС |
| 7 | З0012167 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Котельная БПК | Сооружения | 28.12.2014 | НРЭС |
| 8 | З0012215 | ВЛИ-0,4 кВ г.Нюрба, мкрн Вертолетка 611 м | Сооружения | 15.06.2015 | НРЭС |
| 9 | З0012216 | ВЛИ-0,4 кВ г. Нюрба, мкрн Вертолетка 1298 м | Сооружения | 15.06.2015 | НРЭС |
| 10 | З0012217 | ВЛИ-0,4 кВ г. Нюрба, мкрн Вертолетка 2023 м | Сооружения | 15.06.2015 | НРЭС |
| 11 | З0012218 | ВЛИ-0,4 кВ г. Нюрба, мкрн Вертолетка 853 м | Сооружения | 15.06.2015 | НРЭС |
| 12 | З0012220 | ВЛ-0,4 кВ г. Нюрба, мкрн Западный 392 м | Сооружения | 15.06.2015 | НРЭС |
| 13 | З0012253 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Дом сирот в г. Нюрба" | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 14 | З0012255 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Комсомольская, 87б, г. Нюрба" | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 15 | З0012256 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Комсомольская 92 а, г. Нюрба | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 16 | З0012278 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Детсад с. Мальджегар Нюрбинского района | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 17 | З0012279 | ВЛИ-0,4 кВ ф. два 23-х кв. жилых дома ул. Манчары, г. Нюрба | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 18 | З0012281 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Комсомольская, 109, г. Нюрба | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 19 | З0012282 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Комсомольская, 107, г. Нюрба | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 20 | З0012283 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Комсомольская, 111/1, г. Нюрба | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 21 | З0012284 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Комсомольская, 111/2, г. Нюрба | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 22 | З0012285 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Манчары с Малыкай Нюрбинского улуса | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 23 | З0012345 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 4-х квартирный жилой дом в с. Едей Нюрбинского улуса, 0,330 км | Сооружения | 26.09.2018 | НРЭС |
| 24 | З0012346 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Чусовского, г. Нюрба, 0,070 км | Сооружения | 30.06.2017 | НРЭС |
| 25 | З0012354 | ВЛИ-0,4 кВ ф. ЦТП № 5 котельной по ул. Ворошилова в г. Нюрба, 0,220 км | Сооружения | 26.09.2017 | НРЭС |
| 26 | З0012355 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Сааскылана в с. Чаппанда Нюрбинского улуса, 0,240 км | Сооружения | 26.09.2017 | НРЭС |
| 27 | З0012363 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Быйан в г. Нюрба, 0,160 км | Сооружения | 30.11.2017 | НРЭС |
| 28 | З0012364 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Астык в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,140 км | Сооружения | 30.11.2017 | НРЭС |
| 29 | З0012370 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1 Кэнчээри в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,253 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 30 | З0012371 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2 Кэнчээри в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,348 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 31 | З0012372 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №3 Кэнчээри в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,276 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 32 | З0012373 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №4 Кэнчээри в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,376 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 33 | З0012374 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1 Антоновская в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,253 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 34 | З0012375 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2 Антоновская в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,353 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 35 | З0012376 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №3 Антоновская в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,279 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 36 | З0012377 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №4 Антоновская в с. Антоновка, Нюрбинского района, 0,379 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 37 | З0012378 | ВЛЗ-0,4 кВ ф. ВОС в с. Чукар Нюрбинского района, 0,491 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 38 | З0012379 | ВЛИ-0,4 кВ ф. ВОС в с. Чукар Нюрбинского района, 0,300 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 39 | З0012380 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №41 по ул, Комсомольской г. Нюрба, 0,0366 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 40 | З0012381 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2 по ул, Комсомольской г. Нюрба, 0,0756 км | Сооружения | 28.12.2017 | НРЭС |
| 41 | З0012382 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Кузакова-1 г. Нюрба, 0,140 км | Сооружения | 12.12.2017 | НРЭС |
| 42 | З0012383 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Кузакова-2 г. Нюрба, 0,140 км | Сооружения | 12.12.2017 | НРЭС |
| 43 | З0012386 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Водонасосная станция в с. Антоновка Нюрбинского района, 0,037 км | Сооружения | 12.12.2017 | НРЭС |
| 44 | З0012388 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Детский сад в с. Малыкай Нюрбинского района, 0,005 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 45 | З0012393 | ВЛИ-0,4 кВ ф.№1 Кыталыктаах в с. Антоновка Нюрбинского района, 0,5765 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 46 | З0012394 | ВЛИ-0,4 кВ ф.№2 Кыталыктаах в с. Антоновка Нюрбинского района, 0,4695 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 47 | З0012395 | ВЛИ-0,4 кВ ф.№3 Кыталыктаах в с. Антоновка Нюрбинского района, 0,801 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 48 | З0012396 | ВЛИ-0,4 кВ ф.№4 Кыталыктаах в с. Антоновка Нюрбинского района, 0,721 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 49 | З0012397 | ВЛИ-0,4 кВ ф.№5 Кыталыктаах в с. Антоновка Нюрбинского района, 0,628 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 50 | З0012465 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 Солнечная и 65 лет Победы в с. Антоновка Нюрбинского района, 0,125 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 51 | З0012466 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 АЛРОСА в с. Антоновка Нюрбинского района, 0,120 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 52 | З0012482 | ВЛИ-0,4 кВ ф. дом № 117 по ул. Комсомольской г. Нюрба, 0,011 км | Сооружения | 30.03.2018 | НРЭС |
| 53 | З0012483 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Детский сад в с. Нюрбачан Нюрбинского улуса, 0,010 км | Сооружения | 30.03.2018 | НРЭС |
| 54 | З0012484 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Дом № 119 по ул. Комсомольская в г. Нюрба, 0,060 км | Сооружения | 22.03.2018 | НРЭС |
| 55 | З0012485 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Детский сад в с. Акана в г. Нюрбинского района, 0,040 км | Сооружения | 30.03.2018 | НРЭС |
| 56 | З0012492 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 Тыла Суох с. Хаты Нюрбинского улуса, 1,060 км | Сооружения | 31.05.2018 | НРЭС |
| 57 | З0012493 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 Тыла Суох с. Хаты Нюрбинского улуса, 0,441 км | Сооружения | 31.05.2018 | НРЭС |
| 58 | З0012494 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 3 Тыла Суох с. Хаты Нюрбинского улуса, 0,356 км | Сооружения | 31.05.2018 | НРЭС |
| 59 | З0012495 | ВЛИ-0,4 кВ ф. ВОС в с. Малыкай Нюрбинского улуса, 0,058 км | Сооружения | 31.05.2018 | НРЭС |
| 60 | З0012520 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Детский сад в г. Нюрба, 0,004 км | Сооружения | 28.09.2018 | НРЭС |
| 61 | З0012522 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Маслоцех в с. Жархан Нюрбинского улуса, 0,112 км | Сооружения | 27.09.2018 | НРЭС |
| 62 | З0012523 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Квартал в с. Мар-1 Нюрбинского улуса, 0,402 км | Сооружения | 27.09.2018 | НРЭС |
| 63 | З0012524 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Квартал в с. Мар-2 Нюрбинского улуса, 0,514 км | Сооружения | 27.09.2018 | НРЭС |
| 64 | З0012527 | ВЛИ-0,4 кВ ф. пер. Лесной в с. Хатынг-Сысы Нюрбинского улуса, 0,250 км | Сооружения | 26.09.2018 | НРЭС |
| 65 | З0012529 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Детский сад в с. Мальжегар Нюрбинского районо, 0,085 км | Сооружения | 26.09.2018 | НРЭС |
| 66 | З0012635 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Школа-сад в с. Чукар Нюрбинского улуса, 0,145 км | Сооружения | 31.10.2018 | НРЭС |
| 67 | З0012637 | ВЛИ-0,4 кВ ф. Котельная от ТП Арылаах в с. Малыкай Нюрбинского улуса, 0,140 км | Сооружения | 31.10.2018 | НРЭС |
| 68 | З0012651 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1 в с. Малыкай Нюрбинского улуса, 0,392 км | Сооружения | 30.11.2018 | НРЭС |
| 69 | З0012652 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2 в с. Малыкай Нюрбинского улуса, 0,368 км | Сооружения | 30.11.2018 | НРЭС |
| 70 | З0012653 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №3 в с. Малыкай Нюрбинского улуса, 0,212 км | Сооружения | 30.11.2018 | НРЭС |
| 71 | З0012666 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 Школа-Сад в с. Чаппанда Нюрбинского улуса, 0,004 км | Сооружения | 25.12.2018 | НРЭС |
| 72 | З0012667 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 Насосная в с. Чаппанда Нюрбинского улуса, 0,004 км | Сооружения | 25.12.2018 | НРЭС |
| 73 | З0012668 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 Скобелева в г. Нюрба, 0,380 км | Сооружения | 25.12.2018 | НРЭС |
| 74 | З0012671 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1/1 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,251 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 75 | З0012672 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1/2 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,277 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 76 | З0012673 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1/3 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,359 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 77 | З0012674 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1/4 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,183 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 78 | З0012675 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2/1 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,161 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 79 | З0012676 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2/2 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,307 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 80 | З0012677 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2/3 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,299 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 81 | З0012678 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2/4 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,183 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 82 | З0012712 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 мрн Молодежный в г. Нюрба, 0,3628 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 83 | З0012713 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 мрн Молодежный в г. Нюрба, 0,200 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 84 | З0012714 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 3 мрн Молодежный в г. Нюрба, 0,3933 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 85 | З0012715 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 4 мрн Молодежный в г. Нюрба, 0,625 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 86 | З0012716 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,419 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 87 | З0012717 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,290 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 88 | З0012718 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 3 в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,121 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 89 | З0012719 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 4 в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,533 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 90 | З0012720 | ВЛИ-0,4 кВ ф. № 5 в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,358 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 91 | З0012756 | ВЛИ-0,4 кВ "Водоочистная" Нюрбинский у, Киров с 0,096 км | Сооружения | 28.06.2019 | НРЭС |
| 92 | З0012770 | ВЛИ-0,4 кВ "Жирковой" Нюрбинский у, Хатынг-Сысы с, Доры Жирковой ул, дом № 31 0,210км | Сооружения | 30.07.2019 | НРЭС |
| 93 | З0012772 | ВЛИ-0,4 кВ "Поселок" Нюрбинский у, Акана с, Советская ул, дом № 22/2 0,200 км | Сооружения | 30.07.2019 | НРЭС |
| 94 | З0012773 | ВЛИ-0,4 кВ "Экстра" Нюрба г, Пионерская ул, дом № 1 0,160 км | Сооружения | 30.07.2019 | НРЭС |
| 95 | З0012799 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 "Оройко" Нюрбинский у, Сюля с 0,338 км | Сооружения | 31.10.2019 | НРЭС |
| 96 | З0012800 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 "Оройко" Нюрбинский у, Сюля с 0,378км | Сооружения | 31.10.2019 | НРЭС |
| 97 | З0012814 | ВЛЗ-0,4 кВ ф. "Спортзал "Сюльцы",Нюрбинский у, Сюля с | Сооружения | 30.11.2019 | НРЭС |
| 98 | З0012817 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Усунча", Нюрбинский у, Ынахсыт с | Сооружения | 30.11.2019 | НРЭС |
| 99 | З0012832 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ "ДВГ-1", Нюрбинский у, Антоновка с, 0,5257 км | Сооружения | 30.12.2019 | НРЭС |
| 100 | З0012833 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ "ДВГ-2", Нюрбинский у, Антоновка с, 0,609 км | Сооружения | 30.12.2019 | НРЭС |
| 101 | З0012834 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ "ДВГ-2", Нюрбинский у, Антоновка с, 1,236 км | Сооружения | 30.12.2019 | НРЭС |
| 102 | З0012844 | ВЛИ-0,4 кВ фидер "СТО", Нюрбинский у, Антоновка с, 0,450 км | Сооружения | 30.12.2019 | НРЭС |
| 103 | З0012845 | ВЛИ-0,4 кВ фидер "М. Романова", Нюрбинский у, Антоновка с, Зверева ул, 0,360 км | Сооружения | 30.12.2019 | НРЭС |
| 104 | З0013353 | ВЛИ-0,4 кВ ф. «Коровник» , Нюрбинский у, Чкалов с 0,115 км | Сооружения | 30.12.2020 | НРЭС |
| 105 | З0013558 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "МФЦ", Нюрбинский район, с. Сайылык, 0,018 км | Сооружения | 30.12.2021 | НРЭС |
| 106 | З0013565 | ВЛИ-0,4 кВ ф."ФСБ" от КТП "ФСБ" | Сооружения | 30.04.2022 | НРЭС |
| 107 | З0013585 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1,1 "ТП-Габышева" | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 108 | З0013586 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1,2,1 "ТП-Габышева" | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 109 | З0013587 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1,2,2 "ТП-Габышева" | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 110 | З0013588 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 "ТП-Депутатская" | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 111 | З0013589 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2,1 "ТП-Лэппириэн" | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 112 | З0013590 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2,2,1 "ТП-Лэппириэн на 67 уч," | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 113 | З0013591 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2,2,2 "ТП-Лэппириэн на 67 уч," | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 114 | З0013592 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2,3 "ТП-Лэппириэн на 67 уч," | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 115 | З0013593 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 2,4 "ТП-Лэппириэн на 67 уч," | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 116 | З0013601 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "ВОС в с.Мальжегар" | Сооружения | 30.09.2022 | НРЭС |
| 117 | З0013604 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "МКД 24 И 26" | Сооружения | 30.09.2022 | НРЭС |
| 118 | З0013606 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Детский сад в с.Маар" | Сооружения | 30.09.2022 | НРЭС |
| 119 | З0013632 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "АГЗС от КТП-10/0,4 кВ "АЗС"" | Сооружения | 28.12.2022 | НРЭС |
| 120 | З0047220 | ВЛИ-0,4 кВ ф."ВОС Вертолетка" | Сооружения | 01.09.2025 | НРЭС |
| 121 | З0177551 | ВЛИ-0,4 кВ ф №1 от КТП-10/0,4 кВ Суогэй | Сооружения | 31.10.2024 | НРЭС |
| 122 | З0177552 | ВЛЗ-10 кВ отпайка "Суогэй" от КТП-10/0,4 кВ "Суогэй" | Сооружения | 31.10.2024 | НРЭС |
| 123 | З0177557 | ВЛИ-0,4 кВ ф "Манчары" | Сооружения | 31.10.2024 | НРЭС |
| 124 | З0177561 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "МКД" от ТП-10/0,4 кВ "Кыталык | Сооружения | 28.11.2024 | НРЭС |
| 125 | З0177562 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Поселок" от КТП-10/0,4 кВ "Сортучасток" | Сооружения | 28.11.2024 | НРЭС |
| 126 | З0177681 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "МКД" от КТП-6/0,4кВ "Авиатор" | Сооружения | 30.09.2025 | НРЭС |
| 127 | З0177740 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3/8 ВЛ-0,4 ф. 2 от КТП-10/0,4 кВ "Западный" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 128 | З0177742 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. "Поселок" от ТП-6/0,4 кВ №316 "СМУ-Холбос" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 129 | З0177744 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ №405 "Арылах" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 130 | З0177745 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф. "Горького" от ТП 10/0,4 кВ №389 "СПТУ" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 131 | З0177790 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/10/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Депутатская" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 132 | З0177791 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП 10/0,4 кВ "Октябрьская" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 133 | З0177792 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ №618 "База ХДСУ" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 134 | З0177793 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ф. "Поселок" ТП-10/0,4 кВ №474 "Аранастах" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 135 | З0177794 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф. Котельная от КТП-10/0,4 кВ №442 "Новая школа" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 136 | З0177795 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13/1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-10/0,4 кВ, №568 "Магазин" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 137 | З0177798 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. "Островского" от ТП-10,4 кВ "Быйан" | Сооружения | 30.10.2025 | НРЭС |
| 138 | З0177816 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ "Школа-Сад" | Сооружения | 28.11.2025 | НРЭС |
| 139 | З0177857 | ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 "Собо парк" | Сооружения | 30.12.2025 | НРЭС |
| 140 | ЗВ000584 | ВЛ-0,4 кВ АКАНА | Сооружения | 01.12.1971 | НРЭС |
| 141 | ЗВ000586 | ВЛ-0,4 кВ Антоновка | Сооружения | 01.12.1966 | НРЭС |
| 142 | ЗВ000612 | ВЛ-0,4 кВ НЮРБА | Сооружения | 01.12.1962 | НРЭС |
| 143 | ЗВ000636 | ВЛ-0,4 кВ ДЖИКИМДА | Сооружения | 01.12.1980 | НРЭС |
| 144 | ЗВ000642 | ВЛ-0,4 кВ ЕГОЛЬЖА | Сооружения | 01.12.1988 | НРЭС |
| 145 | ЗВ000649 | ВЛ-0,4 кВ ЖАРХАН | Сооружения | 01.12.1980 | НРЭС |
| 146 | ЗВ000653 | ВЛ-0,4 кВ КАНГАЛАСС | Сооружения | 01.12.1977 | НРЭС |
| 147 | ЗВ000658 | ВЛ-0,4 кВ КИРОВ | Сооружения | 01.12.1956 | НРЭС |
| 148 | ЗВ000689 | ВЛ-0,4 кВ КЮНДЯДЯ | Сооружения | 01.12.1980 | НРЭС |
| 149 | ЗВ000693 | ВЛ-0,4 кВ МААР | Сооружения | 01.12.1966 | НРЭС |
| 150 | ЗВ000702 | ВЛ-0,4 кВ МАЛЫКАЙ | Сооружения | 01.12.1977 | НРЭС |
| 151 | ЗВ000708 | ВЛ-0,4 кВ МАРХА | Сооружения | 01.12.1961 | НРЭС |
| 152 | ЗВ000720 | ВЛ-0,4 кВ НЕФТЕБАЗА | Сооружения | 01.12.1960 | НРЭС |
| 153 | ЗВ000727 | ВЛ-0,4 кВ НЮРБАЧАН | Сооружения | 01.12.1985 | НРЭС |
| 154 | ЗВ000728 | ВЛ-0,4 кВ ОДЕЙ | Сооружения | 01.12.1968 | НРЭС |
| 155 | ЗВ000729 | ВЛ-0,4 кВ ОЛОМ | Сооружения | 01.12.1968 | НРЭС |
| 156 | ЗВ000787 | ВЛ-0,4 кВ САЛТАНЫ | Сооружения | 01.12.1962 | НРЭС |
| 157 | ЗВ000803 | ВЛ-0,4 кВ СЮЛЬЦЫ | Сооружения | 01.12.1986 | НРЭС |
| 158 | ЗВ002036 | ВЛ-0,4 кВ ХАТЫ | Сооружения | 01.12.1977 | НРЭС |
| 159 | ЗВ002042 | ВЛ-0,4 кВ ХОРУЛА | Сооружения | 01.12.1983 | НРЭС |
| 160 | ЗВ002043 | ВЛ-0,4 кВ ЧАППАНДА | Сооружения | 01.12.1984 | НРЭС |
| 161 | ЗВ002048 | ВЛ-0,4 кВ ЧКАЛОВ | Сооружения | 01.12.1961 | НРЭС |
| 162 | ЗВ002050 | ВЛ-0,4 кВ ЧУКАР | Сооружения | 01.12.1984 | НРЭС |
| 163 | ЗС086633 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Хаар дьиэ" | Сооружения | 21.12.2023 | НРЭС |
| 164 | ЗС086661 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1 "МКД №1" от КТП-630 кВА 10/0,4 кВ "Вертолетка-4" | Сооружения | 27.12.2023 | НРЭС |
| 165 | ЗС086662 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2 "МКД №2" от КТП-630 кВА 10/0,4 кВ "Вертолетка-4" | Сооружения | 27.12.2023 | НРЭС |
| 166 | ЗС086669 | ВЛИ-0,4 кВ ф. "Свалка" от КТП-35/0,4 кВ "Свалка" | Сооружения | 29.12.2023 | НРЭС |
| 167 | ЗС086695 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Кыталыктаах" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 168 | ЗС086696 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Кыталыктаах" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 169 | ЗС086697 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №3 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Кыталыктаах" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 170 | ЗС086698 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №4 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Кыталыктаах" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 171 | ЗС086699 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №5 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Кыталыктаах" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 172 | ЗС086700 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №6 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Кыталыктаах" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 173 | ЗС086711 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1-1 от КТП-630 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-1" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 174 | ЗС086712 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1-2 от КТП-630 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-1" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 175 | ЗС086713 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1-3 от КТП-630 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-1" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 176 | ЗС086714 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1-4 от КТП-630 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-1" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 177 | ЗС086722 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2-1 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-2" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 178 | ЗС086723 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2-2 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-2" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 179 | ЗС086724 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2-3 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-2" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 180 | ЗС086725 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2-4 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-2" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 181 | ЗС086726 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2-5 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-2" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 182 | ЗС086727 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2-6 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-2" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 183 | ЗС086728 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2-7 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-2" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| 184 | ЗС086729 | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2-8 от КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ "Березовка-2" | Сооружения | 22.12.2023 | НРЭС |
| ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | НРЭС |
| 1 | З0011783 | ВЛЗ-10 кВ школа на 275 учащихся в г. Нюрбе | Сооружения | 29.12.2011 | НРЭС |
| 2 | З0011823 | ВЛЗ-10 кВ Детский сад на 100 мест в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,244 км | Сооружения | 25.12.2012 | НРЭС |
| 3 | З0011825 | ВЛЗ-10 кВ Микрорайон Лэппириэн, Октябрьский наслег Нюрбинского улуса, 0,2 км | Сооружения | 29.12.2012 | НРЭС |
| 4 | З0012160 | ВЛЗ-10 кВ отпайка ДИПИ | Сооружения | 28.12.2014 | НРЭС |
| 5 | З0012162 | ВЛЗ-10 кВ отп. Магазин Татыйыына | Сооружения | 28.12.2014 | НРЭС |
| 6 | З0012166 | ВЛЗ-10 кВ отпайка Котельная БПК | Сооружения | 28.12.2014 | НРЭС |
| 7 | З0012214 | ВЛЗ-10 кВ г. Нюрба, мкрн Вертолетка 863м | Сооружения | 15.06.2015 | НРЭС |
| 8 | З0012219 | ВЛ-10 кВ г. Нюрба от ТП Убаян до ТП Нижняя Амакинка 1712 м + 1262 м | Сооружения | 15.06.2015 | НРЭС |
| 9 | З0012277 | ВЛЗ-10 кВ ф. Нюрба-Птицефабрика отп. Аэронавигация | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 10 | З0012280 | ВЛЗ-10 кВ ф. Манчары, г. Нюрба | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 11 | З0012347 | ВЛЗ-10 кВ отпайка Мост в с. Жархан , Нюрбинского района, 0,600 км | Сооружения | 30.06.2017 | НРЭС |
| 12 | З0012385 | ВЛЗ-10 кВ ф. отпайка Огородная вс. Антоновка Нюрбинского района, 0,168 км | Сооружения | 12.12.2017 | НРЭС |
| 13 | З0012387 | ВЛЗ-10 кВ ф. Малыкай-Мастерские отпайка Детский сад в с. Малыкай Нюрбинского района, 0,286 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 14 | З0012391 | ВЛЗ-10 кВ двухцепная ф. Кыталыктаах в с. Антоновка Нюрбинского района, 1,0122 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 15 | З0012392 | ВЛЗ-10 кВ ф. Кыталыктаах в с. Антоновка Нюрбинского района, 2,3018 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 16 | З0012491 | ВЛЗ-10 кВ ф. отпайка мкр Тыла суох в с. Хаты Нюрбинского улуса, 0,313 км | Сооружения | 31.05.2018 | НРЭС |
| 17 | З0012521 | ВЛЗ-10 кВ ф. отпайка Детский сад Сардаана в г. Нюрба, 0,174 км | Сооружения | 28.09.2018 | НРЭС |
| 18 | З0012525 | ВЛИ-10 кВ ф. отпайка Новый Квартал в с. Мар Нюрбинского улуса, 0,325 км | Сооружения | 27.09.2018 | НРЭС |
| 19 | З0012526 | ВЛЗ-10 кВ ф. отпайка БПРИ в г. Нюрба, 0,359 км | Сооружения | 27.09.2018 | НРЭС |
| 20 | З0012528 | ВЛ-10 кВ ф. отпайка ДПРМ в г. Нюрба, 0,9677 км | Сооружения | 27.09.2018 | НРЭС |
| 21 | З0012636 | ВЛЗ-10 кВ ф. Школа-сад в с. Чукар Нюрбинского улуса, 0,170 км | Сооружения | 31.10.2018 | НРЭС |
| 22 | З0012638 | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. Котельная в с. Малыкай Нюрбинского улуса, 0,150 км | Сооружения | 31.10.2018 | НРЭС |
| 23 | З0012639 | ВЛЗ-10 кВ ф. Школа в с. Кюндядя Нюрбинского улуса, 0,825 км | Сооружения | 31.10.2018 | НРЭС |
| 24 | З0012650 | ВЛЗ-10 кВ ф. отпайка Молодежная в с. Малыкай Нюрбинского улуса, 0,006 км | Сооружения | 30.11.2018 | НРЭС |
| 25 | З0012669 | ВЛЗ-10 кВ отпайка Котельная в мкр Кыталыктаах Нюрбинского района, 0,168 км | Сооружения | 25.12.2018 | НРЭС |
| 26 | З0012679 | ВЛЗ-10 кВ отп. 1 Лэппириэн-Молодежная в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,028 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 27 | З0012680 | ВЛЗ-10 кВ отп. 2 Депутатская в с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,163 км | Сооружения | 27.12.2018 | НРЭС |
| 28 | З0012685 | ВЛЗ-10 кВ отпайка Школа Убаян в г. Нюрба, 0,025 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 29 | З0012711 | ВЛЗ-10 кВ отпайка Нюрбинка 1 в г. Нюрба, 0,195 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 30 | З0012721 | ВЛЗ-10 кВ отпайка Нюрбинка-2 с. Антоновка Нюрбинского улуса, 0,242 км | Сооружения | 28.12.2018 | НРЭС |
| 31 | З0012752 | ВЛЗ-10 кВ "Молочный цех" 0,145 км | Сооружения | 27.06.2019 | НРЭС |
| 32 | З0012755 | ВЛЗ-10 кВ отп. "Водоочистная" Нюрбинский у, Киров с 0,069 км | Сооружения | 28.06.2019 | НРЭС |
| 33 | З0012771 | ВЛЗ-10 кВ "Теплый склад " Нюрбинский у, Нюрба г 0,102 км | Сооружения | 30.07.2019 | НРЭС |
| 34 | З0012811 | ВЛЗ-10 кВ отп."Школа-сад "Одей"" Нюрбинский у, Едей с 0,190 км | Сооружения | 30.11.2019 | НРЭС |
| 35 | З0012812 | ВЛЗ-10 кВ отп. "Экчэгэр", Нюрбинский у, Жархан с | Сооружения | 30.11.2019 | НРЭС |
| 36 | З0012813 | ВЛЗ-10 кВ отп. "Спортзал "Сюльцы", Нюрбинский у, Сюля с | Сооружения | 30.11.2019 | НРЭС |
| 37 | З0012816 | ВЛЗ-10 кВ отп. "Усунча" , Нюрбинский у, Ынахсыт с | Сооружения | 30.11.2019 | НРЭС |
| 38 | З0013369 | ВЛЗ-10 кВ отп."Тобонова", Нюрбинский р-он, г. Нюрба, 0,256 км | Сооружения | 11.05.2021 | НРЭС |
| 39 | З0013583 | ВЛЗ-10 кВ отп."Габышева" | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 40 | З0013584 | ВЛЗ-10 кВ отп."Лэппириэн" на 67 уч. | Сооружения | 28.07.2022 | НРЭС |
| 41 | З0013633 | ВЛЗ-10 кВ отп."Детский сад" | Сооружения | 28.12.2022 | НРЭС |
| 42 | З0013656 | ВЛЗ-10 кВ отп."Куртах" | Сооружения | 31.12.2022 | НРЭС |
| 43 | З0177552 | ВЛЗ-10 кВ отпайка "Суогэй" от КТП-10/0,4 кВ "Суогэй" | Сооружения | 31.10.2024 | НРЭС |
| 44 | З0177555 | ВЛЗ-10 кВ ф. "Манчары" | Сооружения | 31.10.2024 | НРЭС |
| 45 | З0177796 | ВЛЗ-10 кВ от сущ. опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. "Прицефабрика" | Сооружения | 31.10.2025 | НРЭС |
| 46 | ЗВ000614 | ВЛ-10 кВ НЮРБА-СОВХОЗ | Сооружения | 01.12.1966 | НРЭС |
| 47 | ЗВ000637 | ВЛ-10 кВ ДЖИКИМДА-ПОСЕЛОК | Сооружения | 01.12.1979 | НРЭС |
| 48 | ЗВ000643 | ВЛ-10 кВ ЕГОЛЬЖА-1 | Сооружения | 01.12.1988 | НРЭС |
| 49 | ЗВ000644 | ВЛ-10 кВ ЕГОЛЬЖА-2 | Сооружения | 01.12.1988 | НРЭС |
| 50 | ЗВ000645 | ВЛ-10 кВ ЕГОЛЬЖА-3 | Сооружения | 01.12.1988 | НРЭС |
| 51 | ЗВ000650 | ВЛ-10 кВ ЖАРХАН-Фермы | Сооружения | 01.12.1989 | НРЭС |
| 52 | ЗВ000651 | ВЛ-10 кВ ЖАРХАН-ЧАППАНДА | Сооружения | 01.12.1988 | НРЭС |
| 53 | ЗВ000690 | ВЛ-10 кВ КЮНДЯДЯ-АРАНАСТАХ | Сооружения | 01.12.1981 | НРЭС |
| 54 | ЗВ000691 | ВЛ-10 кВ КЮНДЯДЯ-ПОСЕЛОК | Сооружения | 01.12.1978 | НРЭС |
| 55 | ЗВ000694 | ВЛ-10 кВ МААР-ЧКАЛОВ | Сооружения | 01.12.1968 | НРЭС |
| 56 | ЗВ000695 | ВЛ-10 кВ МААР-МАРХА | Сооружения | 01.12.1994 | НРЭС |
| 57 | ЗВ000698 | ВЛ-10 кВ МААР-ОРТО-КЕЛЬ | Сооружения | 01.12.1968 | НРЭС |
| 58 | ЗВ000703 | ВЛ-10 кВ МАЛЫКАЙ-КУРАНАХ | Сооружения | 01.12.1977 | НРЭС |
| 59 | ЗВ000704 | ВЛ-10 кВ МАЛЫКАЙ-МАСТЕРСКИЕ | Сооружения | 01.12.1977 | НРЭС |
| 60 | ЗВ000705 | ВЛ-10 кВ МАЛЫКАЙ-УРАСАЛАХ | Сооружения | 01.12.1977 | НРЭС |
| 61 | ЗВ000706 | ВЛ-10 кВ МАЛЫКАЙ-ХАТЫ | Сооружения | 01.12.1977 | НРЭС |
| 62 | ЗВ000709 | ВЛ-10 кВ МАРХА-АЗС | Сооружения | 01.12.1994 | НРЭС |
| 63 | ЗВ000710 | ВЛ-10 кВ МАРХА-КИРОВ | Сооружения | 01.12.1994 | НРЭС |
| 64 | ЗВ000711 | ВЛ-10 кВ МАРХА-ПОСЕЛОК | Сооружения | 01.12.1994 | НРЭС |
| 65 | ЗВ000724 | ВЛ-10 кВ НЮРБА-ПТИЦЕФАБРИКА | Сооружения | 01.12.1990 | НРЭС |
| 66 | ЗВ000725 | ВЛ-10 кВ НЮРБА-УБОЯН | Сооружения | 01.12.1966 | НРЭС |
| 67 | ЗВ000726 | ВЛ-10 кВ НЮРБА-ЧАППАНДА | Сооружения | 01.12.1984 | НРЭС |
| 68 | ЗВ000784 | ВЛ-10 кВ САЙЛЫК-ДЖАБЫ | Сооружения | 01.12.1980 | НРЭС |
| 69 | ЗВ000785 | ВЛ-10 кВ САЙЛЫК-ПОСЕЛОК | Сооружения | 01.12.1980 | НРЭС |
| 70 | ЗВ000786 | ВЛ-10 кВ САЙЛЫК-САТА | Сооружения | 01.12.1983 | НРЭС |
| 71 | ЗВ000809 | ВЛ-10 кВ НЮРБА-ТЕЛЕВЫШКА | Сооружения | 01.12.1975 | НРЭС |
| 72 | ЗВ002005 | ВЛ-10 кВ дисп. № 36-2 УБОЯН-НЮРБАЧАН 481 опора, 33,67 км | Сооружения | 01.12.1966 | НРЭС |
| 73 | ЗВ002006 | ВЛ-10 кВ УБОЯН-ПТИЦЕФАБРИКА | Сооружения | 01.12.1990 | НРЭС |
| 74 | ЗВ002025 | ВЛ-10 кВ ХАМПАХ-АТАХ | Сооружения | 01.12.1984 | НРЭС |
| 75 | ЗВ002026 | ВЛ-10 кВ ХАМПАХ-КЫСЫЛ | Сооружения | 01.12.1984 | НРЭС |
| 76 | ЗВ002027 | ВЛ-10 кВ ХАМПАХ-МААР | Сооружения | 01.12.1984 | НРЭС |
| 77 | ЗВ002029 | ВЛ-10 кВ ХАМПАХ-ПОСЕЛОК | Сооружения | 01.12.1984 | НРЭС |
| 78 | ЗВ002049 | ВЛ-10 кВ Жархан-Магазин | Сооружения | 01.12.1968 | НРЭС |
| 79 | ЗВ003155 | ВЛ-10 кВ КЮНДЯДЯ-АРЫЫ | Сооружения | 01.12.1981 | НРЭС |
| 80 | ЗВ011772 | ВЛ-10 кВ № 36-3 УБОЯН-КУРАН 53 опоры , 4,69 км | Сооружения | 01.12.1966 | НРЭС |
| 81 | ЗС086635 | ВЛИ-10 кВ ф. "Хаар дьиэ" | Сооружения | 21.12.2023 | НРЭС |
| 82 | ЗС086708 | ВЛЗ-10 кВ ф. "Березовка" | Сооружения | 28.12.2023 | НРЭС |
| ВЛ-6 кВ |  |  |  |  | НРЭС |
| 1 | З0011774 | ВЛ-6 кВ Отпайка га жилой дом АЛРОСА-Нюрба | Сооружения | 07.09.2011 | НРЭС |
| 2 | З0011775 | ВЛ-6 кВ Богдьооло | Сооружения | 07.09.2011 | НРЭС |
| 3 | З0012165 | ВЛЗ-6 кВ отпайка Котельная БПК | Сооружения | 28.12.2014 | НРЭС |
| 4 | З0012463 | ВЛЗ-6 кВ отпайка ДЭС-Медгородок в г. Нюрба, 0,131 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 5 | З0012464 | ВЛИ-6 кВ Стадион на 3000 мест в г. Нюрба, 0,050 км | Сооружения | 29.12.2017 | НРЭС |
| 6 | З0013605 | ВЛЗ-6 кВ ф. "Кузакова" | Сооружения | 30.09.2022 | НРЭС |
| 7 | З0013650 | ВЛЗ-6 кВ отп. "Бекетова" | Сооружения | 31.12.2022 | НРЭС |
| 8 | ЗВ000628 | ВЛ-6 кВ ДЭС-СХТ | Сооружения | 01.12.1962 | НРЭС |
| 9 | ЗВ000639 | ВЛ-6 кВ ДЭС-МЕДГОРОДОК | Сооружения | 01.12.1962 | НРЭС |
| КТП, ТП |  |  |  |  | НРЭС |
| 1 | З0012286 | КТП-160кВА 10/0,4 кВ Комплекс на 100 голов, с. Антоновка Нюрбинского района | Сооружения | 28.12.2016 | НРЭС |
| 2 | ЗВ000502 | КТП 10/04 (ТП-6/04 КАМЕРАЛКА) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1997 | НРЭС |
| 3 | ЗВ000503 | КТП 250/10(ТП-10/04 СТ.МАСТ.АНТОНОВКА) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1997 | НРЭС |
| 4 | ЗВ000542 | КТП-250(ПС-35/6ДЭС) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 5 | ЗВ000546 | КТП-10/04 (ТП-10/04 БЕРЕГ АНТОНОВКА) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1993 | НРЭС |
| 6 | ЗВ000558 | КТП 10/04 (ТП-10/04 БОЛЬНИЦА) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1996 | НРЭС |
| 7 | ЗВ000582 | ТП 10/0,4 Детсад Чаппанда | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 8 | ЗВ000760 | КТП250-10/04 (ТП-10/04 МАСТ.АНТОНОВКА) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 9 | ЗВ001019 | ТП 10/04 АКАНА-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 10 | ЗВ001020 | ТП 10/04 АКАНА-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 11 | ЗВ001026 | ТП 10/04 АНТОНОВКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 12 | ЗВ001027 | ТП 10/04 АНТОНОВКА-ШКОЛА СТАРАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 13 | ЗВ001033 | ТП 10/04 АСТЫР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 14 | ЗВ001034 | ТП 10/04 АТ УОППУТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 15 | ЗВ001036 | ТП 10/0,4 Авиапорт | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 16 | ЗВ001039 | ТП 10/04 БАЗА МААР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1975 | НРЭС |
| 17 | ЗВ001040 | ТП 10/04 БАКАСЫЛ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 18 | ЗВ001042 | ТП 10/04 БАЛАГАНАХ ЧУКАРЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 19 | ЗВ001048 | ТП 10/04 БАНК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1989 | НРЭС |
| 20 | ЗВ001052 | ТП 10/04 БЕРЕГ АНТОНОВКИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 21 | ЗВ001055 | ТП 10/04 БОЙЛЕРНАЯ-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1974 | НРЭС |
| 22 | ЗВ001058 | ТП 10/04 БОЛЬНИЦА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1994 | НРЭС |
| 23 | ЗВ001059 | ТП 10/0,4 Больница Малыкай | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | НРЭС |
| 24 | ЗВ001060 | ТП 10/04 Больница Марха | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 25 | ЗВ001062 | ТП 10/04 БОЛЬНИЦА ЧУКАР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | НРЭС |
| 26 | ЗВ001067 | ТП 10/04 БРИГАДА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1995 | НРЭС |
| 27 | ЗВ001072 | ТП 10/04 БЭРЭ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 28 | ЗВ001075 | ТП 10/04 БЭС АТАХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 29 | ЗВ001076 | ТП 10/04 БЭС-АРЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | НРЭС |
| 30 | ЗВ001078 | ТП 10/04 ВЕТЛЕЧЕБНИЦА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 31 | ЗВ001079 | ТП 10/04 ВЭС | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 32 | ЗВ001090 | ТП 10/0,4 Гараж Хорула | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 33 | ЗВ001095 | ТП 10/04 ГАРАЖ ХАТЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 34 | ЗВ001096 | ТП 10/04 ГАРАЖ ЧАППАНДА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 35 | ЗВ001098 | ТП 10/04 ДЕТСАД РОДНИЧОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 36 | ЗВ001103 | ТП 10/04 ДАЛЬНИЙ УБОЯН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | НРЭС |
| 37 | ЗВ001104 | ТП 10/04 ДАРКЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 38 | ЗВ001106 | ТП 10/04 ДЕТДОМ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 39 | ЗВ001110 | ТП 10/04 ДЖИКИМДА-ПОСЕЛОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 40 | ЗВ001111 | ТП 10/04 ДЖИКИМДА-ФЕРМА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 41 | ЗВ001112 | ТП 10/04 ДИБДИР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | НРЭС |
| 42 | ЗВ001113 | ТП 10/04 ДОРБОН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 43 | ЗВ001114 | ТП 10/04 ДОРОЖНАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1995 | НРЭС |
| 44 | ЗВ001122 | ТП 10/0,4 Егольжа Поселок | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 45 | ЗВ001123 | ТП 10/04 ЕГОЛЬЖА АРЫЛАХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 46 | ЗВ001124 | ТП 10/04 ЕГОЛЬЖА МАГАЗИН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 47 | ЗВ001125 | ТП 10/04 ЕГОЛЬЖА НОВАЯ П/РАМА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 48 | ЗВ001126 | ТП 10/04 ЕГОЛЬЖА ШКОЛА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 49 | ЗВ001131 | ТП 10/04 ЖАРХАН ПЕКАРНЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 50 | ЗВ001136 | ТП 10/04 ЗАПРАВКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 51 | ЗВ001137 | ТП 10/04 ЗЕРНОТОК ЧАППАНДА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 52 | ЗВ001140 | ТП 10/04 КАНГАЛАСС ШКОЛА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 53 | ЗВ001141 | ТП 10/04 КАНГАЛАСС-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1961 | НРЭС |
| 54 | ЗВ001142 | ТП 10/04 КАНГАЛАСС-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 55 | ЗВ001150 | ТП 10/04 КИНОТЕАТР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 56 | ЗВ001152 | ТП 10/04 КИРОВО ПОСЕЛОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 57 | ЗВ001156 | ТП 10/04 КЛУБ ЧАППАНДА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 58 | ЗВ001157 | ТП 10/04 КЁППЁХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 59 | ЗВ001162 | ТП 10/04 КОНТОРА ЧУКАР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 60 | ЗВ001169 | ТП 10/0,4 Кубалах | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1975 | НРЭС |
| 61 | ЗВ001173 | ТП 10/04 КУРАН-ЗЕРНОТОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 62 | ЗВ001175 | ТП 10/04 КУРТАХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1971 | НРЭС |
| 63 | ЗВ001179 | ТП 10/04 КЫРДАЛ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | НРЭС |
| 64 | ЗВ001204 | ТП 10/04 МААР ЦЕНТР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 65 | ЗВ001208 | ТП 10/04 МАГАЗИН АНТОНОВКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1969 | НРЭС |
| 66 | ЗВ001209 | ТП 10/04 МАГАЗИН ЕЛОЧКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 67 | ЗВ001210 | ТП 10/04 МАГАЗИН ЖАРХАН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 68 | ЗВ001211 | ТП 10/04 МАГАЗИН ХАТЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 69 | ЗВ001212 | ТП 10/04 МАГАЗИН ЧАППАНДА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 70 | ЗВ001214 | ТП 10/0,4 Малыкай поселок детсад | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 71 | ЗВ001219 | ТП 10/0,4 Маслозавод Чаппанда | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 72 | ЗВ001223 | ТП 10/04 МАСЛОЦЕХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 73 | ЗВ001225 | ТП 10/04 МАСТЕР.МАЛЫКАЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 74 | ЗВ001228 | ТП 10/04 Мастерские | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 75 | ЗВ001231 | ТП 10/04 МЕЖКОЛХОЗСТРОЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 76 | ЗВ001232 | ТП 10/04 Мегежек | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | НРЭС |
| 77 | ЗВ001238 | ТП 10/04 Муоман | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 78 | ЗВ001257 | ТП 10/04 НЕФТЕБАЗА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | НРЭС |
| 79 | ЗВ001258 | ТП 10/04 НИЖ.АМАКИНКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 80 | ЗВ001261 | ТП 10/04 НОВАЯ АНТОНОВКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 81 | ЗВ001262 | ТП 10/04 НОВАЯ ШКОЛА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 82 | ЗВ001263 | ТП 10/04 НОВЫЙ ПОСЕЛОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 83 | ЗВ001264 | ТП 10/04 НЮРБАЧАН ФЕРМА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 84 | ЗВ001265 | ТП 10/04 НЮРБАЧАН ШКОЛА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 85 | ЗВ001266 | ТП 10/04 НЮРБАЧАН-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 86 | ЗВ001267 | ТП 10/04 НЮРБАЧАН-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | НРЭС |
| 87 | ЗВ001268 | ТП 10/04 НЮРБАЧАН-ГАРАЖ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 88 | ЗВ001269 | ТП 10/04 ОБЩЕЖ.МААР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 89 | ЗВ001271 | ТП 10/04 ОДЕЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 90 | ЗВ001275 | ТП 10/04 кВ № 455 Котельная клуба Чаппанда | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 91 | ЗВ001286 | ТП 10/04 ОРТО КЕЛЬ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 92 | ЗВ001289 | ТП 10/04 Орджогон | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | НРЭС |
| 93 | ЗВ001294 | ТП 10/04 Поселок Новый Сюльцы | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 94 | ЗВ001295 | ТП 10/04 П.ОЛОМ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 95 | ЗВ001297 | ТП 10/04 П.ЮЖНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 96 | ЗВ001302 | ТП 10/04 П/РАМА ЖАРХАН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 97 | ЗВ001306 | ТП 10/04 П/РАМА ХАТЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | НРЭС |
| 98 | ЗВ001307 | ТП 10/0,4 пилорама Олом | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 99 | ЗВ001308 | ТП 10/04 П/РАМА ЧУКАР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 100 | ЗВ001309 | ТП 10/04 ПЕКАРНЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 101 | ЗВ001318 | ТП 10/04 ПИОНЕРСКАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 102 | ЗВ001331 | ТП 10/04 ПОЧТА ЧУКАР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 103 | ЗВ001333 | ТП 10/04 Районная столовая | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 104 | ЗВ001343 | ТП 10/04 САЛТАНЫ-ПОСЕЛОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | НРЭС |
| 105 | ЗВ001345 | ТП 10/04 САТА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 106 | ЗВ001347 | ТП 10/04 СЕВЕРНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 107 | ЗВ001349 | ТП 10/04 СЕЛЬСОВЕТЖАРХАН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 108 | ЗВ001350 | ТП 10/04 СЕЛЬСОВЕТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 109 | ЗВ001351 | ТП 10/04 СЕЛЬХОЗХИМИЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | НРЭС |
| 110 | ЗВ001353 | ТП 10/04 СКЛАД | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 111 | ЗВ001354 | ТП 10/04 СКЛАД ХАТЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 112 | ЗВ001356 | ТП 10/04 СКОРАЯ ПОМОЩЬ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 113 | ЗВ001359 | ТП 10/04 СОРТ.УЧАСТОК СЮЛЬЦЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | НРЭС |
| 114 | ЗВ001361 | ТП 10/04 СТОЛОВАЯ УБОЯН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1986 | НРЭС |
| 115 | ЗВ001362 | ТП 10/04 СТ.МАСТ.АНТОНОВКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 116 | ЗВ001372 | ТП 10/04 СЫЛГЫ БАСТАХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 117 | ЗВ001373 | ТП 10/04 СЫМАЛААХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 118 | ЗВ001375 | ТП 10/04 СЮЛЬЦЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 119 | ЗВ001376 | ТП 10/04 СЮЛЬЦЫ ПОСЕЛОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 120 | ЗВ001383 | ТП 10/04 ТВ-37 1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | НРЭС |
| 121 | ЗВ001384 | ТП 10/04 ТВ-37 2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | НРЭС |
| 122 | ЗВ001385 | ТП 10/04 ТВ-39 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1979 | НРЭС |
| 123 | ЗВ001390 | ТП 10/04 ТЕЛЕНКОВА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 124 | ЗВ001391 | ТП 10/04 ТЕЛЯТНИК ХААКЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 125 | ЗВ001394 | ТП 10/04 ТЕПЛИЦА АНТОНОВКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | НРЭС |
| 126 | ЗВ001396 | ТП 10/04 ТИГЯНЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | НРЭС |
| 127 | ЗВ001398 | ТП 10/04 ТУОЙДАХ НЮРБА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1977 | НРЭС |
| 128 | ЗВ001409 | ТП 10/04 ТОМТОР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 129 | ЗВ001410 | ТП 10/0,4 Туойдах Егольжа | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 130 | ЗВ001418 | ТП 10/04 УБОЯН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 131 | ЗВ001422 | ТП 10/04 УРАСАЛААХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | НРЭС |
| 132 | ЗВ001424 | ТП 10/04 УСУН-КЕЛЬ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 133 | ЗВ001428 | ТП 10/04 УЧИЛИЩЕ МААР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1966 | НРЭС |
| 134 | ЗВ001429 | ТП 10/04 УЛГУХТАХАН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 135 | ЗВ001440 | ТП 10/04 ФЕРМА ЖАРХАН | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 136 | ЗВ001441 | ТП 10/04 ФЕРМА ТУОСТАХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1988 | НРЭС |
| 137 | ЗВ001450 | ТП 10/04 ХОЧОТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 138 | ЗВ001453 | ТП 10/0,4 Школа Джикимда Хотогос | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 139 | ЗВ001465 | ТП 10/04 ХОРУЛА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 140 | ЗВ001466 | ТП 10/04 кВ № 476 Школа Джикимда | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 141 | ЗВ001471 | ТП 10/04 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 142 | ЗВ001475 | ТП 10/0,4 Чкалов поселок | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1971 | НРЭС |
| 143 | ЗВ001477 | ТП 10/04 ЧУКАР-ГАРАЖ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 144 | ЗВ001482 | ТП 10/04 ШКОЛА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1981 | НРЭС |
| 145 | ЗВ001487 | ТП 10/04 ШКОЛА МААР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 146 | ЗВ001490 | ТП 10/04 ШКОЛА ЧУКАР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 147 | ЗВ001495 | ТП 10/0,4 Эбэ Малыкай | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 148 | ЗВ001496 | ТП 10/04 ЭБЭ АТАГА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1976 | НРЭС |
| 149 | ЗВ001505 | ТП 10/04 ЭНЕРГЕТИК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1969 | НРЭС |
| 150 | ЗВ001510 | ТП 10/04 ЭТЭ ТОБОЛГО | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1975 | НРЭС |
| 151 | ЗВ001514 | ТП 35/04 БОЙЛЕРНАЯ-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1975 | НРЭС |
| 152 | ЗВ001519 | ТП 35/04 Маар | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 153 | ЗВ001528 | ТП 35/04 МААР-МАЛЬЖЕГАР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 154 | ЗВ001539 | ТП 35/04 ТВ-38 МААРЫ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1972 | НРЭС |
| 155 | ЗВ001547 | ТП 35/04 ЭЛ.СТАНЦИЯ-МАЛЬЖЕГАР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1991 | НРЭС |
| 156 | ЗВ001549 | ТП 10/04 АРАНАСТАХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 157 | ЗВ001551 | ТП 10/04 БАКАР | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 158 | ЗВ001552 | ТП 6/04 БЕЛАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1990 | НРЭС |
| 159 | ЗВ001556 | ТП 6/04 БУДЕННОГО | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 160 | ЗВ001557 | ТП 6/04 БУШКОВА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | НРЭС |
| 161 | ЗВ001562 | ТП 10/0,4 Гараж Кюндядя Старый | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 162 | ЗВ001567 | ТП 6/04 ВЕРХНЯЯ КАМЕРАЛКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1974 | НРЭС |
| 163 | ЗВ001570 | ТП 10/04 КОНТОРА КЮНДЯДЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 164 | ЗВ001576 | ТП 6/04 МЕДГОРОДОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1984 | НРЭС |
| 165 | ЗВ001580 | ТП 10/04 МОЛОДНЯК-КЮНДЯДЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 166 | ЗВ001581 | ТП 10/04 НОВЫЙ ГАРАЖ-КЮНДЯДЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1985 | НРЭС |
| 167 | ЗВ001583 | ТП 6/04 ОБЩЕЖИТИЕ АМАКИНКА | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 168 | ЗВ001585 | ТП 10/04 ОНКУЧАХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 169 | ЗВ001587 | ТП 6/04 Аммосова Нюрба | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 170 | ЗВ001589 | ТП 6/04 ПАРТИЗАНСКАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 171 | ЗВ001594 | ТП 10/04 ПОСЕЛОК КЮНДЯДЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 172 | ЗВ001596 | ТП 6/04 ПРОМКОМБИНАТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1987 | НРЭС |
| 173 | ЗВ001597 | ТП 6/04 РАЙИСПОЛКОМ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1974 | НРЭС |
| 174 | ЗВ001604 | ТП 6/04 СМУ ХОЛБОС | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1983 | НРЭС |
| 175 | ЗВ001607 | ТП 10/0,4 Церковь | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 176 | ЗВ001608 | ТП 6/04 СОВЕТСКАЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 177 | ЗВ001609 | ТП 10/04 СОТТУНА-КЮНДЯДЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 178 | ЗВ001615 | ТП 10/04 ТОМТОР-КЮНДЯДЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 179 | ЗВ001616 | ТП 10/0,4 Урасалах Антоновка | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1982 | НРЭС |
| 180 | ЗВ001618 | ТП 10/04 ФЕРМА КЮНДЯДЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1978 | НРЭС |
| 181 | ЗВ001628 | ТП 6/04 ШКОЛА 3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1980 | НРЭС |
| 182 | ЗВ002620 | КТП-250-10/0.4 (ТП-10/04 Д/С РОДНИЧОК) | Машины и оборудование (кроме офисного) | 01.12.1999 | НРЭС |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику:

1. Правоустанавливающие документы на объекты, в случае отсутствия правоустанавливающих документов, справки о балансовой принадлежности объектов;

2. Доверенность на выполнение работ, предусмотренных данным техническим требованием.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - Проведение подготовительных и камеральных работ, составление и утверждение схем границ |  |  |  |
| 1.1. | Сбор и анализ имеющегося планово-картографического материала, с использованием сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), выявление всех землепользователей и собственников земельных участков, по которым проходят объекты Заказчика (Приложение № 1 к Договору). | Условная единица | 851 |
| 1.2. | Определение координат характерных точек границ земельного участка с выездом к месту расположения объектов (Приложение № 1 к Договору) совместно с представителем Заказчика. | Условная единица | 851 |
| 1.3. | Подготовка схем расположения объектов (Приложение № 1 к Договору) с растровым изображением (спутниковые изображения 2ГИС, Google, Yandex, ESRI), в масштабе, обеспечивающем читаемость схемы объектов и с указанием на схеме: наименования объекта, местоположения, инвентарного номера, кадастрового квартала, отображения опор воздушных линий и с указанием правообладателя земельного участка, на котором распологается граница опор. Согласование схем расположения объектов (Приложение № 1 к Договору) с материально-ответственным лицом Заказчика. | Условная единица | 851 |
| 1.4. | Подготовка схем границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (далее – схем границ) осуществляется с указанием координат характерных точек границ территории в местной системе координат МСК-14, в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек контура объекта, размещённых на картографической основе в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 27.11.2014 №1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2015№ 522 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов». На схемах границ указать наименование и инвентарный номер объекта согласно Приложению № 1 к Договору. В случае, если границы земель объектов (Приложение № 1 к Договору) пересекают границы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, то на каждый уполномоченный орган составляется отдельная схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка. Для земель лесного фонда подготавливается схема границ лесного участка на планшете лесоустройства. | Условная единица | 851 |
| - Подготовка разрешительной документации |  |  |  |
| 2.1. | Подача заявлений от имени Заказчика в уполномоченные органы (в случае, если земли муниципальные – местные органы исполнительной власти, в случае если земли в государственной собственности РС (Я) – Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я), в случае если земли лесного фонда – Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я)) о выдаче Разрешения на размещение объектов (Приложение № 1 к Договору) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно Постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2015№ 522 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов». | Условная единица | 851 |
| 2.2. | Получение заключений уполномоченного органа. В случае получения отказа при согласовании с органами государственной власти и местного самоуправления в процессе утверждения схем границ Исполнитель обязан устранить полученные замечания. | Условная единица | 851 |
| 2.3. | Получение Постановления (Решения) уполномоченного органа о выдаче разрешения на размещение объектов (Приложение № 1 к Договору) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. | Условная единица | 851 |
| 2.4. | Получение Разрешения на размещение объектов (Приложение № 1 к Договору) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. | Условная единица | 851 |

Требования к срокам выполнения работ

Требования к началу срока выполнения работ – с 01.05.2027 г.

Требования к окончанию срока выполнения –  по 31.12.2027 г.

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Период выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Сбор и анализ планово-картографического материала, с использованием сведений ЕГРН, выявление всех землепользователей и собственников земельных участков, по которым проходят объекты Заказчика. Определение координат характерных точек границ земельного участка. Подготовка схем расположения объектов и схем границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории. Согласование схем расположения с материально-ответственным лицом Заказчика. | с 01.05.2027 г. | по 31.12.2027 г. |
| 2. | Подача заявлений от имени Заказчика в уполномоченные органы о выдаче Разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Получение Разрешения (Постановления) уполномоченного органа на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. | с 01.05.2027 г. | по 31.12.2027 г. |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | При выполнении работ соблюдение нормативно-правовых актов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами: - Земельный кодекс Российской Федерации; - Лесной кодекс Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 г. 888-З № 673-IV «Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)»; - Постановление правительства РФ от 27.11.2014 г. № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2015 г. № 522 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»; - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 г. №434 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута"; - Иные нормативные акты, устанавливающие требования к выполнению данного вида услуг. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»». Допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования о выезде к местам расположения объектов ЭСХ | Обеспечение автотранспортом для выполнения работ осуществляется подрядчиком совместно с представителем Заказчика. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к программным продуктам и геодезическим приборам | Для выполнения работ у подрядчика должны находиться: - программные продукты, позволяющие сформировать схемы границ земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в местной системе координат МСК-14; - геодезические приборы, инструменты и оборудование, программные продукты для обработки результатов полевых измерений, сведения об исходных пунктах государственной геодезической сети и (или) опорно-межевой сети (при использовании геодезического). | Согласие с требованием | ### - |
| 1.4. | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | ### -//- |
| 1.4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение работ должно осуществляться силами: - инженера-геодезиста – не менее 2 чел. с опытом работы не менее 2 лет, в том числе с привлечением субподрядных организаций; - кадастрового инженера – не менее 2 чел. с опытом работы не менее 2 лет, в том числе с привлечением субподрядных организаций. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении работ и обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) требований по охране труда, пожарной безопасности, правил пропускного и внутриобъектового режима заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика. | Согласие с требованием | - |
| 1.5.2. | Требования к обеспечению работников специальной одеждой | Подрядчик обязан обеспечить свой персонал специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующим условиям предстоящих работ и установленным нормам. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ подрядчик должен предоставить: - разрешения на размещение объектов, согласно Таблице 1 Технического требования, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов; -схемы расположения объектов; -схемы границ, предпологаемых к использованию земель или части земельного участка; -схема расположения границ лесного участка на планшете лесоустройства | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом 4 Проекта договора. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Сдача выполненных работ | Сдача выполненных работ осуществляется по мере получения разрешений на размещение объектов, согласно Таблице 1 Технического требования, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | После выполнения работ Подрядчик предоставляет: - Схемы расположения границ объектов согласно Таблице 1 Технического требования; - Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории в электронном в виде в формате pdf. в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию; - Схема расположения границ лесного участка на планшете лесоустройствав электронном виде формате pdf. в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию; - Координатное описание земельных участков с размещением объекта в формате dxf., xml; - Постановления (решения) уполномоченных органов о выдаче разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в электронном виде в формате .pdf, в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | После подписания акта выполненных работ или УПД гарантийный срок на результат работ должен составлять в течение всего срока эксплуатации объекта, в случае если они изначально были некорректно выполнены. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан соблюдать требования раздела 11 Проекта договора. | Согласие с требованием | ### - |