БЕ 2040

| ID номер закупки:084-0018134 |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник: |  |  |  |
| Ремонт подрядным способом Начальник ФЭУ филиала ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» - ВЭС _______________ Н.Н. Косач «____»_____________2026г. |  |  | Заместитель директора - главный |
|  |  |  | инженер филиала ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» - ВЭС __________________Д.А. Уксеков «____»___________________2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ на

медножильных кабельных линиях связи для нужд

филиала ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» -

Восточные электрические сети в 2027-2028 г.г.

(для заключения рамочного договора)

Начальная (предельная) цена лота 3 050 000,00 руб с НДС

в том числе НДС 22 %

в том числе по годам:

2027 год – 1 525 000,00 руб. с НДС

2028 год – 1 525 000,00 руб. с НДС

Цена неизменна. При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость неотложных аварийно-восстановительных работ на медножильных кабельных линиях связи в 2027-2028 г.г., указанная в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов,  усложнённых условий производства работ.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

При выявлении производственной необходимости, возможно проведение в текущем году работ на сумму, превышающую размер средств, предусмотренных разбивкой по годам, с условием сохранения общего лимита затрат на ремонтную программу филиала и не превышения общей стоимости работ по договору.

При неполном использовании лимита денежных средств в текущем году, неиспользованная сумма переходит на последующий год с сохранением ограничений по росту общего лимита затрат на ремонты по соответствующему году.

Авансирование не предусмотрено.

- Общие положения

  - Проведение работ по неотложному аварийно-восстановительному ремонту на медножильных КЛС выполняется по поручению (заявке) Заказчика с целью оперативного устранения дефектов и восстановления их технических характеристик в соответствии с требованиями  «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013., а так же при возникновении технологических нарушений, требующих оперативного устранения в соответствии с «Правилами предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «МОЭСК» (приказ ПАО «МОЭСК» от 03.03.2016 № 263 «О вводе Правил предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «МОЭСК»).

Перечень единичных видов работ по неотложному аварийно-восстановительному ремонту медножильных КЛС представлен в Приложении №1 к Техническому заданию.

1.2.  Предельные стоимости единичных видов работ на 2027-2028 г.г. (Приложение 2), определяются с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборников на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 17.02.2026г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026г и размещенные в ФГИС ЦС, применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

- с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области.

- на ремонтные работы, указанные в Перечне единичных видов работ (Приложение №1) п.№176 (Снятие (установка) железобетонных плит перекрытий кабельных каналов), отсутствующие в сборниках ФСНБ-2022 составляется калькуляция по нормам времени соответствующих видов работ сборника ВУЕР ПАО “Россети” (в ценах по состоянию на 01.01.2020г.) Выпуск 3 (КЛ 0,38-10кВ) с использованием информации о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2026г., и размещенные во ФГИС ЦС, применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

- с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области.

К единичным стоимостям видов работ применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением  к Распоряжению № 426р от 01.04.2026г., а именно: для работ, срок выполнения включительно до 31.12.2028г применен индекс–дефлятор в размере 1,0795.

1.3. В ходе выполнения работ расчётная единичная стоимость работ (Приложение №2) может быть изменена за счёт применения к сметным нормам:

- при выполнении АВР возможно применение коэффициента срочности – 1,25 (далее - Кавр), учитывающего увеличение затрат  на ФОТ основных рабочих (без учета перебазировок, переездов, доставки и т.д.) при выполнении работ в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни. Кавр – процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР. Решение отнесения ремонтных работ к аварийно-восстановительным с применением К=1,25 к (ФОТ) принимает Заказчик. На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №3) с обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения. Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов. Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.

- корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г;

- За счет изменения сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов размещенных во ФГИС с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области (Москвы), действующих на момент выполнения работ при соблюдении следующих условий:

- в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой снижение предельной стоимости единичного вида работ установленной по результатам закупочных процедур, то такая стоимость принимается по полученной сниженной цене (текущей);

- в случае если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой увеличение предельной стоимости единичных видов работ, то такая стоимость должна быть скорректирована до размера установленной по результатам закупочной процедуры.

1.4. В течение срока исполнения Договора, предельные стоимости единичных видов работ, установленные по результатам закупочных процедур,  могут быть увеличены в случае корректировки в сторону увеличения индекса дефлятора и при условии пересмотра сценарных условий формирования Бизнес-плана Общества с внесением изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г. с последующей публикацией на информационном портале «Россети Московский регион» в разделе Закупки.

В таком случае, после публикации изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г, и при наличии решения Центрального закупочного органа ПАО «Россети Московский регион, между Заказчиком и Исполнителем работ, может быть заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимостей единичных видов работ.

В  дополнительном соглашении должны быть зафиксированы стоимости единичных видов работ с учётом увеличенного индекса дефлятора с обязательным применением единого коэффициента падения к единичным стоимостям, установленного по результатам закупочных процедур. Также, дополнительным соглашением устанавливается дата введения изменений в Договор в части увеличения стоимостей единичных видов работ. Введенные изменения в Договор будут распространяться на работы, фактическое выполнение которых произведено после даты вступления в силу дополнительного соглашения.

1.5. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К заявке прилагается дефектная ведомость (Приложение №3) ремонтных работ. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Исполнительные сметы на ремонтные работы составляются Подрядчиком в сметно-нормативной базе согласно п.1.2.

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить Исполнителю для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме № М-15. Факт подписания накладной по форме № М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

1.6. Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую типовую форму договора подряда, согласно Приложению 9 к Приказу ПАО МОЭСК от 19.12.2019г № 1414 (в редакции распоряжения от 27.03.2026 №406р).

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

1.7. Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту оформления допуска и аттестации, к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион»», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

1.8. Подрядчик должен иметь запас основных марок кабельной продукции, арматуру и материалы для проведения восстановительных работ на КЛС, согласованный с Заказчиком.

- Основные технические требования на ремонт

  - Время начала производства аварийно-восстановительных работ по устранению последствий технологических нарушений не должно превышать 6 (шесть) часов от момента получения Подрядчиком от Заказчика заявки одним из установленных способов (служебное письмо за подписью заместителя главного инженера по системам связи филиала, заявка по электронной почте от круглосуточной дежурной смены СДТУ) на производство  аварийно-восстановительных работ. Указанное расчетное время до начала работ включает в себя: сбор бригады, доставка, готовность к оформлению допуска на производство работ. Началом аварийно-восстановительных работ считать момент прибытия бригады на место производства работ по заявке.

Производство работ, оформление технической документации должно быть выполнено в соответствии требованиями Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Правила организации технического обслуживания и  ремонта объектов электроэнергетики».

Подрядчик обеспечивает входной контроль используемых при ремонте материалов.

  - Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В).

  - Ремонт должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- ПОТЭЭ “Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок”, (введенных в действие приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н);

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ):

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»

- Отраслевые стандарты (СниП, СанПиН);

- Технические условия;

- Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013  «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Положение о порядке взаимодействия ОАО «МОЭСК» и подрядных организаций при организации технического обслуживания и ремонта на объектах электрических сетей» 2007 г., а также проектов производства работ и технологических карт.

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Регламент проведения непредвиденных ремонтно-восстановительных работ на медножильных кабельных линиях связи (КЛС), проложенных в грунте и линейно-кабельных сооружениях.

2.4. Подрядчик должен обладать необходимым технологическим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом, в составе:

| Оборудование/оснастка/инструмент | Количество |
| --- | --- |
| Переносной кабельный прибор типа ПКП-5 | 1 |
| Переносной мегаомметр для измерения сопротивления изоляции от 1 до 105Ом | 1 |
| Измеритель сопротивлений заземлений с пределами измерения от 0,1 до 1000 Ом | 1 |
| Кабелеискатель | 2 |
| Прибор для отыскания отдельных пар в кабелях и муфтах | 1 |
| Измеритель параметров неоднородностей линий типа Р5-10 | 1 |
| Газоанализатор | 1 |
| Очки защитные | 2 компл. |
| Перчатки резиновые диэлектрические | 2 пары |
| Рукавицы брезентовые | 3 пары |
| Ограждение разборное | 2 компл |
| Сигнальные знаки разборные | 2 компл |
| Палатка разборная | 1 |
| Лестницы длиной 3 м и 6 - 7 м | 2 |
| Фонарь карманный электрический | 2 |
| Домкрат | 1 |
| Чулки кабельные | 1 компл |
| Устройство закладки кабеля УЗК | 1 |

2.5. Подрядчик должен иметь средства малой механизации, необходимые для выполнения работ: мотопомпа для грязной воды, дизель или бензо-генератор не менее 5 кВт, бензопила, а также вседорожный грузопассажирский автотранспорт для доставки бригад и кабельной продукции к месту аварии.

Работы, связанные с восстановлением газонов, тротуаров, дорожных покрытий, выполняются только при положительной температуре.

2.6. По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или гражданско-правовые договоры, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО “Россети Московский регион”, (утвержден приказом Общества от 05.04.2021 №333 (опубликован на сайте ПАО “Россети Московский регион”).

Необходимое количество персонала для выполнения неотложных и аварийно-восстановительных по ремонту медножильных КЛС:

•	6 человек с V Группой ЭБ,

•	4 человек с IV Группой ЭБ

•	4 человек с Группой ЭБ не ниже 3.

3. Требования к участникам Закупки:

3.1.   Обязательные (отборочные) требования к Участнику закупки.

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

3.2.  Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| 1.1. Наличие опыта выполнения неотложных аварийно-восстановительных ремонтных работ на медножильных КЛС со стоимостью каждого договора не менее 30% от начальной цены лота за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП Предоставить копии договоров и актов выполненных работ - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - 1 договор = 50 баллов; - 2 и более договора = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие материально-технических ресурсов. Наличие ремонтно-складского помещения не менее 50м2 в зоне обслуживания (https://rossetimr.ru/about/filials/east/ ) филиала Восточные электрические сети. Подтверждается копиями документов, подтверждающих право собственности или аренды. Не подтвержден факт наличия/документы предоставлены на помещение менее 50м2 – 0 баллов. Документы предоставлены и соответствуют критерию оценки– 100 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| 1.3. Наличие кадровых ресурсов Предоставить документы в соответствии с п. 2.6 ТЗ - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/ документы предоставлены менее чем на 14 человек = 0 баллов Предоставлены документы на 14 сотрудников - 50 баллов, Предоставлены документы на более 14 сотрудников - 100 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

3.3. Требования к сметной документации.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику  необходимо предоставить сметный расчет и калькуляцию, которые должны быть составлены в соответствии с составом и технологией производства единичных видов работ, указанных в Приложении №1, с применением сметных норм и индексов дефляторов, указанных в п. 1.2. настоящего Технического задания.

4. Контроль, приёмка из ремонта и порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Приемка отремонтированного оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013. При сдаче оборудования из ремонта Подрядчиком дополнительно прилагается письменное разрешение на включение в работу.

4.2. Фактически выполненные работы определяются по ведомостям дефектов, формируемым из перечисленных в перечне единичных видов работ (Приложение №1).

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

4.3. Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику:

- ведомость дефектов, составленная с применением Приложения 1 к техническому заданию и предварительно согласованная с Заказчиком работ;

- сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ, определённых по итогам проведенной закупочной процедуры.

Для работ, выполненных в 2027-2028 г.г., сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.2. и 1.3. настоящего ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026г. на момент выполнения работ и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов.

К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена),  расчётный индекс-дефлятор не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

4.4. Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации  должно учитываться следующее:

- Приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МТР в ФГИС ЦС, приоритетом при определении стоимости  МТР  являются открытые источники сети Интернет. В случае отсутствия стоимости в сети Интернет, стоимость определять по прайс-листам, коммерческим предложениям от производителей продукции, товаров, и их официальных дилеров/представителей (с приложением подтверждающих документов).

- Допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр).

Проверка представленной сметной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

4.5.  Акты (КС-2) составляются за отчётный период по согласованному сметному расчёту, сформированному в соответствии с п.5.2. настоящего Технического задания, с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, действующих на момент выполнения работ с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области  при условии не превышения стоимости актируемых объёмов относительно стоимости аналогичных объёмов работ по согласованной смете.

Приёмка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости, указанной в подтверждающем документе.

4.6. Приёмка выполненных работ производится после оформления в установленном порядке заявки на производство работ и предоставления Подрядчиком двухстороннего Акта о приемке выполненных работ, также  подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»), направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня.

После получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества  выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней.

4.7.	Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора.

4.8. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС 3.   Авансирование не предусмотрено.

Демонтированные материалы и оборудование, подлежащие возврату, оформляются и передаются Подрядчиком Заказчику по согласованной форме (Приложение №4).

Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей  структурных подразделений.

5. Требуемые сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027г.

Окончание: 31.12.2028г.

6. Гарантии исполнителя ремонтных работ

6.1. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных медножильных КЛС должен быть не менее 24 месяцев с момента приёмки работ.

6.2. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов, и несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

Приложение №1 - Перечень единичных видов работ на неотложный аварийно-восстановительный ремонт медножильных КЛС для нужд филиала ПАО “Россети Московский регион” - Восточные электрические сети в 2027-2028г.г.

Приложение №2 - Перечень стоимостей единичных видов работ на неотложный  аварийно-восстановительный ремонт межножильных КЛС для нужд филиала ПАО “Россети Московский регион” - Восточные электрические сети в 2027-2028г.г.

Приложение №3  - Типовая форма ведомости дефектов на неотложный аварийно-восстановительный ремонт.

Приложение №4 - Форма Акта на демонтированное оборудование и материалы, подлежащие возврату.

Начальник службы  СДТУ ВЭС		              	                    Е.А. Давиденко

Заместитель главного инженера Восточных ЭС по системам связи А.В. Калинкин