Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12 Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, и разработке мероприятий по устранению последствий негативного воздействия
Лот №______________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Основание для выполнения работ	4

1.4.	Заказчик	4

1.5.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера.	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к перечню и объему работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	5

2.3.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| КСБ | - комплексная система безопасности |
| СТО | - стандарт организации |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| НПА | - нормативно-правовые акты |

Наименование закупаемой продукции

Услуги по подготовке материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, и разработке мероприятий по устранению последствий негативного воздействия

Основание для выполнения работ

Требования выполнения условий договора подряда № 9-ТПиР-Без-2025 от 24 апреля 2025 года.

Заказчик

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8.

Цель выполнения работ

Разработка раздела по охране водных биологических ресурсов в целях выполнения договора подряда № 9-ТПиР-Без-2025 от 24 апреля 2025 года.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» | Новосибирская ГЭС, Новосибирская область Новосибирск, Советский район, ул. Новоморская, 4 |  |  |

Иные требования и сведения общего характера.

После заключения договора Исполнителю при необходимости (по отдельному запросу) будут переданы исходные данные для выполнения работ: основные технические решения по созданию инженерно – технических средств охраны верхнего бьефа правобережной земляной плотины и правобережной напорной дамбы Новосибирской ГЭС.

Требования к продукции

Требования к перечню и объему работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка раздела по охране водных биологических ресурсов | комплект | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к срокам выполнения работ/ этапам работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Разработка раздела по охране водных биологических ресурсов | Работы выполняются с даты подписания договора. Окончание выполнения работ не позднее 45 дней с даты подписания Договора |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» обеспечивает допуск на территорию ГЭС персонала с оборудованием для проведения обследования (при необходимости) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Работы выполняются на территории со специальным режимом (действующая электростанция). Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС». |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат выполнения работ | Комплект согласованной документации - раздел по охране водных биологических ресурсов в рамках проекта по модернизации КСБ Новосибирской ГЭС |
|  | Требования к приемке результата выполнения работ |  |
|  | Приемка-сдача результата работ | Акт приемки-сдачи выполненных работ должен быть передан заказчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.3 настоящей таблицы |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполнения работ |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполнения работ: | Исполнитель передает Заказчику: - Разработанную документацию в одном экземпляре на компакт-диске (CD или DVD) и на бумажном носителе в четырех экземплярах. Формат передаваемой документации: - текстовая часть – doc (MS Word), pdf; - графическая часть – dwg (AutoCAD), pdf; - таблицы данных – doc (MS Word), xls (MS Excel); - презентационные материалы – ppt (MS PowerPoint). Отчетная документация на бумажном носителе передается Заказчику после рассмотрения ее в электронном виде. Разработанная документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без согласия Заказчика запрещается. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА) действующими на территории Российской Федерации области оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполненных ими работ. |