Технические требования

ОКПД2 71.20.19 Оказание услуги по проведению технической экспертизы результатов нанесение лакокрасочного покрытия металлоконструкций защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС для нужд Саратовского филиала.

Лот_____________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.Обозначения и сокращения………………………………………………………………………………………3

1.2. Наименование услуг	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.   Иные требования и сведения общего характера	5

2. Требования к продукции	5

2.1.1. Требования к видам и объёмам услуги	5

Таблица 2. Перечень и объемоказываемой услуги	5

2.1.2 Требования к срокам выполнения услуги	5

Таблица 3. Требования по срокам выполненияуслиги	5

2.2 Требования к качеству выполнения услуги	6

Таблица 4. Требования к качеству выполнения услиги	6

- 1. Общие сведения

1.1 Обозначения и сокращения

| Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А., Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Специализированная подрядная организация, привлекаемая Заказчиком на договорных началах для оказание специализированных услуг |
| Саратовская ГЭС | Саратовская ГЭС |
| ТТ | Технические требования |
| ИТСФЗ | Инженерно-технические средства защиты |
| СТО | Стандарт организации |
| ЛБ | Левый берег |
| ПБ | Правый берег |
| ВБ | Верхний бьеф |
| НБ | Нижний бьеф |
| АКП | Антикоррозийное покрытие |
| ЛКМ | Лакокрасочные материалы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СИЗОД | Средства индивидуальной защиты органов дыхания |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ТУ | Технические условия |
| НТД | Нормативно-технический документ |

1.2. Наименование услуг

ОКПД2 71.20.19 Оказание услуги по проведению технической экспертизы результатов нанесение лакокрасочного покрытия металлоконструкций защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС для нужд Саратовского филиала.

#### 1.3. Цель оказания услуг

1.3.1. Определение   причины   отслоения   (разрушения) слоя ЛКП нанесённого на различные элементы металлоконструкции защитного ограждения, определение   общей   площади   отслоения   (разрушения)     слоя   ЛКП, определение   совместимости   грунтовочного и   лакокрасочного   составов и соблюдение  технологии нанесения грунтовочного и   ЛКП, технологическим     регламентам     завода-производителя, НТД,   включая   подготовку   поверхности металлоконструкций,   толщину   нанесённых   слоёв  и   их   количество металлоконструкций защитного ограждения в составе системы ИТСФЗ, в целях исполнения договора подряда №1300-265-2022 от 16.09.2022г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

#### 1.4. Существующее положение

1.4.1.Услуга оказывается на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», Щитовое отделение нижнего бьефа, на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях: с наличием в зоне оказание услуги действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

1.4.3 Услуга вблизи действующих электроустановок, находящихся под высоким напряжением.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказание услуги) | Наименование основного средства (в отношении которого оказывается услуга) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Система инженерно-технических средств защиты со стороны щитового отделения нижнего бьефа Саратовской ГЭС | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. | металлоконструкция защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС | эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

#### 1.5.   Иные требования и сведения общего характера

#### 1.5.1. По итогам оказание услуги составляется заключение, в котором описываются состояние покрытия, перечень выявленных дефектов, оценка соответствия требованиям, а также даются рекомендации по устранению недостатков.

- 2. Требования к продукции

- 2.1.1. Требования к видам и объёмамуслуги

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименованиеуслуги / этапы услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 71.20.19 оказание услуги по проведению технической экспертизы результатов нанесение лакокрасочного покрытия металлоконструкций защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС для нужд Саратовского филиала. | Общая площадь металлоконструкций защитного ограждения S=2334,0м2 |  |

- 2.1.2 Требования к срокам оказание услуги

# Таблица 3. Требования по срокам оказание услуги

| № п/п | Наименование услуги/ этапа услуги | Требования к началу срока оказание услуги/ этапа услуги | Требования к окончанию срока оказание услуги / этапа услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 71.20.19 оказание услуги по проведению технической экспертизы результатов нанесение лакокрасочного покрытия металлоконструкций защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС для нужд Саратовского филиала. | С даты заключения договора | Не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора |

#### 2.2 Требования к качеству оказание услуги

# Таблица 4. Требования к качеству оказание услуги

Наименование услуги /этапа выполнения услуги (позиция № 1 Таблицы №2): Оказание услуги  по проведению технической экспертизы результатов выполненных работ по нанесение лакокрасочного покрытия металлоконструкций защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС для нужд Саратовского филиала.

| п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуги |  |
|  | Общие требования к оказанию услуги 1.Услуга должна выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, допуски и разрешения (Госстрой РФ, Ростехнадзор) на выполняемые виды указанных услуг. 2. Организация должна иметь организационную структуру, которая позволяет обеспечить квалифицированное выполнение его технических функций, организовать и осуществить в нужные сроки, необходимый объем указанных услуг. 3. Допускать к оказанию услуги годный по состоянию здоровья, аттестованный в области промышленной безопасности персонал, обеспечить его в соответствии с требованиями действующих НТД спецодеждой, спец-обувью и средствами индивидуальной защиты. 4. За бригадой Исполнителя должно быть закреплено не менее одного ИТР, состав бригады не менее двух человек. 5. Услуга осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и соблюдения природоохранного законодательства на объектах ПАО «РусГидро». 6. Исполнитель должен обеспечить соблюдение на территории объектах Заказчика действующих требований по охране труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутри-объектового режима, действующих на территории Заказчика, нести ответственность за допущенные по вине Исполнителя аварийные ситуации, согласно действующего законодательства РФ. 7. До начала оказания услуги, Исполнитель должен предоставить Заказчику на согласование график оказание услуги, списки привлечённого персонала. 8. Выполнение не согласованных с Заказчиком услуг запрещено. 9. Условия доставки персонала Исполнителя до объекта и организация рабочих мест, а также доставка с места оказание услуги лежит в зоне ответственности Исполнителя. 10. Всё оборудование, в том числе СИЗ и СИЗОД необходимое для оказание услуги, согласно настоящему ТТ, предоставляется Исполнителем. Перечень необходимого оборудования предварительно согласовывается с Заказчиком до начала оказание услуги. 11. Оказание услуги осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства, установленных НТД. 12. Установленный противопожарный режим предприятия является обязательным для персонала Исполнителя и должен строго соблюдаться. 13. Все необходимые специальные услуги организуются и выполняются Исполнителем за счёт собственных средств, включая необходимое оборудование, технику и аппаратуру 14. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и ликвидацию отходов по окончании оказание Услуги, складирует отходы в указанное Генеральным подрядчиком место (территория Саратовской ГЭС). |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов (НТД), при оказании услуги | Основные нормативно-технические документы (НТД), инструкции, РД: 1. СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85). 2. ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». 3. ГОСТ 31993-2013 и ГОСТ Р 55614-2013 —измерение толщины защитного слоя ЛКП. 4. ГОСТ 15140-78 — определения адгезии (сцепления) покрытия с поверхностью. 5. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85). 6. ГОСТ Р 70188-2022 «Строительные работы и типовые технологические процессы. Защита металлоконструкций от коррозии в условиях строительно-монтажной площадки. Правила и контроль выполнения работ». 7. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». 8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020г. №835н, зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020г. №61411. 9. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», Приказ МЧС РФ от 18.11.2021г. №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». 10. Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09. 2020 г. №1479). 11. Положение о пропускном и внутри объектовом режимах Саратовской ГЭС. 12. Требования ФЗ «Об охране окружающей среды от 10.01.2002г. №7-ФЗ (в действующей редакции)». |
|  | Требования к оборудованию и материалам 1. Все измерительные приборы и оборудование, которые используются для контроля, должны иметь действующее свидетельство о поверке или сертификат о калибровке. 1.1. класса точности: а) Толщиномеры (для измерения толщины сухого слоя покрытия) ГОСТ 31993-2013, - для тонких слоёв требуется более высокая точность (например, ±10 мкм), - для толстых — допускается чуть меньшая, но всё равно прибор должен быть откалиброван под этот диапазон. б) Измерительные инструменты для геометрии (линейки, штангенциркули, угольники, угломеры)- второй класс точности. в) для оценки адгезии: погрешность измерений ± 1%. (ГОСТ 9.602-2016). 2. Оборудование должно обеспечивать точность и повторяемость результатов, должно быть в исправном состоянии и готово к работе. 3. Все необходимые для оказание услуги расходные материалы, инструменты, оборудование или изделия приобретаются и доставляются к месту оказание услуги Исполнителем . 4. Стоимости расходных материалов включается в общую стоимость услуги. 5. Все предоставляемые Исполнителем расходные материалы, инструменты, оборудование и изделия должны соответствовать нормам и требованиям промышленной безопасности, подтверждены техническими паспортами, сертификатами и т.д., и меть разрешительную и эксплуатационную документацию на русском языке. |  |
|  | Требования к организации оказание услуги 1. Услуги выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1. (Таблица №4 к ТТ). 2. Перед началом оказание услуги, на объекте за 10 (десять) рабочих дней разработать и согласовать график оказание услуги, с указанием количества и квалификации задействованного персонала. 3. Исполнитель должен: - назначить из числа своих работников представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Услуги, а также ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в месте оказание Услуги. Полномочия указанного представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленным документом, передаваемым Заказчику по его письменному запросу. - обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика. - обеспечить вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборку объекта. 4. Согласование (при необходимости) со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала | 1. Услуга оказывается в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. 2. Допуск к оказанию услуги выполняет персонал Саратовской ГЭС. 3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022г. №2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в ст. 10 ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса и перечня сведений, указанных в ст. 10 ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. 4. До начала оказание услуги , в рамках исполнения договора после его заключения, Исполнитель предоставляет сведения на персонал: - сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования (Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, по форме установленной законодательством РФ). - сведения о том, что физическое лицо не состоит на учёте в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании (Справка о том, что не состоит на учёте в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании, по форме установленной законодательством РФ). Декларация, подписанная физическим лицом по форме, установленной субъектом топливно-энергетического комплекса, о том, что такое физическое лицо: а) не является лицом, прекратившим досрочно полномочия по государственной должности или уволенным с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством РФ связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее 3 лет; б) не представило недостоверные или неполные сведения при приёме на работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; в) не является иностранным гражданином, гражданином РФ, имеющим гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, или лицом без гражданства. При необходимости, согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). |
|  | Давальческое оборудование, материалы и механизмы | 1. Давальческий материал в рамках настоящего договора Заказчиком не предоставляется 2 Субподрядчик не вправе требовать предоставления давальческих материалов. |
|  | Требования к контролю качества услуги и материалов 1. Исполнитель обязан применять такие виды и объёмы контроля своих услуг, которые гарантировали бы высокое качество оказание услуги. 2. Особое внимание — зонам сопряжения элементов, сварным швам 3. Контроль качества оказание услуги должен выполняться в соответствии с действующими НТД. |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |
|  | Квалификация персоналаИсполнителя, привлекаемого к оказанию услуги | 1. Эксперт должен иметь профильное образование и опыт, непосредственно связанный с контролем качества защитных покрытий. 2. Эксперт обязан разбираться: -в требованиях к ЛКП металлоконструкций: какие дефекты допустимы, какие методы контроля применять, какие стандарты (ГОСТы, СП, СТО); -выявлять разные типы дефектов; -знать признаки нарушений: отслаивание, трещины, вздутия, неравномерность толщины, включения под покрытием, потёки, сморщивание, кратеры. -причины возникновения дефектов (некачественная подготовка поверхности, нарушение технологии нанесения, воздействие среды). 3.Иметь навыки работы с оборудованием, с применением инструментального метода: толщинометрию (вихретоковым или ультразвуковым методом), оценку адгезии (например, методом решётчатых надрезов). Иметь соответствующую подготовку и аттестацию по работе с такими приборами. 4.Должен понимать, какие вредные и опасные факторы присутствуют на объекте (пары растворителей, шум, вибрация, риск поражения электрическим током и т.п.), и знать, как минимизировать риски. 5.Иметь аттестация по методам контроля. Если в рамках экспертизы применяются специализированные методы (ультразвуковой, вихретоковый, магнитный и т.п.), у эксперта должен быть действующий допуск к этим видам услуг. 6.Состав экспертной комиссии, должен состоять не менее 2-х сотрудников, с уровнем квалификации: - из числа ИТР (II или III и выше)- не менее 1 сотрудника. - из специалистов I или II уровня. 7. Предоставить список персонала, имеющего право быть: - руководителем работ, - производителем работ 8.Соответствие требованию Исполнитель должен подтвердить на стадии заключения Договора, предоставлением сведений о персонале с правом доступа в электроустановки до 1000В, с указанием групп по электробезопасности и удостоверений с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений и протоколы о проверке знаний). Предоставлением списка персонала, участвующего в оказании услуг с указанием квалификации и стажем работы по профессии. 9. До начала оказание услуги , в рамках исполнения условий заключенного Договора, Исполнитель представляет: - для персонала, участвующего в выполнении специальных услуг, копии действующих квалификационных документов (удостоверения, аттестаты) подтверждающих право проведения данных услуг, удостоверений по электробезопасности. - ответственными лицами при работах по наряду-допуску. - ответственными лицами при работах по распоряжению. |
|  | Требования к безопасности оказание услуги и охране труда Технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказание услуги должны соответствовать характеру выполняемых услуг. Исполнитель обязан: 1.Соблюдать требования действующего ФЗ РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности по оказанию услуги. 2.Направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски коказанию услуги, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов услуг. |  |
|  | Требования к результатам оказания услуги |  |
|  | Общие требования к результатам услуги По окончанииоказание услуги, до подписания “Акт о приёмке оказанных услуг” по установленной договором форме предоставить Заказчику экспертное заключение. |  |
|  | Требования к оформлению документации В соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023г. № 344/пр и от 02.12.2022г. № 1026/пр представить Генеральному подрядчику: 1. Технический отчёт (в соответствии с ГОСТ 31937-2024 и другими релевантными стандартами). 2. Протоколы испытаний (при необходимости). 3. Детальные фото дефектов (с масштабной линейкой, датой и местом съёмки). 4. Копии сертификатов и лицензии экспертной организации. |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказание услуги | Исполнитель обязан одновременно с Актом о приемке оказаных услуг и ведомостями выполненных услуг предоставить Заказчику: 1.Технический отчёт (в соответствии с ГОСТ 31937-2024 и другими релевантными стандартами) с описанием фактического состояния лакокрасочного покрытия, перечисление выявленных дефектов, оценкой, насколько ЛКП покрытие соответствует требованиям нормативов (ГОСТ, СП, технологический регламент), проектной и исполнительной документации, с формулировкой выводов: есть ли отклонения, в чём их суть, с рекомендациями по устранению недостатков. 2. Протоколы испытаний (при необходимости). Если в ходе экспертизы проводились лабораторные или инструментальные испытания (например, проверка адгезии, толщины покрытия, степени высыхания), с оформлением отдельных протоколов с результатами. 3. Фотоматериалы/ фотофиксацию: снимки объекта до и после услуги, детальные фото дефектов (с масштабной линейкой, датой и местом съёмки). 4. Список приборов и инструментов, которые применялись при обследовании и измерениях. 5. Копии сертификатов и лицензии экспертной организации. 6.Отчётные документы по всем выполненным этапам услуги представить на бумажном носителе в 3-х (трёх) экземплярах, на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя 1.В случае повреждения оборудования, материалов и т.д., в ходе оказания Услуги Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счёт в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приёмки оказанных услуг. 2.Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение одних суток со дня получения письменного извещения Заказчику. |  |
|  | Гарантийный срок на результат услуги | Гарантийный срок на результат услуги должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания “Акт о приёмке оказанных услуг”. |
|  | Требования к Исполнителю (привлекаемым третьим лицам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора 1.Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочей площадки и ликвидацию отходов по окончании оказание Услуги. 2.Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Услуг. 3.Исполнитель, в течении 2-х (двух) календарных дней, представляет Заказчику по его запросу письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств. |  |
|  | Требования к привлекаемым Исполнителем третьим лиц, к оказанию Услуги | В случае привлечения Исполнителем к оказанию услуги третьих лиц,организаций (дополнительных специалистов/лабораторий)., на момент согласования Договора, Исполнитель обязан представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также письменное согласие о готовности и возможности оказание ими Услуги. |