ДОГОВОР № _________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Н. Новгород				                                                                                    «__»  ____ 2026 г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Федорова Дмитрия Геннадиевича, действующего на основании доверенности №Д-ЦА/142 от 18.10.2024, с одной стороны,

и __________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в _______________________, действующей на основании _____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по капитальному ремонту опорных конструкций, рамы коммутационного модуля и ошиновки ЛР 130 на ПС 110 кВ ПАЗ, объявленной ______________ на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ____________________, на сайте _____________________________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от ____________ № ________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем – Договор, о нижеследующем:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик по заданию Заказчика обязан выполнить за свой риск и собственными или привлеченными силами и средствами с использованием собственного материала и оборудования строительно-монтажные и пусконаладочные работы по капитальному ремонту опорных конструкций, рамы коммутационного модуля и ошиновки ЛР 130 на ПС 110 кВ ПАЗ (далее по тексту – Объект(ы)), в соответствии с положениями настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 4 к настоящему Договору).

1.2. Срок выполнения работ: _________________.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации;

2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.3. Подрядчик в период выполнения работ обязан соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика;

2.1.4. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

2.1.5. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.1.6. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения Работ по Договору;

2.1.7. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней известить об этом Заказчика в письменной форме;

2.1.8. Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную по форме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ).

2.1.9. При сдаче выполненных работ передать Заказчику исполнительную документацию (если она необходима).

2.1.9.1 В соответствии с п.1. ст.169 НК РФ при совершении операций с товарами, входящими в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», Подрядчик выставляет счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-фактуры, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (далее - ЭДО), являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Электронные счета-фактуры должны содержать реквизиты прослеживаемости: регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, количественную единицу измерения и количество прослеживаемых товаров, стоимость товара, подлежащего прослеживаемости 
(в рублях, без НДС).

Подрядчик запрашивает у Заказчика информацию об операторе ЭДО Заказчика в целях организации процедуры выставления электронных счетов-фактур.

2.1.9.2. Если в результате исполнения Договора Подрядчиком передается товар, подлежащий прослеживаемости в соответствии с требованиями законодательства РФ, который входит в состав комплекта (набора) оборудования, а также при передаче такого товара в составе выполненных работ, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия Договора обеспечить условия, необходимые для выставления и получения электронных счетов-фактур, включая следующие обязательства:

- предоставлять в составе пакета документов по исполнению Договора письма о наличии или отсутствии в составе выполненных работ товаров, подлежащих прослеживаемости;

- заключить договор с оператором ЭДО, включенным в перечень, опубликованный на официальном сайте ФНС России, через которого будут выставляться счета-фактуры;

- указывать стоимость прослеживаемого товара отдельно по каждому регистрационному номеру партии товара (РНПТ), а также представить документы, подтверждающие происхождение товаров, а именно сертификаты соответствия, декларацию на товары, карточку проверки РНПТ на сайте ФНС;

- предоставлять документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших акты, накладные, счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы, (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности или иные аналогичные документы), в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя Подрядчика;

Если подрядчик находится на УСН и не является плательщиком НДС, он обязан предоставлять в адрес Общества УПД, в котором будет информация о прослеживаемом товаре.»

2.1.10. Представлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика. Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

2.1.11. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2. Права Подрядчика

2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит стоимость по договору не менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра стоимости договора;

2.2.2. Отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 2.1.6, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора;

2.2.3 Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц. Ответственность за действия третьих лиц, в том числе за соблюдение ими законодательства РФ возлагается на Подрядчика по настоящему договору.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему;

2.3.2. В момент подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика:

- документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации Подрядчика в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию),

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превысят десяти процентов стоимости Работ, указанной в Смете и не изменяют характера предусмотренных в настоящем Договоре Работ;

2.4.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.4.3. Заказчик вправе:

- контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика;

- выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц;

2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик компенсирует Подрядчику стоимость фактически выполненного объёма Работ на дату получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;

2.4.5. В случае, предусмотренном пунктом 2.4.4. Договора, Стороны обязуются составить Акт о прекращении Работ.

2.5. Антикоррупционная оговорка.

2.5.1.	Подрядчику  известно о том, что ПАО «Россети Центр и Приволжье» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (ПАО «Россети Центр и Приволжье» свидетельство от 08.04.2015 № 0202), включено в Реестр надежных партнеров, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2.5.2.	 Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представленными на официальном сайте ПАО «Россети Центр и Приволжье»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

2.5.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

2.5.4.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 2.5.1 – 2.5.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 2.5.1, 2.5.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

2.5.5.	 В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 2.5.1, 2.5.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 2.5.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Сторона, предоставившая материалы, оборудование, отвечает за их соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (далее – Документы) и счет-фактуру, оформленный по форме и в сроки в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ).

4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней представленные Подрядчиком Документы рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписываются и направляются Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству выполненных работ, Документы не подписываются до момента устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

4.4. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Документах с указанием сроков их исправления.

4.5. При просрочке передачи или приемки Акта выполненных работ риски, предусмотренные настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку.

4.6.   В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

4.8. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.1.11. дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

4.9. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.1.11. настоящего Договора, либо продолжит Работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 4.8. срока, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ, оказываемых по настоящему договору составляет: ___________ руб. __ коп, в том числе НДС (22%) ________________руб. __ коп.

5.2. Платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3) и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.2. При нарушении Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты работ/товаров, принятых Заказчиком до совершения нарушения), направив Подрядчику уведомление об отказе от исполнения Договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков в полном размере. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего Договора.»

6.3. При нарушении Подрядчиком положений Договора о прослеживаемости товара Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1 % от суммы договора за каждый выявленный факт нарушения.»

6.4. Иная ответственность предусмотрена в Техническом задании (Приложение № 4 к настоящему Договору).

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Сторона, предоставившая материалы, оборудование предназначенных для выполнения Работ несет риск случайной гибели или случайного повреждения.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В настоящей статье определение «обстоятельства непреодолимой силы» обозначает не зависящее от сторон событие, которое делает невозможным или противозаконным для какой-либо стороны исполнение обязательств, а именно:

8.1.2 стихийное бедствие;

8.1.3. война, военные действия (с объявлением войны или без такового) вторжение, действие иностранных враждебных государств, реквизиция, или эмбарго;

8.1.4. гражданская война или иные события подобного характера (восстание, мятеж, революция);

8.1.5. радиоактивное загрязнение, являющееся следствием ядерного взрыва/аварии;

8.1.6. волнения и беспорядки, за исключением случаев, когда таковые ограничиваются только работниками Подрядчика или Подрядчиков;

8.1.7. вступление в силу актов, изданных органами государственной власти и государственного управления, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по договору и на срок исполнения обязательств. При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по договору либо обосновать невозможность их исполнения.

8.3. В случаях, предусмотренных в пункте 8.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением договора.

8.4. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный договором срок. Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Исполнителем по Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.3. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.

9.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, указанного в пункте 1.1. Договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ.

10.2. При осуществлении контроля за ведением Работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- аннулирования свидетельства СРО на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

11.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. При нарушении Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты работ/товаров, принятых Заказчиком до совершения нарушения), направив Подрядчику уведомление об отказе от исполнения Договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков в полном размере. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего Договора.»

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1 Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Исполнителем.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист, получается, по месту третейского судопроизводства.

14.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Общества может быть передан на разрешение суда по истечении 30 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

15.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Исполнителем в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

15.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

15.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

15.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.9. При нарушении Подрядчиком положений Договора о прослеживаемости товара. Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 0.1 % от стоимости договора за каждый выявленный факт нарушения.»

Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 - Протокол согласования договорной цены на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение № 2 - Формат предоставления информации на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение № 3 - Форма письменного согласия собственников/ бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Исполнителя на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение № 4 – Техническое задание на __стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго») |  |  |
| Почтовый адрес юридического лица 603950 г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 33 |  |  |
| Банковские реквизиты для заполнения платежного поручения Получатель: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Нижновэнерго» ИНН 5260200603 КПП 526002001 Расчётный счёт: 40702810900000051163 Банк получателя: Банк ГПБ (АО), г. Москва БИК 044525823 Корреспондентский счёт: 30101810200000000823 |  |  |
| Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» _________________________Д.Г. Федоров (Ф.И.О.) М.П. «_____»____________________2026 г. | _________________________ (Ф.И.О.) М.П. "___"____________________2026 г. |  |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№ ______________ от «___» _____ 2026

Протокол согласования цены

______________________, в лице _______________ действующей на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны,

и Публичное акционерное общество «Россети Центра и Приволжье», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Федорова Дмитрия Геннадьевича, действующей на основании доверенности Д-ЦА/142 от 18.10.2024, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий протокол о следующем:

- В соответствии с п. 5.1. Договора Стороны согласовали стоимость выполняемых   по настоящему Договору Работ в размере ______________ руб. __ коп, в том числе НДС (22%) ______________ руб. __ коп.

- Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора.

| Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» ______________________/ Д.Г. Федоров / М.П. «_____» _____________20___г. | __________________/____________/ М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№ ______________от «___» _____ 2026

# Формат предоставления информации утверждаем:

| Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» ______________________/ Д.Г. Федоров / М.П. «_____» _____________20___г. |  |  |  |  |  | __________________/____________ / М.П. «_____» _____________20___г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора |  |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН | ОГРН | Наименование (краткое) | Код ОКВЭД | ФИО руководи-теля (полностью) | Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя |  | № | ИНН | ОГРН | Наименова-ние/ФИО (полностью) | Адрес регистра- ции |  | Серия и номер документа, удостоверя- ющего личность (для физических лиц) | Категория: руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ конечный бенефициар | Офшорная компания (да/нет) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и другие) |
| … | … | … | … | … | … |  | … | … | … | … | … |  | … | … | … | … |

Руководитель:

_______________  (указывается Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№ ____________ от «___» _____ 2026

Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Собственника утверждаем:

| Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» ______________________/ Д.Г. Федоров / М.П. «_____» _____________20___г.; __________________/___________/ М.П. «_____» _____________20___г. |  |
| --- | --- |

## Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети Центр и Приволжье»/ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

________________________________                            _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)