ДОГОВОР ПОДРЯДА № 26-27/БЛГ-ДОРХС

на выполнение работ по восстановлению благоустройства мест разрытий после строительства кабельных линий для нужд ДОРХС филиала ПАО «Россети Московский регион - Московские кабельные сети.

г. Москва								         «    »                  2026 г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети Андрея Игоревича Челнакова, действующего на основании доверенности № б/н от 14.02.2025 г.,  	и _________«_____________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии № _____ от 00.00.2026 г. заключили настоящий Договор подряда, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик выполняет работы восстановлению благоустройства мест разрытий после строительства кабельных линий для нужд ДОРХС филиала ПАО «Россети Московский регион - Московские кабельные сети, в соответствии с утвержденным техническим заданием (Приложение № 1) и перечнем расценок (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. настоящего Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный настоящим Договором и техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора. Порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика определяется Регламентом взаимодействия (приложение № 3).

Все предусмотренные настоящим Договором работы выполняются силами, средствами и из материалов Подрядчика.

Виды и объемы работ, составляющих предмет настоящего договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ. Продолжительность выполнения работ определены пунктом 2.5.12 Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП в действующей редакции и п.5 Технического задания.

Конкретные виды и объемы выполняемых работ, места выполнения работ определяются на основании заявок Заказчика по форме приложения № 1 к Регламенту взаимодействия (приложение № 3 к настоящему Договору).

1.6. Подрядчик выполняет работы в осенне-зимний и весенне-летний периоды, с учетом коэффициентов зимнего удорожания, но не более среднегодового значения, в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр. Учитывать затраты на зимнее удорожание возможно только в случае фактического выполнения работ начиная с 5 ноября и заканчивая 5 апреля (не более среднегодового значения). В случаях, когда ремонт объекта (основного средства) выполняется только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется.

2. Стоимость работ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем единичных расценок (приложение № 2) и объемах, с учетом ежеквартальной индексации расценок в порядке и объеме, утвержденными Заказчиком.

Перечень единичных расценок (приложение № 2) предусматривает стоимость выполнения работ как в весенне-летний, так и в осенне-зимний периоды. Перечень единичных расценок (приложение № 2) предоставляется Подрядчику в актуализированном виде ежеквартально, с учетом проведенной индексации.

Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы КС-2 (по форме приложения № 4) и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме приложения № 5) за фактически выполненные работы, но не превышает предельную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

Предельная стоимость выполнения работ составляет _______________ (____) рублей  ___копеек, кроме того НДС __% - _______________ (___) рублей ___ коп., итого с НДС -__% ________(___) рублей__ копеек.

Предельная стоимость выполнения работ может быть увеличена на 10 % путем заключения между Сторонами дополнительного соглашения к Договору, в порядке, предусмотренном ст. 10 настоящего Договора.

Выполнение работ, не предусмотренных настоящим Договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ.

2.3. Во исключение каких-либо сомнений Стороны установили, что оплата в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляется только за фактически выполненные Подрядчиком работы, опционная премия по настоящему Договору не предусмотрена.

2.4. При  изменениях  законодательства  РФ,  влекущих  повышением  тарифов,  пошлин,  сборов, налогов,  либо  иных  платежей,  взимаемых  в  пользу  бюджета  любого  уровня  бюджетной  системы Российской  Федерации,  государственных  или  муниципальных  органов  либо  любых  третьих  лиц, изменение  цены  Договора  (либо  предельной  Цены  Договора  и  единичных  расценок)  осуществляется только  в  случаях,  когда  обязанность  изменить  Цену  Договора  прямо  установлена  нормативными правовыми актами Российской Федерации. Во всех иных случаях Цена договора (либо предельная Цена Договора и единичные расценки) остается неизменной, за исключением, предусмотренным другими положениями настоящего Договора либо отдельным соглашением Сторон.

3. Приемка работ и порядок расчетов.

3.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 14 (рабочих) дней после получения актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.2. Стоимость выполнения работ, фиксируемая в акте о приемке выполненных работ, указывается на основании перечня расценок (приложение № 2 к Договору).

3.3. Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, за фактически выполненные работы, но не превышает предельную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме КС-2.

3.4. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по форме
КС-2. Акты формы КС-2, оформленные по форме приложения № 4 к договору.

3.5. Оплата работ по Договору производится в порядке, предусмотренном Договором, путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика.  Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Оплата принятых работ, производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства, документов, подтверждающих объем и стоимость использованных материалов (счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и т.д.), сертификатов качества, использованных материалов.

Оплата досрочно принятых результатов работ производится в соответствии, в сроки и в пределах сумм, установленных Договором. Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика оплаты досрочно принятых результатов работ до наступления срока, установленного Договором. По решению Заказчика оплата досрочно принятых результатов работ может быть произведена ранее сроков, установленных Договором, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика.

3.7. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате каких-либо процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ).

3.8. Подрядчик не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, передает Заказчику акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет-фактуру, оформленный в соответствии с законодательством РФ.

3.9. При достижении предельной цены, установленной п. 2.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и приостановить выполнении работ до получения дальнейших указаний Заказчика.

3.10. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ. Авансирование не предусмотрено.

4. Сроки выполнения работ и ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Срок действия Договора - Договор действует с момента заключения договора, до 31.12.2027 г.

4.2. Календарные сроки производства работ по техническому заданию Заказчика:

работы должны проводиться с момента заключения договора до 31.12.2027 г. по заявкам Заказчика.

4.3. Срок выполнения работ по одному конкретному адресу устанавливается в соответствии с техническим заданием и действующими Правилами проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП в действующей редакции. Сроки устранения выявленных дефектов в течение гарантийного срока определяются предписанием ОАТИ г. Москвы. В случае обнаружения Подрядчиком обстоятельств, влекущих или способных повлечь увеличение сроков выполнения работ, которые возникли не по его вине, Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента обнаружения, уведомить о таких обстоятельствах Заказчика.

4.4. Календарные сроки выполнения отдельных работ определяются в заявке Заказчика исходя из сроков, определенных в п. 4.2. и 4.3. Договора и Техническом задании.

4.5. Срок выполнения работ и срок действия Договора может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке, предусмотренном ст. 10 настоящего Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков в соответствии с Договором.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

    - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

Заказчик вправе осуществлять контроль в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

5.1.6. В случае нарушения Подрядчиком при выполнении настоящего договора норм природоохранного законодательства, Заказчик вправе инициировать административное производство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать средствами электронной почты Подрядчику заявку на работы по восстановлению благоустройства мест разрытий после аварийного ремонта кабельных линий (при необходимости по акту).

5.2.2. Обеспечить свободный, непрерывный доступ персонала Подрядчика к месту производства работ в течение всего срока действия Договора.

5.2.3. Назначить своих ответственных представителей за производство работ, которые осуществляют оперативное решение текущих вопросов, приемку выполненных работ, технический надзор и контроль их выполнения и качества.  Ответственные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем местам производства работ в любое время в течение всего периода производства работ.

5.2.4. Принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в соответствии с условиями договора.

5.2.5. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.6. При необходимости предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения работ.

5.2.7. В соответствии с условиями Договора произвести оплату авансового платежа.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Привлекать к выполнению работ третьих лиц (Субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и (или) объемов работ по Договору.

5.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию в соответствии со ст. 2 Договора по итогам выполнения работ.

5.4.2. Принимать заявки (посредством электронной почты) и сообщать Заказчику учетный номер заявки, вести учет, получаемых заявок на выполнение работ по восстановлению мест разрытий после аварийного ремонта кабельных линий.

5.4.3. Незамедлительно (в течение не более 1-х суток) приступать к работам на площадке на основании полученной от Заказчика заявки.

5.4.4. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие Техническому Заданию и нормативным документам на выполнение работ. Производить работы в полном соответствии с документацией и действующими нормами и правилами.

5.4.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.6. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Заказчика.

5.4.7. Согласовывать все возможные изменения в составе работ с Заказчиком.

5.4.8. Устранять за свой счет в течение 3 дней по требованию Заказчика:

- отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ;

- дефекты, выявленные в процессе приемки результатов работ и гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ.

Наличие отступлений и дефектов, срок их устранения фиксируются в акте, составленном между Заказчиком и Подрядчиком, после надлежащего уведомления со стороны Заказчика.

5.4.9. Обеспечить в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и природопользования;

5.4.10. Обеспечить полную функциональную сохранность существующих инженерных коммуникаций, в случае нанесения им ущерба, произвести в течение 3 (трех) дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

5.4.11. Доставить в счет стоимости работ, указанной в п. 2.2. Договора, необходимые материалы и технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

5.4.12. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к местам проведения ремонтных работ для проверки технологии и качества выполнения работ.

5.4.13. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям подряда и не представляют собой вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.14. В счет стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора, проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов.

5.4.15. Подрядчик обязуется получать письменное согласие Заказчика, привлекая для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору. Для получения согласия Подрядчик обязан доказать Заказчику наличие у Субподрядчиков необходимых для выполнения работ, для которых они привлекаются, соответствующих компетенций, аналогичных требованиям, предъявляемым к самому Подрядчику, в том числе:

- правоспособность;

- членство в СРО (в случаях, предусмотренных законом);

- наличие лицензий (в случае необходимости);

- наличие специализированной техники и квалифицированного персонала;

- наличие комплекта действующих документов по охране труда

5.4.16. Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками Подрядчика (его субподрядчиков) несчастных случаях, случаях получения микротравм, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия, несчастного случая, а оперативную информацию, посредством устройств связи _______ Начальник _____ _______ не позднее 30 минут с момента происшествия, несчастного случая. Для расследований несчастных случаев с работниками Подрядчика (его субподрядчиков), произошедших в рамках исполнения настоящего Договора на объектах Заказчика, Подрядчик обязуется привлечь представителей Заказчика;

5.4.17. Использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации (в т.ч. имеющее разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами РФ), а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, требованиями, определенными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и техническими регламентами, принятыми в установленном порядке;

5.4.18. Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.4.19. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован по соответствующим видам работ и иметь удостоверения, подтверждающие данную квалификацию.

5.4.20. В случае если работы, выполняемые по Договору, подлежат лицензированию, Подрядчик должен иметь соответствующую лицензию.

5.4.21. В случае принятия решения о привлечении к выполнению работ иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик обязуется привлекать исключительно лиц, имеющих разрешение на работу в Российской Федерации. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Подрядчиком в установленном порядке получено разрешение на привлечение и использование труда иностранных граждан (либо таковое будет получено в случае принятия им решения о привлечении и использовании труда иностранных граждан), а также гарантирует соблюдение Подрядчиком и привлекаемыми им к выполнению работ лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Заказчика, выполнить все требования миграционного законодательства в тех случаях, когда это необходимо.

5.4.22. В случаях, если деятельность Подрядчика или исполнение обязательств по настоящему договору требуют наличия лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия договора обеспечить наличие, непрерывность и действительность таких лицензии и/или разрешений. Подрядчик должен предпринять все необходимые меры по получению лицензии, не допуская перерыва в исполнении лицензируемой/ разрешительной деятельности по договору (в т. ч. своевременно и в полном объеме подготовить все необходимые документы, обратиться в лицензирующий/ разрешительный орган, обеспечить выполнение лицензионных/ разрешительных условий и т.д.). При нарушении Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до совершения нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего договора за данное нарушение.

5.4.23. В соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" Подрядчик обязуется выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений и предписаний осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе обеспечить своевременное прохождение своими работниками и привлеченным персоналом медицинских осмотров и вакцинацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

5.4.24. Немедленно известить Заказчика в письменной форме и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой либо выполненной работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.4.25. Подрядчик обеспечивает за свой счет содержание и охрану материалов, оборудования, строительной техники, другого имущества и строящихся сооружений с момента начала выполнения работ по настоящему Договору до момента подписания окончательного акта сдачи результата выполненных работ по настоящему Договору.

5.5. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу финансового агента.  При этом Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и финансовым агентом (фактором). Передача права требования фактору не влияет на сроки и условия исполнения Заказчиком обязательств по Договору. Фактор должен быть уведомлен Подрядчиком об условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т.ч. об исполнении обязательств Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору, передаче документации и других обязательств, если они предусмотрены Договором). Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса).

5.6. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных Договором работ. Подрядчик обеспечит соблюдение требований о членстве Подрядчика в саморегулируемой организации в соответствующей области работ в предусмотренных законодательством случаях.

5.7. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика (его субподрядчиков) правил и требований безопасности и охраны труда, а также соответствие работников Подрядчика (его субподрядчиков) заявленной квалификации и иным обязательным требованиям, предусмотренным настоящим Договором или вытекающим из требований законодательства Российской Федерации.

5.8. Подрядчик обязан выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, утвержденных Заказчиком (далее - Правила), в части касающейся Подрядчика, а также обеспечить их исполнение от субподрядчиков (в случае привлечения). В течение одного календарного дня с момента начала исполнения Договора Подрядчик обязан ознакомить своих работников и работников субподрядчика (в случае привлечения) с Правилами. В случае внесения Заказчиком изменений в Правила, Подрядчик обязан руководствоваться актуальными Правилами, предоставленными Заказчиком.

КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Гарантийный период на все выполненные работы по настоящему Договору устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами равным 1 (одному) году, с момента принятия работ Заказчиком.

6.2. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации Объекта или нарушений инструкций по его эксплуатации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки своими силами в срок не более 3-х календарных дней, с момента заявления Заказчиком о факте некачественного выявления работ Подрядчику.

За несоблюдение срока выполнения работ, указанного в п. 6 Приложения №1 к договору и сдачи результата работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости выполняемых работ по соответствующей заявке по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

- Ответственность за штрафные санкции, выставленные административно-технической инспекцией в адрес Заказчика по причине несоблюдения сроков выполнения работ, некачественном выполнении работ, несет Подрядчик путем перечисления сумм административного штрафа на расчетный счет Заказчика в срок 20 календарных дней с момента направления Подрядчику счета и копии постановления административно-технической инспекции.

В случае невыполнения Подрядчиком обязательств по вывозу мусора и очистки территории после окончания производства работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от стоимости вывоза мусора.

Подрядчик при производстве работ на дорогах обязан обеспечивать безопасность движения в местах проведения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или желтыми сигнальными огнями.

- В случае допущения Подрядчиком нарушений действующего законодательства и иных нормативных актов в области безопасности дорожного движения Подрядчик самостоятельно, в полном объеме и в установленном порядке несет дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность перед органами государственной власти, осуществляющими полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для работы и используемых Подрядчиком для исполнения Договора, несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в данном пункте, несет сторона, допустившая просрочку.

Ответственность за причинение вреда третьим лицам при производстве работ по Договору лежит на Подрядчике.

Подрядчик обязан самостоятельно уплачивать штрафы за нарушения законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, вызванные действием (бездействием) Подрядчика (привлеченных им Субподрядчиков и иных третьих лиц), осуществлять возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, окружающей среде, а также возмещать Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, а также Требований в области охраны окружающей среды (Приложение № 6). Нарушение Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) Требований в области охраны окружающей среды (Приложение № 6) рассматривается как «Серьезное».

В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 7) как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 7) как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

При несчастном случае, происшедшим с работником Подрядчика или Субподрядчика при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика или Субподрядчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% от цены Договора за каждый случай, а в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом – 4% от цены Договора, но не менее 1 000 000 рублей, за каждый случай. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика. Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии с требованиями ТК РФ и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами.

В случае выявления нарушений в процессе восстановления благоустройства Подрядчик обязан оплатить за свой счет все штрафы, налагаемые МГСН, ОАТИ, МВД, другими государственными органами и организациями, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере деятельности.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур.

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

В случае переуступки Подрядчиком права требования по Договору с нарушением условий, указанных в п. 5.3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены Договора.

В случае доставки или использования для выполнения работ по Договору некачественных, несертифицированных, контрафактных материалов Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от стоимости материалов, определенной в смете за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественных, несертифицированных, контрафактных материалов.

В случае проведения огневых работ Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком без оформления наряда-допуска на огневые работы, без подготовки места проведения огневых работ и не обеспечением места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай.

При проведении работ в случае загромождения эвакуационных путей и выходов материалами, конструкциями и оборудованием Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай.

В случае причинения убытков Заказчику при возникновении чрезвычайной ситуации (задымление, возгорание, пожар) из-за нарушений требований пожарной безопасности по вине Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчику в полном объеме.

Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренной Договором, и независимо от такой неустойки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).

Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.2 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.2 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Подрядчик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от Цены Договора за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

Если Подрядчик нарушит заверения и/или гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 8.3. настоящего Договора, и это повлечет:

- - предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- - предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые Заказчик понес вследствие таких нарушений.

Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 7.24. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Контрагента возместить имущественные потери.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком законодательства.

При исполнении настоящего договора стороны обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в том числе, положения Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и иные, принятые в его исполнения нормативные правовые акты.

За непредставление либо несвоевременное представление/ переоформление (нарушение непрерывности действия) Подрядчиком необходимой для исполнения договора лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства (устранения нарушения).

За несоблюдение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Правилами информационной безопасности Заказчика (пункт 5.8. Договора), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% от цены договора за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа

- 7.32. В части не урегулированной Договором Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.33. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае привлечения Заказчика (его должностного лица) к административной ответственности по вине Подрядчика (за действия/бездействие Подрядчика, вытекающие из условий настоящего Договора), Подрядчик обязан в течение 5 дней со дня предъявления Заказчиком соответствующих требований возместить Заказчику убытки в размере выплаченного штрафа. В случае неисполнения Подрядчиком данного обязательства Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых платежей в адрес Подрядчика, либо предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

7.34. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика по объекту проведения работ неустойку в размере 0,1% от максимального административного штрафа, определенного п.8.18 ч.1. Закона города Москвы "Кодекса города Москвы об административных правонарушениях" в отношении юридического лица за нарушение сроков производства работ, подтвержденных предписанием и/или постановлением ОАТИ.

8. ГАРАНТИИ.

  - Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;

- качественное выполнение работ, соответствующее Техническому заданию и локальной смете с приложением дефектной ведомости ремонтных работ, требованиям технических регламентов,

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного срока;

- - качество материалов и конструкций должно соответствовать ГОСТам и другим существующим в РФ требованиям.

Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору работ.

При обнаружении Заказчиком дефектов либо недоработок, допущенных по вине Подрядчика, в течение гарантийного периода:

- Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление (телеграммой, письмом, которое доставляется курьерской службой, по электронной почте – на выбор Заказчика) об обнаружении дефектов либо недоработок.

- В течение 3 календарных дней после получения уведомления уполномоченный представитель Подрядчика должен прибыть на Объект для составления акта обнаружения дефектов и недоработок (Рекламационного акта по форме Приложения 8).

Если надлежащим образом уведомленный представитель Подрядчика не прибудет в установленный срок или откажется от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоработок (Рекламационного акта по форме Приложения 8), Заказчик подписывает акт обнаружения дефектов и недоработок (Рекламационного акта по форме Приложения 8) в одностороннем порядке. Подписанный таким образом акт подлежит исполнению Подрядчиком в безакцептном порядке.

Гарантийный период продлевается на срок, исчисляемый с момента составления акта обнаружения дефектов либо недоработок (Рекламационного акта по форме Приложения 8) до даты фактического устранения всех дефектов и недоработок.

8.2.	Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

-	вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;

-	органы/представители Подрядчика, заключающие   Договор, наделены   должным   образом   полномочиями   на   его   заключение, получены   все необходимые   разрешения   и/или    одобрения   органов   управления   Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик   обязуется   приложить   все   усилия   для   получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик.

8.2.1. Подрядчику известно, что Заказчик в своей деятельности руководствуется положениями и принципами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и требования Заказчика, изложенные в закупочной документации, носят для Заказчика существенный характер.

Подрядчику известно и понятно, что при заключении Договора Заказчик исходит из действительности и соответствия представленных Подрядчиком информации, документов и сведений, требованиям, изложенным в закупочной документации.  Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что на этапе заключения договора, участвуя в проводимой Заказчиком процедуре закупки, предоставил полную и достоверную информацию, в том числе не умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера настоящего Договора и требований закупочной документации или законодательства РФ должны быть доведены до сведения Заказчика, не исказил предоставленную информацию, предоставил достоверные и действительные документы и сведения.

При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику полные и достоверные информацию, сведения и документы.

8.2.2. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит/нарушит заверения и/или гарантии, взятые на себя в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до выявления нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнуты со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором за данное нарушение.

Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим Договором, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

8.3.	Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- отражает реквизиты прослеживаемости товаров в первичных документах и счет-фактурах, выставленных Заказчику, в соответствии с требованиями законодательства, в случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости.

- информирует Заказчика о признании Подрядчика банкротом, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

- 9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

- Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

- При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

- 9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более Д (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

- 9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

- Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть изменен и/или дополнен по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством. Дополнительное соглашение, заключенное к настоящему Договору, вступает в силу с момента его подписания Сторонами, если в Дополнительном соглашении не предусмотрен иной срок.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение.

10.3. Односторонне расторжение возможно в следующих случаях:

10.3.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

10.3.1.1. Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

10.3.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Договором, включая график выполнения работ (календарный план).

10.3.1.3. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору.

10.3.1.4. При нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных разделом 5 Договора.

10.3.1.5. Подрядчик утратил статус члена саморегулируемой организации либо допустил перерыв в членстве в саморегулируемой организации (в области выполнения работ по Договору в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо членство в саморегулируемой организации.

10.3.1.6. Если отступления в выполнении работ от условия Договора или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

10.3.1.7. В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

10.3.1.8. Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких-либо расходов и компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае Заказчик обязан предупредить Подрядчика.

Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают изменения обстоятельств, делающих выполнение Договора слишком обременительным, либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 11.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию и данные, включая, но не ограничиваясь, любую деловую, коммерческую или техническую информацию, предоставляемую Сторонами друг другу в связи и с целью исполнения настоящего Договора.

- 11.2. Вся Конфиденциальная информация:

- 11.2.1. Должна использоваться получающей Стороной исключительно в соответствии с целями настоящего Договора, если иное прямо не согласовано в письменной форме Стороной, предоставляющей Конфиденциальную информацию (раскрывающей Стороной).

- 11.2.2. Не будет распространена либо раскрыта получающей Стороной каким-либо способом или в какой-либо форме кому-либо, кроме сотрудников получающей Стороны, у каждого из которых есть обоснованная необходимость знать Конфиденциальную информацию, и которые, в свою очередь, связаны обязательствами о неразглашении, вытекающими из трудового договора или иного письменного обязательства о неразглашении, не менее строгими, чем положения настоящего раздела в отношении обязательств получающей Стороны.

- 11.2.3. Должна охраняться в режиме конфиденциальности каждой получающей Стороной с такой же степенью осторожности, как и собственная Конфиденциальная информация получающей Стороны такой же важности, чтобы не допустить раскрытия любой третьей стороне, по крайней мере, с разумной степенью осторожности.

- 11.2.4. Должна оставаться собственностью раскрывающей Стороны.

  - Обязательство по неразглашению конфиденциальной информации не применимо, если Сторона обязана раскрыть полученную информацию в связи с правомерным предписанием органа государственной власти, либо судебного органа.

  - Обязательства, указанные в настоящем разделе, остаются в силе в течение 5 (пяти) лет по окончании срока действия настоящего Договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором.

12.2. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами по электронной почте, по адресам, указанным в ст. 17 Договора), позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

12.3. Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

12.4. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

12.5. В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100, в том числе КС-2, КС-3 .

В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении акта по форме КС-2, согласованной Сторонами в Приложении к Договору, и справки по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100 .

Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо перечисленных унифицированных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

- 13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «Россети Московский регион» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса  ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

13.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Московский регион» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион» по адресу: http://www.rossetimr.ru), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Московский регион» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

13.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

13.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 и 13.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

13.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 13.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, такая другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Финансовое обеспечение

14.1 Подрядчик должен предоставить финансовое обеспечение на исполнение обязательств по Договору. Все расходы, связанные с предоставлением такого обеспечения, несет Подрядчик.

14.2 Подрядчик должен предоставить банковскую (независимую) гарантию на исполнение обязательств по Договору (основной способ финансового обеспечения исполнения Договора), которая должна быть составлена с учетом требований, установленных ст. 368–379 Гражданского кодекса Российской Федерации, и следующих условий:

14.2.1. Банковская (независимая) гарантия на исполнение обязательств по Договору должна быть составлена по форме согласно Приложению № 11 к Договору.

Банковская (независимая) гарантия на исполнение обязательств по Договору должна обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика в отношении Заказчика по Договору, как основных, так и дополнительных, включая обязательства по выполнению работ, компенсации убытков, уплате неустоек, штрафов, всех видов процентов и других платежей, в т.ч. вызванных несвоевременным или ненадлежащим выполнением условий Договора, невыполнением Договора, компенсации убытков третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика, причиной которых является несоблюдение или ненадлежащее соблюдение Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора.

Сумма банковской (независимой) гарантии на исполнение обязательств по Договору должна составлять не менее 10% от Цены Договора.

14.2.2. Срок действия банковской (независимой) гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 дней с момента планируемого срока исполнения обязательств Подрядчика по Договору. Допускается по согласованию с Заказчиком предоставление банковской (независимой) гарантии на исполнение обязательств по Договору на часть данного срока, в этом случае срок действия банковской (независимой) гарантии не должен быть менее 1 года с даты вступления ее в силу. В таком случае подрядчик обязан заменить указанную банковскую (независимую) гарантию не позднее, чем за 60 дней до окончания срока ее действия.  В случае изменения Цены Договора, или увеличения срока выполнения работ, или заключения дополнительного соглашения,  предусматривающего предоставление банковской (независимой) гарантии впервые, срок действия банковской (независимой) гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения/изменения и заканчиваться не ранее, чем через 60 дней с момента новой согласованной Сторонами даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору согласно п.3.2. Договора.

14.2.3. Оригинал банковской (независимой) гарантии на исполнение обязательств по Договору, согласованной Заказчиком, должен быть представлен Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. В случае изменения Цены Договора, или увеличения срока выполнения работ, или заключения дополнительного соглашения,  предусматривающего предоставление банковской (независимой) гарантии впервые,  новая банковская (независимая) гарантия на исполнение обязательств по Договору должна быть предоставлена Заказчику не позднее 10 рабочих дней с даты заключения такого дополнительного соглашения/изменения.

14.2.4. Сумма действующих принятых Заказчиком банковских (независимых) гарантий на исполнение обязательств по Договору должна составлять не менее 10% от Цены Договора с учетом дополнительного соглашения.

14.2.5 Вместо предоставления банковской (независимой) гарантии на исполнение обязательств по Договору Подрядчик вправе исключительно при условии соблюдения установленного Договором порядка замены предоставить финансовое обеспечение в виде обеспечительного платежа или поручения на удержание, в соответствии с условиями Договора. Обязательства по внесению обеспечительного платежа и по предоставлению поручения на удержание являются факультативными по отношению к обязательству по предоставлению банковской (независимой) гарантии (право Подрядчика на замену основного обязательства в соответствии со ст. 308.2 ГК РФ).

14.2.6. Подрядчик в течение 5 календарных дней с момента заключения Договора должен сообщить Заказчику в письменной форме об использовании  основного способа финансового обеспечения (предоставление банковской (независимой) гарантии на исполнение обязательств по Договору) либо о замене его на обязательство по внесению обеспечительного платежа или на обязательство по предоставлению поручения на удержание. Подрядчик должен указать только один способ финансового обеспечения. При нарушении указанных в настоящем пункте порядка и сроков уведомления Заказчика о способе финансового обеспечения Подрядчик не вправе осуществить замену обязательства по предоставлению банковской (независимой) гарантии на исполнение обязательств по Договору на факультативный способ финансового обеспечения.

14.3. Финансовое обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде обеспечительного платежа должно соответствовать следующим требованиям:

14.3.1. Обеспечительный платеж должен обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика в отношении Заказчика по Договору, как основных, так и дополнительных, включая обязательства по выполнению работ, компенсации убытков, уплате неустоек, штрафов, всех видов процентов и других платежей, в т.ч. вызванных несвоевременным или ненадлежащим выполнением условий Договора, невыполнением  Договора, компенсации убытков третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика, причиной которых является несоблюдение или ненадлежащее соблюдение Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, действительностью Договора.

14.3.2. Сумма обеспечительного платежа должна составлять не менее 10% от Цены Договора.

14.3.3.Подрядчик должен внести обеспечительный платеж в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора на счет Заказчика, предусмотренный Договором (если Заказчиком не указан иной счет). Финансовое обеспечение со стороны Подрядчика считается предоставленным с момента поступления обеспечительного платежа на расчетный счет Заказчика.

14.3.4. В случае изменения Цены Договора, или заключения дополнительного соглашения, предусматривающего предоставление финансового обеспечения впервые,  Подрядчик должен довнести обеспечительный платеж до суммы, указанной в п. 14.3.2 Договора, в течение 10 рабочих дней с момента изменения Договора (заключения дополнительного соглашения).

14.3.5. Обеспечительный платеж полностью или в соответствующей части, оставшейся после взимания всех предусмотренных Договором платежей, подлежит возврату Подрядчику в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 3.2 Договора (при условии подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), Акта сверки взаимных расчетов.

  - Финансовое обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде удержания должно соответствовать следующим требованиям:

14.4.1.Удержанием обеспечивается исполнение всех обязательств Подрядчика в отношении Заказчика по Договору, как основных, так и дополнительных, включая обязательства по выполнению работ, компенсации убытков, уплате неустоек, штрафов, всех видов процентов и других платежей, в т.ч. вызванных несвоевременным или ненадлежащим выполнением условий Договора, невыполнением  Договора, компенсации убытков третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика, причиной которых является несоблюдение или ненадлежащее соблюдение Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, действительностью Договора.

14.4.2.Сумма удержания по Договору составляет 10% от Цены Договора.

14.4.3.Заказчик удерживает из любых платежей, причитающихся Подрядчику по Договору (в т.ч. денежных средств, причитающихся в качестве оплаты выполненных работ по мере сдачи результатов выполнения этапов работ), сумму денежных средств, соответствующую сумме удержания по Договору. По достижении удержанной суммы размера, указанного в настоящем пункте, финансовое обеспечение со стороны Подрядчика считается предоставленным. В случае использования Подрядчиком удержания в качестве способа финансового обеспечения Заказчик при возникновении у него необходимости  вправе потребовать от Подрядчика подтверждения поручения на удержание в отношении конкретных удерживаемых сумм, Подрядчик обязуется предоставить  соответствующее подтверждение.

14.4.4.В случае изменения Цены Договора, или заключения дополнительного соглашения, предусматривающего предоставление финансового обеспечения впервые, Заказчик удерживает дополнительно денежные средства до достижения удерживаемой суммой размера, указанного в п. 14.4.2 Договора.

14.4.5. Удержанные средства полностью или в соответствующей части, оставшейся после взимания всех предусмотренных Договором платежей, подлежит возврату Подрядчику в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 3.2 Договора (при условии подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), Акта сверки взаимных расчетов.

14.2. Подрядчик вправе при наличии согласия Заказчика в течение срока выполнения работ по Договору заменить первоначально использованный способ финансового обеспечения на исполнение обязательств по Договору на иной способ, прямо предусмотренный Договором в качестве основного или факультативных способов финансового обеспечения исполнения обязательств по Договору). При замене способа обеспечения к новому согласованному Сторонами способу финансового обеспечения применяются условия Договора о соответствующем финансовом обеспечении. В случае, если в результате замены способа обеспечения у Заказчика возникает обязанность вернуть денежные средства Подрядчику (например, удержанные при осуществлении финансового обеспечения в соответствии с процедурой удержания или внесенные Подрядчиком в качестве обеспечительного  платежа), то такая обязанность возникает у Заказчика по истечении месяца с момента фактического предоставления Подрядчиком нового, согласованного Сторонами, финансового обеспечения.

14.3. При использовании любого из способов финансового обеспечения в случае увеличения Цены Договора Подрядчик обязуется восполнить финансовое обеспечение до размера, установленного Договором (в зависимости от применяемого способа финансового обеспечения в соответствии с правилами предоставления финансового обеспечения, установленными Договором для соответствующего способа финансового обеспечения) в течение 10 рабочих дней с момента увеличения Цены Договора.

14.4. Непредставление  Подрядчиком финансового обеспечения по Договору на исполнение обязательств по Договору или его представление с нарушением установленных в Договоре требований и условий является основанием для приостановления со стороны Заказчика оплаты выполняемых по Договору работ до момента исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению финансового обеспечения либо по усмотрению Заказчика для отказа от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Подрядчика.

14.5. Банк, предоставляющий банковскую (независимую) гарантию на исполнение обязательств по Договору, должен соответствовать следующим требованиям:

        - банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

        - кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

        - кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;

        - отсутствуют прецеденты неправомерного отказа банка в платеже по банковской (независимой)  гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев.

        - собственный капитал гаранта превышает либо равен 9 млрд. рублей и активы гаранта превышают либо равны 50 млрд. рублей;

        - финансовый показатель достаточности собственного капитала банка [H1.0*Собственный капитал] на последнюю отчетную дату должен быть равен не менее 3 млрд. рублей.

        - сумма действующих банковских (независимых) гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта на последнюю отчетную дату;

        - общая сумма принятых Заказчиком действующих банковских (независимых) гарантий, выданных одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на последнюю отчетную дату.

В случае наличия контр-гарантии банка-партнера Заказчика оценка соответствия установленным требованиям проводится не по Банку-Эмитенту, а по Банку-Гаранту, выдавшему контр-гарантию.

Обновление информации, опубликованной на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион», производится ежемесячно, не позднее 10 числа.

Соответствие банка-гаранта установленным требованиям проверяется на дату выдачи банковской (независимой) гарантии.

Если в период действия банковской (независимой) гарантии банк-гарант перестанет соответствовать одному или нескольким из указанных требований Подрядчик должен обеспечить замену банковской (независимой) гарантии на банковскую (независимую) гарантию банка, соответствующего указанным требованиям.

14.6. Банковская (независимая) гарантия на исполнение обязательств по Договору должна быть выдана в письменной форме в виде оригинала на бумажном носителе. Заказчик вправе при необходимости дополнительно потребовать от Подрядчика предоставления банковской гарантии на бумажном носителе за подписью уполномоченного представителя банка, выдавшего банковскую (независимую) гарантию,  с приложением печати банка-гаранта.

  - При передаче банковской (независимой) гарантии (на бумажном носителе) Сторонами подписывается акт приема-передачи банковской (независимой) гарантии на экспертизу по форме, приведенной в приложении №12.

  - Заказчик вправе осуществлять экспертизу (проверку) представленной банковской (независимой) гарантии. Проверка банковской (независимой) гарантии осуществляется в течение 10 дней с момента ее получения на бумажном носителе. Банковская (независимая) гарантия считается предоставленной Подрядчиком по окончании проверки при условии отсутствия фактов фальсификации банковской (независимой) гарантии, отсутствия фактов существенного несоответствия банковской (независимой) гарантии требованиям Договора.

  - По завершении экспертизы Заказчик направляет Подрядчику уведомление о принятии банковской (независимой) гарантии (или стороны подписывают соответствующий акт приема-передачи (Приложение №13) либо мотивированный отказ от ее принятия с требованием устранения несоответствий Договору.

  - При выявлении фактов существенного несоответствия банковской (независимой) гарантии требованиям Договора Заказчик вправе не принять банковскую (независимую) гарантию. Существенными нарушениями являются в том числе нарушение требований о безотзывности и/или безусловности гарантии, как то: право банка истребовать дополнительные документы или информацию, право банка изменить или отозвать гарантию либо отказаться от своих обязательств по гарантии, иные требования, препятствующие Заказчику в получении выплат по банковской (независимой) гарантии; уменьшение срока действия банковской (независимой) гарантии; уменьшение либо изменение обязательств, обеспечиваемых банковской (независимой) гарантией; уменьшение денежной суммы, подлежащей выплате по банковской (независимой) гарантии, либо изменение порядка ее определения, влекущее уменьшение выплат по банковской (независимой) гарантии; увеличение срока выплаты по банковской (независимой) гарантии; несоответствие места предъявления банковской (независимой) гарантии месту, указанному в форме банковской (независимой) гарантии, иные условия, ухудшающие положение Заказчика по сравнению с требованиями Договора к банковской (независимой) гарантии. В таких случаях банковская (независимая) гарантия не считается предоставленной и подлежит возврату Подрядчику.

Заказчик не принимает банковскую (независимую) гарантию, если будут выявлены факты невыдачи или  фальсификации банковской (независимой) гарантии.

  - По мотивированной просьбе Подрядчика Заказчик вправе продлить предусмотренные Договором сроки предоставления Заказчику финансового обеспечения.

  - В случае, если предоставленная Подрядчиком банковская (независимая) гарантия перестала отвечать требованиям Договора, Подрядчик должен заменить ее на соответствующую условиям Договора   в течение 10 рабочих дней с даты выявления факта ее несоответствия условиям Договора.

Замена банковской (независимой) гарантии осуществляется путем приема Заказчиком от Подрядчика новой банковской (независимой) гарантии и возврата Подрядчику ранее действовавшей банковской (независимой) гарантии.

  - Возврат оригинала банковской (независимой) гарантии Подрядчику осуществляется Заказчиком по инициативе Подрядчика в следующих случаях:

- если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых обеспечивала банковская (независимая) гарантия;

- при замене банковской (независимой) гарантии на новую в порядке, установленном Договором;

- по истечении срока действия банковской (независимой) гарантии;

- если Договор предусматривает возможность досрочного возврата банковской (независимой) гарантии.

Оригинал банковской (независимой) гарантии выдается Заказчиком уполномоченному представителю Подрядчика с составлением акта приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В акте приема-передачи отражаются номер, дата, сумма банковской (независимой) гарантии, банк-гарант, сведения о представителях передающей и принимающей Стороны.

Возврат Подрядчику банковской (независимой) гарантии, на основании  которой Заказчиком предъявлены требования, не производится.

  - Возврат банковской (независимой) гарантии осуществляется в следующие сроки:

- в случае возврата банковской (независимой) гарантии при ее замене - в течение 2 рабочих дней с даты подтверждения соответствия новой банковской (независимой) гарантии установленным Договором требованиям;

- в случае возврата банковской (независимой) гарантии по иным основаниям, предусмотренным Договором, – в течение 2 рабочих дней с даты обращения Подрядчика.

Заказчик по мотивированной просьбе Подрядчика вправе уменьшить сумму предоставленного Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по Договору с учетом объема фактически выполненных обязательств Подрядчика по Договору до величины, не меньшей чем 10%  от стоимости оставшихся к выполнению работ (с учетом НДС).  При этом размер финансового обеспечения будет сокращаться до размера, указанного в уведомлении Заказчика.

15. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА.

15.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

15.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- 16.1. Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по адресам электронной почты, указанных в ст. 18 Договора.

16.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 7 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

17.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

17.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

17.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

17.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме первичных учетных документов).

17.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

17.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание.

- Приложение № 2 – Перечень расценок.

- Приложение № 2.1 – Перечень единичных расценок для подготовки сметных расчетов.

- Приложение № 3 – Регламент взаимодействия.

- Приложение № 4 – Форма Акта приемки выполненных работ формы № КС-2.

- Приложение № 5 – Форма справки о стоимости работ и затрат по форме № КС-3.

- Приложение №6 - Требования в области охраны окружающей среды.

- Приложение № 7 – Таблица нарушений.

- Приложение № 8 – Рекламационный акт.

- Приложение № 9 – Образец Формы предоставления информации.

- Приложение № 10 – Согласие на обработку персональных данных.

- Приложение № 11 – Типовая форма независимой гарантии.

- Приложение № 12 – Форма акта передачи независимой гарантии на экспертизу.

- Приложение № 13 – Форма акта по передаче независимой гарантии.

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» Юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2 Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети- Адрес филиала: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 36 тел. (495) 668-22-28 ИНН 5036065113, КПП 770503001 р/с № 40702810538260019960 Московский банк ПАО Сбербанк к/с № 30101810400000000225 ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225, ОКПО 13530811 ОКВЭД 35.12 ОКОПФ 30002 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

| Заказчик: Заместитель директора по капитальному строительству МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион» ___________________ А.И.Челнаков м.п. | Подрядчик: ________________ м.п. |
| --- | --- |