Расчета единого индекса-дефлятора к  договору

1. Техническое перевооружение системы вентиляции служебно-производственного комплекса филиала ПАО "РусГидро"-"ЗагорскаяГАЭС", в рамках инвестиционного проекта K_T-1100-068

В соответствии с условиями Договора начало строительства – июль 2026г, окончание ноябрь 2027 г.

Этап 1.1. Начало строительства – июль 2026г, окончание декабрь 2026 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет – 6 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17).

Уровень цен утвержденной сметы — I квартал 2026 г.

Дата формирования цены — март 2026 г.

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития от 26.09.2025 г.:

на 2026 г. – 105,1% (согласно Приказа ПАО «РусГидро» № 806 от 21.11.2024 г. п.3.3.6 выбран индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России - ИПЦ базовый, по строке — Показатели инфляции/в среднем за год).

Итого индекс-инфляции на этап 1.1. - 1,0192

Подэтап 1.2. Начало строительства – декабрь 2026 г, окончание ноябрь 2027 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет – 12 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17).

Уровень цен утвержденной сметы — I квартал 2026 г.

Дата формирования цены — март 2026 г.

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития от 26.09.2025 г.:

на 2026 г. – 105,1%, на 2027 г. - 104,0% (согласно Приказа ПАО «РусГидро» № 806 от 21.11.2024 г. п.3.3.6 выбран индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России - ИПЦ базовый, по строке — Показатели инфляции/в среднем за год).

Итого индекс-инфляции на подэтап 1.2. - 1,056