Технические требования на выполнение работ

«Расширение пропускной способности спутниковых каналов связи»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Расширение пропускной способности спутниковых каналов связи

  - Цель выполнения работ

Целью оказания комплексной услуги является повышение эффективности информационного взаимодействия на основе современных информационных технологий, обеспечивающих передачу данных с гарантией параметров качества.

  - Существующее положение

В настоящее время услуги каналов связи предоставляются по направлениям г.Певек (Чаунская ТЭЦ), г.Билибино (ул.Геологов, д.1) и пгт.Эгвекинот (Эгвекинотская ГРЭС) с пропускной способностью спутникового канала связи 10/10 Мбит/с, 15/10 Мбит/с и 10/10 Мбит/с соответственно.

  - Требования к объемам выполнения работ

Расширение пропускной способности спутниковый каналов связи до 15/10 Мбит/с гарантированно.

  - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расширение пропускной способности существующего канала связи до 15/10 Мбит/с гарантированно до Чаунской ТЭЦ. | С даты подписания договора (доп. соглашения) | 15 дней |
| 1 | Расширение пропускной способности существующего канала связи до 15/10 Мбит/с гарантированно до Эгвекинотской ГРЭС. | С даты подписания договора (доп. соглашения) | 15 дней |

  - Требования к качеству работ

Пропускная способность спутниковых каналов связи 15/10 (прямой/обратный) Мбит/с должна соответствовать заявленным параметрам.