АО «Чукотэнерго»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ОКПД2 71.12.19.100 Разработка плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к объёмам и срокам оказания услуг	4

3. Требования к качеству услуг	6

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Чукотский а.окр. | Чукотский автономный округ |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АТЭЦ | Структурное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ |
| СЭС | Структурное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Северные электрические сети |
| ЧРЭС | Чаунский Участок Структурное подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети |
| ЭГРЭС | Структурное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| НМУ | неблагоприятных метеорологических условий |
| ТТ | Техническое требование |

Наименование закупаемой продукции

- Разработка плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ

- 1.3. Цель оказания услуг

1.3.1. Разработка плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ согласно Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 ноября 2025 г. № 662

1.3.2. Разработка приложения к плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при НМУ согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 ноября 2025 г. № 651.

1.3.3. Согласование и утверждения плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ в Департаменте природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

- 1.4. Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Структурное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | 689000, РФ, Чукотский а.окр, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35-а. | Производственная база | Код объекта – 77-0187-000029-П Категория НВОС – II 34 источника загрязнения атмосферного воздуха из них: - 7 источника неорганизованных; - 27 источников организованных. |
|  | АО "Чукотэнерго" Анадырская газомоторная ТЭЦ | 689000, РФ, Чукотский а.окр г Анадырь, ул Рультытегина, д 37б | Производственная база | Код объекта – 77-0187-000030-П Категория НВОС – II 44 источника загрязнения атмосферного воздуха из них: - 4 источника неорганизованных; - 40 источников организованных |
|  | Структурное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 689201, Чукотский а.окр, Иультинский район, рп Эгвекинот-1. | Производственная база | Код объекта – 77-0187-000035-П Категория НВОС – II 20 источника загрязнения атмосферного воздуха из них: - 7 источника неорганизованных; - 13 источников организованных |
|  | Структурное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Северные электрические сети | 689450, Чукотский а.окр, г. Билибино ул. Геологов д.1. | Производственная база | Код объекта – 77-0187-000052-П Категория НВОС – III 9 источника загрязнения атмосферного воздуха из них: - 2 источника неорганизованных; - 7 источников организованных |
|  | Чаунский Участок Структурное подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | 689400, Чукотский а.окр, г. Певек, ул. Куваева, дом 30, строение А. | Производственная база | Код объекта – 77-0187-000053-П Категория НВОС – III 7 источника загрязнения атмосферного воздуха из них: - 1 источник неорганизованный; - 6 источников организованных |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

1.5.1. Исполнитель направляет запрос об исходных данных, требуемых к выполнению услуги, представителю Заказчика на электронный адрес: makrinskaya_ya@chukotenergo.ru, ptoeko@chtes.chukotenergo.ru.

1.5.2. Замечания, выявленные в период согласования пояснительной записки к плану мероприятий по уменьшению выбросов ЗВ в атмосферный воздух в период НМУ с надзорными органами, установленные законодательство РФ в области окружающей среды, Исполнитель устраняет в рабочем порядке, расходы повторного согласования возлагаются на Исполнителя.

Требования к продукции

- 2. Требования к объёмам и срокам оказания услуг

Таблица 2. Требования к перечню и объёму услуг

| № этапа | Наименование этапа виды оказываемых услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление исходных данных Исполнителю по запросу. | - | - |
| 2 | Разработка приложения к плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при НМУ | шт. | 5 |
|  | Разработка плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ | шт. | 5 |
| 3 | Сопровождение при согласовании Плана мероприятий при НМУ в Департаменте природных ресурсов Чукотского а.окр. | шт. | 5 |
| 4 | Согласование документации указанной в п.2,п. 3 Таблицы 2 с Заказчиком и, сопровождение проектов в надзорные органы, уполномоченные выдавать разрешения, проводить экспертизу, согласовывать и др., в соответствии с установленное действующим законодательством на момент действия договора | - | - |

- 2.2. Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № этапа | Наименование этапа | Требования к началу срока оказания этапа | Требования к окончанию срока оказания этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий и приложения к плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ | 01.09.2026 | 31.10.2026 |
| 1.2. | Сопровождение при согласовании Плана мероприятий при НМУ в Департаменте природных ресурсов Чукотского а.окр. | 01.11.2026 | 31.12.2026 |

- 3. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место оказание услуг | Оказание услуг осуществляется без выезда к Заказчику, используя собственные материально-технические ресурсы | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством оборудования для выполнения данного вида услуг, находящихся в исправном состоянии. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к участнику |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. | -//- | Справка о кадровых ресурсах |  |
| 2.2. | Наличие опыта | Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) разработки проекта НДВ, мероприятий при НМУ, ПЭК, ПНООЛР, при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 70 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | -//- | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг являются: 1. Согласованный план мероприятий и приложения к плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ по каждому объекту НВОС 2. Утвержденный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ по каждому объекту НВОС департаментов природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа. Документы предоставляются Заказчику в формате Microsoft Word, в формате Pdf. 3. Акт выполненных работ. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Все документы указанные в п.п. 2.1.1. передаются: - скан копии в формате Pdf направляются представителю Заказчика на электронный адрес makrinskaya_ya@chukotenergo.ru, ptoeko@chtes.chukotenergo.ru; - в формате Microsoft Word направляются представителю Заказчика на электронный адрес makrinskaya_ya@chukotenergo.ru, ptoeko@chtes.chukotenergo.ru; | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | Акт об оказании услуг подписывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, и направляется Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к передаче результатов оказанных услуг | По завершению оказания услуг Исполнитель по Почте России (за свой счёт) направляет Заказчику оригиналы документов указанных в п.п. 2.1.1: |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с актуальными национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: 1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 ноября 2025 г. № 662 "Об утверждении требований к содержанию, составу, форме, порядку разработки, согласования и утверждения плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий" 3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 ноября 2025 г. № 651 "Об утверждении требований к мероприятиям по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий и их проведению при поступлении общих прогнозов неблагоприятных метеорологических условий или специализированных прогнозов неблагоприятных метеорологических условий" и т.д. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к ответственности за предоставляемые услуги | Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на оказанные Услуги должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных ошибок и неточностей. В случае обнаружения в заключениях недостоверной информации и неточностей, Исполнителю направляется претензия. Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 дней с момента получения претензии. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | ### Требования к надёжности Исполнителя | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Исполнитель не должен входить в реестр подрядчиков, с ненадёжной репутацией. | ### Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Процедура взаимодействия с Заказчиком | Исполнитель обязан предоставить контактные данные своего представителя для взаимодействия с Заказчиком. Макринская Ю.А. тел. раб:8(42722) 2-41-68; электронный адрес: makrinskaya_ya@chukotenergo.ru Семашко К.А.; тел. раб:8(42737) 4-21-54; электронный адрес: ptoeko@chtes.chukotenergo.ru | -//- | ### Фамилия Имя Отчество представителя от Исполнителя, телефон, электронной почты, часовой пояс для корректного общения |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведённой в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 ноября 2025 г. № 662

"Об утверждении требований к содержанию, составу, форме, порядку разработки, согласования и утверждения плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий"

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 ноября 2025 г. № 651

"Об утверждении требований к мероприятиям по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий и их проведению при поступлении общих прогнозов неблагоприятных метеорологических условий или специализированных прогнозов неблагоприятных метеорологических условий"