Технические требования по титулу:

«ОКПД2 71.12.35.110. Выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению межевых планов земельных участков в рамках разработки проектной документации «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС. Этап 2. Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»

Лот № 0118-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

1.3.	Существующее положение	3

1.4.	Информация в отношении договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	3

1.6.	Объем оказываемых услуг	4

1.7.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	7

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	8

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	9

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	9

2.2.	Требования к качеству работ	10

Таблица 4. Требования к качеству работ	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ЗУ | Земельный участок |
| --- | --- |
| ЛУ | Лесной участок |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.35.110. Выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению межевых планов земельных участков в рамках разработки проектной документации «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС. Этап 2. Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»

Цель выполнения работ

1 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:279, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ №1 и 2 (площадью 1 192,74 кв.м )

2 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:277, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 3 и 4 (площадью 1 208,82 кв.м)

3 Изготовление межевого плана на образование земельного участка в квартале 14:19:209001, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 5 и 6 (площадью 6 018,89 кв.м)

4 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:710, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 7 (площадью 908,87 кв.м)

Существующее положение

    - Географическое положение объекта: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.г.т. Серебряный Бор, площадка действующей железнодорожной станции Нерюнгринской ГРЭС и прилегающих территорий.

    - Режим работы железнодорожной станции – базовый, согласно суточного план-графика последовательного выполнение технологических операций, связанных с обработкой поездов и вагонов, выгрузкой грузов (угля).

    - Сейсмические, геологические, топографические, экологические, гидрологические изыскания и результаты обследования предоставляются Техническим Заказчиком.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Хабаровский» Нерюнгринская ГРЭС | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор, территория промзоны | ЖД станция Нерюнгринской ГРЭС | Производство работ выполняется на действующем предприятии |

Информация в отношении договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Работы выполняются в соответствии с законодательной и нормативно-методической базой Российской Федерации и субъектов, в редакции Кодексов, законов, Постановлений Правительства, Федеральных законов (с учетом изменений на дату передачи документации Заказчику).

Иные требования и сведения общего характера

Особые условия выполнения работ:

| № п/п | Условия производства работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Заказчик предоставляет исходные данные в формате схем частей земельных участков на кадастровом плане территории необходимых для межевания. Полевые работы по уточнению границ земельных участков проводятся в присутствии представителей АО «УК ГидроОГК», АО «Институт Гидропроект» |

Объем оказываемых услуг

1 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:279, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ №1 и 2 (площадью 1 192,74 кв.м ) - 1 шт

2 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:277, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 3 и 4 (площадью 1 208,82 кв.м) - 1 шт

3 Изготовление межевого плана на образование земельного участка в квартале 14:19:209001, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 5 и 6 (площадью 6 018,89 кв.м) - 1 шт

4 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:710, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 7 (площадью 908,87 кв.м) - 1 шт

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю:

1. Схема части земельного участка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 14:19:209001:279 -1

2.Схема части земельного участка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 14:19:209001:279-2

3.Схема части земельного участка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 14:19:209001:277-1,2

4.Схема части земельного участка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 14:19:209001:277-3

5.Схема части земельного участка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 14:19:209001-1

6.Схема части земельного участка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 14:19:209001-2

7.Схема части земельного участка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 14:19:209001:710

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:279, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ №1 и 2 (площадью 1 192,74 кв.м ) | Межевой план | 1 |
| 2 | Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:277, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 3 и 4 (площадью 1 208,82 кв.м) | Межевой план | 1 |
| 3 | Изготовление межевого плана на образование земельного участка в квартале 14:19:209001, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 5 и 6 (площадью 6 018,89 кв.м) | Межевой план | 1 |
| 4 | Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:710, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 7 (площадью 908,87 кв.м) | Межевой план | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:279, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ №1 и 2 (площадью 1 192,74 кв.м ) 2 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:277, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 3 и 4 (площадью 1 208,82 кв.м) 3 Изготовление межевого плана на образование земельного участка в квартале 14:19:209001, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 5 и 6 (площадью 6 018,89 кв.м) 4 Изготовление межевого плана на раздел земельного участка 14:19:209001:710, схемы части земельного участка для постановки на отдельный кадастровый учет приведены в приложении к ТТ № 7 (площадью 908,87 кв.м) | С даты подписания договора | 40 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ:

«ОКПД2 71.12.35.110. Выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению межевых планов земельных участков в рамках разработки проектной документации «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС. Этап 2. Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Требования к сопровождению заключения договора | Работы должны быть произведены в соответствии с -Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; -Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; | Согласие с требованием | - |  |
|  |  |  |  | - |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с требованиями по организации работ на территории Филиал ПАО «РусГидро» - «Хабаровский» Нерюнгринская ГРЭС. Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектового режима на территории оказания услуг | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.2 | Требования к организации процесса выполнения работ: | Предоставить до начала работ контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Использовать при работе исправные и поверенные приборы/ средства измерений/оборудования. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика | -Наличие у Подрядчика квалифицированного персонала необходимого для своевременного и качественного исполнения договора, а именно: - не менее 1 кадастрового инженера со свидетельством СРО | Предоставить справку о кадровых ресурсах, Свидетельство СРО | ### В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должна быть представлены: ### справка о кадровых ресурсах, ### Свидетельство СРО |  |
|  | Требование к опыту | Наличие у Подрядчика опыта выполнения кадастровых работ за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 40% от НМЦ лота. | Предоставить справку об опыте и подтверждающие документы (исполненные договоры и акты выполненных работ) | ### В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: ### Справка об опыте выполнения кадастровых работ, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: ### - копии договоров, подписанных с обеих сторон; ### - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Общие требования к результатам выполненных работ Согласовать результат работ с Заказчиком, до их утверждения руководителем Исполнителя; Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные техническими требованиями и сдать результат работ Заказчику. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3 | Требования к оформлению документации - Исполнитель должен оформить и предоставить межевые планы на бумажном носителе в 1 экз., на электронном носителе в формате pdf; на CD-диске в формате XML -Межевые планы оформляются согласно Приказа Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68051) |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1 | Общие требования | Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4 | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1 | Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия технического плана по разделу требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документы. |  | Согласие с требованием | - |  |