Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2: 71.12.35.110 Выполнение кадастровых работ на объектах

Загорской ГАЭС-2»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству продукции	8

Таблица 4. Требования к качеству продукции	8

3. Требования к документации по ценообразованию	15

4. Приложения	15

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | АО «Загорская ГАЭС-2» |
| --- | --- |
| Подрядчик | Лицо выполняющее, поручаемый объем работ |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2: 71.12.35.110 Выполнение кадастровых работ на объектах Загорской ГАЭС-2»

#### Цель выполнения работ

- Межевание земельных участков ( 4 шт.)для постановки их на кадастровый учет;

- Изготовление межевого плана по разделу земельного участка с кадастровым №  50:05:0110104:26.

- Получение технических планов для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на комплекс объектов автодороги «технологический проезд №23» расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0110104:26.

- Снятие с кадастрового учет сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585.

- Получение технических планов для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на комплекс объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2.

## Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плотина бетонная водосбросная верховая (площадь 39000 кв.м) с кад.№ 50:05:0000000:75585 | 141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, р.п. Богородское |
|  | Нижний бассейн (комплекс объектов): -водосбросы боковые (20 шт); -быстроток; -проезды инспекционные; -мост (кроме пролетного строения) | 141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104. |
|  | Земельный участок нижнего бассейна с кадастровым № 50:05:0110104:26 | 141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104. |
|  | Технологический проезд №23 (комплекс объектов) - пролетное строение моста; - локальные очистные сооружения; -дорожное полотно; | 141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104. |
|  | Земельный участок (под технологическим проездом №23) | 41342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104. |
|  | Земельный участок | Московская обл. , Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Богородское, рабочий п. Богородское |
|  | Земельный участок | Московская обл. , Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Богородское, рабочий п. Богородское |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

## Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Изготовление Акта обследования для снятие с кадастрового учета сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585: - получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). - подготовка акта обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 на бумажном носителе в 1 экземпляре; - подготовка акта обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета; - Сопровождение в части правильности подготовки акта обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 при снятии с кадастрового учета | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, в том числе: - выполнение плановой съемки с привязкой GPS объектов нижнего бассейна (23 шт). - подготовка технического плана объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, как комплекс в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; - подготовка технического плана объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, как комплекс в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета; | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для раздела земельного участка с кадастровым № 50:05:0110104:26. - получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) ; - подготовка межевого плана по разделу земельного участка с кадастровым № 50:05:0110104:26 ; - постановка на государственный кадастровый учет новообразованных земельных участков. | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на технологический проезд №23, в том числе: - выполнение топографической съемки с привязкой GPS сооружений технологического проезда №23 и земельного участка под технологическим проездом №23 протяженностью 4000 м; - подготовка технического плана сооружений «технологический проезд №23», как комплекс объектов в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; - подготовка технического плана сооружений «технологический проезд №23», как комплекс объектов в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета; - получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровых планах территории (КПТ) кадастрового квартала № 50:05:0110104 в электронном виде в формате xml; - подготовка межевого плана на земельного участка в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; - подготовка межевого плана на земельного участка - постановка на государственный кадастровый учет земельного участка в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета;. | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на автодорогу от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск., в том числе: - выполнение топографической съемки с привязкой GPS протяженностью 2300 м; - описание контуров сооружений (определение координат контура; - подготовка технических планов сооружений автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; - подготовка технических планов сооружений автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета; | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет земельного участка площадью 27 108.9 кв.м, расположенного на кадастровых кварталах № 50:05:0100110, 50:05:0110101. - получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровых планах территории (КПТ) кадастровых кварталов №№ 50:05:0100110, 50:05:0110101 в электронном виде в формате xml; - подготовка межевого плана на земельный участок; - постановка на государственный кадастровый учет земельного участка. | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет земельного участка площадью 49 619.7 кв.м, расположенного на кадастровых кварталах № 50:05:0100110, 50:05:0110101. - получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровых планах территории (КПТ) кадастровых кварталов №№ 50:05:0100110, 50:05:0110101 в электронном виде в формате xml; - подготовка межевого плана на земельный участок; - постановка на государственный кадастровый учет земельного участка. | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

## Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение кадастровых работ на объектах Загорской ГАЭС-2 | С даты, заключения договора. | Не позднее 5 месяцев, с даты заключения договора. |

#### Требования к качеству продукции

## Таблица 4. Требования к качеству продукции

Выполнение работ по подготовке документов необходимых для постановки их на кадастровый учет земельных участков площадью 27 108.9 кв.м и 49 619.7 кв.м расположенных на кадастровых кварталах № 50:05:0100110, 50:05:0110101 и постановка на государственный кадастровый учет новообразованных земельных участков. (позиция №1 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | - Межевые планы на земельные участки согласно схемы и перечня координат (Приложение № 1 к Техническим требованиям) в виде XML-файла на диске; - Межевые планы на земельные участки согласно схемы и перечня координат (Приложение № 1 к Техническим требованиям) в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; - Постановка на кадастровый учет земельных участков. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Требования к оформлению документации | На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации | При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»; - Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» и приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места». - и иных подзаконных актов, инструкций. |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | Требования к информационной безопасности | Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. |
|  | Требования к порядку приемки и оплаты работ | Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты постановки на кадастровый учет, на основании счета, выставленного Подрядчиком |

Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на технологический проезд №23, в том числе: (позиция №2 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | - Технический план сооружений согласно техническим характеристикам Объекта (Приложение № 3 к Техническим требованиям) в виде XML-файла на диске; - Технический план сооружений согласно техническим характеристикам Объекта (Приложение № 3 к Техническим требованиям) в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |
|  | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации | При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»; - Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - и иных подзаконных актов, инструкций. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности | Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. |  |
|  | Требования к порядку приемки и оплаты работ | Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком. |  |

Выполнение работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет земельного участка под технологическим проездом №23 и постановка на государственный кадастровый учет новообразованного земельного участка. (позиция №3 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | - Межевой план на земельный участок согласно техническому плану на технологический проезд №23 в виде XML-файла на диске; - Межевой план на земельный участок согласно техническому плану на технологический проезд №23 в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; - Постановка на кадастровый учет земельных участков. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |
|  | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации | При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»; - Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» и приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места». - и иных подзаконных актов, инструкций. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности | Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. |  |
|  | Требования к порядку приемки и оплаты работ | Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты постановки на кадастровый учет, на основании счета, выставленного Подрядчиком |  |

Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, в том числе: (позиция №4 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | - Технический план объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, как комплекс согласно техническим характеристикам Объекта (Приложение № 4 к Техническим требованиям) в виде XML-файла на диске; - Технический план объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, как комплекс согласно техническим характеристикам Объекта (Приложение № 4 к Техническим требованиям) в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |
|  | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации | При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»; - Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - и иных подзаконных актов, инструкций. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности | Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. |  |
|  | Требования к порядку приемки и оплаты работ | Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком. |  |

Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для раздела земельного участка с кадастровым № 50:05:0110104:26 (позиция №5 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации | При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»; - Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» и приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места». - и иных подзаконных актов, инструкций. |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности | Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. |  |  |
|  | Требования к порядку приемки и оплаты работ | Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты постановки на кадастровый учет, на основании счета, выставленного Подрядчиком |  |  |

Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для снятия с кадастрового учет сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585: (позиция №6 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | - Акт обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре; - Акт обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета; - Снятие с кадастрового учет сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585: |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |
|  | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации | При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»; - Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - и иных подзаконных актов, инструкций. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности | Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. |  |
|  | Требования к порядку приемки и оплаты работ | Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты снятия с кадастрового учета, на основании счета, выставленного Подрядчиком |  |

# Требования к документации по ценообразованию

Стоимость Работ определяется на основании ценового коммерческого предложения Исполнителя.

# Приложения

Приложение №1: Схемы и перечни координат земельных участков

Приложение №2: Основные характеристики автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск

Приложение №3: Основные характеристики технологического проезда №23

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Схемы и перечни координат земельных участков

Участок № 1 (по старой ад №3)

Геодезические данные участка: Система координат МСК-50, зона 2

| №№ точек | Х | У | №№ точек | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 547995,07 | 2228982,93 | 18 | 548503,67 | 2229696,50 |
| 2 | 548017,70 | 2229025,03 | 19 | 548650,33 | 2229848,05 |
| 3 | 548025,94 | 2229043,88 | 20 | 548501,90 | 2229698,69 |
| 4 | 548042,12 | 2229075,29 | 21 | 547961,73 | 2230474,74 |
| 5 | 548063,47 | 2229111,84 | 22 | 547943,66 | 2230462,16 |
| 6 | 548087,28 | 2229158,47 | 23 | 547954,14 | 2230446,90 |
| 7 | 548103,32 | 2229186,42 | 24 | 548084,43 | 2230258,79 |
| 8 | 548131,42 | 2229237,74 | 25 | 548297,51 | 2229939,90 |
| 9 | 548173,55 | 2229306,26 | 26 | 548413,59 | 2229775,86 |
| 10 | 548212,65 | 2229360,60 | 27 | 548476,80 | 2229685,98 |
| 11 | 548256,80 | 2229422,15 | 28 | 548379,26 | 2229596,84 |
| 12 | 548336,94 | 2229506,47 | 29 | 548314,03 | 2229529,64 |
| 13 | 548359,82 | 2229540,25 | 30 | 548219,64 | 2229422,37 |
| 14 | 548398,71 | 2229575,94 | 31 | 548156,96 | 2229339,67 |
| 15 | 548471,42 | 2229638,95 | 32 | 548131,44 | 2229284,83 |
| 16 | 548500,85 | 2229662,28 | 33 | 548025,58 | 2229101,22 |
| 17 | 548505,63 | 2229675,77 | 34 | 547974,42 | 2228994,03 |

Площадь: 49619,7м².

Участок № 2 (по ад№6) от 30.05.2025

Геодезические данные участка: Система координат МСК-50, зона 2

| №№ точек | Х | У | №№ точек | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 548224,40 | 2231518,36 | 11 | 548781,60 | 2231759,73 |
| 2 | 548410,54 | 2231551,90 | 12 | 548761,41 | 2231732,55 |
| 3 | 548508,90 | 2231576,16 | 13 | 548696,85 | 2231691,78 |
| 4 | 548653,45 | 2231638,48 | 14 | 548576,77 | 2231648,94 |
| 5 | 548648,25 | 2231650,79 | 15 | 548573,90 | 2231656,82 |
| 6 | 548662,41 | 2231655,67 | 16 | 548494,88 | 2231626,48 |
| 7 | 548722,25 | 2231681,60 | 17 | 548401,47 | 2231602,99 |
| 8 | 548778,92 | 2231719,78 | 18 | 548220,73 | 2231582,48 |
| 9 | 548815,13 | 2231773,35 | 19 | 548221,61 | 2231567,04 |
| 10 | 548794,54 | 2231781,86 |  |  |  |

Площадь: 27108,9м².

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Основные характеристики автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск

. Начало трассы — ПКО100/ПК  29+64,18 технологического проезда №23, конец трассы — улица 40 лет Победы г. Краснозаводск. Предусмотрены два съезда в г. Краснозаводск — на ул. Горького и ул. Строителей, а также съезд на плотину «Возрождение» и временный проезд на кладбище. Насыпь земляного полотна и дорожной одежды выполняется из песка. Длина основного хода трассы — 2111,52 метров.

Категория автодороги — магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная. Расчетная скорость движения — 40 км/час.

Ширина проезжей части — 8 метров, две полосы движения.

Покрытие - асфальтобетонное в два слоя общей толщиной 11 см.

Ширина обочины — 1,5 м, в местах пешеходных тротуаров — 5,75 м. Пешеходные тротуары выполняются в асфальтобетонном покрытии 5 см, предусмотрено барьерное ограждение тротуара от проезжей части. Так же предусмотрена установка барьерного ограждения на участках трассы с большой высотой насыпи и на виражах. Общая длина ограждения — 4319 м.

Предусмотрено обустройство остановочных пунктов общественного транспорта карманного типа с шириной остановочной полосы 3,5 м и длиной посадочной площадки 20 м в количестве 4 шт.

Система дождевой канализации для приема сточных вод с полотна автодороги организована через дождеприемные колодцы с отведением на локальные очистные сооружения (ЛОС) — 2 шт. Общая длина сети ливневой канализации составляет 2843 м, коллектор трассы выполняется из полипропиленовых труб «Корсис» диаметром 300 и 400 мм. Количество дождеприемных колодцев — 60 шт., количество магистральных колодцев -95 шт.

Укрепление кюветов автодороги выполняются из монолитного бетона, щебня, растительного грунта с посевом трав, габионов матрасно-тюфячного типа.

Для пропуска воды под насыпью автодороги предусмотрено устройство 11 водопропускных труб диаметром 1м и1,5 м из сборного железобетона.

В местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов предусмотрено устройство наружного освещения автономного типа с применением светодиодных светильников, устанавливаемых на металлических опорах, оборудованных солнечными станциями.

Приложение № 3

к Техническим требованиям

Основные характеристики Технологический проезд №23

Начало трассы — ПК0 + 00 (примыкание к ад № 3), конец трассы — ПК 29+64,18. Насыпь земляного полотна выполняется из песка, дорожной одежды - из песка слоев ЩПС и щебня фр. 40-70 мм.

Длина основного хода трассы — 2874 метра.

Категория автодороги — автомобильная дорога IVкатегории.

Расчетная скорость движения — 40 км/час.

Ширина проезжей части — 7 метров, две полосы движения. На участке ПК4+0,62 - ПК13+41,23 автодорога разделяется на две части с однополосным движением шириной проезжей части 4,5 м.

Покрытие - асфальтобетонное в два слоя общей толщиной 12 см.

Ширина обочины — 1,5 м.

Система отвода поверхностных вод с полотна автодороги организована  со стоком в продольные лотки и отводом на локальные очистные сооружения (ЛОС) с системой приемных колодцев — 17 шт.

Укрепление обочин выполняется присыпкой щебня фр. 20-40 мм, укрепление откосов насыпи выполняется растительным грунтом с посевом трав по обрешетке.

Для пропуска воды в теле основания автодороги предусмотрено устройство 15 водосбросных труб диаметром 0,8 м из сборного железобетона.