Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

по лоту: «ОКПД2 72.19.15.000 Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков по лоту: «ОКПД2 72.19.15.000 Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках выполняемых работ) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- - дату направления предложения;

- - полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- - юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- - контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- - цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 08:00 13.08.2026 г.

- Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: KozlovaES@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-12.

- Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

для проведения мониторинга рынка

ОКПД2 72.19.15.000 Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4

1.1. Обозначения и сокращения	4

1.2. Наименование закупаемой продукции	5

1.3. Цель выполнения работ	5

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5. Приложения	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| Заказчик | Акционерное общество «Ленгидропроект» |
| МГеоЭС | Мутновская геотермальная электростанция |
| Объект | Мутновская ГеоЭС-2 |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СТО ИСМ | Стандарт организации Интегрированная система менеджмента |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 72.19.15.000  Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей

#### Цель выполнения работ

Обеспечение исходными данными для разработки проектной документации по защите Мутновской ГеоЭС-2 от схода селей и лавин.

В результате выполнения работ будут определены:

- условия лавинной и селевой активности на участке проектируемой Мутновской ГеоЭС-2;

- выделены очаги лавинной и селевой активности угрожающей проектируемому объекту и его инфраструктуре;

- рассчитаны параметры лавин и селей, угрожающих сооружениям проектируемого Объекта и его инфраструктуре;

- разработаны рекомендации по обеспечению лавинной и селевой безопасности, проектируемого Объекта.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 72.19.15.000 Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей | РФ, Камчатский край, Елизовский район | Мутновская ГеоЭС-2 |

#### 1.4. Общие требования при проведении мониторинга цен

Мониторинг цен не является публичной офертой, по результатам мониторинга цен договор не заключается.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

#### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | - Наименование работ / этапа работ | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - ОКПД2 72.19.15.000 Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей | - Усл. ед | - 1 |

#### 2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 72.19.15.000 Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей | Дата, следующая за датой заключения договора | в течение 75 дней (семидесяти пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 72.19.15.000  Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Согласие с требованиями | Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения №1 к настоящим техническим требованиям |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1. | Состав работ | 1. Разработка программы работ с описанием объемов, методики и технологии работ. Программа работ должна дать конкретные и чёткие указания по всем аспектам работ и содержать исчерпывающий ответ на то, с помощью каких методов и какими средствами будут получены материалы, требующиеся в настоящих ТТ и нормативных документах; 2. Сбор и систематизация материалов инженерных изысканий; 3. Обследование участка исследований с определением селе- и лавиноопасных участков, угрожающих сооружениям проектируемой Мутновской ГеоЭС-2, существующей грунтовой дороги к ней и проектируемой дороги от действующей Мутновской ГеоЭС (с отсыпкой дамбы через ручей без названия); 4. Характеристика лавинной и селевой опасности существующей грунтовой дороги от Мутновской ГеоЭС до Мутновской ГеоЭС-2 с указанием выявленных лавиноопасных и селеопасных участков; 5. Характеристика лавинной и селевой опасности существующей проектируемой дороги от Мутновской ГеоЭС до Мутновской ГеоЭС-2 (с отсыпкой дамбы через ручей без названия); 6. Характеристика лавинной и селевой опасности участка проектируемой Мутновской ГеоЭС-2; В случае необходимости выполнить: - определение морфометрических характеристик селеопасных ручьев и логов; - расчёт наносоводных селевых потоков; - определение морфометрических характеристик лавиносборов; - расчёт параметров лавин; - предложения по селе- и лавинозащите; - анализ изменения дальности выброса и объёмов снежных лавин и селей с учётом сейсмической нагрузки заданного района; - составление технического отчёта по результатам изысканий. |  |  |
| 1.1.2. | Краткое описание последовательности работ | Работа выполняется в следующей последовательности: - Анализ литературных источников, результатов научных исследований по теме работы (отчеты, проекты, заключения и иные источники), а также нормативно-правовой базы по исследованиям лавин и селей. - Разработка программы работ исследования лавинной и селевой опасности на Мутновской ГеоЭС-2. - Проведение натурных обследований на участке проектируемой Мутновской ГеоЭС-2 - Проведение расчетов параметров выявленных лавин, угрожающих сооружениям проектируемой Мутновской ГеоЭС-2 и её инфраструктуре. - Проведение расчетов параметров выявленных селей, угрожающих сооружениям проектируемой Мутновской ГеоЭС-2 и её инфраструктуре. - Разработка рекомендаций для обеспечения лавинной и селевой опасности Мутновской ГеоЭС-2. - Проведение необходимых процедур по признанию результатов работы в международном и отечественном научном и экспертном сообществе . |  |  |
| 1.1.3. | Особые требования к выполнению работ | - Должен быть выполнен анализ научной и нормативной документации в области исследования лавин и селей. - В рамках проведения натурных исследований (обследования) должны быть проведены обследования лавиносборов и селевых очагов угрожающих Мутновской ГеоЭС-2 и её инфраструктуре. - Должно осуществляться техническое сопровождение Заказчика по вынесению результатов работы и разработанной на её основе проектной документации на рассмотрение профильными институтами и экспертным сообществом в Российской Федерации. - Должно осуществляться техническое сопровождение Заказчика при согласовании Заказчиком результатов работы и разработанной на её основе проектной документации в федеральных органах исполнительной власти. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1. | Требования к результату работ | Результатом работ является научно-технический отчет, составленный согласно требованиям СП 428.1325800.2018 «Инженерные изыскания для строительства в лавиноопасных районах. Общие требования» и и СП 479.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах развития селевых процессов. Общие требования» для направления на государственную экспертизу |  |  |
| 2.1.2. | Иные требования к результатам работ | Сопровождение и защита результатов работы при прохождении экспертизы |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.2.1. | Объем и состав материалов, передаваемых Исполнителем Заказчику | Результаты работы оформляются в соответствии с действующими нормативными документами и представляются Заказчику в сроки, указанные в договоре, в переплетённом или сброшюрованном виде в количестве 5 экземпляров в бумажном виде и в 2 экземплярах в электронном виде, редактируемом и не редактируемом форматах (CD/R или DVD/R дисках). Электронная версия отчётных материалов в редактируемом формате представляется в структурированном виде в полном объёме в файлах приложений MS Office (текстовые разделы, в т.ч. рисунки – MS Word, табличные данные – MS Excel), графические приложения – в файлах формата*.dwg совместимых с NanoCAD. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации |  |  |
| 2.3. | Требования к порядку приемки результатов выполненных работ |  |  |  |
| 2.3.1. | Порядок приемки результатов работ | Приемка работ осуществляется в следующем порядке: - по окончании работ Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки и материалы, предусмотренные п.2.1.1 ТТ. В случае возникновения у Заказчика замечаний к результатам работ составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. |  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1.1 | Требования к соблюдению действующих нормативных документов | Работы выполняется в соответствии с нормативными документами, регулирующими проектно-изыскательскую деятельность в РФ в действующей редакции, в том числе, но не ограничиваясь: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 428.1325800.2018 Инженерные изыскания для строительства в лавиноопасных районах. Общие требования; - СП 479.1325800.2019 Инженерные изыскания для строительства в районах развития селевых процессов. Общие требования; - СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 529.1325800.2023 Определение основных расчетных гидрологических характеристик; - СТО ИСМ 01–2026 Основные требования к созданию и оформлению графических материалов в программах CAD-системы. |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя | Исполнитель обязан выполнить работы надлежащего качества и в указанные сроки. |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |
| 5.1.1. | Исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю (после заключения договора) | — Материалы ранее выполненных изысканий: - инженерно-геологических; - инженерно-геодезических; - инженерно-гидрометеорологических — Предварительные компоновочные решения Мутновской ГеоЭС-2; — Схема расположения МГеоЭС-2, существующей и проектируемой автодороги; — СТО ИСМ 01–2026 Основные требования к созданию и оформлению графических материалов в программах CAD-системы. |  |  |
| 5.1.2. | Основной ожидаемый эффект | Обоснование выбора расположения проектируемой Мутновской ГеоЭС-2 и объектов её инфраструктуры для обеспечения их лавинной и селевой безопасности. |  |  |
| 5.1.3. | Финансовый эффект | Минимизация рисков финансовых последствий в случае изменения проектной документации для обеспечения лавинной и селевой безопасности |  |  |

# 3. Состав заявки для мониторинга цен

- 3.1. В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения №1 к настоящим Техническим требованиям.

# 4. Приложения

Приложение №1: Форма «Технико-коммерческое предложение».

- Приложение №1 к ТТ

- Форма «Технико-коммерческое предложение» - начало формы

- На официальном бланке участника

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |

- Технико-коммерческое предложение

- Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 72.19.15.000 Выполнение научно-исследовательских работ для разработки проекта защиты Мутновской ГеоЭС-2 от схода лавин и селей»,

| - (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |  |
| --- | --- |
|  | - , |
| - (юридический адрес) |  |
|  | , |
| - (почтовый адрес) |  |
|  | , |

- (контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

- согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки выполнения работ и условия оплаты, и сообщаю следующее:

| Стоимость работ, без НДС, руб. | - 00 000 000,00 руб. (сумма прописью) |
| --- | --- |

| - должность | - подпись, печать | - (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

- конец формы