УТВЕРЖДАЮ

Директор

Дальневосточного филиала

АО «ТК РусГидро»

_______________В.Ю. Золотарев

«____» ________________2026

Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 49.41.2 Аренда специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТС | Транспортное средство, специализированная и грузовая техника |
| --- | --- |
| КМУ | Краново-манипуляторная установка |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 49.41.2 Аренда специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

  - Цель оказания услуг

Заключение договора на аренду специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС».

1.4. Существующее положение

Закупка проводится с целью исполнения обязательств АО «ТК РусГидро» перед АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на предмет выполнения работ по реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» в республике Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пгт. Серебряный Бор, площадка строительства Нерюнгринской ГРЭС в связи с необходимостью ввода в работу дополнительных единиц.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пгт. Серебряный Бор, площадка строительства Нерюнгринской ГРЭС | Нерюнгринская ГРЭС |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество ТС, не менее | Количество часов*, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Транспортные услуги |  |  |  |
| 1.1. | Автокран Liebherr LTM 1100 или эквивалент грузоподъемность 100 т | шт | 1 | 204 |
| 1.2. | Автокран Liebherr LTС 1045-3,1 или эквивалент грузоподъемность 45 т | шт | 1 | 193 |
| 1.3. | Автобетононасос с высотой подачи 60 м | шт | 2 | 194 |
| 1.4. | Автовышка, рабочая высота 75 м | шт | 2 | 194 |
| 1.5. | Виброкаток 18 т | шт | 2 | 194 |
| 1.6. | Виброкаток 21 т | шт | 1 | 373 |
| 1.7. | Автобус не менее 50 посадочных мест | шт | 3 | 583 |

### * Объем продукции является ориентировочным, и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 49.41.2 Аренда специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» | С даты заключения договора | Не позднее 31.12.2026 |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД 2: 49.41.2 Аренда специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Автокран Liebherr LTM 1100 или эквивалент грузоподъемность 100 т |  | Максимальная грузоподъемность, т: не менее 100 Телескопическая стрела, м: не менее 11,5 не более 52 Максимальный вылет стрелы, м: не менее 64 не более 66 | указание характеристик |  |  |
|  | Автокран Liebherr LTС 1045-3,1 или эквивалент грузоподъемность 45 т |  | Максимальная грузоподъемность при вылете 2,5–3 м, т: не менее 45; Стрела: телескопическая, 6-секционная, длина, м: не менее от 8,2 не более 36 | указание характеристик |  |  |
|  | Автобетононасос с высотой подачи 60 м |  | Высота подачи (вертикальный вылет), м: не менее 59,2 не более 61,2 Дальность подачи (горизонтальный вылет), м: не менее 53,9 не более 56,0 Производительность насоса, куб.м: не менее 160 не более 200 | указание характеристик |  |  |
|  | Автовышка, рабочая высота 75 м |  | Рабочая высота, м: не более 75. Вылет стрелы (горизонтальный), м: не менее 30 не более 36 | указание характеристик |  |  |
|  | Виброкаток 18 т |  | Эксплуатационная масса, кг: не менее 18 000, не более 18 300 | указание характеристик |  |  |
|  | Виброкаток 21 т |  | Эксплуатационная масса, кг: не менее 21 000 Конструктивная масса, кг: не менее 20 700 | указание характеристик |  |  |
|  | Автобус не менее 50 посадочных мест |  | Общая вместимость, чел.: не менее 50 Количество посадочных мест, шт: не менее 27 | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (в действующей редакции), Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (в действующей редакции), Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (в действующей редакции). |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить техническое содержание спецтехники, использовать запасные части и материалы для содержания спецтехники в исправном состоянии. Соответствующие расходы несет Исполнитель. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.2 | Предоставляемая по заявке техника должна быть оборудована работоспособной встроенной системой контроля и управления ТС в движении (далее – система ГЛОНАСС), укомплектованной в соответствии с требованиями ПДД РФ, с экипажем, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Исполнитель за свой счет несет расходы на установку и обеспечение работы системы ГЛОНАСС на каждое ТС. Исполнитель предоставляет Заказчику коды доступа (электронный адрес платформы, логин и пароль) к системе ГЛОНАСС для координации движения ТС на время оказания услуг по договору. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Спецтехника не должна иметь недостатков и неисправностей, при наличии которых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ эксплуатация запрещена |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Спецтехника должна быть укомплектованы знаком аварийной остановки, огнетушителем, штатным инструментом, поставляемым заводом-изготовителем |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Техника, предоставляемая Заказчику, должна быть оборудована системами передачи данных и/или автоматизированной системой мониторинга (АСМ), обеспечивающими сбор и обработку в электронном виде данных с транспортных средств с предоставлением доступа Заказчику к этим данным с целью контроля перемещения |  |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг (водительский состав) |  | Для обеспечения бесперебойности выполнения заявок по предоставлению техники в аренду Исполнитель должен располагать квалифицированным водительским составом, имеющим все необходимые допуски |  |  |  |
|  | Ежедневное прохождение медицинского осмотра |  | Прохождение водительским составом ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра перед выездом, с обязательной отметкой в путевых листах | Согласие с требованием | - |  |
|  | Водительский стаж |  | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие опыта, необходимых категорий и квалификацией |  | Машинисты и водители должны иметь категорию, квалификацию, опыт и иные профессиональные характеристики, соответствующие требованиям положений и инструкций по обеспечению безопасности дорожного движения, действующим на автомобильном транспорте, а также в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (в действующей редакции). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аренда специализированной строительной техники |  | Предоставление необходимой техники в срок по заявкам | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Техника должна быть в технически исправном состоянии, соответствующем требованиям Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (в действующей редакции), Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011 № 823 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза (в действующей редакции). |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, счет на оплату, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС), копии путевых листов со всеми отметками для подтверждения фактического времени использования ТС |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При оказании услуг ТС должны быть укомплектованы в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (в действующей редакции) огнетушителями, аварийными знаками, аптечками с медикаментами, пр., прошедшими ежегодный государственный технический осмотр, застрахованными (ОСАГО) в соответствии с действующим законодательством РФ, обеспечены путевой документацией установленных форм, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 28.09.2022 N 390 "Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядка оформления или формирования путевого листа" (в действующей редакции). Транспортные средства должны находиться в исправном состоянии, отвечать требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам, в соответствии с ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» (в действующей редакции), используемым для производственных, коммерческих целей в соответствии с их конструктивным назначением, пригодными для перевозки грузов и отвечающие санитарным требованиям, а также отвечать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (в действующей редакции), Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (в действующей редакции). |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в действующей редакции), Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в действующей редакции). |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | С учетом регламентных сроков, установленных на объекте, в зависимости от типа ТС, предоставление информации о гос. номерах ТС и документов водителей для оформления пропусков для въезда на территорию Нерюнгринской ГРЭС |  |  | Согласие с требованием | - |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

# 3.1.	Цена Договора включает в себя прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты Исполнителя на закупку материально-технических ресурсов, необходимых для оказания Услуг по Договору,  подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины; заработную плату; накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя; ГСМ,  все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Договора.

# 3.2.	Авансирование не предусмотрено.

Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе ГКДиЛ

Дальневосточного филиала

АО «ТК РусГидро»								 А.В. Келимбет