ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

- Наименование оказываемых Услуг:

Разработка архитектурного решения и концепции благоустройства «Аллеи энергетиков» в Республике Хакасия.

- Цель оказания Услуг:

В рамках подготовительных мероприятий, сопутствующих проведению осенней акции «оБЕРЕГай», необходимо выполнить разработку концепции благоустройства, планирование местности с формированием архитектурного решения.

- Требования к Услугам:

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Услуг | Разработка архитектурного решения и концепции благоустройства «Аллеи энергетиков» в Республике Хакасия (далее – Услуги). |
|  | Объект | «Аллея энергетиков» |
|  | Сроки оказания Услуг | В течение 45 рабочих дней с даты заключения Договора. Исполнитель вправе досрочно оказать Услуги и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке. |
|  | Цель оказания Услуг | Стратегической целью компании ПАО «РусГидро» является создание процветающего общества, улучшение инфраструктуры и качества жизни в населенных пунктах присутствия Компании. Во исполнение цели Компании, в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселка Черемушки ПАО «РусГидро» возведена набережная по проекту «Берегоукрепление реки Енисей и благоустройство прибрежной полосы». В 2026 году, необходимо выполнить комплекс мер для выполнения благоустройства территории прибрежной полосы. |
|  | Состав Услуг и Этапы | 1 Этап: разработка дизайна входной группы, в том числе входной стелы и расположение скульптуры корпоративного символа «Бобр», которая включает в себя: - описание территории; - схему генерального планирования; - эскиз архитектурного решения и его характеристики; - визуализация территории; - ведомости покрытий, озеленения и материалов. 2 Этап: разработка общей концепции развития территории «Аллеи энергетиков» которая включает в себя: - описание и характеристики территории; - описание целей, задач; - ситуационный план; - решения по выражению идентичности территории; - схемы генерального планирования и функционального зонирования: - визуализация; - ведомости покрытия, озеленения, освещения и малых архитектурных форм; - описание активностей в разные периоды/сценарии гостя. |
|  | Место расположения Объекта | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, координаты 52.842392, 91.413789-52.841090, 91.407177 |
|  | Исходная документация | Карта местности, описание ограничений, бренд бук, бриф и историческая справка предоставляются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Скульптура корпоративого символа «Бобр» изготовлена по индивидуальному эскизу Заказчика. |
|  | Требования к качеству Услуг | Исполнитель самостоятельно себя обеспечивает всем необходимым для оказания Услуг по Договору, включая расходные материалы, оборудование, инструменты, технику и приспособления согласно действующим межотраслевым правилам по охране труда, действующих СНиП, ГОСТ, ТУ и других законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Качество оказания всех видов Услуг должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям. Все недостатки, выявленные при приемке Услуг и в период гарантированной эксплуатации, должны быть устранены Исполнителем своевременно. Исполнитель должен: - оказывать Услуги с соблюдением Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда; - нести ответственность за качественные и безопасные методы оказания Услуг. |
|  | Результат Услуг | Не позднее одного рабочего дня после завершения каждого Этапа Услуг, Исполнитель уведомляет Заказчика. Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации в соответствии с составом Услуг: 1 Этап: альбом формата А4 в форматах .pdf, .pptx, котором размещены результаты, согласно п. 4 Описанием объекта закупки, а также отдельно файлы форматов .pdf, jpeg, .pln. 2 Этап: общий альбом формата А4, котором размещены результаты 1 и 2 этапа работы в форматах .pdf, .pptx. Также отдельно предоставляются файлы форматов .pdf, jpeg, .pln. Результат предоставляется в электронном виде. |