|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» |
|  |  | _________________ О.В. Распопова |
|  |  | «___» __________ 2026 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сопровождению
Мобильного приложения взаимодействия

с клиентами ПАО «Россети Московский регион»

| Номер лота | 062-0009837 |
| --- | --- |
| БЕ | 2000.73 |
| Статья бюджета | Сопровождение информационных систем (3.0201050603) |
| Статья для поступления обеспечительного платежа | Поступление обеспечительного платежа (3.0101041306) |

Москва, 2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор по внешним коммуникациям | Душеина Л.В. |  |  |
| Директор департамента информационной безопасности | Краснокутский В.А. |  |  |
| Заместитель директора департамента автоматизации бизнес-процессов – начальник управления информационных систем | Фоминых К.Б |  |  |
| Начальник отдела развития информационных систем | Журавлев В.Д. |  |  |
| Главный эксперт отдела развития информационных систем | Битней Е.И. |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	5

1.1.	Термины и определения	5

1.2.	Обозначения и сокращения	7

1.3.	Заказчик и Исполнитель	9

1.4.	Полное и краткое наименование Услуг	9

1.5.	Место и сроки оказания Услуг	9

1.6.	Стоимость и порядок оплаты Услуг	9

2. Характеристика Услуг	10

2.1. Цели оказания Услуг	10

2.2. Результаты оказания Услуг	10

2.3. Общие требования к качеству Услуг	11

3. Общие требования к Услугам	12

3.1. Общее описание Системы	12

3.2. Состав Системы	13

3.3. Основные стандарты непрерывности Системы по классам критичности	14

3.4. Зона охвата Услуг	15

3.5. Ограничения в части оказания Услуг	16

3.6. Требования к численности и квалификации персонала Исполнителя	17

3.7. Требования к режимам работы Системы	18

3.8. Требования к управлению конфигурациями	19

3.9. Функциональные требования к Системе	19

4. Требования к видам обеспечения	23

4.1. Требование к документационному обеспечению	23

4.2. Требования к организационному обеспечению	23

4.3. Требования к платформе мобильного приложения	23

4.4. Требования к дополнительным приложениям	24

5. Требования к защите информации и информационной безопасности	24

5.1. Общие требования	24

5.2. Требования к организации удаленного доступа	25

5.3. Требования к АРМ специалистов Исполнителя	25

5.4. Требования к защите информации при выполнении доработок Системы	25

6. Перечень и порядок оказания Услуг	26

6.1. Требования к перечню Услуг и содержанию работ	26

6.2. Структура стоимости Услуг	27

6.3. Порядок оказания Услуг	27

7. Содержание Услуг	28

Услуга 1. Обеспечение работоспособности системы.	28

Услуга 2. Поддержка Пользователей Системы	29

Услуга 3. Администрирование Системы	32

Услуга 4. Обновление системы	34

Услуга 5. Доработка системы (выполнение ЗНИ).	35

8. Особые условия оказания Услуг	37

8.1. Гарантийное обслуживание	37

8.2. Информирование Заказчика о НШС	37

8.3. Порядок рассмотрения рекламаций Заказчика	38

9. Квалификационные требования к участникам торгово-закупочной процедуры.	40

10. Перечень документов, передаваемых Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по сопровождению Системы	48

11. Порядок оказания услуг	48

11.1. Общие положения	48

11.2. Термины, определения и сокращения	49

11.3. Обязанности Исполнителя	49

11.4. Обязанности Заказчика	49

11.5. Роли и ответственность	49

11.6. Порядок выполнения заявок пользователей Системы	50

11.7. Порядок ведения доработок Системы	61

11.8. Порядок обновления Системы	71

11.9. Порядок согласования времени технологических перерывов	72

12. Перечень приложений…	74

Приложение 1. Форма Документа оценки	75

Приложение 2. Форма протокола приемочных испытаний по доработкам.	76

Приложение 3. Форма Акта сдачи-приемки услуг.	78

Приложение 4. Форма отчета «Журнал учета и анализа заявок пользователей системы».	80

Приложение 5. Форма отчета о выполненных доработках Системы...................................81

Приложение 6. Форма отчета о выполнении SLA.....................................................................82

Общие сведения

  - Термины и определения

В настоящем ТЗ использованы следующие термины:

Таблица 1. Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1-я линия поддержки | Группа специалистов Заказчика, принимающая заявки пользователей, обеспечивающая регистрацию всех поступающих заявок и эскалацию зарегистрированных заявок на соответствующую группу 2-й линии поддержки. |
| 2-я линия поддержки | Группа специалистов Исполнителя, устраняющая сбои в работе ПО, оказывающая справочно-консультационные услуги, методическую помощь и т.д., по заявкам, поступающим с 1-й линии поддержки, а также выполняющая администрирование Системы и устанавливающая обновления ПО. |
| 3-я линия поддержки | Группа специалистов Исполнителя, устраняющая ошибки в ПО и выполняющая доработки функциональности Системы по заявкам, поступающим с 2-й линии поддержки. |
| Service Desk | Система управления сервисной службой ПАО «Россети Московский регион» (портал технической поддержки на платформе Naumen Service Desk). |
| АИ СМЕКА | Автоматизированная информационная система моделирования единой корпоративной архитектуры ПАО «Россети». |
| Аппаратные компоненты | Тип компонентов Системы, включающий категории Аппаратная ИВИ (серверное оборудование, сетевое оборудование, СХД), Прочее оборудование (ВКС, телефония). |
| Версия ПО | Официально выпущенная версия ПО, имеющая определенный номер. |
| Время реакции | Интервал времени между моментом регистрации заявки пользователя Системы специалистом СТП Исполнителя и моментом назначения заявки на специалиста СТП Исполнителя. |
| Время решения | Время, в течение которого СТП Исполнителя должна решить запрос пользователя Системы и описать решение без учета времени уточнения у пользователя недостающей для решения запроса информации. Выполнение заявки также может откладываться (приостанавливаться) по другим, не зависящим от Исполнителя, причинам, из-за отсутствия пользователя или его неготовности к проведению необходимых работ. |
| День | В настоящем ТЗ днем называется рабочий день, если явно не указано иное. |
| Договор | Договор на оказание услуг, к которому данное ТЗ является неотъемлемым приложением. |
| Заказчик | ПАО «Россети Московский регион». |
| Запрос на изменение | Заявка пользователя Системы на выполнение доработки (изменения функциональности или настроек) Системы. ЗНИ включает в себя детали предлагаемого изменения. |
| Запрос на обслуживание | Запрос пользователя Системы на информацию, консультацию или действие по управлению доступом к функциям и данным Системы, который не связан с возникновением сбоя в работе Системы. |
| Заявитель | Лицо или организация, которое подает заявку на услуги ПАО «Россети Московский регион» |
| Заявка | Обращение, составляемое пользователем Системы и передаваемое в СТП Исполнителя с целью дальнейшего получения Услуг от Исполнителя. |
| Злонамеренное действие | Умышленное деяние, направленное на нанесение ущерба другой Стороне Договора. |
| Инженерные компоненты | Тип компонентов Системы, включающий категорию Инженерные системы (система электропитания, система охлаждения, система пожаротушения, система контроля и управления доступом, прочие инженерные системы), обеспечивающие работоспособность серверов и сетевого оборудования. |
| Инфраструктурный инцидент | Любое событие в ИТ-инфраструктуре Заказчика, которое привело к сбою или отказу программно-аппаратных комплексов, оборудования, каналов сети передачи данных или инженерных систем, повлиявшее на функционирование Системы. |
| Инцидент | Незапланированное прерывание или снижение качества работы Системы. |
| Исполнитель | Исполнитель по Договору на оказание услуг, который определяется в результате конкурсной процедуры (указывается при заключении Договора). |
| ИТ-решение | Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализованная посредством ИТ. |
| Личный кабинет, ЛК | Личный кабинет взаимодействия с клиентами «Россети Московский регион» https://lk.rossetimr.ru/ |
| Мобильное приложение, Система | Мобильное приложение взаимодействия с клиентами «Россети Московский регион» |
| Несанкционированные изменения | Изменения, внесенные без согласования со стороны функционального заказчика, либо без наличия соответствующего обращения от пользователя Системы |
| Обновление Системы | Новая версия Системы, предназначенная для установки взамен либо в дополнение к существующей версии, в которой устранены выявленные дефекты ПО или выполнена доработка отдельных функций, направленная на повышение производительности или удобство эксплуатации Системы. |
| Общество | ПАО «Россети Московский регион». |
| Объект Услуг | Объект, в отношении которого оказываются Услуги по сопровождению в соответствии с настоящим ТЗ: ИТ-решение (внедренная ИС), принадлежащая Заказчику, поставленная на баланс, переведенная в ПЭ.ИТ-решение (внедренная ИС), принадлежащая Заказчику, поставленная на баланс, переведенная в ПЭ. |
| Опротестованная заявка | Заявка Заказчика, не принятая им после исполнения, обоснованно возвращенная Исполнителю на доработку. |
| Пользователь | Сотрудник Заказчика, использующий Объект Услуг в служебных целях. Также пользователями могут выступать сотрудники сторонних организаций, контрагентов Заказчика. |
| Портал ТП | Информационный портал клиента «Россети Московский регион» https://utp.rossetimr.ru/ |
| Порядок | Порядок оказания Услуг (раздел 11 настоящего ТЗ). |
| Программные компоненты | Тип компонентов Системы, включающий категории: Прикладное ПО (пользовательские интерфейсы, прикладные подсистемы и модули, расчетные алгоритмы), Системное ПО (операционные системы, системы контейнеризации, СУБД, системные службы, серверы приложений, прочее системное ПО), Виртуальная ИВИ (системы виртуализации, виртуальные серверы, виртуальные сети, виртуальные СХД, виртуальные порты доступа). |
| Сбой | Потеря Объектом Услуг или его частью способности функционировать в соответствии с эксплуатационной документацией или предоставить требуемый результат. Сбой часто служит причиной инцидента. |
| Системное ПО | Системное программное обеспечение – это ПО, необходимое для обеспечения функционирования сервера или АРМ (ОС, необходимые драйверы). |
| Служба технической поддержки | Структурное или функциональное подразделение Исполнителя, предназначенное для оказания Услуг сопровождения Системы в процессе его эксплуатации пользователями. |
| Соглашение | Соглашение об уровне Услуг, Service Level Agreement (SLA), в котором определены целевые показатели качества Услуг. |
| Специалист СТП | Сотрудник Исполнителя, который осуществляет рассмотрение, анализ и обработку поступающих заявок пользователей в СТП. |
| Стороны | Совместно Заказчик и Исполнитель. |
| Услуги | Услуги, оказываемые в соответствии с условиями договора, в т.ч. данного ТЗ. |
| Фиктивная заявка | Заявка, самостоятельно созданная Специалистом СТП для искусственного увеличения объема оказанных услуг с целью обоснования нарушений Соглашения. |
| Функциональный заказчик | Руководитель функционального блока Общества, деятельность которого автоматизирована с помощью ИТ-решения (информационной системы Общества) и работники которого являются основными пользователями ИТ-решения. Функциональный заказчик согласует требования по реализации ЗНИ и осуществляет приемку доработок Системы. |
| Час | В настоящем ТЗ часом называется один час рабочего времени суток в рабочих днях недели (с понедельника по пятницу), если явно не указано иное. |

  - Обозначения и сокращения

В настоящем ТЗ применены следующие обозначения и сокращения:

Таблица 2. Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| CRM | Автоматизированная система CRM: Управление взаимоотношениями с клиентами на базе 1C:CRM 3.1 КОРП ПАО «Россети Московский регион» |
| RPO | Целевая точка восстановления (Recovery Point Objective). RPO определяет максимальный целевой период, в течение которого последние данные могут быть безвозвратно потеряны в случае серьезной аварии (нештатной ситуации). |
| RTO | Целевое время восстановления (Recovery Time Objective). RTO определяет продолжительность времени с момента наступления аварии (нештатной ситуации) до момента, когда затронутые ресурсы должны быть полностью работоспособны и готовы поддерживать работу Общества. |
| SD | Service Desk |
| SLA | Соглашение об уровне сервиса |
| АК ИТ | Архитектурный комитет по информационным технологиям Общества. |
| АИС «КИС Баланс» | Автоматизированная информационная система «Комплексный учет и расчеты балансов электроэнергии в электрических сетях» ПАО «Россети Московский регион» |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС УТП | Автоматизированная система управления предоставлением услуг технологического присоединения ПАО «Россети Московский регион» |
| АСУ НСИ | Автоматизированная система управления нормативно-справочной информацией на базе отечественного программного обеспечения 1C: MDM Управление нормативно-справочной информацией ПАО «Россети Московский регион» |
| БД | База данных |
| ВДО | Виртуальный диалоговый офис взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Московский регион» |
| ДАБП | Департамент автоматизации бизнес-процессов Заказчика |
| ЗНИ | Запрос на изменение |
| ЗНО | Запрос на обслуживание |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИВИ | Информационно-вычислительная инфраструктура |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационные технологии |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| КТС | Комплекс технических средств |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| НШС | Нештатная ситуация (авария) |
| ОРД | Организационно-распорядительный документ. |
| ОС | Операционная система |
| ПАО | Публичное акционерное общество. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания. |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СТП | Служба технической поддержки |
| СУБД | Система управления базами данных |
| СХД | Система хранения данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТЗП | Торгово-закупочная процедура |
| ФЗ | Функциональный заказчик |
| КИВС | Корпоративная информационно-вычислительная сеть. |

  - Заказчик и Исполнитель

Заказчик: Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»); юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр. 2; фактический адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б; телефоны: 8 (495) 662-40-70, 8 (495) 363-40-70.

Исполнитель: Исполнитель по договору на оказание услуг, определяется в результате торгово-закупочной процедуры.

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор на возмездное оказание услуг по форме, утвержденной Приложением № 1 к приказу ПАО «МОЭСК» от 30.12.2019 № 1508.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» применяется национальный режим – ЗАПРЕТ.

  - Полное и краткое наименование Услуг

Полное наименование: Услуги по сопровождению Мобильного приложения взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Московский регион».

Краткое наименование: Услуги по сопровождению МП клиента 
ПАО «Россети Московский регион».

  - Место и сроки оказания Услуг

Место оказания Услуг: На территории Исполнителя. По согласованию с Заказчиком допустимо удаленное оказание Услуг.

Сроки оказания Услуг: в течение 12 месяцев с даты выхода итогового протокола, но не ранее 10.09.2026.

  - Стоимость и порядок оплаты Услуг

Стоимость договора составляет 11 833 454 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 89 копеек с НДС, в том числе НДС 22%.

- 2026 – 690 284 (Шестьсот девяносто тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 87 копеек с НДС, в том числе НДС 22%;

- 2027 – 11 143 170 (Одиннадцать миллионов сто сорок три тысячи сто семьдесят) рублей 02 копейки с НДС, в том числе НДС 22%.

Заказчик производит расчет с Исполнителем ежеквартально по факту оказания Услуг в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг и получения счета и счета-фактуры.

Структура стоимости Услуг и предельная стоимость каждой Услуги приведены в таблице (Таблица 10).

Характеристика Услуг

Цели оказания Услуг

Целями оказания Услуг являются:

  - обеспечение непрерывности бизнес-процессов Заказчика, автоматизация которых осуществляется с использованием Системы;

  - обеспечение бесперебойного функционирования Системы за счет проведения постоянного мониторинга и контроля функционирования программно-аппаратных компонентов Системы, а также своевременного проведения регламентных (планово-профилактических) работ по техническому обслуживанию Системы;

  - обеспечение непрерывности предоставления прикладных функций Системы пользователям;

  - обеспечение соответствия функциональности Системы действующей нормативно-правовой базе;

  - минимизация времени на освоение функциональных возможностей Системы новыми пользователями;

  - минимизация времени выполнения операций пользователями в Системе;

  - обеспечение бесперебойного информационного обмена между Системой и сопряженными информационными системами, включая вновь подключаемые внешние информационные системы;

  - обеспечение оперативной и качественной технической поддержки пользователей в процессе эксплуатации Системы за счет привлечения организации, обладающей соответствующими компетенциями и необходимыми кадровыми ресурсами.

Результаты оказания Услуг

Результатами оказания Услуг являются:

  - Система, функционирующая с соблюдением требований надежности в соответствии со степенью критичности Системы для бизнеса Заказчика;

  - отработанные с соблюдением условий Соглашения заявки пользователей;

  - решенные с соблюдением условий Соглашения инциденты 
и устраненные сбои в работе Системы;

  - выполненные в согласованные Сторонами сроки в соответствии с ЗНИ доработки/изменения Системы, вызванные потребностями Заказчика в расширении функциональности Системы, необходимостью интеграции с новыми смежными информационными системами Заказчика или изменениями в законодательстве.

Общие требования к качеству Услуг

Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям заключенного Договора.

Общие требования к качеству оказываемых Исполнителем Услуг определены положениями следующих государственных стандартов:

    - ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. «Информационная технология. Сопровождение программных средств»;

    - ГОСТ ИСО 9001-2015. «Системы менеджмента качества. Требования»;

    - ГОСТ Р 57193-2016. «Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем»;

    - ГОСТ 34.201-2020. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»;

    - ГОСТ Р 59793-2021. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

    - ГОСТ Р 71304-2024. Системная и программная инженерия. Гарантии обеспечения качества систем и программных средств. Общие положения»;

    - Стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-6.2-003-2023 «Информационные системы. Общие требования к моделированию ИТ-архитектуры»;

Процесс и результаты оказания Услуг по сопровождению Системы не должны приводить к нарушению или снижению уровня информационной безопасности Системы.

Дополнительные и специальные требования к порядку, условиям и качеству оказания Исполнителем Услуг содержатся в картах Услуг в разделе 7 «Содержание Услуг».

При оказании Услуг Исполнитель обязан соблюдать внутренние регламенты и процедуры, утвержденные Заказчиком. Необходимые документы с описанием регламентов и процедур предоставляются по требованию Исполнителя в согласованные Сторонами сроки. Перечень передаваемых Заказчиком Исполнителю документов, необходимых для оказания Услуг, указан в разделе 10 настоящего ТЗ.

Общие требования к Услугам

Общее описание Системы

Общее описание и основные характеристики Системы приведены в таблице (Таблица 3).

Таблица 3. Описание Системы

| № п/п | Наименование характеристики Системы | Значение характеристики Системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование Объекта Услуг | Мобильное приложение взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Московский регион» |
| 2 | Сокращенное наименование Объекта Услуг | МП клиента |
| 3 | Местонахождение Объекта Услуг | 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2 |
| 4 | Реквизиты внутреннего документа Заказчика о переводе Системы в ПЭ | Приказ 39 от 12.04.2020 Приказ 473 от 17.05.2021 Приказ 607 от 08.06.2022 |
| 5 | Общее описание Системы | Функциональный заказчик: Блок по внешним коммуникациям. В Системе автоматизированы бизнес-процессы: В открытой части мобильного приложения: Регистрация/ Авторизация. Офисы рядом. Оплатить. Контактная информация. Контактный центр. Проверка статуса заявки. Уведомления об отключениях. Направление информации о заключении договора энергоснабжения. Заказ обратного звонка. Калькулятор расчета необходимой мощности. Виртуальный помощник (виртуальный диалоговый офис взаимодействия с клиентами). Карта питающих центров. В закрытой части мобильного приложения: Мои обращения. История обращений. Подача заявки на ТП. Подача и исполнение заявки на установку (замену) прибора учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Подача и исполнение заявки на получение пульта дистанционного снятия показаний ПУ. Подача и исполнение заявки на поверку (замену) ТТ/ТН в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Заказ услуг энергоснабжения. Проверка/ передача показаний приборов учета. Настройки. Уведомления. |
| 6 | Класс критичности в соответствии с таблицей (Таблица 5) | Важные для бизнеса |

Состав Системы

Система включает программные, аппаратные и инженерные компоненты, указанные в следующей таблице (Таблица 4):

Таблица 4. Компоненты Системы

| № п/п | Наименование компонента Системы | Производитель компонента | Тип компонента Системы | Категория компонента Системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операционная система | Astra Linux SE | Программные компоненты | Системное ПО |
|  | Библиотека драйверов | Astra Linux SE Zvirt | Программные компоненты | Системное ПО |
|  | СУБД | PostgreSQL из состава дистрибутива Astra Linux SE | Программные компоненты | Системное ПО |
|  | Подсистема «Авторизация и контроль доступа» | Заказная разработка | Программные компоненты | Прикладное ПО |
|  | Подсистема «Бизнес-логика» | Заказная разработка | Программные компоненты | Прикладное ПО |
|  | Подсистема «Управление данными» | Заказная разработка | Программные компоненты | Прикладное ПО |
|  | Подсистема интеграции с Личным кабинетом | Заказная разработка | Программные компоненты | Интеграционные механизмы |
|  | Подсистема интеграции с CRM | Заказная разработка | Программные компоненты | Интеграционные механизмы |
|  | Подсистема интеграции с АИС «КИС Баланс» | Заказная разработка | Программные компоненты | Интеграционные механизмы |
|  | Подсистема интеграции с ВДО | Заказная разработка | Программные компоненты | Интеграционные механизмы |
|  | Подсистема интеграции с Яндекс.Картами | Заказная разработка | Программные компоненты | Интеграционные механизмы |
|  | Подсистема интеграции с ЕЭХД | Заказная разработка | Программные компоненты | Интеграционные механизмы |
|  | Подсистема интеграции с электронной очередью | Заказная разработка | Программные компоненты | Интеграционные механизмы |

Перечень программных и аппаратных компонентов система в разрезе категорий, в отношении которых оказываются Услуги сопровождения по настоящему ТЗ приведены в п. 3.4.

Верхнеуровневая схема основных подсистем и компонентов Системы и внешних сервисов приведена на рисунке ниже:

Рисунок 1. Верхнеуровневая схема основных подсистем и компонентов Системы и внешних сервисов

Основные стандарты непрерывности Системы по классам критичности

В отношении Системы применимы требования в части соответствия основным стандартам непрерывности по классам критичности для ИС, принятым в ПАО «Россети Московский регион»:

- критически важные: приложения, работающие круглогодично в режиме «боевого дежурства» 24х7х365, выход из строя которых влечет за собой невосполнимые потери для бизнеса, в т.ч. угрозу жизни и здоровью персонала и населения;

- критические для бизнеса: критические для управления Обществом приложения, с режимом работы 24х7х365, выход из строя которых влечет за собой значительные потери и ущерб для Общества;

- важные для бизнеса: обычные приложения, не требующие работы в реальном времени, с режимом работы 8х5;

- поддерживающие: не критические для управления Обществом приложения, в случае отказа которых Общество остается способным выполнять возложенную на него миссию без потери качества.

Основные стандарты непрерывности Системы по классам критичности, принятые у Заказчика, приведены в следующей таблице (Таблица 5).

Таблица 5. Классы критичности

| № п/п | Наименование характеристики | Классификация критичности Системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критически важные | Критические для бизнеса | Важные для бизнеса | Поддержи-вающие |
| 1 | Целевая доступность | 99,96% | 99,73% | 99,20% | 98,00% |
| 2 | Продолжительность возможных внеплановых простоев в отчетном периоде | ~0,3 ч | ~2 ч | ~6 ч | ~14 ч |
| 3 | Целевое время восстановления (RTO) | 0,5 ч | 4 ч | 24 ч | 72 ч |
| 4 | Целевая точка восстановления (RPO) | ~0 | 8 ч | 24 ч | 24 ч |
| 5 | Требуемый режим работы Системы | 24x7x365 | 24x7x365 | 8x5 | 8x5 |
| 6 | Доступность ИТ-специалистов Исполнителя | 24x7 | 24x7 / 8x5 | 8x5 | 8x5 |
| 7 | Время проведения регламентных (планово-профилактических) работ и работ по обновлению Системы | В зависимости от Объекта сопровождения |  |  |  |

Зона охвата Услуг

Программные, аппаратные и инженерные компоненты Системы, в отношении которых оказываются Услуги в соответствии с настоящим ТЗ, указаны в таблице «Зона охвата Услуг» (Таблица 6).

Таблица 6. Зона охвата Услуг

| № п/п | Категория компонента Системы | Входит в зону охвата Услуг | Наименование компонентов Системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системное ПО | Да | Операционная система |
| 2 | Системное ПО | Да | Библиотека драйверов |
| 3 | Системное ПО | Да | СУБД |
| 4 | Прикладное ПО | Да | Подсистема «Авторизация и контроль доступа» |
| 5 | Прикладное ПО | Да | Подсистема «Бизнес-логика» |
| 6 | Прикладное ПО | Да | Подсистема «Управление данными» |
| 7 | Интеграционные механизмы | Да | Подсистема интеграции с Личным кабинетом |
| 8 | Интеграционные механизмы | Да | Подсистема интеграции с CRM |
| 9 | Интеграционные механизмы | Да | Подсистема интеграции с АИС «КИС Баланс» |
| 10 | Интеграционные механизмы | Да | Подсистема интеграции с ВДО |
| 11 | Интеграционные механизмы | Да | Подсистема интеграции с Яндекс.Картами |
| 12 | Интеграционные механизмы | Да | Подсистема интеграции с ЕЭХД |
| 13 | Интеграционные механизмы | Да | Подсистема интеграции с электронной очередью |

Ограничения в части оказания Услуг

    - Услуги не включают работы по настройке, ремонту или замене каких-либо аппаратных компонентов Системы.

    - Услуги не включают устранение последствий, возникших 
в результате:

злонамеренных действий Заказчика или третьих лиц по отношению 
к Системе;

действий Заказчика или третьих лиц, если они были совершены 
в нарушение установленных требований и рекомендаций, изложенных 
в эксплуатационной документации на Систему;

проблем, относящихся к сторонним программным, аппаратным или инженерным компонентам, не входящим в состав Системы;

использования Заказчиком в составе Системы аппаратных компонентов, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации на Систему;

использования Заказчиком Системы в среде, способом или в целях, для которых Система не был предназначена;

установки, перенастройки, модификации программных, аппаратных или инженерных компонентов Системы без предварительного уведомления Исполнителя;

не санкционированного Исполнителем изменения данных, хранящихся в БД Системы, средствами стороннего ПО.

    - Исполнение задач, связанных с устранением вышеуказанных последствий, реализуется вне параметров Соглашения и не является штатным процессом оказания Услуг.

    - Услуги не включают обучение пользователей работе с Системой, а также не включают выдачу сертификатов, подтверждающих квалификацию пользователей для работы с Системой.

    - Услуги не включают участие специалистов Исполнителя в различного рода мероприятиях Заказчика, связанных с Системой, например, в программах тестирования возможностей Системы, в совещаниях, посвященных проектам внедрения смежных ИС Заказчика, если иное не указано в составе конкретной услуги. Все задачи, возникающие в связи с оказанием Услуг, оформляются Заказчиком в виде заявок в СТП Исполнителя, в том числе и по вопросам взаимодействия Системы со смежными ИС Заказчика.

    - Исполнителю запрещено производить несанкционированные изменения текущей конфигурации компонентов Системы (ниже уровня, указанного в зоне охвата Услуг) и журналов регистрации системных событий Системы Заказчика.

    - Ситуации, связанные с несанкционированным изменением сотрудниками Исполнителя текущей конфигурации системно-технических ресурсов (ниже уровня настроек серверов приложений) и журналов регистрации системных событий систем Заказчика, выходящих за рамки работ в составе Услуг, указанных в картах Услуг, а также несанкционированным доступом к документам и объектам информационных систем Заказчика, могут рассматриваться Заказчиком как нарушение условий Договора с соответствующими штрафными санкциями.

Требования к численности и квалификации персонала Исполнителя

Уровень квалификации и количество персонала Исполнителя должны быть достаточными для успешного оказания Услуг.

СТП Исполнителя должна включать специалистов в соответствии с таблицей (Таблица 7).

Таблица 7. Специалисты Службы технической поддержки

| № п/п | Должность | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консультант | 1 |
| 2 | Аналитик | 1 |
| 3 | Разработчик | 1 |
| 4 | Главный разработчик | 1 |
| 5 | Ведущий аналитик | 1 |
| 6 | Руководитель проекта | 1 |
| 7 | Инженер-архитектор | 1 |

Порядок оказания Услуг Исполнителем должен соответствовать принятой у Заказчика сервисно-ресурсной модели управления ИТ ГК, функционирующей по модульному принципу (Таблица 8):

Таблица 8. Сервисно-ресурсная модель управления ИТ

| 1-я линия поддержки | Служба поддержки пользователей Группа мониторинга ИТ-инфраструктуры |  |  | Service Desk Заказчика | Служба организации сервисной деятельности, выделенный сервис-менеджер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-я линия поддержки | Группа поддержки ИТ-инфраструктуры |  | Группа функционального развития и поддержки пользователей |  |  |
| 3-я линия поддержки | Производители системного ПО и оборудования | Служба эксплуатации ЦОД, производители оборудования ЦОД | Производители функционального ПО, средств разработки | Возможны сторонние cистемы автоматизации службы поддержки пользователей |  |

  - Требования к режимам работы Системы

Определены следующие режимы работы Системы:

    - штатный;

    - аварийный;

    - режим обслуживания.

  - Требования к режимам работы Системы

Основным режимом работы Системы является штатный режим. В этом режиме работают все настроенные функции Системы.

    - Аварийный режим работы Системы характеризуется отказом одной или нескольких функций Системы.

    - Режим обслуживания Системы должен использоваться для выполнения Исполнителем регламентных (планово-профилактических работ): операций настройки, обновления, обслуживания программных компонентов Системы. В данном режиме функции Системы могут быть полностью или частично недоступными для пользователей.

    - Для выполнения Исполнителем регламентных (планово-профилактических) работ и работ по обновлению Системы устанавливаются следующие технологические перерывы:

понедельник-суббота: с 0:00 до 08:00 и с 20:00 до 24:00 (по московскому времени);

воскресенье: с 0:00 до 10:00 и с 20:00 до 24:00 (по московскому времени).

Функциональные требования к Системе

В открытой части мобильного приложения реализован следующий функционал:

    - Регистрация/ Авторизация:

- приветственный экран с персональным обращением к пользователю 
и дизайном в зависимости от времени суток;

- принудительное предложение обновить приложение с переходом 
в маркеты приложений;

- регистрация пользователя;

- авторизация пользователя;

- создание пароля быстрого доступа;

- изменение/ восстановление пароля учетной записи;

- авторизация по биометрическим параметрам.

    - Офисы рядом:

- отображение геолокации пользователя на карте Москвы 
и Московской области;

- отображение информации о местоположении и графике работы клиентских офисов ПАО «Россети Московский регион» на карте Москвы и Московской области;

- отображение информации о местоположении клиентских офисов ПАО «Россети Московский регион» в виде списка;

- отображение среднего времени ожидания в очереди по каждому клиентскому офису ПАО «Россети Московский регион»;

- переход во внешние приложения «Яндекс.Навигатор» 
и «Яндекс.Карты» для отображения маршрута до выбранного клиентского офиса.

    - Оплатить:

- оплата услуг ПАО «Россети Московский регион» по штрихкоду счета.

    - Контактная информация:

- просмотр контактной информации ПАО «Россети Московский регион»;

- звонок в контактный центр «Светлая линия ПАО «Россети Московский регион»».

    - Контактный центр:

- звонок в контактный центр «Светлая линия ПАО «Россети Московский регион»».

    - Проверка статуса заявки:

- просмотр статуса заявки на услуги ПАО «Россети Московский регион», поданной очно, по штрихкоду заявки.

    - Уведомления об отключениях:

- проверка адреса объекта информирования о плановых или аварийных отключениях электроэнергии;

- создание подписки на SMS-уведомления (push-уведомления) 
о плановых или аварийных отключениях электроэнергии;

- создание подписки на e-mail уведомления о плановых или аварийных отключениях электроэнергии;

- подтверждение номера телефона и адреса электронной почты;

- удаление SMS/ e-mail подписки.

    - Направление информации о заключении договора энергоснабжения:

- направление информации о заключении договора энергоснабжения 
с энергосбытовой компанией на основании договора технологического присоединения с ПАО «Россети Московский регион» о штрихкоду договора ТП.

    - Заказ обратного звонка:

- заказ обратного звонка в течение 10 минут или в указанные дату 
и время.

    - Калькулятор расчета необходимой мощности.

    - Виртуальный помощник (виртуальный диалоговый офис взаимодействия с клиентами).

    - Карта питающих центров:

- просмотр информации о суммарном резерве мощности 
ПАО «Россети Московский регион»

- просмотр информации о доступных резервах мощности районов Москвы и Московской области;

- просмотр информации о питающих центрах ПАО «Россети Московский регион» и иных ТСО.

В закрытой части мобильного приложения:

    - Офисы рядом:

- предварительная запись на очную консультацию в клиентские офисы ПАО «Россети Московский регион» (электронная очередь).

    - Мои обращения:

- отправка обращений по различным тематикам с возможностью прикрепления медиафайлов и указания геопозиции по обращениям определенных тематик;

- просмотр ответа на обращение.

    - История обращений:

- просмотр истории направленных обращений с указанием актуального статуса, даты, регистрационного номера и типа обращения.

    - Подача заявки на ТП:

- подача заявки на осуществление технологического присоединения мощностью до 15 кВт заявителем - физическим лицом, в том числе с учетом требований постановления Правительства РФ от 10.03.2020 № 262 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- просмотр списка ранее направленных заявок с указанием актуального статуса, даты и регистрационного номера заявки;

- сохранение черновика заявки;

- изменение и направление на проверку черновика заявки;

- система оценки удовлетворенности клиентов.

    - Подача и исполнение заявки на установку (замену) прибора учета 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»:

- подача заявки на установку (замену) прибора учета;

- просмотр списка ранее направленных заявок с указанием актуального статуса, даты и регистрационного номера заявки;

- просмотр документов по заявке, подписанных ЭП со стороны 
ПАО «Россети Московский регион».

    - Подача и исполнение заявки на получение пульта дистанционного снятия показаний ПУ:

- подача заявки на получение пульта дистанционного снятия показаний ПУ;

- просмотр списка ранее направленных заявок с указанием актуального статуса, даты и регистрационного номера заявки;

- просмотр документов по заявке, подписанных ЭП со стороны 
ПАО «Россети Московский регион».

    - Подача и исполнение заявки на поверку (замену) ТТ/ТН в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»:

- подача заявки на поверку (замену) ТТ/ТН;

- просмотр списка ранее направленных заявок с указанием актуального статуса, даты и регистрационного номера заявки;

- просмотр документов по заявке, подписанных ЭП со стороны 
ПАО «Россети Московский регион».

    - Заказ услуг энергоснабжения:

- оформление заказа на услуги энергоснабжения по прейскуранту 
с возможностью фильтрации услуг по группам;

- возможность скачивания печатной формы прейскуранта.

    - Проверка/ передача показаний приборов учета:

- добавление/ удаление прибора учета;

- проверка/ передача показаний приборов учета с возможностью прикрепления медиафайлов, иллюстрирующих показания;

- просмотр истории передачи показаний приборов учета;

- просмотр списка приборов учета.

    - Настройки:

- настройка входа по биометрическим параметрам;

- изменение данных пользователя;

- изменение пароля учетной записи;

- изменение пароля быстрого доступа;

- версия приложения;

- политика конфиденциальности.

    - Уведомления:

- отображение уведомлений;

- отображение push-уведомлений;

- возможность отметить все уведомления как прочитанные.

Требования к видам обеспечения

Требование к документационному обеспечению

Обновление и доработка функциональности Системы должны сопровождаться:

    - предоставлением информации пользователям по составу устанавливаемых обновлений/выполненных доработок Системы в формате документа «Список изменений»;

    - передачей Исполнителем Заказчику обновленного пакета эксплуатационной документации, если обновление или доработка Системы включает создание новых или изменение существующих прикладных функций Системы, требующих соответствующих изменений в документации.

Предоставление Системы Заказчику в качестве сервиса должно сопровождаться передачей Исполнителем Заказчику комплекта эксплуатационной документации Системы в бумажном и/или электронном виде.

Вся документация на предоставляемую Заказчику в качестве сервиса Систему, в том числе Руководства пользователя, администратора и администратора информационной безопасности Системы, должна быть разработана на русском языке.

Требования к организационному обеспечению

Стороны до начала оказания Услуг обмениваются сведениями об ответственных за оказание Услуг лицах, их контактных телефонах и адресах электронной почты.

Взаимодействие Сторон должно быть организовано в соответствии с Порядком оказания услуг, приведенном в разделе 11 настоящего ТЗ.

Требования к программному обеспечению

Исполнитель обеспечивает функционирование информационной системы (Объекта услуг) в том числе на АРМ под управлением ОС «Альт рабочая станция» с установленным офисным пакетом «Р7-Офис. Профессиональный» и Web-браузером «Яндекс Браузер».

Требования к платформе мобильного приложения

Мобильное приложение доступно для платформ iOS (версии 12 и выше) и Android (версии 6.0 и выше).

Требования к дополнительным приложениям

Для корректного функционирования мобильного приложения необходимо установить на мобильное устройство дополнительно:

    - Яндекс.Навигатор или Яндекс.Карты;

    - приложение для просмотра файлов формата .pdf и офисных документов.

Требования к защите информации и информационной безопасности

  - Общие требования

    - Требования к защите информации и конфиденциальности, указанные в данном разделе ТЗ, дополняют требования, указанные в соответствующем разделе Договора. В случае противоречия требований данного раздела с положениями Договора, считать верными положения Договора.

    - Оказание Услуг должно выполняться в соответствии с Правилами информационной безопасности ПАО «Россети Московский регион» в актуальной редакции (далее – Правила информационной безопасности Заказчика).

    - Исполнитель гарантирует конфиденциальность информации Заказчика, полученной в процессе оказания Услуг, в случае передачи информации, составляющей коммерческую тайну, Исполнитель обязуется подписать соответствующее соглашение по утвержденной у Заказчика форме.

    - Исполнитель обязан провести инструктаж работников, привлекаемых к оказанию Услуг (в том числе удаленно) по соблюдению правил информационной безопасности и режима конфиденциальности информации, установленных Заказчиком, и предоставить Заказчику расписки об ознакомлении работников со следующими локальными нормативными актами Заказчика о защите конфиденциальной информации:

Регламент взаимодействия ПАО «Россети Московский регион» со сторонними организациями по вопросам сопровождения и эксплуатации информационных систем, утвержденный приказом ПАО «Россети Московский регион» от 20.08.2021 № 841 «Об утверждении нормативно-методических документов по ИТ-деятельности»;

приказ ПАО «Россети Московский регион» от 28.12.2021 № 1424 «О режиме коммерческой тайны в ПАО «Россети Московский регион»;

Правила информационной безопасности Заказчика.

    - Любая информация о функционировании информационно-вычислительной инфраструктуры Заказчика, ставшая известной Исполнителю, не должна без разрешения или поручения Заказчика передаваться третьим лицам. При этом информация, содержащаяся в заявках Заказчика в Service Desk, в случае если такие заявки входят в состав Услуг, при согласии Заказчика может быть передана представителям производителя, используемого ПО/оборудования, если такие действия (передача информации) требуются для оказания Услуг.

    - Специалисты Исполнителя обязаны не препятствовать записи журналов событий, связанных с их вмешательством в работу Системы.

    - В случае проведения расследования инцидентов информационной безопасности Исполнитель должен обеспечить полное содействие всех привлекаемых к сопровождению Системы специалистов, предоставить необходимые пояснения, в том числе при необходимости в письменном и официальном виде.

    - По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить материалы, подтверждающие выполнение требований, указанных в данном разделе.

  - Требования к организации удаленного доступа

    - Доступ специалистам Исполнителя в КСПД Заказчика предоставляется в соответствии с Требованиями по организации удаленного доступа работников контрагента к информационной структуре и информационным системам ПАО «Россети Московский регион», утвержденными распоряжением ПАО «Россети Московский регион» от 03.02.2026 № 151р.

    - Использование специалистами Исполнителя удаленного доступа в КСПД Заказчика возможно только при нахождении указанных специалистов на территории Российской Федерации. Трансграничный удаленный доступ запрещен.

  - Требования к АРМ специалистов Исполнителя

    - АРМ специалистов Исполнителя, используемые для оказания Услуг (в том числе удаленно), должны соответствовать всем требованиям безопасной работы на АРМ, установленными Правилами информационной безопасности Заказчика.

    - АРМ должен находиться на территории, определенной условиями договора и/или Технического задания. Не допускается указание Услуг в режиме удаленного доступа с использованием мобильных или общедоступных АРМ.

  - Требования к защите информации при выполнении доработок Системы

При оказании Услуг по доработке функциональности Системы Исполнитель должен обеспечить соблюдение следующих требований к защите информации в Системе (не ниже):

3-го уровня защищенности персональных данных в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

класса защищенности «1Г» в части разграничения доступа и обеспечения целостности информации в соответствии с руководящим документом Гостехкомиссии при Президенте Российской Федерации «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (утвержден решением Председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992);

6 уровня доверия средств защиты информации в соответствии с Требованиями по безопасности информации, устанавливающими уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий, утвержденными приказом ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76.

Если Актом классификации Системы по требованиям защиты информации признано необходимым обеспечить в Системе более высокий уровень защищенности персональных данных, чем 3-й уровень, и/или более высокий класс защищенности в части разграничения доступа и обеспечения целостности информации, чем «1Г», то Исполнитель при доработках Системы должен обеспечить соблюдение соответствующих уровня защищенности персональных данных в Системе и класса защищенности Системы.

Перечень и порядок оказания Услуг

Требования к перечню Услуг и содержанию работ

Перечень Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии 
с настоящим ТЗ, приведен в следующей таблице (Таблица 9):

Таблица 9. Перечень Услуг

| № п/п | Наименование Услуг | Шифр Услуг | Входит в объём ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга 1. Обеспечение работоспособности Системы. | БИЗ.ИС.МПК-01 | Да |
| 2 | Услуга 2. Поддержка пользователей Системы. | БИЗ.ИС.МПК-02 | Да |
| 3 | Услуга 3. Администрирование Системы. | БИЗ.ИС.МПК-03 | Да |
| 4 | Услуга 4. Обновление Системы. | БИЗ.ИС.МПК-04 | Да |
| 5 | Услуга 5. Доработка функциональности Системы (выполнение ЗНИ). | БИЗ.ИС.МПК-05 | Да |

Содержание Услуг и перечень связанных с их оказанием работ приведены в разделе 7 настоящего ТЗ.

Структура стоимости Услуг

Структура стоимости Услуг и предельная стоимость каждой Услуги приведены в следующей таблице (Таблица 10):

Таблица 10. Структура стоимости Услуг

| № п/п | Наименование Услуг | Код Услуги | Предельная стоимость Услуги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в процентах от общей стоимости Услуг по Договору | в руб., с учетом НДС |
| 1 | Услуга 1. Обеспечение работоспособности Системы. | БИЗ.ИС.МПК-01 | 5,00 | 591 672,74 |
| 2 | Услуга 2. Поддержка пользователей Системы. | БИЗ.ИС.МПК-02 | 33,00 | 3 905 040,11 |
| 3 | Услуга 3. Администрирование Системы. | БИЗ.ИС.МПК-03 | 5,00 | 591 672,74 |
| 4 | Услуга 4. Обновление Системы. | БИЗ.ИС.МПК-04 | 12,00 | 1 420 014,60 |
| 5 | Услуга 5. Доработка функциональности Системы (выполнение ЗНИ). | БИЗ.ИС.МПК-05 | 45,00 | 5 325 054,70 |

- Если в последнем отчетном периоде по Договору Исполнитель выполнил, а Заказчик принял услуги по доработке функциональности Системы (Услуга 5), стоимость которых превышает предельную стоимость данного вида услуг за отчетный период, то Заказчик оплачивает полную стоимость данного вида услуг за последний отчетный период при условии, что общая стоимость данного вида услуг за все отчетные периоды по Договору не превышает предельной стоимости Услуги 5 по Договору (Таблица 10).

Порядок оказания Услуг

Порядок оказания Услуг приведен в разделе 11 настоящего ТЗ.

Исполнитель в соответствии с указанным в картах Услуг (см. раздел 7) графиком актирования осуществляет подготовку, согласование и предоставление Заказчику отчетных документов. Формы отчетных документов приведены в Приложениях к настоящему ТЗ.

Содержание Услуг

В настоящем разделе приведено содержание Услуг в формате карт. При заполнении карт необходимо конкретизировать в том числе Соглашение об уровне сервиса и штрафные санкции на основе параметров уровня оказания Услуг с учетом класса критичности Системы согласно таблице (Таблица 5).

## Услуга 1. Обеспечение работоспособности системы.

Таблица 11. Карта Услуги 1

| № п/п | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код Услуги | БИЗ.ИС.МПК-01 |
| 2 | Название Услуги | Комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования системы. |
| 3 | Категория Услуги | Бизнес-услуга |
| 4 | Функциональный заказчик | Блок по внешним коммуникациям |
| 5 | Перечень работ в составе Услуги | – Классификация заявок по принадлежности к определенной Услуге; – анализ и обработка заявок пользователей; – устранение ошибок в работе Системы по заявкам Заказчика; – мониторинг и диагностика функционирования Системы; – выявление и устранение неисправностей в работе Системы; – проведение регламентных (планово-профилактических) работ по обслуживанию компонентов Системы; – доведение до пользователей информации по статусу решения заявок, закрытие заявок после исполнения, предоставление отчета о расследовании причин ошибок и предпринятых действиях по их устранению и исключению повторения в будущем; – наполнение базы знаний Service Desk статьями по повторяющимся проблемам, типовым решениям/рекомендациям и известным ошибкам Системы. |
| 6 | График актирования | Ежеквартально |
| 7 | Режим оказания Услуги | 8х5 (в соответствии с режимом рабочего времени для работников Исполнительного аппарата Заказчика)8х5 (в соответствии с режимом рабочего времени для работников Исполнительного аппарата Заказчика) |
| 8 | Соглашение об уровне сервиса (SLA) | Ключевые параметры SLA в соответствии с классом критичности Системы; Важные для бизнеса. Целевая доступность Системы:; 99,20%. Время реакции:; 30 мин. Время решения заявок (может быть изменено (увеличено или уменьшено) по согласованию Сторон):. – Критические заявки:; 8 ч. – Важные заявки:; 16 ч. – Обычные заявки:; 24 ч. Целевой процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде (не менее):; 96,00%. Целевое количество фиктивно выполненных заявок (не более):; <=1 шт.. Целевое количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период (не более):; 7 шт. или 5%. |
| 9 | Объём Услуги | Количество конфигурационных единиц – 13 |
| 10 | Зона охвата Услуги | В соответствии с п. 3.4 настоящего ТЗ. |
| 11 | Порядок оказания Услуги | В соответствии с разделом 11 настоящего ТЗ. |
| 12 | Штрафные санкции | Условия для наложения штрафных санкций (нарушение параметров SLA); Важные для бизнеса. Доступность Системы ниже целевой (отклонение <=0,2%)*:; >=99,00%. Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде менее целевого (отклонение <=10%):; >=86%. Количество фиктивно выполненных заявок более целевого:; >1. Количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период более целевого:; >7 шт. или >5%. Размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 5,00%. Доступность Системы значительно ниже целевой (отклонение >0,2%)*:; <99,00%. Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде менее целевого (отклонение >10%):; <86%. Размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 5,00%. Максимальный размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 20,00%. |

## Услуга 2. Поддержка пользователей Системы

Таблица 12. Карта Услуги 2

| № п/п | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код Услуги | БИЗ.ИС.МПК-02 |
| 2 | Название Услуги | Комплекс мероприятий по информационно-техническому сопровождению пользователей в части оказания консультаций и предоставлению документации по работе с Системой |
| 3 | Категория Услуги | Бизнес-услуга |
| 4 | Функциональный заказчик | Блок по внешним коммуникациям |
| 5 | Перечень работ в составе Услуги | – Классификация заявок по принадлежности к определенной Услуге; – анализ и обработка заявок пользователей; – консультации пользователей по возможностям, использованию функций и режимам функционирования Системы; – консультации пользователей по вопросам интеграционного взаимодействия Системы с внешними информационными системами; – предоставление эксплуатационной документации на Систему; – доведение до пользователей информации по статусу решения заявок, закрытие заявок после исполнения, предоставление отчета о выполнении. |
| 6 | График актирования | Ежеквартально |
| 7 | Режим оказания Услуги | 8х5 (в соответствии с режимом рабочего времени для работников Исполнительного аппарата Заказчика)8х5 (в соответствии с режимом рабочего времени для работников Исполнительного аппарата Заказчика) |
| 8 | Соглашение об уровне сервиса (SLA) | Ключевые параметры SLA в соответствии с классом критичности Системы; Важные для бизнеса. Время реакции:; 30 мин. Время решения заявок (может быть изменено (увеличено или уменьшено) по согласованию Сторон):. – Критические заявки:; 8 ч. – Важные заявки:; 12 ч. – Обычные заявки:; 20 ч. Целевой процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде (не менее):; 96,00%. Целевое количество фиктивно выполненных заявок (не более):; <=1 шт.. Целевое количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период (не более):; 7 шт. или 5%. |
| 9 | Объём Услуги | Количество Пользователей – не менее 300 одномоментно |
| 10 | Зона охвата Услуги | В соответствии с п. 3.4 настоящего ТЗ. |
| 11 | Порядок оказания Услуги | В соответствии с разделом 11 настоящего ТЗ. |
| 12 | Штрафные санкции | Условия для наложения штрафных санкций (нарушение параметров SLA); Важные для бизнеса. Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде менее целевого (отклонение <=10%):; >=86%. Количество фиктивно выполненных заявок более целевого:; >1. Количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период более целевого:; >7 шт. или >5%. Размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 5,00%. Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде менее целевого (отклонение >10%):; <86%. Размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 15,00%. Максимальный размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 20,00%. |

## Услуга 3. Администрирование Системы

Таблица 13. Карта Услуги 3

| № п/п | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код Услуги | БИЗ.ИС.МПК-03. |
| 2 | Название Услуги | Комплекс мероприятий по администрированию Системы |
| 3 | Категория Услуги | Бизнес-услуга |
| 4 | Функциональный заказчик | Блок по внешним коммуникациям |
| 5 | Перечень работ в составе Услуги | – Классификация заявок по принадлежности к определенной Услуге; – анализ и обработка заявок пользователей; – заведение новых учетных записей, подключение пользователей и настройка прав доступа и/или зон видимости в соответствии с матрицей ролей и полномочий пользователей; – удаление и/или блокировка учетных записей пользователей; – изменение прав доступа и/или зон видимости пользователей к функциональности Системы; – настройка режимов работы компонентов Системы в зависимости от Зоны охвата Услуг (Таблица 6); – настройка и контроль выполнения резервного копирования данных и компонентов Системы; – восстановление данных и компонентов Системы из резервных копий; – выполнение необходимых мероприятий по настройке функционирования Системы. |
| 6 | График актирования | Ежеквартально |
| 7 | Режим оказания Услуги | 8х5 (в соответствии с режимом рабочего времени для работников Исполнительного аппарата Заказчика)8х5 (в соответствии с режимом рабочего времени для работников Исполнительного аппарата Заказчика) |
| 8 | Соглашение об уровне сервиса (SLA) | Ключевые параметры SLA в соответствии с классом критичности Системы; Важные для бизнеса. Время реакции:; 1 ч. Время решения заявок (может быть изменено (увеличено или уменьшено) по согласованию Сторон):. – Критические заявки:; 8 ч. – Важные заявки:; 16 ч. – Обычные заявки:; 24 ч. Целевой процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде (не менее):; 96,00%. Целевое количество фиктивно выполненных заявок (не более):; <=1 шт.. Целевое количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период (не более):; 7 шт. или 5%. |
| 9 | Объём Услуги | Количество конфигурационных единиц – 13 Количество Пользователей – не менее 300 одномоментно |
| 10 | Зона охвата Услуги | В соответствии с п. 3.4 настоящего ТЗ. |
| 11 | Порядок оказания Услуги | В соответствии с разделом 11 настоящего ТЗ. |
| 12 | Штрафные санкции | Условия для наложения штрафных санкций (нарушение параметров SLA); Важные для бизнеса. Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде менее целевого (отклонение <=10%):; >=86%. Количество фиктивно выполненных заявок более целевого:; >1. Количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период более целевого:; >7 шт. или >5%. Размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 5,00%. Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде менее целевого (отклонение >10%):; <86%. Размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 5,00%. Максимальный размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 20,00%. |

## Услуга 4. Обновление Системы

Таблица 14. Карта Услуги 4

| № п/п | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код Услуги | БИЗ.ИС.МПК-04. |
| 2 | Название Услуги | Комплекс мероприятий по обновлению программных компонентов Системы |
| 3 | Категория Услуги | Бизнес-услуга |
| 4 | Функциональный заказчик | Блок по внешним коммуникациям |
| 5 | Перечень работ в составе Услуги | – Классификация заявок по принадлежности к определенной Услуге; – анализ заявок на предмет необходимости обновления Системы; – проверка наличия новых версий программных компонентов Системы; – подготовка и выполнение плана обновления Системы; – организация и обеспечение функционирования тестовой среды на ресурсах Заказчика для тестирования обновлений Системы; – установка обновлений Системы в тестовую среду Заказчика – тестирование (в том числе, проверка совместимости) работы новых версий программных компонентов Системы; – установка обновлений в продуктивную среду Системы; – предоставление информации пользователям по составу устанавливаемых обновлений Системы в формате документа «Список изменений»; – предоставление пользователям обновленного пакета эксплуатационной документации по работе с Системой в случае, если обновление содержит измененную или новую функциональность. |
| 6 | График актирования | Ежеквартально |
| 7 | Режим оказания Услуги | В согласованный Сторонами временной интервал. |
| 8 | Соглашение об уровне сервиса (SLA) | Ключевые параметры SLA в соответствии с классом критичности Системы; Важные для бизнеса. Время реакции (оформление ЗНИ и направление его на 1-й цикл согласования):; 24 ч. Время решения заявок (выполнения ЗНИ):. – Критические заявки:; 30 дней. – Важные заявки:; по согласованию. – Обычные заявки:; по согласованию. |
| 9 | Объём Услуги | Количество обновлений безопасности; обновлений, связанных с обновлением ПО вендоров; обновлений качества не ограничивается. Объем обновлений системы: не более 66 человеко-дней работы специалистов Исполнителя в год. Оценка стоимости данных услуг производится согласно объему трудозатрат Исполнителя в чел-днях на обновление Системы, умноженных на стоимость одного чел-дня в размере 21 515,37 руб. (с учетом НДС 22%). Накопительные функциональные обновления по результатам реализации совокупности ЗНИ устанавливаются Исполнителем не чаще одного раза в квартал. Сроки установки обновлений согласуются с Заказчиком.. |
| 10 | Зона охвата Услуги | В соответствии с п. 3.4 настоящего ТЗ. |
| 11 | Порядок оказания Услуги | В соответствии с разделом 11 настоящего ТЗ. |
| 12 | Штрафные санкции | Условия для наложения штрафных санкций (нарушение параметров SLA); Важные для бизнеса. При нарушении согласованного Сторонами срока обновления Системы Заказчик вправе взимать с Исполнителя штраф (за каждый день просрочки) в размере:; 0,23%. Максимальный размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде):; 7%. |

## Услуга 5. Доработка функциональности системы (выполнение ЗНИ).

Таблица 15. Карта Услуги 5

| № п/п | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код Услуги | БИЗ.ИС.МПК-05. |
| 2 | Название Услуги | Комплекс мероприятий по доработке и изменению функциональности Системы. |
| 3 | Категория Услуги | Бизнес-услуга |
| 4 | Функциональный заказчик | Блок по внешним коммуникациям |
| 5 | Перечень работ в составе Услуги | – Регистрация и обработка ЗНИ Пользователей; – анализ заявок и уточнение требований Пользователей по задаче на доработку Системы; – формирование постановки задачи на доработку программных и/или аппаратных компонентов Системы; – разработка целевых моделей бизнес-процессов (в случае изменения), моделей данных и/или целевой функциональной/компонентной/технологической архитектуры и/или целевой диаграммы интеграций и диаграммы информационных потоков в АИ СМЕКА; – разработка и согласование ЧТЗ на реализацию новой или модификацию существующей прикладной функции Системы; – выполнение доработки с выпуском обновлений доработанных программных компонентов Системы; – организация и обеспечение функционирования внутренней среды тестирования на собственных ресурсах Исполнителя для тестирования обновлений Системы; – тестирование обновлений Системы на собственных ресурсах Исполнителя; – установка обновлений в тестовую среду Системы на ресурсах Заказчика; – подготовка ПМИ для проведения демонстрации новой или доработанной прикладной функции Системы Заказчику; – предварительные испытания новой или доработанной прикладной функции Системы; – устранение замечаний, выявленных в ходе предварительных испытаний; – установка обновлений в продуктивную среду Системы на ресурсах Заказчика; – предоставление информации пользователям по составу устанавливаемых обновлений Системы в формате документа «Список изменений»; – актуализация моделей бизнес-процессов (в случае изменения), моделей данных и/или функциональной/компонентной/технологической архитектуры и/или диаграммы интеграций и диаграммы информационных потоков с учетом выполненных доработок программных и/или аппаратных компонентов Системы в АИ СМЕКА; – предоставление пользователям обновленного комплекта эксплуатационной документации по работе с Системой в случае, если обновление содержит измененную или новую функциональность; – проведение совместно с Заказчиком ОПЭ новой или доработанной прикладной функции Системы с устранением выявленных замечаний; – проведение приемочных испытаний новой или доработанной прикладной функции Системы с учетом замечаний, выявленных на этапе ОПЭ; – передача новой или доработанной прикладной функции Систем в промышленную эксплуатацию; - исполнение обязательств п.2.3. Приложения № 7.1 «Требования при реализации удаленного доступа работников контрагента к информационной инфраструктуре и информационным системам ПАО «Россети Московский регион»» в объеме документации, обозначенной в ЗНИ (Услуге 5). |
| 6 | График актирования | Ежеквартально |
| 7 | Режим оказания Услуги | В согласованный Сторонами временной интервал. |
| 8 | Соглашение об уровне Услуги | Ключевые параметры SLA в соответствии с классом критичности Системы; Важные для бизнеса. Время реакции (оформление ЗНИ и направление его на 1-й цикл согласования):; 24 ч. Время реализации ЗНИ:. – Критические заявки:; 30 дней. – Важные заявки:; по согласованию. – Обычные заявки:; по согласованию. |
| 9 | Объём Услуги | Объем доработок: не более 247,5 человеко-дней работы специалистов Исполнителя в год. Оценка стоимости данных услуг производится согласно объему трудозатрат Исполнителя в чел-днях на внесение изменений и/или расширение функциональности, принятых в Заказчиком в отчетном периоде, умноженных на стоимость одного чел-дня в размере 21 515,37 руб. с учетом (с учетом НДС 22%). При отсутствии в отчетном периоде заявок на внесение изменений и/или расширение функциональности Системы 45% ежеквартальной стоимости не оплачиваются. Если в последнем отчетном периоде по Договору Исполнитель выполнил, а Заказчик принял услуги по услуге 5. Доработка системы (выполнение ЗНИ), стоимость которых превышает предельную стоимость данного вида услуг за отчетный период, то Заказчик оплачивает полную стоимость данного вида услуг за последний отчетный период при условии, что общая стоимость данного вида услуг за все отчетные периоды по Договору не превышает общую стоимость услуги 5. Доработка системы (выполнение ЗНИ) по Договору. |
|  | Зона охвата Услуги | В соответствии с п. 3.4 настоящего ТЗ. |
| 11 | Порядок оказания Услуги | В соответствии с разделом 11 настоящего ТЗ. |
| 12 | Штрафные санкции | Условия для наложения штрафных санкций (нарушение параметров SLA); Важные для бизнеса. При нарушении согласованного Сторонами срока передачи доработки Системы на тестирование Заказчик вправе взимать с Исполнителя штраф (за каждый день просрочки) в размере:; 0,33%. Максимальный размер штрафа (в процентах от согласованной стоимости ЗНИ):; 10%. |

Особые условия оказания Услуг

Гарантийное обслуживание

    - Исполнитель обязан обеспечить гарантийное обслуживание ПО в части прикладных функций Системы, разработанных/модернизированных при реализации ЗНИ в рамках Договора (далее – гарантированная функциональность Системы).

    - Срок гарантийного обслуживания должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг за последний отчетный период Договора.

    - В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить прием обращений представителей Заказчика по телефону «горячей линии» и электронной почте по вопросам настройки и эксплуатации гарантированной функциональности Системы, а также обеспечить своевременное устранение обнаруженных в процессе эксплуатации гарантированной функциональности Системы ошибок и недостатков ПО.

    - На период гарантийного обслуживания Системы Исполнитель разрабатывает регламент гарантийного обслуживания, в который в том числе включается перечень представителей Заказчика, имеющих право обращаться к Исполнителю по вопросам гарантийного обслуживания.

    - Минимальный объем услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках гарантийного обслуживания, должен включать:

предоставление разъяснений представителям Заказчика по вопросам функционирования Системы, не вошедшим в эксплуатационную документацию и доработка документации в части подобных вопросов;

анализ заявок, касающихся включая воспроизведение и локализацию ошибок ПО, и восстановление работоспособности Системы;

устранение обнаруженных в процессе эксплуатации ошибок и недостатков ПО;

предоставление разъяснений по устранению сбоев и ошибок, возникающих при работе с гарантированной функциональностью Системы;

передачу Заказчику обновлений версии Системы по результатам устранения ошибок, а также актуализированной эксплуатационной документации.

Информирование Заказчика о НШС

При возникновении НШС Исполнитель незамедлительно информирует Куратора со стороны Заказчика и Куратора со стороны ФЗ по телефону или по электронной почте о характере сбоя, предпринимаемым действиям и планируемым срокам ее устранения.

Если срок устранения НШС не был определен изначально, по мере поступления информации Исполнитель организует дополнительное информирование Куратора со стороны Заказчика и Куратора со стороны ФЗ по электронной почте и/или телефону.

Исполнитель информирует Куратора со стороны Заказчика и Куратора со стороны ФЗ об устранении НШС и в течение 3 (трех) рабочих дней после ее устранения предоставляет отчет с анализом причин возникновения НШС с приложением плана мероприятий по их устранению и предупреждению в дальнейшем.

Разработанный Исполнителем план мероприятий по устранению причин возникновения НШС подлежит согласованию между Заказчиком и Исполнителем. За реализацию и периодическую отчетность о ходе выполнения плана отвечает Сервис-менеджер Исполнителя.

Если реализация плана мероприятий по устранению причин возникновения НШС занимает длительное время (например, требуются дополнительные исследования, согласования, разрешения, закупка и внедрение оборудования и/или ПО и т.п.), то Исполнитель должен регулярно уведомлять Куратора со стороны Заказчика о том, какие мероприятия выполнены, и в какой срок предполагается завершить все мероприятия плана.

Для реализации плана мероприятий по устранению причин возникновения НШС специалисты СТП Исполнителя создают один или несколько ЗНИ, в которых ведется рабочая переписка и фиксируются все выполненные действия.

Порядок рассмотрения рекламаций Заказчика

Претензии к качеству оказываемых услуг, а также предложения по улучшению процесса сопровождения Системы пользователь может сообщить Куратору со стороны ФЗ, который после анализа поступившего обращения пользователя и принятия решения о его обоснованности направляет служебное письмо от лица Функционального заказчика в адрес руководителя блока по цифровой трансформации.

Получив служебное письмо, Куратор со стороны Заказчика проводит анализ ситуации, организует расследование инцидента и определяет наличие и степень вины Исполнителя. В случае если изложенные в рекламации факты подтверждаются, то рекламация признается Заказчиком обоснованной и направляется в виде официального письма в адрес Исполнителя.

Все официальные письма Заказчика, содержащие рекламации, подлежат обязательной регистрации Исполнителем и передаются для анализа Сервис-менеджеру Исполнителя.

Исполнитель должен дать ответ на рекламацию не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения, если в рекламации не указан конкретный срок ответа Исполнителя. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика дополнительную информацию для подготовки ответа на рекламацию. Срок подготовки ответа на рекламацию по согласованию Сторон может быть увеличен на время ожидания Исполнителем дополнительной информации от Заказчика. В случае признания Исполнителем обоснованности рекламации ответ Исполнителя должен содержать результаты анализа причин возникновения инцидента и план мероприятий по их устранению и предупреждению в дальнейшем (п. 8.2.4).

В случае непризнания Исполнителем обоснованности рекламации Исполнитель направляет Заказчику мотивированный отказ.

Нарушение Исполнителем срока ответа на рекламацию, получение от Исполнителя ответа не по существу вопроса или без приложения плана мероприятий по устранению причин возникновения инцидента могут рассматриваться Заказчиком как нарушение условий Договора с соответствующими штрафными санкциями.

По результатам рассмотрения рекламации специалисты СТП Исполнителя должны получить от пользователя (инициатора претензии) и/или Куратора со стороны ФЗ подтверждение факта удовлетворенности решением посредством комментария в SD или электронного письма.

Квалификационные требования к участникам торгово-закупочной процедуры.

Участвовать в ТЗП может любое юридическое лицо, в том числе коллективный участник. Рассмотрение заявок включает две стадии: отборочная и оценочная.

Чтобы претендовать на победу в ТЗП и получение права заключить Договор с ПАО «Россети Московский регион», участник ТЗП (далее – Участник) в рамках отборочной стадии должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации, а также отвечать следующим критериям:

- Участник не должен иметь судебных решений вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами) за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки. Участнику необходимо предоставить справку об отсутствии судебных решений по ранее заключенным договорам с Заказчиком (его филиалами, дочерними обществами) в произвольной форме. При отсутствии ранее заключенных договоров с ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами) участнику необходимо указать соответствующую информацию в данной справке. В случае непредставления справки об отсутствии судебных решений по ранее заключенным договорам с Заказчиком (его филиалами, дочерними обществами) заявка участника подлежит отклонению. Проверка по указанному критерию осуществляется на основании официальных открытых данных (например, по Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru).

- Участник должен обладать лицензией ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

- Участник должен обладать лицензией ФСБ на осуществлении работ по пунктам 2, 3 «Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств», являющегося приложением к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» подтверждение наличия лицензии должно быть представлено одним из следующих способом: в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие соответствие участника требованиям законодательства РФ, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Участник в декларативном порядке предоставляет адрес сайта или страницу сайта, на которых они размещены.

Для определения степени предпочтительности Участников, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Конкурсной комиссией соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Участников по неценовым критериям, и определяются качественные показатели заявки Участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент для учета при расчете общей предпочтительности Заявки.

Кроме того, производится расчет рейтинга заявки (ценовой критерий) по критерию стоимости. После окончания оценочной стадии производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности заявок, в соответствии с которым Конкурсная комиссия определяет итоговый ранжир заявок Участников и Победителя торгово-закупочной процедуры.

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников ТЗП и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев (включая подкритерии) и их весовых коэффициентов согласно следующей таблице (Таблица 16):

Таблица 16. Критерии оценки заявок участников ТЗП

| № п/п | Критерий оценки/описание критерия |  | Порядок расчета | Весовой коэффициент значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опыт участника закупки оценивается по следующим подкритериям: |  |  |  | 0,1 |
|  | Наличие исполненных за последние 5 (пять) лет (отсчет производится с даты объявления настоящей закупки) договоров на выполнение работ и/или на оказание услуг по сопровождению (поддержке) и/или развитию (доработке), и/или модернизации мобильных приложений и/или систем, содержащих мобильные приложения, в крупных компаниях энергетической отрасли, имеющих территориально распределенную филиальную сеть (от 3 филиалов), с ценой каждого такого договора не менее 80% от начальной максимальной цены настоящей закупки в качестве генерального подрядчика. Оценка по показателю выполняется на основании Справки, с приложением заверенных уполномоченным лицом Участника копий документов по договорам (актов выполненных работ/оказанных услуг, договоров и т.п. с обязательным указанием сумм в договорах и актах): - 1 договор или отсутствие договоров/ договора не соответствуют/документы не предоставлены - 0 баллов; - 2-3 договора -50 баллов; - 4 и более договоров – 100 баллов. |  | RKo1.1= Rko1.1 ×Vko1.1, где: RKo1.1 – оценка в баллах по критерию «Наличие исполненных за последние 5 (пять) лет (отсчет производится с даты объявления настоящей закупки) договоров на выполнение работ и/или на оказание услуг по сопровождению (поддержке) и/или развитию (доработке), и/или модернизации мобильных приложений и/или систем, содержащих мобильные приложения, в крупных компаниях энергетической отрасли, имеющих территориально распределенную филиальную сеть (от 3 филиалов), с ценой каждого такого договора не менее 80% от начальной максимальной цены настоящей закупки в качестве генерального подрядчика.»; Rko1.1 – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент критерия оценки. Vko1.1 – весовой коэффициент критерия «Наличие исполненных за последние 5 (пять) лет (отсчет производится с даты объявления настоящей закупки) договоров на выполнение работ и/или на оказание услуг по сопровождению (поддержке) и/или развитию (доработке), и/или модернизации мобильных приложений и/или систем, содержащих мобильные приложения, в крупных компаниях энергетической отрасли, имеющих территориально распределенную филиальную сеть (от 3 филиалов), с ценой каждого такого договора не менее 80% от начальной максимальной цены настоящей закупки в качестве генерального подрядчика.», равный 0,7. | 0,7 |
|  | Наличие исполненных за последние 5 (пять) лет (отсчет производится с даты объявления настоящей закупки) договоров на выполнение работ и/или на оказание услуг по сопровождению и/или развитию приложений взаимодействия с клиентами, для нужд компаний энергетической отрасли, с ценой каждого такого договора не менее 20% от начальной максимальной цены настоящей закупки в качестве генерального подрядчика. Оценка по показателю выполняется на основании Справки, с приложением заверенных уполномоченным лицом Участника копий документов по договорам (актов выполненных работ/оказанных услуг, договоров и т.п. с обязательным указанием сумм в договорах и актах): - 1 договор или отсутствие договоров/ договора не соответствуют/документы не предоставлены - 0 баллов; - 2-3 договора -50 баллов; - 4 и более договоров – 100 баллов. |  | RKo1.2= Rko1.2 ×Vko1.2, где: RKo1.2 – оценка в баллах по критерию «Наличие исполненных за последние 5 (пять) лет (отсчет производится с даты объявления настоящей закупки) договоров на выполнение работ и/или на оказание услуг по сопровождению и/или развитию приложений взаимодействия с клиентами, для нужд компаний энергетической отрасли, с ценой каждого такого договора не менее 20% от начальной максимальной цены настоящей закупки в качестве генерального подрядчика.»; Rko1.2 – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент критерия оценки; Vko1.2 – весовой коэффициент критерия «Наличие исполненных за последние 5 (пять) лет (отсчет производится с даты объявления настоящей закупки) договоров на выполнение работ и/или на оказание услуг по сопровождению и/или развитию приложений взаимодействия с клиентами, для нужд компаний энергетической отрасли, с ценой каждого такого договора не менее 20% от начальной максимальной цены настоящей закупки в качестве генерального подрядчика.», равный 0,3. | 0,3 |
| Рейтинг по критерию определяется по формуле: Rkо= RKо1.1+ RKо1.2, где: Rkо – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости критерия оценки; RKо1.1 – оценка в баллах по подкритерию 1.1, скорректированный с учетом значимости весового коэффициента по подкритерию. RKо1.2– оценка в баллах по подкритерию 1.2, скорректированный с учетом значимости весового коэффициента по подкритерию. С целью получения рейтинга по критерию «Опыт участника закупки» рейтинг заявки корректируется на весовой коэффициент критерия по формуле: RКо= Rkо ×Vkо, где: RКо – рейтинг заявки по критерию «Опыт участника закупки»; Rkо – рейтинг заявки до его корректировки на весовой коэффициент критерия; Vkо – весовой коэффициент критерия «Опыт участника закупки», равный 0,1 |  |  |  |  |
| - Квалификация участника закупки оценивается по следующим подкритериям: |  |  |  | 0,1 |
|  | Наличие квалифицированного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ/оказанию услуг по проекту. | RKk2.1 = Rkk2.1 ×Vkk2.1, где: RKk2.1 - оценка в баллах, по подкритерию «Наличие квалифицированного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ /оказанию услуг по проекту.»; Rkk2.1 – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент подкритерия оценки (сумма баллов по подпунктам с 2.1.1 по 2.1.2); Vkk2.1 – весовой коэффициент подкритерия «Наличие квалифицированного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по проекту», равный 0,8. |  | 0,8 |
| 2.1.1. | Наличие руководителя проектов с опытом управления не менее чем 3-мя проектами модернизации, и/или развития, и/или доработки, и/или сопровождения автоматизированных систем управления, в крупных компаниях энергетической отрасли, имеющих территориально распределенную сеть (не менее 3 филиалов), сертифицированного по направлению PM Expert. Подтверждается Справкой о кадровых ресурсах, копиями действующих сертификатов на специалистов, копиями трудовыми книжек, резюме: - 0 баллов - отсутствие сертифицированных специалистов/документы не предоставлены; - 50 баллов - 1 и более сертифицированных специалистов. |  |  |  |
| 2.1.2. | Наличие специалистов, успешно прошедших курсы по Android-разработке и/или по iOS-разработке, с опытом работы не менее 2-х лет и участия в не менее чем 2-х проектах развития и/или доработки, и/или модернизации и/или сопровождения мобильных решений, поддерживающих работу под управлением Android и/или iOS, для нужд компаний энергетической отрасли, имеющих территориально распределенную сеть (не менее 3 филиалов). Подтверждается Справкой о кадровых ресурсах, копиями дипломов о получении высшего образования на специалистов, копиями документов, подтверждающих успешное прохождение куров по Android-разработке и/или по iOS-разработке, копиями трудовых книжек, и/или копиями гражданско-правовых договоров, резюме: - 0 баллов - отсутствие сертифицированных специалистов/документы не предоставлены; - 50 баллов - 1 и более сертифицированных специалистов. |  |  |  |
| 2.2 | Наличие копий сертификатов, подтверждающих, что внедренная система менеджмента качества применительно к разработке компьютерного программного обеспечения, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021, внедренная и поддерживаемая система менеджмента качества (СМК) соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015. Подтверждается копиями действующих сертификатов на момент подачи заявок в настоящей закупке: - отсутствие или наличие одного из двух сертификатов - 0 баллов; - наличие двух сертификатов - 100 баллов. |  | RKkk2.2= R kk2.2×V kk2.2, где: RKkk2.2– оценка в баллах, по подкритерию «Наличие копий сертификатов, подтверждающих что внедренная система менеджмента качества применительно к разработке компьютерного программного обеспечения, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021, внедренная и поддерживаемая система менеджмента качества (СМК) соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015»; Rkk2.2 - оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент подкритерия; Vkk2.2 – весовой коэффициент подкритерия «Наличие копий сертификатов, подтверждающих что внедренная система менеджмента качества применительно к разработке компьютерного программного обеспечения, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021, внедренная и поддерживаемая система менеджмента качества (СМК) соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015», равный 0,2. | 0,2 |
| Рейтинг по критерию определяется по формуле: Rkk= RKkk2.1+ RKkk2.2, где: Rkk – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости критерия оценки; RKkk2.1 – оценка в баллах по подкритерию 2.1, скорректированная с учетом значимости весового коэффициента по подкритерию. RKkk2.2– оценка в баллах по подкритерию 2.2, скорректированная с учетом значимости весового коэффициента по подкритерию. С целью получения рейтинга по критерию «Квалификация участника закупки» рейтинг заявки корректируется на весовой коэффициент критерия по формуле: RКk = Rkk ×Vk2, где: RКk – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки»; Rkk – рейтинг заявки до его корректировки на весовой коэффициент критерия; Vk2 – весовой коэффициент критерия «Квалификация участника закупки», равный 0,1. |  |  |  |  |
| Цена предложения оценивается следующим образом: |  |  |  |  |
| 3. | В рамках критерия оценивается предлагаемая участником: цена предложения. Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 x Vk, где: Smax Rsi- рейтинг i-й заявки по критерию стоимости; Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота); Si - стоимость заявки i-го участника; Vk – весовой коэффициент критерия «Цена предложения», равный 0,8. В случае проведения переторжки оценка заявок по критерию «Цена предложения» проводится в отношении окончательных предложений участников закупки - с учетом цены заявки, указанной в ходе переторжки или ранее поданных предложений о цене заявки (в случае, если участник закупки не принимал участия в переторжке) |  |  | 0,8 |

Итоговый рейтинг заявки (Pi), который получает каждый из участников ТЗП при подведении итогов ТЗП, вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки, а именно:

Pi = RKo + RKk + Rsi , где:

RKо – оценка в баллах по критерию «Опыт оказания аналогичных видов услуг/работ»;

RКk – оценка в баллах по критерию «Квалификация участника закупки»;

Rsi – рейтинг i-й заявки по критерию стоимости.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

- В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

Перечень документов, передаваемых Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по сопровождению Системы

Таблица 17

| № п/п | Наименование документа | Дата утверждения/ ввода в действие документа | Версия документа | Формат документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектное решение | 17.05.2021 | 1 | электронный документ.docx |
| 2 | Руководство администратора Системы | 17.05.2021 | 2 | электронный документ.docx |
| 3 | Руководство администратора информационной безопасности Системы | 17.05.2021 | 2 | электронный документ.docx |
| 4 | Руководство пользователя Системы | 17.05.2021 | 2 | электронный документ.docx |
| 7 | ЧТЗ на доработки |  |  | электронный документ.docx |

- Порядок оказания услуг

  - Общие положения

    - В данном разделе описывается порядок взаимодействия между сотрудниками Заказчика и сотрудниками Исполнителя в рамках оказания Услуг по сопровождению Системы (далее – Порядок).

    - В рамках настоящего ТЗ Исполнитель оказывает услуги по сопровождению Системы, включающие:

- 2-ю линию поддержки;

- 3-ю линию поддержки.

    - Выделенная служба Заказчика обеспечивает выполнение функций 1-й линии поддержки, а именно: прием, регистрацию, классификацию и направление заявок на выполнение в соответствующую группу поддержки СТП Исполнителя.

    - Поддержка работоспособности Service Desk осуществляется силами и за счет Заказчика.

    - Язык взаимодействия со Службой технической поддержки и Service Desk – русский.

  - Термины, определения и сокращения

Термины, определения и сокращения приведены в разделе 1 Технического задания.

  - Обязанности Исполнителя

    - Исполнитель обрабатывает поступающие ему заявки пользователей в целях оказания Услуг в соответствии с ТЗ.

    - Исполнитель осуществляет работы только по заявкам, если иное не указано в описании Услуг.

    - Исполнитель согласует с Заказчиком проведение работ по обслуживанию программных компонентов Системы, требующих полной или частичной остановки Системы.

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обеспечивает направление заявок Исполнителю в Service Desk.

    - Заказчик обеспечивает предоставление Исполнителю всей необходимой информации и документации для оказания Услуг.

    - Пользователи при обращении в СТП Исполнителя руководствуются следующим принципом: направляемая в SD заявка должна содержать вопрос или проблему, которые специалист СТП Исполнителя может решить в рамках одной Услуги. Если у сотрудника Заказчика есть потребность в решении нескольких вопросов, соответствующих разным Услугам или одной, но с разной критичностью, то сотрудник Заказчика должен направить данные вопросы отдельными заявками.

  - Роли и ответственность

    - Для определения порядка взаимодействия, а также распределения ответственности за полученный результат со стороны Заказчика и Исполнителя должны быть назначены ответственные сотрудники с ролями, указанными в следующей таблице (Таблица 19).

Таблица 19. Роли и ответственность участников процесса

| Роль | Краткое описание | ФИО и контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор со стороны Заказчика | Со стороны Заказчика. Осуществляет контроль качества предоставления Услуг по Договору. Осуществляет взаимодействие с ФЗ через Куратора со стороны ФЗ. Куратора Договора со стороны Заказчика назначает директор департамента автоматизации бизнес-процессов. |  |
| Куратор Договора со стороны Функционального заказчика (Куратор со стороны ФЗ) | Ответственное лицо от Функционального заказчика, обладающее полномочиями на принятие решений о выполнении доработок Системы в разрезе подсистем (автоматизированных бизнес-процессов). После подписания Договора ФЗ должен в течение 5 (пять) рабочих дней назначить Куратора со стороны ФЗ и сообщить его координаты Куратору со стороны Заказчика и Сервис-менеджеру. |  |
| Сервис-менеджер | Со стороны Исполнителя. Отвечает за решение вопросов, связанных с организацией предоставления Услуг. |  |
| Лидер команды сопровождения | Со стороны Исполнителя. Отвечает за решение вопросов, непосредственно связанных с оказанием Услуг. |  |
| Специалисты линий поддержки (инженеры, аналитики, разработчики ПО, тестировщики, технические писатели и др.) | Специалисты Исполнителя или организаций, привлеченных для оказания Услуг. Отвечают за выполнение работ, связанных с оказанием Услуг. | Не предоставляются |
| Пользователи | Сотрудники Заказчика, использующие Систему в служебных целях. Также пользователями могут выступать сотрудники сторонних организаций, контрагентов Заказчика. | Не предоставляются |

  - Порядок выполнения заявок пользователей Системы

    - Общие положения

      - Основанием для выполнения работ Исполнителем является заявка, зарегистрированная в SD. Заявки, принимаются от всех пользователей Системы.

      - Направляемая заявка должна содержать следующую обязательную информацию:

сведения о инициаторе заявки (ФИО, структурное подразделение, должность, адрес электронной почты, контактный телефон);

тема (наименование Системы, по которой создается заявка, краткое изложение проблемы);

подробное описание проблемы/ошибки (например, в чем именно проявляется проблема/ошибка; какова периодичность ее возникновения; перечисление последовательности действий (шагов) для воспроизведения ошибки специалистом СТП Исполнителя);

ожидаемый пользователем результат работы Системы;

фактический результат работы Системы.

      - К заявке при возможности должны быть приложены дополнительные материалы, которые могут быть полезны специалистам СТП Исполнителя при обработке заявки:

скриншот (снимок с экрана);

файлы в формате офисных приложений с развернутым и/или наглядным описанием;

видеоролик, фиксирующий действия пользователя, приводящие к ошибке.

      - В случае возникновения инцидента, связанного со сбоями в работе SD или КИВС Заказчика, Исполнитель должен зафиксировать этот факт с помощью комментария в заявках, на время выполнения которых может повлиять этот инцидент.

      - При недоступности SD для специалистов СТП Исполнителя по причине сбоя в работе КИВС Заказчика Сервис-менеджер Исполнителя должен незамедлительно предупредить Куратора со стороны Заказчика о проблеме любым возможным способом (телефон, электронная почта) и зафиксировать момент времени, с которого система SD стала недоступна.

      - После устранения инцидента и восстановления работоспособности SD специалисты СТП Исполнителя должны оставить комментарий о времени возникновения и ликвидации сбоя во всех заявках, на время выполнения которых мог повлиять этот инцидент.

      - Заявки, требующие предоставления новых или дополнительных услуг, расширения функциональности Системы, а также заявки на оказание информационных услуг (предоставление не предусмотренных Договором отчетов, системных журналов работы Системы, разработку и публикацию документов и информационных материалов, инструкций, предоставление информации об услугах) направляются в SD, после чего на их основе Исполнителем создаются ЗНИ.

    - Исполнитель обеспечивает следующую последовательность обработки заявки:

- в течение указанного времени реакции после получения заявки в SD от 1-й линии приступает к выполнению заявки;

- обеспечивает выполнение заявок, зарегистрированных в SD, в установленные сроки в соответствии с описанием Услуг;

- уведомляет Заказчика о решении заявок;

- при необходимости запрашивает дополнительную информацию у Заказчика, необходимую для решения заявки;

- осуществляет мониторинг выполнения заявок и соответствующую эскалацию;

- при необходимости привлечения специалистов Заказчика и/или других подрядных организаций Исполнитель самостоятельно контактирует с ними и осуществляет общую координацию работ при выполнении заявки;

- информирует Заказчика о статусе и ходе работ по заявке по заявке;

- обеспечивает качественное отражение хода работ по заявке в SD.

    - Регистрация, классификация и назначение заявок

      - Основные способы обращения пользователей в SD:

- по телефону;

- посредством направления электронного письма;

- через Web-интерфейс системы SD.

      - Для приема и регистрации обращений пользователей по телефону в рабочие дни с 08:30 до 17:30 используется единый внутренний телефонный номер 55-55 службы Заказчика, выполняющей функции 1-й линии поддержки. В остальное время пользователи должны использовать другие способы обращения в SD.

      - В любое время заявка может быть направлена пользователем в SD посредством отправки сообщения по электронной почте на адрес support@rossetimr.ru или посредством создания заявки непосредственно на Портале технической поддержки. Доступ к Порталу технической поддержки осуществляется через Web-интерфейс системы SD (http://support.moesk.ru).

      - При направлении заявки по электронной почте или через Web-интерфейс системы SD заявка регистрируется системой SD автоматически. Номер и дата регистрации заявки направляются пользователю в ответном письме по электронной почте.

      - Созданные в SD заявки первоначально обрабатываются специалистами 1-й линии поддержки, которые заполняют все основные атрибуты заявки в SD.

      - При оформлении заявки специалист 1-й линии поддержки проводит классификацию заявок по принадлежности к:

- определенной информационной системе;

- типу заявки;

- конкретной Услуге по сопровождению информационной системы.

При невозможности определить конкретную Услугу, к которой относится заявка, специалист 1-й линии поддержки оставляет соответствующее поле незаполненным. Отнесение заявки к конкретной Услуге в таком случае выполняется специалистом 2-й линии поддержки (Исполнителем).

      - Первоначально созданная заявка имеет тип «Обращение». После классификации специалистами 1-й линии заявка приобретает один из следующих типов:

- «Консультация» (не требует от специалистов СТП проведения анализа и диагностики проблемы и предварительной подготовки и должна занимать минимум времени);

- «Запрос на обслуживание» (ЗНО) – заявка от пользователя на поддержку функционирования Системы, которая не связана с возникновением сбоя в работе Системы. Например, заявка на получение информации, сброс пароля, настройку параметров Системы, действие по управлению доступом к функциям и/или данным Системы, уточнение местонахождения определенной информации в Системе, настройке функциональности Системы, операции с данными в Системе, не предусмотренными штатной функциональностью Системы и т.п.;

- «Инцидент» – это любой сбой в работе Системы, который выражается в невозможности выполнить какую-либо функцию Системы (ошибка Системы) либо в получении неправильного результата.

      - Зарегистрированная в SD, прошедшая процедуру классификации заявка направляется специалистами 1-й линии на 2-ю линию СТП Исполнителя.

    - Определение приоритета выполнения заявки

      - При самостоятельном формировании заявки в SD пользователем он имеет возможность установить такие атрибуты заявки, как «Критичность» и «Срочность», на основании которых SD определяет приоритет выполнения заявки. При автоматическом создании заявки в SD на основании электронного письма пользователя этим атрибутам присваиваются значения по умолчанию. В дальнейшем пользователь имеет возможность изменить значения этих атрибутов в SD.

      - Степени критичности проблем приведены в следующей таблице (Таблица 20).

Таблица 20. Критичность проблем

| Степень критичности | Описание критичности |
| --- | --- |
| Критичность высокая | Сопровождаемая Система не функционирует (пользователь сообщает о полной неработоспособности Системы), при этом не существует альтернативных способов продолжить работу в Системе либо они неприменимы в силу высоких временных затрат. Нарушен штатный режим работы всех или значительного количества пользователей Системы. Риски возникновения экономических, клиентских, репутационных или юридических последствий для Заказчика значительны. |
| Критичность средняя | Пользователь сообщает о частичной неработоспособности поддерживаемой Системы. Работа в Системе может продолжаться, однако, для решения определенных задач в рамках функциональности Системы пользователям приходится использовать альтернативные способы работы, требующие существенно (в два и более раз) больше времени на выполнение задач. Нарушен штатный режим работы значительной группы пользователей Системы (10 и более). Риски возникновения экономических, клиентских, репутационных или юридических последствий для Заказчика не значительны. |
| Критичность низкая | Сопровождаемая Система в целом работает, однако у одного или нескольких пользователей наблюдаются проблемы. Работа с Системой может продолжаться в штатном режиме. Пользователь задает вопрос по конкретной функциональности Системы, либо не согласен с тем, как работает определенная функциональность. Пользователь также может отмечать ухудшение производительности определенной функциональности Системы, при условии, что данное ухудшение не вынуждает пользователя выделять существенно (в два и более раз) больше времени для выполнения стандартных задач по сравнению с обычной производительностью. Нарушен штатный режим работы одного или нескольких (до 10) пользователей Системы. Риски возникновения экономических, клиентских, репутационных или юридических последствий для Заказчика отсутствуют. |

      - Степени срочности решения проблем приведены в следующей таблице (Таблица 21).

Таблица 21. Срочность решения проблем

| Степень срочности | Описание срочности |
| --- | --- |
| Срочность высокая | Заказчику необходима безотлагательная помощь в решении проблемы. |
| Срочность средняя | Заказчику необходима консультационная поддержка. |
| Срочность низкая | Заявка должна быть решена в случае отсутствия заявок более высокого приоритета, данная срочность присваивается по умолчанию для всех заявок. |

      - Приоритет выполнения заявки определяется системой SD автоматически на основании следующей таблицы (Таблица 22).

Таблица 22. Приоритеты выполнения заявок

|  |  | Критичность заявки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокая | Средняя | Низкая |
| Срочность заявки | Высокая | Высокий | Высокий | Средний |
|  | Средняя | Высокий | Средний | Низкий |
|  | Низкая | Средний | Низкий | Низкий |

      - Заявки с высоким приоритетом должны выполняться Исполнителем в первую очередь. Проблемы функционирования Системы с высокой степенью критичности (блокирующие работу всей Системы или отдельных ее подсистем, оказывающие массовое влияние на пользователей) должны решаться Исполнителем с максимально возможной скоростью. Для эскалации (повышения статуса) таких критичных проблем Заказчик имеет право связаться с Сервис-менеджером Исполнителя и сообщить ему о проблеме.

      - С учетом невозможности предварительного определения трудоемкости выполнения ЗНИ, для них под нормативом «Время реакции» в рамках SLA понимается время, в течение которого Исполнитель должен провести предварительный анализ предлагаемого изменения, с также сформировать в SD ЗНИ с приложением Документа оценки (см. п. 11.7.2). Исходная (инициирующая) заявка будет считаться выполненной в срок, если созданный на ее основе ЗНИ будет направлен Исполнителем на первый цикл согласования в пределах норматива времени, установленного SLA для времени реакции.

      - На время оформления ЗНИ, созданного на основании исходной (инициирующей) заявки и до окончания первого цикла согласования такого ЗНИ, исходная заявка должна переводиться Исполнителем в статус «Отложена» с комментарием по шаблону: «Заявка отложена на время разработки и согласования ЗНИ [Номер ЗНИ, ссылка на ЗНИ]».

    - Диагностика и выполнение заявки

      - Заявки обрабатываются специалистами СТП Исполнителя в соответствии с режимом оказания услуг, указанном в карточке конкретной Услуги.

      - Исполнитель обеспечивает прием заявки и назначение ее на исполнение соответствующему специалисту СТП Исполнителя в соответствии с приоритетом данной заявки (соблюдение такого параметра SLA, как время реакции, установленного для данной Услуги).

      - В случае нарушения сотрудником Заказчика принципа формирования заявки в SD, описанного в п. 11.4.3 настоящего Порядка, специалист СТП Исполнителя вправе отклонить некорректно составленную заявку, указав в комментарии рекомендации по разнесению указанных вопросов пользователей по отдельным заявкам.

      - После получения заявки в SD от 1-й линии специалист СТП Исполнителя обязан:

- принять заявку в работу;

- провести первичный анализ;

- внести информацию о результатах анализа и планируемых мерах по исполнению заявки в SD.

      - Специалист СТП Исполнителя выполняет работы по заявке и вносит в SD подробную информацию о ходе работ и полученном результате.

      - Поиск способов решения заявки осуществляется специалистом СТП Исполнителя с момента получения всей необходимой для проведения анализа информации. При необходимости специалист СТП Исполнителя имеет право запросить у пользователя дополнительную информацию, требующуюся для анализа и выработки способов решения заявки. Работы по анализу заявки приостанавливаются до момента получения запрошенной информации от пользователя, при этом регламентное время выполнения заявки увеличивается до момента ответа пользователя.

      - Специалист СТП Исполнителя может предложить пользователю временное решение, если для реализации постоянного решения требуется большее время.

      - В случае если для решения заявки необходимо участие ИТ-специалистов Заказчика (например, для физической перезагрузки сервера, восстановления БД из резервной копии и т.д.), специалист СТП Исполнителя сообщает об этом Сервис-менеджеру, который, в свою очередь, согласует выполнение необходимых работ с Куратором со стороны Заказчика.

Куратор со стороны Заказчика сообщает Сервис-менеджеру об окончании работ ИТ-специалистами Заказчика. В этом случае срок выполнения заявки также увеличивается на время, затраченное ИТ-специалистами Заказчика.

      - Если в результате анализа и диагностики случае поступления заявки выясняется, что причиной возникновения описанной в ней проблемы является инфраструктурный инцидент на стороне Заказчика, то специалист СТП Исполнителя делает соответствующий комментарий и закрывает заявку как выполненную.

      - Если с целью решения указанного в заявке вопроса специалистом СТП Исполнителя установлена необходимость выполнения дополнительных работ, входящих в состав другой Услуги, ему необходимо проинформировать об этом направившего заявку пользователя, после чего создать новую заявку самостоятельно. В целях исключения возможности отнесения самостоятельно созданной заявки к числу фиктивных специалист СТП Исполнителя должен предварительно создать в SD согласование и направить его Куратору со стороны Заказчика. После получения согласования специалист СТП Исполнителя может закрыть первую заявку и создать новую (вторую), установив между ними связь в SD. В таком случае контроль решения вопроса пользователя будет осуществляться в рамках новой заявки.

    - Порядок перевода заявки в статус «Отложена»

      - Заявка может быть переведена Исполнителем в статус «Отложена» только при наличии одного из следующих оснований:

на время ожидания от пользователя дополнительной информации для проведения диагностики и решения проблемы (шаблон комментария в SD: «Заявка отложена в связи с ожиданием ответа от пользователя»);

на время ожидания от пользователя согласия на реализацию предлагаемого способа решения проблемы, в том числе, обходного решения (шаблон комментария: «Заявка отложена в связи с ожиданием ответа от пользователя»);

на время ожидания запланированной установки новой версии ПО (релиза) Системы для устранения ошибки или внедрения новой функциональности Системы. В таком случае Исполнитель должен указать в поле «Ожидает релиз №» карточки заявки дату выхода релиза, а также комментарий о причине откладывания заявки (шаблон комментария: «Решение выявленной проблемы будет представлено с выходом обновления Системы [Дата выхода релиза и номер релиза]»);

в случае невозможности для Исполнителя выполнить заявку по вине Заказчика/пользователя: отсутствие оборудования или ПО, которые должен предоставить Заказчик; невыполнение необходимых мероприятий со стороны Заказчика; неготовность или отказ пользователя от выполнения рекомендаций по устранению проблемы и т.п. (шаблон комментария: «Отложена до выполнения Заказчиком/пользователем [перечислить необходимые действия]»);

на время оформления ЗНИ, созданного на основании исходной (инициирующей) заявки и до окончания первого цикла согласования ЗНИ (шаблон комментария: «Заявка отложена на время согласования ЗНИ [Номер ЗНИ, ссылка на ЗНИ]»);

по инициативе Заказчика (шаблон комментария: «Отложена по инициативе Заказчика – [указать ФИО представителя Заказчика]).

      - При переводе заявки в статус «Отложена» Исполнитель обязан указать в комментарии основание (шаблонный комментарий). Перевод заявки в статус «Отложена» при отсутствии основания из перечня оснований (п. 11.6.6.1) не допускается.

      - Все комментарии, создаваемые специалистами СТП Исполнителя при переводе заявки в статус «Отложена», должны быть доступны для инициатора заявки (при создании комментария необходимо снимать признак «Приватный»).

      - На время ожидания информации от пользователя специалист СТП Исполнителя переводит заявку в статус «Отложена» на срок максимум 5 (пять) рабочих дней. В случае отсутствия ответа от пользователя или получения информации об отсутствии пользователя на рабочем месте (автоответ) специалист СТП Исполнителя направляет повторный запрос через 5 (пять) рабочих дней. При неполучении от пользователя ответа по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки первого запроса специалист СТП Исполнителя имеет право перевести заявку в статус «Выполнена» с комментарием по шаблону: «Закрыта в связи с отсутствием ответа пользователя». В поле «Причина закрытия заявки» карточки заявки Исполнитель должен указать значение «Отсутствие ответа пользователя».

      - Специалист СТП Исполнителя может запрашивать у пользователя уточняющую информацию любым доступным ему способом: по телефону, по электронной почте или посредством комментария в карточке заявки в SD. Если уточняющая информация поступила от пользователя по телефону или электронной почте, специалист СТП Исполнителя обязан зафиксировать полученную информацию в карточке заявки в SD посредством комментария и/или прикрепления к карточке электронного письма.

      - Получив от пользователя необходимую дополнительную информацию, специалист СТП Исполнителя обязан в течение 2-х рабочих часов перевести заявку в статус «В работе» и возобновить оказание услуг по заявке.

    - Отказ от выполнения заявки

      - Если проблема вызвана некорректной работой ПО иных производителей, инфраструктурным инцидентом в КИВС Заказчика и т.п., то есть, причинами, не зависящими от Исполнителя, и пользователю даны разъяснения по этому поводу, то заявка переводится на 1-ю линию с комментарием, на какую именно линию необходимо перенаправить заявку.

      - По иным причинам отказ от выполнения заявки не допускается.

    - Массовые заявки

      - При массовом поступлении заявок от пользователей, вызванных одним инцидентом (например, критическим сбоем в работе Системы, серверного оборудования или КИВС Заказчика), Исполнитель создает массовую заявку (массовый инцидент) на основе первичной заявки.

      - Критерием для создания массовой заявки и отнесения последующих заявок к ней является поступление в SD 5 (пяти) и более обращений в течении одного часа от разных пользователей, связанных одной тематикой (проблемой) с первичной заявкой.

      - Дочерними заявками могут являться заявки, поступающие от пользователей до решения проблемы по массовой заявке (до исчерпания инцидента).

      - После создания массовой заявки Исполнитель должен информировать инициаторов подчиненных заявок о создании массовой заявки (посредством комментария в подчиненных заявках, с указанием номера массовой заявки или ссылки на нее), все новые поступающие заявки, связанные с той же проблемой, относить к созданной массовой заявке, подробно описывать ход решения проблемы в главной заявке и после решения проблемы закрыть главную заявку.

      - После закрытия главной заявки все остальные связанные с ней подчиненные заявки будут закрыты автоматически.

    - Закрытие заявки

      - Процедура закрытия заявки начинается с уведомление инициатора заявки о выполнении специалистами СТП Исполнителя всех необходимых действий по данной заявке, после чего специалист СТП Исполнителя изменяет статус заявки на «Выполнена».

      - Заявка может быть переведена в статус «Выполнена» специалистом СТП Исполнителя на основании одного из следующих критериев:

пользователю предоставлено решение (в том числе обходное) его проблемы;

пользователю передана документация, в которой описано решение его проблемы путем выполнения самостоятельных действий пользователем. При этом передача документации должна сопровождаться комментарием с кратким описанием рекомендуемых действий. В случае, если заявка поступила по электронной почте, Исполнитель обязан продублировать отправку документации на электронную почту пользователю;

анализ заявки показал необходимость доработки Системы и на основании данной заявки специалистом СТП Исполнителя был создан ЗНИ (при условии завершения первого цикла согласования);

пользователь обратился с просьбой закрыть заявку (указать причину закрытия заявки в SD – «Запрос не актуален»);

заявка потеряла актуальность, была решена пользователем самостоятельно или ошибочно зарегистрирована. При этом необходимо подтверждение от пользователя о потере актуальности заявки (указать причину закрытия заявки в SD – «Запрос не актуален»).

      - Пользователь, получив уведомление о завершении работ по заявке, должен выполнить проверку результата выполнения работ по заявке. Если результат устраивает пользователя, то он принимает работы по заявке (например, нажатием «Оценить качество выполнения работ» в уведомлении). В противном случае он отклоняет выполнение заявки (например, посредством комментария о неудовлетворенности решением своей проблемы).

      - Если работы отклонены пользователем, то заявка считается опротестованной и исполнение работ по ней начинается заново, при этом срок решения согласовывается Сторонами отдельно. Наличие опротестованных заявок в отчетном периоде влияет на расчет уровня выполнения SLA по некоторым Услугам.

      - Заявка, выполнение которой согласовано или результаты работ приняты, считается выполненной и закрытой.

      - В течение 5 (пять) дней после перевода заявки специалистом СТП Исполнителя в статус «Выполнена» у пользователя (инициатора заявки) имеется возможность подтвердить выполнение заявки либо возобновить ее выполнение. При отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя по истечении 5 дней статус заявки автоматически изменится с «Выполнена» на «Закрыта», после чего заявка уже не может быть возобновлена.

  - Порядок ведения доработок Системы

    - Общие вопросы

      - Доработка функциональности Системы, вызванная изменением бизнес-процессов Заказчика или внешними факторами (изменениями в нормативно-правовой базе), выполняется на основании ЗНИ, созданных в SD специалистами СТП Исполнителя или уполномоченными представителями Заказчика. Все взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в течение жизненного цикла ЗНИ должно происходить в SD.

      - Состав уполномоченных на создание ЗНИ представителей Заказчика приведен в следующей таблице (Таблица 23).

Таблица 23. Уполномоченные представители Заказчика

| № п/п | Подразделение | Должность, ФИО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок по цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» | Заместитель директора департамента автоматизации бизнес-процессов – начальник управления информационных систем… |
|  |  | Начальник отдела сопровождения информационных систем… |
|  |  | Главный эксперт управления информационных систем… |
| 2. | Блок заместителя генерального директора по … ПАО «Россети Московский регион» | Директор департамента… |
|  |  | Начальник управления… |
|  |  | Главный эксперт управления… |

      - С момента создания ЗНИ ответственность за соблюдение порядка ведения доработок (актуализацию информации в ЗНИ, внесение необходимых комментариев, согласование, своевременное изменение статуса, уведомления Заказчика в процессе согласования и т.п.) лежит на Исполнителе.

    - Документ оценки

      - При выполнении ЗНИ Исполнителем проводится:

анализ потребности с точки зрения автоматизируемых бизнес-процессов Заказчика;

уточнение функциональных требований по доработке у инициатора доработки и Куратора со стороны ФЗ;

оценка технической возможности реализации доработки;

формирование описания доработки;

оценка рисков и влияний;

оценка трудозатрат и сроков выполнения.

      - В процессе анализа ЗНИ Исполнитель уточняет функциональные требования к доработке, на основании которых подготавливает Документ оценки, состоящий из следующих информационных полей:

1) описание бизнес-потребности (необходимо указать не первоначальную формулировку инициатора ЗНИ, а переработанную, детализированную в терминах бизнес-процессов задачу на доработку, без технических деталей);

2) описание возможных противоречий с действующими бизнес-процессами;

3) перечень затрагиваемых функциональных подсистем Системы, которые необходимо модифицировать или протестировать после реализации оцениваемого изменения;

4) описание возможного влияния на другие функциональные подсистемы Системы;

5) перечень затрагиваемых внешних информационных систем, интегрированных с Системой, которые необходимо модифицировать или протестировать после реализации оцениваемого изменения;

6) описание возможного влияния на внешние информационные системы, интегрированные с Системой;

7) краткое описание возможности реализации альтернативных решений;

8) описание предлагаемого изменения;

9) перечисление рисков внедрения изменения;

10) объем документирования доработки (перечень проектных и эксплуатационных документов);

11) оценка планируемых трудозатрат;

12) планируемая дата передачи доработки на тестирование;

13) планируемая дата внедрения изменения.

Форма Документа оценки приведена в Приложении 1 к настоящему Порядку. Документ оценки используется в процессе согласования ЗНИ между Исполнителем и Заказчиком.

    - Оформление ЗНИ

      - При оформлении ЗНИ специалист СТП Исполнителя должен заполнить следующие поля карточки ЗНИ:

1) Поле «Название» – краткое описание необходимого изменения.

2) Поле «Описание предлагаемого изменения» – развернутое, детализированное описание доработки в терминах бизнес-процессов Заказчика.

3) Поле «Ответственный» – указать группу поддержки или конкретного специалиста СТП Исполнителя, в ответственность которого поступит ЗНИ.

4) Поле «Куратор» – Куратор со стороны ФЗ или Куратор со стороны Заказчика.

5) Поле «Категории» – выбрать из выпадающего списка «Дополнительное ПО».

6) Поле «Степень влияния» – заполнить значением из выпадающего списка.

7) Поле «Срочность» – заполнить значением из выпадающего списка.

8) Поле «Затрагиваемые услуги» – выбрать из выпадающего списка наименование сопровождаемой Системы.

      - После сохранения ЗНИ необходимо заполнить дополнительные поля карточки ЗНИ:

1) Поле «Тип запроса на изменение» – указать, к какому типу относится запрос, выбрав значение из выпадающего списка:

- «Изменение в данных/настройках Системы»;

- «Доработка Системы (модификация ПО)»;

- «Исправление ошибки Системы (по гарантии)»;

- «Актуализация эксплуатационной документации».

2) Если ЗНИ выполняется Исполнителем бесплатно (например, в рамках гарантийных обязательств Исполнителя), то необходимо зафиксировать этот факт в поле «Описание типа запроса» посредством комментария «ЗНИ выполняется бесплатно».

3) Поле «Функциональное направление» – выбрать из выпадающего списка значение, соответствующее сопровождаемой Системе.

4) Заполнить поле «Инициатор» ЗНИ.

      - При создании ЗНИ на основании исходной (инициирующей) заявки Исполнитель должен:

1) Создать новый ЗНИ.

2) Перевести исходную заявку в статус «Отложена» и оставить в исходной заявке комментарий: «Заявка отложена на время согласования ЗНИ [Номер ЗНИ, ссылка на ЗНИ]»).

3) Указать такие параметры ЗНИ, как «Степень влияния» и «Срочность», равными соответствующим параметрам исходной заявки.

4) Установить связь типа «Следствие» между исходной заявкой и созданным ЗНИ.

    - Первый цикл согласования ЗНИ

Первый цикл согласования ЗНИ предназначен для согласования с Куратором со стороны ФЗ и Куратором со стороны Заказчика принципиальной возможности реализации ЗНИ.

Перед началом первого цикла согласования Исполнитель готовит Документ оценки (заполняет поля 1-8), переводит ЗНИ в статус «На согласовании», создает в SD согласование с формулировкой «Прошу согласовать возможность реализации ЗНИ» и организует согласование с Куратором со стороны ФЗ и Куратором со стороны Заказчика.

      - В случае отклонения согласования в первом цикле Исполнитель вносит изменения в Документ оценки по замечаниям согласующих лиц и повторно создает согласование с той же формулировкой.

      - Если согласующие лица приняли решение, что реализация ЗНИ нецелесообразна, Исполнитель закрывает ЗНИ (переводит ЗНИ в статус «Отклонено»). Если ЗНИ был создан на основании исходной (инициирующей) заявки, то в случае отклонения ЗНИ Исполнитель должен перевести исходную заявку из статуса «Отложена» в статус «В работе» и продолжить оказание услуг до выполнения заявки. При этом Исполнитель обязан уведомить пользователя о том, что решение проблемы путем доработки Системы признано Заказчиком нецелесообразным и подробно проинструктировать пользователя, как возникшую проблему можно решить обходным путем.

      - После успешного согласования возможности реализации ЗНИ Исполнитель запрашивает у Заказчика всю необходимую для дальнейшей реализации ЗНИ информацию. Если ЗНИ был создан на основании исходной (инициирующей) заявки, то Исполнитель закрывает ее (переводит в статус «Выполнена») с комментарием по шаблону: «Дальнейшая работа ведется в ЗНИ [Номер ЗНИ, ссылка на ЗНИ]».

      - Если от Заказчика не поступает корректировок задачи доработки и вся необходимая информация от него получена, Исполнитель переводит ЗНИ в статус «Планирование».

    - Планирование ЗНИ

      - На этапе (в статусе) «Планирование» Исполнитель дорабатывает Документ оценки (дополнение, корректировка полей 1-8 и заполнение полей 9-13), оценивает и указывает в карточке ЗНИ трудозатраты, разрабатывает ТЗ (при необходимости).

Проектирование доработки программных и/или аппаратных компонентов Системы сопровождается разработкой целевых моделей бизнес-процессов (в случае их изменения), моделей данных и/или целевой функциональной/компонентной/технологической архитектуры и/или целевой диаграммы интеграций и диаграммы информационных потоков в АИ СМЕКА, доступ к которой Исполнителю предоставляет Заказчик. Моделирование в АИ СМЕКА осуществляется в соответствии с СТО 34.01-6.2-003-2023 «Информационные системы. Общие требования к моделированию ИТ-архитектуры».

По требованию Заказчика в рамках выполнения ЗНИ Исполнитель готовит комплект материалов по доработке программных и/или аппаратных компонентов Системы для рассмотрения на заседании Архитектурного комитета по развитию информационных технологий ПАО «Россети» и/или АК ИТ Общества. Вынесение материалов на рассмотрение архитектурных комитетов осуществляется в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 04.12.2023 № 542 «Об Архитектурном комитете по развитию информационных технологий в ПАО «Россети».

      - Планируемая дата (срок) передачи в тест должна формироваться Исполнителем на основе плана-графика реализации ЗНИ с учетом требований SLA.

      - Продолжительность этапа планирования не должна превышать 5 (пять) рабочих дней. По окончании этапа планирования Исполнитель переводит ЗНИ из статуса «Планирование» в статус «На согласовании» и организует второй цикл согласования.

      - По согласованию с Заказчиком продолжительность этапа планирования ЗНИ может быть увеличена, переписка по согласованию должна вестись либо быть зафиксирована в SD.

    - Второй цикл согласования ЗНИ

      - Исполнитель создает в SD согласование с Куратором со стороны ФЗ и Куратором со стороны заказчика, указывая при этом в описании трудозатраты, планируемую дату (срок) передачи в тест (в виде количества рабочих дней с даты успешного завершения второго цикла согласования ЗНИ или же в виде конкретной даты), а также иную существенную информацию, которая является определяющей на данном этапе.

      - На втором цикле согласования согласующие лица также могут принять решение о нецелесообразности реализации ЗНИ. В таком случае Исполнитель закрывает ЗНИ (переводит ЗНИ в статус «Отклонено»).

      - При принятии Заказчиком решения о нецелесообразности реализации ЗНИ и прекращении работ по ЗНИ Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по анализу и проектированию ЗНИ.

      - После успешного прохождения второго цикла согласования Исполнитель в течение 2-х рабочих дней с даты окончания согласования актуализирует план-график реализации ЗНИ, в карточке ЗНИ указывает уточненную планируемую дату передачи в тест, переводит ЗНИ в статус «Выполнение» и приступает к реализации ЗНИ.

      - В случае если доработка должна быть реализована строго к определенному сроку, Заказчик сообщает об этом Исполнителю на стадии согласования ЗНИ или самостоятельно вносит эту дату в карточку ЗНИ, используя поле «Желаемая дата внедрения изменения». Исполнитель должен планировать сроки реализации ЗНИ с учетом указанной Заказчиком даты внедрения и времени, необходимого для тестирования доработки Функциональным заказчиком.

    - Выполнение ЗНИ

      - На основании согласованного Документа оценки и ТЗ (при наличии) Исполнителем выполняются следующие мероприятия:

подготовка (уточнение) функциональной постановки задачи;

доработка программного кода;

настройка Системы;

при необходимости подготовка плана тестирования (программа и методика испытаний, тестовые примеры);

внутреннее тестирование доработанного функционала и другие необходимые мероприятия.

      - Для интеграционного тестирования выполняемых доработок Исполнитель создает и поддерживает специальную среду и набор специализированных тестов для проверки обновленной версии Системы. Для проведения интеграционного тестирования могут привлекаться специалисты Заказчика или других подрядчиков (разработчики смежных систем).

    - Тестирование ЗНИ

      - После успешного завершения внутреннего тестирования доработки в собственной тестовой среде Исполнитель переносит доработку в тестовую среду Системы, переводит ЗНИ в статус «Тестирование/Проверка» и передает доработку на самостоятельное тестирование Заказчику.

      - В зависимости от объема изменений в функциональности Системы проверка может быть выполнена в форме самостоятельного тестирования Функциональным заказчиком или в форме приемочных испытаний по заранее разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком ПМИ с подписанием соответствующего протокола приемочных испытаний.

      - В случае выявления замечаний во время самостоятельного тестирования Функциональным заказчик сообщает об этом посредством комментария в карточке ЗНИ. Исполнитель в течении 2-х рабочих дней с даты такого комментария анализирует замечание Заказчика, указывает в комментариях ориентировочные сроки устранения замечания либо уведомляет Заказчика о необходимости выполнить какие-либо действия со стороны последнего, затем приступает к устранению замечаний.

      - После успешного завершения тестирования Исполнитель создает в Service Desk согласование с формулировкой «Прошу согласовать перенос доработки (ЗНИ [номер ЗНИ]) в продуктивную среду [указать срок переноса]») и направляет его инициатору доработки и Куратору со стороны ФЗ.

      - После получения согласования от Куратора со стороны ФЗ и инициатора ЗНИ Исполнитель переводит ЗНИ в статус «Внедрение» и переносит доработку в продуктивную среду Системы.

    - Приемка выполненных доработок

      - ЗНИ считается выполненным после того, как Исполнитель завершит все доработки по данному запросу, а Заказчик примет результаты оказанных услуг.

      - После переноса доработки в продуктивную среду Системы Исполнитель переводит ЗНИ в статус «Обзор и оценка внедрения» и ожидает от инициатора доработки и Куратора со стороны ФЗ подтверждения успешного внедрения доработки в продуктивной среде.

      - После получения от инициатора доработки и Куратора со стороны ФЗ подтверждения об успешном внедрении Исполнитель создает в Service Desk согласование с формулировкой «Прошу подтвердить приемку ЗНИ [номер ЗНИ]» и направляет его инициатору доработки и Куратору со стороны ФЗ.

      - В процессе приемки ЗНИ среде могут быть обнаружены критичные ошибки, делающие невозможным дальнейшую эксплуатацию Системы. В таком случае по указанию Куратора со стороны ФЗ Исполнитель осуществляет откат реализованного ЗНИ и переводит ЗНИ в статус «Откат».

      - В ходе приемки ЗНИ Исполнитель обязан предоставить Заказчику актуализированный комплект эксплуатационной документации на Систему.

      - По согласованию с Заказчиком актуализация эксплуатационной документации Исполнителем может производиться после выполнения серии доработок (после установки накопительного функционального обновления Системы) или периодически, например, 1 раз в квартал.

      - В случае отсутствия необходимости, подтвержденной Заказчиком, предоставление актуализированной эксплуатационной документации не требуется.

      - После успешного подтверждения приемки ЗНИ (в виде согласования в SD), приемки актуализированной эксплуатационной документации (при необходимости), уполномоченные лица Заказчика закрывают ЗНИ.

    - Экстренные ЗНИ

      - При необходимости реализовать срочную, внеплановую доработку Системы Заказчик сообщает об этом Исполнителю или самостоятельно вносит пометку «Экстренное» в карточку ЗНИ. Одновременно может существовать не более одного активного (незакрытого) ЗНИ с пометкой «Экстренное».

      - Для выполнения экстренного ЗНИ Исполнитель имеет право временно прекратить работы по реализации других ЗНИ, уведомив Заказчика об изменении сроков реализации (передачи на тестирование) этих ЗНИ. Изменения сроков реализации ЗНИ должны быть незамедлительно отражены Исполнителем в план-график реализации ЗНИ.

    - План-график реализации ЗНИ

      - В течение всего срока действия Договора Исполнитель должен вести и поддерживать в актуальном состоянии план-график реализации ЗНИ с указанием следующих атрибутов ЗНИ:

тип;

номер;

наименование;

статус;

краткое описание;

трудозатраты;

стоимость работ;

планируемая дата передачи доработки на тестирование Заказчику;

примечание и иные необходимые атрибуты.

      - Исполнитель составляет план-график реализации ЗНИ на согласованный с Заказчиком отчетный период, придерживаясь установленного для отчетного периода лимита объема услуг по доработке функциональности Системы. В план-график Исполнитель включает ЗНИ, у которых согласованная дата передачи доработки на тестирование находится в пределах отчетного периода.

      - Не позднее последнего рабочего дня текущего отчетного периода Исполнитель направляет Куратору со стороны ФЗ и Куратору со стороны Заказчика по электронной почте актуализированный план-график реализации ЗНИ на следующий отчетный период. При наличии замечаний со стороны Куратора со стороны ФЗ и/или Куратора со стороны Заказчика Исполнитель вносит коррективы в план-график реализации ЗНИ. Работа по реализации ЗНИ в текущем отчетном периоде выполняется Исполнителем на основании согласованного плана-графика.

      - Если согласованная дата передачи доработки на тестирование находится за пределами предстоящего отчетного периода, то Исполнитель переводит ЗНИ из статуса «Выполнение» в статус «Отложен» с комментарием по шаблону: «Отложен до наступления очереди на реализацию». Когда наступает срок выполнения согласованного ранее и временно отложенного ЗНИ, Исполнитель переводит его в статус «Выполнение» и приступает к реализации. В течение срока, пока выполняется доработка, ЗНИ должен находиться в статусе «Выполнение».

      - Исполнитель назначает ответственного за ведение плана-графика реализации ЗНИ из числа собственных специалистов, входящих в состав команды сопровождения Системы, и сообщает его контактные данные Куратору со стороны ФЗ и Куратору со стороны Заказчика.

      - Все согласованные и внесенные в план-график ЗНИ должны быть реализованы Исполнителем в период оказания услуг по Договору.

      - План-график реализации ЗНИ должен актуализироваться Исполнителем при любом изменении статуса ЗНИ, включенного в план-график.

      - По запросу Заказчика Исполнитель должен не позднее следующего рабочего дня предоставить актуальный план-график реализации ЗНИ в электронном виде.

    - Дополнительные положения по ведению доработок

Любое изменение согласованных существенных параметров ЗНИ (срок реализации, временная приостановка выполнения ЗНИ, изменение проектного решения, трудозатраты, приоритет выполнения, объем документирования доработки и т.п.) по инициативе Исполнителя должно быть согласовано в системе SD с Куратором со стороны ФЗ и Куратором со стороны Заказчика.

Согласование переноса планируемой даты передачи в тест по инициативе Исполнителя должно быть создано Исполнителем в SD не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления этой даты.

В случае отсутствия Куратора со стороны ФЗ и/или Куратора со стороны Заказчика (болен, в командировке, в отпуске или иное) согласование производится с должностными лицами, исполняющим их обязанности.

      - ЗНИ, выполнение которого приостановлено по указанию инициатора доработки или Куратора со стороны ФЗ, переводится Исполнителем в статус «Отложен» с комментарием по шаблону: «Отложен на срок [указать срок] по причине [указать причину] по согласованию с [указать ФИО]».

    - Перечень документов, формируемых Исполнителем при доработке Системы

      - В процессе оказания Услуг по доработке Системы (Услуга 5) по каждому закрытому в отчетном периоде ЗНИ Исполнителем должны быть подготовлены следующие документы (Таблица 24):

Таблица 24. Перечень документов,
формируемых Исполнителем при выполнении ЗНИ

| № п/п | Отчетный документ |
| --- | --- |
| 1 | Документ оценки (форма представлена в Приложении 1 к настоящему ТЗ) |
| 2 | ЧТЗ (или функциональная постановка) на доработку Системы <по согласованию с Заказчиком> |
| 3 | Описание настроек и разработок (проектных решений) <по согласованию с Заказчиком> |
| 4 | Программа и методика испытаний новой функциональности, включающая тестовые примеры <по согласованию с Заказчиком> |
| 5 | Протокол приемочных испытаний новой функциональности (форма Протокола представлена в Приложении 2 к настоящему ТЗ) <по согласованию с Заказчиком> |
| 6 | Актуализированная эксплуатационная документация |

      - После выполнения ЗНИ Исполнитель актуализирует модели бизнес-процессов (в случае их изменения), модели данных и/или функциональной/компонентной/технологической архитектуры и/или диаграммы интеграций и диаграммы информационных потоков с учетом выполненных доработок программных и/или аппаратных компонентов Системы в АИ СМЕКА.

      - По согласованию с Заказчиком комплект отчетных документов для ЗНИ с небольшим объемом трудозатрат (до 80 чел-часов) может быть сокращен до Документа оценки и актуализированного комплекта эксплуатационной документации (при необходимости).

Решение о представлении Заказчику сокращенного комплекта отчетных документов по конкретному ЗНИ должно быть согласовано с Заказчиком в SD (оформлено в виде согласования) и зафиксировано в комментарии в карточке этого ЗНИ.

      - Для ЗНИ, созданных для обновления Системы, комплект документов, перечисленных в таблице (Таблица 24), Исполнителем не оформляется.

    - Ответственность Исполнителя за нарушение сроков реализации доработок

      - В процессе выполнения доработок Системы Исполнитель обязан соблюдать согласованные с Заказчиком и зафиксированные в плане-графике сроки реализации ЗНИ. Поскольку дата внедрения доработки в продуктивную среду зависит от продолжительности тестирования новой функциональности Заказчиком, Исполнитель несет ответственность только за соблюдение планируемой даты передачи доработки в тест.

      - При нарушении согласованной Сторонами и зафиксированной в карточке ЗНИ в SD даты передачи доработки на тестирование Заказчику (поле «Планируемая дата передачи в тест») Заказчик вправе взимать с Исполнителя штраф за каждый день просрочки в размере, определенном в разделе «Штрафные санкции» карточки Услуги 5.

  - Порядок обновления Системы

    - Исполнитель выполняет следующие виды обновлений Системы (установка релизов, патчей и хот-фиксов), вызванных необходимостью установки:

обновлений безопасности, предназначенных для устранения выявленных уязвимостей ПО (включая реализацию требований и рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности информации в системах критической информационной инфраструктуры);

обновлений, выпущенных производителем Системы, вендорами платформенного ПО, на базе которого разработана Система, и/или компонентов ПО, входящих в состав Системы;

обновлений качества, предназначенных для исправления Исполнителем ошибок и недостатков в прикладном ПО Системы, повышения производительности и стабильности работы Системы.

    - Перечисленные в п. 11.8.1 виды обновлений Системы выполняются Исполнителем в рамках оказания Услуги 4 «Обновление Системы».

    - Функциональные обновления Системы, вызванные изменениями в действующем законодательстве и/или изменениями в бизнес-процессах Заказчика, которые произошли после начала действия Договора и которые должны быть реализованы в виде новой функциональности Системы в течение срока действия Договора, выполняются Исполнителем в рамках оказания Услуги 5 в соответствии с порядком ведения доработок функциональности Системы (ЗНИ).

    - Подготовленные обновления Системы (релизы, патчи и хот-фиксы) устанавливаются Исполнителем в сроки, согласованные с Заказчиком.

    - Перечень изменений, включаемых в очередное обновление Системы, описывается Исполнителем в документе «Список изменений».

    - Для согласования с Заказчиком сроков установки обновления в продуктивную среду Системы и списка изменений, включаемых в обновление, Исполнитель создает в SD ЗНИ на установку обновления, которое проходит все этапы жизненного цикла ЗНИ.

    - Исполнитель последовательно формирует в SD согласования с Куратором со стороны ФЗ и Куратором со стороны Заказчика для согласования изменения статуса ЗНИ на обновление. Все достигнутые договоренности по срокам и составу обновления фиксируются в комментариях к этому ЗНИ.

    - Перед установкой новых релизов Системы Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком план обновления Системы, включающий в себя описание последовательности действий, ответственных исполнителей, рисков и ожидаемых результатов обновления Системы. План обновления Системы должен содержать план отката на случай неудачного обновления или возникновения критических проблем.

План обновления Системы перед установкой патчей и хот-фиксов по согласованию с Заказчиком может не составляться.

    - Обновление Системы на серверах продуктивной среды осуществляется специалистами Исполнителя во время технологических перерывов в работе Системы.

    - Пользователи Системы после установки Исполнителем обновления в продуктивной среде выполняют проверку новой версии Системы, выпущенной по результатам реализации совокупности ЗНИ, для контроля соответствия заявленным изменениям.

    - Все выявленные на этапе «Обзор и оценка внедрения» замечания пользователей фиксируются в виде комментариев к ЗНИ на обновление Системы. Исполнитель устраняет выявленные замечания посредством установки патчей и хот-фиксов.

    - В случае если установленное в продуктивной среде Системы обновление удовлетворяет Функционального заказчика, то он сообщает Исполнителю об успешной установке обновления и возможности закрыть ЗНИ, как выполненного.

    - В процессе тестирования работы Системы в продуктивной среде могут быть обнаружены критичные ошибки, делающие невозможным дальнейшую эксплуатацию Системы. В таком случае по указанию Куратора со стороны ФЗ Исполнитель переводит ЗНИ на обновление в статус «Откат» и осуществляет откат установленного обновления Системы.

  - Порядок согласования времени технологических перерывов

    - Регламентные (планово-профилактические) работы с компонентами Системы и работы по обновлению Системы, связанные с полной или частичной недоступностью функций Системы, проводятся Исполнителем во время технологических перерывов. Технологическим перерывом в оказании конкретной Услуги является любое время за пределами режима оказания этой Услуги.

    - Если режим работы Системы 24x7x365 и/или Исполнитель не имеет возможности провести длительные по времени регламентные работы или работы по обновлению Системы во время технологического перерыва, то Исполнитель согласует с Заказчиком время технологического перерыва таким образом, чтобы минимизировать время недоступности Системы для пользователей.

    - При необходимости проведения срочных внеплановых работ, например, с целью устранения сбоя в работе Системы, они должны проводиться после согласования с Заказчиком в части объема, состава, времени и продолжительности технологического перерыва.

    - При согласовании Заказчик учитывает срочность проведения регламентных/внеплановых работ, потребности Функционального заказчика Системы и риски, возникающие в случае, если такие работы не будут своевременно проведены.

    - Заказчик имеет право перенести время проведения регламентных/внеплановых работ, а также отказать Исполнителю в проведении соответствующих работ, уведомив об этом Сервис-менеджера Исполнителя по электронной почте.

    - Исполнитель не несет ответственность за функционирование Системы, если Заказчик отменил или перенес сроки проведения регламентных/внеплановых работ с Системой.

    - После согласования сроков проведения регламентных/внеплановых работ Заказчик самостоятельно уведомляет пользователей Системы в порядке, определенном внутренним регламентом Заказчика.

- Перечень приложений

1) Приложение 1. Форма Документа оценки.

2) Приложение 2. Форма протокола приемочных испытаний по доработкам.

3) Приложение 3. Форма Акта сдачи-приемки услуг.

4) Приложение 4. Форма отчета «Журнал учета и анализа заявок пользователей системы».

5) Приложение 5. Форма отчета о выполненных доработках Системы.

6) Приложение 6. Форма отчета о выполнении SLA.

- Приложение 1. Форма Документа оценки

| Документ оценки к запросу на изменение №: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата: |  |  |
| 1. Описание бизнес-потребности: |  |  |
| 2. Противоречия с существующими бизнес-процессами: |  |  |
| 3. Затрагиваемые функциональные подсистемы и модули МП клиента: |  |  |
| 4. Влияние на другие функциональные подсистемы (модули) МП клиента: |  |  |
| 5. Затрагиваемые внешние информационные системы, интегрированные с МП клиента: |  |  |
| 6. Влияние на внешние информационные системы, интегрированные с МП клиента: |  |  |
| 7. Альтернативное решение: |  |  |
| 8. Описание предлагаемого изменения: |  |  |
| 9. Риски внедрения изменений: |  |  |
| 10. Объем документирования: |  |  |
| 11. Планируемые трудозатраты: __________ чел-час. |  |  |
| 12. Планируемая дата передачи доработки на тестирование: XX.XX.XXXX |  | 13. Планируемая дата внедрения изменения: XX.XX.XXXX |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

- Приложение 2. Форма Протокола приемочных испытаний по доработкам

ПРОТОКОЛ
проведения приемочных испытаний по доработкам

Москва, 202__ год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОДПИСИ ЗАКАЗЧИКА – ПАО «Россети Московский регион»

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ ИСПОЛНИТЕЛЯ – _______________________

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

В рамках оказания услуг по доработкам к Договору сопровождения Системы № ________ от XX.XX.XXXX на основании запроса на изменение №_________ были проведены приемочные испытания реализованной функциональности Системы.

| Наименование объекта испытаний: | Доработка в существующей экранной форме «Детали инцидента» для обеспечения возможности ее прямого вызова с передачей кода инцидента в виде параметра |
| --- | --- |
| Список должностных лиц, проводивших испытания: | 1) _____________ – Руководитель функционального подразделения ПАО «Россети Московский регион»; 2) …; 3) … |
| Цель испытаний: | Принятие решения о соответствии реализованного функционала техническому заданию |
| Дата окончания испытаний: | __.__.202__ |
| Продолжительность испытаний: | __ день |
| Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникающих при испытаниях: | Отказов, сбоев и аварийных ситуаций, при испытаниях не возникло. Функционал соответствует техническому заданию. |
| Сведения о результатах испытаний: | Испытания проведены в полном объеме. Замечаний к функциональности Системы, препятствующих переносу доработок в продуктивную среду, не выявлено. |
| Решение по результатам испытаний: | Перенести доработки в продуктивную среду Системы. |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

- Приложение 3. Форма Акта сдачи-приемки услуг

Акт №____ сдачи-приемки услуг
по Договору № ________ от «___» __________ 202_ г.

г. Москва 													Дата

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о том, что Исполнитель в соответствии с условиями Договора № ______ от «___» __________ 202___ г. оказал, а Заказчик принял следующие услуги по сопровождению _____________________________ в период с «___» _______ 202_ г. по «__» ________ 202_ г.:

| № п/п | Код Услуги | Наименование Услуги | Предельная стоимость Услуги в отчетном периоде (руб., с учетом НДС) | Штраф за нарушение SLA (% от стоимости Услуги в отчетном периоде) | Стоимость Услуги с учетом штрафа за нарушение SLA (руб., с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | < Код Услуги> | Обеспечение работоспособности Системы |  |  |  |
| 2 | < Код Услуги> | Поддержка пользователей Системы |  |  |  |
| 3 | < Код Услуги> | Администрирование Системы |  |  |  |
| 4 | < Код Услуги> | Обновление Системы |  |  |  |
| 5 | < Код Услуги> | Доработка функциональности Системы (выполнение ЗНИ) |  |  |  |
| 6 | < Код Услуги> | <…> |  |  |  |
| ИТОГО, стоимость оказанных Услуг: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС (22%): |  |  |  |  |  |

- Общая сумма оказанных услуг, закрываемая настоящим Актом, составляет   ________ (сумма прописью), в том числе НДС (22%) ______________ (сумма НДС прописью).

- Сумма к перечислению за оказанные услуги составляет ___________ (сумма прописью), в том числе НДС (22%) ________________ (сумма НДС прописью).

- Перечень оказанных услуг прилагается (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3).

- Результаты услуг удовлетворяют условиям Договора и надлежащим образом оформлены.

- Претензий к результатам и срокам оказания услуг Заказчик не имеет.

- Оплата осуществляется в соответствии с условиями Договора.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

- Приложение 4. Форма отчета «Журнал учета и анализа заявок пользователей Системы»

Приложение № 1
к Акту № ______ сдачи-приемки услуг от XX.XX.XXXX

Журнал учета и анализа заявок пользователей Системы за период с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX

| № п/п | Услуга | Номер заявки | Дата регистрации | Статус | Описание | Инициатор заявки | Приоритет | Отв. исполнитель | Дата закрытия | Просрочен/не просрочен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

- Приложение 5. Форма отчета о выполненных доработках Системы

Приложение № 2
к Акту № ______ сдачи-приемки услуг от XX.XX.XXXX

Отчет о выполненных доработках Системы за период с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX

| № п/п | Номер ЗНИ | Краткое описание ЗНИ | Дата регистрации | Дата закрытия | Трудозатраты (чел-час) | Стоимость ЗНИ (руб., с учетом НДС) | Просрочка (дней) | Штраф за просрочку (руб., с учетом НДС) | Стоимость ЗНИ с учетом штрафа (руб., с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, по всем ЗНИ: |  |  |  |  | XX |  |  |  | XX |
| В том числе НДС (22%): |  |  |  |  | XX |  |  |  | XX |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

- Приложение 6. Форма отчета о выполнении SLA

Приложение № 3
к Акту № ______ сдачи-приемки услуг от XX.XX.XXXX

Отчет о выполнении SLA за период с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX

| Параметры SLA (Услуга 1. Обеспечение работоспособности Системы) | Целевое значение | Фактическое значение | Нарушение SLA | Размер штрафа (в %%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность Системы | >=99,73% |  |  |  |
| Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде | >=95,00% |  |  |  |
| Количество фиктивно выполненных заявок | 0 |  |  |  |
| Количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период | <=(5 шт. или 3%) |  |  |  |
| Итоговый размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде): |  |  |  |  |
| Параметры SLA (Услуга 2. Поддержка пользователей Системы) | Целевое значение | Фактическое значение | Нарушение SLA | Размер штрафа (в %%) |
| Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде | >=95,00% |  |  |  |
| Количество фиктивно выполненных заявок | 0 |  |  |  |
| Количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период | <=(5 шт. или 3%) |  |  |  |
| Итоговый размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде): |  |  |  |  |
| Параметры SLA (Услуга 3. Администрирование Системы) | Целевое значение | Фактическое значение | Нарушение SLA | Размер штрафа (в %%) |
| Процент своевременно выполненных заявок в отчетном периоде | >=95,00% |  |  |  |
| Количество фиктивно выполненных заявок | 0 |  |  |  |
| Количество опротестованных заявок от общего числа поступивших заявок в отчетный период | <=(5 шт. или 3%) |  |  |  |
| Итоговый размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде): |  |  |  |  |
| Параметры SLA (Услуга 4. Обновление Системы) | Целевое значение | Фактическое значение | Нарушение SLA | Размер штрафа (в %%) |
| Соблюдение согласованного Сторонами срока обновления Системы | Согласованный срок |  |  |  |
| Итоговый размер штрафа (в процентах от стоимости Услуги в отчетном периоде): |  |  |  |  |
| Параметры SLA (Услуга 5. Доработка функциональности Системы) |  |  |  |  |
| См. Отчет о выполненных доработках Системы |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. | ________________ (______________) «____» _____________ 202__ г. |

7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП.

Оказание Услуг в рабочее время, установленное режимом рабочего времени для работников Исполнительного аппарата Заказчика.

Фактическая доступность Системы определяется на основании данных системы мониторинга. Определяется как отношение времени фактического функционирования Системы в отчетном периоде к максимально возможному времени ее функционирования в соответствии с режимом работы Системы, выраженное в процентах.

Продолжительность возможных внеплановых простоев в месяц указана ориентировочно, эта величина в расчетах фактической доступности Системы не участвует.

будет заполнено при заключении договора на основании заявки участника победителя ТЗП

Зависит от зоны охвата Услуг.

Критические заявки – это заявки, имеющие высокий приоритет (приоритет 4-5 в Service Desk).

Важные заявки – это заявки, имеющие средний приоритет (приоритет 2-3 в Service Desk).

Обычные заявки – это заявки, имеющие низкий приоритет (приоритет 1 в Service Desk).

Заполняется при заключении договора

В соответствии с производственным календарем на год оказания услуг по Договору при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.

При поступлении множества заявок, предположительно связанных с одним и тем же инцидентом, Исполнитель должен зарегистрировать массовую заявку.

Соответствует приоритетам 4-5 в Service Desk.

Соответствует приоритетам 2-3 в Service Desk.

Соответствует приоритету 1 в Service Desk.

Заполняется при заключении договора

Перечень документов, формируемых Исполнителем при выполнении доработок Системы, указан в п. 10.7.14.

Дата должна находиться в рамках сроков, указанных п.12 и п.13 Документа оценки ЗНИ.

В соответствии со статусной схемой ЗНИ в Service Desk.

Тестовые примеры разрабатываются Исполнителем совместно с Функциональным заказчиком.

Эксплуатационная документация должна быть актуализирована Исполнителем, если доработка включает создание новых или изменение существующих прикладных функций Системы. Минимальный комплект эксплуатационной документации включает в себя: Руководство пользователя, Руководство администратора и Руководство администратора информационной безопасности.

Если обновление относится к обновлениям безопасности, обновлениям, связанным с обновлением ПО вендоров или обновлениям качества, то такое ЗНИ выполняется Исполнителем в рамках Услуги 4 и Заказчиком не оплачивается.

Предоставляется при наличии закрытых (выполненных и принятых Заказчиком) ЗНИ в отчетном периоде.

В отчет «Журнал учета и анализа заявок пользователей Системы» включаются все закрытые в отчетном периоде заявки из Service Desk (с датой закрытия, попадающей в диапазон с 00:00 первого дня отчетного периода по 23:59 последнего дня отчетного периода).

ЗНИ считается выполненным и включается в Отчет о выполненных доработках Системы, если Исполнитель завершил оказание всех услуг по данному запросу, а Заказчик принял оказанные услуги в отчетном периоде (с фиксацией факта приемки услуг в Service Desk).