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О порядке представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро


В целях оптимизации и ускорения процесса сдачи-приемки выполненных работ в рамках реализации ПАО «РусГидро»[footnoteRef:1]1 инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро:  [1: 1 Далее также Общество.] 


1. Утвердить порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – Порядок представления документации).
2. Установить, что Порядок представления документации применяется 
по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты издания настоящего распоряжения.
3. Руководителям структурных подразделений блока производственной деятельности Общества ознакомиться самим и обеспечить ознакомление посредством КСД[footnoteRef:2]2 подчиненных работников с настоящим распоряжением в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его издания. [2: 2 Корпоративная система документооборота на платформе «LanDocs».] 

4. Директорам филиалов Общества[footnoteRef:3]3 обеспечить ознакомление посредством КСД с настоящим распоряжением работников соответствующих категорий не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней с даты его издания. [3: 3 Далее – Филиалы, кроме филиала ПАО «РусГидро» – «КорУнГ», филиала ПАО «РусГидро» – «Приморский», филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский» и филиала ПАО «РусГидро» – «Якутский».] 

5. Рекомендовать руководителям подконтрольных организаций[footnoteRef:4]4 обеспечить издание организационно-распорядительного документа ПО о присоединении к Порядку представления документации и всех последующих изменений к нему не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней с даты издания настоящего распоряжения. [4: 4 АО «Богучанская ГЭС», ПАО «Колымаэнерго», АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», АО «ДГК», АО «ДРСК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», ПАО «Сахалинэнерго», ПАО «Магаданэнерго», АО «Чукотэнерго», ПАО «Якутскэнерго», АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», АО «Сахаэнерго», АО «ЮЭСК» (далее – ПО).] 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 



Заместитель Генерального директора – 
главный инженер								      С.Б. Кондратьев





















	Рассылается: 
	члену Правления, первому заместителю Генерального директора Карпухину Н.И., заместителю главного инженера Фаустову А.В., заместителю главного инженера Молодкину К.А., директору Департамента эксплуатации 
Дудину А.М., директору Департамента технического регулирования Хазиахметову Т.Р., директору Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО Верховскому А.А., заместителю главного инженера - директору Департамента реализации производственных программ Никитину А.В., директору Департамента ситуационного управления и безопасности производства Магадееву Р.Р., директору 
по внутреннему контролю и управлению рисками – главному аудитору Щёголевой Е.А.;
директорам Филиалов;
руководителям ПО.
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