Технические требования

«ОКПД2 58.29.50.000 Передача неисключительного права на использование программы для ЭВМ для мониторинга физического труда»

Лот № 0001-АХР ДОР ДОХ-2026-ГРВКК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования по объемам и срокам	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	7

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	7

Таблица 2.2 Перечень и объем МТР, предоставляемых Заказчиком	8

2.1.1.	Требования к срокам поставки, оказанию услуг	8

Таблица 2.3. Требования по срокам поставки / оказания услуг	8

2.2.	Требования к качеству продукции	10

Таблица 3. Требования к качеству продукции	10

Матрица соответствия функционально-техническим требованиям; описание функционала ПО	21

Методика оценки качества распознавания; подтверждение результатов аналогичных проектов или протокол испытаний	21

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	27

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	28

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ACID | Четыре фундаментальных свойства транзакций в системах управления базами данных (СУБД): Atomicity (Атомарность), Consistency (Согласованность), Isolation (Изолированность), Durability (Долговечность). |
| --- | --- |
| NFC | Near Field Communication – «ближняя бесконтактная связь» |
| QR | Quick Response — «быстрый ответ» или «быстрый отклик» |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| Заказчик‍ | АО «Гидроремонт-ВКК» |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ‍Исполнитель | Участник, с которым заключен договор по результатам закупочных процедур |
| ИТ | Информационные технологии |
| КСПД‍ | Корпоративная сеть передачи данных заказчика |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| носимых устройств‍ | Смарт -часы |
| ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. |
| ПВ | Пункт выдачи носимых устройств |
| ПО‍ | Программное обеспечение |
| Пользователь‍ | Оператор ПО |
| Работники‍ | Сотрудники заказчика, за кем ведется контроль |
| Сотрудники‍ | Сотрудники заказчика, находящиеся на объекте |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТТ | Технические требования |
| ФХН‍ | фото-хронометражные наблюдения |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 58.29.50.000 Передача неисключительного права на использование программы для ЭВМ для мониторинга физического труда

  - Цель использования закупаемой продукции

Повышение производительности труда за счет увеличения эффективного рабочего времени, в структуре рабочей смены, своевременное выявление причин простоев и потерь рабочего времени.

Обеспечение условий для объективного контроля и сравнения качества и эффективности деятельности рабочих, бригад и участков с целью последующей разработки мероприятий по сокращению потерь рабочего времени.

  - Существующее положение

При проведении анализа физического труда инструментом для выявления потерь являются фотохронометражные работы в ручном режиме. При выполнении ФХН анализ активности проводится поверхностно, так как ограничен вниманием наблюдателя и рукописным вводом, следовательно, объективность при ФХН подвержена влиянию человеческого фактора.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Воткинская ГЭС | 617761, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, Воткинская ГЭС | Оборудование Воткинской ГЭС | Один ПВ. 110 шт. |
|  | Саратовская ГЭС | 413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная,48 | Оборудование Саратовской ГЭС | Два ПВ. 237 шт. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет следующие вычислительные ресурсы для развертывания ПО с возможностью мониторинга 400 объектов (рабочих) ежесуточно:

- Виртуальная машина №1 для сбора данных (vCore – 2 шт. Intel Xeon 5218 2,3 GHz или аналог; RAM - 2 ГБ);

- Виртуальная машина №2 для работы Web, СУБД (vCore – 12 шт. Intel Xeon 5218 2,3 GHz или аналог; RAM - 18 ГБ);

- Виртуальная машина №3 для обработки данных (vCore – 24 шт. Intel Xeon 5218 2,3 GHz или аналог; RAM - 26 ГБ).

Заказчик предоставляет оснащенные помещения для выдачи, приемки и хранения носимых устройств из расчета 1 ПВ на каждую точку выдачи носимых устройств в срок до 25 рабочих дней с даты заключения Договора.

Пункт выдачи носимых устройств должен располагаться в отдельном помещении, обеспечивающем комфортные условия выполнения операций с носимыми устройствами и их сохранность. В ПВ должно быть оборудованы 2 окна с широкими подоконниками/полками (от 30 см) для выдачи носимых устройств, частично перекрытые санитарной прозрачной перегородкой. ПВ должен быть обустроен таким образом, чтобы обеспечить свободный подход рабочих к окнам выдачи с наружной стороны. ПВ для размещения 200 носимых устройств должен располагаться в помещении не менее 6 кв.м.

Каждый пункт выдачи на 200 носимых устройств Заказчик оснащает самостоятельно.

Таблица 1.1. «Перечень оборудования и расходных материалов, необходимых для одного пункта выдачи, рассчитывается исходя из количества носимых устройств»

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Адаптер питания USB 10 портов |
|  | Канцелярские принадлежности (блокноты, ручки и пр.) |
|  | Уборочный инвентарь и материалы для чистки носимых устройств |
|  | Санитайзер 1 л |
|  | ИБП 3000 ВА (3,6 кВт) с евророзеткой |
|  | Ноутбук (подходящий для офисной работы) |
|  | Патч-корд 5м |
|  | Пинцет |
|  | Провод USB A - USB C |
|  | Ремешок на часы L (для больших рук) |
|  | Точка доступа Eltex WEP-12ac (или любая другая, позволяющая ограничивать количество одновременно подключенных устройств) |
|  | Смартфон |
|  | NFC карты (например: Mifare 1k RFID NFC, частота 13,56 МГц) |

Заказчик обеспечивает подключение оборудования п.11. из Таблицы 1.1. к КСПД, рекомендуемая пропускная способность канала – от 30 Мбит/с.

Заказчик предоставляет Исполнителю разрешение на проведение видеосъемки с помощью видеорегистратора выполнения рабочих операций и доступ к выгрузке файлов с видеокамер и носимых устройств в инфраструктуру Заказчика на Воткинской ГЭС. На Саратовской ГЭС видеосъёмка не предусмотрена. Оценка качества распознавания и подготовительные работы для ее проведения (видеосъемка и выгрузка данных) производятся силами Исполнителя при содействии Заказчика в организации рабочих мест для видеосъемки.

Под показаниями носимых устройств подразумеваются показания датчиков акселерометра, гироскопа, магнитометр, пульсометр и барометра в виде файлов с носимых устройств, которые носили сотрудники, задействованные в процессе видеосъемки. Для получения данных с носимых устройств используется автоматический механизм, который запускается сотрудниками Исполнителя (во время тестирования), находящимися внутри периметра Заказчика: сотрудник Исполнителя устанавливает часы на зарядные устройства в ПВ, после чего Система инициирует автоматический процесс выгрузки данных в периметр Заказчика. Показания датчиков акселерометра, гироскопа, магнитометра, пульсометра и барометра передаются в бинарном виде, данные файлы обезличены.

Носимые устройства в режиме реального времени должны определять простой (передышку) и подавать сигнал работнику на указание причины простоя. Список причин простоя должен быть согласован с Заказчиком для каждой бригады (группы).

Исполнитель производит работы по оценке качества распознавания на основании согласованной с Заказчиком Методике оценки качества распознавания с помощью видео. Оценка качества распознавания должно быть не ниже 85%.

Видео выполнения рабочих операций снимается на экшн-камеру типа GoPro ли видеорегистратор – по согласованию с Заказчиком, которую работник носит в течение рабочего дня на груди или которая снимает работник со штатива. Видеофайлы передаются в формате .mp4 с урезанием video bitrate (для уменьшения размера видео). После конвертации запускается механизм отправки сконвертированных видео в периметр Исполнителя по защищенному каналу ssh.

В периметре Исполнителя полученные видео воспроизводятся, синхронизируются с показаниями носимых устройств и размечаются с применением специальных инструментов, являющихся интеллектуальной собственностью Исполнителя и работающими только в периметре Исполнителя. Просмотром, синхронизацией и разметкой видео во время тестирования занимаются штатные сотрудники Исполнителя, данные действия не могут воспроизводиться дистанционно. В течение 30 календарных дней после окончания времени тестирования полученные Исполнителем файлы удаляются.

Заказчик должен иметь возможность в поставляемом ПО формировать структурные подразделения по бригадам, звеньям, управлениям, подразделениям с соответствующими зависимостями между ними и разграничением доступа.

ПО должно обеспечивать формирование отчетных данных по рабочему времени работников и аналитических представлений по распределению рабочего времени по отдельным работникам, бригадам, участкам и структурным подразделениям. ПО должно обеспечивать накопление и хранение данных о трудовой активности работников.

ПО должно автоматически формировать (по команде пользователя) следующие отчеты:

- Комплексный отчет по операциям и занятости работников.

Выборка должна формироваться как отдельным работникам, так и целым подразделениям отфильтрованных (при необходимости) данных в экранной форме. Выборка может быть, как на определенную дату, так и за период. В отчете указываются расходы времени на агрегированные операции (работа, перемещение, простой/передышка), а также продолжительность рабочей смены/смен по заданной выборке.

- Индивидуальный отчет по работнику за конкретную смену.

Выборка должна формироваться по отдельным работникам и на определенную дату на основании отфильтрованных (при необходимости) данных в экранной форме. В отчете указываются расходы времени на агрегированные операции (работа, перемещение, простой/передышка) их процентное соотношение, продолжительность рабочей смены, а также все операции, произведенные работником за конкретную смену, с указанием их временных интервалов.

- Отчет по производительности работников.

Выборка должна формироваться как по отдельным работникам, так и целым бригадам, звеньям, участкам, отдельным профессиям и видам выполняемых работ на основании отфильтрованных (при необходимости) данных в экранной форме. Выборка может быть, как на определенную дату, так и за период. В отчете указывается суммарный расход времени и средний процент по операциям, относящимся к рабочим, за выбранный период, а также процент работы за каждый день выбранного периода по работнику/звену (участку). Отчет также содержит график, отражающий изменение среднего процента работы по выбранным рабочим/звену (участку) за каждый день выбранного периода.

- Отчет по простою работников.

Выборка должна формироваться как по отдельным работникам, так и целым бригадам, звеньям, участкам, отдельным профессиям и видам выполняемых работ на основании отфильтрованных (при необходимости) данных в экранной форме. Выборка может быть, как на определенную дату, так и за период. В отчете указывается суммарный расход времени и средний процент по простою за выбранный периода, а также процент простоя за каждый день выбранного периода по работнику/звену (участку). Отчет также содержит график отражающий изменение среднего процента простоя по выбранным рабочим/звену (участку) за каждый день выбранного периода

- Отчет по причинам простоя работников

Выборка должна формироваться как по отдельным работникам, так и целым бригадам, звеньям, участкам, отдельным профессиям и видам выполняемых работ на основании отфильтрованных (при необходимости) данных в экранной форме. Выборка может быть, как на определенную дату, так и за период. В отчете указываются причины, по которым был простой в течение смены, расходы времени на каждую причину, и ее долю за смену. Отчет также содержит диаграмму, отражающую процентное соотношение указанных причин простоя, и диаграмму, показывающую соотношение времени простоя к суммарному времени причин простоя, по выбранным рабочим/звену (участку) за выбранный период

- Комплексный отчет по причинам простоя

Выборка должна формироваться как по отдельным работникам, так и целым бригадам, звеньям, участкам, отдельным профессиям и видам выполняемых работ на основании отфильтрованных (при необходимости) данных в экранной форме. Выборка может быть, как на определенную дату, так и за период. В отчете указывается время, которое было потрачено на простой по каждой причине и процентное соотношение к суммарному времени причин простоя.

- Расширенный отчет по причинам простоя.

Выборка должна формироваться как по отдельным работникам, так и целым бригадам, звеньям, участкам, отдельным профессиям и видам выполняемых работ на основании отфильтрованных (при необходимости) данных в экранной форме. Выборка может быть, как на определенную дату, так и за период. В отчете указываются границы причин простоя, которые были установлены на часах, и новая граница конца причины простоя, рассчитанная алгоритмом с учетом наложения на агрегированные операции (работа, перемещение, простой/передышка).

ПО должно иметь подсистему аналитики, которая обеспечивает построение произвольных отчетов, таблиц и дашбордов на базе PostgresSQL с поддержкой как прямого написания SQL-запросов с параметрами, так и визуального No-Code конструктора. Сформированные данные должны преобразовываться в графики, сводные таблицы и интерактивные панели с динамическими фильтрами, детализацией и экспортом в CSV/XLSX/PDF. Архитектура должна обеспечивать бесшовную встраиваемость интерфейса.

Заказчик регулярно (по мере обновления данных) предоставляет актуальную информацию о работниках, выделенных под мониторинг в рамках работы ПО, а именно: ФИО, специальность, табельный номер, подразделение, бригада, бригадир/руководитель (в электронном виде в формате, определенным Исполнителем).

Заказчик предоставляет доступ работников Исполнителя к площадке для проведения внедрения на территории места выполнения Работ.

Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Передача права использования Программы для ЭВМ | шт | 1 |
|  | Работы по внедрению Системы согласно ТТ | у.е. | 1 |
|  | Проверка предоставления Заказчиком пунктов выдачи и приемки носимых устройств и их готовности согласно требованиям ТТ к пунктам выдачи и приемки носимых устройств | шт. | 3 |
|  | Установка ПО на каждое из носимых устройств | шт. | 400 |
|  | Помощь Заказчику в настройке оборудования, необходимого для функционирования Системы, указанного в Таблице №2.2 настоящего ТТ | шт. | 3 |
|  | Установка ПО в ИТ-инфраструктуре Заказчика и настройка базовых компонентов ПО | ПО | 3 |
|  | Приемка работ на соответствие требованиям Технического задания | шт. | 1 |
|  | Участие в испытаниях, проводимых Заказчиком | У.е. | 1 |
|  | Участие в опытной эксплуатации ПО на площадках, указанных в Таблице 1 настоящего ТТ | шт. | 2 |
|  | Участие в проведение приемочных испытаний и переводе ПО в постоянную эксплуатацию | шт. | 1 |

- Таблица 2.2 Перечень и объем МТР, предоставляемых Заказчиком

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Смарт часы с бесконтактным зарядными устройствами | шт. | 400 |
|  | Ремешок на часы (размер L) | шт. | 50 |
|  | Бампер защитный | шт. | 500 |
|  | Смартфон | шт. | 6 |
|  | NFC карты | шт. | 500 |
|  | Точка доступа | шт. | 3 |
|  | Ноутбук | шт. | 3 |
|  | UPS (Источник бесперебойного питания) | шт. | 3 |

    - Требования к срокам поставки, оказанию услуг

- Таблица 2.3. Требования по срокам поставки / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Передача права использования Программы для ЭВМ | С даты заключения договора | В течении 5 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | Работы по внедрению ПО согласно Техническому заданию | С даты заключения договора | В течении 30 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | Проверка предоставления Заказчиком пунктов выдачи и приемки носимых устройств и их готовности согласно требованиям ТТ к пунктам выдачи и приемки носимых устройств | С даты заключения договора | В течении 5 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | Установка ПО на каждое из носимых устройств | С даты заключения договора | В течении 15 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | Помощь Заказчику в настройке оборудования, необходимого для функционирования ПО, указанного в Таблице №4 настоящего ТТ | С даты заключения договора | В течении 5 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | Установка ПО в ИТ-инфраструктуре Заказчика и настройка базовых компонентов ПО | С даты заключения договора | В течении 5 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | Приемка работ на соответствие ТТ | День, следующий за днем окончания пп.1.1÷1.6 | В течении 3 рабочих дней |
|  | Участие в испытаниях, проводимых Заказчиком | День, следующий за днем окончания п.1.7 | В течении 27 рабочих дней |
|  | Участие в опытной эксплуатации ПО на площадках, указанных в Таблице 1 настоящего ТТ | День, следующий за днем окончания п.1.8 | В течении 22 рабочих дней |
|  | Участие в проведение приемочных испытаний и переводе ПО в постоянную эксплуатацию | День, следующий за днем окончания п.1.9 | В течении 5 рабочих дней |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установка ПО в ИТ-инфраструктуре Заказчика | Исполнитель выполняет развертывание ПО в ИТ-инфраструктуре Заказчика в соответствии с согласованной архитектурой, требованиями информационной безопасности и эксплуатационными ограничениями Заказчика. Установка не должна нарушать работоспособность действующих информационных систем и технологических процессов. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Первоначальная настройка базовых компонентов ПО | Исполнитель выполняет инициализацию ПО, настройку базовых компонентов, справочников, ролей и прав доступа, параметров хранения и обработки данных, журналирования событий, а также проверяет готовность Системы к опытной эксплуатации. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Установка ПО на каждое носимое устройство | На каждое носимое устройство, включенное в объем поставки и внедрения, должно быть установлено и настроено ПО, обеспечивающее сбор показаний датчиков, идентификацию устройства, фиксацию причин простоя (при наличии соответствующей функции) и последующую передачу данных в ПО. Должна быть проверена корректность системного времени и работоспособность устройства. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Проверка пунктов выдачи и приемки носимых устройств | Исполнитель проверяет готовность каждого пункта выдачи и приемки носимых устройств на соответствие требованиям настоящих ТТ, оформляет перечень выявленных несоответствий с рекомендациями по их устранению. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
| 1.1.5. | Помощь Заказчику в настройке оборудования пунктов выдачи | Исполнитель оказывает консультационную и техническую помощь при подключении и настройке оборудования пунктов выдачи, включая зарядные устройства, мобильные телефоны, ноутбуки, точек доступа, источники бесперебойного питания и иные компоненты, предусмотренные настоящими ТТ. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
| 1.1.6. | Организация процесса выдачи, приемки и обслуживания носимых устройств | Должен быть настроен и проверен процесс привязки носимого устройства к работнику, выдачи и возврата устройства, запуска передачи данных и контроля работоспособности устройства с использованием QR-кодов и/или NFC-карт. На период выполнения работ Исполнитель предоставляет не менее 1 (одного) сотрудника на каждый пункт выдачи для организации процесса сбора данных, в обязанности которых входит: - организация процессов выдачи, приемки и обслуживания носимых устройств; - осуществление выдачи, приемки и обслуживания носимых устройств, а также администрирования ПО; - проведение инструктажей назначенным работникам Заказчика по процессам выдачи, приемки и обслуживания носимых устройств, а также администрирования ПО; - консультирование работников Заказчика, выделенных под мониторинг в рамках работы ПО; - координация работы работников Заказчика, назначенных для выдачи, приемки и обслуживания носимых устройств; - контроль за организацией Заказчиком пунктов выдачи и приемки носимых устройств согласно требованиям, к пунктам выдачи и приемки носимых устройств; - помощь Заказчику в настройке оборудования, необходимого для функционирования ПО; - проведение видеосъемки выполнения рабочих операций для выполнения оценки качества распознавания ПО; - взаимодействие с представителями Заказчика в формате демонстрации отчетов и другого функционала ПО | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
| 1.1.7. | Передача права на установку ПО для ЭВМ | Исполнитель должен быть правообладателем ПО. ПО должно состоять в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД. Исполнитель предоставляет Заказчику право использования ПО в объеме, на срок, для количества объектов мониторинга и на территории, предусмотренных Договором и спецификацией. Передаваемые права должны быть достаточны для законной эксплуатации ПО Заказчиком и не должны нарушать права третьих лиц. | Согласие с требованием | Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, Выписка из Единого реестра российских программ для ЭВМ и БД |  |
| 1.1.8. | Участие в опытной эксплуатации и приемочных испытаниях | Исполнитель участвует в подготовке и проведении опытной эксплуатации и приемочных испытаний, устраняет выявленные дефекты (при наличии), предоставляет необходимые пояснения и документы и обеспечивает перевод ПО в постоянную эксплуатацию после успешного завершения испытаний. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к организации работ / услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Планирование и координация работ | До начала работ Исполнитель предоставляет и согласовывает с Заказчиком план-график выполнения работ с указанием этапов, сроков, результатов, ответственных лиц, зависимостей от действий Заказчика и порядка взаимодействия. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Выполнение работ на объектах Заказчика | Услуги на объектах Заказчика оказываются в согласованные сроки и периоды доступа с соблюдением пропускного режима и локальных требований. Исполнитель (совместно с Заказчиком) обеспечивает наличие необходимых допусков и не допускает необоснованного влияния на производственную деятельность Заказчика. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
| 1.2.3. | Управление отклонениями и дефектами | Исполнитель ведет перечень вопросов, рисков, дефектов и замечаний, фиксирует ответственных и сроки устранения, регулярно информирует Заказчика о статусе оказания услуг и незамедлительно сообщает об обстоятельствах, способных повлиять на сроки или качество результата. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Совместимость применяемых средств | Применяемые программные и программно-аппаратные средства должны быть совместимы между собой, с поставляемыми носимыми устройствами и с согласованной ИТ-инфраструктурой Заказчика. Замена компонентов допускается только по письменному согласованию с Заказчиком при сохранении или улучшении характеристик. Должен быть доступен через браузер и совместимый с операционной системой AlterOS | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Размещение и обработка данных | Компоненты ПО, обрабатывающие производственные и персональные данные, должны размещаться и функционировать в согласованном контуре Заказчика, если иное прямо не предусмотрено Договором. Передача данных за пределы согласованного контура допускается только при наличии письменного согласования Заказчика и защищенного канала связи. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Сбор данных | ПО должно обеспечивать получение данных с носимых устройств, а также их передачу в другие блоки для обработки, хранения и отображения с использованием REST API по протоколу HTTPS. Для выгрузки данных носимые устройства должны подключаться к WI-FI сетям. В случае временной недоступности целевой ПО должна быть возможность локального сохранения и передачи после восстановления соединения. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Функционал ПО для носимых устройств | В ПО на носимых устройствах реализован следующий функционал: - Активацию сбора данных в начале рабочего дня; - Отключение по завершении сбора данных в конце рабочего дня; - Сохранение накопленных в течение не менее 5 рабочих дней показателей деятельности работника, полученных с датчиков индивидуальных носимых устройств; - Передачу данных в хранилище для последующей обработки моделями распознавания агрегированных операций; - Оповещение работника о фиксации простоя (уведомление на экране часов с предложением выбрать причину простоя, сопровождающееся вибрацией); - Возможность самостоятельного выбора причины простоя в приложении при распознавании действия «Простой», - Напоминание о выбранной причине простоя раз в заданный промежуток времени. Также в ПО на носимых устройствах реализована возможность просмотра и изменения ряда настроек установленного ПО, в том числе тех, которые задаются программно через веб-интерфейс. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Идентификация работников | Должны быть реализованы механизмы с применением технологий QR-код или NFC для идентификации выдачи конкретного носимого устройства конкретному работнику. Процедура назначения конкретного носимого устройства на конкретного работника занимает 5-6 секунд. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Распознавание данных | ПО должно позволять осуществлять распознавание выполнения работниками конкретных действий и операций на основании автоматизированного анализа движений одной руки по показаниям датчиков носимого устройства. Модели распознавания должны позволять выявлять простои в работе, а также фиксировать выполнение ключевых агрегированных операций. Модели должны быть построены с применением методов машинного обучения и анализа данных. | Указание характеристик | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Возможности веб-приложения | ПО должно позволять: - осуществлять сравнительный анализ эффективности по работникам по отдельности, в группах/подразделениях(бригадах) и по специальностям. - осуществлять сопоставление полученных в рамках рабочей смены результаты по работникам. - выгружать отчетные данные в формате MS Excel (*.xlsx). - выгружать отчетные данные в формате Alter Office (*.ods). - отражать структуру рабочего дня каждого работника с детализацией до 10 секунд; - осуществлять мониторинг выгрузки файлов; - вносить/редактировать исходные данные по работнику в ПО; - добавлять/редактировать профессии, подразделения, датчики; - добавлять/редактировать пользователей ПО; - создавать группы доступа пользователей в ПО. | Указание характеристик | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Информационное обеспечение | Характеристики ПО в части информационного обеспечения: - Архитектура БД ПО спроектирована с использованием инструментов проектирования на основе реляционного подхода; - База данных обеспечивает целостность, согласованность и отказоустойчивость данных, а также поддерживать механизмы транзакций (ACID); - Для хранения данных используются реляционные таблицы, определяющие связи между объектами ПО. - В структуре базы данных используются индексы для оптимизации запросов, а также механизмы ограничения целостности, такие как первичные и внешние ключи. При необходимости используются расширенные возможностей СУБД, такие как хранение JSONB-данных и репликация. | Указание характеристик | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Программное обеспечение | - ПО функционирует в среде виртуализации, включая аппаратную виртуализацию (Microsoft Hyper-V, VMware ESXi) и виртуализацию на уровне ОС (Docker, Kubernetes). - Серверная часть ПО – кроссплатформенная, функционирует под управлением операционной системы, согласованной на этапе развертывания ПО, из следующего списка: - Операционная система семейства Linux Ubuntu LTS, начиная с версии 20.04. - В качестве веб-сервера и сервера приложений используется промышленный веб-сервер Spring Boot версии не ниже 4.0.2, веб-сервер Nginx версии не ниже 1.31.0. - В качестве клиентского ПО используется тонкий клиент – веб-браузер. - Реализация пользовательского интерфейса ПО обеспечивает возможность использования пользователем для работы следующих веб-браузеров: - Microsoft Edge (версия 94 или выше). - Google Chrome (версия 94 или выше). - Яндекс Браузер (версия 23.1 или выше). - Mozilla Firefox (версия 94 или выше). - В качестве СУБД используется свободная объектно-реляционная система управления базами данных PostgreSQL версии не ниже 18. ПО построено на открытом технологическом стеке с использованием: Java, PostgreSQL, HTML 5.x, CSS, Angular, TypeScript, docker, Spring-Boot, Gradle. | Указание характеристик | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Меры обеспечения информационной безопасности | - Интеграция с централизованной системой аутентификации (например, Keycloak); - Многофакторная аутентификация (MFA) (опционально); - Ограничение по времени сессии – автоматический выход при бездействии; - Защита от брутфорса – блокировка учетной записи после нескольких неудачных попыток входа; - Ролевое разграничение доступа (RBAC) – назначение прав доступа в зависимости от роли пользователя; - Обеспечение защиты от атак, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS) и подделку межсайтовых запросов (CSRF); - Для обеспечения безопасной работы удаленных пользователей применяется HTTPS протокол. | Указание характеристик | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Возможности масштабирования ПО | ПО обеспечивает возможность ее работоспособности без необходимости изменения ПО за счет масштабирования комплекса технических средств ПО в следующих случаях: - При изменении количества пользователей ПО; - При изменении количества обрабатываемой информации. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Внутренний контроль качества Исполнителя | До предъявления результата Заказчику Исполнитель проводит внутреннюю проверку комплектности, работоспособности и соответствия выполненных работ требованиям ТТ. Результаты проверки и выявленные отклонения фиксируются в рабочих протоколах | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Контроль качества распознавания | Оценка качества распознавания выполняется путем сопоставления результатов Системы с результатами ручной разметки синхронизированных видеозаписей и показаний носимых устройств по согласованной Методике оценки качества распознавания. Состав выборки, метрики, правила разметки и критерии приемки фиксируются в договоре. Общая оценка качества распознавания модели не должна быть ниже f1 score = 85. | Согласие с требованием | Описание методики оценки качества распознавания; пример отче-та/протокола оценки |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация проектной команды | Исполнитель привлекает персонал, имеющий квалификацию и опыт, достаточные для развертывания и настройки ПО, настройки носимых устройств и пунктов выдачи, проведения испытаний, анализа данных и устранения дефектов. Исполнитель назначает руководителя проекта и технического ответственного. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение требований безопасности | При выполнении работ Исполнитель соблюдает законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты Заказчика, требования охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, пропускного и внутриобъектового режимов. Работы выполняются персоналом, прошедшим необходимые инструктажи и допуски. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатационная поддержка и обращение с МТР | Исполнитель проводить инструктажи по зарядке, очистке, хранению, выдаче и возврату носимых устройств, а также по безопасной эксплуатации оборудования пунктов выдачи. Утилизация оборудования и аккумуляторов Заказчиком выполняется в соответствии с применимыми требованиями и документацией изготовителя | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплексный результат выполнения договора | По результатам исполнения Договора Заказчику должны быть поставлены предусмотренные МТР, предоставлено право использования ПО, развернута и настроено ПО, подтверждено качество распознавания по согласованной методике не ниже 85%, настроены носимые устройства и пункты выдачи, организован процесс выдачи и приемки устройств, проведены опытная эксплуатация и приемочные испытания, передан комплект документации. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Готовность к постоянной эксплуатации | Результат должен обеспечивать возможность штатной эксплуатации ПО уполномоченным персоналом Заказчика в соответствии с назначением, объемом и функциональными требованиями настоящих ТТ и приложенных функционально-технических требований. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Функциональная готовность ПО | ПО должна обеспечивать идентификацию работников и привязку устройств к смене; фиксацию выдачи и возврата устройств; загрузку и хранение данных; автоматическую классификацию не ниже категорий «работа / передышка (простой) / перемещение»; просмотр, фильтрацию, агрегацию, сравнение и экспорт данных; ведение причин простоя; ролевое разграничение доступа и протоколирование действий; формирование отчетности, предусмотренной функционально-техническими требованиями. | Подтвердить соответствие по каждому функциональному требованию | ### Матрица соответствия функционально-техническим требованиям; описание функционала ПО |  |
|  | Гарантируемый показатель качества распознавания | По результатам оценки, выполненной по согласованной Методике оценки качества распознавания на согласованной выборке, значение установленного Методикой показателя качества распознавания должно составлять не менее 85% для верхнеуровневых категорий активности, включенных в объем приемки. Требование применяется при соблюдении Заказчиком условий сбора исходных данных, установленных Методикой. | Согласие; описать применяемую метрику и условия достижения | ### Методика оценки качества распознавания; подтверждение результатов аналогичных проектов или протокол испытаний |  |
|  | Отчетность и аналитические представления | ПО должно формировать предусмотренные ТТ отчеты по работникам, сменам, бригадам, звеньям, участкам, профессиям, видам работ и периодам, включая структуру рабочего времени, работу, перемещения, передышки/простои и причины простоя, с возможностью выгрузки отчетных данных в формат Excel и AlterOffice. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Доступность и восстановление | ПО должно быть рассчитано на режим доступности 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за исключением согласованных технологических окон. Параметры допустимого простоя, резервного копирования и восстановления устанавливаются функционально-техническими требованиями и согласованными проектными решениями. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поэтапная приемка | Приемка выполняется по этапам и результатам, установленным в таблице 2.3. Настоящего ТТ. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Критерии завершения приемки | Результат считается принятым после успешного выполнения программы испытаний, передачи обязательной документации, устранения критических и блокирующих дефектов и подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке. Замечания, не препятствующие эксплуатации, устраняются в согласованные сроки. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Состав и формат документации | Документация передается на русском языке в электронном редактируемом формате и, при необходимости, в формате PDF. В комплект включаются как минимум: инструкции администратора, пользователя и оператора пункта выдачи; регламент выдачи и возврата устройств; перечень поставленных МТР и серийных номеров; программа и протоколы испытаний; перечень известных ограничений; гарантийные документы. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Законодательство и требования Заказчика | Исполнитель обязан соблюдать применимое законодательство Российской Федерации, требования к защите персональных данных и информации ограниченного доступа, локальные нормативные и распорядительные документы Заказчика, доведенные до Исполнителя и относящиеся к предмету Договора. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Информационная безопасность | Архитектура, способы установки, настройки, обмена и хранения данных должны соответствовать требованиям информационной безопасности Заказчика. Выявленные уязвимости и несоответствия, относящиеся к результату работ Исполнителя, устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Устранение недостатков | Исполнитель за свой счет устраняет недостатки и несоответствия результата требованиям ТТ, возникшие по причинам, относящимся к зоне ответственности Исполнителя, и повторно предъявляет результат к проверке. | Согласие с требованием | Техническое предложение Участника |  |
|  | Гарантийная поддержка Системы | Срок гарантии – 12 месяцев. В течение гарантийного периода Исполнитель обеспечивает прием и регистрацию обращений, анализ причин неисправностей, консультационную поддержку, исправление дефектов ПО и восстановление работоспособности в порядке соглашения об уровне сервиса. | ### Согласие; указать срок гарантии, каналы обращений и режим поддержки | Описание гарантийной поддержки и сервисных условий |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конфиденциальность и обращение с данными | Исполнитель обеспечивает конфиденциальность полученных данных и использует их исключительно для исполнения Договора. Записи с видеорегистраторов и иные данные, переданные во внешний контур Исполнителя в согласованном порядке, подлежат удалению не позднее 30 календарных дней после окончания проекта, если иной срок не установлен Договором или письменным указанием Заказчика. Факт удаления подтверждается по запросу Заказчика. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Ресурсы и взаимодействие | Исполнитель своевременно предоставляет квалифицированный персонал, оборудование, ПО, материалы и документы, необходимые для выполнения обязательств, участвует в рабочих совещаниях и обеспечивает оперативное взаимодействие с уполномоченными представителями Заказчика. | Согласие с требованием | ### Техническое предложение Участника |  |
|  | Прочие требования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Права на результаты и отсутствие притязаний третьих лиц | ### Исполнитель гарантирует наличие прав, полномочий и разрешений, необходимых для поставки МТР, предоставления права использования ПО и оказания услуг. Использование результата Заказчиком в пределах предоставленных прав не должно нарушать интеллектуальные и иные права третьих лиц. | ### Согласие с требованием | ### Гарантийное письмо Участника; документы о правах на ПО по запросу Заказчика |  |

В составе заявки необходимо предоставить:

- Заполненную Таблицу 4 настоящих ТТ: в графе 4 — согласие с каждым требованием и/или конкретные предлагаемые характеристики; в графе 5 — перечень подтверждающих документов; в графе 6 — предложение Участника.

- Техническое предложение с описанием состава и архитектуры решения, схемы размещения компонентов, порядка развертывания, настройки, эксплуатации и взаимодействия с ИТ-инфраструктурой Заказчика.

- Матрицу соответствия предложения функционально-техническим требованиям с однозначной отметкой по каждому требованию: «соответствуют», «соответствует с ограничениями» или «не соответствует», а также с пояснением ограничений.

- Описание предоставляемого ПО, сведения о правообладателе и документ, подтверждающий право Участника предоставлять Заказчику право использования ПО. Для ПО, включенного в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, — сведения о реестровой записи.

- Перечень предлагаемых МТР с указанием производителя, модели, количества и конкретных технических характеристик; технические паспор-та/описания изготовителя; документы о соответствии обязательным требованиям — в применимых случаях.

- Предварительный план-график выполнения работ с указанием этапов, сроков, результатов, состава проектной команды, ответственных лиц и потребности в ресурсах/действиях Заказчика.

- Описание методики оценки качества распознавания, включая правила формирования выборки, синхронизации и разметки данных, применяемые метрики, порядок расчета показателя качества и требования к исходным данным.

- Сведения о практическом подтвержденном опыте: справку о перечне и годовых объемах аналогичных договоров (не менее трёх) с разными компаниями, не аффилированными с Исполнителем; копии подтверждающих договоров и актов по запросу Заказчика на общую сумму не менее 100 млн руб. за текущий и два предшествующих календарных года.

- Сведения об исполнении не менее трёх договоров с разными заказчиками, не аффилированными с Исполнителем по предоставлению, внедрению и предоставлению права использования аналогичного ПО не менее чем на 1000 носимых устройств на каждой площадке в течение не менее одного года непрерывно — суммарно за текущий и два предшествующих календарных года.

- Сведения о ключевых специалистах, предлагаемых для выполнения договора, с указанием роли, квалификации и опыта в аналогичных проектах

- Сведения о количестве персонала: справку о количестве разработчиков с количеством сотрудников ИТ-подразделений не менее 50.

- Документацию по ценообразованию в соответствии с разделом 3 настоящих ТТ.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Коммерческое предложение в рублях Российской Федерации с указанием стоимости без НДС, ставки и суммы НДС, стоимости с НДС, срока действия предложения и условий оплаты.

- Детализированную калькуляцию цены по каждой позиции Таблиц 2.1 и 2.2 с указанием единицы измерения, количества, цены за единицу и итоговой стоимости. Стоимость МТР, права использования ПО, работ/услуг, командировочных и иных расходов указывается раздельно.

- По праву использования ПО — модель лицензирования, измеритель лицензии (количество устройств, пользователей и/или иной показатель), срок предоставления права, состав включенных обновлений и поддержки, стоимость первоначального и последующих периодов использования (если применимо).

- По работам и услугам — расчет трудоемкости по этапам и ролям специалистов с указанием количества человеко-часов/человеко-дней, ставок и итоговой стоимости; отдельное указание командировочных, транспортных и иных расходов.

- По МТР — расчет стоимости поставки по каждой модели и комплектации с учетом упаковки, доставки, страхования, погрузочно-разгрузочных работ, обязательных платежей и гарантийного обслуживания.

- Документы, обосновывающие примененные цены: предложения производителей/поставщиков, прайс-листы, сведения о ранее заключенных аналогичных договорах или иной расчетный материал. При отсутствии подтверждающего документа Участник приводит расчет и пояснение источника цены.

- Пояснительную записку с перечнем допущений, исключений и условий, влияющих на цену. Все расходы, необходимые для полного исполнения обязательств по Договору, должны быть учтены в цене предложения; неучтенные расходы дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

- Электронную версию калькуляции в редактируемом формате Microsoft Excel без защиты листов и формул от просмотра.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- Итоговую калькуляцию договорной цены, приведенную в соответствие с результатами закупки, условиями Договора, спецификацией и согласованным графиком выполнения работ.

- Для поставки МТР — универсальные передаточные документы и/или товарные накладные, счета-фактуры (при применимости), перечень серийных номеров, документы о качестве и соответствии, гарантийные документы.

- Для предоставления права использования ПО — документ о предоставлении права использования (акт, лицензионный/сублицензионный документ или иной предусмотренный Договором документ) с указанием наименования ПО, объема, срока и измерителя лицензии.

- Для выполненных работ и оказанных услуг — акты сдачи-приемки, отчет о выполненных работах по этапу, перечень переданных результатов и подтверждение выполнения критериев приемки.

- Для расходов, подлежащих возмещению по фактическим затратам только при прямом указании в Договоре, — копии первичных документов, подтверждающих размер и связь расходов с исполнением Договора.

- При изменении объема работ или иных ценовых условий — предварительную расчетно-калькуляционную документацию и обоснование изменения до начала дополнительных работ/поставок. Изменение цены допускается только после письменного согласования и оформления в порядке, предусмотренном Договором.

- По запросу Заказчика — расшифровки отдельных статей стоимости и подтверждающие документы в срок, установленный Договором. Одностороннее увеличение цены или изменение структуры цены без согласования Заказчика не допускается.