Технические требования

ОКПД2: 33.12 Выполнение работ по текущему ремонту компрессоров «Атлас-Копко»

для нужд Воткинского филиала

Лот ____-ГР-ВКК-2027-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель выполнения работ	5

1.4.	Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию………………………………………14

4.	Приложения	15

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РД | Руководящий документ |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 33.12 Выполнение работ по текущему ремонту компрессоров «Атлас-Копко» для нужд Воткинского филиала

  - Цель выполнения работ

Исполнение договора подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. Существующее положение

- Компрессоры стационарные серии GA 250 № 5, 6, 7 расположенные на отметке 58,70 в первой секции здания ГЭС находятся по адресу: Россия, Пермский край, г. Чайковский, филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 5 | Россия, Пермский край, г. Чайковский, филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС» | Компрессор GA 250 ст.№ 5 |  |
|  | Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 6 | Россия, Пермский край, г. Чайковский, филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС» | Компрессор GA 250 ст.№ 6 |  |
|  | Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 7 | Россия, Пермский край, г. Чайковский, филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС» | Компрессор GA 250 ст.№ 7 |  |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование этапов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250 ст. №5 производительностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер WUX450906 | компрессор | 1,0 |
|  | Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250FF ст. №6 производительностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер APF147834 | компрессор | 1,0 |
|  | Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250 FF ст. №7 производительностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер APF147835 | компрессор | 1,0 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 5 | 01.06.2027г. | 19.11.2027г. |
|  | Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 6 | 01.06.2027г. | 19.11.2027г. |
|  | Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 7 | 01.06.2027г. | 20.11.2027г. |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: ОКПД2: 33.12 Выполнение работ по текущему ремонту компрессоров «Атлас-Копко» для нужд Воткинского филиала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | -«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», зарегистрирован 26.03.2019; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; -«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н; -Приказ №536 от 15.12.2020 г. об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; -Приказ №461 от 26.11.2020 г. об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; -РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», -«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н; -«Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н; -«Правила устройства электроустановок» издание седьмое 2003 год; -«Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС»; -«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением РФ от 16 сентября 2020 г. №1479); -РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом №300 от 28.04.2023г) (Приложение №4 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям, материалам и технологиям | Работы производить с применением оригинальных запасных частей и материалов. Качество запасных частей и материалов подтверждается сертификатами качества до начала выполнения работ. За 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчиком предоставляется ППР (проект производства работ) либо технологическая карта по ремонту компрессоров из табл. №2 для утверждения. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Для выполнения работ по текущему ремонту компрессоров привлекать персонал, имеющий необходимую квалификацию на ремонт компрессоров серии GA с мощностью электродвигателя от 200 до 250 кВт, подтверждаемую документами в соответствии с требованиями Технического задания Заказчика. Документы предоставляются после заключения договора. Выполнение работ должно осуществляться силами: - сервисный инженер – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III. - руководитель работ (сервисный инженер) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; Субподрядчик обязан: - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Документы предоставляются после заключения договора. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Проведение опробования оборудования | Перед передачей Генеральному подрядчику результатов работ Субподрядчик должен провести опробование компрессоров в работе. После этого протокол инспекции должен быть передан Генеральному подрядчику вместе с пакетом документов, указанном в п. 2.2 настоящей таблицы. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - протоколы инспекции; - субподрядчик предоставляет в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справку о фактических трудозатратах. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 | Согласие с требованием | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора:

4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 5 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

- Приложения

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ РЗ 3740053 Текущий ремонт компрессора GA250 №5 1 КУ (филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»);

Приложение № 2 - Ведомость объемов работ РЗ 3740054 Текущий ремонт компрессора GA250 №6 1 КУ (филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»);

Приложение № 3 - Ведомость объемов работ РЗ 3740055 Текущий ремонт компрессора GA250 №7 1 КУ (филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»);

Приложение № 4 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 5 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов на 2027 г.

Приложение №1 Ведомость объемов работ РЗ 3745756 Текущий ремонт компрессора GA250 №5 (филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС») № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечания. Раздел 1. Типовой текущий ремонт компрессора.. 1; # Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250 производительностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер WUX450906 Состав работ: # . Общий осмотр компрессора, контроль воздушно-масляных утечек. # 2. Проверка рабочих параметров компрессора (до и после обслуживания) # 3. Проверка функционирования клапанов компрессора; # 4. Проверка установок термореле и автоматов; # 5. Проверка и протяжка силовых электрических соединений; # 6. Чистка теплообменников; # 7.Замена воздушных фильтров; # 8.Замена масла; # 9. Замена масляных фильтров; # 10. Проверка эвакуационной линии маслосепаратора; # 11. Переборка клапана минимального давления; # 12. Переборка обратных клапанов; # 13. Переборка маслоотсечных клапанов; # 14. Переборка дренажных клапанов; # 15. Смазка подшипников основного эл. двигателя; # 16. Опробование.; компрессор; 1. Раздел 2. Материалы. 2.1; Смазка консистентная ROTO-GLIDE GREEN, 400г. 290885140; шт.; 1. 2.2; Масло компрессорное RIF NDURANCE, 5л.; шт.; 2. 2.3; Масло компрессорное RIF NDURANCE, 20л; шт.; 6. Раздел 3. Запчасти. 3.1; Набор сервисный ТО 4000 для компрессора типа GA250 сер.№WUX 450906; шт.; 1. 3.2; Набор сервисный набор дренажного клапана для компрессора типа GA250 сер.№WUX; шт.; 1. 3.3; Набор сервисный набор обратного клапана для компрессора типа GA250 сер.№WUX; шт.; 2. Приложение №2 Ведомость объемов работ РЗ 3745757 Текущий ремонт компрессора GA250 №6 (филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС») № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечания. Раздел 1. Типовой текущий ремонт компрессора.. 1; # Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250FF производитель-ностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер APF147834 # 1. Общий осмотр компрессора, контроль воздушно-масляных утечек. # 2. Проверка рабочих параметров компрессора (до и после обслуживания) # 3. Проверка функционирования клапанов компрессора; 4. Проверка установок термореле и автоматов; # 5. Проверка и протяжка силовых электрических соединений; # 6. Чистка теплообменников; # 7.Замена воздушных фильтров; # 8.Замена масла; # 9. Замена масляных фильтров; # 10. Проверка эвакуационной линии маслосепаратора; # 11. Переборка клапана минимального давления; # 12. Переборка обратных клапанов; # 13. Переборка маслоотсечных клапанов; # 14. Переборка дренажных клапанов; # 15. Смазка подшипников основного эл. двигателя; # 16. Опробование.; компрессор; 1. Раздел 2. Материалы. 2.1; Смазка консистентная ROTO-GLIDE GREEN, 400г. 290885140; шт.; 1. 2.2; Масло компрессорное RIF NDURANCE, 5л.; шт.; 2. 2.3; Масло компрессорное RIF NDURANCE, 20л; шт.; 6. Раздел 3. Запчасти. 3.1; Набор сервисный ТО 4000 для компрессора типа GA250 сер.№APF; шт.; 1. 3.2; Набор сервисный набор дренажного клапана для компрессора типа GA250 сер.№APF; шт.; 1. 3.3; Набор сервисный набор обратного клапана для компрессора типа GA250 сер.№APF; шт.; 2.

Приложение №3

Ведомость объемов работ РЗ 3745758 Текущий ремонт компрессора GA250 №7

(филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Типовой текущий ремонт компрессора. |  |  |  |  |
| 1 | # Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250 FF производитель-ностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер APF147835 # 1. Общий осмотр компрессора, контроль воздушно-масляных утечек. # 2. Проверка рабочих параметров компрессора (до и после обслуживания) # 3. Проверка функционирования клапанов компрессора; 4. Проверка установок термореле и автоматов; # 5. Проверка и протяжка силовых электрических соединений; # 6. Чистка теплообменников; # 7. Замена воздушных фильтров; # 8. Замена масла; # 9. Замена масляных фильтров; # 10. Проверка эвакуационной линии маслосепаратора; # 11. Переборка клапана минимального давления; # 12. Переборка обратных клапанов; # 13. Переборка маслоотсечных клапанов; # 14. Переборка дренажных клапанов; # 15. Смазка подшипников основного эл. двигателя; # 16. Опробование. | компрессор | 1 |  |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |
| 2.1 | Смазка консистентная ROTO-GLIDE GREEN, 400г. 290885140 | шт. | 1 |  |
| 2.2 | Масло компрессорное RIF NDURANCE, 5л. | шт. | 2 |  |
| 2.3 | Масло компрессорное RIF NDURANCE, 20л | шт. | 6 |  |
| Раздел 3. Запчасти |  |  |  |  |
| 3.1 | Набор сервисный ТО 4000 для компрессора типа GA250 сер.№APF | шт. | 1 |  |
| 3.2 | Набор сервисный набор дренажного клапана для компрессора типа GA250 сер.№APF | шт. | 1 |  |
| 3.3 | Набор сервисный набор обратного клапана для компрессора типа GA250 сер.№APF | шт. | 2 |  |

Согласно графику выполнения работ.

Согласно графику выполнения работ.

Согласно графику выполнения работ.