Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 72.20.29.120 Выполнение работ по дополнительной археологической разведке с проведением государственной историко-культурной экспертизы с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на участке производства работ по проекту: «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской. «Этап 1 Объекты энергетики»»

Лот № 0061-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ЛГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

Требованиями к соблюдению действующей нормативной документации	7

Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику (после заключения договора)	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

5.	Приложения	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| --- | --- |
| Заказчик | Акционерное общество «Ленгидропроект» |
| ТТ | Технические требования |
| УТВС | Управление тепло- и водоснабжения |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 72.20.29.120 Выполнение работ по дополнительной археологической разведке с проведением государственной историко-культурной экспертизы с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на участке производства работ по проекту: «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской. «Этап 1 Объекты энергетики»»

Цель выполнения работ

Определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на участке производства работ по проекту: «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской. «Этап 1 Объекты энергетики»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 72.20.29.120 Выполнение работ по дополнительной археологической разведке с проведением государственной историко-культурной экспертизы с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на участке производства работ по проекту: «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской. «Этап 1 Объекты энергетики»» | г. Норильск | Участок производства работ по проекту: «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 72.20.29.120 Выполнение работ по дополнительной археологической разведке с проведением государственной историко-культурной экспертизы с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на участке производства работ по проекту: «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской. «Этап 1 Объекты энергетики»» | Усл.ед. | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 72.20.29.120 Выполнение работ по дополнительной археологической разведке с проведением государственной историко-культурной экспертизы с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на участке производства работ по проекту: «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской. «Этап 1 Объекты энергетики»» | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 3 (трех) месяцев с даты, следующей за датой заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ «ОКПД2 72.20.29.120 Выполнение работ по дополнительной археологической разведке с проведением государственной историко-культурной экспертизы с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на участке производства работ по проекту: «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской. «Этап 1 Объекты энергетики»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Состав работ | В составе работ по проекту «УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильской. «Этап 1 Объекты энергетики» предполагается выполнение работ по строительству нескольких отпаек существующих линий электропередач, замене провода участка отпайки и переустройству участка ВЛ-35 кВ. Производство работ будет осуществляться как в пределах ранее обследованных участков, так и участков в отношении которых ранее Государственная историко-культурная экспертиза не проводилась - в пределах участков суммарной площадью 1,51 га (0,8 + 0,23 + 0,28 + 0,2 = 1,51 га), примыкающим к ранее обследованным участкам, согласно Предписания государственного органа о необходимости проведения археологической разведки (Предоставление сведений от 15.05.2026 г. № ОКН-20260515-39583557515-3– приложение 2). В комплекс работ входит: - Проведение историко-архивных и библиографических исследований участков производства работ и прилегающей территории; - Проведение натурных научно-археологических исследований; - Проведение камеральных научно-археологических исследований; - Выполнение графического оформления; - Составление отчетной документации; - Обеспечение проведения Государственной историко-культурной экспертизы в границах участков производства работ по результатам археологической разведки, при наличии замечаний - устранение полученных замечаний; - Получение акта Государственной историко-культурной экспертизы земельных участков; - Получение согласования Регионального органа охраны объектов культурного наследия |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Курирование работ | Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность. |
|  | Контроль качества | Контроль качества работ осуществляется сотрудниками Заказчика в режиме «онлайн» по мере ведения полевых изысканий |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Требования к персоналу | Выполнение работ должно осуществляться специалистами, имеющими Открытый лист от Министерства культуры РФ, имеющих действующую аккредитацию в Министерстве культуры РФ. Копии документов, подтверждающих квалификацию персонала, предоставляются Подрядчиком перед началом выполнения работ по Договору. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Требования к результату работ | Результатом работ являются выполненные в соответствии с ТТ: - технический отчёт по результатам археологической разведки; - согласование Регионального органа охраны объектов культурного наследия - акт Государственной историко-культурной экспертизы (заключение). |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок приемки результатов работ | Приемка результатов работ осуществляется в следующем порядке: Подрядчик передает Акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2 экз.) с приложением к нему результата работ (п. 2.1.1.). |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Оформление отчетной документации | Подрядчик обязан передать Заказчику технический отчет по археологической разведке на русском языке в количестве 2 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр документации в электронном виде в формате pdf, и в редактируемом формате: *doc* и *dwg*, акт Государственной историко-культурной экспертизы с отчетной документацией на бумажном носителе – 1 экз., электронная версия на CD - 1 экз. (в не редактируемом формате), согласование Регионального органа охраны объектов культурного наследия, электронная версия на CD - 1 экз. (в не редактируемом формате) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | ### Требованиями к соблюдению действующей нормативной документации | Работы выполняются в соответствии с нормативными документами, регулирующими проектно-изыскательскую и экологическую деятельность в РФ в действующей редакции, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022г. №1893 "Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". - Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ). |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | Подрядчик обязан выполнить работы надлежащего качества и в указанные сроки. |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Порядок исполнения договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | ### Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику (после заключения договора) | Имеющиеся у Заказчика материалы, планы, схемы и координаты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком в течение 5 дней с даты заключения договора. Другие имеющиеся у Заказчика проектные материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика, в рабочем порядке. |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Технико-коммерческое предложение (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

4.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1., не допускается.

Приложения

Приложение № 1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

Приложение №2. Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ от 15.05.2026 г. № ОКН-20260515-39583557515-3.

Приложение №3. Сметная документация.

Приложение № 1 к ТТ

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее – ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- При составлении сметной документации на подготовку проектной документации рекомендуется дополнить Технические требования пунктом о составлении проектной организацией Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.

- При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

суточные - 700 руб./сутки;

проживание – 5000 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образец сметы

на основные и дополнительные проектные работы,

а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №

на проектные работы

_____________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ___________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

| N пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого без учета НДС |  |  |  |

Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

(наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

к Договору    от___ ______202___  №_________

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:

| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы и инженерные изыскания _________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ___________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ______________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат | Обоснование | Сметная стоимость, руб. |  |
|  |  |  | инженерных изысканий | проектных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Инженерные изыскания |  |  |  |
|  | Наименование сметы на инженерные изыскания |  | <X> |  |
| II | Проектная документация |  |  |  |
|  | Наименование сметы на проектные работы |  |  | <X> |
| III | Рабочая документация |  |  |  |
|  | Наименование сметы на проектные работы |  |  | <X> |
|  | Итого по видам работ |  | <X> | <X> |
|  | ВСЕГО |  | <X> |  |

Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

(наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы по работам,

связанным с проектированием объекта (форма 4п)

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжительность командировки, сутки | Продолжительность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации ________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №2 к ТТ

Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ от 15.05.2026 г. № ОКН-20260515-39583557515-3

(Публикуется отдельным файлом)

Приложение №3 к ТТ

Сметная документация

(Публикуется отдельным файлом)