«Утверждаю»

Исполнительный директор

АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ А.Н. Болотов

Технические требования

Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг 	3

1.4.	Существующее положение 	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Груз | Трансформатор ТДЦ-265000/500-У1 |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг

#### Цель оказания услуг

1.3.1. Целью перевозки является перемещение трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 с места временного хранения на место разгрузки и его установка на штатное место  на территории Загорской ГАЭС-2.

#### Существующее положение

Трансформатору ТДЦ-265000/500-У1 зав.№161034 проводились мероприятия по комплексной диагностике состояния  в заводских условиях АО «ПК ХК Электрозавод» (далее - «Отправитель»).

Погрузка трансформатора в месте погрузки будет производиться силами и средствами Отправителя.

Место погрузки: г. Москва ул. Электрозаводская, д. 21, АО «ПК ХК Электрозавод».

Место разгрузки: Московская область, Сергиево-Посадский район, пгт Богородское, станционный узел Загорской ГАЭС-2.

Габаритно-весовые характеристики трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 указаны в Приложении №1 к Техническим требованиям.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг | АО «Загорская ГАЭС-2», Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, поселок городского типа Богородское, дом 101 | Трансформатор ТДЦ-265000/500-У1 зав.№161034 |  |

#### Иные требования и сведения общего характера

Способ разгрузки трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 необходимо согласовать с Заказчиком до начала оказания Услуг.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 | Условная единица | 1 |
|  | Услуги по разгрузке трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 на штатное место | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг | С даты, следующей за датой заключения Договора | - Не позднее 2 (двух) месяцев с даты заключения Договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг: Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | Перевозка трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 (далее - «Груз») должна выполняться в соответствии с действующими: - Правилами дорожного движения (Редакция от 1 сентября 2025 года), Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов и другими действующими нормами и инструкциями. - Порядком обмена электронными экспедиторскими документами, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.04.2026 № 469; - Проектом новых Правил перевозок, размещенном на портале regulation.gov.ru (ID 02/08/03-26/00166150); Разгрузка Груза должна выполняться в соответствии с действующими: - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26.11.2020 № 461 (ред. от 22.01.2024). - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 N 753Н. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оказание Услуг | Перевозчик обязан: - до начала оказания Услуг по выгрузке Груза должен разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить ППР на выполнение всего комплекса работ. - подготовить площадки и оборудование в соответствии с утвержденным ППР и заводской документацией для проведения работ. - определить тип и количество транспорта, необходимого для осуществления перевозки, способы закрепления Груза на транспортном средстве в зависимости от объёма и характера перевозки; - подать автотранспорт на погрузку в дату и время, установленные Заявкой Заказчика; - принять Груз к перевозке, перевести, выгрузить в месте разгрузки и передать его Заказчику в месте разгрузки; - обеспечить сохранность Груза при перевозке и разгрузке. Транспортировка Груза производится на площадку Заказчика с установкой на штатное место. Исполнитель должен обеспечить выполнение такелажных и разгрузочных работ с применением необходимых устройств и приспособлений. Для контроля ударных воздействий при транспортировке, трансформатор должен быть оснащен регистратором транспортных толчков. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия | Допуск на объект производится в соответствии с регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «Загорская ГАЭС-2»», утвержденного приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 №ЗГАЭС2/83-0037. Перевозчик обязан: - подать автотранспорт на погрузку в дату и время, установленные Заявкой Заказчика; - принять к Груз к перевозке, перевести, выгрузить и передать его Заказчику в месте разгрузки; - обеспечить сохранность Груза при перевозке и разгрузке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование и материалы | Грузоподъёмные механизмы, приспособления, необходимые перевозки и выгрузки, применяются Перевозчиком с учетом характеристик Груза, подлежащего перевозке и выгрузке. Выбор средств крепления Груза на транспортном средстве осуществляется так, чтобы обеспечить безопасность движения, сохранность перевозимого Груза и транспортного средства. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Перевозчика | Оказание Услуг производится силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг. До начала оказания Услуг в рамках исполнения Договора, Перевозчик представляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала (разряд, категории) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг. | По завершении перевозки груза в полном объеме, Перевозчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания перевозки, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг перевозки в 2 (двух) экземплярах, оформленный по форме Приложения № 3 к ТТ, составленный на основании транспортных накладных подтверждающих перевозку груза в полном объеме. По окончании оказания сопутствующих перевозке услуг Перевозчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты сдачи-приемки оказанных сопутствующих услуг, оформленный по форме Приложения № 2 к ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования информационной безопасности | Информационная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с Федеральными законами № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования информационной безопасности результата оказания Услуг | Любая информация, полученная Перевозчиком в ходе ознакомления с объемом оказываемых Услуг, к которой относится и вся информация о производственных активах Заказчика, содержание которых Перевозчик получит или может получить в ходе оказания Услуг, является собственностью Заказчика и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. Перевозчик обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Перевозчику запрещается: - Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, планы расположения, технические характеристики оборудования; - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - Передавать третьим лицам любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Заказчику | - - Акт сдачи-приемки услуг перевозки в 2 (двух) экземплярах; - Акты сдачи-приемки оказанных сопутствующих услуг в 2 (двух) экземплярах. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Перевозчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности | Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи Заказчику если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить, и устранение которых от него не зависело. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию Услуг | В случае привлечения к оказанию Услуг соисполнителей, Перевозчик обязан представить Заказчику на момент согласования Договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими Услуг. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Стоимость услуг определяется на основании ценового коммерческого предложения Перевозчика по форме приложения № 4 к настоящим техническим требованиям.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №5 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг».

5. Приложения

1. Характеристики Груза;

1.1. ВБИЕ.672834.066ГЧ ТДЦ-265000/500-У1 Габаритный чертеж

1. 2. ВБИЕ.687479.080СБ. Монтаж трансформатора на транспортере ТПЛ-200 Сборочный чертеж

1.3. ВБИЕ.687479.080. Монтаж трансформатора на транспортере ТПЛ-200

1.4. ВБИЕ.687459.184СБ ТДЦ-265000/500-У1 Монтаж транспортных креплений Сборочный чертеж

2. Акт сдачи-приёмки оказанных сопутствующих услуг (форма);

3. Акт сдачи-приёмки услуг перевозки (форма);

4. Форма ценового коммерческого предложения;

5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг

Заместитель исполнительного директора

-главный инженер						                              М.М. Нурмагомедов

Начальник отдела ценообразования

и приемки выполненных работ						              Т.К. Шишмарова

Начальник ПТО								                       С.И. Шейка

Ведущий инженер ОКО 							                  В.В. Касаткин

Приложение №1 к ТТ

Характеристики Груза

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Длина в транспортном состоянии | мм | 8380 |
| 2. | Ширина в транспортном состоянии | мм | 3180 |
| 3. | Высота в транспортном состоянии | мм | 3890 |
| 4. | Масса транспортная (без масла) | т | 166 |

В соответствии с заводской документацией (ВБИЕ.672834.025 ИМ) разгрузка трансформатора осуществляется краном соответствующей грузоподъемности. Места и схемы строповки указаны в габаритном чертеже (ВБИЕ.672834.066ГЧ).

Трансформатор допускается разгружать бескрановым способом – стягиванием с транспортера на шпальную клеть соответствующими лебедками (тракторами) через полиспасты по рельсам (балкам), установленным под днище трансформатора. Рельсы (балки) следует устанавливать рядом с балками жесткости дна. Количество устанавливаемых металлических балок (рельсов) и их прочность должны обеспечивать сохранность трансформатора при разгрузке. При транспортной массе трансформатора до 220т необходимо устанавливать не менее 4 балок. Подъем и опускание трансформатора гидродомкратами производить поочередно: одной, а затем другой стороны трансформатора. Наклон трансформатора не должен превышать 3%. Запрещается поднимать трансформатор со всех сторон одновременно. Домкраты должны устанавливаться в местах, указанных в габаритном чертеже. Установка домкратов в других местах недопустима.

Приложение №2 к ТТ

ФОРМА

Акт сдачи-приёмки оказанных сопутствующих услуг №___ от «____» ________ 20__г.

к Договору №_____ от _________

Заказчик: _______________________________________________________

Перевозчик: _______________________________________________________

| № | Наименование услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Итого: ______________________________________________________________

Сумма НДС: _________________________________________________________

Всего оказано услуг: __________________________________________________

Всего оказано услуг на сумму: ___________________________________________

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

| От Заказчика: _________________ м.п. |  | От Перевозчика: _________________ м.п. |
| --- | --- | --- |
| От Заказчика: | От Перевозчика: |  |
| м.п. | м.п. |  |

Приложение №3 к ТТ

ФОРМА

Акт сдачи-приёмки услуг перевозки №___ от «____» ________ 20__г.

к Договору №_____ от _________

Заказчик: _______________________________________________________

Перевозчик: _____________________________________________________

| № | Наименование услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Итого: ______________________________________________________________

Сумма НДС: _________________________________________________________

Всего оказано услуг: __________________________________________________

Всего оказано услуг на сумму: ___________________________________________

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

| От Заказчика: _________________ м.п. |  | От Перевозчика: _________________ м.п. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От Заказчика: | От Перевозчика: |  |  |
| м.п. | м.п. |  |  |

- Приложение № 4 к ТТ

|  | ФОРМА ЦЕНОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Стоимость ед. изм. руб. | Общая стоимость, руб. |  |
| 1 | Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Итого стоимость по договору |  |  |  |  |  |
| 3 | НДС 22% |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого стоимость по договору с учетом НДС: |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5 к ТТ

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг

1. Сметы и расчеты составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков оказания услуг.

2. Расчет стоимости услуг выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (пояснительная записка по заполнению формы 3П представлена в Приложении №1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг).

3. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются (гр.7 формы 3П, приложение №1) до двух знаков после запятой.

Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате, «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы 3п

при составлении смет на оказание услуг.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3п Приложения №2 к Пояснительной записке по заполнению формы 3п.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

- К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена вПриложении3 к пояснительной записке.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при выполнении работ и услуг:

- суточные-700 руб./сутки;

- проживание-3500руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).

При учете командировочных расходов необходимо прикладывать документы, обосновывающие стоимость проезда (например, screenshot с сайтов авиа-, ж/д –компаний).

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА (Образец)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия ___(%)

(Должность единоличного

исполнительного органа

контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации)            _____________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(Краткое/Полное наименование

организации контрагента/подрядчика)                                    ________________ (ФИО)

м.п

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образцы оформления сметной документации на оказание услуг

Образец 3П

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________ (Подрядчик) _________________ И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ И.О.Ф.. СМЕТА № на оказание услуг Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии выполнения работ и услуг, этапа, вида работ и услуг_______________________________________ Наименование организации подрядчика________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб._____________________________________ 2. Расчет стоимости оказания работ 2.1 Накладные расходы, %__________________________________________ 2.2 Себестоимость работ___________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности,% _____________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_________ Всего (руб.)_______________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Приложение № 3

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение №___ к смете №______

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначе- ния (туда/обратно) | Стоимо- сть проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимо- сть суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость прожива ния, руб./сут. (без НДС) | Кол-во коман диро вок | Кол-во коман диро ванных человек | Итого стоимость командиро вочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.