Технические требования на оказание услуг

| 71.20.19.130 | Услуги по оценке условий труда |
| --- | --- |

«Проведение специальной оценки условий труда»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 3. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

4. Приложения………………………………………………………………………………………. 18

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| --- | --- |
| Заказчик | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

  - Наименование закупаемой продукции

Проведение специальной оценки условий труда

  - Цель оказания услуг

Обеспечение безопасности персонала Филиала путем оценки влияния вредных и опасных производственных факторов

  - Иные требования и сведения общего характера

1.4.1. СОУТ проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

1.4.2. Процедуры:

1.4.3. идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов,

1.4.4. исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов,

1.4.5. отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов,

1.4.6. оформление результатов проведения специальной оценки условий труда, проводятся в соответствии с требованиями Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н .

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование параметров | Обязательное значение, требуемое Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | # Разработка Календарного плана оказания услуг по СОУТ | Календарный план разрабатывается в соответствии со сроками оказания услуг, указанными в настоящих Технических требованиях. |
| 2. | # Идентификация потенциально вредных и опасных факторов | Идентификация потенциально вредных и опасных факторов (далее – идентификация вредности (опасности) – сопоставление выявленных на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда |
| 3. | # Разработка Перечня рабочих мест | Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, согласовывается заказчиком и исполнителем на основании предварительного Перечня рабочих мест (приложение №1 к ТТ). |
| 4. | Исследования и измерения потенциально вредных и опасных факторов. | Исследования и измерения фактических значений идентифицированных потенциально вредных и опасных факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром) организации, проводящей специальную оценку условий труда. |
| 5. | Классификация условий труда | Условия труда по степени вредности и опасности подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение специальной оценки условий труда _ | с даты, следующей за датой заключения договора | 11.12.2026 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование | испытательная лаборатория (центр) должна быть аккредитована федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа Российской Федерации по аккредитации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации, на проведение исследований и измерений факторов производственной среды и трудового процесса, указанных в части 3 статьи 13 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» |  | Документ об аккредитации с областью аккредитации на проведение замеров вредных производственных факторов в рамках проведения специальной оценки условий труда |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к Исполнителю |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Учредительный документ | устав должен содержать указание на осуществление организацией в качестве одного из видов деятельности специальной оценки условий труда |  | Копия устава |  |
|  | Персонал | иметь в штате не менее пяти экспертов, аттестованных на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и занятых в организации на постоянной основе, в том числе не менее одного эксперта, имеющего профильное образование по одной из следующих специальностей: врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям |  | Справка с приложением выписки из штатного расписания |  |
|  | Страхование | быть застрахованной в системе обязательного страхования ответственности организаций, проводящих специальную оценку условий труда |  | Справка |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Акт об оказании услуг | Сдача и приемка Услуг по каждому этапу оформляется двусторонним Актом об оказании Услуг/УПД. Возможно предоставление актов в электронной форме через операторов электронного документооборота |  |  |  |
|  | Отчет | Оформление организацией, проводящей специальную оценку условий труда, результатов специальной оценки условий труда в виде отчета |  |  |  |
| 2.1.3. | Предоставление информации в информационные системы | В соответствии с разделом 3 статьи 18 Федерального закона №426-ФЗ организация, проводящая СОУТ передает результаты специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учета результатов специальной оценки условий труда (далее – информационная система учета). |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результаты специальной оценки условий труда | Отчет о проведении специальной оценки условий труда по форме согласно приложению №3 к приказу министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 №817н |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования ОТ, ПБ | Соблюдать санитарные нормы и правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, Правила охраны труда, правила промышленной безопасности, правила противопожарной безопасности |  |  |  |
|  | Отраслевые нормы | Соблюдать отраслевые нормы и правила, законодательство Российской Федерации в области промышленной и экологической безопасности |  |  |  |
| 3.1.3. | Корпоративные нормы | Выполнять требования Экологической политики и политики в области охраны труда Группы РусГидро |  |  |  |
| 3.1.4 | конфиденциальность | Соблюдать меры конфиденциальности по отношению к исходным данным предоставляемых Филиалом, а также данным, полученным в результате оказания Услуг |  |  |  |
| 3.1.5 | Персональные данные | Соблюдать требования Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» |  |  |  |

Приложение №1 к ТТ

Предварительный Перечень рабочих мест, на которых необходимо проведение специальной оценки условий труда

| № рабочего места | Наименование рабочего места (должность/профессия), (код ОКТМО - 95708000) | Количество рабочих мест/Количество работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Служба эксплуатации |  |  |
| Участок турбинного и гидромеханического оборудования |  |  |
| 131.24.301 | Слесарь-сантехник 6 разряд | 1/1 |
| 131.24.301 | Слесарь-сантехник 5 разряд | 1/1 |