ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

ОКПД2 39.00.22.000. Разработка проекта рекультивации земель

«Золошлакоотвал №1» СП АО «Чукотэнерго»

Эгвекинотская ГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

Приложения	15

# 1. Общие сведения

1.1.	Обозначения и сокращения

| ТТ | техническое требование |
| --- | --- |
| ОКДП2 | общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| АО | акционерное общество |
| СП | структурное подразделение |

1.2.	Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 39.00.22.000 Разработка проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС включая комплексные инженерные изыскания.

1.3. Цель оказываемых работ

1.3.1. Выполнение требований части б п. 4 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 г. № 781 "Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации земель" разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель обеспечивается арендаторами.

1.3.2. Приведение земельного участка, нарушенного при хранении отходов V класса опасности, в состояние, пригодное для дальнейшего использования по целевому назначению.

1.3.3. Возврат рекультивированного земельного участка прежнему землепользователю.

1.4. Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 689201, Чукотский а.окр, Иультинский район, рп Эгвекинот-1. | Золошлакоотвал №1 |  |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

1.5.1. Исполнитель направляет запрос об исходных данных, требуемых к выполнению услуги, представителю Заказчика на электронный адрес: makrinskaya_ya@chukotenergo.ru, ptoeko@chtes.chukotenergo.ru.

1.5.2. Замечания, выявленные в период согласования разработки проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» с надзорными органами, установленные законодательство РФ в области окружающей среды, Исполнитель устраняет в рабочем порядке, расходы повторного согласования возлагаются на Исполнителя.

1.5.3. Исполнитель обязан обеспечить проезд специалиста, проживание на 14 календарных дней и обеспечить местами проживания (койко-местом) и питанием для персонала в районе расположения объекта Заказчика самостоятельно. Заблаговременно оповестить официальным письмом Заказчика о приезде специалиста с предоставлением анкеты и согласием на обработку данных (приложение №1, №2)

1.5.4. Исполнитель обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счёт своим специалистам, которые участвуют в замерах.

1.5.5. Доставку материалов, инструмента, приспособлений принадлежащих Исполнителю к месту выполнения работ и обратно осуществляет Исполнителем самостоятельно и за свой счёт.

1.5.6. Исполнитель обеспечивает свой персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счёт.

1.5.7. Исполнитель обязан не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

1.5.8. Характеристика проектируемого и рекультивируемого объекта указана в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Месторасположение золошлакоотвала | п. Эгвекинот, земельный участок арендован Эгвекинотской ГРЭС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Акт обследования гидротехнических сооружений Б/Н от 16.05.2008 г. |
| 2 | Тип золошлакоотвала | Пойменный |
| 3 | Наименование отходов V класса опасности, размещаемые на золошлакоотвале, код по ФККО | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная (Код по ФККО - 614 400 022 05) |
| 4 | Химический состав золошлакового материала | Алюминий, железо, калий, кальций, магний, натрий |
| 5 | Месторасположение грунта для покрытия поверхности золошлакоотвала, его объем в куб. м | п. Эгвекинот |

# 2. Требования к продукции

2.1.	Требования к объёмам и срокам

2.1.1.	Перечень к видам услуг

Таблица 2.1. Перечень и объём оказываемых работ и услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выезд специалиста на объект: - замеры: геодезическая съемка масштаба для точного плана рельефа, границ и дамб; - фотофиксация: привязка к координатам всех скважин, точек отбора и деформацией (панорамная и детальная съёмка каждой точки бурения, мест отбора проб, дефектов дамб, фото с геотегами (привязка к GPS)); - сбор исходно-разрешительной документации данных; - разбивка сети скважин (закрепление на местности точек бурения (минимум 5 на профиль) с привязкой к гос. системой координат); - составление ситуационного плана и акт визуального обследования. | усл. ед. | 1 |
| 2. | Инженерно-геологические изыскания (бурение и отбор проб) 2.1. проходка скважин (бурение, глубина на 5-10 и ниже подошвы золошлакоотвала); 2.2 отбор керна (извлекать сплошной столбик грунта (керн) с послойным описанием. Выход керна не менее 80%); 2.3. отбор проб золошлаковых отходов (схема «конверт») 2.4. отбор проб грунта основания 2.5. отбор проб воды (из скважин и (при наличии) из поверхностных водоемов в зоне влияния. Бутылки с кислотной консервацией (для металлов)) 2.6. документация на отбор (акт отбора проб: дата, время, координаты, глубина, номер емкости, внешний вид пробы) | шт. | 5 |
| 3. | Лабораторные анализы (аккредитованная лаборатория) 3.1. физико-механические (зола/грунт): гранулометрический состав, плотность, влажность, пористость, уголь внутреннего трения, удельное сцепление и т.д. ; 3.2. валовое содержание тяжелых металлов (Pb,Cd,Zn,Cu,As, YG) pH,содержание сульфатов, хлоридов; 3.3. Химическая (вода) жесткость, нефтепродукты, БПК5, тяжелые металлы; 3.4. радиологические и т.д.. | шт. | 4 |
| 4. | Разработка проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» | шт. | 1 |
| 5. | Согласование Исполнитель сам и за свой счет обязан получить положительные заключения и согласования в следующих инстанциях: 5.1. Собственником земельного участка (участок муниципальный); 5.2. Росприроднадзор - положительное заключение. | шт. | 2 |

2.1.2.	Требования к срокам оказанию услуг

Таблица 3.1. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 01.02.2027 | Не позднее 31.12.2027 |  |

  - 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции Наименование работ/этапа работ (Таблица 2.1): ОКПД2 39.00.22.000.  Разработка проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 4.1 Таблицы. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место оказание услуг | Оказание услуг осуществляется с выездом к Заказчику 689201, Чукотский а.окр, Иультинский район, рп Эгвекинот-1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством оборудования для выполнения данного вида услуг, находящихся в исправном состоянии. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к участнику |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие допуска СРО (саморегулируемых орган) | Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации и (или) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ). | Согласие с требованием | - Копия свидетельства о членстве СРО; - Выписка из реестра членов СРО с перечнем видов работ, к которым имеется допуск. |  |
| 2.2. | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. | -//- | Справка о кадровых ресурсах |  |
| 2.3. | Наличие опыта | Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров), при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 70 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | -//- | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Обязанности Исполнителя по сбору исходных данных | Исполнитель обязуется за свой счет и своими силами запросить, получить и оплатить все необходимые исодные данные от третьих лиц (включая, но не ограничиваясь Росгидромет, органы Росреестра, Роснедра, органы местного самоуправления) для выполнения инженерных изысканий и разработки проекта рекультивации. Все расходы, связанные с получением указанных сведений (государственные пошлины, сборы, оплаты услуг стороних организаций) включены в цену договора и дополнительному возмещению не подлежатю Исполнитель несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставления полученных исходных данных Заказчику | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг являются: По 1 этапу: 1. Выезд специалиста на территорию Эгвекинотской ГРЭС; 2. Акта обследования, который будет являться неотъемлемой частью исходных данных для проектирования, акт отбора проб; 3. Акт выполненных работ. в формате Microsoft Word, в формате Pdf. По 2 этапу: 1. Разработанные документы, указанные в п.3,п.4 табл. 2.1. и предоставленные в формате Microsoft Word, в формате Pdf. 2. Согласованные документы, от надзорных органов указанные в п. 5 табл. 2.1. 2. Акт выполненных работ. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Все документы указанные в п.3, п.4 табл. 2.1. передаются: - скан копии в формате Pdf направляются представителю Заказчика на электронный адрес ptoeko@chtes.chukotenergo.ru; makrinskaya_ya@chukotenergo.ru - в формате Microsoft Word направляются представителю Заказчика на электронный адрес ptoeko@chtes.chukotenergo.ru; makrinskaya_ya@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | Акт об оказании услуг подписывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, и направляется Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к передаче результатов оказанных услуг | По завершению оказания услуг Исполнитель по Почте России (за свой счёт) направляет Заказчику оригиналы документов указанных в п.п. 3.2.1: |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с актуальными национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к ответственности за предоставляемые услуги | Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на оказанные Услуги должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных ошибок и неточностей. В случае обнаружения в заключениях недостоверной информации и неточностей, Исполнителю направляется претензия. Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 дней с момента получения претензии. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | ### Требования к надёжности Исполнителя | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Исполнитель не должен входить в реестр подрядчиков, с ненадёжной репутацией. | ### Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Процедура взаимодействия с Заказчиком | Исполнитель обязан предоставить контактные данные своего представителя для взаимодействия с Заказчиком. Макринская Ю.А. тел. раб:8(42722) 2-41-68; электронный адрес: makrinskaya_ya@chukotenergo.ru Семашко К.А.; тел. раб:8(42737) 4-21-54; электронный адрес: ptoeko@chtes.chukotenergo.ru | -//- | ### Фамилия Имя Отчество представителя от Исполнителя, телефон, электронной почты, часовой пояс для корректного общения |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведённой в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги

# 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками

# Приложения

Приложение № 1

к Техническому требованию

Персональные данные

АНКЕТА

(для организации доступа на территорию объекта)

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

Дата											/Подпись/

Приложение № 2

к Техническому требованию

# Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, место нахождения: 689201, Чукотский а.окр, Иультинский район, рп  Эгвекинот-1, ИНН: 8700000339) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

______________                                                          			___________________________

(дата)						                                             		(подпись)