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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc239406523]1. Общие сведения
1.1.	Обозначения и сокращения

	ТТ
	техническое требование 

	ОКДП2
	общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	АО
	акционерное общество

	СП
	структурное подразделение



1.2.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 39.00.22.000 Разработка проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС включая комплексные инженерные изыскания.
1.3. Цель оказываемых работ
1.3.1. Выполнение требований части б п. 4 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 г. № 781 "Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации земель" разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель обеспечивается арендаторами.
1.3.2. Приведение земельного участка, нарушенного при хранении отходов V класса опасности, в состояние, пригодное для дальнейшего использования по целевому назначению. 
1.3.3. Возврат рекультивированного земельного участка прежнему землепользователю.

1.4. Существующее положение
[bookmark: _Toc154755102]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	689201, 
Чукотский а.окр, Иультинский район, рп  Эгвекинот-1.
	Золошлакоотвал №1
	



[bookmark: _Toc48062863][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
1.5.1. Исполнитель направляет запрос об исходных данных, требуемых к выполнению услуги, представителю Заказчика на электронный адрес: makrinskaya_ya@chukotenergo.ru, ptoeko@chtes.chukotenergo.ru. 

1.5.2. Замечания, выявленные в период согласования разработки проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» с надзорными органами, установленные законодательство РФ в области окружающей среды, Исполнитель устраняет в рабочем порядке, расходы повторного согласования возлагаются на Исполнителя.

1.5.3. Исполнитель обязан обеспечить проезд специалиста, проживание на 14 календарных дней и обеспечить местами проживания (койко-местом) и питанием для персонала в районе расположения объекта Заказчика самостоятельно. Заблаговременно оповестить официальным письмом Заказчика о приезде специалиста с предоставлением анкеты и согласием на обработку данных (приложение №1, №2)

1.5.4. Исполнитель обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счёт своим специалистам, которые участвуют в замерах.

1.5.5. Доставку материалов, инструмента, приспособлений принадлежащих Исполнителю к месту выполнения работ и обратно осуществляет Исполнителем самостоятельно и за свой счёт.

1.5.6. Исполнитель обеспечивает свой персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счёт.

1.5.7. Исполнитель обязан не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

1.5.8. Характеристика проектируемого и рекультивируемого объекта указана в таблице 2.


Таблица 2
	№ п/п
	Месторасположение золошлакоотвала
	п. Эгвекинот, земельный участок арендован Эгвекинотской ГРЭС

	1
	Основание для проектирования
	Акт обследования гидротехнических сооружений Б/Н от 16.05.2008 г. 

	2
	Тип золошлакоотвала
	Пойменный

	3
	Наименование отходов V класса опасности, размещаемые на золошлакоотвале, код по ФККО
	Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная
(Код по ФККО - 614 400 022 05)

	4
	Химический состав золошлакового материала
	Алюминий, железо, калий, кальций, магний, натрий

	5
	Месторасположение грунта для покрытия поверхности золошлакоотвала, его объем в куб. м
	п. Эгвекинот
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[bookmark: _Toc239406524]2. Требования к продукции
2.1.	Требования к объёмам и срокам
2.1.1.	Перечень к видам услуг
Таблица 2.1. Перечень и объём оказываемых работ и услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выезд специалиста на объект:
- замеры: геодезическая съемка масштаба для точного плана рельефа, границ и дамб;
- фотофиксация: привязка к координатам всех скважин, точек отбора и деформацией (панорамная и детальная съёмка каждой точки бурения, мест отбора проб, дефектов дамб, фото с геотегами (привязка к GPS));
- сбор исходно-разрешительной документации данных;
- разбивка сети скважин (закрепление на местности точек бурения (минимум 5 на профиль) с привязкой к гос. системой координат);
- составление ситуационного плана и акт визуального обследования.
	усл. ед.
	1

	2.
	Инженерно-геологические изыскания (бурение и отбор проб)
2.1. проходка скважин (бурение, глубина на 5-10 и ниже подошвы золошлакоотвала);
2.2 отбор керна (извлекать сплошной столбик грунта (керн) с послойным описанием. Выход керна не менее 80%);
2.3. отбор проб золошлаковых отходов (схема «конверт»)
2.4. отбор проб грунта основания 
2.5. отбор проб воды (из скважин и (при наличии) из поверхностных водоемов в зоне влияния. Бутылки с кислотной консервацией (для металлов))
2.6. документация на отбор (акт отбора проб: дата, время, координаты, глубина, номер емкости, внешний вид пробы)
	шт. 
	5

	3. 
	Лабораторные анализы (аккредитованная лаборатория)
3.1. физико-механические (зола/грунт): гранулометрический состав, плотность, влажность, пористость, уголь внутреннего трения, удельное сцепление и т.д. ;
3.2. валовое содержание тяжелых металлов (Pb,Cd,Zn,Cu,As, YG) pH,содержание сульфатов, хлоридов;
3.3. Химическая (вода) жесткость, нефтепродукты, БПК5, тяжелые металлы;
3.4. радиологические и т.д..
	шт.
	4

	4.
	Разработка проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1»
	шт.
	1

	5.
	Согласование
Исполнитель сам и за свой счет обязан получить положительные заключения и согласования в следующих инстанциях:
5.1. Собственником земельного участка (участок муниципальный);
5.2. Росприроднадзор - положительное заключение.
	шт. 
	2






2.1.2.	Требования к срокам оказанию услуг
Таблица 3.1. Требования по срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Разработка проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	01.02.2027
	Не позднее 31.12.2027
	


























[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc237602326][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc239406525]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _GoBack]Таблица 4. Требования к качеству продукции Наименование работ/этапа работ (Таблица 2.1): ОКПД2 39.00.22.000.  Разработка проекта рекультивации земель «Золошлакоотвал №1» СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 4.1 Таблицы.

	Согласие с требованием
	-//-
	

	0. 
	Место оказание услуг
	Оказание услуг осуществляется с выездом к Заказчику 689201, 
Чукотский а.окр, Иультинский район, рп  Эгвекинот-1
	Согласие с требованием
	-//-
	

	0. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством оборудования для выполнения данного вида услуг, находящихся в исправном состоянии.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1. 
	Требования к участнику

	2.1.
	Наличие допуска СРО (саморегулируемых орган)
	Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации и (или) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ). 
	Согласие с требованием
	- Копия свидетельства о членстве СРО;
- Выписка из реестра членов СРО с перечнем видов работ, к которым имеется допуск. 
	

	2.2.
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих  соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	-//-
	Справка о кадровых ресурсах
	

	2.3.
	Наличие опыта
	Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров), при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 70 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении.
	-//-
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.
	

	1. 
	Требования к результатам услуг
	
	
	

	2. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Обязанности Исполнителя по сбору исходных данных
	Исполнитель обязуется за свой счет и своими силами запросить, получить и оплатить все необходимые исодные данные от третьих лиц (включая, но не ограничиваясь Росгидромет, органы Росреестра, Роснедра, органы местного самоуправления) для выполнения инженерных изысканий и разработки проекта рекультивации.
Все расходы, связанные с получением указанных сведений (государственные пошлины, сборы, оплаты услуг стороних организаций) включены в цену договора и дополнительному возмещению не подлежатю
Исполнитель несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставления полученных исходных данных Заказчику
	Согласие с требованием
	-//-
	

	0. 
	Результат оказания услуг
	Результатом оказания услуг являются:
По 1 этапу:
1. Выезд специалиста на территорию Эгвекинотской ГРЭС;
2. Акта обследования, который будет являться неотъемлемой частью исходных данных для проектирования, акт отбора проб;
3.  Акт выполненных работ.
 в формате  Microsoft Word, в формате Pdf.  
По 2 этапу:
1. Разработанные документы, указанные в п.3,п.4 табл. 2.1. и предоставленные в формате  Microsoft Word, в формате Pdf.
2. Согласованные документы, от надзорных органов указанные в п. 5 табл. 2.1.
2. Акт выполненных работ.
	Согласие с требованием


	[bookmark: _Toc181885453][bookmark: _Toc214025084][bookmark: _Toc237598331][bookmark: _Toc237602328][bookmark: _Toc239406526]-//-
	

	2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Все документы указанные в  п.3, п.4 табл. 2.1. передаются:
-  скан копии в формате Pdf направляются представителю Заказчика на электронный адрес ptoeko@chtes.chukotenergo.ru; makrinskaya_ya@chukotenergo.ru
-  в формате Microsoft Word направляются представителю Заказчика на электронный адрес ptoeko@chtes.chukotenergo.ru; makrinskaya_ya@chukotenergo.ru
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181885454][bookmark: _Toc214025085][bookmark: _Toc237598332][bookmark: _Toc237602329][bookmark: _Toc239406527]-//-
	

	1. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг 
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181885455][bookmark: _Toc214025086][bookmark: _Toc237598333][bookmark: _Toc237602330][bookmark: _Toc239406528]-//-
	

	1. 
	Требования к срокам оформлению  результатов оказанных услуг
	Акт об оказании услуг подписывается Заказчиком  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня  получения, и направляется Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181885456][bookmark: _Toc214025087][bookmark: _Toc237598334][bookmark: _Toc237602331][bookmark: _Toc239406529]-//-
	

	1. 
	Требования к передаче результатов оказанных услуг
	По завершению оказания услуг Исполнитель по Почте России (за свой счёт) направляет Заказчику оригиналы документов указанных в п.п. 3.2.1:
	
	
	

	1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	[bookmark: _Toc181885457][bookmark: _Toc214025088][bookmark: _Toc237598335][bookmark: _Toc237602332][bookmark: _Toc239406530]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с актуальными национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
	Согласие с требованием
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	1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Требования к ответственности за предоставляемые услуги
	Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на оказанные Услуги должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных ошибок и неточностей. В случае обнаружения в заключениях недостоверной информации и неточностей, Исполнителю направляется претензия. Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 дней с момента получения претензии.
	Согласие с требованием
	
	

	1. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	[bookmark: _Toc181885459][bookmark: _Toc214025090][bookmark: _Toc237598337][bookmark: _Toc237602334][bookmark: _Toc239406532]Требования к надёжности Исполнителя
	[bookmark: _Toc181885460][bookmark: _Toc214025091][bookmark: _Toc237598338][bookmark: _Toc237602335][bookmark: _Toc239406533]Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Исполнитель не должен входить в реестр подрядчиков, с ненадёжной репутацией.  
	[bookmark: _Toc181885461][bookmark: _Toc214025092][bookmark: _Toc237598339][bookmark: _Toc237602336][bookmark: _Toc239406534]Согласие с требованием
	
	

	6.2
	Процедура взаимодействия с Заказчиком
	Исполнитель обязан предоставить контактные данные своего представителя для взаимодействия с Заказчиком.
Макринская Ю.А. 
тел. раб:8(42722) 2-41-68;
электронный адрес:  
makrinskaya_ya@chukotenergo.ru 
Семашко К.А.; 
тел. раб:8(42737) 4-21-54;
электронный адрес:  
ptoeko@chtes.chukotenergo.ru 

	-//-
	[bookmark: _Toc214025093][bookmark: _Toc237598340][bookmark: _Toc237602337][bookmark: _Toc239406535]Фамилия Имя Отчество представителя от Исполнителя, телефон, электронной почты, часовой пояс для корректного общения
	





[bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc237602338][bookmark: _Toc239406536]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведённой в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги

[bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc239406537]4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками 

[bookmark: _Toc239406538]Приложения

Приложение № 1
к Техническому требованию



Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта)
[image: Описание: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография


0. Фамилия:
0. Имя:
0. Отчество:
0. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
0. Число, месяц и год рождения:
0. Место рождения (город, район, область, край, республика):
0. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
0. Семейное положение:
0. Адрес регистрации (прописки):
0. Адрес фактического места проживания:
0. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
0. Контактный телефон:
0. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.



Дата											/Подпись/




Приложение № 2
к Техническому требованию

[bookmark: _Toc237602339][bookmark: _Toc239406539]Согласие на обработку персональных данных


[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, место нахождения: 689201, Чукотский а.окр, Иультинский район, рп  Эгвекинот-1, ИНН: 8700000339) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 


[bookmark: _Toc371578799][bookmark: _Toc371577648]______________                                                          			___________________________
[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]         (дата)						                                             		(подпись)
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