ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 43.99.90.190 Техническое обслуживание ГТС и прочих сооружений Воткинской ГЭС по устройству разметки дорожного полотна для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Воткинская ГЭС"»

(Лот № 1-ТО-БПД-2027-ВотГЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)……………………………..….3

- Заказчик (подразделение Заказчика) …………………………………………………………….3

- Цели и задачи. Существующее положение ……………………………………………………..3

- Требования к закупаемым услугам (технические и иные характеристики)…………………..3

- Сроки оказания услуг .………………..…………………………………………………………..5

- Иные условия оказания услуг 	……………………………………………………………....5

- Требования к Участнику закупки …………………………………………………………….....6

- Требования к документации по ценообразованию ………………………………………….....6

- Приложения ………………………………………………………………………………………7

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг).

ОКПД2 43.99.90.190 Техническое обслуживание ГТС и прочих сооружений Воткинской ГЭС по устройству разметки дорожного полотна для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Воткинская ГЭС"

2. Заказчик (подразделение Заказчика)

Наименование заказчика: Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» (далее – Филиал).

Адрес заказчика: 617760, Пермский край, г.о.Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д.1/2.

Подразделение-куратор: Группа гидротехнических сооружений и производственных зданий Производственно-технической службы.

3.Цели и задачи. Существующее положение.

3.1. Цель: обеспечение безопасности движения транспорта по дорогам, проходящим по земляным плотинам №1-4, мостовым сооружениям здания ГЭС и водосливной плотине.

3.2. Задача: восстановление горизонтальной дорожной разметки полотна автомобильных дорог для обеспечения условий безопасности при движении автотранспорта.

3.2. Существующее положение:

Гидротехнические сооружения включают в себя здание ГЭС в створе напорных сооружений гидроузла, водосливную плотину, земляные плотины №1-4, по которым проходят автомобильные дороги. Покрытие проезжей части дороги состоит из асфальтобетона.

По дорогам нанесена дорожная разметка. За время эксплуатации происходит истирание разметки, которую необходимо ежегодно обновлять.

4. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объём материалов | 1.1. Материалы применяются в соответствии с Перечнем типовых работ (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям (далее – ТТ)). 1.2. Материалы, используемые в процессе производства работ должны соответствовать следующим характеристикам: дорожная эмаль – коэффициент яркости не менее 30-40%; функциональная долговечность не менее 6 месяцев; светоотражение (использование стеклянных шариков 15-20% от массы эмали). 1.3. Материалы, используемые в процессе производства работ должны иметь соответствующие сертификаты и паспорта качества. 1.4. Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий проверку: а) наличия соответствующих сертификатов, указанных в п.1.3. настоящей Таблицы; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. |
| 2. | Объем оказываемых услуг | Услуги по восстановлению разметки дорожного полотна земляных плотин №1-4, мостов здания ГЭС и водосливной плотины оказываются в соответствии с Перечнем типовых работ (Приложение №1 к настоящим ТТ). |
| 3. | Организация оказания услуг | 3.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями следующих документов: - Настоящих ТТ, Перечнем типовых работ (Приложение №1 к настоящим ТТ) и Проектом организации дорожного движения (далее – ПОДД) (Приложение № 2 к настоящим ТТ); - Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; - РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с изменениями от 13.07.2020 и 19.12.2023); - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; - ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». |
| 4. | Организация оказания услуг | - Разработка и согласование со службами Филиала проекта производства работ (не менее чем за 20 дней до начала производства работ), включающего: - календарный план производства работ с детализацией задач по виду работ с указанием последовательности выполнения работ; - состав бригады с указанием перечня рабочего персона, необходимого для выполнения работ, с указанием количества и квалификации; - схемы организации рабочих мест с указанием требований по подготовке места работы и обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ: методов и последовательности производства работ, определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов; - решения по охране труда и промбезопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов; - Услуги оказываются персоналом, имеющим право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ при работах по наряду-допуску и распоряжению: - выдающим наряд - не менее 1 человека; - руководителем работ - не менее 1 человека; - производителями работ - не менее 1 человека; - члены бригады – не менее 2 человек. До начала оказания услуг предоставить следующие документы: а) копии протоколов о проверке знаний персонала постоянно действующей экзаменационной комиссией (далее – ПДЭК) организации; б) копии протоколов на всех членов ПДЭК (не менее 3-х человек) о проверке знаний в комиссии вышестоящих надзорных органов; в) копию приказа о создании комиссии по проверке знаний (ППБ, НТД в области промышленной безопасности) у своего персонала. - Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро», действующим в период производства работ (Приложение № 3 к настоящим ТТ); - Установленный внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Исполнителя и должен строго выполняться в соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» действующим в период производства работ; - Исполнителю необходимо: 4.5.1. Соблюдать график выполнения работ; 4.5.2. Выполнять работы в соответствии с Перечнем типовых работ, соблюдением технологии, качества производства работ; 4.5.3. Контролировать поставку материалов; 4.5.4. Обеспечивать наличие и достаточность кадровых, материальных, финансовых, инструментальных и технических ресурсов, привлекаемых для исполнения договора. |
| 5. | Оформление исполнительной документации | Представить Заказчику с Актом об оказании услуг исполнительную документацию: - акты входного контроля материалов; - сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, - акты освидетельствования скрытых работ. |
| 6. | Срок гарантии на результаты услуг | Не менее 6 месяцев c даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг либо с даты прекращения (расторжения) Договора в отношении объектов земляных плотин №1-4, мостов здания ГЭС и водосливной плотины. |

- Требования к срокам оказания услуг:

Таблица 2

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Восстановление разметки дорожного полотна земляных плотин №1-4, мостов здания ГЭС и водосливной плотины в 2027 г | 01.06.2027 | 20.08.2027 |
| 2. | Восстановление разметки дорожного полотна земляных плотин №1-4, мостов здания ГЭС и водосливной плотины в 2028 г | 01.06.2028 | 20.08.2028 |

Восстановление разметки дорожного полотна земляных плотин №1-4, мостов здания ГЭС и водосливной плотины проводится 1 раз в год – в период с июня по сентябрь.

6. Иные условия оказания услуг.

6.1. Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов услуг.

6.3. Особые условия оказания услуг:

Таблица 3

| № п/п | Условия производства работ |
| --- | --- |
| 1. | Производство работ на проезжей части при систематическом движении транспорта |

- Требования к Участнику закупки.

Таблица 4

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие собственного или арендуемого парка подъемных механизмов, строительной техники, автотранспорта, временных зданий и сооружений, спец. инструмента и приспособлений | Наличие у Участника на правах собственности/аренды/ на ином законном основании строительной техники, механизмов, достаточных для оказания услуг по предмету закупки: - Разметочная машина - не менее 1 шт. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки соответствующих сведений по форме «Справка о материально-технических ресурсах» Документации о закупке. |
| 2. | Требования к персоналу | Наличие в штате Участника (или по трудовым/гражданско-правовым договорам) следующих кадровых ресурсов: - дорожный рабочий – не менее 2 чел.; - мастер дорожных работ - не менее 1 чел. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки соответствующих сведений по форме «Справка о кадрах» Документации о закупке с приложением копий действующих квалификационных документов (удостоверения или квалификационные аттестаты). |
| 3. | # Наличие опыта оказания услуг | Наличие у Участника опыта оказания услуг по устройству дорожной разметки, при этом за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, Участником должны быть исполнены обязательства (оказаны указанные услуги), в общем/совокупном объеме не менее 10 % от начальной (максимальной) цены лота, указанной в Извещении Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке с приложением подтверждающих документов (копии договоров и актов об оказании услуг/выполнении работ, подписанных с обеих сторон). При рассмотрении и оценке заявки Участника будут учитываться только те сведения об объемах выполнениях аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются. |

- Требования к документации по ценообразованию.

8.1. Требования к обоснованию стоимости заявки Участника.

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в свободной форме.

9. Приложения

1. Перечень типовых работ по техническому обслуживанию земляных плотин №1-4, мостов здания ГЭС и ВП по устройству дорожной разметки на период 2027-2028г.г.;

2. Проект организации дорожного движения.