ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технической документации концепции музея

| № п/п | Перечень основных данных требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цели и задачи разработки проекта | Разработать техническую документацию для реализации музейной экспозиции на территории филиала «Анадырская ТЭЦ», для усиления корпоративной культуры и создания имиджа компании АО «Чукотэнерго». |
| 2. | Место расположения объекта | г. Анадырь, ул. Куркутского зд. 34 |
| 3. | Основные технические параметры | - Общая площадь объекта – 276 кв.м - - Техническая документация разрабатывается на основе проектно-сметной документация на Реконструкцию здания ВОХР филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» 08-2025 АР Том 1. Все размеры, количество материалов и другие привязки, указанные в документации, подлежат уточнению после проведения демонтажных работ Заказчиком или Подрядчиком, выполняющим строительные работы на Объекте. |
| 4 | Исходные данные | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: - проектно-сметная документация на Реконструкцию здания ВОХР филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» 08-2025 АР Том 1 (далее проект АР) - Скорректированный проект концепта музея Анадырской ТЭЦ от 13 августа 2026 года |
| 5. | Требования к выполнению документации и разделам документации, которые должны быть изготовлены и переданы Заказчику | В состав документации войдут следующие разделы и работы: 1. план демонтажа, относительно существующего проекта АР, 2. план возведения стен и перегородок, 3. план потолков, 4. итоговый план экспозиции (расстановка макетов, образцов и др. оборудования), 5. план осветительных приборов, 6. план розеток и выключателей, 7. план полов, 8. развертки стен, 9. ведомость чистовых отделочных материалов, осветительных приборов и мебели, 10. ведомость оборудования, макетов, образцов |
| 6. | Требования к сдаче документации заказчику | Документацию предоставить электронном варианте в формате PDF |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку технической документации концепции музея

| № п / п | Этапы. Наименование работ. | % соотношение от общей стоимости проекта | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | Окончание |
| 1 | Подготовка технической документации. | 100% | Определяется датой поступления первого авансового платежа и предоставления полного пакета исходных данных. | 40 рабочих дней |
| Итого |  |  |  | 40 рабочих дней* |

*Сроки указаны без учета времени на согласование заказчиком

| СОГЛАСОВАНО: __________________________ «____» ________________ 2026 года | УТВЕРЖДАЮ: _____________________ «____» ________________ 2026 года |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

исходных данных

| № п/п | Наименование документа | Срок передачи | Оригинал / копия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденное техническое задание | После подписания договора |  |
| 2. | Перечень используемых материалов и технических условий | После подписания договора |  |
| 3. | Перечень и фото мебели, оборудования, визуальных материалов предметов интерьера, которые должны быть учтены в дизайн – проекте | После подписания договора |  |

Отметка «ПЕРЕДАНО», проставляемая сторонами в графе «Срок передачи», свидетельствует о том, что все документы описанные напротив такой отметки — переданы Заказчиком Исполнителю в полном объеме одновременно с подписанием Перечня Исходных данных.