УТВЕРЖДАЮ:

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________________М.В. Нешев

«_____»____________________2026г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по комплексной подготовке и формированию исполнительной документации для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

Лот     - ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к видам и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 4. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4. Приложения	8

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РД 1834-16-60 | Рабочий документ 1834-16-60 разработан АО «Институт Гидропроект» |
| --- | --- |
| РД 1834-16-61 | Рабочий документ 1834-16-61 разработан АО «Институт Гидропроект» |
| РД 1834-16-62 | Рабочий документ 1834-16-62 разработан АО «Институт Гидропроект» |
| РД 1834-16-64 | Рабочий документ 1834-16-64 разработан АО «Институт Гидропроект» |
| РД 1834-10-1260 | Рабочий документ 1834-10-1260 разработан АО «Институт Гидропроект» |
| РД 1834-14-560 | Рабочий документ 1834-14-560 разработан АО «Институт Гидропроект» |
| ‍СНиП | Строительные нормы и правила |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по комплексной подготовке и формированию исполнительной документации для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

  - Цель оказания услуг

Разработка, оформление, комплектация и обеспечение подписания исполнительной документации по выполнению комплекса строительно-монтажных работ на объектах строительства «Автодорога от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска» и «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания (Рабочий документ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Автодорога от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска» | Московская область, Сергиево-Посадский район, пгт. Богородское | РД 1834-16-60 РД 1834-16-61 РД 1834-16-62 РД 1834-16-64 |
| 2 | «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» |  | РД 1834-10-1260 РД 1834-14-560 |

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное инженерно-техническое сопровождение, разработка, оформление, комплектация и обеспечение подписания исполнительной документации по: |  |  |  |
| 1 | РД 1834-16-60 - ИД на весь комплект РД | компл. | 1 |
| 2 | РД 1834-16-61 - ИД на весь комплект РД | компл. | 1 |
| 3 | РД 1834-16-62 - ИД на весь комплект РД | компл. | 1 |
| 4 | РД 1834-16-64 - ИД на весь комплект РД | компл. | 1 |
| 5 | РД 1834-10-1260 ИД на комплекс работ по устройству лотков Л4-8/2, Л11-8/2, Л10-8/2, Л12-8/2, Л1-8/2, водоотводных канав на бермах и укреплению откосов | компл. | 1 |
| 6 | РД 1834-14-560 на весь комплект РД | компл. | 1 |

- *РД может заменён на другой комплект по усмотрению Заказчика

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока выполнения услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Срок выполнения услуг «ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по комплексной подготовке и формированию исполнительной документации для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | С даты подписания договора | В течении 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг / этапа услуг (позиции 1-6 Таблицы 2): «ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по комплексному инженерно-техническому сопровождению, разработке, оформлению, комплектации и обеспечению подписания исполнительной документации для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям. | - |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами (НТД): СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (Утв. и введён в действие приказом Минстроя России от 24 декабря 2019 года №861/пр. Дата введения — 25 июня 2020 года) (в действ. ред.); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения». Новый стандарт ввели в действие с 1 ноября 2024 года приказом Росстандарта от 22 октября 2024 года № 1479-ст. (в действ. ред.). - Услуги по ведению исполнительной документации (далее - ИД) (разработке, оформлению и комплектации) оказываются на основании рабочей документации, разрабатываемой генеральным проектировщиком и выдаваемой Заказчиком «в производство»; - исполнительная документация должна соответствовать требованиям Приказу Минстроя РФ от 16.05.2023 №334/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (действует с 01.03.2026; в ред. Приказа Минстроя РФ от 23.06.2025 N 369/пр) (в действ. ред.) |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
| 1.2.1 | Требование к способам оказания услуг по выполнению исполнительной документации | Подготовка исполнительных геодезических схем должна осуществляться в dwg формате (ПО типа NanoCAD или AutoCAD). Акты освидетельствования (скрытых работ, строительных конструкци) и актов освидетельствования ответственных конструкций должны быть составлены в docx формате (ПО типа Word). |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |
| 1.3.1 | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель привлекает для выполнения работ специалистов имеющих среднее профессиональное или высшее образование в строительной сфере и имеющих опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.2.1‍ | Результат оказания услуг | Разработанные, оформленные, скомплектованные и подписанные комплекты всеми членами комиссии исполнительной документации по выполнению комплекса работ на объектах строительства «Автодорога от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска» и «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |
|  |  | Исполнитель должен передать заказчику полный, подписанный всеми членами комиссии комплект ИД, который подтверждает фактически выполненные работы, на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре по каждому рабочему документу согласно перечню (Таблица 2 ТТ). В комплект ИД входят: акты освидетельствования (скрытых работ, строительных конструкций) с исполнительными схемами (с привязками к осям) с нанесением проектного и фактических положений конструкций, с проектными и фактическими отметками, размерами и уклонами, документы о контроле качества материалов, протоколы результатов испытаний, а также акты освидетельствования ответственных конструкций. |  |  |
| 2.3 | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |
| 2.3.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель обязан: - в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты об оказании Услуг по форме Приложения № 4 к Договору с приложением Отчета об оказании Услуг. |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| 3.1 | В ходе оказания услуг Исполнитель собственными силами разрабатывает, оформляет, комплектует ИД, устраняет все замечания выданные заказчиком и авторским надзором , а также обеспечивает подписание ИД. |  |  |  |
| 4. | Прочие требования к оказываемым услугам |  |  |  |
| 4.1. | ### - Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе оказания услуг. При нарушениях, влияющих на качество оказываемых услуг, Заказчик имеет право прекратить оказание услуг до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений. |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- 4. Приложения

- Рабочий документ 1834-16-60 (передаётся Заказчиком Исполнителю)

- Рабочий документ 1834-16-61 (передаётся Заказчиком Исполнителю)

- Рабочий документ 1834-16-62 (передаётся Заказчиком Исполнителю)

- Рабочий документ 1834-16-64 (передаётся Заказчиком Исполнителю)

- Рабочий документ 1834-10-1260 (передаётся Заказчиком Исполнителю)

- Рабочий документ 1834-14-560 (передаётся Заказчиком Исполнителю)

Руководитель ПТГ ЗСУ                                                      А.В. Демьянова ________________