Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 62.02.20. Оказание услуг по автоматизации и сопровождению бухгалтерского и финансового учета на базе 1С Бухгалтерия 8.3».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3	Цель оказания услуг	4

1.4	Основные задачи, решаемые в рамках оказания услуг:	4

1.5	Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.6	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Общество, Заказчик | Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (АО «Институт «Гидропроект») |
| --- | --- |
| Исполнитель | Организационно-правовой субъект, оказывающий услуги по Договору. |
| Договор | Соглашение между Заказчиком и Исполнителем с целью реализации данных Технических Требований. |
| 1С:БП КОРП | 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 КОРП |
| 1С:ЗУП | 1С: Заработная плата и управление персоналом 8.3 |
| 1С:УР | 1С: Управление ресурсами 8.2 |
| 1С:УД | 1С: Учет договоров 8.2 |

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 62.02.20 Оказание услуг по автоматизации и сопровождению бухгалтерского и финансового учета на базе 1С Бухгалтерия 8.3»

Консультационные услуги, поддержка и обновление 2 –х типовых конфигураций на платформе:

- 1С: Предприятие 8.3: 1С:БП; 1С:ЗУП;

- 1С: Предприятие 8.2: 1С:УР; 1С:УД.

Доработка функции бюджета доходов и расходов в автоматизированной информационной системе финансово-экономического управления, разработанной на платформе 1С: Предприятие 8. 2 (конфигурация 1С: Учет договоров).

  - Цель оказания услуг

Автоматизация бухгалтерского, налогового, управленческого учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности Общества, всех этапов подготовки и размещения заказа на закупку товаров, работ и услуг, а также подготовку управленческой отчетности и отчетности по МСФО.

  - Основные задачи, решаемые в рамках оказания услуг:

- оказание консультационных услуг и услуг по автоматизации и сопровождению программы 1С Предприятие;

- обновление конфигураций и регламентированной отчетности, с поддержанием всех реализованных доработок системы;

- - ведение учета имущества и оптимизация процесса проведения инвентаризации с применением терминалов сбора данных, повышение достоверности и оперативности получаемой информации об имуществе в разрезе сотрудников и помещений;

- - развитие механизмов для организации проведения всех этапов подготовки и размещения заказа на закупку товаров, работ и услуг, в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и внешними системами» (далее – ФЗ №223);

- - обеспечение оперативного доступа к управленческой информации вне зависимости от места и времени для ответственных сотрудников различных подразделений и принятия на ее основе обоснованных и своевременных управленческих решений;

- - автоматизация функции бюджетного контроля - предупреждать (не допускать) в процессе исполнения Бюджета Общества отклонения от утвержденных плановых показателей. Система бюджетного контроля регламентирует процедуры и устанавливает критерии принятия решений о соответствии инициированных затрат, закупок, выплат утвержденным плановым показателям.

- обеспечение актуального состояния конфигурации, отражающего изменения в законодательстве в период сдачи отчетности. Своевременное внесение новых доработок системы, учитывая изменения МСФО и требований ПАО «РусГидро»;

- поддержание автоматического заполнения внешних отчетов, обеспечение актуальности обработок, написанных для заполнения Консолидационных таблиц и расшифровок в рамках подготовки ежеквартальной бухгалтерской отчетности, учитывая изменения МСФО и требования ПАО «РусГидро»;

- поддержание в работоспособном состоянии механизмов синхронизации данных между конфигурациями 1С: Предприятие;

- поддержание в работоспособном состоянии обмена между распределенными информационными базами и разрешение конфликтов и ошибок обмена;

- оказание услуг по настройке прав пользователей;

- оказание консультационных услуг пользователям по телефону и лично по формированию и сдаче отчетности, закрытию периода, расчетам налога на прибыль, закрытию счетов, настроек программы в отчетный период, в том числе видов расчета, отражению их в бухгалтерском учете, учету налога на доходы физических лиц и страховых взносов в соответствии с законодательством РФ;

- анализ требований пользователей на доработку системы, на основании заявок на выполнение работ (далее-ЗВР) и их реализация по согласованию с ключевыми пользователями;

- доработка программ на основании заявок на выполнение работ (далее ЗВР), с указанием в обязательном порядке количества необходимых трудозатрат исполнителя;

- согласование ЗВР с ключевыми пользователями;

- тестирование и внедрение доработок, исправление выявленных неточностей;

- оформление технической документации на основании требований пользователей;

- сопровождение конфигурации 1С:УД, 1С:УР и 1С: БП;

- доработка функционалов конфигураций 1С:УД, 1С:УР и 1С: БП для автоматизации ведения учета имущества и проведения инвентаризации с применением терминалов сбора данных;

- актуализация пользовательской документации с учетом внесенных в конфигурацию изменений;

- проведение обучающих семинаров для работников Заказчика по адресу Москва, Волоколамское шоссе, д.2.

  - Существующее положение

- Система реализовывается с использованием платформы «1С: Предприятие 8» Заказчика;

- Система имеет ряд реализованных доработок.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | 1С: Предприятие 8.3: 1С:БП КОРП; 1С:ЗУП | 125080, Москва г, ш Волоколамское, д. 2, этаж 5, помещ. I, ком. 12 | Процессы ввода, хранения, обработки и представления сведений по ведению бухгалтерского, налогового, управленческого учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации, всех этапов подготовки и размещения заказа на закупку товаров, работ и услуг, ведению оперативного складского учета имущества, управлению автотранспорта, учета имущества организации, а также подготовку управленческой отчетности и отчетности по МСФО |
|  | 1С: Предприятие 8.2: 1С:УР; 1С:УД | 125080, Москва г, ш Волоколамское, д. 2, этаж 5, помещ. I, ком. 12 | Бизнес-процессы Компании по управлению затратами и денежными средствами, а также контроль эффективности выполнения этих процессов. Процедуры бюджетного контроля проводятся в рамках процесса исполнения плана и предусматривают проверку соответствия инициированных хозяйственных операций утвержденным бюджетам, а также соответствие приказам, политикам, регламентам и другим распорядительным документам Общества. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик: АО «Институт Гидропроект» (почтовый адрес - 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе д. 2, e-mail: hydro@hydroproject.ru, контактный телефон: 7 (495) 741-49-71) обладает необходимым количеством лицензий 1С и правами на использование программного продукта 1С: Предприятие 8.3 КОРП.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

В соответствии с настоящими техническими требованиями Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги, услуги внедрения, сопровождения и доработки системы автоматизированного учета с использованием конфигураций 1С:8.3, а также типовых конфигураций, адаптированных под нужды АО «Институт Гидропроект».

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Ориентировочный объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по сервисному обслуживанию, в т.ч.: | Час | 1000 |
|  | Обновление конфигураций и регламентированной отчетности, с поддержанием всех реализованных доработок системы; |  |  |
|  | Консультационно-аналитическое сопровождение; |  |  |
|  | Технологическое сопровождение и администрирование; |  |  |
|  | Осуществление доработок подсистем, согласно заявкам |  |  |
|  | Услуги по обеспечению защиты и безопасности данных |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров |  |  |

    - Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.02.20. Оказание услуг по автоматизации и сопровождению бухгалтерского и финансового учета на базе 1С Бухгалтерия 8.3 | с даты подписания Договора | в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Договора |

  - Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оказанию услуг по сервисному обслуживанию | Осуществлять услуги по сервисному обслуживанию следующих подсистем (с учетом всех ранее реализованных доработок): - «1С: Бухгалтерия 8»; - «1С: Заработная плата и управление персоналом 8»; - «1С: Управление ресурсами»; - «1С: Учет договоров», реализованная на основе прикладного решения «1С: Предприятие 8. Управление торговлей». В рамках услуг по сервисному обслуживанию оказываются следующие виды услуг: - обновление конфигураций и регламентированной отчетности, с поддержанием всех реализованных доработок системы; - по технологическому сопровождению и администрированию; - по консультационно-аналитическому сопровождению; - по модификации Системы по заявкам на выполнение работ (далее - ЗВР). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования по защите и безопасности данных | -Представители Исполнителя при работе с базами данных Заказчика обязаны соблюдать конфиденциальность и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - Исполнитель не имеет права использовать данные, полученные от Заказчика в ходе выполнения работ, при работе с другими клиентами и передавать их третьим лицам. - Работа с данными Заказчика должна проводиться на его территории и в присутствии представителя Заказчика. По соглашению сторон возможна организация удаленного доступа к рабочему месту заказчика с соблюдением мер информационной безопасности, принятых в организации Заказчика. - Гарантии отсутствия компьютерных вирусов и их вредоносных программ в обновлениях, конфигурациях и разрабатываемых (дорабатываемых) программных модулях. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации по доработке подсистем. | - Выполнение исполнителем работ по доработке подсистем осуществляется посредством обработки заявок пользователей, поступивших через электронную почту, по телефону. После получения заявки ответственный исполнитель организует процесс оценки работ: указывает план работ, проставляет в ней предполагаемую трудоемкость, которая согласовывается с Заказчиком. - Все изменения типовых конфигураций должны быть задокументированы и переданы заказчику. - Документация по доработке и разработкам должна содержать подробные инструкции пользователей и администраторов системы. - По окончании выполнения работ по заявке Результаты работ по развитию подсистем подлежат сдаче и приемке. - Факт выполнения Работ по Договору оформляется двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ с указанием конкретного периода выполнения Работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к месту оказания услуг | Услуги всех этапов оказываются специалистами Исполнителя на площадках (в том числе на телекоммуникационных ресурсах) Заказчика по адресу: 125080, Москва г, ш Волоколамское, д. 2, этаж 5, помещ. I, ком. 12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к рабочим процессам оказания услуг | Оперативное предоставление консультационных услуг по использованию вышеуказанных систем автоматизированного учета посредством телефонной связи, электронной почты (1 рабочий день) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу Исполнителя. | Исполнитель должен оказывать услуги квалифицированными специалистами, имеющими представление о методике формирования бюджета доходов и расходов исходя из нужд предприятия. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результатам услуг | Исполнитель должен оказывать услуги в срок и согласно задания указанных в заявке | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка оказанных услуг | Приемку оказанных услуг осуществляет лицо, непосредственно представившее заявку | Согласие с требованием |  |  |
|  | Учет оказанных услуг | В ходе оказания услуг исполнитель ведет текущий учет оказанных услуг путем заполнения соответствующей Протокола, содержащей информацию об объеме и стоимости оказанных услуг и заверенную подписями представителей исполнителя и заказчика. Оригинал Протоколов предоставляется заказчику до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, одновременно с закрывающими документами за отчетный месяц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | В срок до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, исполнитель представляет заказчику Счет на оплату и Акт оказанных услуг, в который включаются услуги, оказанные исполнителем заказчику в течение отчетного месяца. В подтверждение факта оказания услуг исполнитель также представляет заказчику оригинал Протокола учета оказанных услуг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Своевременное обновление адаптированных конфигураций по согласованию с заказчиком, с сохранением всей измененной функциональности. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Формирование предложений по улучшению функциональности автоматизированной системы. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поддержка, консультации по использованию автоматизированной системы учета удаленных подразделений учета посредством телефонной связи, электронной почты. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1 | Исполнитель должен иметь право на оказание комплексных услуг по автоматизации учетных и управленческих задач на основе системы программ «1С Предприятие», предоставленное Исполнителю правообладателем ПП 1С. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу услуг по каждому виду услуг), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора.

Бюджетный контроль является частью системы финансово-экономического управления.

Система финансово-экономического управления – контур системы управления Общества, включающий организацию и администрирование процесса финансово-экономического планирования, процесса исполнения финансово-экономических планов и обязательств, финансового учета, экономического анализа и контроля с целью обеспечения экономической эффективности и сбалансированности деятельности Общества, достижения целей Общества.