Технические требования

ОКПД2  71.12.35.110 Выполнение кадастровых работ для целей  оформления прав землепользования, установления (корректировки) охранных зон электросетевых объектов, изготовления технических планов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости (в том числе в результате разукрупнения электросетевых комплексов),  расположенных на территории Приморского края

Лот №36901-ПРО ДЭК-2027-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Приложения	13

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции.

Выполнение кадастровых работ для целей  оформления прав землепользования, установления охранных зон электросетевых объектов, изготовления технических планов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости (в том числе в результате разукрупнения электросетевых комплексов),  расположенных на территории Приморского края.

#### Цель выполнения работ

#### - оформление прав землепользования - установление публичных сервитутов (далее - ПС) для размещения объектов электросетевого хозяйства, уточнение местоположения границ земельных участков под электросетевыми объектами;

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (далее - ОЗ) сетевых объектов;

- постановка объектов капитального строительства (далее - ОКС) на кадастровый учет/ определение местоположения границ объектов недвижимости;

- снятие с кадастрового учета и прекращение права собственности в отношении снесенных объектов недвижимости на основании акта обследования (далее — АО);

- постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, входящих в состав электросетевых комплексов на территории Приморского края, в результате раздела данных комплексов (далее - раздел ОКС).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование объекта | Кадастровый номер объекта | Протяженность, км | Виды работ по объекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКС | ПС | ОЗ |
| 1 | Электросетевой комплекс, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PR0010394 | ВЛ-35 кВ Арсеньев1-Анучино-Чернышовка | 25:26:000000:714 | 48,7 | + (раздел) | + | - |
| 1.2 | PR0010401 | ВЛ-35 кВ Гражданка-Чернышовка |  | 5,8 |  | + | - |
| 1.3 | PR0010396 | ВЛ-35 кВ Арсеньев-Гражданка |  | 9,9 |  | + | - |
| 1.4 | PR0010425 | ВЛЭП-35 кВ Город-Аскольд |  | 1,79 |  | + | - |
| 1.5 | PR0010397 | ВЛ-35 кВ Арсеньев1-Город |  | 1,92 |  | + | - |
| 1.6 | PR0010395 | ВЛ-35 кВ Арсеньев1-Молодежная (ВЛ-35 кВ Арсеньев-РП-1 12.0), |  | 7,1 |  | + | - |
| 1.7 | PR0010405 | ВЛ-35 кВ Молодеж-Новос-В2 (ВЛ 35 кВ РП-1-Н-Сысоевка В-2 12.7, ВЛ 35 кВ РП-1-Лесная 4.2) |  | 20,6 |  | + | - |
| 1.8 | PR0010156 | ВЛ-35 кВ 2-х цепн. з/д ПС Молодежная |  | 1,36 |  | + | - |
| 1.9 | PR0010392 | ВЛ-35 кВ 2-х цепн. з/д ПС В-2 |  | 0,8 |  | + | - |
| 1.10 | PR0010398 | ВЛ-35 кВ В-2 Яковлевка-Андреевка |  | 30,5 |  | + | - |
| 1.11 | PR0010393 | ВЛ-35 кВ Андреевка-Яблоновка |  | 20,5 |  | + | - |
| 1.12 | PR0010406 | ВЛ-35 кВ Яблон-Марьян. до оп 68 |  | 12,4 |  | + | - |
| 1.13 | PR0010018 PR0010105 PR0011414 PR0011847 | ПС 35 кВ Андреевка |  | - |  | + | - |
| 1.14 | PR0011399 PR0011812 PR0011861 | ПС 35 кВ Анучино |  | - |  | - | - |
| 1.15 | PR0011415 PR0011844 | ПС 35 кВ В-2 |  | - |  | + | - |
| 1.16 | PR0011421 PR0011848 | ПС 35 кВ Варфоломеевка |  | - |  | + | - |
| 1.17 | PR0010007 PR0010006 PR0011849 | ПС 35 кВ Город |  | - |  | + | - |
| 1.18 | PR0011813 PR0011416 PR0011850 | ПС 35 кВ Гражданка |  | - |  | + | - |
| 1.19 | PR0011417 PR0011851 | ПС 35 кВ Лесная |  | - |  | + | - |
| 1.20 | PR0011394 PR0011845 | ПС 35 кВ НовоСысоевка |  | - |  | + | - |
| 1.21 | PR0011418 PR0011854 | ПС 35 кВ Чернышевка |  | - |  | + | - |
| 1.22 | PR0010005 PR0011419 PR0011855 | ПС 35 кВ Яблоновка |  | - |  | + | - |
| 1.23 | PR0011420 PR0011853 | ПС 35 кВ Яковлевка |  | - |  | + | - |
| 2 | Электросетевой комплекс № 8, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PR0003035 PR0003036 | ВЛ 110 кВ ПГРЭС-ХФЗ | 25:33:000000:1663 | 7,8 | + (раздел) | - | - |
| 2.2 | PR0003180 | ВЛ 110 кВ ПГРЭС-ХФЗ-Фридман-Анисимовка |  | 42,74 |  | - | - |
| 2.3 | PR0003397 PR0003380 PR0002768 | ЛЭП-110 кВ 2-х цепные Западная-АТЭЦ-Конгауз (Штыково) |  | 44,12 |  | + | - |
| 2.4 | PR0002920 | ВЛ 110 кВ Штыково-Факел-1,2 |  | 11,1 |  | - | - |
| 2.5 | PR0000729 PR0003884 PR0001519 PR0003865 | ПС 110 кВ Кролевцы |  | - |  | + | - |
| 2.6 | PR0000792 PR0003935 PR0003957 | ПС 110 кВ Факел реестровый номер 25:24:030101-17.1 |  | - |  | - | - |
| 2.7 | PR0000787 PR0003934 PR0003956 | ПС 110 кВ Штыково |  | - |  | + | - |
| 2.8 | демонтирована | Подстанция 110/35/6 кВ «Водопровод» (очистные сооружения) |  | - |  | - | - |
| 2.9 | PR0000786 PR0003920 | Подстанция 110/35/6 кВ «ХФЗ» зарегистрирована отдельно: «ПОДСТАНЦИЯ "ХФЗ" 110/35/6», кадастровый номер: 25:33:180112:4239, запись: № 25:33:180112:4239-25/064/2024-1 от 15.08.2024 |  | - |  | + | - |
| 3 | сооружение-электросетевой комплекс № 4, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PR0010367 | ВЛ 110 кВ «К-Богополь» | 25:04:000000:1160 | 31,4 | + (раздел) | + | - |
| 3.2 | PR0010365 | ВЛ 110 кВ «Богополь-Р» |  | 40,4 |  | + | - |
| 3.3 | PR0010378 PR0010372 | ВЛ 110 кВ «Богополь-Плавзавод» |  | 31,8 |  | + | - |
| 3.4 | PR0010368 | ВЛ 110 кВ «Ракушка-Тимофеевка-Ольга» |  | 28,95 |  | - | - |
| 3.5 | PR0010373 | ВЛ 110 кВ «Горбуша-Николаевка» |  | 9,55 |  | + | - |
| 3.6 | PR0010374 | ВЛ 110 кВ «Горбуша-Пластун» |  | 78,9 |  | + | - |
| 3.7 | PR0010375 | ВЛ 110 кВ «Горелое-Николаевка» |  | 10,35 |  | + | - |
| 3.8 | PR0011090 PR0010023 PR0011837 | ПС 110 кВ Николаевка |  | - |  | + | - |
| 3.9 | PR0010015 PR0011866 PR0011843 | ПС 110 кВ Плавзавод |  | - |  | + | - |
| 3.10 | PR0011359 | ПС 110 кВ Богополь |  | - |  | + | - |
| 3.11 | PR0011838 | ПС 110 кВ Ольга |  | - |  | - | - |
| 3.12 | PR0010024 PR0011839 PR0011822 | ПС 110 кВ Ракушка |  | - |  | - | - |
| 3.13 | PR0010004 PR0011877 | ПС 110 кВ Тимофеевка |  | - |  | - | - |
| 3.14 | PR0010019 | ПС 110 кВ Пластун |  | - |  | + | - |
| 4 | сооружение-электросетевой комплекс № 15, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PR0010402 | ВЛ 35 кВ «К — Кавалерово» | 25:04:000000:1472 | 8,5 | + (раздел) | + | - |
| 4.2 | PR0010388 | ВЛ 35 кВ «Кавалерово — Центральная» |  | 11,6 |  | + | - |
| 4.3 | PR0010389 | ВЛ 35 кВ «Крутая — Центральная» |  | 3,7 |  | + | - |
| 4.4 | PR0011969 PR0010390 | ВЛ 35 кВ «Фабричная-2 - Крутая» |  | 8,7 |  | + | - |
| 4.5 | PR0010391 | ВЛ 35 кВ «Фабричная-2 - Хрустальная» |  | 7,3 |  | + | - |
| 4.6 | PR0010386 | ВЛ 35 кВ «К — Фабричная-2 первая» |  | 11,9 |  | + | - |
| 4.7 | PR0010403 PR0010387 | ВЛ 35 кВ «К — Фабричная-2 вторая» |  | 10,45 |  | + | - |
| 4.8 | PR0009963 PR0011369 | ПС 35 кВ Кавалерово |  | - |  | + | - |
| 4.9 | PR0009969 PR0011846 PR0011370 | ПС 35 кВ Крутая |  | - |  | + | - |
| 4.10 | PR0010022 PR0011840 PR0011381 PR0011398 PR0011823 | ПС 35 кВ Фабричная-2 |  | - |  | + | - |
| 4.11 | PR0010002 PR0011841 PR0011388 | ПС 35 кВ Хрустальная |  | - |  | + | - |
| 4.12 | PR0010021 PR0011842 PR0011413 | ПС 35 кВ Центральная |  | - |  | + | - |
| 5 | Энергетический электросетевой комплекс №1 ВЛ-110 кВ и ПС-110/35/10/6 кВ Красноармейского района, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | PR0012770 | ВЛ-110 кВ «Новопокровка-Восток», «Рощино-Крутой Яр» | 25:06:210202:609 | 168,9 | + (раздел) | - | - |
| 5.2 | PR0012779 | ВЛ-110 кВ «Новопокровка-Ясная Поляна» |  | 23,8 |  | - | - |
| 5.3 | PR0012773 | ВЛ-110 кВ «Дальнереченск-Новопокровка» |  | 80 |  | - | - |
| 5.4 | PR0014174 | ПС 110 кВ Рощино |  | - |  | + | - |
| 5.5 | PR0014169 | ПС 110 кВ Новопокровка |  | - |  | - | - |
| 5.6 | PR0014175 | ПС 110 кВ Восток |  | - |  | - | - |
| 6 | Энергетический электросетевой комплекс №2 ВЛ-35 кВ и ПС-35 кВ Красноармейского района, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | PR0012809 | ВЛ-35 кВ «Рощино-Незаметное» протяженностью 11860 м. | 25:06:210202:607 | 11,86 | + (раздел) | - | - |
| 6.2 | PR0012801 | ВЛ-35 кВ «Новопокровка-Лукьяновка» протяженностью 18000 м. |  | 18 |  | + | - |
| 6.3 | PR0014184 | ПС-35-10 кВ «Лукьяновка» с металлическим ограждением площадью 1360 кв.м. и комплектом оборудования 35,10 кВ |  | - |  | + | - |
| 7 | сооружение - электросетевой комплекс № 10, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | PR0006109 | ВЛ-35 кВ Полевая — Орбита-1 | 25:11:000000:989 | 8,6 | + (раздел) | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №588-п от 09.09.2019) | - |
| 7.2 | PR0006110 | ВЛ-35 кВ Полевая — Орбита-2 |  | 8,6 |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №956-па от 30.12.2019) | - |
| 7.3 | PR0006084 | ВЛ-35 кВ Покровка - Полевая (ВЛ-35 кВ Полевая — Покровка) |  | 7,8 |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 252-п от 27.04.2020) | - |
| 7.4 | PR0005589 PR0005625 | ВЛ-35 кВ Липовцы — Дружба |  | 22,1 |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 645-п-73 от 26.06.23) | - |
| 7.5 | PR0005294 PR0005710 | ВЛ-35 кВ Дружба — Б-Оренбургская |  | 18,4 |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 969-85 от 02.08.2023) | - |
| 7.6 | PR0005655 | ВЛ-35 кВ Липовцы — Ильичевка |  | 14,25 |  | + | - |
| 7.7 | PR0005515 PR0005990 | ВЛ-35 кВ Липовцы — Восток-1 |  | 6,58 |  | + | - |
| 7.8 | PR0006051 | ВЛ-35 кВ Липовцы — Восток-2 |  | 6,9 |  | + | - |
| 7.9 | PR0005818 | ВЛ-35 кВ Н-Георгиевка — Покровка (ВЛ-35 кВ Покровка — Новогеоргиевка) |  | 22,94 |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №253-п от 27.04.2020) | - |
| 7.10 | PR0005822 | ВЛ-35 кВ Ильичевка - Н-Георгиевка (ВЛ-35 кВ Ильичевка - Новогеоргиевка) |  | 23,7 |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению№ 545-п-76 от 26.05.2023) | - |
| 7.11 | PR0006045 | ВЛ-35 кВ Б-Оренбургская - Пограничная (ВЛ-35 кВ Барано-Оренбургская — Пограничная) |  | 6,77 |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС) | - |
| 7.12 | PR0005912 | ВЛ-35 кВ Жариково - Пограничный (ВЛ-35 кВ Пограничная — Жариково) |  | 43,5 |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС) | - |
| 7.13 | PR0004777 PR0009513 | ПС 35 кВ Барано-Оренбургская |  | - |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 830-49 от 03.07.2023 (с изменениями № 915 от 19.07.2023) | - |
| 7.14 | PR0009449 | ПС 35 кВ Дружба |  | - |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 828-47 от 03.07.2023 (с изменением № 916 от 19.07.2023) | - |
| 7.15 | PR0009481 | ПС 35 кВ Новогеоргиевка |  | - |  | + | - |
| 7.16 | PR0009479 PR0009437 | ПС 35 кВ Орбита |  | - |  | + | - |
| 7.17 | PR0004759 PR0009516 | ПС 35 кВ Пограничная |  | - |  | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 829-48 от 03.07.2023 (с изменением №914 от 19.07.2023) | - |
| 8 | PR0043558 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35 Касатка, L-0,781 км, с. Ясное |  | 0,781 | - | - | + (корректировка) |
| 9 | PR0040835 | ВЛ-10 кВ от оп. №14/37/104 Ф-1 ПС Веденка-Веденка, L-4,042 км, с. Веденка (ул. Мелехина) |  | 4,042 | - | + | - |
| 10 | PR0002970 | ВЛ-6 кВ Ф № 7 ПС Надеждинская |  | 16,16 | - | - | + (корректировка) |
| 11 | PR0002801 | ВЛ 6 кВ Ф № 12 ПС Суражевка |  | 2,67 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 02-па от 11.01.2021) | - |
| 12 | PR0002953 | ВЛ 6 кВ Ф № 15 ПС Суражевка |  | 4,27 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 03-па от 11.01.2021) | - |
| 13 | PR0003201 | ВЛ 6 кВ Ф № 16 ПС Суражевка |  | 2,45 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 04-па от 11.01.2021) | - |
| 14 | PR0002967 | ВЛ 6 кВ Ф № 5 ПС Суражевка |  | 1,95 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 05-па от 11.01.2021) | - |
| 15 | PR0002969 | ВЛ 6 кВ Ф № 7 ПС Суражевка |  | 1,15 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 06-па от 11.01.2021) | - |
| 16 | PR0002972 | ВЛ 6 кВ Ф № 8 ПС Суражевка |  | 2,54 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 07-па от 11.01.2021) | - |
| 17 | PR0028005 | ВЛ-6 кВ фидер 15 ПС Большой Камень реестровый номер ЗОУИТ 25:36-6.269 | 25:36:000000:215 | 0,212 | + (определение координат границ) | - | - |
| 18 | PR0003837 | ПС 35 кВ Верхняя | 25:36:000000:788 | - | + (определение координат границ) | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 13.04.2020 № 107) | - |
| 19 | PR0028048 | Электрическая воздушная линия 6 кВ фидер № 14 ПС Верхняя п.Смоляниново | 25:24:000000:184 | 3,278 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 21.01.2021 № 15) | - |
| 20 | PR0028034 PR0028051 | Электрическая кабельная линия 6 кВ фидер № 9 ПС Депо | 25:24:000000:144 25:24:000000:972 | 2,044 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 21.01.2021 № 16, 21.01.2021 № 17) | - |
| 21 | PR0028050 | Электрическая воздушная линия 6 кВ фидер № 4 ПС Депо | 25:24:000000:186 | 3,571 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению от 21.01.2021 № 18) | - |
| 22 | PR0028049 | Электрическая воздушная линия 6 кВ фидер № 3 ПС Депо | 25:24:000000:338 | 3,254 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 21.01.2021 № 19) | - |
| 23 | PR0028039 | Электрическая воздушная линия 6 кВ ПС "Верхняя" фидер № 16 | 25:24:000000:1215 | 10,8 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 14.04.2021 № 88) | - |
| 24 | PR0002269 PR0003932 PR0002255 | ПС 110 кВ Чайка | 25:28:000000:1891725:28:000000:1995425:24:000000:22335 | - | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 26.02.2020 № 757) | - |
| 25 | PR0003938 PR0003854 PR0000768 | ПС 110 кВ Голдобин | 25:28:000000:1076 25:28:000000:1433 25:28:000000:1455 25:28:000000:1425 | - | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №4716-20-3093 от 25.11.20) | - |
| 26 | PR0000738 PR0000791 | ПС 110 кВ Улисс | 25:28:000000:2142925:28:000000:1077 | - | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №4782-20-3097 от 25.11.20) | - |
| 27 | PR0005845 | ВЛ 35 кВ Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково (L-29.42 ВЛ 35КВ "К-РЫБОЛОВ-ЖАРИКОВО") | 25:14:000000:296 (часть) | 29,42 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3306 от 25.01.21) | - |
| 28 |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3534 (ВЛ 0,4 Ф-1 Водокачка от КТП-160 №3534 с.Нестеровка 1-2) |  |  | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-210 от 10.02.21) | - |
| 29 |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП №3461 (ВЛ 0,4 Ф-3 МТМ от КТП-160 №3461 с.Барабаш-Левада 1-19) |  |  | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-212 от 10.02.21 | - |
| 30 |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3461 (ВЛ 0,4 Ф-1 Зерноток от КТП-160 №3461 с.Барабаш-Левада 1-8) |  |  | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №43-21-211 от 10.02.21) | - |
| 31 | PR0010376 | ВЛ-110 кВ Реттиховка-Арсеньев-2 (Черниговский МО) | 25:34:000000:9707 (часть) |  | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №33-па-22-268 от 28.01.22) | - |
| 32 | PR0005707 | ВЛ-110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка | 25:34:000000:9707 (часть) | 17,6 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №419-па-21-1126 от 06.05.21, №21-154 от 14.01.21) | - |
| 33 | PR0012551 | ВЛ 10 кВ Ф-4 "Вишневка-Вишневка" (ВЛ-10 " Ф-4 ВОДОХР.8.3 КМ) |  | 8,3 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №420-па-21-1128 от 06.05.21) | - |
| 34 | PR0012554 | ВЛ 10 кВ Ф-6 "Вишневка-Водохранилище" (ВЛ-10 " Ф-6 МТФ 1.5) |  | 1,5 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №421-па-21-1127 от 06.05.21) | - |
| 35 | PR0012552 | ВЛ 10 кВ Ф-5 "Вишневка-Водохранилище (ВЛ-10 " Ф-5 ВОДОХР.6.2КМ) |  | 6,2 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №878-па-20-3317 от 15.09.20) | - |
| 36 | PR0012570 | ВЛ 10 кВ Ф-7 "Вишневка-Калиновка"(ВЛ-10 ВИШН.КАЛИН.9,0 КМ) |  | 9 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №930-па от 29.09.2020) | - |
| 37 | PR0009480 PR0004804 PR0004776 | ПС 110 кВ Липовцы | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-171 от 10.01.20) | - |
| 38 | PR0005783 PR0005816 PR0006041 | ВЛ 35 кВ Корсаковка-Покровка (L-6.67 ВЛ-35 ОТП."КОРСАК-ПОКР"НА ПС"А-НИ, L-22.4 ВЛ 35 "КОРСАКОВКА-ПОКРОВКА"ДО ОП, L-2.7 ВЛ-35КВ КОРСАКОВКА-ПОКРОВКА) | 25:34:000000:12368(часть) | 31,77 | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1823 от 27.04.20, №20-1825 от 27.04.20) | - |
| 39 | PR0009484 PR0004805 PR0004775 | ПС 110 кВ Полевая | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 20-564 от 13.01.20) | - |
| 40 | PR0025663 | ПС 35/0,4 Производство-Незаметное | 25:06:200101:189 | - | - | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-2102 от 08.02.18) | - |
| 41 | PR0005992 PR0005811 | ВЛ-110 кВ Спасск-Мучная | 25:34:000000:11944 (часть) | 26,53 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2817 от 03.09.2020, №20-2812 от 25.08.20) | - |
| 42 | PR0027916 | Здание-трансформаторная подстанция №2146, назначение нежилое, 1-этажный. | 25:35:080201:219 | - | + (определение координат границ) | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5078 от 23.12.19) | + |
| 43 | PR0027922 | Здание-трансформаторная подстанция №2155, назначение нежилое, 1-этажный. | 25:35:080201:135 | - | + (определение координат границ) | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5079 от 23.12.19 | + |
| 44 | PR0027960 | Здание-трансформаторная подстанция №2069, назначение нежилое, 1-этажный. | 25:35:000000:1020 | - | + (определение координат границ) | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5080 от 23.12.19) | + |
| 45 | PR0027947 | Здание-трансформаторная подстанция №2028, назначение: нежилое, 1-этажный, ЗОУИТ 25:35:050201-17.2 | 25:35:050201:991 | - | + (определение координат границ) | - | + |
| 46 | PR0027959 | Здание-трансформаторная подстанция №2048, назначение нежилое, 1-этажный. | 25:35:000000:1092 | - | + (определение координат границ) | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5212 от 23.12.19 | + |
| 47 | PR0027939 | Здание-трансформаторная подстанция №2002, назначение нежилое, 1-этажный | 25:35:050101:940 | - | + (определение координат границ) | + (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1817 от 18.05.20 | + |
| 48 | PR0027937 | Здание-трансформаторная подстанция №2005, назначение нежилое, 1-этажный | 25:35:050101:726 | - | + (определение координат границ) | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1818 от 18.05.20 | + |
| 49 | PR0027958 | Здание-трансформаторная подстанция №2026, назначение нежилое, 1-этажный | 25:35:050101:791 | - | + (определение координат границ) | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1819 от 18.05.20 | + |
| 50 | PR0027943 | Здание-трансформаторная подстанция №2149, назначение нежилое, 1-этажный | 25:35:080101:298 | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1820 от 18.05.20 | + |
| 51 | PR0027957 | Здание-трансформаторная подстанция №2001, назначение нежилое, 1-этажный | 25:35:050301:470 | - | + (определение координат границ) | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1822 от 18.05.20 | + |
| 52 | PR0027938 | Здание-трансформаторная подстанция №2003, назначение нежилое, 1-этажный | 25:35:050301:471 | - | + (определение координат границ) | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1821 от 18.05.20 | + |
| 53 | PR0028029 | ВЛ 10 кВ Подстанция "178" фидер №31 опора №1 - опора №21" | 25:35:000000:1068 | 2,135 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-1278 от 15.09.21 | - |
| 54 | PR0028019 | КЛ 10 кВ фидер №21 | 25:35:000000:10616 | 3,315 | - | +( Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-1279 от 26.07.21 | - |
| 55 | PR0028023 | КЛ 10 кВ фидер "Линда" | 25:35:000000:999 | 1,14 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-1280 от 15.09.21 | - |
| 56 | PR0027994 | Сооружение - кабельная линия 10 кВ фидер №3, (КЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Промысловка") | 25:35:000000:753 | 1,55 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-1293 от 16.08.21 | - |
| 57 | PR0028024 | КЛ 10 кВ фидер "Автобаза" | 25:35:000000:824 | 1,012 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-993 от 29.06.21 | - |
| 58 | PR0009511 | ПС 110 кВ Михайловка | 25:34:000000:9707 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2865 от 23.11.20 | - |
| 59 | PR0009509 | ПС 110 кВ ЖБИ 130 | 25:34:000000:9707 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3088 от 05.11.20 | - |
| 60 | PR0005820 | ВЛ-110 кВ Павловка-2-Ярославка | 25:34:000000:9707 (часть) | 23,5 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2689 от 13.07.20 | - |
| 61 | PR0004811 | ПС 110 кВ Павловка-1 | 25:34:000000:9707 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3316 от 08.12.20 | - |
| 62 | PR0009483 PR0004809 | ПС 110 кВ Студгородок | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1346 от 25.03.20 | - |
| 63 | PR0009489 | ПС 110 кВ З (ПС 110 кВ Завод) | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1347 от 25.03.20 | - |
| 64 | PR0009541 PR0009493 PR0009474 PR0009414 | ПС 110 кВ Междуречье | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1348 от 25.03.20 | - |
| 65 | PR0009546 PR0009544 PR0009472 PR0009458 PR0009422 PR0004803 | ПС 110 кВ Гранит | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1349 от 25.03.20 | - |
| 66 | PR0009517 PR0009476 PR0009427 PR0006158 | ПС 110 кВ Промышленная | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1350 от 25.03.20 | - |
| 67 | PR0004821 | ПС 110 кВ Новоникольск | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1351 от 25.03.20 | - |
| 68 | PR0007667 | ПС 110 кВ ЛРЗ |  | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2980 от 10.09.20 | - |
| 69 | PR0004869 PR0009485 PR0009486 PR0009502 | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-415 от 09.01.20 | - |
| 70 | PR0009501 PR0009428 PR0009413 | ПС 110 кВ УКФ | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-416 от 09.01.20 | - |
| 71 | PR0005810 | ВЛ-110 кВ Хороль-Петровичи | 25:34:000000:11944 (часть) | 21 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1544 от 31.03.20 | - |
| 72 | PR0009554 PR0004745 | ПС 110 кВ Петровичи | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1545 от 31.03.20 | - |
| 73 | PR0009521 PR0004858 | ПС 110 кВ Приозерная | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1546 от 31.03.20 | - |
| 74 | PR0009496 PR0004774 PR0004744 | ПС 110 кВ Хороль | 25:34:000000:11944 (часть) | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1547 от 02.04.20 | - |
| 75 | PR0005914 | ВЛ-110 кВ Хороль-Камень-Рыболов | 25:34:000000:11944 (часть) | 34,5 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2794 от 30.07.20 (Хорольский район) | - |
| 76 | PR0005726 | ВЛ-110 кВ Приозерная-Хороль | 25:34:000000:11944 (часть) | 19,04 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2835 от 03.09.20 | - |
| 77 | PR0005964 | ВЛ-110 кВ Ярославка-Хороль | 25:34:000000:11944 (часть) | 41,2 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3267 от 11.01.21, №20-3296 от 12.01.21 | - |
| 78 | PR0005803 | ВЛ-110 кВ Липовцы-Приозерная | 25:34:000000:11944 (часть) | 20,4 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-621 от 05.02.20 | - |
| 79 | PR0006152 | ВЛ 110 кВ "Ярославка-М" | 25:34:000000:9707 (часть) | 16,7 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3294 от 12.01.21 | - |
| 80 | PR0005640 | ВЛ-110 кВ Павловка-1-Ярославка | 25:34:000000:9707 (часть) | 13 | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3295 от 12.01.21 | - |
| 81 | PR0027891 | ТП-1007 (Трансформаторная подстанция ТП-1007, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,7 кв.м) (диспетчерское наименование ТП-81007), реестровый номер ЗОУИТ 25:35-6.22 | 25:36:010201:1866 | - | - | - | + |
| 82 | PR0027907 | ТП-1006 (Трансформаторная подстанция ТП-1006 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 22,6 кв.м) реестровый номер зоуит 25:35-6.21 | 25:36:010201:1745 | - | - | - | + |
| 83 | PR0027894 | ТП-1020 (Трансформаторная подстанция ТП-1020, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,1 кв.м) | 25:36:010201:1735 | - | - | +(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5188 от 11.10.19 | + |
| 84 | PR0030420 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Подъяпольск" (ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «Подъяпольск» | 25:00:000000:232 | 4,638 | - | + | + |
| 85 | PR0030419 | ЛЭП 10 кВ ф. 15 от ПС «Подъяпольск | 25:24:000000:2909 | 4,606 | - | + | + |
| 86 | PR0030418 | ЛЭП 10 кВ ф. 2 от ПС «Подъяпольск» | 25:00:000000:238 | 4,607 | - | + | + |
| ВСЕГО |  |  | Общая протяженность ЛЭП | 1455,525 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во линейных объектов | 90 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во площадных объектов | 71 |  |  |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Исполнителю копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов на электросетевые объекты, определяет сотрудника, ответственного за предоставление информации.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ. Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами, определение координат характерных точек сооружения Выполнение геодезических измерений объектов производится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников. | шт. | 72 |
|  | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде | шт. | 141 |
|  | Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций | шт. | 141 |
|  | Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) | шт. | 19 |
|  | Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган, либо уточнения местоположения границ объекта. | шт | 19 (в отношении 48 линейных и 46 площадных объектов) |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Перечень объектов заказчика (Таблица 1) | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ. Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами, определение координат характерных точек сооружения Выполнение геодезических измерений объектов производится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников. | № п/п 1.1-1.13, 1.15-1.23, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9-3.3, 3.5-3.10, 3.14-4.12, 5.4, 6.2-6.3, 7.6-7.8, 7.15-7.16, 9, 11, 12, 17,18, 42-49, 51, 52 | с даты заключения договора | 30.03.2027 |
|  | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде. | № п/п 1.1-1.13, 1.15-1.23, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9-3.3, 3.5-3.10, 3.14-4.12, 5.4, 6.2-7.17, 9, 11-16, 18-44, 46-80, 83-86 | с даты заключения договора | 30.08.2027 |
|  | Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций. | № п/п 1.1-1.13, 1.15-1.23, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9-3.3, 3.5-3.10, 3.14-4.12, 5.4, 6.2-7.17, 9, 11-16, 18-44, 46-80, 83-86 | с даты заключения договора | 30.08.2027 |
|  | Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) | № п/п 8, 10, 42-52, 81-86 | с даты заключения договора | 30.08.2027 |
|  | Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган в эл. виде | № п/п 1-7, 17, 18, 42-49, 51, 52, | с даты заключения договора | 30.08.2027 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

позиции № 1 и № 2 таблицы 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Организация работ | 1. Подготовительные работы. 1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, карт (планов), с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email); 1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства: - сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»; - сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий; - сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на прочие земельные участки в границах охранных зон; - сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на объекты недвижимого имущества; - сведений о границах муниципальных образований (район); - технической документации на объекты недвижимого имущества; - картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости; - правоустанавливающих документов на объекты электросетевого хозяйства; - копий учредительных документов АО «ДРСК»; 2. Полевые, геодезические и картографические работы. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости. 2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы - Определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места». 2.2. Геодезическое измерение проводится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность с представителем Заказчика и использованием геодезических GPS/GNNS приемников. 3. Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами. 3.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основа-нии полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании Приказа Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения». 3.1.1 Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек. Схема расположения оформляется в виде, совмещенном с картографической основой. На схеме расположения указываются: проектные границы публичного сервитута и характерные точки; установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований); проектное местоположение инженерного сооружения (в случае если публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения инженерного сооружения); границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут; используемые условные знаки и обозначения; масштаб. При невозможности отображения в масштабе схемы расположения отдельных характерных точек допускается отображать их местоположение в виде выносок в отдельных файлах при условии соблюдения настоящих требований. 3.1.2 Описание границ формируется в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. В описании границ должны быть указаны: а) местоположение публичного сервитута (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а также населенный пункт (в случае установления публичного сервитута в границах населенного пункта); б) система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек; в) метод(ы) определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах; г) перечень характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра). В зависимости от примененных при подготовке описания границ методов определения координат характерных точек в описании границ указываются: геодезический метод; метод спутниковых геодезических измерений (определений); фотограмметрический метод; картометрический метод; аналитический метод. Для обозначения характерных точек используются арабские цифры. Для всех характерных точек применяется сквозная нумерация. Перечень характерных точек должен завершаться обозначением начальной точки. Координаты характерных точек определяются с точностью не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположен публичный сервитут. 4. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: Проектный номинальный класс напряжения, кВ; Расстояние, м. 1 - 20; 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов). 35; 15. 110; 20. 4.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком. 4.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов: - основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные; - сведения об объекте землеустройства; - сведения о местоположении границ объекта землеустройства. - сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ. Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства». - карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа. - карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости. - порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. - вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 5. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором. Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором. Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 6. Подготовка технического плана 6.1. При выполнении работ с Заказчиком согласовываются: - состав объекта, подлежащего технической инвентаризации; - технические характеристики объекта. 6.2. Технический план должен быть составлен по форме и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ (Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений», Приказ Росреестра от 06.09.2023 N П/0347 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схемы, используемой для формирования технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса в форме электронного документа" или иные документы, действующие на момент выполнения работ Исполнителем). 6.3. Технический план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. 7. Подготовка актов обследования на объекты 7.1. Акт обследования должен быть составлен по форме и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ (Приказ Росреестра от 24.05.2021 N П/0217 "Об установлении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2021 N 64961)). 7.2. Акт обследования подготавливается в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой Акт. 8. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ 8.1. Исполнитель работ в соответствии с полномочиями, основанными на нотариально удостоверенной доверенности от лица АО «ДРСК», обращается в орган Исполнительной власти с ходатайством на установление публичного сервитута, в орган кадастрового и регистрационного учёта с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны, сведений об объекте недвижимости в государственный кадастр недвижимости; 8.2. Исполнитель работ осуществляет контроль и сопровождение по ходатайствам на установление публичного сервитута, за ведением государственного кадастрового учёта публичных сервитутов, охранных зон и объектов недвижимости, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН; 8.3. В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Общие технические требования к оборудованию Исполнителя | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | Результат работ: - графическое описание местоположения границ публичных сервитутов под объектами в соответствии с перечнем (таблица 1), в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде - карты (планы) охранных зон объектов в соответствии с перечнем (таблица 1) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица). - решения (уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указанием кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе); - выписки из ЕГРН о сведениях об охранной зоне (на бумажном и/или электронном носителе); - решения/постановления органов Исполнительной власти об установлении публичных сервитутов (в электронном и бумажном виде); - технические планы на ОКС (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица); - акт обследования на объекты капитального строительства на электронном носителе; - cчёт и акт выполненных работ в двух экземплярах с указанием выполненных работ. Исполнитель обеспечивает выполнение работ в срок, в соответствии с проектом договора, в рамках данных технических требований с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  | -//- |
|  | При выполнении кадастровых работ | Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения кадастровых работ. Исполнитель обеспечивает: - Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ; - Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. - При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в настоящих технических требованиях работ, настоящие технические требования подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком. - В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Гарантии подрядной организации | Гарантии качества на все работы, предусмотренные в настоящих технических требованиях, должны составлять 5 (пять) лет с момента подписания акт сдачи-приемки работ. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.