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Технические требования
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Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc137820508][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции.
Выполнение кадастровых работ для целей  оформления прав землепользования, установления охранных зон электросетевых объектов, изготовления технических планов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости (в том числе в результате разукрупнения электросетевых комплексов),  расположенных на территории Приморского края.

1.2. [bookmark: _Toc137820509][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
- оформление прав землепользования - установление публичных сервитутов (далее - ПС) для размещения объектов электросетевого хозяйства, уточнение местоположения границ земельных участков под электросетевыми объектами;
- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (далее - ОЗ) сетевых объектов;
- постановка объектов капитального строительства (далее - ОКС) на кадастровый учет/ определение местоположения границ объектов недвижимости;
- снятие с кадастрового учета и прекращение права собственности в отношении снесенных объектов недвижимости на основании акта обследования (далее — АО);
- постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, входящих в состав электросетевых комплексов на территории Приморского края, в результате раздела данных комплексов (далее - раздел ОКС).

[bookmark: _Toc137820511]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№ п/п
	Инвентарный номер объекта
	Наименование объекта
	Кадастровый номер объекта
	Протяженность, км
	Виды работ по объекту

	
	
	
	
	
	ОКС
	ПС
	ОЗ

	1
	Электросетевой комплекс, в т.ч.:

	1.1
	PR0010394
	ВЛ-35 кВ Арсеньев1-Анучино-Чернышовка
	25:26:000000:714
	48,7
	+ (раздел)
	+
	-

	1.2
	PR0010401
	ВЛ-35 кВ Гражданка-Чернышовка
	
	5,8
	
	+
	-

	1.3
	PR0010396
	ВЛ-35 кВ Арсеньев-Гражданка
	
	9,9
	
	+
	-

	1.4
	PR0010425
	ВЛЭП-35 кВ Город-Аскольд
	
	1,79
	
	+
	-

	1.5
	PR0010397
	ВЛ-35 кВ Арсеньев1-Город
	
	1,92
	
	+
	-

	1.6
	PR0010395
	ВЛ-35 кВ Арсеньев1-Молодежная (ВЛ-35 кВ Арсеньев-РП-1 12.0),
	
	7,1
	
	+
	-

	1.7
	PR0010405
	ВЛ-35 кВ Молодеж-Новос-В2 (ВЛ 35 кВ РП-1-Н-Сысоевка В-2 12.7, ВЛ 35 кВ РП-1-Лесная 4.2)
	
	20,6
	
	+
	-

	1.8
	PR0010156
	ВЛ-35 кВ 2-х цепн. з/д ПС Молодежная
	
	1,36
	
	+
	-

	1.9
	PR0010392
	ВЛ-35 кВ 2-х цепн. з/д ПС В-2
	
	0,8
	
	+
	-

	1.10
	PR0010398
	ВЛ-35 кВ В-2 Яковлевка-Андреевка
	
	30,5
	
	+
	-

	1.11
	PR0010393
	ВЛ-35 кВ Андреевка-Яблоновка
	
	20,5
	
	+
	-

	1.12
	PR0010406
	ВЛ-35 кВ Яблон-Марьян. до оп 68
	
	12,4
	
	+
	-

	1.13
	PR0010018 PR0010105 PR0011414 PR0011847
	ПС 35 кВ Андреевка
	
	-
	
	+
	-

	1.14
	PR0011399 PR0011812 PR0011861
	ПС 35 кВ Анучино

	
	-
	
	-
	-

	1.15
	PR0011415 PR0011844
	ПС 35 кВ В-2
	
	-
	
	+
	-

	1.16
	PR0011421 PR0011848
	ПС 35 кВ Варфоломеевка
	
	-
	
	+
	-

	1.17
	PR0010007 PR0010006 PR0011849
	ПС 35 кВ Город
	
	-
	
	+
	-

	1.18
	PR0011813 PR0011416 PR0011850
	ПС 35 кВ Гражданка
	
	-
	
	+
	-

	1.19
	PR0011417 PR0011851
	ПС 35 кВ Лесная
	
	-
	
	+
	-

	1.20
	PR0011394 PR0011845
	ПС 35 кВ НовоСысоевка
	
	-
	
	+
	-

	1.21
	PR0011418 PR0011854
	ПС 35 кВ Чернышевка
	
	-
	
	+
	-

	1.22
	PR0010005 PR0011419 PR0011855
	ПС 35 кВ Яблоновка
	
	-
	
	+
	-

	1.23
	PR0011420 PR0011853
	ПС 35 кВ Яковлевка
	
	-
	
	+
	-

	2
	Электросетевой комплекс № 8, в т.ч.:

	2.1
	PR0003035 PR0003036
	ВЛ 110 кВ ПГРЭС-ХФЗ
	25:33:000000:1663
	7,8
	+ (раздел)
	-
	-

	2.2
	PR0003180
	ВЛ 110 кВ ПГРЭС-ХФЗ-Фридман-Анисимовка
	
	42,74
	
	-
	-

	2.3
	PR0003397 PR0003380 PR0002768
	ЛЭП-110 кВ 2-х цепные Западная-АТЭЦ-Конгауз (Штыково)
	
	44,12
	
	+
	-

	2.4
	PR0002920
	ВЛ 110 кВ Штыково-Факел-1,2
	
	11,1
	
	-
	-

	2.5
	PR0000729 PR0003884 PR0001519 PR0003865
	ПС 110 кВ Кролевцы
	
	-
	
	+
	-

	2.6
	PR0000792 PR0003935 PR0003957
	ПС 110 кВ Факел
реестровый номер 25:24:030101-17.1
	
	-
	
	-
	-

	2.7
	PR0000787 PR0003934 PR0003956
	ПС 110 кВ Штыково
	
	-
	
	+
	-

	2.8
	демонтирована
	Подстанция 110/35/6 кВ «Водопровод» (очистные сооружения)
	
	-
	
	-
	-

	2.9
	PR0000786 PR0003920
	Подстанция 110/35/6 кВ «ХФЗ» зарегистрирована отдельно: «ПОДСТАНЦИЯ "ХФЗ" 110/35/6», кадастровый номер: 25:33:180112:4239, запись: № 25:33:180112:4239-25/064/2024-1 от 15.08.2024
	
	-
	
	+
	-

	3
	сооружение-электросетевой комплекс № 4, в т.ч.:

	3.1
	PR0010367
	ВЛ 110 кВ «К-Богополь»
	25:04:000000:1160
	31,4
	+ (раздел)
	+
	-

	3.2
	PR0010365
	ВЛ 110 кВ «Богополь-Р»
	
	40,4
	
	+
	-

	3.3
	PR0010378 PR0010372
	ВЛ 110 кВ «Богополь-Плавзавод»
	
	31,8
	
	+
	-

	3.4
	PR0010368
	ВЛ 110 кВ «Ракушка-Тимофеевка-Ольга»
	
	28,95
	
	-
	-

	3.5
	PR0010373
	ВЛ 110 кВ «Горбуша-Николаевка»
	
	9,55
	
	+
	-

	3.6
	PR0010374
	ВЛ 110 кВ «Горбуша-Пластун»
	
	78,9
	
	+
	-

	3.7
	PR0010375
	ВЛ 110 кВ «Горелое-Николаевка»
	
	10,35
	
	+
	-

	3.8
	PR0011090 PR0010023 PR0011837
	ПС 110 кВ Николаевка
	
	-
	
	+
	-

	3.9
	PR0010015 PR0011866 PR0011843
	ПС 110 кВ Плавзавод
	
	-
	
	+
	-

	3.10
	PR0011359
	ПС 110 кВ Богополь
	
	-
	
	+
	-

	3.11
	PR0011838
	ПС 110 кВ Ольга
	
	-
	
	-
	-

	3.12
	PR0010024 PR0011839 PR0011822
	ПС 110 кВ Ракушка
	
	-
	
	-
	-

	3.13
	PR0010004 PR0011877
	ПС 110 кВ Тимофеевка
	
	-
	
	-
	-

	3.14
	PR0010019
	ПС 110 кВ Пластун
	
	-
	
	+
	-

	4
	сооружение-электросетевой комплекс № 15, в т.ч.:

	4.1
	PR0010402
	ВЛ 35 кВ «К — Кавалерово»
	25:04:000000:1472
	8,5
	+ (раздел)
	+
	-

	4.2
	PR0010388
	ВЛ 35 кВ «Кавалерово — Центральная»
	
	11,6
	
	+
	-

	4.3
	PR0010389
	ВЛ 35 кВ «Крутая — Центральная»
	
	3,7
	
	+
	-

	4.4
	PR0011969 PR0010390
	ВЛ 35 кВ «Фабричная-2 - Крутая»
	
	8,7
	
	+
	-

	4.5
	PR0010391
	ВЛ 35 кВ «Фабричная-2 - Хрустальная»
	
	7,3
	
	+
	-

	4.6
	PR0010386
	ВЛ 35 кВ «К — Фабричная-2 первая»
	
	11,9
	
	+
	-

	4.7
	PR0010403 PR0010387
	ВЛ 35 кВ «К — Фабричная-2 вторая»
	
	10,45
	
	+
	-

	4.8
	PR0009963 PR0011369
	ПС 35 кВ Кавалерово
	
	-
	
	+
	-

	4.9
	PR0009969 PR0011846 PR0011370
	ПС 35 кВ Крутая
	
	-
	
	+
	-

	4.10
	PR0010022 PR0011840 PR0011381 PR0011398 PR0011823
	ПС 35 кВ Фабричная-2
	
	-
	
	+
	-

	4.11
	PR0010002 PR0011841 PR0011388
	ПС 35 кВ Хрустальная
	
	-
	
	+
	-

	4.12
	PR0010021 PR0011842 PR0011413
	ПС 35 кВ Центральная
	
	-
	
	+
	-

	5
	Энергетический электросетевой комплекс №1 ВЛ-110 кВ и ПС-110/35/10/6 кВ Красноармейского района, в т.ч.:

	5.1
	PR0012770
	ВЛ-110 кВ «Новопокровка-Восток», «Рощино-Крутой Яр»
	25:06:210202:609
	168,9
	+ (раздел)
	-
	-

	5.2
	PR0012779
	ВЛ-110 кВ «Новопокровка-Ясная Поляна»
	
	23,8
	
	-
	-

	5.3
	PR0012773
	ВЛ-110 кВ «Дальнереченск-Новопокровка»
	
	80
	
	-
	-

	5.4
	PR0014174
	ПС 110 кВ Рощино
	
	-
	
	+
	-

	5.5
	PR0014169
	ПС 110 кВ Новопокровка
	
	-
	
	-
	-

	5.6
	PR0014175
	ПС 110 кВ Восток
	
	-
	
	-
	-

	6
	Энергетический электросетевой комплекс №2 ВЛ-35 кВ и ПС-35 кВ Красноармейского района, в т.ч.:

	6.1
	PR0012809
	ВЛ-35 кВ «Рощино-Незаметное» протяженностью 11860 м.
	25:06:210202:607

	11,86
	+ (раздел)
	-
	-

	6.2
	PR0012801
	ВЛ-35 кВ «Новопокровка-Лукьяновка» протяженностью 18000 м.
	
	18
	
	+
	-

	6.3
	PR0014184
	ПС-35-10 кВ «Лукьяновка» с металлическим ограждением площадью 1360 кв.м. и комплектом оборудования 35,10 кВ
	
	-
	
	+
	-

	7
	сооружение - электросетевой комплекс № 10, в т.ч.:

	7.1
	PR0006109
	ВЛ-35 кВ Полевая — Орбита-1
	25:11:000000:989
	8,6
	+ (раздел)
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №588-п от 09.09.2019)
	-

	7.2
	PR0006110
	ВЛ-35 кВ Полевая — Орбита-2
	
	8,6
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №956-па от 30.12.2019)
	-

	7.3
	PR0006084
	ВЛ-35 кВ Покровка - Полевая (ВЛ-35 кВ Полевая — Покровка)
	
	7,8
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 252-п от 27.04.2020)
	-

	7.4
	PR0005589 PR0005625
	ВЛ-35 кВ Липовцы — Дружба
	
	22,1
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  № 645-п-73 от 26.06.23)
	-

	7.5
	PR0005294 PR0005710
	ВЛ-35 кВ Дружба — Б-Оренбургская
	
	18,4
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 969-85 от 02.08.2023)
	-

	7.6
	PR0005655
	ВЛ-35 кВ Липовцы — Ильичевка
	
	14,25
	
	+
	-

	7.7
	PR0005515 PR0005990
	ВЛ-35 кВ Липовцы — Восток-1
	
	6,58
	
	+
	-

	7.8
	PR0006051
	ВЛ-35 кВ Липовцы — Восток-2
	
	6,9
	
	+
	-

	7.9
	PR0005818
	ВЛ-35 кВ Н-Георгиевка — Покровка (ВЛ-35 кВ Покровка — Новогеоргиевка)
	
	22,94
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  №253-п от 27.04.2020)
	-

	7.10
	PR0005822
	ВЛ-35 кВ Ильичевка - Н-Георгиевка (ВЛ-35 кВ Ильичевка - Новогеоргиевка)
	
	23,7
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению№ 545-п-76 от 26.05.2023)
	-

	7.11
	PR0006045
	ВЛ-35 кВ Б-Оренбургская - Пограничная (ВЛ-35 кВ Барано-Оренбургская — Пограничная)
	
	6,77
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС)
	-

	7.12
	PR0005912
	ВЛ-35 кВ Жариково - Пограничный (ВЛ-35 кВ Пограничная — Жариково)
	
	43,5
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС)
	-

	7.13
	PR0004777 PR0009513
	ПС 35 кВ Барано-Оренбургская
	
	-
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 830-49 от 03.07.2023 (с изменениями № 915 от 19.07.2023)
	-

	7.14
	PR0009449
	ПС 35 кВ Дружба
	
	-
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  № 828-47 от 03.07.2023 (с изменением № 916 от 19.07.2023)
	-

	7.15
	PR0009481
	ПС 35 кВ Новогеоргиевка
	
	-
	
	+
	-

	7.16
	PR0009479 PR0009437
	ПС 35 кВ Орбита
	
	-
	
	+
	-

	7.17
	PR0004759 PR0009516
	ПС 35 кВ Пограничная
	
	-
	
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 829-48 от 03.07.2023 (с изменением №914 от 19.07.2023)
	-

	8
	PR0043558
	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35 Касатка, L-0,781 км, с. Ясное
	
	0,781
	-
	-
	+ (корректировка)

	9
	PR0040835
	ВЛ-10 кВ от оп. №14/37/104 Ф-1 ПС Веденка-Веденка, L-4,042 км, с. Веденка (ул. Мелехина)
	
	4,042
	-
	+
	-

	10
	PR0002970
	ВЛ-6 кВ Ф № 7 ПС Надеждинская
	
	16,16
	-
	-
	+ (корректировка)

	11
	PR0002801
	ВЛ 6 кВ Ф № 12 ПС Суражевка
	
	2,67
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 02-па от 11.01.2021)
	-

	12
	PR0002953
	ВЛ 6 кВ Ф № 15 ПС Суражевка
	
	4,27
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  № 03-па от 11.01.2021)
	-

	13
	PR0003201
	ВЛ 6 кВ Ф № 16 ПС Суражевка
	
	2,45
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  № 04-па от 11.01.2021)
	-

	14
	PR0002967
	ВЛ 6 кВ Ф № 5 ПС Суражевка
	
	1,95
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  № 05-па от 11.01.2021)
	-

	15
	PR0002969
	ВЛ 6 кВ Ф № 7 ПС Суражевка
	
	1,15
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  № 06-па от 11.01.2021)
	-

	16
	PR0002972
	ВЛ 6 кВ Ф № 8 ПС Суражевка
	
	2,54
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 07-па от 11.01.2021)
	-

	17
	PR0028005
	ВЛ-6 кВ фидер 15 ПС Большой Камень
реестровый номер ЗОУИТ 25:36-6.269
	25:36:000000:215
	0,212
	+ (определение координат границ)
	-
	-

	18
	PR0003837
	ПС 35 кВ Верхняя
	25:36:000000:788
	-
	+ (определение координат границ)
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 13.04.2020 № 107)
	-

	19
	PR0028048
	Электрическая воздушная линия 6 кВ фидер № 14 ПС Верхняя п.Смоляниново
	25:24:000000:184
	3,278
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 21.01.2021 № 15)
	-

	20
	PR0028034 PR0028051
	Электрическая кабельная линия 6 кВ фидер № 9 ПС Депо
	25:24:000000:144 25:24:000000:972
	2,044
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 21.01.2021 № 16, 21.01.2021 № 17)
	-

	21
	PR0028050
	Электрическая воздушная линия 6 кВ фидер № 4 ПС Депо
	25:24:000000:186
	3,571
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению от 21.01.2021 № 18)
	-

	22
	PR0028049
	Электрическая воздушная линия 6 кВ фидер № 3 ПС Депо
	25:24:000000:338
	3,254
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 21.01.2021 № 19)
	-

	23
	PR0028039
	Электрическая воздушная линия 6 кВ ПС "Верхняя" фидер № 16
	25:24:000000:1215
	10,8
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  14.04.2021 № 88)
	-

	24
	PR0002269 PR0003932 PR0002255
	ПС 110 кВ Чайка
	25:28:000000:1891725:28:000000:1995425:24:000000:22335
	-
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению 26.02.2020 № 757)
	-

	25
	PR0003938 PR0003854 PR0000768
	ПС 110 кВ Голдобин
	25:28:000000:1076 25:28:000000:1433 25:28:000000:1455 25:28:000000:1425
	-
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №4716-20-3093 от 25.11.20)
	-

	26
	PR0000738 PR0000791
	ПС 110 кВ Улисс
	25:28:000000:2142925:28:000000:1077
	-
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №4782-20-3097 от 25.11.20)
	-

	27
	PR0005845
	ВЛ 35 кВ Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково (L-29.42 ВЛ 35КВ "К-РЫБОЛОВ-ЖАРИКОВО")
	25:14:000000:296 (часть)
	29,42
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3306 от 25.01.21)
	-

	28
	
	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3534 (ВЛ 0,4 Ф-1 Водокачка от КТП-160 №3534 с.Нестеровка 1-2)
	
	
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-210 от 10.02.21)
	-

	29
	
	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП №3461 (ВЛ 0,4 Ф-3 МТМ от КТП-160 №3461 с.Барабаш-Левада 1-19)
	
	
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-212 от 10.02.21
	-

	30
	
	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3461 (ВЛ 0,4 Ф-1 Зерноток от КТП-160 №3461 с.Барабаш-Левада 1-8)
	
	
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №43-21-211 от 10.02.21)
	-

	31
	PR0010376
	ВЛ-110 кВ Реттиховка-Арсеньев-2 (Черниговский МО)
	25:34:000000:9707 (часть)
	
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №33-па-22-268 от 28.01.22)
	-

	32
	PR0005707
	ВЛ-110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка
	25:34:000000:9707 (часть)
	17,6
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №419-па-21-1126 от 06.05.21, №21-154 от 14.01.21)
	-

	33
	PR0012551
	ВЛ 10 кВ Ф-4 "Вишневка-Вишневка" (ВЛ-10 " Ф-4 ВОДОХР.8.3 КМ)
	
	8,3
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  №420-па-21-1128 от 06.05.21)
	-

	34
	PR0012554
	ВЛ 10 кВ Ф-6 "Вишневка-Водохранилище" (ВЛ-10 " Ф-6  МТФ  1.5)
	
	1,5
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №421-па-21-1127 от 06.05.21)
	-

	35
	PR0012552
	ВЛ 10 кВ Ф-5 "Вишневка-Водохранилище (ВЛ-10 " Ф-5 ВОДОХР.6.2КМ)
	
	6,2
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №878-па-20-3317 от 15.09.20)
	-

	36
	PR0012570
	ВЛ 10 кВ Ф-7 "Вишневка-Калиновка"(ВЛ-10 ВИШН.КАЛИН.9,0 КМ)
	
	9
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №930-па от 29.09.2020)
	-

	37
	PR0009480 PR0004804 PR0004776
	ПС 110 кВ Липовцы
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-171 от 10.01.20)
	-

	38
	PR0005783 PR0005816 PR0006041
	ВЛ 35 кВ Корсаковка-Покровка (L-6.67 ВЛ-35 ОТП."КОРСАК-ПОКР"НА ПС"А-НИ, L-22.4 ВЛ 35 "КОРСАКОВКА-ПОКРОВКА"ДО ОП, L-2.7 ВЛ-35КВ КОРСАКОВКА-ПОКРОВКА)
	25:34:000000:12368(часть)
	31,77
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  №20-1823 от 27.04.20, №20-1825 от 27.04.20)
	-

	39
	PR0009484 PR0004805 PR0004775
	ПС 110 кВ Полевая
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению № 20-564 от 13.01.20)
	-

	40
	PR0025663
	ПС 35/0,4 Производство-Незаметное
	25:06:200101:189
	-
	-
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-2102 от 08.02.18)
	-

	41
	PR0005992 PR0005811
	ВЛ-110 кВ Спасск-Мучная
	25:34:000000:11944 (часть)
	26,53
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2817 от 03.09.2020, №20-2812 от 25.08.20)
	-

	42
	PR0027916
	Здание-трансформаторная подстанция №2146, назначение нежилое, 1-этажный.
	25:35:080201:219
	-
	+ (определение координат границ)
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5078 от 23.12.19)
	+

	43
	PR0027922
	Здание-трансформаторная подстанция №2155, назначение нежилое, 1-этажный.
	25:35:080201:135
	-
	+ (определение координат границ)
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5079 от 23.12.19
	+

	44
	PR0027960
	Здание-трансформаторная подстанция №2069, назначение нежилое, 1-этажный.
	25:35:000000:1020
	-
	+ (определение координат границ)
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5080 от 23.12.19)
	+

	45
	PR0027947
	Здание-трансформаторная подстанция №2028, назначение: нежилое, 1-этажный, ЗОУИТ 25:35:050201-17.2
	25:35:050201:991
	-
	+ (определение координат границ)
	-
	+

	46
	PR0027959
	Здание-трансформаторная подстанция №2048, назначение нежилое, 1-этажный.
	25:35:000000:1092
	-
	+ (определение координат границ)
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5212 от 23.12.19
	+

	47
	PR0027939
	Здание-трансформаторная подстанция №2002, назначение нежилое, 1-этажный
	25:35:050101:940
	-
	+ (определение координат границ)
	+ (Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  №20-1817 от 18.05.20
	+

	48
	PR0027937
	Здание-трансформаторная подстанция №2005, назначение нежилое, 1-этажный
	25:35:050101:726
	-
	+ (определение координат границ)
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1818 от 18.05.20
	+

	49
	PR0027958
	Здание-трансформаторная подстанция №2026, назначение нежилое, 1-этажный
	25:35:050101:791
	-
	+ (определение координат границ)
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1819 от 18.05.20
	+

	50
	PR0027943
	Здание-трансформаторная подстанция №2149, назначение нежилое, 1-этажный
	25:35:080101:298
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  №20-1820 от 18.05.20
	+

	51
	PR0027957
	Здание-трансформаторная подстанция №2001, назначение нежилое, 1-этажный
	25:35:050301:470
	-
	+ (определение координат границ)
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1822 от 18.05.20
	+

	52
	PR0027938
	Здание-трансформаторная подстанция №2003, назначение нежилое, 1-этажный
	25:35:050301:471
	-
	+ (определение координат границ)
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1821 от 18.05.20
	+

	53
	PR0028029
	ВЛ 10 кВ Подстанция "178" фидер №31 опора №1 - опора №21"
	25:35:000000:1068
	2,135
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-1278 от 15.09.21
	-

	54
	PR0028019
	КЛ 10 кВ фидер №21


	25:35:000000:10616
	3,315
	-
	+( Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-1279 от 26.07.21
	-

	55
	PR0028023
	КЛ 10 кВ фидер "Линда"
	25:35:000000:999
	1,14
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-1280 от 15.09.21
	-

	56
	PR0027994
	Сооружение - кабельная линия  10 кВ фидер №3, (КЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Промысловка")
	25:35:000000:753
	1,55
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-1293 от 16.08.21
	-

	57
	PR0028024
	КЛ 10 кВ фидер "Автобаза"
	25:35:000000:824
	1,012
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №21-993 от 29.06.21
	-

	58
	PR0009511
	ПС 110 кВ Михайловка
	25:34:000000:9707 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2865 от 23.11.20
	-

	59
	PR0009509
	ПС 110 кВ ЖБИ 130
	25:34:000000:9707 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3088 от 05.11.20
	-

	60
	PR0005820
	ВЛ-110 кВ Павловка-2-Ярославка
	25:34:000000:9707 (часть)
	23,5
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2689 от 13.07.20
	-

	61
	PR0004811
	ПС 110 кВ Павловка-1
	25:34:000000:9707 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3316 от 08.12.20
	-

	62
	PR0009483 PR0004809
	ПС 110 кВ Студгородок
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1346 от 25.03.20
	-

	63
	PR0009489
	ПС 110 кВ З (ПС 110 кВ Завод)
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1347 от 25.03.20
	-

	64
	PR0009541 PR0009493 PR0009474 PR0009414
	ПС 110 кВ Междуречье
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1348 от 25.03.20
	-

	65
	PR0009546 PR0009544 PR0009472 PR0009458 PR0009422 PR0004803
	ПС 110 кВ Гранит
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1349 от 25.03.20
	-

	66
	PR0009517 PR0009476 PR0009427 PR0006158
	ПС 110 кВ Промышленная
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1350 от 25.03.20
	-

	67
	PR0004821
	ПС 110 кВ Новоникольск
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению  №20-1351 от 25.03.20
	-

	68
	PR0007667
	ПС 110 кВ ЛРЗ
	
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2980 от 10.09.20
	-

	69
	PR0004869 PR0009485 PR0009486 PR0009502
	ПС 110 кВ Уссурийск-1
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-415 от 09.01.20
	-

	70
	PR0009501 PR0009428 PR0009413
	ПС 110 кВ УКФ
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-416 от 09.01.20
	-

	71
	PR0005810
	ВЛ-110 кВ Хороль-Петровичи
	25:34:000000:11944 (часть)
	21
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1544 от 31.03.20
	-

	72
	PR0009554 PR0004745
	ПС 110 кВ Петровичи
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1545 от 31.03.20
	-

	73
	PR0009521 PR0004858
	ПС 110 кВ Приозерная
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1546 от 31.03.20
	-

	74
	PR0009496 PR0004774 PR0004744
	ПС 110 кВ Хороль
	25:34:000000:11944 (часть)
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-1547 от 02.04.20
	-

	75
	PR0005914
	ВЛ-110 кВ Хороль-Камень-Рыболов
	25:34:000000:11944 (часть)
	34,5
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2794 от 30.07.20 (Хорольский район)
	-

	76
	PR0005726
	ВЛ-110 кВ Приозерная-Хороль
	25:34:000000:11944 (часть)
	19,04
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-2835 от 03.09.20
	-

	77
	PR0005964
	ВЛ-110 кВ Ярославка-Хороль
	25:34:000000:11944 (часть)
	41,2
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3267 от 11.01.21, №20-3296 от 12.01.21
	-

	78
	PR0005803
	ВЛ-110 кВ Липовцы-Приозерная
	25:34:000000:11944 (часть)
	20,4
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-621 от 05.02.20
	-

	79
	PR0006152
	ВЛ 110 кВ "Ярославка-М"
	25:34:000000:9707 (часть)
	16,7
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3294 от 12.01.21
	-

	80
	PR0005640
	ВЛ-110 кВ Павловка-1-Ярославка
	25:34:000000:9707 (часть)
	13
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №20-3295 от 12.01.21
	-

	81
	PR0027891
	ТП-1007 (Трансформаторная подстанция ТП-1007, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,7 кв.м) (диспетчерское наименование ТП-81007), реестровый номер ЗОУИТ 25:35-6.22
	25:36:010201:1866
	-
	-
	-
	+

	82
	PR0027907
	ТП-1006 (Трансформаторная подстанция ТП-1006 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 22,6 кв.м) реестровый номер зоуит 25:35-6.21
	25:36:010201:1745
	-
	-
	-
	+

	83
	PR0027894
	ТП-1020 (Трансформаторная подстанция ТП-1020, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,1 кв.м)
	25:36:010201:1735
	-
	-
	+(Для внесения сведений в ЕГРН об установленном ПС по постановлению №19-5188 от 11.10.19
	+

	84
	 PR0030420
	ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Подъяпольск" (ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «Подъяпольск»
	25:00:000000:232
	4,638
	-
	+
	+

	85
	PR0030419
	ЛЭП 10 кВ ф. 15 от ПС «Подъяпольск
	25:24:000000:2909
	4,606
	-
	+
	+

	86
	PR0030418
	ЛЭП 10 кВ ф. 2 от ПС «Подъяпольск»
	25:00:000000:238
	4,607
	-
	+
	+

	ВСЕГО
	
	
	Общая протяженность ЛЭП
	1455,525
	
	
	

	
	
	
	Кол-во линейных объектов
	90
	
	
	

	
	
	
	Кол-во площадных объектов
	71
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1.3. [bookmark: _Toc137820512][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет Исполнителю копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов на электросетевые объекты, определяет сотрудника, ответственного за предоставление информации.
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk482097611]
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc137820513]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc137820514]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc137820515]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc137820516]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ.
Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами, определение координат характерных точек сооружения
Выполнение геодезических измерений объектов производится  по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
	шт.
	72

	2. 
	Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде
	шт.
	141

	3. 
	Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций
	шт.
	141

	4. 
	Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица)
	шт.
	19

	5. 
	Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган, либо уточнения местоположения границ объекта.
	шт
	19 (в отношении 48 линейных и 46 площадных объектов)



2.1.2. [bookmark: _Toc137820517][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc137820518][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Перечень объектов заказчика (Таблица 1)
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ.
Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами, определение координат характерных точек сооружения
Выполнение геодезических измерений объектов производится  по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
	№ п/п 1.1-1.13, 1.15-1.23, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9-3.3, 3.5-3.10, 3.14-4.12, 5.4, 6.2-6.3, 7.6-7.8, 7.15-7.16, 9, 11, 12, 17,18, 42-49, 51, 52
	с даты заключения договора
	30.03.2027


	2. 
	Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде.
	№ п/п 1.1-1.13, 1.15-1.23, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9-3.3, 3.5-3.10, 3.14-4.12, 5.4, 6.2-7.17, 9, 11-16, 18-44, 46-80, 83-86
	с даты заключения договора
	30.08.2027

	3. 
	Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций.
	[bookmark: __DdeLink__4863_1927346681]№ п/п 1.1-1.13, 1.15-1.23, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9-3.3, 3.5-3.10, 3.14-4.12, 5.4, 6.2-7.17, 9, 11-16, 18-44, 46-80, 83-86
	с даты заключения договора
	30.08.2027

	4. 
	Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица)
	
№ п/п 8, 10, 42-52, 81-86
	с даты заключения договора
	
30.08.2027


	5. 
	Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган в эл. виде
	№ п/п 1-7, 17, 18,  42-49, 51, 52,
	с даты заключения договора
	30.08.2027
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc137820519]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc137820520]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ:
позиции № 1 и № 2 таблицы 2
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Подтверждение участником соответствия в виде
согласия с требованием

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-

	1.1. 
	Организация работ
	1. Подготовительные работы.
1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, карт (планов), с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);
1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.
Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:
- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»;
- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;
- сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на прочие земельные участки в границах охранных зон;
- сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на объекты недвижимого имущества;
- сведений о границах муниципальных образований (район);
- технической документации на объекты недвижимого имущества;
- картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;
- правоустанавливающих документов на объекты электросетевого хозяйства;
- копий учредительных документов АО «ДРСК»;
2.  Полевые, геодезические и картографические работы.  Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости.
2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы
- Определение координат по каждой опоре  и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».
2.2. Геодезическое измерение проводится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность с представителем Заказчика и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
3. Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами.
3.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основа-нии полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании Приказа Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения».
3.1.1 Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек.
Схема расположения оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.
На схеме расположения указываются:
проектные границы публичного сервитута и характерные точки;
установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);
проектное местоположение инженерного сооружения (в случае если публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения инженерного сооружения);
границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
используемые условные знаки и обозначения;
масштаб.
При невозможности отображения в масштабе схемы расположения отдельных характерных точек допускается отображать их местоположение в виде выносок в отдельных файлах при условии соблюдения настоящих требований.
3.1.2 Описание границ формируется в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
В описании границ должны быть указаны:
а) местоположение публичного сервитута (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а также населенный пункт (в случае установления публичного сервитута в границах населенного пункта);
б) система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек;
в) метод(ы) определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах;
г) перечень характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра).
В зависимости от примененных при подготовке описания границ методов определения координат характерных точек в описании границ указываются:
геодезический метод;
метод спутниковых геодезических измерений (определений);
фотограмметрический метод;
картометрический метод;
аналитический метод.
Для обозначения характерных точек используются арабские цифры. Для всех характерных точек применяется сквозная нумерация. Перечень характерных точек должен завершаться обозначением начальной точки.
Координаты характерных точек определяются с точностью не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположен публичный сервитут.
4. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20



4.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.
4.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.
Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:
- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;
- сведения об объекте землеустройства;
- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.
- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.
Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».
- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.
- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.
- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.
5. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).
В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.
Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.
Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
6. Подготовка технического плана
 6.1. При выполнении работ с Заказчиком согласовываются:
- состав объекта, подлежащего технической инвентаризации;
- технические характеристики объекта.
6.2. Технический план должен быть составлен по форме и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ (Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений», Приказ Росреестра от 06.09.2023 N П/0347 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схемы, используемой для формирования технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса в форме электронного документа" или иные документы, действующие на момент выполнения работ Исполнителем).
6.3. Технический план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.
7. Подготовка актов обследования на объекты
7.1. Акт обследования должен быть составлен по форме и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ (Приказ Росреестра от 24.05.2021 N П/0217 "Об установлении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2021 N 64961)).
7.2. Акт обследования подготавливается в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой Акт.
8. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ
8.1. Исполнитель работ в соответствии с полномочиями, основанными на нотариально удостоверенной доверенности от лица АО «ДРСК», обращается в орган Исполнительной власти с ходатайством на установление публичного сервитута, в орган кадастрового и регистрационного учёта с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны, сведений об объекте недвижимости  в государственный кадастр недвижимости;
8.2. Исполнитель работ осуществляет контроль и сопровождение по ходатайствам на установление публичного сервитута, за  ведением государственного кадастрового учёта публичных сервитутов, охранных зон и объектов недвижимости, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН;
8.3. В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.2.1. 
	Общие технические требования к оборудованию Исполнителя
	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению кадастровых работ.
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Результат работ:
- графическое описание местоположения границ публичных сервитутов под объектами в соответствии с перечнем (таблица 1), в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде
- карты (планы) охранных зон объектов в соответствии с перечнем (таблица 1) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица).
- решения (уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указанием кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе);
- выписки из ЕГРН о сведениях об охранной зоне (на бумажном и/или электронном носителе);
- решения/постановления органов Исполнительной власти об установлении публичных сервитутов (в электронном и бумажном виде);
- технические планы на ОКС (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица);
-  акт обследования на объекты капитального строительства на электронном носителе;
- cчёт и акт выполненных работ в двух экземплярах с указанием выполненных работ.
Исполнитель обеспечивает выполнение работ в срок, в соответствии с проектом договора, в рамках данных технических требований с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ.
	Согласие с требованием

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя
	-//-

	3.1.1. 
	При выполнении кадастровых работ
	Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения кадастровых работ.
Исполнитель обеспечивает:
- Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ;
- Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.
- При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в настоящих технических требованиях работ, настоящие технические требования подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком.
- В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.
	Согласие с требованием

	3.1.2. 
	Гарантии подрядной организации
	Гарантии качества на все работы, предусмотренные в настоящих технических требованиях, должны составлять 5 (пять) лет с момента подписания акт сдачи-приемки работ.
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3. [bookmark: _Toc137820521][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.
































