Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

г. Уфа







                            «___» _____________2026 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Уфаводоканал» (ГУП РБ «Уфаводоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и _________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________,  действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые – «Стороны», а отдельно «Сторона», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании конкурса в электронной форме  (протокол № ____________________ от «____» _____________ 2026 г.), заключили настоящий Договор  на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

         1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы (далее ПИР): по объекту: «Капитальный ремонт водопровода Д-500мм по ул.Ижевская, Д-800мм по ул.Мубарякова, Д-700мм по ул.Авроры» (далее - Объект), в том числе: 

- выполнить изыскательские работы, необходимые и достаточные для выполнения проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости   по Объекту;

- разработать рабочую документацию, сметную документацию;
- получить положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости;
Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:

- задание на проектирование объекта капитального строительства;

- исходные данные, необходимые для выполнения проектных работ (по запросу Подрядчика);

- принять и оплатить результат работ (инженерные изыскания, рабочую документацию, сметную документацию). 

Предмет Договора включает в себя: проектно-изыскательские работы (далее - ПИР), согласно «Заданию на проектирование объекта капитального ремонта» (Приложение №1 к Договору), в том числе сметы, с проведением государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости).

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить весь комплекс работ собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком / субподрядчиками.

1.3. Проектно-изыскательские работы, выполненные Подрядчиком, должны соответствовать Заданию на проектирование объекта капитального строительства, требованиям законодательства Российской Федерации, условиям настоящего Договора.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора, национальными стандартами, СНиП, ГОСТ, СП и другими нормативными документами, регулирующими выполнение работ.

1.5. Цель выполнения работ по настоящему Договору – проектно – сметная документация (ПСД), получившая положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости и рабочая документация по Объекту в объеме, необходимом для строительства Объекта. 

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ___________________________________________________ руб., в том числе НДС _________________________________________ руб., если НДС предусмотрен действующим законодательством для Сторон Договора. 
Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, суммы налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору (Смета на выполнение проектных и изыскательских работ - Приложение № 3 к Договору). 

2.2. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения Договора вправе изменить не более, чем на 10% (десять процентов) количество работ, при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Договор, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, предусмотренными Договором.
2.3. В случае изменения финансового положения Заказчика, Заказчик письменно, за 5 (пять) календарных дней уведомляет Подрядчика об изменении в одностороннем порядке объема выполняемых работ, определенных в Приложениях №1 и №3 к настоящему Договору.

3. Порядок и условия оплаты работ
3.1. Оплата за выполнение проектных и изыскательских работ производится в следующем порядке:

3.1.1. Выплачивается Подрядчику аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, в срок не более 7 (семи) рабочих дней после заключения Договора на счет, указанный в разделе 16 Договора;

3.1.2. Выплачиваются Подрядчику 70% (семьдесят процентов) от стоимости выполнения инженерных изысканий, разработки  сметной документации, государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости после получения положительного заключения Госэкспертизы  в части проверки достоверности определения сметной стоимости и  после подписания Актов сдачи-приемки документации, в срок не более 7 (семи) рабочих дней на счет, указанный в разделе 16 Договора; 

3.1.3. Выплачиваются Подрядчику 70% (семьдесят процентов) от стоимости рабочей документации в срок не более 7 (семи) рабочих дней - после подписания Акта сдачи-приемки рабочей документации.

4. Сроки выполнения Работ

4.1. Календарные сроки выполнения работ по Договору определены Сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
4.2. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора. Изменение Календарного графика выполнения работ оформляются соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.

5. Права и обязанности Подрядчика
Подрядчик обязан:

5.1. Обеспечить разработку проектно-изыскательских работ в соответствии с Заданием Заказчика на проектирование объекта капитального строительства, иными исходными данными в бумажном и электронном виде (в редактируемом формате), а также согласование рабочей документации в соответствии с установленными законодательством требованиями.
Приступить к выполнению работ и выполнить работы по Договору в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2). 

5.2. Технические решения, расчеты, схемы, марки и тип оборудования, и применяемые материалы согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

5.3. Согласовать готовую рабочую документацию до сдачи на государственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости в срок, установленный календарным графиком, а при необходимости – с соответствующими государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления. 

5.4. При необходимости, обусловленной проектным решением, обеспечить получение у сторонних организаций технических условий на работу в зоне сетей, подключения к электрическим сетям и т.п., урегулировать правоотношения, связанные с возмещением затрат по реконструкции, капитальному ремонт, сносу и (или) восстановлению инженерных коммуникаций.

5.5. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, в том числе содержащей коммерческую тайну, Исполнитель обязан не разглашать ее и не передавать третьим лицам без согласия Заказчика.

5.6. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

5.7. Обеспечить проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости и получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости. 

5.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы, обеспечить передачу Заказчику экземпляра проектной документации и оригинала положительного заключения государственной экспертизы. 

5.9. В срок, указанный в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) обеспечивать по Акту выполненных работ передачу Заказчику результатов проектных работ, в том числе экземпляров сметы и рабочей документации в бумажном и электронном виде, других необходимых документов, в соответствии с п. 5.1 – 5.8 Договора.

5.10. За собственный счет устранять замечания, недостатки, выявленные Заказчиком, а также установленные по результатам проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости, либо выявленные компетентными государственными органами, неисправление которые может повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в Задании на проектирование. 
Срок устранения замечаний и недостатков Заказчика не должен превышать 14 (четырнадцать) календарных дней, с даты получения Подрядчиком информации о выявленных недостатках.

Подрядчик обязуется компенсировать все убытки, причиненные Заказчику в случае выявления вышеуказанных недостатков.

5.11. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора сделать запрос у Заказчика необходимых для выполнения работ по Договору исходных данных.

5.12. При выполнении проектных и изыскательских работ соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика на проектирование объекта капитального строительства и в других исходных данных, любые изменения возможны только после письменного согласования Заказчика.
5.13. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика передавать техническую документацию третьим лицам.

5.14. По требованию Заказчика представлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.15. Принимать совместно с Заказчиком обязательное участие в совещаниях, технических советах, при необходимости – в презентациях по проекту. По установленным в протоколах совещаний, технических советов задачам, выполнять их в указанные в протоколах сроки.
Подрядчик вправе:

5.16. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за выполненные работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.
5.17. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.
5.18. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.19. Выполнить обязательства по настоящему Договору своими силами или с привлечением третьих лиц после согласования с Заказчиком.

5.20. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

6.1. При заключении Договора предоставить Подрядчику Задание на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1) и все необходимые исходные данные.
6.2. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за исполнение настоящего Договора, известив об этом Подрядчика. 

6.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

6.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.

6.5. Участвовать (при необходимости) совместно с Подрядчиком в согласовании готовой рабочей документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

6.6. Использовать рабочую документацию, полученные от Подрядчика, только на цели, предусмотренные п. 1.1 Договора.

6.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками инженерных изысканий и составленной рабочей документации или выполненных по ней строительно-монтажных работ.

6.8. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.9. Организовать и осуществить приемку результата выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, установленные разделом 7 Договора и обеспечить оплату принятых работ в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. Договора, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Заказчик вправе:

6.10. Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.11. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

6.12. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

6.13. Отказаться от принятия и оплаты выполненных Подрядчиком работ, не соответствующих требованиям Договора.

6.14. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком, при выполнении работ по Договору, на объекте Заказчика требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством.

6.15. Заказчик вправе обратить взыскание на обеспечение исполнения Договора в сумме, указанной в разделе 10 Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, а также при причинении убытков Заказчику: 
а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы;

б) если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, определенные в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2);

в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах;

г) если Подрядчик выполнил работы с нарушением условий Договора.

6.16. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы на результаты работ Подрядчика, Заказчик вправе:

- обязать Подрядчика устранить выявленные нарушения и пройти повторную государственную экспертизу за счет Подрядчика,
- либо привлечь третье лицо для проведения работ, предусмотренных Договором, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов,
- расторгнуть Договор.
6.17. Требовать выполнения Подрядчиком задач, установленных протоколами совещаний, технических советов, в сроки, указанные в протоколах. 
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1. Сдача и приемка инженерных изысканий в полном объеме, разработанной рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости осуществляются в следующем порядке:
7.1.1. Подрядчик в день завершения этапа проектных и изыскательских работ по объекту направляет Заказчику письменное уведомление и накладную с приложением: изыскательских работ, рабочей и сметной документации, разработанной в соответствии с требованиями, изложенными в Задании Заказчика на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1):
- текстовую и графическую части проекта в стандартных форматах Windows, MSOffice, AutoCAD и AcrobatReader; 
- сметную документацию в формате Exsel, в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам, либо в другом формате, совместимом с программой «ГРАНД СМЕТА».

7.1.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения отчетов по инженерным изысканиям, рабочей и сметной документации, рассматривает полученную документацию и направляет в адрес Подрядчика письмо о согласовании отчетов по инженерным изысканиям, сметной документации и рабочей документации либо письменные замечания, с указанием обнаруженных недостатков.

7.1.3. Основанием для направления Подрядчику письменных замечаний является несоответствие проектной документации требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, государственным стандартам, указаниям Заказчика, а также требованиям Задания Закакзчика на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1).

7.2. Если в процессе выполнения работ установлена неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить их выполнение, поставив об этом в известность Заказчика в 2 (двух) дневный срок после приостановления. В этом случае Стороны обязаны в 5 (пяти) дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

7.3. Подрядчик в день получения письма от Заказчика о согласовании выполненного этапа проектных и изыскательских работ по объекту направляет Заказчику Акты сдачи – приемки выполненных работ по объекту.

7.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа, составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.6. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по Договору, Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.
8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. При одностороннем отказе Подрядчика от исполнения Договора, ненадлежащем исполнении или неисполнении обязательств (включая гарантийные обязательства) по Договору, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, установленной Приложением №3 к Договору. 
При ненадлежащем исполнении или неисполнении Договора Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (п.5.10 Договора), при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования, Заказчик вправе отказаться от Договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

8.3. При нарушении окончательного или промежуточных сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати) процентов от стоимости невыполненных работ по Договору. Взыскание убытков Заказчика производится сверх неустойки.

8.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от размера просроченного платежа.

8.5. Подрядчик при осуществлении работ по Договору несет ответственность за соблюдение требований правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, включая требования правовых актов о пожарной безопасности, санитарии и гигиены. Подрядчик возмещает причиненный при производстве работ Заказчику и третьим лицам вред.

8.6. Подрядчик приступает к выполнению работ на территории и (или) на объектах Заказчика, оформив в установленном порядке Акт допуска для производства работ на объекте. 

8.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования Заказчика, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

8.8. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, возмещаются Подрядчиком в полном объеме. 

8.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, том числе гарантийных обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб.

8.10. Любой факт сокрытия происшествия (несчастный случай с персоналом Подрядчика, авария, инцидент, пожар), случившегося по вине Подрядчика в период нахождения на территории Заказчика в процессе выполнения работ, будет рассматриваться как нарушение условий Договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

8.11. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нанесение ущерба любому имуществу Заказчика или третьих лиц, возникшее в результате его действия или бездействия при выполнении работ, предусмотренных Договором.

8.12. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Договору.

8.13. В случае неуплаты Подрядчиком в течение 7 (семи) дней со дня получения требований Заказчика об оплате, пени или штрафов, Заказчик удерживает сумму соответствующих пеней и штрафов из обеспечения исполнения Договора.

8.14. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. Просрочкой, в связи с которой окончание работ в установленный срок является невозможным, считается период, равный 15 (пятнадцати) календарным дням.

8.15. В случае выставления счета-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур, первичных учетных документов с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налогов, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации расходов является соответствующее решение налоговых органов, вынесенное по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

8.16. За невыпонение условия, установленного п. 5.11. Договора, Заказчик вправе применить к Подрядчику штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости работ, которые должны быть выполнены с привлечением субъектов малого или среднего предпринимательства.

8.17. Систематическое (три и более раза) невыполнение Подрядчиком условия, установленного п. 5.16. Договора (о реализации задач, установленных протоколами совещаний, технических советов в указанные в протоколах сроки) по любому из пунктов протоколов, дает право Заказчику обратиться к Подрядчику с претензией о ненадлежащем исполнении Договора и применить удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора, и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.

9.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 1 (одного) месяца, а Стороны в этот срок не решили судьбу настоящего Договора путем переговоров, то любая из Сторон получает право отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления другой Стороне с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня расторжения Договора. При этом Стороны освобождаются от возмещения возможных убытков, за исключением возмещения расходов, произведенных до наступления форс-мажорных обстоятельств. 

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 760 363,99 руб.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно, согласно пунктам 10.2 и 10.3 Договора.
10.2. Передача Заказчику в залог денежных средств. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора на счёт Заказчика по указанным реквизитам ГУП РБ «Уфаводоканал»: ИНН 0275000238, КПП 027601001, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, р/с 40702810816240001855, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.

В графе назначение платежа платежного документа должно быть указано: «обеспечение исполнения договора на выполнение проектных и изыскательских работ.». Обеспечение исполнения Договора НДС не облагается.

В случае отсутствия указания на предмет Договора либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты, перечисленные денежные средства считаются не поступившими в качестве обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора перечисляется единовременно одной суммой на расчетный счет Заказчика. Перечисление исполнения Договора по частям или третьими лицами за Подрядчика не допускается. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением; денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в размере обеспечения исполнения Договора. 
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применена Подрядчиком), устанавливается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока действия Договора, при условии надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании письменного заявления Подрядчика.

В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Договора возврат Подрядчику обеспечения исполнения Договора не производится.

В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора может быть удержана Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора. 

10.3. При закупках у субъектов МСП Подрядчиком может предоставляется независимая гарантия, выданная гарантом. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора на срок, достаточный для предъявления претензии – не менее, чем на 1 (один) месяц.
В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, представленную в качестве обеспечения исполнения договора, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику новое обеспечение исполнения Договора, соответствующее условиям Договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на срок, достаточный для предъявления претензии – не менее чем на 1 (один) месяц.

11. Порядок и основания изменения и расторжения Договора

11.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

-по соглашению Сторон,

- по решению суда,

- в одностороннем порядке, в случае отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

11.3.1. Если Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или осуществляет обязательства так, что в ходе осуществления обязательств стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок: Подрядчик не приступил к исполнению Договора в установленный срок, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков выполнения работ (сроков начала, окончания выполнения отдельных видов работ), установленных Календарным графиком выполнения  работ (Приложение №2) более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

11.3.2. В случае если отступления при осуществлении обязательств от условий Договора или иные недостатки результата обязательств в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

11.3.3. В случае принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или применения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства.

11.3.4. В случае принятия в установленном порядке решения об административном приостановлении деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
11.3.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости, разработанной Подрядчиком.
11.3.6. Если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.3.7. В случае, уменьшения или отсутствия финансирования Заказчика по настоящему Договору. 

11.3.8. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.
11.3.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно для выполнения работ по Договору, на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, будет исключен из нее.

В соответствии с ч. 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, если иное не установлено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства не требуется в случаях, перечисленных в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11.3.10. В случае нарушения Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных Договором.
Указанные в настоящем пункте обстоятельства, являющиеся основанием для одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору, признаются Сторонами существенным нарушением условий Договора.

11.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати дней) с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты получения Подрядчиком решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.6. Расторжение Договора по любым основаниям не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, имевших место до момента расторжения Договора.
11.7. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым со дня, следующего за днем подписания соответствующего соглашения к Договору.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разглашают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие –либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую сторону, и при необходимости, по запросу представить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

12.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13.3. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня получения ее адресатом.

13.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – расходы распределяются в равных долях.

13.5. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами в досудебном порядке, указанном в п.п. 13.1 и 13.4 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
14. Дополнительные условия
14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2027 включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
14.2. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороной, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, путем направления уведомления, подписанного уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения данного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

14.3. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора о цене, порядке и условиях выполнения работ являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению либо передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением условия о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду.

14.4. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, связанная с заключением Договора, теряет силу.

14.5. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору Подрядчиком третьим лицам не допускается. Уступка права требования денежных средств с Заказчика допускается исключительно с согласия Заказчика.

14.6. Копии настоящего Договора (Приложений, Дополнительных соглашений), а также копии документов, связанных с исполнением Договора, переданные и полученные посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника и обязательны для Сторон при исполнении настоящего Договора. 

Сторона, направившая копию Договора (Приложения, Дополнительного соглашения), обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить другой Стороне почтой или через курьера оригинал документа на бумажном носителе. 

При использовании электронной почты Сторона направляет во вложении к сообщению скан-копию Договора и приложений, а также скан-копии иных документов, связанных с исполнением Договора, подписанные уполномоченным представителем Стороны.

14.7. Документ, а также любое сообщение по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки, датой и временем получения документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считаются:

-
при использовании электронной почты – дата и время, указанные в распечатке из почтового ящика отправителя, подтверждающее направление сообщения по адресу электронной почты, указанной в настоящем Договоре. 

-
при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления или дата получения Стороной информации об отсутствии другой Стороны по его адресу, указанному в настоящем Договоре, либо информации об истечении времени хранения почтового отправления;

-
при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной – получателем отметки о получении документа.

14.8. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

14.9. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
14.10. Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

14.11. Наряду с Договором, заключенным в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, Стороны изготавливают на бумажном носителе по одному экземпляру Договора для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу, с направлением Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней оригинала Договора на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в разделе 16 Договора.

15. Приложения к Договору
Приложение № 1 – Задание на проектирование объекта капитального ремонта. 

Приложение № 2 – Календарный график выполнения работ по Договору.
Приложение № 3 – Сводная смета на выполнение проектных и изыскательских работ.
Приложение № 4 – Смета № 1.  Инженерно-геодезические изыскания.

Приложение № 5 – Смета № 2. Рабочая документация.

Приложение № 6 – Смета № 3. Госэкспертиза проектной документации.
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик 

Юр. адрес: _____________________________

Почтовый адрес: ________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________

ИНН__________________________________

КПП __________________________________

ОКПО _________________________________

ОКТМО _______________________________

Банк___________________________________

р/с ____________________________________
к/с ____________________________________
БИК __________________________________
Контактный телефон ___________________

Факс _________________________________
Е-mail: ________________________________

Дата постановки на учет в налоговом органе: _____._______.____________ г. 


	Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Уфаводоканал»
Юр. адрес: 450098, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2

Почтовый адрес: 450098, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2

ОГРН 1020202856112

ИНН 0275000238 

КПП 027601001  

ОКПО 03253807

Филиал Москва –Юг АО «ТБанк» 

р/с 40702810525300000153  

к/с 30101810845374525952
БИК 044525952
Контактный телефон 83472790705

Факс 83472790707
Е-mail: uwc@uwc.ufanet.ru
Дата постановки на учет в налоговом органе: 21.08.2020 г. 



	Подрядчик 

________________/_______________________

«____»_________________2026 г.

       М.П.
	Заказчик 

 ________________/______________________

«____»_________________2026 г.

       М.П.



Приложение № 1 к договору 

№______________________  
от «____»______________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт водопровода Д-500мм по ул.Ижевская, Д-800мм по ул.Мубарякова, Д-700мм по ул.Авроры  

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1
	Основание для проектирования объекта 
	Необходимость капитального ремонта водопровода в связи с изношенностью трубопроводов

	2
	Застройщик (технический заказчик)
	Заказчик ГУП РБ «Уфаводоканал», почтовый адрес: 450098, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, дом 157/2, ОГРН 1020202856112, ИНН 0275000238 

	3
	Инвестор 
	Отсутствует

	4
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   20.02.2023, регистрационный № 72411)
	Линейное сооружение сети водоснабжения 12.01.004.001



	5
	Вид работ
	Капитальный ремонт 

	6
	Источник финансирования строительства объекта
	Собственные средства

	7
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)
	Пересечение подземных коммуникаций выполнить по техническим условиям балансодержателя.

Пересечение автомобильных дорог выполнить по техническим условиям балансодержателя

	8
	Требования к выделению этапов строительства объекта 


	Этап I.

Замена участка водовода №1 Ду 500-600мм по ул. Ижевская от улицы Авроры,3/1 (ВК 01-0171) до Софьи Перовской 27, т. А (от ВК 01-0176 +20м.) протяженностью 170 п.м.

Этап II. 

Замена участка водопровода №2 Ду 800 мм  

по ул. Мубарякова от ВК 01-0461 до т.А (от ВК 01-0381+37,5),
 от ВК 01-0218 до т.Б (от ВК 01-0417+37,5), 

 от ВК 01-0218 до т.В (ВК 01-0218 +126 в районе ж.д.№ 19/1 по ул. С.Перовская) протяженностью 526 п.м. (в однотрубном исполнении, без учета параллельной прокладки)

Этап III.

Замена участка водопровода №6* Ду 700 мм по ул. Авроры от ВК 01-0587 до точки А (до угла поворота) -протяженностью 132м.п.

Этап IV. 

Предусмотреть замену измерительных (прямолинейных) участков на новые на существующих трёх узлах учета воды. (ВК 71-002, ВК71-0017, ВК 71-0036).

Предусмотреть на узлах учета воды установку новых расходомеров-счетчиков Взлет УРСВ-510ц с врезными преобразователями электроакустическими В-202.

Поэтапную модернизацию водоводов, замену измерительных участков и установку новых расходомеров предусмотреть с обеспечением бесперебойной подачи воды потребителям. 

	9
	Срок строительства
	Определить проектом

	10


	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:
	Ориентировочная протяженность в т.ч.:

Ø500 водовод № 1 - 170 п.м.;

Ø800 водовод № 4 - 526 п.м;

Ø700 водовод № 6*- 132 п.м;

Протяженность прямолинейных измерительных участков должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации и монтажу на расходомеры УРСВ-510ц. 

	11
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) 
	Линейный объект 

	11.1
	Назначение 
	Высоконапорные водоводы расположены в Кировском районе юго-восточной части г. Уфы. 

Водоводы предусмотрены для подачи воды в распределительную сеть города.

Согласно классификатору объектов строительства по их назначению и функционально - технологическим особенностям утвержденному приказом Минстроя России от 02.11.2022 №928/пр.

Линейное сооружение сети водоснабжения - 12.01.004.001

	11.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Отсутствует  

	11.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Определить проектом 

	11.4 
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Объект проектирования не принадлежит к опасным производственным объектам

	11.5 
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Классификация сооружений по пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ)

	11.6
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
	Не предусмотрено 

	11.7
	 Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
	Нормальный уровень ответственности 

	12
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Отсутствуют

	13
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Не предусмотрено 

	14 
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Предусмотрено 

	15 
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	Стоимость строительства определить проектом



	16 
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	Не принадлежит

	2.  Перечень основных требований к проектным решениям 

	17
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Не предусмотрено

	18
	Требования к проекту полосы отвода
	Не предусмотрено

	19
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Не предусмотрено

	20
	Требования к технологическим решениям


	20.1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. 

20.2. Выделение этапов предусмотреть с обеспечением бесперебойной подачи воды потребителям.  

Выделение этапов, переключения согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть резервное питание водовода     Д =700мм («Юг-Дёма») по ул. Колгуевская, который в настоящее запитан от участка водопровода, попадающего под 3 этап капитального ремонта.

20.3. Трассу и протяженность модернизируемых участков водоводов принять в существующих коммуникационных коридорах на основании технического обследования существующих водоводов, выполненных сторонней организацией.

20.4. Диаметры реконструируемых водоводов принять не менее существующих.

20.5. Необходимо замена конструкций железобетонных камер, колодцев, установка запорной арматуры. 

20.6. Предусмотреть замену измерительных (прямолинейных) участков на новые на существующих трёх узлах учета воды (ВК 71-002, ВК71-0017, ВК 71-0036). 

 Измерительные участки должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации и монтажу на расходомеры УРСВ-510ц.

Предусмотреть на узлах учета воды установку новых расходомеров-счетчиков Взлет УРСВ-510ц с врезными     преобразователями электроакустическими В-202. Установку вторичных преобразователей расходомеров Взлет предусмотреть в диспетчерском пункте или в шкафу антивандального исполнения с подогревом, место установки вторичного преобразователя расходомера согласовать со специалистами ГУП РБ «Уфаводоканал». 

20.7. Предусмотреть в камерах с расходомерами установку датчиков давления со степенью защиты от попадания влаги и пыли IP 68 и отображением данных по давлению в диспетчерском пункте на цифровом или аналоговом вторичном приборе (индикаторе).

Замена расходомеров на новые не должно сказаться на снижение (ухудшение) функционала и надежности эксплуатации систем АСУТП объекта автоматизации.

20.8. Подключение проектируемых расходомеров выполнить по ТУ ГУП РБ «Уфаводоканал» от существующего источника электроснабжения предусмотреть установку источника бесперебойного питания расчетной мощности.

	21
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
	Выполнить конструктивные и объемно-планировочные решения с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил.



	21.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.09№ 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Технические решения, расчеты, схемы, марки технологического оборудования, материал труб согласовать с эксплуатирующей организацией на стадии проектирования.

	21.2
	Требования к строительным конструкциям
	Определить проектом 

	21.3
	Требования к фундаментам
	

	21.4
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	

	21.5
	Требования к наружным стенам
	

	21.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Отсутствуют

	21.7
	Требования к перекрытиям
	Отсутствуют

	21.8
	Требования к лестницам
	Отсутствуют

	21.9
	Требования к колоннам, ригелям
	Отсутствуют

	21.10
	Требования к полам
	Отсутствуют

	21.11
	Требования к кровле
	Отсутствуют

	21.12
	Требования к витражам, окнам
	Отсутствуют

	21.13
	Требования к дверям
	Отсутствуют

	21.14
	Требования к внутренней отделке
	Отсутствуют

	21.15
	Требования к наружной отделке
	Отсутствуют

	21.16
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	Отсутствуют.

	21.17
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Отсутствуют

	22
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	См. п.20

	23
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта


	Принять технические решения с учетом действующих нормативно-технических регламентов, строительных норм и правил

	24
	Требования к инженерно-техническим решениям
	Выполнить инженерно-технические решения с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
	Согласно действующих нормативно-техническим регламентов и п.20

	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование)
	Точки подключения к существующим сетям предусмотреть по ТУ ГУП РБ «Уфаводоканал» 

	25
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Не требуется

	26
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Не требуется

	27
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Не требуется

	28
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	Не требуются

	29
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуются

	30
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Не требуются

	31


	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Не требуется 

	32
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Не требуется

	33
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Не требуется

	34
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	В соответствии с требованиями действующих ГОСТ, строительных норм и правил, в соответствии с проектными решениями



	35
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Не требуется

	36
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	В соответствии с действующими правовыми актами органов местного самоуправления



	              3. Иные требования к проектированию

	37
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Стадия проектирования – РД.

Материалы разделов оформить в соответствии с "ГОСТ Р 21.101-2026. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

Дополнительные разделы выполнить при необходимости, в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.

Рабочая документация, передаваемая Заказчику: 

4 экз. рабочей документации на бумажном носителе,

1 экз. в электронном виде на магнитном носителе.

Прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости силами Исполнителя.

Для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости предоставить проектно-сметную документацию   с учетом требований к наименованию и формату файлов проектной и сметной документации в соответствие с приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.  в действующей редакции.

	38
	Требования к подготовке сметной документации


	Сметную документацию составить в соответствии Метод расчета текущего уровня цен:

Утвержденный приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. (РИМ), ресурсно-индексным методом.

В случае применения коммерческого предложения или прайс-листа на материалы и оборудование, при составлении сметных расчетов, провести мониторинг цен составить Конъюнктурный анализ. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении №1 к Методике, и подписываются Заказчиком.

Стоимость материальных ресурсов, не учтенных единичными расценками, учитывать отдельной строкой.

- сметная документация должна содержать: ведомость объемов строительных и монтажных работ с подсчетами и ссылкой на чертеж, заказными спецификациями на оборудование с подписями разработчиков и главного инженера, отдельно по каждому разделу проекта;

- в сводном сметном расчете, объектных сметных расчетах вынести оборудование в отдельную графу на основании приложения Методики;

- на основании Методики представить в составе сметной документации прайс-листы на материалы и оборудование и сравнительный анализ цен на основании мониторинга цен (не менее 3 прайс-листов производителей) и данных конъюнктурного анализа по наиболее экономичному варианту, определенному по результатам сбора информации о текущих ценах;

- к сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проектной документации, составить пояснительную записку, в которой указать: перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет; указать все особенности определения сметной стоимости для данного объекта. 

В сводном сметном расчете предусмотреть, согласно Методике, перечень и порядок определения прочих и лимитированных затрат, включаемых в главы 8-12 сводного сметного расчета стоимости строительства, а также учесть затраты:

- на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;

- на документации (ПИР);

- на утилизацию мусора;

- на осуществление авторского надзора;

- на осуществление функций технического заказчика;

- на осуществление функций строительного контроля;

- на временные здания и сооружения;

- на непредвиденные расходы;

- другие затраты по согласованию с Заказчиком.

Сметные расчеты необходимо выполнить: формате разработки гранд-смета GSFX, XML, GGE, EXCEL.

Представить отдельный расчет физических объемов по всем видам строительно-монтажных работ, расчет должен быть согласован исполнителями проектной организации и Заказчиком, заверен печатью.

Сметную документацию разработать отдельно на каждый этап согласно проектной документации.

	39
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется

	40
	Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).
	Объект располагается в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан

	41
	Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование
	Доверенность №15/91 от 23.04.2025

	42
	Особые условия


	42.1. Проектную документацию согласовать с заинтересованными организациями и балансодержателями подземных коммуникаций.

42.2. Сбор недостающей информации для проектирования осуществляется силами Исполнителя.


	Подрядчик

________________________________________

Должность  _____________________/___________________

Подпись                                         Ф.И.О.

                                М.П.
	Заказчик

ГУП РБ «Уфаводоканал»

_________________________________________

Должность _____________________/____________________ Подпись                                        Ф.И.О.

                                      М.П.


Приложение № 2 к договору 

№_______________________  
от «____»______________ 2026 г.

Календарный график выполнения работ

	№№ п/п
	Наименование товара, выполнения работ, оказание услуг
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ 

	1
	2
	3
	4

	    1
	Выполнение инженерных изысканий
	В течение 5 дней с момента согласования начала работ Заказчиком
	07.12.2026

	2
	Разработка рабочей документации
	В течение 5 дней с момента согласования начала работ Заказчиком
	01.02.2027

	3
	Госэкспертиза проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	02.02.2027
	12.04.2027


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Подрядчик

________________________________________

Должность  _____________________/___________________

Подпись                                         Ф.И.О.

                                М.П.
	Заказчик

ГУП РБ «Уфаводоканал»

________________________________________
Должность _____________________/___________________Подпись                                        Ф.И.О.

                                      М.П.
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