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	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «РусГидро Цифровые решения» (ООО «РГЦР»)

	Победитель (Исполнитель)
	Участник закупочной процедуры, получивший право заключения договора

	Сайт
	Корпоративный сайт

	CMS
	Cистема управления контентом
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Целью оказания услуг является функционирующий в информационно-коммуникационной сети Интернет корпоративный сайт ООО «РГЦР» для обеспечения повышения узнаваемости бренда, информационного сопровождение деятельности, автоматизации процессов сервиса взаимодействия с контрагентами и другими заинтересованными лицами и поддержки клиентов.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc244172395][bookmark: _Toc244457003]Существующее положение
ООО «РГЦР» – подконтрольное общество ПАО «РусГидро», входящее в Группу РусГидро
и выполняющее работы по автоматизации управления технологическими процессами в электроэнергетике, внедрению систем технологической и режимной автоматики, релейной защиты и противоаварийной автоматики, вибрационной диагностики и др.
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	№
п/п
	Наименование услуг
	Место оказания услуг
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 62.01.11.000 Оказание услуг по созданию и технической поддержке корпоративного сайта ООО «РГЦР» на территории Российской Федерации
	По месту нахождения исполнителя
	Корпоративный сайт ООО «РГЦР
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	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 62.01.11.000 Оказание услуг по созданию и технической поддержке корпоративного сайта ООО «РГЦР» на территории Российской Федерации, в том числе:

	1.1. 
	Этап 1. Услуги по регистрации доменного имени и подбору веб-хостинга
	ед.
	1

	1.2. 
	Этап 2. Услуги по созданию корпоративного сайта «с нуля» под ключ на базе программной платформы 1С-Битрикс
	ед.
	1

	1.3. 
	Этап 3. Услуги по первичной SEO-оптимизации сайта с целью наращивания трафика и улучшения поискового сниппета сайта
	ед.
	1

	1.4. 
	Этап 4. Техническая поддержка сайта 
	мес.
	12
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	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 62.01.11.000 Оказание услуг по созданию и технической поддержке корпоративного сайта ООО «РГЦР» на территории Российской Федерации, в том числе:

	1.1. 
	Этап 1. Услуги по регистрации доменного имени и подбору веб-хостинга
	с даты заключения договора
	не позднее 24.02.2027

	1.2. 
	Этап 2. Услуги по созданию корпоративного сайта «с нуля» под ключ на базе программной платформы 1С-Битрикс
	
	

	1.3. 
	Этап 3. Услуги по первичной SEO-оптимизации сайта с целью наращивания трафика и улучшения поискового сниппета сайта
	
	

	1.4. 
	Этап 4. Техническая поддержка сайта 
	не позднее 24.02.2027
	не позднее 24.02.2028
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[bookmark: _Toc244457012]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг (позиция № 1 Таблицы 2):
ОКПД2 62.01.11.000 Оказание услуг по созданию и технической поддержке корпоративного сайта ООО «РГЦР» на территории Российской Федерации (лот № 0007-ЭКСП ДИТ-2026-РГЦР)
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
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	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	Регистрации доменного имени 
	Исполнитель осуществляет консультирование уполномоченного представителя Заказчика о порядке и совершению действий по регистрации и получению свидетельства доменного имени сайта.

	1.1.2. 
	Требование к веб-хостингу
	1) Серверы должны располагаться в Российской Федерации.
2) Исполнитель обеспечивает настройку и оптимизацию серверов под выбранную CMS, включая конфигурацию PHP, кэширования, сжатия и работу с базами данных, чтобы гарантировать максимальную производительность сайта и его соответствие требованиям Core Web Vitals.
3) Готовый сайт должен работать в любом браузере и на всех устройствах.
4) Хостинг с аптаймом от 99,8%.
5) Хостинг с поддержкой всех видов протоколов: SSH, SFTP и FTP.
6) Безлимитный трафик данных, передаваемых между сервером и пользователями.
7) Хостинг с технической поддержкой.
8) Размещение данных сайта на серверах, которые постоянно подключены к интернету с характеристиками не менее:

	1.1.2.1. 
	Параметры основного сервера
	1. SSD
	60 ГБ с распределением объема для:

	1.1.3. 
	
	2. 
	Файлов
	30 ГБ

	1.1.4. 
	
	3. 
	Базы данных
	30 ГБ

	1.1.5. 
	
	4. Процессор
	Нагрузка на сервер (производительность)
	432 CP

	1.1.6. 
	
	5. 
	Частота
	3.7 ГГц

	
	
	6. Программное обеспечение
	Для антивирусного контроля с ежедневным сканированием файлов сайта.

	1.1.6.1. 
	Параметры сервера для резервного копирования
	Режим администрирования
	ISP-менеджер 5 или 6 с возможностью ручного выбора PHP 8.1 / 8.2 и настройки CRON.

	1.1.7. 
	Программная платформа сайта
	Программа для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Стандарт

	1.1.8. 
	Google Core Web Vitals
	Сайт должен соответствовать «зеленой» зоне системы оценки пользовательского контента Google Core Web Vitals:
1) LCP (Largest Contentful Paint) – время загрузки основного контента – до 2,5 секунд.
2) CLS (Cumulative Layout Shift) – показатель смещения элементов на странице во время загрузки – менее 0,1.
3) FID (First Input Delay) – время ожидания до первого взаимодействия с контентом менее 100 миллисекунд.
4) У каждой страницы должно быть более 90 баллов в Google PageSpeed Insights (для десктопной и мобильной версий сайта).

	1.1.9. 
	Загрузка
	1) Порядок загрузки: контент должен загружаться сверху вниз.
2) Необходима установка размеров изображений для оптимизации загрузки страниц.

	1.1.10. 
	Кэширование
	Должны быть обеспечены:
1) Интенсивное использование технологии кэширования, чтобы снизить время загрузки при повторных посещениях сайта.
2) Настройка HTTP-заголовков для управления кэшированием и выбор политики кеширования.

	1.1.11. 
	SEO
	Должна быть обеспечена поисковая оптимизация (SEO) для главных страниц сайта, для гарантии их видимости в поисковых системах.

	1.1.12. 
	SEO-оптимизации
	В ходе оказания услуг Исполнитель должен обеспечить наращивание трафика и улучшение поискового сниппета, используя для этого следующие инструменты:
1) Готовые модули для Битрикс – использование собственных наработок (SEO-метатегов, ЧПУ, микроразметки, автогенерации sitemap), которые уже прошли тестирование
на других проектах.
2) Оптимизация контента и структуры – проработка мета-тегов (Title, Description), заголовков H1-H3, текстов, alt-атрибутов изображений с учётом семантического ядра.
3) Техническая оптимизация – настройка robots.txt, sitemap.xml.
4) Настройка веб-аналитики – установка и конфигурация Яндекс.Метрики и Google Search Console, настройка целей и событий для отслеживания конверсий.

	1.1.13. 
	Семантический URL
	1) Должно быть обеспечено наличие семантического URL для улучшения понятности и доступности страниц сайта.
2) Адрес веб-страницы должен состоять из читаемых слов, описывающих ее содержимое, а не из набора символов и цифр.

	1.1.14. 
	Веб-аналитика
	Должен быть обеспечен настроенный стандарт исключений для роботов в файле robots.txt, чтобы указать, какие страницы не должны индексироваться поисковыми системами.

	1.1.15. 
	Карта сайта
	Должно быть обеспечено наличие пользовательской и XML-карты сайта, что облегчит навигацию по сайту для посетителей и для поисковых роботов.

	1.1.16. 
	Требования к системе управления содержимым сайта (Content Management System (CMS))
	1) Для возможности регулярного наполнения новостной ленты работниками Заказчика, не имеющими навыков веб-разработки, Исполнителем должна быть разработана удобная и интуитивно понятная админ-панель с продвинутым функционалом и персонализированной настройкой. SEO-friendly с возможностями SEO-продвижения сайта в Яндекс/Google.
2) Админ-панель должна быть интуитивно понятной для контент-менеджера без навыков программирования. Все поля — визуальные, без необходимости редактировать HTML-код.
3) Разработчику необходимо будет создать в админ-панели набор шаблонов с уже готовыми полями. Важно видеть поля: «Заголовок», «Текст», «Фото», «Дата» – визуально это может быть реализовано как в условном WordPress. Окончательный перечень полей будет уточнен Заказчиком при согласовании дизайн-модели сайта.
4) Разработчик один раз настраивает все поля всех страниц сайта для новостей, проектов, вакансий, а контент-команда заполняет их как анкету. Контент-команда работает без услуг разработчика в вопросах размещения контента.
5) Дополнительно Исполнитель предоставляет:
1) Инструкцию по работе с админ-панелью (в формате текстового документа с картинками);
2) Шаблон чек-листа для проверки сайта перед публикацией контента, чтобы контент-менеджеры могли самостоятельно контролировать качество.
3) Тестирование сайта перед публикацией по более 50-ти параметрам.

	1.1.17. 
	Видео
	1) Должна быть обеспечена возможность размещать видео на сайте.
2) Возможность размещать видео должна быть реализована двумя способами: непосредственная загрузка видео на сайт и его показ через встроенный на сайт видеопроигрыватель или показ видео из других источников путем размещения ссылки на это видео через админ-панель сайта. Если загружать видео непосредственно на сайт, то оно должно конвертироваться и сжиматься автоматически, чтобы скорость загрузки не снижалась.
3) Должна быть обеспечена оптимизация хранения загружаемых видео.

	1.1.18. 
	Контент
	1) Фотографии, логотип и тексты предоставляются Заказчиком.
2) Иной контент (пиктограммы, рисунки и другие варианты оформления) должен быть предоставлен Исполнителем.

	1.1.19. 
	Функциональные характеристики сайта
	При разработке сайта должны быть реализованы:
1) Комплект уникальных макетов для главной, внутренних, специальных и служебных страниц.
2) Комплект сверстанных (HTML5+CSS3+JS) страниц сайта.
3) Цветовая схема бренда.
4) Адаптивность, анимации.
5) Специальные элементы.
6) Сценарии ошибок и состояний.
7) Поиск.
8) Система тегов.
9) Модули форм.
10) SEO-настройки.
11) Кроссбраузерность.
12) Работа интерактивных элементов.
13) Адаптивность на разных устройствах (мобильный телефон, планшет, ноутбук, компьютер) и в разных браузерах.
14) Инструкции.

	1.1.20. 
	Предоставление доступа к макетам и репозиторию
	Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к макетам в Figma (без регистрации) и к репозиторию Git не позднее 3 (Трех) рабочих дней с начала этапа «Сборка».

	1.1.21. 
	Техническая поддержка сайта 
	Ежемесячный объем работ:
1) Устранение ошибок любого вида (критические — в течение 2 часов, остальные — в течение 1 рабочего дня).
2) Выполнение пожеланий Заказчика по изменению и улучшению сайта (не менее 10 часов работ в месяц или до 5 небольших задач).
3) Резервное копирование и восстановление данных (не реже 1 раза в неделю).
4) Мониторинг работоспособности (ежедневная проверка доступности, уведомление о сбоях).
5) Порядок обработки обращений: в день обращения (если до 13:00) или не позднее следующего рабочего дня (если после 13:00).

	1.2. 
	Бриф на создание многостраничного корпоративного сайта

	1.2.1. 
	Дизайн сайта
	1. Цветовая гамма сайта
	1) Цветовая гамма сайта должна соответствовать цветам бренда, обозначенными в брендбуке.
2) Основные цвета:

	1.2.2. 
	
	2. 
	Фон сайта
	Белый

	1.2.3. 
	
	3. 
	Текст и навигация
	Оранжевый/голубой

	1.2.4. 
	
	4. Правки
	Заказчик может вносить изменения в дизайн на любом этапе разработки сайта.

	1.2.5. 
	
	5. Шрифты
	Установленные в брендбуке (Приложение № 1 к Техническим требованиям)

	1.2.6. 
	Целевые действия пользователя сайта
	Просмотр информации о компании и ее проектах, чтение новостей компании, использование формы для отправки заявки, уточнение контактов и просмотр карты, использование ссылки на информационный канал в мессенджере.

	1.2.7. 
	Шапка главной страницы сайта
	1) Шапка страницы должна быть состоять из двух частей:
1) Верхней.
2) Нижней.
2) Шапка должна быть неизменной на всех страницах сайта, кроме страницы с новостями, где будет видна лишь верхняя часть шапки:

	1.2.8. 
	
	1. Элементы верхней части, справа:
	Кликабельный логотип ООО «РГЦР», нажатие на который всегда возвращает пользователя на стартовую страницу сайта. Если подвести к нему мышку, он должен загораться другим цветом.

	1.2.9. 
	
	
	Инструмент «Лупа»[image: ]

	1) Для поиска по сайту. Пользователь нажимает на изображение лупы, после нажатия открывается прямоугольное окно, в котором можно написать свой запрос.
2) Окно открывается справа от лупы и не должно быть слишком мелким и узким, писать поисковой запрос должно быть удобно, а то слово, которое печатает человек должно быть напечатано крупно, прописными буквами

	1.2.10. 
	
	2. Элементы верхней части, слева:
	Кликабельные элементы, расположенные слева направо:

	1.2.11. 
	
	
	E-mail
	При нажатии на значок должно открываться окно для набора текста сообщения

	1.2.12. 
	
	
	Телефон
	При нажатии на номер телефона пользователю должно быть предложено позвонить через тот гаджет, на котором он смотрит сайт (на телефоне должно возникать служебное сообщение «Позвонить» при нажатии на которое идет дозвон, а если пользователь смотрит сайт с компьютера, то ему должно быть предложено открыть соответствующее приложение на его компьютере.
Так, например, если пользователь открыл сайт с ноутбука Apple MacBook, то сайт предложит ему открыть приложение «Телефон»).

	1.2.13. 
	
	
	Значок мессенджера (уточняется Заказчиком на этапе согласования дизайна сайта)
	При нажатии на значок должен открываться канал ООО «РГЦР» в данном мессенджере.

	1.2.14. 
	
	3) Нижняя часть должна быть неизменной на всех страницах сайта и содержать следующие элементы – кнопки (написание большими буквами, без кавычек):

	1.2.15. 
	
	1. О КОМПАНИИ

	1) При подведении мышки к кнопке под ней возникает линия, а при нажатии на кнопку под ней раскрывается выпадающий список с двумя кликабельными элементами:
· ООО «РГЦР»
· Руководство
2) При подведении мышки к элементу он загорается другим цветом. При нажатии на каждый элемент пользователь должен быть переброшен на соответствующую страницу сайта. Страницы сайта описаны в пунктах 1.2.5. – 1.2.16. данной таблицы.

	1.2.16. 
	
	2. ПРОЕКТЫ

	При подведении мышки к кнопке под ней возникает линия, а при нажатии пользователь должен быть переброшен на соответствующую страницу сайта.

	1.2.17. 
	
	3. РЕШЕНИЯ

	При подведении мышки к кнопке под ней возникает линия, а при нажатии пользователь должен быть переброшен на соответствующую страницу сайта.

	1.2.18. 
	
	4. НОВОСТИ

	При подведении мышки к кнопке под ней возникает линия, а при нажатии пользователь должен быть переброшен на соответствующую страницу сайта.

	1.2.19. 
	
	5. КАРЬЕРА

	При подведении мышки к кнопке под ней возникает линия, а при нажатии пользователь должен быть переброшен на соответствующую страницу сайта

	1.2.20. 
	
	6. СВЯЗАТЬСЯ
С НАМИ

	1) При подведении мышки к кнопке под ней возникает линия, а при нажатии на кнопку под ней раскрывается выпадающий список с двумя кликабельными элементами:
· Отправить запрос
· Контакты
2) При подведении мышки к элементу он загорается другим цветом. При нажатии на каждый элемент пользователь должен быть переброшен на соответствующую страницу сайта.

	1.2.21. 
	Результаты поиска по сайту при использовании инструмента «Лупа»
	1) Результаты поиска должны быть выданы так:
· картинка
· или картинки с кликабельной подписью/подписями,
если человек ищет страницу сайта – например, контакты или адрес, а под картинками уже идут гиперссылки на новости или статьи.
2) Гиперссылки не должны быть даны мелким шрифтом. При допущении пользователем грамматической ошибки в написании слова и написал, например, «оБРудование» вместо «оборудование», то в результатах выдачи должен появиться вопрос «возможно вы имели в виду оборудование?», в котором слово оборудование кликабельно, и нажав на него пользователь переходит к корректной выдаче. При этом внизу, под этим вопросом, сайт должен предложить статьи и страницы со словом «оборудование», даже несмотря на то, что пользователь допустил ошибку. В целях экономии времени пользователя результат уже должен быть виден, и без нажатия на слово «оборудование» в вопросе.
3) Выдача данных осуществляется так: сначала результаты с «регулярных» страниц сайта, потом результаты из новостей – от более новых к более старым.

	1.2.22. 
	Главная страница сайта
	1. Блок с фотографией, девизом и кнопкой «Наши проекты»
	1) Следом за шапкой профиля должен идти блок с растянутой на весь экран фотографией, предоставленной Заказчиком.
2) Слева на фотографии должны быть расположены следующие элементы (сверху вниз):

	1.2.23. 
	
	2. 
	Текст:
	Девиз компании

	1.2.24. 
	
	3. 
	Кликабельная прямоугольная кнопка
	Наши проекты


	1.2.25. 
	
	4. 
	3) Под кнопкой два числовых значения, предоставленных Заказчиком. 
4) Кнопка должна перебрасывать на соответствующую страницу сайта.

	1.2.26. 
	
	5. Блок с информацией о компании и новостями
	Данный блок должен быть визуально поделен на две части (на два подблока):

	1.2.27. 
	
	
	Левый
	1) Название
О КОМПАНИИ

расположено по центру левого подблока.
2) Под названием расположен текст о компании, предоставленный Заказчиком.
3) Слева от названия расположен логотип ООО «РГЦР».

	1.2.28. 
	
	
	Правый
	1) Название
НОВОСТИ

расположено по центру левого подблока.
2) Под названием даны названия 6 или 7 самых свежих новостей (конечное число зависит от того, как лучше будет выглядеть при верстке страницы). Названия новостей подгружаются автоматически с соответствующей страницы сайта. Выглядеть должно так: название статьи жирным шрифтом (пример: «РГЦР – Первые в России по качеству группового регулирования активной мощности»).
3) Название должно быть кликабельным и загораться другим цветом, когда пользователь подводит к нему курсор.
4) При нажатии на название статьи пользователь должен быть переброшен на страницу сайта с новостями.

	
	
	6. Блок про генерального директора
	Название
	Генеральный директор

	
	
	7. 
	Слева
	Фотография директора, предоставленная Заказчиком

	
	
	8. 
	Справа
	Текст про директора, предоставленный Заказчиком

	
	
	9. Блок про проекты – галерея с фото
	1) Блок представляет собой галерею из 8 прямоугольных слайдов с фотографиями, предоставленными Заказчиком.
2) Пользователь листает фотографии поочередно, нажимая на стрелочки, расположенные справа и слева от галереи.
3) Каждый раз пользователь видит не более одного фото.
4) На каждом снимке должен быть написан короткий текст про проект, предоставленный Заказчиком.
5) Когда пользователь пролистает до восьмого слайда он получит возможность нажать на кнопку. Восьмой слайд – это фотография, на которой размещена прямоугольная кнопка с надписью:
ВСЕ ПРОЕКТЫ

перебрасывающая на соответствующую страницу сайта.
6) Блок со слайдами не должен быть растянут на всю ширину экрана как предыдущий блок про директора.
7) Справа и слева от галереи должно оставаться пустое место, на котором размещены удобные стрелочки для перелистывания.

	
	
	10. Подвал (футер)
	1) Футер – блок в нижней части главной страницы, который должен быть виден на всех других страницах сайта.
2) Визуально поделен на две части:

	
	
	
	Слева
	Надпись:
МЫ В СОЦСЕТЯХ

и под ней иконки соцсетей, которые перебрасывают пользователя на соответствующие каналы в соцсетях.

	
	
	
	Справа
	1) Информация с контактами компании, предоставленными Заказчиком.
2) Телефон или телефоны, адрес, e-mail в столбик, а под этой информацией кнопка:
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

при нажатии на которую пользователь видит всплывающее окно*, через которое он может оставить заявку.

	
	
	
	*Описание всплывающего окна
	1) На белом фоне следующие поля для заполнения:
· ФИО, Телефон** (при постановке курсора должно автоматически появиться +7),
· E-mail,
· Компания 
· Ваш запрос.
2) Необходимо, чтобы перед отправкой пользователь поставил галочку, что он ознакомлен с правилами. Без постановки галочки отправить запрос нельзя. Если пользователь забыл поставить галочку, то поле, где нужно ее поставить должно светиться красным, чтобы напомнить пользователю про необходимость это сделать.
3) Текст рядом с галочкой: Подтверждаю, что ознакомлен с Политикой ООО «РГЦР» в отношении обработки персональных данных и свое согласие на их обработку любым способом в целях, порядке и объеме, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4) Фразы Политикой ООО «РГЦР» и согласие на их обработку должны быть кликабельными гиперссылками и при нажатии перебрасывать на соответствующие страницы сайта.
5) Когда пользователь все заполнил, он нажимает на кнопку «Отправить». После того, как пользователь нажал на кнопку, и его обращение ушло, должно появиться сообщение «Ваш запрос отправлен. Спасибо!»
**При нажатии на номер телефона пользователю должно быть предложено позвонить через тот гаджет, на котором он смотрит сайт (на телефоне должно возникать служебное сообщение «Позвонить» при нажатии на которое идет дозвон, а если пользователь смотрит сайт с компьютера, то ему должно быть предложено открыть соответствующее приложение на его компьютере. Так, например, если пользователь открыл сайт с ноутбука Apple MacBook, то сайт предложит ему открыть приложение «Телефон»).

	1.2.29. 
	Страница сайта ООО «РГЦР»
	1. Блок 1
	Название
	О компании

	1.2.30. 
	
	2. 
	Слева снизу
	Фотография

	1.2.31. 
	
	3. 
	В центре
	Текст

	1.2.32. 
	
	4. 
	Справа
	Блок с тремя прямоугольниками, в которых будут написаны числовые значения и пояснения к ним (актуальные статистические данные, которыми гордится компания).

	1.2.33. 
	
	5. Блок 2
	Название
	Направления деятельности

	1.2.34. 
	
	6. 
	Содержание
	Каждое направление написано в своем прямоугольнике.

	
	
	7. Блок 3
	Название
	Наши преимущества

	
	
	8. 
	Содержание
	Каждое преимущество написано под графической пиктограммой, изображение на которой тематически соответствует содержанию преимущества (например, фраза «Российские разработки и производство» может находиться под пиктограммой с изображением герба Российской Федерации).

	
	
	9. Блок 4
	Название
	Новости

	
	
	
	Содержание
	1) Шесть самых свежих новостей, которые подгружаются с соответствующей страницы сайта с новостями.
2) Выглядеть должно так: название статьи жирным шрифтом (пример: «РГЦР – Первые в России по качеству группового регулирования активной мощности»), а под названием подгружается первое предложение новости (превью), обычным нежирным шрифтом (пример: Компания РусГидро Цифровые решения представила уникальную российскую разработку – программно-технический комплекс…).
3) Превью не должно занимать больше двух строчек. Превью и название должны быть кликабельными и загораться другим цветом, когда пользователь подводит к ним курсор. При нажатии на превью или название статьи пользователь должен быть переброшен на страницу сайта с новостями.

	1.2.35. 
	Страница сайта «РУКОВОДСТВО»
	1. Слева
	Фотография генерального директора

	1.2.36. 
	
	2. Справа
	Текст, предоставленный Заказчиком

	1.2.37. 
	Страница сайта «ПРОЕКТЫ»
	Название
	ПРОЕКТЫ

	1.2.38. 
	
	1) Референс – www.gazprom.ru/projects
2) Все проекты должны быть структурированы по нескольким группам. Названия групп будут предоставлены Заказчиком. Каждая группа будет соответствовать своему географическому региону.
3) Под словом «ПРОЕКТЫ» должна быть размещена линия «кнопок». Каждая кнопка будет соответствовать географическому региону, где размещены проекты заказчика.
4) Под кнопками должны быть размещены списки. Под каждым географическим названием (названия те же, что и на кнопках) должен быть дан список соответствующих ему проектов. Нажатие на каждый проект должно вести на страницу этого проекта (просим ознакомиться с референсом). Описание страниц проектов см. далее, в пункте 1.2.9 таблицы.

	1.2.39. 
	Страницы проектов
	Страница каждого проекта выглядит следующим образом:

	1.2.40. 
	
	1. Вверху страницы
	Название проекта

	1.2.41. 
	
	2. 1 уровень ниже
	Текстовое описание проекта

	1.2.42. 
	
	3. 2 уровень ниже
	2 числовых значения

	1.2.43. 
	
	4. 3 уровень ниже
	Рисунок карты, где отмечено местонахождение проекта

	1.2.44. 
	
	5. 4 уровень ниже
	Продолжение текстового описания проекта и фотография/фотографии, упакованные в галерею с возможностью пролистывания вправо и влево (используется такой же тип галереи, как и на главной странице сайта – пункт 1.2.5 таблицы, с единственным отличием: под фотографиями должен быть размещен счетчик фото. При листании цифры меняются: 1/8,2/8 и так далее, где 8 – конечное число фотографий в галерее)

	1.2.45. 
	Страница сайта «РЕШЕНИЯ»
	1. Слева
	Фотографии и/или иллюстрации

	1.2.46. 
	
	2. Справа
	Текст, предоставленный Заказчиком

	1.2.47. 
	Страница сайта «НОВОСТИ»
	1. Референс
	https://thenoisetier.com/blog (сайт в данный момент не доступен, архив возможно посмотреть по ссылке:
https://web.archive.org/web/20260124073351/https://thenoisetier.com/blog)

	1.2.48. 
	
	2. Порядок выдачи
	Новости размещаются от самой свежей к наиболее старой в шахматном порядке, как это реализовано на сайте, указанном в пункте 1.2.11.1. таблицы (референс).

	1.2.49. 
	
	3. Требования к фотографиям
	1) Все фотографии должны быть единого размера и конвертироваться под этот размер без растягивания или сжатия загруженного на сайт изображения.
2) Если администратор сайта выбирает вертикальное фото для отображения на главной странице с новостями, то должен быть предусмотрен автоматический коллаж-бар, в который необходимо будет вставить второе вертикальное фото. При этом коллаж-бар должен быть подогнан под стандартный и неизменный размер фотографий.
3) Если администратор сайта не прикрепляет заглавную фотографию для новости, то должно автоматически загрузиться базовое фото с логотипом РГЦР, предоставленное Заказчиком.

	1.2.50. 
	
	4. Верстка страницы с новостями
	1) Количество новостей на одну страницу – 10.
2) После десятой новости должно быть меню со страницами от первой до последней в формате: 1 2 3 4 5… 357 (где (условно) 357 – финальная страница с новостями).
3) После финальной страницы должна быть размещена стрелочка, которая позволяет перелистывать страницы. Как только пользователь оказывается на второй странице, то и рядом с цифрой 1 появляется стрелочка для прокрутки в обратную сторону.
4) Стрелочки должны быть крупными и видимыми, в 3 раза больше, чем на сайте-референсе.

	1.2.51. 
	
	5. Формат отображения
	1) Формат отображения фотографий и текста на странице с новостями: фото (справа или слева, в поочередном шахматном порядке) и рядом с фото дата, заголовок и текст.
2) Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, написанная бледным шрифтом, название статьи, написанное жирным шрифтом и первый абзац статьи, написанный обычным шрифтом.
3) Автоматически должно подгружаться 500 символов с пробелами из первого абзаца статьи (без учета названия), но необходимо предусмотреть возможность администратору сайта вручную изменять отображаемый на странице с новостями абзац.

	1.2.52. 
	
	6. Подписка на рассылку
	1) В нижней части страницы, после номеров страниц и стрелочек, должна быть кнопка «ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТНУЮ РАССЫЛКУ». Пользователь нажимает на эту кнопку, и раскрывается окно, в котором пользователь пишет свой e-mail и нажимает на галочку перед фразой: «Подтверждаю, что ознакомлен с Политикой ООО «РГЦР» в отношении обработки персональных данных и свое согласие на их обработку любым способом в целях, порядке и объеме, установленных действующим законодательством Российской Федерации».
2) Фразы Политикой ООО «РГЦР» и согласие на их обработку должны быть кликабельными гиперссылками и при нажатии перебрасывать на соответствующие страницы сайта.
3) Когда пользователь все заполнил, он нажимает на кнопку «Подписаться», расположенную в нижней части окна.

	1.2.53. 
	
	7. Страницы каждой отдельной новости
	1) Название
	1) Должно быть написано жирным шрифтом.
2) После названия бледным шрифтом должна идти дата публикации.
3) После даты должен идти текст статьи.

	1.2.54. 
	
	1.2.54.1. 
	2) Права администратора сайта
	1) Должна быть возможность добавлять в любой части страницы с новостью галерею, описанную в пункте 1.2.9 таблицы, одиночную фотографию, 2 вертикальных или горизонтальных фотографии рядом. Фотографии должны автоматически подгоняться под единый размер, без сжатия или растягивания.
2) Должна быть возможность прикреплять любую кнопку с любым названием (подробнее о кнопках и их функционале в пункте 13 «Специальные требования»).
3) Должна быть возможность добавлять теги (ключевые слова) в конце статьи. Каждое слово должно быть кликабельным и вести на список публикаций с этим тегом (словом).

	1.2.55. 
	
	1.2.55.1. 
	3) Формат выдачи результата при нажатии на тег
	1) Найдено: (и число найденных материалов после двоеточия).
2) Затем список статей, которые пользователь может упорядочить по дате или по релевантности (нужно предусмотреть соответствующие кнопки в верхней части страницы).
3) Каждая статья кликабельна и должна состоять из названия и лида.
4) Рядом со словом «Найдено» (справа он него) необходимо разместить инструмент «Лупа» рядом с уже развернутым полем для внесения поискового слова, чтобы пользователь также мог найти нужную информацию вручную, не утруждая себя поиском лупы в шапке профиля.

	1.2.56. 
	Страница сайта «КАРЬЕРА»
	Страница должна быть разделена на 4 (Четыре) блока.

	1.2.57. 
	
	1. Референс
	https://career.reglab.ru

	1.2.58. 
	
	2. Блок 1
	1) Название
	HR-девиз компании.

	1.2.59. 
	
	3. 
	2) Содержание
	3 (Три) преимущества работы в компании

	1.2.60. 
	
	4. Блок 2
	1) Название
	Вакансии

	1.2.61. 
	
	5. 
	2) Формат блока
	Вакансии структурированы по направлениям.

	1.2.62. 
	
	6. 
	3) Содержание
	1) Каждое направление дано в своем прямоугольнике, на который можно нажать и перейти на страничку с вакансиями по этому направлению.
2) На каждую из вакансий также можно нажать и перейти на страницу конкретной вакансии.

	1.2.63. 
	
	7. Блок 3
	1) Название
	Отправить резюме

	1.2.64. 
	
	8. 
	2) Содержание
	Может быть выполнен как прямоугольник, растянутый на весь экран, внутри которого находится кнопка «Заполнить анкету и отправить резюме».

	1.2.65. 
	
	9. Блок 4
	1) Название
	Причины выбрать ООО «РГЦР»

	1.2.66. 
	
	
	2) Содержание
	4 (Четыре) причины, каждая в своем прямоугольнике с тематической пиктограммой.

	1.2.67. 
	Страница сайта «СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ»
	1. Слева
	1) Общие сведения об организации:
· Полное наименование организации (как в учредительных документах)
· Организационно-правовая форма
· Юридический адрес
· ОГРН (Основной государственный регистрационный номер)
· ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)
· Контактные данные: телефон, электронная почта
· Сведения о лицензиях (если деятельность лицензируется)
2) Контакты.

	1.2.68. 
	
	2. Справа
	Карта

	1.2.69. 
	Страница сайта «ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ»
	1. Размещение
	Отдельная страница на сайте

	1.2.70. 
	
	2. Ссылки
	1) Прямая ссылка в футере на всех страницах
2) Ссылка рядом с каждой формой сбора данных

	1.2.71. 
	
	3. Содержание
	1) Текст публичного документа, который предоставляется Заказчиком должен быть размещен на отдельной странице сайта и содержать:
· Какие персональные данные собираются
· Цели обработки персональных данных
· Способы и сроки обработки
· Права субъектов персональных данных
· Меры защиты информации
· Порядок обращения за изменением или удалением данных
· Контакты оператора персональных данных
2) Текст должен быть понятным, без чрезмерного использования юридического жаргона.

	1.2.72. 
	Обработка персональных данных
	1. Требование к понятности и явности выражения согласия
	Пользователь должен дать явное и осознанное согласие на обработку своих данных до их сбора.

	1.2.73. 
	
	2. Форма получения подтверждения от пользователя
	1) Чекбокс с текстом: «Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности» (должен быть пустым по умолчанию)
2) Кнопка «Принять» после ознакомления с текстом согласия
3) Двухэтапная форма: сначала ознакомление с условиями, затем подтверждение

	1.2.74. 
	Специальные требования
	1. Анкета с настраиваемыми полями и прикреплением файлов
	1) Администратор сайта должен иметь следующие возможности:
· через админ-панель формировать анкету с настраиваемыми полями для заполнения и возможностью прикрепить до 10 файлов.
· выбирать обязательные и не обязательные для заполнения поля (обязательные должны быть отмечены в анкете красной звездочкой).
2) Перед тем как нажать на кнопку «Отправить анкету» пользователь должен поставить галочку, что он ознакомлен с правилами. Без постановки галочки отправить анкету нельзя. Если пользователь забыл поставить галочку, то поле, где нужно ее поставить должно светиться красным, чтобы напомнить пользователю про необходимость это сделать.
3) Текст рядом с галочкой «Подтверждаю, что ознакомлен с Политикой ООО «РГЦР» в отношении обработки персональных данных и свое согласие на их обработку любым способом в целях, порядке и объеме, установленных действующим законодательством Российской Федерации».
4) Фразы «Политикой ООО «РГЦР» и «согласие на их обработку» должны быть кликабельными гиперссылками и при нажатии перебрасывать на соответствующие страницы сайта.
5) Сформированная анкета появляется на сайте отдельной, невидимой без ссылки или кнопки страницей.

	1.2.75. 
	
	2. Кнопка
Заполнить анкету

	1) Администратор сайта должен иметь возможность размещать в любом месте на сайте кнопку с названием «Заполнить анкету» (или любым другим настраиваемым по желанию названием), которая перебрасывает на страницу сайта с анкетой.
2) Заполненные анкеты должны приходить на указанный Заказчиком e-mail, который можно изменить на другой e-mail при формировании анкеты.

	1.2.76. 
	
	3. Кнопка
Скачать

	Администратор должен иметь возможность размещать в любом месте на сайте кнопку с названием «Скачать», а также с любым другим настраиваемым названием. Кнопка должна позволять пользователю скачать файл, который хранится на сайте (если скачивается текстовый документ) или на файлобменнике, прикрепленном к сайту (если скачиваются тяжелый файл или файлы, например, коллекция фотографий с мероприятия).

	1.2.77. 
	
	4. Кнопка
Посмотреть на карте

	Администратор должен иметь возможность размещать в любом месте сайта кнопку «Посмотреть на карте», которая перебрасывает пользователя на сервис «Яндекс Карты» или в приложение «Яндекс Навигатор», если оно установлено на устройстве пользователя. Пользователь должен быть переброшен по конкретному адресу, который при формировании кнопки укажет Администратор сайта.

	1.2.78. 
	
	5. Страницы, доступные по ссылке
	Администратор сайта должен иметь возможность формировать «тайные» страницы, доступные для ознакомления только по ссылке. На таких страницах должна быть доступна верстка как при публикации новости, а также должна быть возможность прикрепить любую кнопку, в том числе «Заполнить анкету», «Скачать» или «Посмотреть карту».

	1.2.79. 
	
	6. Требования к масштабируемости
	В связи с возможностью дальнейшего развитие сайта должно быть предусмотрено легкое добавление нового контента и функциональности.

	1.2.80. 
	
	7. Требования к масштабируемости
	Когда сайт открыт в браузере во вкладке, то должен быть отображен логотип компании и название страницы, на которой находится пользователь («Новости», «О компании» и так далее).

	1.2.81. 
	Поддерживаемые технологии
	1) Должно быть обеспечено наличие мобильной версии сайта или использование адаптивного шаблона для обеспечения оптимального отображения на мобильных устройствах. Подробнее об этом см. пункт 15 данного брифа.
2) Адаптация для мобильных устройств должна соответствовать следующим требованиям:

	1.2.82. 
	
	1. Скрытое меню
	Референс
	Мобильная версия сайта theblueprint.ru

	1.2.83. 
	
	2. 
	Тип
	«Гамбургер»

	1.2.84. 
	
	3. 
	Иконка
	Три горизонтальные линии

	1.2.85. 
	
	4. 
	Поведение
	Меню должно «выезжать» сбоку (слева) не на весь экран, а на половину экрана, цвет меню должен контрастировать с цветом страницы (см. референс).

	1.2.86. 
	
	5. 
	Описание
	1) Меню остается скрытым, не загромождая страницу до тех пор, пока пользователь не кликнет на иконку.
2) Когда оно раскрывается, пользователь видит весь функционал (кнопки «О КОМПАНИИ», «ПРОЕКТЫ», «РЕШЕНИЯ», «НОВОСТИ», «КАРЬЕРА» И «КОНТАКТЫ» столбиком).
3) Кнопка «СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ» из ПК-версии сайта должна быть заменена в мобильной версии на кнопку «КОНТАКТЫ» и при нажатии сразу переводить на страницу с контактами.
4) После кнопки «КОНТАКТЫ» должна быть кнопка «ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС», ограниченная двумя чертами (как это реализовано на сайте-референсе с кнопкой «Специальные выпуски») и при нажатии переводить на соответствующую страницу сайта, где будут крупные и удобные поля для заполнения – то есть открываться должно не окошко на текущей странице, а новая лаконичная страница.
5) Кнопку «ОТПРАВИТЬ» должно быть удобно нажать на любом устройстве, поэтому необходим контроль ее видимости после заполнения всех полей анкеты, чтобы она не была скрыта границами сайта или одним из пунктов анкеты (как при альбомной, так и при книжной ориентации устройства).
6) После кнопки «ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС» должна стоять иконка мессенджера MAX, которая перебрасывает пользователя на канал компании в MAX.

	1.2.87. 
	
	6. Расположение элементов в шапке мобильной версии сайта
	Слева
	Меню «гамбургер»

	1.2.88. 
	
	
	В центре
	Логотип должен быть рядом с названием компании «РусГидро Цифровые Решения» (слова «Цифровые Решения» лучше разместить под словом РусГидро)

	1.2.89. 
	
	
	Справа
	1) Должно быть расположено два элемента:
1) Инструмент «Лупа».
2) Кнопка с изображением телефона, кликнув на которую пользователь может позвонить в компанию.
2) Кнопки должны быть на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы при необходимости позвонить пользователь не нажимал случайно на лупу и наоборот.
3) Если при верстке страницы места для инструмента «Лупа» будет не хватать, то поиск по сайту можно убрать в меню «гамбургер» – разместить сразу после иконки MAX в формате поискового окошка, в котором бледным шрифтом будет написано «Поиск по сайту».

	1.2.90. 
	
	7. Интерфейс главной страницы
	Основные блоки
	1) «ПРОЕКТЫ» с кнопкой «НАШИ ПРОЕКТЫ»
2) «О КОМПАНИИ»
3) «РЕШЕНИЯ»
4) «НОВОСТИ»

	1.2.91. 
	
	8. 
	Блок «НОВОСТИ»
	Блок может быть оформлен как бледная квадратная рамка, внутри которой надпись «НОВОСТИ» и 5 названий статей с датой публикации в отличии от референса слева, а не по центру и нужны даты публикации каждой новости (шрифт у даты бледнее чем название статьи).

	1.2.92. 
	
	9. 
	Блок «КАРЬЕРА»
	Должен быть доступен только в меню «гамбургер»

	1.2.93. 
	
	10. 
	Блок «КОНТАКТЫ»
	1) Должен быть доступен в меню «гамбургер» и в подвале (футере).
2) При нажатии на эту кнопку должна открыться отдельная страница с контактами и оптимизированной под просмотр на мобильном устройстве картой.

	1.2.94. 
	
	11. Идентичность
	1) Необходимо сохранение полной идентичности контента с сайтом.
2) Дизайн тоже должен быть идентичным и узнаваемым как с персонального компьютера, так с мобильных устройств.

	1.2.95. 
	
	12. Функциональность
	В мобильной версии сайта должны быть те же возможности, что и в компьютерной.

	1.2.96. 
	
	13. Дизайн
	1) Увеличенные области кликов для пальцев – размеры кликабельных элементов не должны быть меньше 45 пикселей, чтобы пользователь мог попасть по ним без труда.
2) Ширина страницы должна подтягиваться под экран устройства.
3) Должно быть настроено кадрирование, чтобы картинки и иллюстрации оставались органичными.
4) Должен быть адаптирован шрифт (слишком мелкий шрифт будет трудно прочитать с экрана телефона).
5) Должна быть обеспечена поддержка всех устройств и разрешений.

	1.3. 
	Требования к способам оказания услуг

	1.3.1. 
	Формат оказания услуг
	1) Исполнитель должен оказывать услуги дистанционно по месту своего нахождения.
2) Обмен данными, результатами оказания услуг и обсуждение правок с Заказчиком осуществляется с использованием по e-mail/мессенджеру (Telegram/Max)

	1.3.2. 
	Наличие опыта
	3) Исполнитель должен быть разработчиком собственных модулей на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом», доступных на официальном Маркетплейсе «1С-Битрикс» в объеме не имеет не менее 5-ти собственных разработок, опубликованных на Маркетплейсе.
4) Исполнитель должен быть способен разработать новый модуль под задачу Заказчика при отсутствии готового решения на рынке без отказа от проекта по причине отсутствия готового модуля с предложением собственного решения.
5) Исполнитель должен быть способен обеспечить поддержку своих модулей и их совместимость с актуальными версиями CMS. 

	1.4. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.4.1. 
	Перечень действий Исполнителя, выполняемых при оказании услуг
	1) Разработка Исполнителем дизайн-макетов ключевых страниц сайта на основе брендбука, брифа и данных Технических требований.
2) Демонстрация дизайн-макетов Заказчику для оперативного согласования.
3) Перевод согласованных дизайн-макетов в адаптивный HTML/CSS/JS с учётом требований по скорости, безопасности, кроссбраузерности.
4) Верстки в CMS 1C-Битрикс с настройкой структуры, программированием функционала, настройкой SEO-модуля в администраторской панели на сайте.
5) Базовая SEO-оптимизации сайта.
6) Тестирование и подготовка к запуску.
7) Настойка администраторской панели.
8) Запуск сайта на рабочем домене

	1.4.2. 
	Порядок согласования дизайн-макетов и дополнительные гарантии качества
	1. Последовательность согласования
	1) Согласование Заказчика будет проводиться блоками с фиксацией замечаний, сначала структура, а затем дизайн.
2) Исполнитель предоставляет Заказчику тестовый доступ к сайту на демо-домене и администраторской панели. Пример реализованной верстки для отправки на согласование http://html2.bukino.ru/сегура/5/dist/links.html
3) После  устранения всех, зафиксированных Заказчиком замечаний им проводится финальная проверка функциональности сайта и дается разрешение Исполнителю перенос его на рабочий домен.

	1.4.3. 
	
	2. Соблюдение стандартов
	Исполнитель в ходе оказания услуг должен гарантировать:
4) Соответствие разрабатываемого кода стандартам PSR (для PHP) и W3C (для HTML/CSS).
5) Актуальных версий CMS «1С-Битрикс» и всех используемых модулей.
6) Полное соответствие «зелёной зоне» Core Web Vitals на всех этапах разработки.

	
	
	3. Промокод для быстрого доступа к макетам
	1) Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к публичной ссылке на макеты сайта в Figma.
2) Просмотр макетов должен быть доступен через браузер без установки дополнительного ПО и без регистрации, для возможности Заказчика оперативно согласовывать дизайн без задержек и упрощения контроля на всех этапах разработки.

	
	
	4. Первичный хостинг на период разработки
	1) На время разработки сайта Исполнитель размещает его на своём собственном сервере для обеспечения возможности Заказчика видеть сайт в реальном времени уже на этапе вёрстки и сборки.
2) После завершения работ сайт переносится на сервер Заказчика без дополнительной оплаты.

	
	
	5. Доступ к системе контроля версий Git
	1) Исполнитель использует Git для всех этапов разработки.
2) Заказчику должен быть предоставлен безлимитный бесплатный доступ к репозиторию (например, на платформе GitLab) для обеспечения возможности отслеживать изменения в коде и дизайне на каждом этапе, что повышает прозрачность и контроль над проектом.

	
	
	6. Предоставление доступа к макетам и репозиторию
	Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к макетам в Figma (без регистрации) и к репозиторию Git не позднее 3 (Трех) рабочих дней с начала этапа «Сборка».

	
	
	7. Резервный сервер для бесперебойной работы
	Исполнитель размещает сайт на сервере с возможностью автоматического переключения на резервный сервер в случае сбоев основного оборудования для обеспечения доступности сайта даже при нештатных ситуациях и исключает простои.

	1.4.4. 
	Аккредитация IT-компании
	Исполнитель должен являться официально аккредитованной IT-компанией в соответствии с требованиями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

	1.4.5. 
	Сокращение сроков разработки сайта
	По желанию Заказчика Исполнитель должен иметь техническую возможность выполнить работы в ускоренном режиме с сохранением полного качества.
Сроки будут обсуждаются дополнительно.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.5.1. 
	Команда проекта
	Исполнитель должен обладать устойчивой командой специалистов, способных обеспечить долгосрочное ведение проекта, в том числе за счёт государственных мер поддержки специалистов (таких как льготная IT-ипотека, отсрочка от военной службы).

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	2.1.1. 
	Экспертиза в области безопасности сайтов на «1С-Битрикс» (OWASP)
	1) Исполнитель должен быть подтверждённым экспертом в области безопасности веб-приложений, разработанных на базе программной платформы «1С-Битрикс» и следовать стандартам OWASP (Open Worldwide Application Security Project) — всемирной некоммерческой ассоциации, разрабатывающей открытые стандарты и рекомендации по защите веб-приложений (публикации на признанных отраслевых ресурсах, выступления на профильных мероприятиях с представлением Заказчику соответствующих сведений и документов).
2) Исполнитель должен обеспечивать соответствие сайта требованиям безопасности на всех этапах разработки — от проектирования архитектуры до финального тестирования.
3) Исполнитель должен обеспечивать защиту сайта от ключевых веб-уязвимостей, включая SQL-инъекции, XSS, CSRF, подделку запросов, утечки данных и небезопасную аутентификацию.

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 

	2.2.1. 
	Оформление первичных документов
	Услуги, оказываются поэтапно в соответствии с таблицей 2 Технических требований с оформлением закрывающих документов в форме Акта оказанных услуг в отношении этапов 1-3 в срок, указанный в таблице 3 Технических требований.

	2.2.2. 
	Передача прав на дизайн и код 
	Права на результаты интеллектуальной деятельности (дизайн, вёрстка, код) должны быть переданы Заказчику после оплаты соответствующего этапа, а не после окончания всего проекта для возможности исключения Заказчиком рисков удержания материалов и обеспечением полного контроля над проектом.

	2.2.3. 
	Техническая поддержка сайта
	1) Журнал обращений и выполненных работ (ежемесячный отчёт).
2) Акты оказанных услуг по итогам каждого квартала.

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1. 
	[bookmark: _Toc244172405][bookmark: _Toc244457013]Соответствие продукции нормативно-техническим документам
	В ходе исполнения договора Исполнитель должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД):
1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3) Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая).
4) КоАП РФ.
5) ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	4.1. 
	Устранение ошибок
	После подписания итогового акта Исполнителем должно обеспечено устранение в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев за свой счет всех ошибок, возникших по вине Исполнителя для гарантии стабильной работы сайта после передачи Заказчику.

	4.2. 
	Правки
	Заказчик может просить вносить правки в дизайн, структуру сайта или админ-панель сайта и его мобильной версии в любое время работы Исполнителя над сайтом. 
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc244457025][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc170504720][bookmark: _Toc181179544]Участник процедуры мониторинга рынка должен предоставить технико-коммерческое предложение по форме Приложения № 2 к Техническим требованиям, учитывающее полноту согласия с требованиями Заказчика в части объема и сроков поставки.
[bookmark: _Toc222913105][bookmark: _Toc244457026]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.2 По результатам проведения закупки заключается договор с предельной стоимостью.
3.3 В ходе участия в закупочной процедуре Участник должен:
3.4 Ознакомиться с формами, содержащимися в Приложениях №№ 3-6 к Техническим требованиям.
3.5 Сформировать и представить Заказчику заполненные формы Приложения № 3
к Техническим требованиям.
3.6 Ориентировочный объем, указываемый в технико-коммерческом предложении, служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена». 
3.7 Стоимость за единицу товара должна включать в себя подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с оказанием услуг.
3.8 В случае признания Участника Победителем закупочной процедуры предоставить комплект документов для заключения договора, указанных в Приложении № 4
к Техническим требованиям, а также заполненные формы Приложений №№ 5, 6
к Техническим требованиям.
[bookmark: _Toc244457027]Приложения
(Приложения доступны к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
	№№
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	№ 1. 
	

	[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .
БРЕНДБУК ООО «РГЦР»

	№ 2. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ФОРМА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА

	№ 3. 
	
[bookmark: _MON_1840631534][bookmark: _MON_1833525244]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ФОРМА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

	№ 4. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

	№ 5. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

	№ 6. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)



image1.png




image10.png




image2.emf
РГЦР_брендбук.pdf


РГЦР_брендбук.pdf

image3.emf
ТКП_Мониторинг


ТКП_Мониторинг
Приложение № 2
к Техническим требованиям

		Форма «Технико-коммерческое предложение»

начало формы





На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

		Исходящий №

		



		от

		



		

		(дата)







		В рамках проведения закупочной процедуры на право заключения договора по: 



		Лоту №

		0007-ЭКСП ДИТ-2026-РГЦР



		Наименование лота

		ОКПД2 62.01.11.000 Оказание услуг по созданию и технической поддержке корпоративного сайта ООО «РГЦР» на территории Российской Федерации



		



		(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)

		



		

		,



		(юридический адрес)

		



		

		,



		(почтовый адрес)

		







		



		(должность)



		

		



		(подпись)

		(расшифровка подписи)

М..П.







		конец формы
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[bookmark: _Toc143774637][bookmark: _Toc140673545][bookmark: _Toc138867091]Приложение № 1
к Технико-коммерческому предложению

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ УСЛУГ

		Приложение № 1 к исходящему от _______ №__



		№

п/п

		Наименование услуг

		Единица измерения

		Кол-во

		Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.

		Стоимость без учета НДС, руб. коп.

		НДС, руб. коп. 

		Стоимость с учетом НДС, руб. коп.



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		ОКПД2 62.01.11.000 Оказание услуг по созданию и технической поддержке корпоративного сайта ООО «РГЦР» на территории Российской Федерации, а именно:



		1.

		Этап 1. Услуги по регистрации доменного имени и подбору веб-хостинга

		ед.

		1

		

		

		

		



		2.

		Этап 2. Услуги по созданию корпоративного сайта «с нуля» под ключ на базе программной платформы 1С-Битрикс

		ед.

		1

		

		

		

		



		3.

		Этап 3. Услуги по первичной SEO-оптимизации сайта с целью наращивания трафика и улучшения поискового сниппета сайта

		ед.

		1

		

		

		

		



		4. 

		Этап 4. Техническая поддержка сайта 

		мес.

		12

		

		

		

		



		Итого:

		

		

		

		







		



		(подпись, М.П.)



		



		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





		конец
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ТКП_Закупка
Приложение № 3
к Техническим требованиям

		Форма «Технико-коммерческое предложение»

начало формы





На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

		Исходящий №

		



		от

		



		

		(дата)







		В рамках проведения закупочной процедуры на право заключения договора по: 



		Лоту №

		0007-ЭКСП ДИТ-2026-РГЦР



		Наименование лота

		ОКПД2 62.01.11.000 Оказание услуг по созданию и технической поддержке корпоративного сайта ООО «РГЦР» на территории Российской Федерации



		



		(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)

		



		

		,



		(юридический адрес)

		



		

		,



		(почтовый адрес)

		





изучив Технические требования на оказание услуг ООО «РГЦР»[footnoteRef:1] сообщаем, что: [1:  Далее - Заказчик] 


1. Подтверждаем готовность оказать услуги в полном соответствии с требованиями Покупателя в части объема и сроков поставки.

1. Организация/ФИО (указываются данные Участника закупки – краткое наименование) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличием регистрации и отсутствием банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности.

2. Ознакомились с содержанием проекта договора и выражаем согласие на заключение договора по данной форме.

3. При выборе нас Победителем закупочной процедуры согласны на представление Покупателю пакета документов в полном соответствии с перечнем документов для заключения договора и заполненных форм «Заверения об обстоятельствах» и «Сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

		



		(должность)



		

		



		(подпись)

		(расшифровка подписи)

М..П.







		конец формы







1
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[bookmark: _Toc143774637][bookmark: _Toc140673545][bookmark: _Toc138867091]Приложение № 1
к Технико-коммерческому предложению

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ УСЛУГ

		Приложение № 1 к исходящему от _______ №__



		№

п/п

		Наименование услуг

		Единица измерения

		Кол-во

		Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.

		Стоимость без учета НДС, руб. коп.

		НДС, руб. коп. 

		Стоимость с учетом НДС, руб. коп.



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		ОКПД2 62.01.11.000 Оказание услуг по созданию и технической поддержке корпоративного сайта ООО «РГЦР» на территории Российской Федерации, а именно:



		1.

		Этап 1. Услуги по регистрации доменного имени и подбору веб-хостинга

		ед.

		1

		

		

		

		



		2.

		Этап 2. Услуги по созданию корпоративного сайта «с нуля» под ключ на базе программной платформы 1С-Битрикс

		ед.

		1

		

		

		

		



		3.

		Этап 3. Услуги по первичной SEO-оптимизации сайта с целью наращивания трафика и улучшения поискового сниппета сайта

		ед.

		1

		

		

		

		



		4.

		Этап 4. Техническая поддержка сайта 

		мес.

		12

		

		

		

		



		Итого:

		

		

		

		

		







		



		(подпись, М.П.)



		



		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





		конец







Приложение № 2
к Технико-коммерческому предложению

		Приложение № 2 к исходящему письму



		от

		

		№

		





АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

		№ п/п

		Наименование

		Сведения об Участнике 
(заполняется Участником)



		1. 

		Полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

		



		1. 

		Сокращенное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

		



		2. 

		Принадлежность к субъектам МСП

		



		3. 

		Свидетельство о постановке на налоговый учет

		



		4. 

		Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

		



		5. 

		ИНН Участника

		



		6. 

		КПП Участника

		



		7. 

		ОГРН Участника

		



		8. 

		ОКПО Участника

		



		9. 

		ОКТМО Участника

		



		10. 

		Место нахождения

		



		11. 

		Почтовый адрес

		



		12. 

		Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

		



		13. 

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		14. 

		Телефоны Участника (с указанием кода города)

		



		15. 

		Адрес электронной почты Участника

		



		16. 

		Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности, контактного телефона 

		



		17. 

		Ф.И.О. главного бухгалтера Участника или лица, исполняющего его функции, с указанием должности, контактного телефона

		



		18. 

		Ф.И.О. ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона, а также адреса электронной почты

		







		



		(должность)



		

		



		(подпись)

		(расшифровка подписи)



		М.П.
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ПЕРЕЧЕНЬ


ПЕРЕЧЕНЬ
Приложение № 4
к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc138867102][bookmark: _Toc140673556][bookmark: _Toc143774648]Перечень документов для заключения договора

1. Для юридических лиц:

· Учредительные документы (Устав, Положение и т.п.).

· Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

· Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

· Выписка из ЕГРПО (коды Росстата).

· Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение учредителя/акционера, протокол общего собрания акционеров/участников, приказ о назначении).

· Документ, подтверждающий полномочия представителя, в том числе доверенность;

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (после даты последних изменений).

· Карточка организации.

· Свидетельство УСН (если есть).

1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

· Учредительные документы (Устав, Положение)-копия нотариально заверенная.

· Учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании-копия, заверенная компанией.

· Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-нотариально заверенная копия;

· Выписка из ЕГРПО (коды Росстата)-нотариально заверенная копия.

· Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение учредителя/акционера, протокол общего собрания акционеров/участников, приказ о назначении)-копия, заверенная компанией.

· Лицензия на право осуществления соответствующего вида лицензируемой деятельности (если такое лицензирование предусмотрено действующим законодательством)-нотариально заверенная копия.

· Документы квартальной бухгалтерской отчетности (формы 1,2) контрагента, составленные на последнюю отчетную дату, с отметкой о принятии указанных документов налоговым органом-копия, заверенная компанией.

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 (Одного) месяца)-оригинал из налоговой.

· Свидетельство УСН (если есть) -нотариально заверенная копия.

· Решение (протокол) о приеме новых участников-копия, заверенная компанией.

· Карточка контрагента (Реквизиты организации)-оригинал.

· Согласия на передачу персональных данных по форме Приложения- оригинал.

· Реестр заключенных договоров, содержащий информацию в отношении всей цепочки собственников контрагента (в том числе конечных бенефициаров) по форме Приложения-оригинал.

1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме Индивидуальный предприниматель:

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя-нотариально заверенная копия.

· Копия паспорта-копия, заверенная компанией.

· Налоговая декларация за отчетный период с отметкой о принятии-копия, заверенная компанией.

· Карточка контрагента (Банковские реквизиты)-оригинал.

· Выписка из ЕГРИП не позднее 1 (Одного) месяца-оригинал.

· Лицензия на право осуществления соответствующего вида лицензируемой деятельности (если такое лицензирование предусмотрено действующим законодательством)-нотариально заверенная копия.

· Реестр заключенных договоров, содержащий информацию в отношении всей цепочки собственников контрагента (в том числе конечных бенефициаров). (Приложение №1).

· Согласие на передачу персональных и иных охраняемых законом данных (Приложение № 2 к Справке о цепочке собственников, включая бенефициаров).
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ЗАВЕРЕНИЕ


ЗАВЕРЕНИЕ
Приложение № 5
к Техническим требованиям

ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ВАРИАНТ 1:

		В настоящий момент

		



		

		(далее – Общество)



		планирует заключение договора

		



		

		(соглашения, контракта, иного вида сделки)[footnoteRef:1] [1:  Указать точное наименование совершаемой сделки, включая дополнительные соглашения.] 




		

		(далее – сделка) с



		

		(далее – Заказчик).





Общество в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что для заключения данной сделки не требуется получение согласий органов управления / одобрение сделки органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом, внутренними документами и отдельными решениями органов управления Общества (Заверение об обстоятельствах). 

Общество исходит из того, что:

· Заказчик полагается на все Заверения об обстоятельствах Общества при заключении и будет полагаться на все Заверения об обстоятельствах Общества при исполнении или прекращении Договора;

· недостоверность, неточность Заверения об обстоятельствах Общества являются предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

		По состоянию на

		«__» _________20__

		года балансовая стоимость активов Общества



		составляет

		

		рублей.







		Цена работ/услуг/имущества по сделке:

		

		(___ рублей[footnoteRef:2]) [2:  В совокупности с ранее совершенными сделками, являющимися взаимосвязанными.] 






и составляет ___% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

[footnoteRef:3]Данная сделка не является крупной, так как не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, поскольку заключение сделки не приводит к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. [3:  Данная оговорка включается в текст письма, если стоимость имущества, услуг или работ по сделке превышает порог, установленный федеральными законами Российской Федерации для ее отнесения к крупной, но указанная сделка совершается в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.] 


		В состав

		

		[footnoteRef:4] Общества входят следующие лица: [4:  Единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган (при наличии), Совет директоров (при наличии)] 




		1. 

		

		;



		1. 

		

		;



		1. 

		

		.





Контролирующим лицом Общества[footnoteRef:5] либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, являются: [5:  Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.] 


		1. 

		

		.







		



		(подпись, М.П.)



		

		[footnoteRef:6] [6:  Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченный представитель Общества).] 




		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





ВАРИАНТ 2

		В настоящий момент

		



		

		(далее – Общество)



		планирует заключение договора

		



		

		(соглашения, контракта, иного вида сделки)[footnoteRef:7] [7:  Указать точное наименование совершаемой сделки, включая дополнительные соглашения.] 




		

		(далее – сделка) с



		

		(далее – Заказчик).





Общество в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что все согласия / одобрения, необходимые для заключения Обществом Договора (и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором), предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами и отдельными решениями органов управления Общества были получены, вступили в действие, соответствуют законодательству РФ, Уставу, внутренним документам и отдельным решениям органов управления Общества (Заверение об обстоятельствах), и прилагаются к настоящему письму. Иных согласий / одобрений для заключения сделки, кроме представленных, не требуется.

Общество исходит из того, что:

· Заказчик полагается на все Заверения об обстоятельствах Общества при заключении и будет полагаться на все Заверения об обстоятельствах Общества при исполнении или прекращении Договора;

· недостоверность, неточность Заверения об обстоятельствах Общества являются предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

· 

		По состоянию на

		«__» _________20__

		года балансовая стоимость активов Общества



		составляет

		

		рублей.







		Цена работ/услуг/имущества по сделке:

		

		(___ рублей[footnoteRef:8]) [8:  В совокупности с ранее совершенными сделками, являющимися взаимосвязанными.] 






и составляет ___% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

		В состав

		

		[footnoteRef:9] Общества входят следующие лица: [9:  Единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган (при наличии), Совет директоров (при наличии)] 




		1. 

		

		;



		1. 

		

		;



		1. 

		

		.





Контролирующим лицом Общества[footnoteRef:10] либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, являются: [10:  Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.] 


		1. 

		

		.







Приложение:

1.	Копия решения органов управления Общества о согласии на совершение сделки / об одобрении сделки в 1 экз. на __ л.

		



		(подпись, М.П.)



		

		[footnoteRef:11] [11:  Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченный представитель Общества).] 




		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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СВЕДЕНИЯ_ЦС


СВЕДЕНИЯ_ЦС
Приложение № 6
к Техническим требованиям

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) *

		

		Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

		



		

		ИНН

		ОГРН

		Наименование краткое

		Код ОКВЭД

		Фамилия, Имя, Отчество руководителя

		Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

		



		

		7734567890

		1044567890123

		ООО "Ромашка"

		45.xx.xx

		Иванов Иван Степанович

		серия 5003 №143877

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) **

		Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)



		№

		ИНН

		ОГРН

		Наименование / ФИО

		Адрес регистрации

		Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

		Руководитель / участник / акционер / бенефициар

		



		1.1

		7754467990

		108 323 232 323 232

		ЗАО "Свет 1"

		Москва, ул. Лубянка, 3

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		1.1.0

		111222333444

		

		Петрова Анна Ивановна

		Москва, ул. Щепкина, 33

		44 55 666777

		Руководитель

		устав, приказ №45-л/с от 22.03.10



		1.1.1

		333222444555

		

		Сидоров Пётр Иванович

		Саратов, ул. Ленина, 45-34

		55 66 777888

		Участник

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.1.2

		6277777777

		104 567 567 567 436

		ООО "Черепашка"

		Саратов, ул. Ленина, 45

		

		Участник

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.1.2.0

		74956728576

		

		Мухов Амир Мазиевич

		Саратов, ул. Ленина, 45

		66 78 455434

		Руководитель

		устав, приказ №77-л/с от 22.05.11



		1.1.2.1

		84623895734

		

		Мазаева Инна Львовна

		Саратов, ул. К.Маркса, 5-34

		67 03 000444

		Бенефициар

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.2

		7754456890

		107 656 565 656 565

		ООО "Свет 2"

		Смоленск, ул. Титова, 34

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		1.2.0

		6665557444

		

		Антонов Иван Игоревич

		Смоленск, ул. Титова, 34

		66 55 444333

		Руководитель

		устав, приказ №56-л/с от 22.05.09



		1.2.1

		8887776655

		

		Ивлев Дмитрий Степанович

		Смоленск, ул. Чапаева, 34-72

		77 55 333444

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2006



		1.2.2

		33388844455

		

		Степанов Игорь Дмитриевич

		Смоленск, ул. Гагарина, 2-

		66 77 223344

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2006



		1.3

		ASU66-54

		

		Игуана лтд (Iguana LTD)

		США, штат Виржиния, 533

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		

		

		

		Ruan Max Amer

		Кипр, Лимассол, 24-75

		776AE 6654

		Руководитель

		



		1.4

		12345678902

		

		Иванов Иван Иванович

		Тула, ул. Пионеров, 56-89

		11 22 334455

		Участник

		договор об учреждении о 23.01.2008



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		подпись, МП

		



		

		

		

		

		

		

		ФИО подписавшего, должность

		





*	Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.

**	1. В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, информация и подтверждающие документы предоставляются в отношении собственников, владеющих более 5% (процентами) уставного капитала. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация.

	2. В отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, информация и подтверждающие документы предоставляются в отношении бенефициаров (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% (процентами) акций. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5% (процентов), допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
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Приложение 1
к Справке о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)

Перечень подтверждающих документов

1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, нотариально заверенные копии / оригинал / электронные выписки с усиленной ЭЦП следующих документов:

· выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты предоставления документов о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, подписанная собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенная печатью налогового органа, либо копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, заверенная нотариально;

· корпоративный договор либо иное соглашение, на основании которого лицо получило право распоряжаться голосами в высшем органе управления юридического лица или давать обязательные для исполнения указания юридическому лицу, либо документ, подтверждающий отсутствие данных договоров (соглашений).

2. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ[footnoteRef:1]: [1: 	Для юридических лиц, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.] 


· выписка из реестра акционеров на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты окончания подачи заявок на участие в закупке / согласования Договора;

· список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

· ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

3. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

· учредительный договор / договор об учреждении (создании) / решение единственного учредителя о создании;

· решение (протокол) о приеме новых участников (при наличии);

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· устав и изменения к нему.

4. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

· учредительный договор или положение; 

· решение о создании;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· устав и изменения к нему.

5. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

· документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· решение о создании;

· устав и изменения к нему.

6. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

· решение и договор о создании.

7. Для иных организационно-правовых форм юридических лиц – документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

8. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств[footnoteRef:2]: [2: 	Для организаций, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).] 


· выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности (предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица).

Документы предоставляются в виде оригинала на иностранном языке и в виде нотариально заверенного перевода на русский язык.

9. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками:

· документы, служащие основанием прав таких лиц;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности.

Документы предоставляются в виде оригинала на иностранном языке и в виде нотариально заверенного перевода на русский язык.

10. Для всех физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, чьи персональные данные раскрываются в цепочке собственников:

· оригинал Согласия на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных по форме Приложения 2 к Справке о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), подписанный субъектом персональных данных.

Приложение 2
к Справке о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)

Согласие на обработку и передачу
персональных и иных охраняемых законом данных

		Я,

		



		

		(полностью фамилия, имя, отчество)



		



		(дата, месяц, год и место рождения)



		



		(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))



		



		(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи,
выдавшего органа, кода подразделения)



		



		(зарегистрированный по адресу)





в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку и передачу Заказчиком Обществом с ограниченной ответственностью «РусГидро Цифровые решения» (сокращенное наименование: ООО «РГЦР», место нахождения: 660017, регион 24, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ИНН: 2466296773, Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (сокращенное наименование: АО «РГС», место нахождения: 660058, Красноярский край, , г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, ИНН: 1510012774), Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро», место нахождения: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1, ИНН: 2460066195) в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:

· персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);

		

		.



		(указать каких)





· иных охраняемых законом данных:

На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:

· запрет на разглашение указанных сведений;

· требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

· ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к персональным и иным охраняемым законом данным в органе, в который такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.

		

		

		



		(дата)

		

		(подпись)








