ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________

на выполнение работ по расчистке и вырубке древесно-кустарниковой растительности с уборкой порубочных остатков на ВЛ 35-110 кВ для нужд Производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми в 2023 году (для всех кроме спецторгов)

г. Сыктывкар                                                                                             	           «___» _____ 2022 г.

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице директора Производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми Горева Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от «___» _______ 202___ г. №________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице ________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, по результатам закупки на право заключения договора подряда на выполнение работ по расчистке трасс, официально объявленной в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) извещением  от ________ № ___________, на основании итогового Протокола о результатах  закупки от _______ №  __________, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной разделом 2 настоящего Договора  стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), с согласованной сметой (Приложение №9 к настоящему Договору) и с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору) работы по расчистке трасс линий электропередачи напряжением 35-110 кВ в пределах существующей ширины просеки общей площадью 230,37 га с уборкой порубочных остатков (далее по тексту – Работа) на воздушных линиях электропередачи производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

  - Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.4. По дополнительному соглашению Сторон объем выполнения работ, указанный в Техническом задании, может быть изменен. Также объем выполняемых работ в процессе исполнения Договора может быть либо увеличен до 5%, либо уменьшен до 5% от общего объема, указанного в техническом задании с соразмерным изменением сметной стоимости работ.

1.5. При выполнении работ согласно п. 1.1 настоящего Договора используются материально–технические ресурсы и средства Подрядчика, включая спецтехнику (бульдозер, автогрейдер, кусторез и т.п.).

1.6. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической (проектной) документации, техническому заданию, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям соответствующих органов наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ (цена Договора) по настоящему Договору составляет ________ руб. (_______ руб. 00 коп.), в том числе НДС 20 % - ______________ руб. (_________________ руб. 00 коп.).

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании составленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком сметы (Приложение №9 к настоящему Договору).

Подрядчик заверяет, что составленная им смета включает все работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1)

2.2.1. Если в процессе исполнения Договора будут выявлены несоответствия состава работ, предусмотренных сметой к составу работ, предусмотренных Техническим заданием, Заказчик вправе требовать от Подрядчика внесения корректировок в смету с целью приведения ее в соответствие условиям Договора

2.2.2. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения требования Заказчика, указанного в п.2.2.1. Договора, устранить выявленные Заказчиком несоответствия и предоставить скорректированную смету на повторное утверждение Заказчику. При этом, конечный срок выполнения работ по настоящему Договору изменению не подлежит.

2.3. Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, одного гектара применяется независимо от густоты кустарника и диаметра деревьев, находящихся в пределах проектной ширины просеки для каждой конкретной линии электропередачи.

2.4. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения. При этом при необходимости по соглашению Сторон цена Договора может быть изменена путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Цена в Договоре включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, предусмотренном в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), по цене, предусмотренной в Договоре, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

2.5. При получении Подрядчиком экономии (разница, образовавшаяся между размером издержек Подрядчика, которые были заложены в цену, и суммой фактических расходов, понесенных Подрядчиком при выполнении работы), Стороны подписывают дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора. При этом Подрядчик возвращает Заказчику:

- денежные средства, в случае если Заказчиком ранее перечислялись Подрядчику соответствующие авансовые суммы, не освоенные им в полном объеме.

При этом не признается экономией Подрядчика закупка им материалов, оборудования и прочего с характеристиками иными, чем это было указано в техническом задании, технической, сметной документации.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Выполнить организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (НТД) в период выполнения договорных обязательств.

3.1.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, либо с согласия Заказчика досрочно.

3.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.1.4. Известить Подрядчика в разумный срок об обнаруженных после приемки работы отступлениях в ней или иных недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком.

    - Обеспечить беспрепятственный проход на объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и подъезд соответствующего транспорта Подрядчика по его заявкам на территорию объекта.

    - При задержке допуска Подрядчика по вине Заказчика срок сдачи объекта по настоящему Договору переносится на количество дней задержки. При этом днем задержки считается задержка допуска более чем на 5 (пять) часов.

    - Оказывать Подрядчику содействие в подготовке к выполнению работы предоставлением информации, содержащейся в паспортных данных на линии электропередачи.

3.1.8. По заявкам Подрядчика обеспечить необходимые отключения энергоустановок для возможности безопасного производства работ.

3.1.9. В трехдневный срок информировать Подрядчика о принятых решениях, относительно поступивших от него извещений, уведомлений.

  - Заказчик вправе:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.

3.2.2. Во всякое время запрашивать у Подрядчика документацию, подтверждающую стоимость работ.

3.2.3. В случае, если Подрядчик не приступает своевременно (просрочка составляет более 10 дней) к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно (просрочка составляет более 10 дней), что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков.

3.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора во внесудебном порядке, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.2.5. Отказаться в любое время до сдачи ему результата работы от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Заказчик, принявший работу без проверки, сохраняет за собой право по предъявлению претензий Подрядчику за недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

3.2.7. Заказчик вправе отказаться от принятия результатов работы:

- если по условиям настоящего Договора к качеству работы Подрядчиком были приняты на себя более высокие требования по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями (абз. 2 п.2 ст.721 ГК РФ) и такие дополнительные требования к качеству работы не были выполнены Подрядчиком;

- в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика;

- в случае существенных недостатков, относительно исправления которых был установлен разумный срок для их исправления за счет Подрядчика, и по истечении срока они остались не устранёнными;

- по другим основаниям, предусмотренным законом, настоящим Договором.

3.2.8. В случае прекращения Договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат.

3.2.9. Приостановить работы, угрожающие аварией или создающие угрозу жизни и безопасности людей, причинению вреда имуществу Заказчика до устранения указанных причин. В случае если возникшая ситуация была создана по вине Подрядчика срок выполнения работ по настоящему Договору изменению не подлежит.

3.2.10. Приостановить работы при обнаружении нарушения Подрядчиком Правил техники безопасности до их устранения; при этом конечный срок выполнения работ по настоящему Договору не изменяется.

3.2.11. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ в соответствии с разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком Проектом производства работ (п. 4.1.27. настоящего Договора).

3.2.12. Заказчик имеет иные права, предоставленные настоящим Договором или действующим законодательством РФ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.  Выполнить все работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных Приказом Минприроды России от 10.07.2020 N 434, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 №1614, СТО 01.Б7.03-2020 (издание 3) Расчистка и расширение трасс линий электропередачи. Охранные зоны линий электропередачи ПАО «Россети Северо-Запад»; СТО 01.О11.01-2020 Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала, и другими регламентирующими документами.

4.1.2. Выполнить Работы собственными силами, средствами и из его материалов (иждивением Подрядчика) по настоящему Договору в сроки, установленные пунктом 5.1. настоящего Договора.

Инструмент, приспособления, техника, горюче-смазочные материалы необходимые для выполнения работ по Договору обеспечиваются Подрядчиком. Доставка бригад лесорубов на место производство работ возлагается на Подрядчика.

4.1.3. Нести полную ответственность до момента окончания Работ за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком. Организовать безопасное выполнение работ в соответствие с действующими нормативно-техническими документами (НТД) в период выполнения договорных обязательств. Персонал Подрядчика, осуществляющий ремонт, должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией, иметь опыт проведения указанных работ. При выполнении работ (части работ) субподрядными организациями персонал субподрядных организаций должен удовлетворять вышеуказанным требованиям.

4.1.4. Согласовать и утвердить текущую и отчетную документацию с уполномоченными органами исполнительной власти, с территориальными исполнительными органами государственной власти, уполномоченными в сфере лесных отношений, до начала выполнения работ на объектах, определенных настоящим Договором, и по окончанию выполнения работ (сдача вырубленной ДКР).

4.1.5. В целях организации работы Подрядчик собственными силами, без привлечения Заказчика оформляет все необходимые документы в соответствии с лесным законодательством, правилами и нормативными актами субъектов Российской Федерации, в том числе получает все необходимые согласования, осуществляет формирование необходимой отчетности.

4.1.5.1. Подрядчик не позднее, чем за 2 дня до начала работ сообщает местным территориальным лесохозяйственным организациям, арендодателям или собственникам лесных участков о предстоящей работе расчистке трассы ЛЭП путем направления соответствующего уведомления о начале работы.

Уведомление о начале работ должно содержать следующую информацию:

-  № линии, пролёты с привязкой по кварталам;

-  кто будет выполнять работы, и в какие сроки;

- какие способы будут применены для удаления лесных насаждений (ручная рубка, механизированная или мульчирование), складирования порубочных остатков, места складирования деловой древесины и её породный состав, выполнение (при необходимости) минерализованных противопожарных полос и т.д.

Уведомление о начале производства работ по расчистке трасс линий электропередачи оформляется в соответствии с Приложением №11 к настоящему Договору, предоставляется местным территориальным лесохозяйственным организациям, арендодателям или собственникам лесных участков (копии документов предоставляются Заказчику).

4.1.5.2. В соответствии с п. 10 Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, не позднее 15 дней до окончания работ по расчистке, расширению трасс, опиловке или вырубке угрожающих деревьев, подрядная организация, выполняющая работы по договору, сообщает и предоставляет территориальной лесохозяйственной организации уведомление об окончании производства работ в соответствии с приложением №11 к настоящему Договору.

Уведомление об окончании работ должно содержать следующую информацию:

-  предполагаемую дату окончания работ на данном лесном участке;

-  породный состав и объем вырубленной древесины;

-  материально-денежную оценку, с подписью лесничества.

4.1.5.3. В соответствии Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов не позднее 10 дней после окончания работ по расчистке, расширению трасс, опиловке или вырубке угрожающих деревьев, подрядная организация, выполняющая работы по договору, сообщает и предоставляет территориальным лесохозяйственным организациям, арендодателям или собственникам лесных участков отчет по форме 1-ИЛ, приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.08.2017 №451 (копии отчетов, в том числе документов подтверждающие принятие (согласование) отчетов территориальной лесохозяйственной организацией, арендодателями или собственниками лесных участков, предоставляются Заказчику). В отчете об использовании лесов должна приводиться информация о фактических объемах осуществляемого использования лесов, нарастающим итогом с начала года по состоянию на конец отчетного периода. Информация о фактических объемах использования лесов должна приводиться в единицах измерения, указанных в форме отчета. Отчет об использовании лесов должен включать информацию, в частности, о заготовке древесины; о строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, отчет должен предоставляться по всем видам использования лесов (по всем видам древесно-кустарниковой растительности).

4.1.6. Состояние трассы воздушных линий электропередачи после выполнения Работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.1.7. Подрядчик не реже двух раз в месяц (в середине и в конце месяца) направляет Заказчику письма о приемке выполненных работ с указанием: наименования линий электропередачи; пролетов опор, на которых выполнены работы; площади выполненных работ (отдельно по расчистке и уборке порубочных остатков) с приложением:

- акта осмотра лесного участка местными территориальными лесохозяйственными организациями, арендодателями или собственниками лесных участков (акт должен содержать наименование линии электропередачи в соответствии с Договором, пролеты опор на которых выполнялись работы, наименование лесного участка (квартал, выдел), заключение о соответствии выполненной работы по уборке порубочных остатков требованиям Правил пожарной безопасности в лесах);

- фотоматериалов, на которых зафиксированы выполненные работы, с соблюдением следующих требований:

- привязки к местности (четко видимые номера опор, диспетчерское наименование ВЛ (в случае наличия)), особенности рельефа, пересечение с другими ВЛ и инженерными сооружениями;

- выявленных дефектов, не вошедших в объем ТЗ (наличие ДКР, УД, порубочных остатков и т.д.);

- качества выполнения работ (наличие порубочных остатков, высота среза ДКР, не вырубленные угрожающие деревья и т.п.)

Заказчик и Подрядчик производят приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки выполненных работ согласно приложению №12 к настоящему Договору, с фото- и (или) видео фиксацией выполненных работ.

4.1.8. Производить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз строительных отходов с нее, а также осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.9. Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки, указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ.

4.1.10. В течение гарантийного срока (п.6.8 Договора) с момента сдачи выполненных работ, в случае выявления нарушений со стороны государственных надзорных органов, Подрядчик принимает на себя обязанность устранить все выявленные нарушения.

4.1.11. Назначить лиц, ответственных за технику безопасности, противопожарную безопасность, имеющих право выдачи наряда-допуска для производства работ по настоящему Договору на территории действующего объекта Заказчика и других ответственных лиц в порядке действующего законодательства об охране труда. Списки ответственных лиц подрядной организации должны быть утверждены Подрядчиком и направлены в адрес Заказчика.

4.1.12. Организовать и обеспечить соблюдение персоналом подрядчика Правил внутреннего распорядка Заказчика, действующих Правил технической эксплуатации, правил, обеспечивающих безопасное проведение работ, правил пожарной безопасности (далее Правила) и других действующих нормативно-технических документов (НТД) в период выполнения договорных обязательств. Допущенные нарушения устранять за свой счет.

4.1.13. До начала производства работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда персонала в пределах принятого объёма работ, выделенного участка работ и помещениях, предоставленных согласно Договору, а также противопожарные мероприятия в процессе производства работ.

4.1.14. Организовать расследование и учет несчастных случаев с персоналом на участке, выделенном Заказчиком актом-допуском для производства работ, на территории объекта и помещениях, предоставленных согласно Договору, при исполнении работниками трудовых обязанностей или задания в интересах Подрядчика. Обеспечить порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

4.1.15. Заблаговременно за 15 дней до начала месяца, в котором планируется проведение работ предупреждать Заказчика о необходимости отключения линий электропередачи для безопасного выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.16. Немедленно (не более одних суток) в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Заказчик обязан ответить на извещение Подрядчика в течении трех дней, с момента его получения. При этом срок сдачи результата работ по настоящему Договору отодвигается на количество дней простоя.

Подрядчик, не известивший Заказчика в установленный срок о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения трехдневного срока для ответа Заказчика, несет полную ответственность за последствия своих действий.

4.1.17. Предоставлять Заказчику по его запросу в указанные им сроки документацию, подтверждающую стоимость работ.

4.1.18. За свой счет исправить по требованию Заказчика выявленные в ходе контроля недостатки и дефекты в работе в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении об устранении недостатков.

4.1.19. Обеспечить содержание и уборку рабочего места на объекте и прилегающей к нему территории, которая использовалась Подрядчиком.

4.1.20. В течение 3 дней с момента окончания выполнения работ передать результат работы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.21. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно (не более одних суток) поставить об этом Заказчика в известность.

4.1.22. Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды, зеленых насаждений; допущенные нарушения устранять за свой счет.

4.1.23. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

4.1.24. Использовать документы и информацию, переданные ему Заказчиком, только в целях выполнения работ. При взаимоотношениях Подрядчика с третьими лицами документы и информация, могут им использоваться только с предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.25. Представлять Заказчику:

4.1.25.1. Информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Договору;

4.1.25.2. Информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Договорам третьих лиц до заключения Договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по Договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Договору;

4.1.25.3. Информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №4.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления.

4.1.26. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по Договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

4.1.27. Осуществлять разработку и предоставлять на согласование Заказчику Проект производства работ (далее – ППР) по расчистке просек ВЛ, вырубке угрожающих падением деревьев. Технологическая карта или ППР должны содержать технические и организационные мероприятия, технологическую последовательность (текстовая и графическая часть) валки ДКР, уборки порубочных остатков.

4.1.28. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора субподрядчиков только с согласия Заказчика и предварительного одобрения их кандидатур Заказчиком.

Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых не будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

Для согласования и одобрения субподрядчиков Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организациях к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения с ними договора или дополнительного соглашения (о привлечении/замене субподрядных организаций).

Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков согласовывается сторонами в приложении № 6 к Договору. В случае намерения Подрядчика привлечь к выполнению работ субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 6 к Договору, то данные изменения должны быть в обязательном порядке письменно согласованы с Заказчиком (путём внесения изменений в приложении № 6 к Договору).

Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии заключенных им договоров с субподрядчиками. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками.

4.1.29. Подрядчик обязан заменить субподрядчиков по требованию Заказчика с мотивированным обоснованием такого требования. Независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему Договору несет Подрядчик.

4.1.30. Выполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.1.31. Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядчиков принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядчики соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Самостоятельно определять способы (технологию) выполнения заданий Заказчика. При этом выбранный способ выполнения заданий должен строго соответствовать требованиям Технического задания в части соблюдения требуемой технологии производства работ (например, ручная расчистка, либо - с применением спецтехники такой, как мульчер, бульдозер и т.д.)

4.2.2. Самостоятельно устанавливать режим работы Подрядчика, за исключением случаев, когда производство работ может причинять неудобства при осуществлении Заказчиком своей хозяйственной деятельности, в данной ситуации Подрядчик согласовывает режим работы с Заказчиком.

4.2.3. В случае непринятия Заказчиком выполненной работы в установленный в Договоре срок, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о новом сроке для приема Заказчиком выполненных работ.

4.2.4. Вариант 1. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным и принятым Заказчиком договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

Соглашение, указанное первом абзаце настоящего пункта, между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по Договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

Вариант 2. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

При этом Подрядчик при получении письменного согласия обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с настоящим разделом и Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

    - Начало Работ: «1» мая 2023 года.

    - Окончание Работ: «30» сентября 2023 года.

  - Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ

  - Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ являются начальники районов электрических сетей и главные инженеры районов электрических сетей.

  - Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является __________________________или лицо, им назначенное.

  - Подрядчик ежемесячно в срок до 05-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ и соответствующую исполнительную документацию.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных в п. 6.3. настоящего Договора документов обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.

Перечень недостатков и сроки их исправления оформляются двухсторонним актом о недостатках выполненных работ. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет и в установленный п.8.4. Договора срок, если иной разумный срок, не установлен Заказчиком.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

  - Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения Работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, лесного законодательства, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - При возникновении споров по поводу недостатков в выполненной работе                      или ее причин, по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, но он имеет право требовать возмещения расходов по экспертизе, если в акте экспертизы будет указано об отсутствии вины Подрядчика. По соглашению сторон расходы по экспертизе могут быть разделены поровну между сторонами.

  - После выполнения Подрядчиком обоснованно заявленных требований по устранению недостатков Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ

  - Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии техническим заданием и действующими нормами, и техническими условиями в течение 24 месяцев с момента приемки выполненных работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ;

- все замечания по расчистке трасс и уборке порубочных остатков, выявленные лесничеством при освидетельствовании мест рубок после расчистки трасс или при проверке государственными надзорными органами, в течение 36 месяцев с момента выполнения работ, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.

  - В течение гарантийного срока Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесенные в связи с привлечением Заказчика к административной ответственности по фактам нарушения законодательства, допущенным Подрядчиком в процессе выполнения работ по настоящему Договору

  - В случае обнаружения недостатков выполненных работ по Договору, в пределах гарантийного срока, в течение 5 (пяти) дней составляется двусторонний акт, с привлечением представителя Подрядчика. Если при составлении акта установлено наличие вины Подрядчика в выявленных недостатках, Подрядчик обязан в срок 14 дней, устранить выявленные недостатки за свой счёт

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков

  - При отказе (уклонении) Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком. Оплата экспертизы производится в порядке, предусмотренном в п.6.6 Договора

Акт, указанный в настоящем пункте, является обязательным для Сторон настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Заказчик при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору (если условиями Договора предусмотрено предоставление обеспечения) обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней (7 (семь) рабочих дней для субъектов МСП) с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и на основании выставленного счета-фактуры оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Договором цену.

Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов-фактур, Актов нарочным или почтой в кратчайшие сроки.

  - Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке платежными поручениями.

  - Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик несёт ответственность:

- за квалификацию персонала, сроки и условия производства работ;

- за несоблюдение персоналом мер безопасности при выполнении работ и указаний представителя Заказчика и ответственных должностных лиц Подрядчика, полученных при инструктаже;

- за нарушение утверждённых в установленном порядке правил персоналом, приведшее к аварии, несчастному случаю или пожару;

- за несоблюдение трудового законодательства и охране труда в Российской Федерации.

  - Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в виде пени за нарушение им следующих Договорных обязательств:

- за нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 1 (одного процента) % от цены Договора за каждый день просрочки.

- за нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов работ или этапов работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 30 (тридцать) календарных дней, - пени в размере 1 (одного процента) % от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие в процессе выполнения Работ и выявленные в соответствии с п. 6.4. Договора, в течение 10 (десяти) дней, если меньший срок не будет согласован Сторонами.

В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 10% стоимости Работ по устранению недостатков.

  - Ответственность за отключения линий электропередачи в период действия настоящего Договора, связанные с некачественным выполнением работ по расчистке трасс линий электропередачи, возлагается на Подрядчика. Подрядчик обязан возместит Заказчику убытки, понесенные последним в результате таких отключений.

  - В случае повреждения (разрушения) Подрядчиком при выполнении работ по расчистке/расширению линии электропередач конструктивных элементов ВЛ или иного имущества Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки (реальный ущерб, упущенную выгоду), а также оплатить штраф в размере 1 % от общей стоимости работ по Договору за каждый выявленный факт причинения повреждений, но не более 10% от стоимости Договора за весь период его действия.  Убытки, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме, сверх установленного настоящим пунктом штрафа.

Стороны договорились, что в расчет, обосновывающий расходы заказчика по возмещению убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) включаются  следующие затраты: стоимость материалов, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, расходы по искам, претензиям 3х лиц, связанных с ненадлежащим исполнением ПАО «Россети Северо-Запад» обязательств по Договорам оказания услуг по передаче электрической энергии (Договорам электроснабжения,  купли – продажи (поставки) электрической энергии – в случае, если ПАО «Россети Северо-Запад» выполняет функции гарантирующего поставщика электрической энергии) и иные расходы, произведенные или производимые для восстановления нарушенного права, а также неполученный доход (в том числе, связанный с недоотпуском электрической энергии). Данный перечень является открытым.

В случае неоднократного причинения Подрядчиком вреда конструктивным и иным элементам ВЛ либо имуществу Заказчика при выполнении работ по расчистке/расширению линии электропередач, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в полном объеме (реальный ущерб, упущенная выгода).

  - Возместить Заказчику убытки, понесенные им в виде административных штрафов, связанные с действием или бездействием Подрядчика при исполнении Договора, как в период действия Договора, так и в случае их наложения на Заказчика административными органами после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, но являющиеся следствием действий или бездействий Подрядчика в период исполнении Договора, в том числе штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в части выполненной ненадлежащим образом уборки порубочных остатков, за нарушение лесного законодательства.

  - Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.

  - За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 1/365 двукратной ключевой ставки Банка России, установленной на день предъявления соответствующего требования, от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5 % (процентов) от неоплаченной в срок суммы.

  - Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

  - Стороны несут ответственность за нарушение требований и норм по охране труда, пожарной и экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушения обязательств, указанных в разделе «Соблюдение требований охраны труда» Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За все действия/бездействия Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.

  - По степени серьезности нарушений требований по охране труда Заказчик вправе выставить Подрядчику штрафные санкции: согласно Приложению №5.

  - Грубые, систематические (два и более раз) нарушения требований в области промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, которые могут повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, ставили под угрозу безопасность персонала, могли привести или привели к порче оборудования, отраженные в претензиях Заказчика в адрес Подрядчика, могут быть основанием для пересмотра со стороны Заказчика условий или расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке.

  - В случае если нарушение Подрядчиком обязательств, установленных разделом 12 настоящего Договора, привело к материальному ущербу/убытку Заказчика, Подрядчик обязуется возместить соответственно понесенные Заказчиком убытки и расходы

  - В случае если нарушение Подрядчиком обязательств, установленных разделом 4, привело к материальному ущербу/убытку Заказчика, Подрядчик обязуется возместить соответственно понесенные Заказчиком убытки и расходы.

  - Указанные в настоящем разделе штрафы, неустойки, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы могут быть удержаны Заказчиком в безусловном бесспорном внесудебном порядке из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком по настоящему Договору работы.

  - В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору.

  - В случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков без одобрения Заказчиком, или непредставления Подрядчиком информации о субподрядчиках или об отнесении субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору.

  - Вариант 1. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по Договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в пункте 4.2.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного Договора.

Вариант 2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за нарушение п. 4.2.4 настоящего Договора в виде штрафа в размере 10% от суммы переуступленного права. Заказчик вправе в дальнейшем, при погашении денежного обязательства, удержать с третьего лица (цессионария) сумму начисленного штрафа.

  - Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту(ам) вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нёс ответственность.

  - Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 4.1.31. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

  - Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 8.22. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

  - В случаях, предусмотренных в пункте 9.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

  - Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

  - Настоящий договор заключается посредством функционала электронной торговой площадки в электронном виде и считается заключенным с даты подписания его Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью

  - После заключения настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления Подрядчику, в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- возбуждение в отношении Подрядчика процедуры банкротства;

- просрочка Подрядчиком начала исполнения настоящего Договора (просрочка составляет более 10 дней), либо выполнение Работ настолько медленно (просрочка составляет более 10 дней), что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней;

- отступления Подрядчика от условий Договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 10 (десяти) дней или иного срока, установленного условиями Договора, либо являются существенными или неустранимыми;

- в случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований к квалификации своих работников и работников привлекаемых им субподрядных организаций;

- в случае выявления Заказчиком и отражения в претензиях в адрес Подрядчика грубых, систематических (два и более раз) нарушений требований в области промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, которые могут повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, ставили под угрозу безопасность персонала, могли привести или привели к порче оборудования;

- непредставления/представления не в полном объеме либо отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в 4.1.25, 4.1.28, настоящего Договора.

Настоящий Договор будет считаться расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления.

  - В случае расторжения настоящего Договора по указанным в п.10.3. Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по Договору расходы, связанные с его исполнением.

  - С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика по завершенным и принятым Заказчиком Работам.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, является обязательным. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, требующая Сторона, вправе обратиться за судебной защитой.

Претензии, а также ответы на претензии направляются адресату в порядке, определенном законодательством, а если такой порядок не определен – заказным письмом с уведомлением о вручении или иными средствами связи, обеспечивающими фиксирование их направления и получения адресатом, либо вручаются адресату (уполномоченному представителю адресата) под расписку. В целях оперативного информирования Стороны о претензионных требованиях копия (сканированный документ) претензии может быть направлена ему по электронной почте.

Все споры, претензии или разногласия, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, изменения, расторжения или недействительности разрешаются путём арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Офисом в Санкт-Петербурге Северо-Западного отделения Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами.

Местом арбитража является город Санкт-Петербург.

Стороны соглашаются, что документы, письменные заявления, сообщения, уведомления и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ПАО «Россети Северо-Запад: post@rosseti-sz.ru

[наименование Стороны-2]: [e-mail].

Вынесенное третейским судом решение является окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились о том, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подаётся в суд субъекта РФ по адресу стороны третейского разбирательства в пользу, которой принято решение третейского суда. В случае если договор заключен для нужд одного филиала ПАО «Россети Северо-Запад» адресом ПАО «Россети Северо-Запад» для целей подачи заявления о выдаче исполнительного листа является местонахождение такого филиала.

- СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Подрядчик обязуется выполнять требования трудового законодательства, охраны труда при приеме на работу, перевозке, размещении, питании персонала, выполняющего работы на Объекте и соблюдать иные требования охраны труда и трудового законодательства Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

    - Обеспечить выполнение требований по охране труда работниками Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

    - Работники Подрядчика при выполнении работ на объектах Заказчика, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, должны быть обеспечены своим работодателем  средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей Подрядчика (п. 18 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты) с учетом имеющихся вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работников.

    - Обеспечить функционирование системы управления охраны труда в отношении работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

    - Обеспечить ведение на Объекте требуемой документации в области охраны труда.

  - Порядок допуска Подрядчика на объекты Заказчика.

    - Подрядчик до начала работ направляет в адрес Заказчика, на объектах которого планируется производство работ, сопроводительное письмо и документы по охране труда в соответствии и с п. 12.2.2. и 12.2.3.  настоящего Договора (п. 46.3, 47.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н) (далее - ПОТ ЭЭ).

    - Сопроводительное письмо должно быть оформлено на фирменном бланке Подрядчика, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано уполномоченным представителем Подрядчика (по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Договору), и должно содержать следующие сведения:

а) списки работников в табличной форме с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, группы по электробезопасности, а также предоставленных им Подрядчиком (руководителем организации) прав и обязанностей: право подписи акта-допуска по форме СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (утв. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80 (далее – СНиП), выдачи наряда-допуска по форме СНиП и (или) по форме ПОТ ЭЭ, право быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады, с наличием в данной таблице напротив фамилии каждого работника двух незаполненных ячеек для внесения отметок о прохождении вводного и первичного инструктажей;

б) перечень лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями;

в) перечень лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, с указанием групп безопасности работ на высоте;

г) наименование объекта, на котором планируется проведение работ;

д) сведения о содержании и объеме работ, сроках выполнения работ и режиме работы персонала организации;

е) запись – Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил) и его квалификация соответствует выполняемой работе;

ж) ссылка на реквизиты настоящего Договора (договора субподряда, при привлечении субподрядной организации);

з) номера контактных телефонов работников организации, ответственных за проведение работ;

и) перечень автотехники (с указанием гос. номеров) для въезда на объекты Заказчика;

к) документы по охране труда (представляется один из перечисленных):

- комплект документов по охране труда в соответствии с перечнем (Приложение № 8 к настоящему Договору);

- заключение независимой экспертной организации о состоянии охраны труда на предприятии Подрядчика.

Ответственность за достоверность представленной документации несет Подрядчик.

    - Подрядчик должен своевременно извещать о дополнениях к спискам сотрудников, в целях организации проведения необходимых процедур по допуску персонала на объект. Требования к сопроводительному письму, содержащему дополнительные списки, аналогичны требованиям, изложенным в п. 12.2.2. настоящего Договора.

    - Пропуск сотрудников Подрядчика на объекты Заказчика осуществляется при предъявлении ими удостоверений личности, подтверждающих соответствие заявленным спискам.

Документами, удостоверяющими личность, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный паспорт;

- военный билет (военнослужащего, проходящего военную службу);

- водительское удостоверение.

    - Работники Подрядчика, выполняющие электромонтажные или огневые работы, должны иметь при себе удостоверение установленной формы о проверке норм и правил работы в электроустановках в соответствии ПОТ ЭЭ с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией Подрядчика или органами Ростехнадзора, а также и другие необходимые документы для допуска к специальным работам.

    - У персонала Подрядчика – водителей, крановщиков, машинистов, стропальщиков, работающих в действующих электроустановках (далее – ДЭУ) или в охранной зоне воздушной линии электропередачи (далее ВЛ), должна быть группа по электробезопасности не ниже II (ПОТ ЭЭ, п.45.2). Для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками), должна быть группа по электробезопасности не ниже IV (ПОТ ЭЭ, п.45.3).

    - Работники Подрядчика, входящие в состав бригады, должны быть обучены оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (п. 2.2.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации).

    - Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ на объектах Заказчика осуществляется только после проведения вводного и первичного инструктажей. Ответственность за качество и достаточность проведения вводного и первичного инструктажей несет Заказчик.

    - Допуск персонала Подрядчика для производства работ в ДЭУ и охранных зонах ВЛ (в т.ч. по расчистке (расширению) трасс ВЛ и вырубке угрожающих деревьев), производится в соответствии с ПОТ ЭЭ, как персонала строительно-монтажной организации (далее – СМО).

  - Взаимодействие Заказчика и Подрядчика при проведении работ.

    - Выполнение работ СМО на объектах Заказчика допускается только при наличии проекта производства работ (далее – ППР), проекта организации строительства (далее - ПОС) или технологической карты (далее –ТК). Подрядчик согласовывает с Заказчиком организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, ТК и др.), которая должна содержать проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда, применительно к конкретному объекту или электроустановке (п. 4.18 СНиП 12-03-2001). Общие и конкретные для отдельных видов работ мероприятия по охране труда (безопасности труда) должны быть детально проработаны и отражены в специальном разделе ППР, ТК. Согласованные Заказчиком вышеперечисленные документы утверждаются Подрядчиком.

    - Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях (условия, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) на опасных производственных объектах (далее – ОПО) с применением подъемных сооружений должно осуществляться в соответствии с ППР, разработанным Подрядчиком или специализированной организацией. Для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением ПС допускается разработка Подрядчиком ППР или ТК (п. 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от26.11.2020 N 461). Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов с применением ПС, кроме случаев, указанных в п.101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», должны выполняться по ТК (п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

    - ППР с использованием подъемных сооружений, ТК на погрузочно-разгрузочные работы и другие технологические регламенты выдаются на участки выполнения работ с применением подъемных сооружений до начала выполнения предусмотренных там работ (п. 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

    - Уполномоченным лицом Подрядчика, имеющим право подписи акта-допуска согласно сопроводительному письму, совместно с представителем Заказчика, имеющим право подписи акта-допуска на объекте, где будут производиться работы, оформляется акт-допуск по форме СНиП.

    - В тех случаях, когда зона работ в действующей электроустановке не выгорожена, или путь следования персонала Подрядчика в выделенную зону работ проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, дополнительно выдается наряд-допуск по форме ПОТ ЭЭ на наблюдающего из персонала Заказчика. Работы в действующей электроустановке и проход по территории или через помещения действующей электроустановки в этом случае должны осуществляться под непосредственным надзором наблюдающего (пот ЭЭ, раздел XLVII).

    - Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут Подрядчик и Заказчик.

    - В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, Подрядчик должен оповестить об этом всех участников и представителя Заказчика, принять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается Заказчиком и Подрядчиком после устранения причин возникновения опасности.

    - Подрядчик обязан немедленно сообщать Заказчику о факте произошедшего несчастного случая с работниками Подрядчика на объектах Заказчика, по телефонам ответственных лиц в районах, где производятся работы:

Прилузский район: начальник Сямтомов Евгений Валерьевич +7 (912) 861-33-26, (82133) 21-5-94, диспетчер (82133) 21-2-12,

Сысольский, Койгородский районы: начальник Раевский Дмитрий Иванович +7 (912) 863-46-65, (82131) 91-9-69, диспетчер (82131) 91-8-79,

Сыктывдинский район: начальник Денерт Эдуард Александрович +7 (912) 861-95-85, (82130) 22-61-93, диспетчер (82130) 20-58-22,

Корткеросский район: начальник Изъюров Александр Иванович +7 (912) 867-96-18, (82136) 92-7-51, диспетчер (82136) 92-6-64,

Усть-Куломский район: начальник Тарабукин Алексей Михайлович +7 (912) 864-22-64, (82137) 94-4-95, диспетчер (82137) 94-1-05,

Усть-Вымский, Княжпогостский районы: начальник Козлов Денис Васильевич +7 (912) 864-41-47, (82134) 21-1-90, диспетчер (82134) 21-8-01,

Удорский район: начальник Гафаров Виктор Рахимович +7 (912) 862-57-02, (82135) 51-5-00, диспетчер (82135) 28-1-39,

Сыктывкарский район: начальник Калягин Александр Валентинович +7 (912) 868-62-42, (8212) 39-05-51, диспетчер (8212) 39-05-71,

Эжвинский район: начальник Кашин Игорь Валерьевич +7 (912) 862-58-30, (8212) 62-00-81, диспетчер (8212) 62-00-83.

    - Расследование, учет и регистрация несчастных случаев производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

    - Подрядчик обязан проводить с участием представителей Заказчика расследования несчастных случаев, произошедших на объектах Заказчика с работниками Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

    - Подрядчик несет ответственность за:

- безопасное выполнение строительно-монтажных работ;

- соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске;

- обязательное применение средств защиты;

- выполнение работниками Подрядчика правил внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятиях Заказчика (если иное не оговорено договором Подряда);

- проведение инструктажа и обеспечение безопасности труда;

- соблюдение производственной и технологической дисциплины членами бригады Подрядчика.

    - Подрядчик самостоятельно осуществляет страхование своих работников от несчастных случаев при выполнении работ. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объекте(ах) Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, а также несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик самостоятельно направляет сообщения о несчастном случае соответствующим лицам, согласно статье 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также предоставляет Заказчику копии таких обращений в течение 3 (трёх) календарных дней с момента их отправки.

    - Подрядчик обязан не препятствовать контролю со стороны Заказчика за соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика),

    - Заказчик вправе в любое время в присутствии инженерно-технического работника Подрядчика проверять соблюдение персоналом Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций требований нормативных правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации оборудования и электроустановок.

    - Заказчик вправе проверять квалификацию работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

    - Заказчик вправе проводить проверку обеспеченности работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций, средствами защиты, инструментом и приспособлениями до начала выполнения работ.

    - По инициативе Заказчика может проводиться выборочный контроль работников Подрядчика на наличие наркотического и алкогольного опьянения.

    - При выявлении по результатам проверок Заказчика нарушений, руководители Подрядчика обязаны провести комплекс соответствующих мероприятий по устранению выявленных нарушений, при выявлении грубых нарушений норм охраны труда принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    - Заказчик вправе приостанавливать выполнение работ в случае обнаружения фактов нарушения обязательств Подрядчика, указанных в настоящем разделе. При этом сроки выполнения работ не продлеваются на период, потраченный на устранение замечаний.

    - Обнаруженные факты, нарушения требований охраны труда фиксируются уполномоченными представителями Заказчика с составлением Акта проверки подрядной организации (далее - Акт). Акт подписывается лицом, проводящим проверку (уполномоченным представителем), и представителем Подрядчика, отвечающим за безопасное производство работ, находящимся в данный момент на проверяемом рабочем месте. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, уполномоченный представитель Заказчика фиксирует нарушения на фотокамеру. Акт направляется руководителю подразделения Заказчика, курирующего проводимые Подрядчиком работы, копия Акта – в службу производственного контроля и охраны труда Заказчика. На основании Акта Подрядчику выставляется претензия и штрафные санкции по степени серьезности нарушений (Приложение № 9), зафиксированных в Акте.

- Обеспечение обязательств Подрядчика

Настоящая редакция раздела подлежит обязательному включению в Договор, заключаемый по результатам торгово-закупочных процедур, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в случаях:

- заключения Договора подряда стоимостью свыше 100 млн. руб. без учета НДС;

-выполнение подрядных работ на объектах, включенных в инвестиционную программу во исполнение обязательств по технологическому присоединению, стоимостью свыше 30 млн. руб. без учета НДС;

-выполнение подрядных работ на объектах, включенных в инвестиционную программу во исполнение обязательств по договору выноса электрических сетей, стоимостью свыше 30 млн. руб. без учета НДС;

- выполнение подрядных работ на приоритетных инвестиционных проектах, определенных в соответствии с приказом ОАО «Россети» от 27.12.2013г. № 720, находящемся на особом контроле в ПАО «Россети» включенных в инвестиционную программу, во исполнение обязательств по договору технологического присоединения, стоимостью свыше 30 млн. руб. без учета НДС. и порядке, предусмотренном организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Северо-Запад»;

- подачи участником закупки, признанным победителем, аномально низкого ценового предложения (предложение на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены Договора (цены лота);

- в иных случаях, предусмотренных организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Северо-Запад» или решением инициатора закупки (куратора договора).

В случае отсутствия, указанных абзацем выше оснований данный раздел, подлежит исключению из Договора.

  - Заказчиком устанавливается обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком по Договору.

Размер обеспечения исполнения указанных обязательств (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) составляет ___ (_______) рублей (указывается Сумма обеспечения исполнения).

Стороны подтверждают, что указанная выше Сумма обеспечения исполнения обязательств не является задатком, а является способом обеспечения обязательств, предусмотренных (установленных) Сторонами Договора.

    - Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производится Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

В зависимости от выбранного Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств, в Договоры, заключаемые по результатам торгово-закупочных процедур, включается один из следующих вариантов обеспечительных мер:

Вариант 1 - Обеспечительный платеж:

    - Надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по Договору обеспечивается путем внесения Подрядчиком на расчетный счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору (обеспечительный платеж).

    - При предоставлении Подрядчиком по Договору в качестве обеспечения исполнения своих обязательств денежных средств (обеспечительного платежа):

      - Размер вносимых денежных средств (обеспечительный платеж) в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) определяется в соответствии с п. 13.1 Договора.

      - Сумма обеспечения исполнения должна быть зачислена на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора (аналогичные данные должны быть в закупочной документации при проведении закупки на право заключения данного договора) до заключения настоящего Договора. В случае невыполнения обязательства Подрядчиком в указанный срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке или не производить оплату за оказанные услуги до подтверждения Подрядчиком факта внесения Суммы обеспечения исполнения.

    - В случае не предоставления обеспечительного платежа в срок, указанный в настоящем разделе Договора к Подрядчику, могут быть применены штрафные санкции в размере 0,01 % от суммы обеспечительного платежа за каждый день просрочки.

    - В случае неисполнения/некачественного/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, принятых по Договору, из Суммы обеспечения исполнения Заказчиком может быть удержана сумма денежных средств, рассчитанных в соответствии с условиями Договора. В этом случае в адрес Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня удержания Заказчиком направляется соответствующее уведомление об удержании, уменьшении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств. При возврате Суммы обеспечения исполнения Подрядчик не вправе требовать от Заказчика удержанные денежные средства.

    - Сумму обеспечения исполнения Заказчик возвращает после выполнения Подрядчиком всех обязательств, принятых по Договору, в течение ___________ календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика с указанием, в том числе, реквизитов Договора, расчетного счета, на который Заказчик должен перечислить Сумму обеспечения исполнения, а также с приложением документов, свидетельствующих о полном выполнении всех обязательств

    - В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены Договора, Подрядчик обязан представить Заказчику дополнительный обеспечительный платеж. Обеспечительный платеж должен быть представлен не позднее даты подписания сторонами дополнительного соглашения об изменении цены в размере пропорциональном сумме увеличения цены договора.

    - На все суммы, указанные в настоящем разделе настоящего Договора, Подрядчик обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования взыскании неосновательного обогащения, убытков.

    - Реквизиты счета Заказчика, предназначенного для перечисления Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения по Договору указаны в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

    - В случае досрочного расторжения (отказа от исполнения и (или) прекращения) настоящего Договора по основаниям, указанным в п. 10.3 Договора, либо по инициативе Подрядчика, обеспечительный платеж Подрядчику не возвращается.

Вариант 2 – Независимая гарантия:

    - Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору

обеспечивается путем предоставления безотзывной независимой гарантией (далее – Независимая гарантия).

      - Подрядчик обязан предварительно согласовать независимую гарантию с

Заказчиком.

      - Подрядчик обязан обеспечить получение независимой гарантии у гаранта,

отвечающего следующим требованиям:

        - Общие требования:

## Для целей принятия независимой гарантии, предоставляемой в рамках договора, заключаемого по результатам закупки, гарант, выдающий независимую гарантию, должен отвечать всем нижеследующим требованиям:

        - гарант обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

        - кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

        - кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;

        - гарант имеет кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенный хотя бы одним из аккредитованных в Российской Федерации рейтинговых агентств, а также соответствует дополнительным требованиям, установленным в зависимости от уровня рейтинга гаранта:

| Рейтинг | Дополнительные требования |
| --- | --- |
| A- (RU)/ruA- и выше | - отсутствуют |
| BBB+(RU)/ ruBBB+ или BBB(RU)/ ruBBB | - собственные средства (капитал) гарантапревышает либо равен 10 млрд. рублей |
| BBB-(RU)/ruBBB- | - собственные средства (капитал) гаранта превышает либо равен 10 млрд. рублей, - прогноз рейтинга «стабильный» или «позитивный» |

        - отсутствие у гаранта в течение предшествующих 24 месяцев прецедентов просрочки исполнения платежных обязательств перед Обществом по независимым гарантиям, выданным принципалу, предоставляющему независимую гарантию.

Концентрация риска на одного гаранта:

Общая сумма независимых гарантий от одного гаранта, принятых ПАО «Россети Северо-Запад» в обеспечение обязательств одного принципала, не должна превышать:

- если гарант находится под контролем Российской Федерации: 5% от объема собственных средств (капитала) гаранта;

- если гарант имеет хотя бы один рейтинг на уровне не ниже А-(RU)/ruA-: 5% от объема собственных средств (капитала) гаранта;

- в остальных случаях: 2% от объема собственных средств (капитала) гаранта.

        - При наличии информации о неправомерных действиях гаранта в отношении Группы компаний Россети либо информации о наличии существенных рисков утраты платежеспособности гаранта прием ПАО «Россети Северо-Запад» независимых гарантий данной кредитной организации может быть приостановлен. 10.1.2.2.4.

Требования в зависимости от суммы выдаваемых независимых гарантий:

- сумма действующих независимых гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта на последнюю отчетную дату;

- общая сумма принятых ПАО «Россети Северо-Запад» действующих независимых гарантий, выданных одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на последнюю отчетную дату.

    - Независимая гарантия, предоставленная Подрядчиком должна отвечать

следующим условиям:

      - Независимая гарантия на исполнение Подрядчиком обязательств должна

быть представлена Подрядчиком до заключения Договора, на сумму ____________(__________) рублей. Срок действия безотзывной независимой гарантии не может быть менее срока действия основного обязательства Подрядчика.

      - Срок действия независимой гарантии должен заканчиваться не ранее, чем

через 60 календарных дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимых гарантией.

      - В независимой гарантии должна быть предусмотрена безусловная

обязанность гаранта оплатить сумму независимой гарантии полностью или частично по письменному требованию бенефициара.

      - Срок платежа по независимой гарантии в пользу Заказчика должен быть

установлен не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком соответствующего заявления либо заявления об одностороннем отказе Подрядчика от исполнения Договора.

    - Обеспечение исполнения Договора должно иметь форму независимой

гарантии в соответствии с типовой формой независимой гарантии (Приложение № 10 к Договору).

    - В случае не предоставления независимой гарантии в срок, указанный в настоящем разделе Договора к Подрядчику могут быть применены штрафные санкции в размере 0,01 % от суммы независимой гарантии за каждый день просрочки.

    - В случае, если срок действия независимой гарантии не покрывает срок исполнения основного обязательства, обеспеченного гарантией на 60 дней по окончании указанного срока, Подрядчик обязан заменить/продлить срок ее действия не позднее, чем за 60 дней до даты окончания срока ее действия. В случае несвоевременной замены/продлении срока действия независимой гарантии к Подрядчику могут быть применены штрафные санкции в размере в размере 1 (одного) % от суммы независимой гарантии за каждый день просрочки.

    - Подрядчик обязан заменить независимой гарантии в случае приостановления/отзыва лицензии гаранта, а также в случае необходимости замены гаранта, который перестал соответствовать требованиям Заказчика к гарантам, либо при наличии публичной информации о рисках утраты платежеспособности или существенном ухудшении финансовой устойчивости гаранта.

    - В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому  произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока исполнения обязательств, Подрядчик обязан представить Заказчику новую независимую гарантию либо изменения ранее оформленной независимой гарантии (далее по тексту настоящего пункта - независимая гарантия). Оригинал независимой гарантии должен быть представлен до заключения дополнительного соглашения. Срок действия для независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться не позже даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты исполнения обязательств Подрядчиком по Договору.

    - Прием оригинала независимой гарантии Заказчиком от Подрядчика осуществляется по акту приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон и в обязательном порядке должен содержать: номер, дату, сумму независимой гарантии, наименование гаранта, ФИО передающего и принимающего лиц, реквизиты документов, подтверждающих полномочия представителей сторон, дату подписания акта приема-передачи.

    - Возврат оригинала независимой гарантии Подрядчику осуществляется по инициативе Подрядчика в следующих случаях:

- если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых обеспечивала независимая гарантия;

- при замене независимой гарантии;

- по истечении срока действия независимой гарантии;

- в иных случаях, предусмотренных договором.

    - Возврат Подрядчику независимой гарантии, по которым Заказчиком предъявлены требования об оплате, не производится.

    - Возврат оригинала независимой гарантии осуществляется представителю Подрядчика, полномочия которого подтверждаются надлежащим образом. Возврат независимой гарантии оформляется актом приема-передачи.

    - В случае невыполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению независимой гарантии в порядке и в указанный в настоящем разделе срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке или не производить оплату за оказанные услуги до предоставления Подрядчиком независимой гарантии.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором (далее - конфиденциальная информация), независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

  - Стороны обязуются:

    - Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.

    - Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством

  - Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают свою силу (не прекращаются) в течение 5 лет с момента расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия.

  - При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана возместить другой Стороне понесенные ею, в связи с этим убытки.

  - Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Заказчиком.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - Подрядчику известно о том, что ПАО «Россети Северо-Запад» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2089), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Северо-Запада»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Заказчика).

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 – 15.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1, 15.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

  - Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

  - Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

  - Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

  - При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем Стороны обязуются заключить отдельное Дополнительное соглашение.

  - В рамках осуществления мер по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений в ПАО «Россети Северо-Запад» действует Порядок по организации приема и рассмотрения обращений заявителей (работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции, который реализован посредством «Горячей линии» и предполагает следующие варианты направления обращений в подразделение антикоррупционных комплаенс процедур:

    - заполнение формы обратной связи на официальном сайте Общества в разделе «Потребителям. Обратная связь. Задать вопрос специалисту, направить обращение, жалобу», в классификации необходимо выбрать «Сообщить о случаях коррупции»;

    - звонок по телефону «Горячей линии» 8 (812) 305-10-69;

    - направление электронного письма по адресу kkb@mrsksevzap.ru;

    - направление письменного обращения в подразделение антикоррупционный комплаенс процедур по адресу Общества, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Неотъемлемой ЧАСТЬЮ настоящего Договора являются следующие приложения

  - Приложение №1 Техническое задание на выполнение работ по расчистке древесно-кустарниковой растительности с уборкой порубочных остатков на ВЛ 35-110 кВ.

  - Приложение №2 План-график выполнения работ по расчистке трасс ВЛ на 2023 год.

  - Приложение №3 Форма предоставления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), об исполнительных органах контрагента (собственников контрагента), а также информации об изменении указанных сведений.

  - Приложение №4 Форма согласия на обработку персональных данных.

  - Приложение №5 Таблица штрафных санкций за нарушения, связанные с требованиями охраны труда.

  - Приложение №6 Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков.

  - Приложение №7 Форма сопроводительного письма.

  - Приложение №8 Перечень организационно-распорядительной документации по охране труда, предоставляемой подрядной организацией.

  - Приложение №9 Смета.

  - Приложение №10 Формы документов для предоставления в лесничества.

  - Приложение №11 Форма акта приемки выполненных работ по расчистке (расширению) трассы ВЛ.

  - Приложение №12 Форма независимой гарантии

- АДРЕСА, реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ПАО «Россети Северо-Запад» ИНН 7802312751 / КПП 997650001 Юридический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литер А, помещение 16Н ОГРН 1047855175785, ОКПО 74824610, ОКВЭД 35.12. Р/с 40702810700000001706 в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с 30101810200000000827 БИК 044030827 Филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми ИНН 7802312751 / КПП 110102001 Почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.94 Получатель работ: ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми ИНН 7802312751 / КПП 110132002 Почтовый адрес: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 106 | ________________________ ИНН _____________/ КПП ___________ Юридический адрес: ________________ Почтовый адрес: ________________ ОГРН ______________ ОКВЭД _____________ ОКОПФ ________________ ОКПО __________________ ОКТМО ______________________ Р/с ___________________ Банк _________ К/с _____________________ БИК _________________ E-mail: _________________________ Телефон/факс (_______) ____________ |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ______________ /_____________ / | ______________ /____________ / |
| «___» ____________20__года М.П. | «___» ________ 20__года М.П. |

Приложение №1

к Договору №________

от «_______» ____________ 202___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по расчистке древесно-кустарниковой растительности с уборкой порубочных остатков на ВЛ 35-110 кВ

- Общая часть

  - Филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми закупает работы по расчистке древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) с уборкой порубочных остатков (далее по тексту – Работа) на воздушных линиях электропередачи (далее – ВЛ) производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми с целью поддержания их в исправном состоянии.

  - Закупка производится на основе годовых планов работ, листков осмотра ВЛ и карт содержания трасс ВЛ.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполняемым работам:

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022);

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.06.2016 №367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21.08.2017 №451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;

- Приказ Рослесхоза от 23.12.1998 N 213 «Об утверждении Типовых инструкций по охране труда для основных профессий и видов работ в лесном хозяйстве»;

- Приказ Минприроды России от 29.05.2017 №264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации»;

- Приказ Минприроды России от 24.11.2004 №701 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения акта натурного технического обследования участка лесного фонда»;

- Приказ Минтруда России от 23.09.2020 N 644н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ»;

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание;

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

- Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- Постановление Правительства РФ от 23.07.2009 N 604 (ред. от 02.09.2020) «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (вместе с «Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации»);

- Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 N 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

- Стандарт СТО 01-00.О11.01 – 2022 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала» (издание 3) (утвержден Приказом ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми от 26.09.2022 №486);

- СТО 34.01-27.1-001-2014 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети»;

- СТО 01.Б7.03-2020 (издание 3) Расчистка и расширение трасс линий электропередачи. Охранные зоны линий электропередачи ПАО «МРСК Северо-Запада»;

- Регламент использования фото/видеотехники и формирования фото/видеоархива по результатам осмотров ВЛ, утвержденный приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» №510 от 11.09.2015г;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы, а также действующие организационно-распорядительные документы ПАО «Россети Северо-Запад», филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

- Предмет закупки

  - Работы предусматриваются в следующем объёме:

| Вид работы | 2022 год |
| --- | --- |
| Расчистка *, га | 230,37 |
| Уборка порубочных остатков**, га | 230,37 |

* Расчистка производится одним из следующих способов:

- ручным способом, путём срезания древесно-кустарниковой растительности с применением бензопил, кусторезов и др.;

- механизированным способом, путем мульчирования или выкорчевывания поросли вместе с корневой системой растений с применением мульчеров, бульдозеров, корчевателей, кусторезов на базе тракторов и катков-кусторезов, с расчисткой ручным способом в недоступных для техники местах по согласованию с Заказчиком. В условиях ужесточения требований к экологии и исключения трудоемких технологических операций по складированию, утилизации и вывозу порубочных остатков, применение мульчеров является предпочтительным.

** Уборка порубочных остатков производится одним из следующих способов:

- дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с разбрасыванием в измельченном (мульчированном) виде по площади места рубки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений, а в местах, где ширина просеки менее 10 метров – в существующих границах просеки, обеспечивающих максимальное удаление от стены леса;

- при возможности заезда техники (вдоль дорог общего пользования) путем вывоза порубочных остатков;

- на лесных участках, недоступных для проезда транспортных средств, с целью доставки мульчерной техники (оборудования), при применении способа уборки порубочных остатков «путем разбрасывания в измельченном (мульчированном) виде по площади места рубки на максимальном удалении от прилегающих лесных насаждений» допускается осуществлять измельчение порубочных остатков ручным способом с применением пил и кусторезов, с последующим разбрасыванием их по площади места рубки, на максимальном удалении от прилегающих лесных насаждений.

- укладка порубочных остатков длиной не более 2 метров в кучи или валы шириной не более 3 метров с уплотнением их к земле для перегнивания, сжигания или разбрасывания в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров. В соответствии с постановлением правительства Российской федерации от 7 октября 2020 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Данный способ уборки порубочных остатков без выполнения противопожарной минерализованной полосы не допускается.

В случае укладки порубочных остатков в кучи и валы, с оставлением на перегнивание стоимость работ при ручном способе расчистки и вырубке древесно-кустарниковой растительности уменьшается на стоимость работ по уборке порубочных остатков способом дробления древесно-кустарниковой растительности в щепу, так как стоимость работ по укладке порубочных остатков в кучи или валы учтена в стоимости работ по расчистке и вырубке древесно-кустарниковой растительности.

  - По согласованию с Заказчиком, в случае изменения способа уборки порубочных остатков на другой метод уборки, предусмотренный п.2.1 технического задания возможна корректировка сметных расчетов, в части изменения расценки на выполнение работ с соразмерным изменением стоимости выполнения работ, с заключением дополнительного соглашения.

  - Срок выполнения работ:

- Расчистка трасс ВЛ от ДКР: с 01.05.2023 по 30.09.2023.

- Уборка порубочных остатков: с 01.05.2023 по 30.09.2023.

План-график выполнения работ представлен в Приложении №2 к Договору.

- Основные технические требования

  - Перед началом производства работ Подрядчик совместно с Заказчиком производит предварительный осмотр участков ВЛ подлежащих расчистке, уточняет пролеты, в которых необходимо выполнять работы, объём по каждому пролёту, ширину существующей трассы, характер поросли, наличие отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, безлесных участков, площадь которых не будет учтена при приёмке, способы выполнения работ исходя из доступности объектов.

  - Подрядчик производит расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ в пределах охранной зоны ВЛ 35-110 кВ (с доведением ширины трассы до границ охранной зоны ВЛ 35 кВ (не менее 15 м в обе стороны от крайних проводов), ВЛ 110 кВ (не менее 20 м в обе стороны от крайних проводов), в объеме, предусмотренном договором и исходя из видов работ, предусмотренных договором)), в соответствии с требованиями органов управления лесным хозяйством, с последующей уборкой порубочных остатков.

  - Падение деревьев на элементы ВЛ не допускается.

  - Не допускается заужение расчищаемых трасс по отношению к охранной зоне воздушной линии (не менее 15 м в обе стороны от крайних проводов для ВЛ 35 кВ, не менее 20 м в обе стороны от крайних проводов для ВЛ 110 кВ).

  - При расчистке ручным способом высота пней после валки ДКР не должна превышать 5-10 см.

  - Сжигание порубочных остатков в охранных зонах ВЛ запрещается. Запрещается складирование порубочных остатков под проводами ВЛ в неизмельченном (мульчированном) виде. Срубленные деревья, в случае оставления их до момента уборки на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю, укладка порубочных остатков должна производиться в кучи или валы шириной не более 3 м; расстояние между валами должно быть не менее 20 м, для удобства их дальнейшей утилизации. Древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

  - При укладке порубочных остатков необходимо оставлять проезд-проход вдоль трассы линии электропередачи шириной 4 м для прохода электромонтеров и проезда специальной техники.

  - За охрану окружающей среды, а также за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ ответственность несет Подрядчик.

  - Выполнение работ по расчистке трасс в охранных зонах ВЛ должно осуществляться в соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах, водоохранных зонах рек и ТК (ППР), согласованными с Заказчиком.

ППР или ТК на расчистку должны содержать:

- технические и организационные мероприятия;

- списки ответственных лиц;

- технологию выполнения работ (текстовую и графическую часть);

- требования по очистке деревьев от сучьев;

- требования к складированию порубочных остатков;

- требования по уборке порубочных остатков, способы и технологии выполнения работ;

- требования к содержанию территории производства работ, приведению её в состояние готовое для сдачи лесничеству после окончания работ и истечения сроков Договора аренды;

- требования по безопасности выполнения работ;

- требования по соблюдению правил санитарной защиты и пожарной безопасности;

- поэтапный график выполнения работ.

  - Приемка выполненных работ производится по фактическому объему расчистки без учета участков трасс ВЛ, не имеющих древесно-кустарниковой растительности.

  - Приемка выполненных работ производится только при выполнении всего комплекса работ (расчистка трассы и уборка порубочных остатков), предусмотренных договором по каждому объекту в отдельности. Возможна поэтапная сдача объектов при условии выполнения всего комплекса работ (расчистка трассы и уборка порубочных остатков) на сдаваемом участке, в случае если работы по одному объекту выполняются в течении двух и более месяцев.

  - Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, утвержденной приказом производственного отделения «Южные электрические сети», в заранее согласованное с Заказчиком время. В приемке выполненных работ участвуют представители лесоохранных структур.

  - Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме в сроки, указанные в Договоре.

  - Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в формате и объёме, согласованном с Заказчиком (выполненными в программе ГРАНД-Смета, WinRiк).

  - Стоимость работ по уборке порубочных остатков в сметной документации при ручной расчистке должна составлять не менее 60% от общей стоимости работ.

|  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к Договору №______ от «__» ________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План-график выполнения работ по расчистке трасс ВЛ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ |  | Наименование основного средства | Класс напряжения, кВ | Инвентарный номер | Пролеты опор | Расчистка / вырубка | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Уборка |
|  |  |  |  |  |  |  | га | га | га | га | га | га | га | га |
| 1 | ВЛ 35 кВ Княжпогост – Онежье с отпайкой на ПС Железнодорожная (ВЛ-33) |  | ВЛ-35 кВ № 33 ПС "Железнодорожная" - ПС "Онежье" | 35 | 12.5.5.00028712 | 4-5, 5-6, 11-12, 12-13, 13-14, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 23-24, 24-25, 25-26, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 61-62, 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, 68-69, 69-70, 73-74, 89-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-100, 100-101, 101-102, 102-103, 103-104, 104-105, 105-106, 106-107, 107-108, 108-109, 109-110, 110-111, 111-112, 112-113, 113-114, 114-115, 115-116, 116-117, 117-118, 118-119, 119-120, 120-121, 121-122, 122-123, 123-124, 124-125, 125-126, 133-134 | 42,92 |  |  | 42,92 |  |  |  | 42,92 |
| 2 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Микунь I цепь с отпайками (ВЛ-171) |  | ВЛ 110 кВ отпайка ПС "Зеленец" от опоры № 332 ВЛ 110 кВ №170, 171 ПС Микунь - ТЭЦ СЛПК" протяженность 2х2,5 км | 110 | 12.5.5.00028697 | 332-1,1-12,12-ПС | 2,38 |  | 2,38 |  |  |  |  | 2,38 |
| 3 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Микунь I цепь с отпайками (ВЛ-171) |  | ВЛ 110 кВ № 171 ПС "Микунь" - ТЭЦ "СЛПК" (участок от ПС "Микунь" до опоры № 129) | 110 | 12.5.5.00028686 | 34-35, 35-36, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 49-50, 50-51, 51-52, 52-53, 53-54, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 78-79, 79-80, 80-81, 83-84, 84-85, 85-86, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-100, 100-101, 101-102, 102-103, 106-107, 107-108, 108-109, 109-110 | 51,56 |  |  | 51,56 |  |  |  | 51,56 |
| 4 | ВЛ 110 кВ Микунь – Жешарт II цепь с отпайками (ВЛ-172) |  | ВЛ 110 кВ отпайка НПС № 172,173 ПС "Микунь" | 110 | 12.5.5.00028673 | 14/2-14/3, 14/3-14/4, 14/4-14/5, 14/5-14/6, 14/6-14/7 | 3,07 |  |  |  | 3,07 |  |  | 3,07 |
| 5 | ВЛ 110 кВ Микунь – Жешарт I цепь с отпайками (ВЛ-173) |  | ВЛ 110 кВ отпайка НПС № 172,173 ПС "Микунь" | 110 | 12.5.5.00028673 | 14/2-14/3, 14/3-14/4, 14/4-14/5, 14/5-14/6, 14/6-14/7 | 2,63 |  |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |
| 6 | ВЛ 110 кВ Пожег – Помоздино (ВЛ-185) |  | ВЛ 110 кВ № 185 ПС "Пожег" - ПС "Помоздино" | 110 | 12.5.5.00028675 | 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 33-34, 34-35 | 16,44 |  |  |  | 16,44 |  |  | 16,44 |
| 7 | ВЛ 110 кВ Спаспоруб – Лойма (ВЛ-195) |  | ВЛ-110 кВ № 195 ПС "Спаспоруб" - ПС "Лойма" | 110 | 12.5.5.00028676 | 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 46-47, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83, 83-84, 85-86, 86-87, 96-97, 99-100, 100-101, 101-102, 102-103, 103-104, 105-106, 108-109 | 71,43 |  |  | 71,43 |  |  |  | 71,43 |
| 8 | ВЛ 110 кВ Визинга – Подзь с отпайкой на ПС Пыёлдино (ВЛ-196) |  | ВЛ 110 кВ отпайка ПС "Пыёлдино" от опоры № 84 ВЛ 110 кВ № 196 ПС "Визинга" - ПС "Подзь" протяжённостью 3,807 км | 110 | 12.5.5.00028668 | 84/1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 | 13,19 |  | 13,19 |  |  |  |  | 13,19 |
| 9 | ВЛ 110 кВ Подзь – Койгородок (ВЛ-197) |  | ВЛ 110 кВ № 197 ПС "Подзь" - ПС "Койгородок" (участок от опоры № 1 до ПС "Койгородок") | 110 | 12.5.5.00028674 | 24-25, 26-27, 28-29, 30-31, 31-32, 43-44, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 80-81, 102-103, 103-104, 104-105, 111-112, 113-114, 117-118, 118-119, 119-120, 120-121, 121-122, 122-123, 123-124, 124-125, 125-126, 135-136, 136-137, 137-138, 138-139, 139-140, 140-141, 141-142, 142-143, 171-172, 173-174, 174-175, 182-183 | 26,75 |  | 26,75 |  |  |  |  | 26,75 |
|  |  |  |  |  |  |  | 230,37 |  | 42,32 | 165,91 | 22,14 |  |  | 230,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Договору от «____» _______ 202___ года № ___ |

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лица) | Руководитель/участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |

*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

* При заполнениии формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числои акционеров более 50, необходимо раскрытие информации об акционерах и бенефициарах, владеющих более 5 процентами акций.

В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов необходимо указать общее количество таких акционеров (участников).

Приложение № 4

к Договору от «__» _____ 202___ года № _____

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим __________________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

_____________________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: __________________________________________________________

ИНН _________________________, КПП _______________________, ОГРН ___________________

в лице _______________________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

____________________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

действующего на основании _____________________________________,* дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад», зарегистрированному по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН – на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                         ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных/ 			 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

уполномоченного представителя)

М.П.

* Указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

Приложение №5

к Договору от «___» _____________ 202__ г. № __________

Таблица штрафных санкций за нарушения,

связанные с требованиями охраны труда.

| Перечень нарушений | Степень серьезности нарушения: серьезные (С) очень серьезные нарушения (ОС) | Штрафные санкции |
| --- | --- | --- |
| Самовольное проведение работ (без оформления наряда-допуска, распоряжения), а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском | ОС | Единовременный штраф от 30000 (тридцать тысяч) до 100000 (сто тысяч) рублей |
| Приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого | ОС | Единовременный штраф от 30000 (тридцать тысяч) до 100000 (сто тысяч) рублей |
| Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения | ОС | Единовременный штраф от 30000 (тридцать тысяч) до 100000 (сто тысяч) рублей |
| Отсутствие надзора за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (ответственного руководителя работ) | С | Единовременный штраф от 20000 (двадцать тысяч) до 50000 (пятьдесят тысяч) рублей |

Подписи и печати Сторон

Заказчик                                                                  Подрядчик

______________ /___________/                         ______________ /___________/

м.п.                                                                      м.п.

Приложение №6

к Договору от «___» ____________ 202___ г. № __________

Перечень привлекаемых Подрядчиком Субподрядчиков.

| № nn | Полное наименование Субподрядчика | ИНН Субподрядчика | КПП Субподрядчика | ОГРН Субподрядчика | ОКТМО Субподрядчика | ОКОПФ Субподрядчика | Юр. адрес Субподрядчика | Стоимость работ по Договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7

К Договору №______ от «__» ___________ 202____ г.

Форма сопроводительного письма

Заполняется на фирменном бланке письма Подрядной организации, с исходящим номером и датой отправки.

Техническому руководителю

ПО «___________________ ЭС»

Филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

«_____________________»

Ф.И.О.	*

На основании Договора-подряда (соглашения) № ___от__________ 20__ на строительно-монтажные, ремонтно-эксплуатационные или наладочные работы (указывается конкретный вид работ в соответствии с предметом Договора) и Договора субподряда от _____________ 20__ № _____ (при привлечении субподрядной организации) прошу допустить персонал_______________________________________________________

(полное название организации)

для производства строительно-монтажных, ремонтно-эксплуатационных или наладочных работ на электрооборудовании (сооружениях и т.п.) на _______________________________ ______________________________________________________________________________ (наименование объекта)

в качестве персонала строительно-монтажной организации (далее СМО) (командированного).

Начало работ: «	» 	20	г.

Окончание работ: «	» 	20	г.

В соответствии с требованиями ПОТ ЭЭ (п. 46.3 – для командированного персонала или п. 47.1 – для персонала СМО), направляем список лиц, которые могут быть назначены ответственными за безопасное ведение работ:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность, профессия | Группа по ЭБ | Права и обязанности, предоставленные руководителем организации | Отметка о прохождении вводного инструктажа (подпись, дата) | Отметка о прохождении первичного инструктажа (подпись, дата) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Право подписи Акта-допуска, выдачи наряда-допуска по форме СНиП 12-03-2001 и (или) по форме ПОТ ЭЭ, право быть ответственным руководителем работ, производителем работ (ответственными исполнителями) и членами бригады. Перечень лиц ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями и за организацию и безопасное проведение работ на высоте. |  |  |  |

Перечень автотехники (с указанием гос. номеров) для въезда на объекты Заказчика: _____________________________________________________________________________

Персонал прошел проверку знаний _____________________________________________________________________________

(указать комиссию и перечень правил)

и его квалификация соответствует выполняемой работе.

Номера контактных телефонов работников организации, ответственных за проведение работ: _____________________________________________________________________________

Ответственность за соблюдение работниками ПОТ ЭЭ, ПТЭ, ППБ несет _____________________________________________________________________________

(полное название организации)

Руководитель организации	                          _______________________  ________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель субподрядной организации _______________________   ________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

Приложение № 8

К Договору №____ от «____» __________ 202__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

организационно-распорядительной документации по охране труда,

предоставляемой подрядной организацией

1. Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда, заключение Договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда.

2. Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на строительном объекте.

3. Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска.

4. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями, работ на высоте.

5. Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда в объеме занимаемых должностей.

6. Копии протоколов о проверке знаний требований охраны труда членов экзаменационной комиссии организации.

7. Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электросварщики, газосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков, работ на высоте и т.п.).

8. Документация, подтверждающая прохождение медицинских осмотров, в том числе предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, Договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника).

9. Документация, подтверждающая ежегодное обучение персонала, участвующего в работах, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

П р и м е ч а н и е – Заказчиком могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ подрядной организацией, применяемого оборудования и материалов.

Приложение №9

к Договору от «___» ______ 202__ г. № ___

СМЕТА

Приложение № 10 к Договору №____

от «__» ___________ 202__ г.

Руководителю ______________________________
      (наименование  государственного органа) 
______________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале производства работ по расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности или расширению трасс в пределах охранных зон на землях лесного фонда

__________________________________________

(наименование государственного органа)

№________________________                                                                                        от_____________________

Руководствуясь______________________________________________________________,

(правовое основание – договор)

с целью_______________________________________________________________________

(цель – создание безопасных условий эксплуатации объектов электросетевого комплекса (линий электропередачи))

принадлежащих: _____________________________________________________________,

(наименование филиала ПАО «Россети Северо-Запада»)

уведомляю Вас о том, что на нижеперечисленных электросетевых объектах (линиях электропередачи), в пределах обозначенных лесных участков в соответствии с проектными ширинами просек и в пределах охранной зоны для каждой конкретной линии электропередачи, а также с неукоснительным соблюдением правил уборки порубочных остатков и правил пожарной безопасности в лесах будет проведены работы по расчистке трасс линий электропередачи.

| Наименование объекта | Месторасположение объекта, участковое лесничество | Наименование работ | Дата начала работ | Проектная ширина просеки линии электропередачи | Протяженность расчищаемого участка трассы линии электропередачи, м | Расчищаемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчистка трасс линии электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, появившейся естественным путем |  |  |  |  |

Ввиду кратковременности проведения работ по расчистке трасс линии электропередачи (менее 15 суток), информация об объемах и породном составе вырубаемой древесины, согласно п. 7 Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, будет предоставлена после окончания производства работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности на трассах линии электропередачи в Уведомлении об окончании производства работ по расчистке трасс линий электропередачи.

___________________                        ____________                     ________________________

(должность)                                                                             (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

«____» __________20   г.

Руководителю ______________________________
          (наименование  государственного органа) 
______________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об окончании производства работ по расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности или расширению просеки в пределах охранной зоны на землях лесного фонда

__________________________________________

(наименование государственного органа)

№________________________                                                                               от________________________

Руководствуясь______________________________________________________________,

(правовое основание – договор)

с целью______________________________________________________________________.

(цель – создание безопасных условий эксплуатации объектов электросетевого комплекса (линий электропередачи))

принадлежащих: _____________________________________________________________,

(наименование филиала ПАО «Россети Северо-Запада»)

уведомляю Вас о том, что на нижеперечисленных электросетевых объектах (линиях электропередачи), в пределах обозначенных лесных участков в соответствии с проектными ширинами просек и шириной охранной зоны для каждой конкретной линии электропередачи, а также с не неукоснительным соблюдением правил уборки порубочных остатков и правил пожарной безопасности в лесах закончены работы по расчистке трасс линий электропередачи.

| Наименование объекта | Месторасположение объекта, участковое лесничество | Наименование работ | Дата окончания работ | Проектная ширина просеки линии электропередачи | Протяженность расчищенного участка трассы линии электропередачи, м | Расчищенная площадь, га | Объем древесины, вырубленной м3 | Породный состав вырубленной древесины (хвойные или лиственные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Расчистка трасс линии электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, появившейся естественным путем |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и е – столбцы №8, №9 таблицы заполняются для линий электропередачи, продолжительность проведения работ по расчистке трасс которых составляет менее 15 суток.

___________________                     ____________                     ________________________

(должность)                                                                            (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

«____» __________20   г.

Руководителю ______________________________
          (наименование  государственного органа) 
______________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об окончании производства работ по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода линий электропередачи, расположенных вне зоны трасс линий электропередачи на землях лесного фонда

__________________________________________

(наименование государственного органа)

№________________________                                                                                             от_________________

Руководствуясь______________________________________________________________,

(правовое основание – договор)

с целью _____________________________________________________________________________

(цель – создание безопасных условий эксплуатации объектов электросетевого комплекса (линий электропередачи))

принадлежащих: ______________________________________________________________,

(наименование филиала ПАО «Россети Северо-Запада»)

уведомляю Вас о том, что на нижеперечисленных электросетевых объектах (линиях электропередачи), в пределах обозначенных лесных участков, в соответствии с правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также с неукоснительным соблюдением правил уборки порубочных остатков и правил пожарной безопасности в лесах закончены работы по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода линий электропередачи, расположенных вне зоны трасс линий электропередачи.

| Наименование объекта | Месторасположение объекта, участковое лесничество | Наименование работ | Дата окончания работ | Количество вырубленных деревьев | Объем, вырубленной древесины, м3 | Породный состав вырубленной древесины (хвойные или лиственные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода линий электропередачи, расположенных вне зоны трасс линий электропередачи |  |  |  |  |

____________________________                     ____________                  ________________________

(должность)                                                                               (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

«____» __________20  г.

Приложение № 11 к Договору № __________

от «___» февраля 202__ г.

| Акт № |  |  |  |  |  | от |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки выполненных работ по расчистке трассы ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал: |  | Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  | _________________, договор от __.__.202_ №________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Инв. номер |  |  | Наименование ВЛ |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: |  | Расчистка трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председателя |  | Мастер РЭС________________. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и членов комиссии |  | Электромонтер по ремонту ВЛ _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представитель подрядчика_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представитель лесничества и (или) администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составила настоящий акт о том, что: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по наряду-допуску от |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |
| на | Наименование ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с _____________ по _____________ выполнялись работы по расчистке трассы с уборкой порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведена приемка выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По расчистке трассы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по расчистке выполнялись в пролетах опор №№_________________________. Площадь работ по расчистке в указанных пролетах составляет ______ га. Замечания: - в пролетах опор №№____ оставлены одиночные кусты высотой 0,5-1,0 м, высота пеньков составляет 15-30 см (не должна превышать 5-10 см) - в пролетах опор №№____ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. По уборке порубочных остатков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по уборке порубочных остатков выполнялись в пролетах опор №___________________________. Вид уборки – ручное измельчение с последующим разбрасыванием. Площадь работ по уборке порубочных остатков в указанных пролетах составляет _____ га. Замечания: - в пролетах опор №№____ порубочные остатки не откиданы на расстояние 10 м от стены леса, не разделаны - в пролетах опор №№____ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Мастер РЭС______________________ |  |
|  | подпись |
| Члены комиссии: |  |
| Электромонтер по ремонту ВЛ _________________________ |  |
|  | подпись |
| Представитель подрядчика__________________________ |  |
|  | подпись |

Выполненная уборка порубочных остатков соответствует требованиям правил пожарной безопасности в лесах

| Представитель лесничества и (или) администрации |  |
| --- | --- |
|  | подпись |

В случае отсутствия в момент приемки работ представителя лесничества и (или) администрации (если работы выполняются на землях муниципальных образований) Подрядчик самостоятельно организует подписание данного акта в лесничестве и (или) администрации с последующим направлением оригинала Заказчику.

Приложение № 12

к Договору на выполнение работ по вырубке просек, расчистке трасс

от ______________ № _____________

Форма независимой гарантии

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______

________								«___»___________20__ г.

(наименование гаранта, ОГРН и/или ИНН; реквизиты лицензии на осуществление банковских операций/иных документов, подтверждающих наличие у гаранта права на выдачу независимых гарантий), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице (Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании (дата, номер доверенности), настоящим принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемому в дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что (наименование, ИНН и/или ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал» не исполнил и/или исполнил ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок, протокол подведения итогов закупочной процедуры от (указывается дата подписания либо более поздняя из дат указанная в протоколе) №___ )*, без споров и возражений со стороны Гаранта, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму.

*Примечание:

# - в случае заключения договора на основании решения (указать наименование закупочного органа бенефициара) текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (выписка из протокола заседания (указать наименование закупочного органа бенефициара) от __№ ____)»;

- в случае пролонгации независимой гарантии/предоставления независимой гарантии после заключения договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по Договору________ (указывается номер, дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор».

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Гарантом требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.

Настоящая гарантия вступает в силу с _________20___года ** и действует по _________20___года  (включительно).

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут «__» _________ по адресу: _________________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:_______________________.

**Примечание: в случае первоначального предоставления независимой гарантии по результатам закупки - указывается дата выдачи независимой гарантии, в случае пролонгации независимой гарантии - указывается дата выдачи независимой гарантии либо дата, следующая за датой окончания предыдущей независимой гарантии.

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области***

***Примечание: При заключении договора в интересах филиала ПАО «Россети Северо-Запад» споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения филиала, при заключении договора в интересах более одного филиала Общества, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

______________________________________                                   ___________(Ф.И.О.) (должность уполномоченного лица Гаранта)                                  (подпись)

М.П.

Данный пункт в редакции Варианта 1 включается в договор, если Подрядчик является субъектом МСП.

В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.

Данный пункт в редакции Варианта 2 включается в договор, если Подрядчик не относится к числу субъектов МСП.

В соответствии с п. 1 ст. 828 Гражданского кодекса РФ уступка финансовому агенту денежного требования является действительной, даже если между клиентом (цедентом) и его должником существует соглашение о её запрете или ограничении. Передача права требования клиентом финансовому агенту в нарушение условия основного Договора о запрете или ограничении уступки является нарушением Договора и влечёт применение к клиенту (цеденту) мер гражданско-правовой ответственности (гл. 25 Гражданского кодекса РФ). В частности, должник вправе претендовать на возмещение возникших в связи с данным фактом убытков. Подписание должником уведомления (либо иного рода документов), содержащего(их) сведения о предстоящей (состоявшейся) переуступке кредитором (цедентом) прав по настоящему Договору финансовому агенту может быть расценено как согласие на переуступку, вследствие чего должник лишается права требования возмещения убытков, возникших в связи с переуступкой прав. В разделе Договора «Ответственность сторон» следует определить порядок установления гражданско-правовой ответственности Подрядчика за переуступку права требования по Договору без получения согласия Заказчика.

Данный пункт договора излагается в редакции варианта 1 в случае, если Подрядчик относится к субъектам МСП

Данный пункт договора излагается в редакции варианта 2 в случае, если Подрядчик не относится к субъектам МСП

Размер обеспечения определяется либо в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Северо-Запад», либо инициатором закупки (куратором договора) самостоятельно в пределах от 1% до 10% от цены договора. В случае наличия аномально - низкого ценового предложения, размер обеспечения определяется в соответствии с Приказом ПАО «Россети Северо-Запад» (Общества) от 26.04.2019 №270 «Об утверждении порядка действий, осуществляемых заказчиком при поступлении заявок с аномально низкими ценовыми предложениями» и указывается в документации о закупке или извещении о закупке (закупочной документации).

Подрядчику предоставляется право выбора способа обеспечения обязательств - перечислить в качестве обеспечения исполнения своих обязательств денежные средства или предоставить безотзывную независимую гарантию

Срок определяется ответственным подразделением, по направлению деятельности которого заключается договор по согласованию подразделением Общества в области финансов.

По данным официальных источников

По данным официальных источников

Указывается сумма согласно пункту 13.1 договора

Может быть указан иной срок соразмерный сроку окончания действия гарантии и сроку выполнения обязательств по договору.

При этом размер независимой гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору определяется в сумме, определяемой в порядке, предусмотренном ОРД Общества, от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения.

Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией.