№ RAD000-25000540700448 / 32515319396

Ответ на запрос о разъяснении положений

Документации ценового отбора в электронной форме

Выполнение работ по текущему ремонту ОПС 692864, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Аллилуева,13 для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России»

Вопрос:

Уважаемый Заказчик! Согласно Ведомости объемов работ, в составе работ присутствует ремонт фасада с окраской перхлорвиниловыми красками. Согласно Документации, Начало выполнения Работ: не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подписания договора. Окончание выполнения Работ: не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ. Соответственно, выполнение работ приходится на ноябрь-январь, когда уже устойчивый минусовой температурный режим на улице. Просим разъяснить, каким образом в минусовую температуру наносить штукатурные слои и производить окрашивание фасада?

Ответ на запрос:

Обращаем Ваше внимание, что в Документацию о ценовом отборе в электронной форме внесены соответствующие изменения.