ТРЕБОВАНИЯ

к выполнению работ по развитию Модулей  Государственной информационной системы Воронежской области «Интеллектуальная транспортная система Воронежской городской агломерации»

- Список принятых сокращений

| Сокращение/термин | Расшифровка/определение |
| --- | --- |
| API | (Application Programming Interface, интерфейс прикладного программирования) — набор определенных правил, методов и форматов обмена данными, предназначенных для организации взаимодействия программных компонентов |
| ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) | Совокупность свойств транзакций в системах управления базами данных |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name - доменное имя, не имеющее неоднозначностей в определении |
| JSON | JavaScript Object Notation - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol - сетевой протокол прикладного уровня |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks - технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль для повышения отказоустойчивости и (или) производительности |
| SOAP | Simple Object Access Protocol - простой протокол доступа к объектам |
| SQL | Structured Query Language - язык запросов, который применяют для работы с базами данных, структурированных особым образом |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol - набор сетевых протоколов управления передачей данных, межсетевой протокол |
| XML | Extensible Markup Language - текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных данных и обмена информацией между программами, расширяемый язык разметки |
| IP | Internet Protocol, уникальный адрес, идентифицирующий устройство в интернете или локальной сети |
| IPMI | Intelligent Platform Management Interface - интеллектуальный интерфейс управления платформой |
| RDP | Remote Desktop Protocol — протокол удалённого рабочего стола |
| SNMP | Simple Network Management Protocol. Стандартный протокол, который применяется для мониторинга и управления сетевыми устройствами (маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, балансировщики нагрузки и др.), подключенными через IP |
| WebSocket | Протокол связи, предназначенный для обмена сообщениями между браузером и веб-сервером, используя постоянное соединение |
| GeoJSON | формат для описания географических объектов и их свойств |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| CSV | текстовый формат представления табличных данных с разделителем; |
| АКБ | Внешняя или встроенная аккумуляторная батарея |
| XLS, XLSX | формат электронных таблиц |
| DOCX | формат текстовых документов |
| PDF | формат электронных документов с сохранением верстки |
| GUI | Визуальный графический интерфейс |
| HTML | Стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере |
| ODS | Формат электронных таблиц |
| ODT | Формат текстовых файлов, предназначенных для работы с документами |
| ICC | (integrated circuit card) – уникальный серийный номер SIM-карты |
| Web-браузер | Программное обеспечение для поиска, просмотра Web-страниц (преимущественно из сети Интернет), для их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой. |
| АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| АТ | Абонентский терминал |
| АСКУТР | Автоматизированная система контроля и учета транспортной работы |
| БД | База данных |
| ВГА | Воронежская городская агломерация |
| ВИС | Внешняя информационная система |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| ГИС | Государственная информационная система |
| ГеоИС | Геоинформационная система |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| Заказчик | Казённое учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» |
| ДК | Дорожный контроллер |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ДТ | Детектор транспорта |
| ДУССД | Подсистема диспетчеризации управления служб содержания дорог |
| Делопроизводство | Регистрация всех событий по всему жизненному циклу элемента ИТС ВГА, начиная с даты приобретения устройства и заканчивая датой списания, включая фиксацию и учет всех сведений о периодическом техническом обслуживании прибора, его ремонте, периодической поверке |
| ЕСИА | Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| ЗИ | Защита информации |
| ИП | Интеграционная платформа |
| ИТС | Интеллектуальная транспортная система |
| КТ | Контрольная точка |
| ЛП | Локальный проект |
| МП | Мобильное приложение |
| МПК | Мобильный программный комплекс «Мониторинг УДС». Оборудование, оснащенное программным обеспечением на основе технологий машинного зрения, для диагностики дорожного полотна и объектов УДС |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| Объекты УДС | Объекты УДС Объекты улично-дорожной сети: дороги, элементы благоустройства и искусственные сооружения, относящиеся к улично-дорожной сети |
| ОП | Остановочный пункт |
| ОС | Операционная система |
| ОТ | Общественный транспорт |
| ОПО | Общесистемное программное обеспечение |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| Перевозчик, организация-перевозчик | Организация, осуществляющая регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПОДД | Проект организации дорожного движения |
| Пользователи | Органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения, иные физические и юридические лица, участвующие в информационном обмене, использующие данные подсистемы. |
| Пользователи ЕСИА | Под пользователями ЕСИА понимаются физические лица, имеющие учетную запись в регистре физических лиц ЕСИА |
| ПТОП | Пассажирский транспорт общего пользования |
| ПМПТП | Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПСУ | Подсистема светофорного управления |
| Пинг | Доступность удаленного устройства через IP-сеть |
| ПДД | Правила дорожного движения Российской Федерации |
| ПУИД | Прибор учета интенсивности дорожного движения |
| СИМ | Средство индивидуальной мобильности |
| Триггер | Событие или набор событий, приводящее в действие заранее предопределенные элементы (алгоритмы, скрипты, набор команд) программы |
| УДД | Управление дорожной деятельностью |
| УЗ | Учетная запись пользователя в ДУССД |
| Раздел | Структурная единица пользовательского интерфейса, предназначенная для выполнения одной или нескольких функциональных задач |
| СМЭВ | Система межведомственного электронного взаимодействия – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям (банкам), внебюджетным фондам, и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде |
| СУБД | Система управления базами данных |
| Экран | Логически обособленный пользовательский интерфейс |
| Виджет | Информационно-аналитическая панель |
| Интерактивный элемент | Компонент интерфейса, с которым пользователь может взаимодействовать |
| Транспортный узел | Место пересечения, примыкания или соединения участков улично-дорожной сети |
| Дорожный инцидент | Событие, произошедшее на улично-дорожной сети (УДС), оказывающее влияние на безопасность, пропускную способность или организацию дорожного движения |
| Методы машинного обучения | Совокупность алгоритмов и подходов, основанных на использовании статистических моделей и математических методов, предназначенных для автоматического выявления закономерностей в данных, построения прогнозов и принятия решений |
| Интерфейс | Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с программным обеспечением, обеспечивающая доступ к функциональным возможностям СПО. |
| Картографическая основа | Цифровое картографическое представление улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры |
| Мониторинг | Процесс непрерывного наблюдения и анализа параметров транспортной сети |
| Пробка | Участок УДС, на котором зафиксировано превышение установленных пороговых значений загруженности, средней скорости движения и/или задержек, определяемых алгоритмами анализа транспортного потока. |
| Ребро | Элемент графа УДС, представляющий собой транспортный участок между двумя транспортными узлами. |
| КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения |
| Моделирование | Процесс построения прогнозных сценариев изменения транспортных потоков на основе анализа текущих и исторических данных с использованием методов машинного обучения и технологий искусственного интеллекта |
| Оператор ИТС ВГА | Пользователи ИТС ВГА, которые осуществляют ее эксплуатацию в соответствии с ее функциональным назначением |
| Пользователь ИТС ВГА | Лица, которые взаимодействуют с ИТС ВГА для выполнения определённых задач |
| Режим, близкий к реальному времени | Задержка, возникающая из-за автоматизированной обработки данных или сетевой передачи, между возникновением события и использованием обработанных данных, например для отображения или целей управления |
| СО | Светофорный объект |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СФО, СО | Светофорный объект |
| СХД | Система хранения данных |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| ТП | Транспортный поток |
| ТС | Транспортное средство |
| УДС | Улично-дорожная сеть |
| УДД | Управление дорожной деятельностью |
| УЗ | Учетная запись пользователя |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| Требования | Требования на выполнение работ по развитию Государственной информационной системы Воронежской области «Интеллектуальная транспортная система Воронежской городской агломерации» |
| Технические средства ИТС | Аппаратная часть программно-аппаратных комплексов, системы, машины, приборы, механизмы, устройства и прочие виды оборудования, являющиеся составной частью ИТС, ее отдельного элемента и/или программно-аппаратного комплекса, а также их совокупность |
| Программные средства ИТС | Программная часть программно-аппаратных комплексов, программы, программное обеспечение, являющееся составной частью ИТС, а также их совокупность |
| Вспомогательные элементы | Любого вида принадлежности, вспомогательные и дополняющие элементы, обеспечивающие работу технических средств и/или взаимодействие с другими техническими средствами, например, кабели, провода, крепления, держатели, соединительные элементы, трубы, каналы, шкафы, заземляющие устройства и любые иные аналогичные элементы |
| Элемент ИТС | Техническое или программное средство ИТС, вспомогательный элемент |
| Периферийное оборудование | Элемент подсистемы ИТС, расположенный на автомобильной дороге, транспортном средстве или транспортном оборудовании |
| Внешние информационные системы | Любые информационные системы, с которыми у ИТС организовано информационное взаимодействие и/или обмен данными, включая уполномоченные органы |
| ГИС ВО «ИТС ВГА», ИТС ВГА | Государственная информационная система Воронежской области «Интеллектуальная транспортная система Воронежской городской агломерации», зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных систем Воронежской области 26.12.2024 за номером 2024122601 |
| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |

- Общие положения

  - Работы по развитию  ГИС ВО «ИТС ВГА» (далее — Работы) производятся Подрядчиком  в целях расширения функциональности (набора возможностей, функций, которые предоставляет система), повышения эффективности использования существующих элементов ГИС ВО «ИТС ВГА», а также поэтапного достижения уровней зрелости ИТС ВГА в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № АК-95-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (далее – Методика) и Правилами предоставления и распределения с 2024 года субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (далее – Правила).

  - Срок начала работ: со дня, следующего за днем заключения Договора.

Срок окончания работ: согласно календарному графику (Приложение № 1 к Требованиям).

  - Местом выполнения работ является городской округ город Воронеж. В случае изменения мест выполнения Работ или расположения элементов ГИС ВО «ИТС ВГА», определенных в Приложении № 3, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. При этом сроки выполнения Работ, установленные Договором, не изменяются.

  - Перечень существующих элементов ГИС ВО «ИТС ВГА» приведен в Приложении № 3 к Требованиям.

Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об изменениях состава ГИС ВО «ИТС ВГА», который может оказать влияние на исполнение Договора в период его действия.

  - Выполнение работ по развитию отдельных подсистем ИТС ВГА неразрывно связано с развитием других ее подсистем (подсистемы светофорного управления, мониторинга параметров транспортных потоков, видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, которые связаны технически и функционально), развитие подсистем ИТС ВГА и создание новых неотделимо от расширения объема систем хранения данных и серверного оборудования (в целях сбора, обработки и хранения новых данных от дополнительных источников, обеспечения реализации дополнительной функциональности), а также актуализации системы обеспечения информационной безопасности вследствие изменения состава, архитектуры и функционала ГИС ВО «ИТС ВГА», в связи с этим определен следующий состав Работ:

- работы по развитию подсистемы диспетчеризации управления служб содержания дорог ИТС ВГА (Приложение № 3 к Требованиям);

- работы по развитию подсистемы мониторинга и управления общественным транспортом ИТС ВГА (Приложение № 4 к Требованиям).

  - Сроки выполнения Работ являются существенными условиями Договора и определены с целью обеспечить своевременность и качество выполнения работ Подрядчиком, а также их своевременную и качественную приемку Заказчиком (с учетом необходимого времени на испытания при приемке и опытную эксплуатацию).

  - В день, следующий за днем заключения Договора Подрядчик направляет для согласования подробный план производства Работ (с учетом этапов Работ по Приложению № 1 к Требованиям), в котором в обязательном порядке должны быть отражены конкретные детальные мероприятия по исполнению Договора, а также сроки их выполнения (начальные и конечные сроки, при необходимости - промежуточные). План производства Работ должен быть составлен с учетом четкой последовательности выполнения тех или иных мероприятий, а также зависимости их выполнения друг от друга, необходимости получения предварительных согласований, в том числе с Г заказчиком. План производства Работ должен быть выстроен в логическом порядке, визуально простым, понятным, легко читаемым, с применением терминов и определений, предусмотренных Договором и действующим законодательством. План производства Работ предоставляется заказчику в бумажном и электронном видах (в том числе в редактируемом формате).

  - В результате Работ должна быть обеспечена функциональная и неразрывная связь используемых при выполнении Работ элементов ИТС ВГА с иными элементами действующей ИТС ВГА в единую систему. Выполняемые Работы направлены на обеспечение полного спектра функциональных возможностей ГИС ВО «ИТС ВГА» с входящими в ее состав элементами, в т.ч. устанавливаемыми в рамках Договора. В рамках выполнения работ Подрядчик обеспечивает надежное, бесконфликтное, без потери интенсивности и скорости взаимодействие элементов ИТС ВГА между собой и с иными внешними информационными системами (объектами) с соблюдением требований по обеспечению информационной безопасности.

  - Результатом выполненных Работ по этапам является выполнение полного объема работ в рамках соответствующего этапа (Приложение № 1 к Требованиям).

Итоговым результатом выполненных Работ (этапов работ), предусмотренных Договором, является ГИС ВО «ИТС ВГА», полностью исправная, работоспособная с учетом выполненных Работ и реализованных изменений в соответствии с Договором, прошедшая в соответствии с действующими требованиями о защите информации аттестационные испытания, соответствующая требованиям действующего законодательства в области создания и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, информационных систем, объектов критической информационной инфраструктуры, информационной безопасности и настоящим Требованиям.

  - Под полностью исправным состоянием ГИС ВО «ИТС ВГА» понимается состояние, при котором все элементы ИТС ВГА исправны, то есть соответствуют всем требованиям нормативно-технической и (или) проектной документации, в них отсутствуют любые неисправности, дефекты, сбои, отказы, повреждения, связанные с выполнением Работ.

  - Под работоспособным состоянием понимается состояние ГИС ВО «ИТС ВГА», ее отдельных элементов и/или технических средств, программного обеспечения, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, каждого из элементов соответствуют требованиям нормативно-технической, эксплуатационной документации и Требованиям.

  - При выполнении Работ ГИС ВО «ИТС ВГА» должна функционировать круглосуточно без перерывов.

  - ГИС ВО «ИТС ВГА» является значимым объектом критической информационной инфраструктуры.

  - Подрядчик обязан соблюдать все требования и ограничения, установленные документацией на ГИС ВО «ИТС ВГА», связанные с защитой информации, включая наличие необходимых лицензий, предусмотренных Договором.

  - Если лицензиатом выступает третье лицо (субподрядчик), то одновременно с предоставлением заказчику лицензий, предоставляются копии документов, подтверждающих привлечение непосредственно Подрядчиком такого третьего лица (субподрядчика) к исполнению Договора.

  - Порядок доступа сотрудников Подрядчика к отдельным элементам ГИС ВО «ИТС ВГА» определяется заказчиком самостоятельно. Доступ к элементам ГИС ВО «ИТС ВГА» в целях выполнения работ, подпадающих под лицензируемые виды деятельности, осуществляется при выполнении Подрядчиком условий п. 2.15 и 2.16 Требований.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования и условия допуска, режима входа, выхода и нахождения в помещениях  заказчика, в местах расположения или хранения технических, программных и программно-аппаратных средств, составляющих ГИС ВО «ИТС ВГА».

  - Выполнение отдельных видов Работ с использованием удаленного подключения к ГИС ВО «ИТС ВГА» с учетом п. 2.17 Требований подлежит обязательному согласованию с заказчиком при соблюдении следующих условий:

- осуществлять доступ через аттестованное по требованиям информационной безопасности автоматизированное рабочее место, оснащенное средствами защиты от вредоносного программного обеспечения, прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия требованиям безопасности информации;

- осуществлять доступ с использованием средств защиты информации (в том числе криптографических), прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия требованиям безопасности информации, требуемого класса защиты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- принимать меры по предотвращению воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается (либо создаются объективные предпосылки) их функционирование.

  - Все Работы проводятся силами и средствами Подрядчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всем необходимым для исполнения Договора. Доставка специалистов, инструментов и материалов до мест выполнения Работ осуществляется силами и средствами Подрядчика.

  - Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ по Договору с применением оборудования, программно-технических, технических средств, программного обеспечения, запасных частей (узлов, модулей, блоков), расходных материалов, иных необходимых материалов, изделий и оборудования (далее – Материалы), имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие надлежащее качество применяемых Материалов, а также возможность их применения в ГИС ВО «ИТС ВГА». Кроме того, применяемые Подрядчиком Материалы должны быть, новыми, не восстановленными, ранее не используемыми и не эксплуатируемыми. Дата выпуска (изготовления) материалов должна быть не ранее 2026 года. Материалы должны относиться к серийным продуктам, производство которых не прекращено, объявленным для коммерческой продажи.

  - Все без исключения предоставляемые Подрядчиком Материалы обеспечиваются комплектом документации на русском языке, включающим руководство по эксплуатации товара, условия гарантийного обслуживания и другую документацию, предусмотренную производителем. Подрядчик одновременно с передачей Материалов заказчику предоставляет их принадлежности, необходимые для использования.

Документы, подтверждающие соблюдение требований настоящего пункта, предоставляются Подрядчиком одновременно с документами, подтверждающими исполнение по Договору. В отсутствие предусмотренных настоящим пунктом документов приемка результатов исполнения по Договору заказчиком не производится и не оплачивается.

  - Материалы, которые будут использоваться Подрядчиком при выполнении Работ, должны отвечать требованиям применения национального режима согласно Федерального закона «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лицу», Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

  - Материалы предоставляются готовыми к эксплуатации. Подрядчик обязан обеспечить работоспособность и полную исправность всех материалов и включить в комплект все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

  - В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан соблюдать все требования и условия действующих гарантийных обязательств в отношении материалов (сохранность пломб, вскрытие, требования к монтажным и пуско-наладочным работам и проч.).

  - Перенастройка существующего телекоммуникационного оборудования ИТС ВГА для организации взаимодействия с используемыми при выполнении Работ материалами и его совместной корректной работы в составе ГИС ВО «ИТС ВГА» обеспечивается оператором связи в рамках заключенного с заказчиком договора на оказание услуг связи. Перенастройка существующих средств защиты информации (программных, аппаратных, программно-аппаратных и всех иных) ГИС ВО «ИТС ВГА», а также иных необходимых технических средств и программного обеспечения ИТС ВГА производится силами Подрядчика.

  - Представитель заказчика вправе по своему усмотрению присутствовать при проведении Работ в целях осуществления контроля за их выполнением.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за исполнением Договора любым способом по своему усмотрению как с выездом на место выполнения Работ, так и удаленно.

  - В рамках проведения контроля за исполнением Договора Заказчик вправе на любом этапе выполнения Работ произвести проверку Работ и используемых при выполнении Работ материалов на соответствие требованиям Договора, в том числе проверить марки (модели) оборудования, их заводские (серийные номера), комплектность в соответствии с паспортами (формулярами), а также соответствие предоставленных материалов техническим характеристикам, указанным в паспортах (формулярах) и Приложениях к Требованиям. При проведении проверки, предусмотренной настоящим пунктом Заказчик вправе привлекать экспертов (экспертную организацию). В случае, если по результатам экспертизы установлено какое-либо несоответствие Работ или предоставленных материалов условиям Договора, такие материалы не допускаются к использованию при исполнении Договора, при этом срок исполнения обязательств по Договору не продлевается (ни общий срок, ни сроки отдельных этапов, ни промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ). Указанную в настоящем пункте проверку Заказчик вправе проводить на любом этапе исполнения Договора. Подрядчик обязан по запросу заказчика предоставить все необходимые для проведения контроля документы (паспорта (формуляры) руководство по эксплуатации, условия гарантийного обслуживания, техническая документация на программное обеспечение (алгоритмы, интерфейсы, API), пользовательская документация на программное обеспечение (руководства для конечных пользователей, администраторов системы и другого персонала предусмотренную производителем)). Перечень, объем и требования к предоставляемым документам определяется заказчиком. В случае не предоставления Подрядчиком необходимых документов и сведений, материалы признаются не соответствующими условиям Договора. Результаты оформляются Актом контроля. К Акту прикладываются копии всех необходимых документов. Акт составляется в двух экземплярах по одному экземпляру для заказчика и Подрядчика. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от подписания Акта, Заказчик вправе составить и подписать Акт в одностороннем порядке.

  - Подрядчик самостоятельно, своими силами и за свой счет получает на имя Государственного заказчика всю необходимую разрешительную документацию, информацию для проведения работ и исполнения Договора в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления и иных заинтересованных службах, и организациях, включая сетевые организации, операторов связи, собственников (балансодержателей) опор, земельных участков для установки новых опор и прочее. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований несет Подрядчик.

  - В случае, если получение каких-либо разрешений, согласований, прохождение каких-либо процедур, связанных с исполнением Договора, действующим законодательством возложены на заказчика (например, согласование модели угроз безопасности информации с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю), Заказчик вправе выдать Подрядчику доверенность на право совершения необходимых действий, а Подрядчик за свой счет обеспечивает и организует выполнение необходимых мероприятий (включая подготовку проектов писем, обращений, запросов, получение выписок, справок и тому подобное) от имени заказчика. При этом Подрядчик должен заранее своевременно письменно информировать заказчика о необходимости оформления доверенности с подробным указанием данных уполномоченного лица, а также его прав и обязанностей, подлежащих включению в доверенность.

  - Подрядчик обеспечивает оперативную и качественную подготовку проектов совместно подписываемых документов, обеспечивает их корректировку и устранение замечаний по требованию заказчика.

  - Срок согласования заказчиком направленных Подрядчиком запросов, связанных с исполнением Договора (проектов документов, выполнения мероприятий и прочее) составляет не менее 3 (трех) рабочих дней и не превышает 30 (тридцати) календарных дней.

  - Заказчик вправе давать Подрядчику указания и разъяснения по порядку исполнения условий Договора, в том числе уточняющего характера без отмены или существенной корректировки условий Договора, требующих оформления путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Такие указания и разъяснения являются обязательными для Подрядчика.

- Общие требования к программному обеспечению

  - Программное обеспечение, которое будет использоваться Подрядчиком при выполнении Работ на дату приемки заказчиком результата Работ (или этапа Работ) по Договору должно быть обновленным до последней актуальной версии (по согласованию с заказчиком).

  - В отношении программного обеспечения Подрядчиком выполняются следующие работы в том числе в период проведения испытаний:

- установка программного обеспечения на оборудование ИТС ВГА;

- настройка программного обеспечения на оборудование ИТС ВГА, включая его адаптацию;

- перенос программного обеспечения на иное оборудование ИТС ВГА (с предварительной подготовкой новых носителей) при необходимости;

- обеспечение совместимости с иным программным обеспечением в составе ИТС ВГА;

- устранение ошибок в программном обеспечении;

- восстановление работоспособности программного обеспечения в случае сбоев и возникновения отклонений от заявленного функционала;

- обеспечение соответствия алгоритма работы программного обеспечения всем требованиям действующего законодательства (с учетом всех вступивших в силу изменений);

- консультирование и обучение сотрудников заказчика по порядку использования программного обеспечения.

  - Предоставление прав использования на лицензируемое программное обеспечение осуществляется на условиях простой (неисключительной) лицензии. Предоставляемое право предусматривает право использования программного обеспечения и включает в себя право на воспроизведение, инсталляцию (установку и размещение), копирование и запуск (выполнение программного кода программного обеспечения) и использование программного обеспечения в соответствии с его функциональным назначением, а также право на адаптацию, то есть внесение изменений, в том числе путем интеграции дополнительных модулей, подсистем, информационных систем, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы или базы данных на конкретных технических средствах заказчика (пользователя) или под управлением конкретных программ заказчика (пользователя).

  - Право использования программного обеспечения предоставляется заказчику бессрочно.

  - Право использования программного обеспечения предоставляется заказчику при приемке результатов работ (или этапа работ) по Договору путем подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приёма-передачи неисключительных прав с одновременной передачей дистрибутива на программное обеспечение.

  - В случае использования технических средств защиты использования программного обеспечения, Подрядчик обязуется одновременно с подписанием Акта приема-передачи неисключительных прав предоставить заказчику возможность использования соответствующего программного обеспечения.

  - Подрядчик гарантирует наличие у него законных оснований для предоставления заказчику неисключительных прав использования программного обеспечения по Договору. В случае возникновения претензий к Заказчику со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их авторских прав, Подрядчик принимает все необходимые меры по урегулированию претензий, а также возможных споров. Подрядчик обязуется урегулировать требования, претензии, либо иски третьих лиц, а также полностью возместить заказчику расходы и убытки, связанные с компенсацией требований, претензий, исков третьих лиц, связанных с нарушением их авторских прав.

  - Подрядчик гарантирует заказчику, что программное обеспечение, право использования которого передается по Договору, не содержат любого рода противозаконные материалы, по которым возможно привлечение к гражданской, административной или уголовной ответственности, а также вредоносных компьютерных программ.

  - Подрядчик гарантирует, что:

–	отношения с авторами, участвующими в выполнении работ по поставке и настройке (пуско-наладке) ПО, оформлены надлежащим образом в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации;

–	при создании результатов работ не были нарушены какие-либо права третьих лиц.

В случае предъявления заказчику требований правообладателей, связанных с нарушением их прав при выполнении Подрядчиком Работ, Подрядчик обязуется принять все меры, которые обеспечат заказчику беспрепятственное использование переданных результатов работ, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование переданных результатов работ, возместить заказчику понесенные убытки, которые возникли у него в связи с таким нарушением гарантий.

  - Также Подрядчиком передается вся техническая документация на программное обеспечение (алгоритмы, интерфейсы, API), пользовательская документация на программное обеспечение (руководства для конечных пользователей, администраторов системы и другого персонала, предусмотренную правообладателем/лицензиаром).

  - Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданные и/или использованные в процессе выполнения работ, подлежат отражению в технической документации.

- Испытания

  - Для проверки выполнения заданных функций ГИС ВО «ИТС ВГА» и ее отдельных элементов (подсистем, оборудования, программного обеспечения) устанавливаются следующие виды испытаний (далее – испытания):

4.1.1. В целях приемки результата работ Этапа 1, Этапа 2 и итогового результата Работ:

- предварительные испытания (производятся комплексные испытания);

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

  - Для планирования и проведения всех видов испытаний, предусмотренных Договором, Подрядчик не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты завершения выполнения Работ (этапа Работ), в рамках сроков, установленных Приложением № 1 к Требованиям, разрабатывает и согласовывает с заказчиком программу и методику испытаний.

  - Испытания должны включать в себя как испытания отдельных элементов ИТС ВГА (в части задействованных и установленных в рамках выполнения Работ), так и ИТС ВГА в целом (взаимодействие всех элементов ИТС ВГА и качество выполнения их заданных функций). Испытания должны включать конкретные методы и способы проведения испытаний, а также конкретные проверяемые показатели, характеристики, функции и т.п.

  - В случае необходимости по результатам предварительных испытаний и опытной эксплуатации программа и методика испытаний корректируется Подрядчиком и согласовывается с заказчиком не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала приемочных испытаний.

  - Испытания должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».

  - Подрядчик за 3 (три) рабочих дня письменно уведомляет заказчика о готовности к проведению испытаний.

  - Подрядчик разрабатывает и направляет заказчику на согласование проекты необходимой документации, предусмотренной программой и методикой испытаний (форма акты, форма протоколы испытаний и проч.).

  - Для проведения испытаний создается комиссия. Комиссия создается заказчиком в количестве не менее 5 (пяти) человек, состоящая из 3 (трех) представителей Заказчика и 2 (двух) представителей Подрядчика (в том числе сотрудник лицензиата). Каждая из Сторон вправе при необходимости включить в состав комиссии со своей стороны дополнительных специалистов.

  - Конкретные сроки проведения отдельных этапов испытаний согласовываются Подрядчиком с заказчиком в рамках сроков, установленных для выполнения Работ по этапу.

- Отчетная документация

  - По окончании исполнения Договора или этапа выполнения Работ Подрядчик составляет и предоставляет заказчику отчетную документацию на русском языке на все (каждое) использованное при выполнении Работ программно-техническое, техническое средство и программное обеспечение оборудование, программное обеспечение и проч., включающую:

    - По результатам выполнения работ Этапа 1:

      - Акты приема-передачи неисключительных прав использования программного обеспечения с установочным комплектом (дистрибутивы, медиа-комплекты и т.п.);

      - Программа проведения инструктажа, выданные по результатам проведения инструктажа документы (сертификаты, свидетельства и проч.);

      - Протоколы (акты) испытаний;

      - Один (единый) гарантийный талон на выполненные Работы, включающий перечень всех использованных при выполнении Работ материалов, с указанием срока гарантии;

      - Единая сводная таблица с подробным перечнем всех использованных при исполнении Договора программно-технических, технических средств и программного обеспечения с указанием точного полного наименования каждой единицы, идентификационных номеров, количества, места установки;

      - Единая сводная таблица с данными для доступа (ip-адресами, логинами, паролями) всех использованных при исполнении Договора программно-технических, технических средств и программного обеспечения. Указанная таблица передается заказчику в запечатанном конверте;

      - Протоколы API производителей/разработчиков/правообладателей ПО и root-доступ ко всем элементам ИТС ВГА для организации беспрепятственного информационного взаимодействия;

      - Перечень всех учетных записей, паролей доступа (в том числе root-пароли) к ГИС ВО «ИТС ВГА» или ее отдельным элементам, созданных или использованных Подрядчиком при исполнении Договора;

      - Акты приема-передачи неисключительных прав использования общесистемного программного обеспечения с установочным комплектом (дистрибутивы, медиа-комплекты и т.п.);

      - Журналы производства работ.

      - Иные документы, предусмотренные Требованиями и Договором.

- Служба технической поддержки

  - На все время исполнения обязательств по Договору, а также в течение гарантийного периода Подрядчик должен обеспечить работу службы технической поддержки. Контактный телефон и адрес электронной почты технической поддержки Подрядчик должен передать заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Служба технической поддержки обязана:

- обеспечивать консультирование заказчика по вопросам выполнения Работ, использования результатов работ (в т.ч. технических, программных, программно-аппаратных средств), а также по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, равно как и гарантийных обязательств по нему;

- принимать заявки/обращения заказчика и реагировать на них в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обращения;

- незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, предусмотренных Договором и/или препятствующих его исполнению.

  - Все обращения заказчика, поступившие в службу технической поддержки Подрядчика, являются официальной перепиской и приравниваются к обращению к Подрядчику по иным официальным реквизитам Подрядчика.

- Требования к безопасности

  - Обязанность по соблюдению всех необходимых мер безопасности, требований в области охраны труда, противопожарных требований, экологических и проч. в рамках Договора возлагается на Подрядчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить чистоту, аккуратность при выполнении Работ и должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при выполнении Работ для сокращения шума и загрязнения воздуха. Подрядчик обязан производить уборку мест выполнения Работ от мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ.

  - Подрядчик обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесенный им или привлеченными Подрядчиком третьими лицами имуществу заказчика или имуществу третьих лиц, возникший в ходе исполнения Договора, в том числе за свой счет устранять неисправности и повреждения, возникшие в связи с выполнением Работ. Основанием для возмещения является претензия заказчика с приложением документов, подтверждающих обоснованность расчетов суммы ущерба или понесенные расходы.

  - Выполнение Работ должно проводиться Подрядчиком, в том числе, в соответствии с правилами техники безопасности, в т.ч. при эксплуатации электроустановок, охраны труда и прочим, а также согласно требованиям и инструкциям по эксплуатации, предусмотренным производителями элементов ИТС ВГА.

  - При возникновении несчастных случаев (включая дорожно-транспортные происшествия) по вине Подрядчика или привлеченных им третьих лиц вся полнота ответственности ложится на Подрядчика, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. Подрядчик гарантирует освобождение заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями (включая дорожно-транспортные происшествия), возникшими по вине Подрядчика и его сотрудников, произошедшими в процессе выполнения Работ, как в отношении сотрудников Подрядчика, так и сторонних лиц.

  - Риски случайной гибели (утраты) или случайного повреждения результатов выполненных Работ до приемки их заказчиком несет Подрядчик.

- Требования к нормативному обеспечению

  - При исполнении Договора Подрядчик обязан руководствоваться положениями следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 313 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)».

- ГОСТ 12.4.011-89 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 56350-2015. Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло.

- ГОСТ Р 71092-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной архитектуре интеграционной платформы интеллектуальных транспортных систем.

- ГОСТ Р 71094-2024. Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема метеомониторинга. Общие требования.

- ГОСТ Р 71095-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема обеспечения приоритетного проезда транспортных средств. Общие требования.

- ГОСТ Р 71096-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема светофорного управления. Общие требования.

- ГОСТ Р 71158-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог. Общие требования.

- ГОСТ Р 71159-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема выявления дорожных инцидентов. Общие требования.

- ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы.

- ГОСТ Р 56351-2015. Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло.

- ОДМ 218.9.011-2016. Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем.

- ПНСТ 824-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Динамическая цифровая карта дорожного движения. Архитектура динамической цифровой карты дорожного движения для целей движения высокоавтоматизированных транспортных средств.

- ПНСТ 893-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема видеонаблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Общие технические требования.

- ПНСТ 825-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Динамическая цифровая карта дорожного движения. Точность данных для формирования динамической цифровой карты дорожного движения для целей движения высокоавтоматизированных транспортных средств.

- ПНСТ 894-2023. Интеллектуальные транспортные системы. Средства для обеспечения адаптивного управления светофорными объектами. Общие технические требования

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

- Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

- Приказ ФСБ России от 24 октября 2022 года № 524 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, с использованием шифровальных (криптографических) средств».

- Распоряжение министерства транспорта РФ от 30 сентября 2022 г. № АК-247-р «Об утверждении концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования».

- ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения».

- ГОСТ Р 56294-2014 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем».

- ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования».

- ГОСТ 34.401–90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- СП 20.13330.2016 Свод правил. «Нагрузки и воздействия».

- ГОСТ 25467-82. Изделия электронной техники. Классификация по условиям применения и требования по стойкости к внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ 29073-91. Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения.

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и защиты информации».

- Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

- Приказа ФСТЭК РФ от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

  - Подрядчик обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

  - В случае, если в период действия Договора, в нормативно-правовые акты будут внесены какие-либо изменения, работы должны выполняться с учетом таких изменений.

- Приложения

  - Приложение № 1 — Календарный график выполнения работ;

  - Приложение № 2 — Перечень существующих элементов ГИС ВО «ИТС ВГА»;

  - Приложение № 3 — Требования к выполнению работ по развитию подсистемы диспетчеризации и управления служб содержания дорог;

  - Приложение № 4 — Требования к выполнению работ по развитию подсистемы мониторинга и управления общественным транспортом;

Приказ ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77 «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну», Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений», «Методический документ. Методика оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021), Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».