Техническое задание
на оказание услуг по сопровождению и эксплуатации 
Единой информационно-аналитической системы 
управления объектами недвижимого имущества Пермского края

Пермь
2026

Содержание

1	Общие сведения	3

1.1	Полное наименование Системы и ее условное обозначение	3

1.2	Предмет договора	3

1.3	Заказчик	3

1.4	Исполнитель	4

1.5	Cроки и место оказания услуг	4

1.6	Сведения об источниках финансирования услуг	4

1.7	Перечень документов, методических материалов, регламентирующих сопровождение и эксплуатацию Системы	4

1.8	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг	7

1.8.1	Порядок внесения изменений и дополнений	8

1.9	Перечень терминов, сокращений и обозначений	8

2	Цели оказания услуг	13

3	Характеристика объекта оказания услуг	14

3.1	Краткая характеристика Системы	14

3.2	Общие сведения о структуре и функциях Системы	14

3.3	Взаимодействие с внешними информационными системами	15

3.4	Программно-аппаратное обеспечение Системы	15

3.5	Перечень документации на Систему	15

4	Требования к услугам	17

4.1	Требования к услугам в целом	17

4.1.1	Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы	18

4.1.2	Требования к порядку и режиму оказания услуг	18

4.1.3	Требования к конфиденциальности	18

4.1.4	Требования к информационной безопасности и защите информации от несанкционированного доступа	19

4.2	Требования к услугам по сопровождению и эксплуатации Системы	22

4.2.1	Требования к мероприятиям по подготовке к оказанию услуг по сопровождению и эксплуатации Системы	23

4.2.2	Требования к услугам этапов 1-3	26

5	Подготовительные мероприятия и этапы оказания услуг	40

5.1	Подготовительные мероприятия	40

5.2	Этапы оказания услуг	41

6	Порядок контроля и приемки оказанных услуг	43

6.1	Требования к приемке результатов оказания услуг	43

6.2	Порядок организации дополнительного контроля	44

7	Методика оценки качества оказанных услуг	45

Приложение А	47

Приложение Б	51

Приложение В	63

Приложение Г	65

- Общие сведения

  - Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование Системы: Единая информационно-аналитическая система управления объектами недвижимого имущества Пермского края (далее – АСУН ПК, Система).

  - Предмет договора

Полное наименование услуг: оказание услуг по сопровождению и эксплуатации Единой информационно-аналитической системы управления объектами недвижимого имущества Пермского края.

Краткое наименование услуг: оказание услуг по сопровождению и эксплуатации АСУН ПК (далее – оказание услуг).

Предмет договора в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности представлен в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Предмет договора в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности

|  | ОКПД2 | 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Условная единица |
|  | Количество | 1 |

Сведения о характеристиках услуги представлены в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Сведения о характеристиках услуги

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Режим работы | Круглосуточно (24х7) |
|  | Вид услуги | Сопровождение и эксплуатация Единой информационно-аналитической системы управления объектами недвижимого имущества Пермского края |

  - Заказчик

ПАО «Ростелеком»

  - Cроки и место оказания услуг

Сроки оказания услуг указаны в разделе 5 настоящего Технического задания (далее – ТЗ).

Место оказания услуг – по месту нахождения Исполнителя.

  - Сведения об источниках финансирования услуг

Источником финансирования услуг является субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

Порядок финансирования определяется условиями договора.

  - Перечень документов, методических материалов, регламентирующих сопровождение и эксплуатацию Системы

Оказываемые услуги должны отвечать требованиям нормативных правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов, в том числе, но не ограничиваясь:

- Статья 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ ФСТЭК России от 11 апреля 2025 г. № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;

- Указ Губернатора Пермского края от 11 апреля 2017 г. № 53 «О централизации функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае»;

- Указ Губернатора Пермского края от 28 декабря 2017 г. № 165 «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, подведомственных им учреждений при осуществлении функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае и внесении изменений в Указ губернатора Пермского края 11 апреля 2017 г. № 53 «О централизации функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае»;

- Закон Пермского края от 13 ноября 2017 г. № 141-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;

- Приказ Федеральной налоговой службы от 30 июня 2020 г. № ЕД-7-21/409@ «Об утверждении состава сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, формата представления и порядка направления указанных сведений в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28.11.2014 г. № ММВ-7-11/604@»;

- Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 11 ноября 2020 г. № 31-02-1-4-808 «Об утверждении формы акта обследования по определению вида фактического использования здания (строения, сооружения) и нежилого помещения для целей налогообложения»;

- Постановление Правительства Пермского края от 16 октября 2015 г. № 848-п «Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пермского края и утверждении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения»;

- Постановление Правительства Пермского края от 25 сентября 2013 г. 
№ 1270-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 248-ст);

- ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения» (принят и введен в действие приказом Росстандарта от 19 ноября 2021 г. № 1520-ст);

- ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 29 апреля 2019 г. № 175-ст);

- ГОСТ Р 57100-2025 «Системная и программная инженерия. Описание архитектуры» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 марта 2025 г. № 215-ст);

- иные нормативные правовые акты, методические документы, положения которых учитываются при оказании услуг в рамках настоящего ТЗ.

В случае внесения изменений, признания утратившими силу нормативных правовых актов, предусмотренных настоящим разделом, положения указанных актов применяются с даты вступления в силу указанных документов и распространяются на оказание услуг по договору. Положения нормативных правовых актов, принятых взамен признанных утратившими силу документов, предусмотренных настоящим разделом, распространяются на оказание услуг по договору.

  - Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг

Сдача-приемка Заказчику результатов оказания услуг производится в порядке, определенном договором, заключаемым по результатам конкурентной процедуры, и в соответствии с требованиями к срокам начала и окончания оказания услуг, установленными в ТЗ.

Документация по подготовке к оказанию услуг (далее – Подготовительные мероприятия), перечисленная в пункте 5.1 ТЗ, передается на машинном носителе (CD|DVD с однократной записью), в формате, позволяющем осуществить ее просмотр средствами OpenOffice, или в ином формате по согласованию с Заказчиком. Протокол проверки результатов Подготовительных мероприятий передается Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах с оформлением сопроводительного документа Исполнителя.

Отчетная документация, перечисленная в пункте 5.2 ТЗ, за исключением документа о приемке, передается на машинном носителе (CD|DVD с однократной записью), в формате, позволяющем осуществить ее просмотр средствами OpenOffice. Отчет об уровне оказания услуг формируется в формате электронных таблиц.

В случае актуализации документа «Описание архитектуры системы» лист утверждения к нему передается Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах с оформлением сопроводительного документа Исполнителя.

Акт передачи доступов (Приложение Г к настоящему ТЗ) предоставляется Исполнителем Заказчику любым способом по усмотрению Заказчика за 5 рабочих дней до окончания последнего этапа (или в случае расторжения договора). С момента передачи атрибутов Заказчику Исполнитель не вправе их менять.

Шаблон документа «Отчет об уровне оказания услуг» может быть актуализирован путем добавления дополнительной информации, необходимой для более полного отражения результатов Исполнителя, в течение каждого этапа оказания услуг и закреплен в документе «Единый регламент оказания услуг».

Отчетная документация и материалы за каждый этап передаются Заказчику с сопроводительными документами Исполнителя в соответствии с условиями договора.

Заказчик производит проверку результатов оказания услуг и представленной отчетной документации в порядке, предусмотренном договором и ТЗ.

    - Порядок внесения изменений и дополнений

- При выявлении случаев нецелесообразности или невозможности реализации требований настоящего ТЗ Исполнитель должен предложить, согласовать с Заказчиком и реализовать другое более эффективное решение, а также отразить этот факт в отчетной документации. При этом, предлагаемое решение не должно противоречить основным требованиям данного ТЗ и приводить к существенному изменению объема услуг и иных существенных условий, предусмотренных договором.

  - Перечень терминов, сокращений и обозначений

Перечень используемых в настоящем документе терминов, сокращений и обозначений приведен в таблице ниже (Таблица 3).

Таблица 3 – Перечень терминов, сокращений и обозначений

| Термин, сокращение, обозначение | Полная форма |
| --- | --- |
| Apache Tomcat | Открытое кросс-платформенное программное обеспечение для размещения и поддержки веб-сервера |
| Astra Linux SE | Сертифицированная ОС со встроенными верифицированными средствами защиты информации. Это отказоустойчивая платформа для защищенных IT-инфраструктур любого масштаба и работы с данными любой степени конфиденциальности |
| CD, DVD | Оптический носитель информации |
| IP-адрес | Уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP |
| Java OpenJDK | Бесплатная реализация платформы Java Standard Edition (Java SE) с открытым исходным кодом |
| Libreoffice | Кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом |
| Nginx | Веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах |
| OpenOffice | Бесплатный офисный пакет, который позволяет выполнять задачи, связанные с созданием текстовых документов, таблиц, презентаций и баз данных |
| PostgreSQL | Свободная объектно-реляционная система управления базами данных |
| Redis | Система управления базами данных, которая размещается в оперативной памяти класса NoSQL с открытым исходным кодом |
| XML | Extensible Markup Language, язык разметки и формат файлов для хранения, передачи и восстановления произвольных данных |
| АСУН ПК, Система | Единая информационно-аналитическая система управления объектами недвижимого имущества Пермского края |
| БД | База данных Системы |
| ВМ | Виртуальная машина |
| Внешняя информационная система | Информационная система, взаимодействующая с Системой из-за пределов границ Системы |
| Время внеплановой недоступности | Период недоступности в соответствии с суммой временных интервалов, прошедших с момента возникновения недоступности, возникших в зоне ответственности Исполнителя (включая программные сбои, несогласованные обновления, ошибочные действия персонала), до момента, когда сбой/ошибка был(а) фактически устранен(а), а работоспособность/доступность Системы для Пользователей восстановлена |
| Время плановой недоступности | Период недоступности Системы, вызванной проведением плановых регламентных работ |
| ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| Заказчик | ПАО «Ростелеком» |
| Заявка | Обращение, инцидент, регламентная работа, запрос на изменение, зарегистрированные в СУИ ПК |
| ЗНИ | Запрос на изменение |
| Инфраструктурный мониторинг | Мониторинг систем хранения данных, серверных мощностей, сетевых устройств, операционных систем и прочих инфраструктурных компонентов |
| Инцидент | Событие в работе Системы, зарегистрированное по факту возникновения нештатной ситуации в Системе, которая привела или может привести к неработоспособности Системы в целом или отдельных ее подсистем, модулей, функций |
| ИОГВ | Исполнительный орган государственной власти Пермского края |
| ИС | Информационная система |
| Исполнитель | Определяется по итогам закупочной процедуры ПАО «Ростелеком» |
| Ключевой функционал Системы | Ключевые (критические) функции Системы, обеспечивающие выполнение основных задач в соответствии с назначением Системы |
| Линия СТП | Элемент структуры СТП Исполнителя или Заказчика |
| Максимальное время единовременной внеплановой недоступности Системы | Максимальный период недоступности за этап в соответствии с суммой временных интервалов, прошедших с момента возникновения недоступности, возникших в зоне ответственности Исполнителя (включая программные сбои, ошибочные действия персонала), до момента, когда ошибка/сбой была фактически устранена, а доступность Системы для Пользователей восстановлена. Определяется в соответствии с режимом работы Системы |
| Маршрутизация обращения | Перевод обращения Пользователя с одной линии СТП Исполнителя или Заказчика на другую |
| Матрица эскалации инцидентов | Набор пошаговых алгоритмов оповещения ответственных сотрудников Исполнителя и Заказчика об инцидентах, возникших в процессе оказания услуг |
| Метрика | Параметр, характеризующий состояние некоторого свойства программного или аппаратного обеспечения |
| Недоступность Системы | Состояние Системы, при котором в Системе полностью нарушена работа ключевого функционала для Пользователей |
| Нештатная ситуация | Событие в работе Системы, не предусмотренное проектной документацией для штатного режима функционирования |
| Обновление Системы | Комплекс мероприятий по установке полученного от Заказчика пакета обновления СПО Системы или согласованной с Заказчиком работы по обновлению компонентов Системы |
| Обращение | Любое зарегистрированное сообщение Пользователя/Заказчика, содержащее вопрос по Системе или информацию о проблеме (ошибке) и направленное на линию СТП Исполнителя или Заказчика |
| Общее (суммарное) время внеплановой недоступности Системы | Сумма временных интервалов, прошедших с момента возникновения недоступности в зоне ответственности Исполнителя, до момента, когда ошибка/сбой была фактически устранена, а доступность Системы для Пользователей восстановлена (без учета недоступности по вине третьих лиц). Определяется в соответствии с режимом работы Системы за этап |
| ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ОПО | Общее (системное) программное обеспечение |
| Основной (промышленный) контур | Функционально-логический программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения всех функций Системы и предоставления интерфейсов доступа к Системе для Пользователя |
| ПО | Программное обеспечение, включающее специальное (прикладное) программное обеспечение (СПО) и общее (системное) программное обеспечение (ОПО) |
| Подготовительные мероприятия | Мероприятия по подготовке к оказанию услуг |
| Пользователи | Пользователями Системы являются: - исполнительные органы государственной власти Пермского края, государственные органы Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственные им организации; - физические и юридические лица, формирующие и (или) использующие информацию, содержащуюся в Системе для реализации своих функций и полномочий |
| РЕД ОС | Операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций на базе ядра Linux |
| Росреестр | Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
| РСАА ПК | Региональный сервис аутентификации и авторизации сотрудников органов государственной власти и учреждений Пермского края |
| РФ | Российская Федерация |
| Смежная система | Система, с которой осуществляет взаимодействие АСУН ПК |
| Событие ИБ, событие информационной безопасности | Событие информационной безопасности в инфраструктуре Исполнителя, которые могут повлечь за собой возникновение инцидентов информационной безопасности в Системе и/или ЦОД ППК |
| СПО | Специальное (прикладное) программное обеспечение |
| Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| СТП | Служба технической поддержки |
| СТП смежной системы | Служба технической поддержки смежной системы, с которой взаимодействует Исполнитель или Заказчик с целью решения обращений/инцидентов |
| СУБД | Система управления базами данных |
| СУИ ПК | Система управления инцидентами Пермского края |
| Тестовый контур | Функционально-логический программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проверки корректности функционирования предлагаемых к внесению изменений в функционал и информационную структуру Системы |
| ТЗ, Техническое задание | Техническое задание на оказание услуг по сопровождению и эксплуатации Единой информационно-аналитической системы управления объектами недвижимого имущества Пермского края |
| Фактический срок обработки инцидента | Временной интервал, прошедший с момента регистрации инцидента системой мониторинга до момента, когда ошибка/сбой была фактически устранена, а работоспособность/доступность Системы восстановлена и по инциденту было предоставлено решение |
| Фактический срок обработки обращения | Временной интервал, прошедший с момента маршрутизации обращения на Исполнителя до момента, когда по обращению было предоставлено решение, без учета времени нахождения обращения на стороне Пользователя/Заказчика |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ФИО | Фамилия, имя, отчество |
| ФНС | Федеральная налоговая служба |
| ФСТЭК России | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| Функциональный мониторинг | Мониторинг, при помощи которого воспроизводятся действия Пользователя либо действия различного системного и прикладного программного обеспечения, осуществляются определенные операции и анализируются их результаты в соответствии с заранее выставленными пороговыми значениями |
| ЦОД ППК | Центр обработки данных Правительства Пермского края |

- Цели оказания услуг

Целями оказания услуг по сопровождению и эксплуатации Системы являются:

- обеспечение постоянной оперативной консультационной и технической поддержки Пользователей/Заказчика/Функционального заказчика;

- обеспечение эффективной бесперебойной эксплуатации Системы;

- обеспечение целостности и сохранности данных Системы;

- настройка Системы;

- обеспечение оперативной установки обновлений;

- обеспечение бесперебойного функционирования Системы;

- восстановление работоспособности Системы при нештатных ситуациях;

- мониторинг исправности работы Системы;

- диагностика ошибок/сбоев Системы.

- Характеристика объекта оказания услуг

  - Краткая характеристика Системы

Единая информационно-аналитическая система управления объектами недвижимого имущества Пермского края – автоматизированная система, предназначенная для формирования единого реестра объектов недвижимого имущества, координации работы ИОГВ, участвующих в обеспечении поступления доходов в бюджет Пермского края, а также последующего анализа проведенной работы и представления статистической информации.

Эксплуатационным назначением Системы является:

- загрузка, обработка, хранение и предоставление данных (в том числе автоматизированное), необходимых для исполнения Пользователями АСУН ПК своих функций;

- формирование статистических и аналитических форм, используемых в процессе управления недвижимым имуществом.

  - Общие сведения о структуре и функциях Системы

АСУН ПК состоит из подсистем, представленных ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Подсистемы АСУН ПК

| Название подсистемы | Описание подсистемы (функциональность) |
| --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |
| Подсистема управления объектами недвижимого имущества | Обеспечивает управление объектами недвижимого имущества и контроль за процессом формирования перечня объектов недвижимого имущества для целей налогообложения |
| Обеспечивающие подсистемы |  |
| Подсистема администрирования | Обеспечивает управление учетными записями Пользователей |
| Подсистема хранения данных | Обеспечивает архивацию, хранение и восстановление информации с поддержанием целостности и актуальности данных |
| Подсистема информационно-справочного обеспечения Пользователей | Обеспечивает информационную, справочную и методологическую поддержку Пользователей Системы |
| Подсистема информационного взаимодействия | Обеспечивает совместимость и информационное взаимодействие с внешними ИС |
| Подсистема информационной безопасности | Обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность информации в Системе |

  - Взаимодействие с внешними информационными системами

АСУН ПК взаимодействует со следующими информационными системами и ресурсами:

- Региональный сервис аутентификации и авторизации сотрудников органов государственной власти и учреждений Пермского края (РСАА ПК);

- Подсистема Единого сервиса подписания и хранения Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в Пермском крае (Подсистема ЕСПХ);

- Сайт Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края разработанный с применением Единой платформы сайтов органов власти Пермского края (Сайт МИГД).

  - Программно-аппаратное обеспечение Системы

Для функционирования Системы используется программное обеспечение, установленное на технических средствах Заказчика.

Перечень установленного программного обеспечения на серверах основного (промышленного) контура приведено в таблице ниже (Таблица ).

Таблица 5 – Сведения об аппаратном и программном обеспечении Системы

| Вид сервера по назначению с названием | Установленное ПО |
| --- | --- |
| Веб-сервер / ASUN-WEB-PROD | РЕД ОС, Kaspersky Endpoint Security for Linux, Java OpenJDK, Apache Tomcat, Nginx, Redis, Libreoffice |
| Сервер БД / ASUN-DB-PROD | Astra Linux SE, Kaspersky Endpoint Security for Linux, PostgreSQL |

  - Перечень документации на Систему

Порядок использования функций Системы, а также параметры, режимы и регламенты функционирования Системы определяются эксплуатационной и проектной документацией, разработанной в рамках государственных договоров от 8 ноября 2017 г. № 21/ОК-2017, от 4 сентября 2018 г. № 32/ОК-2018, от 30 июля 2019 г. № 28/ОК-2019, 
от 31 января 2025 г. № 1/ОК-2025; гражданско-правовых договоров от 6 октября 2020 г. 
№ 687-ОКЭФ/2020, от 11 апреля 2022 г. № 105-ОКЭФ/2022, от 27 февраля 2023 г. 
№ 1435-ОКЭФ/2023, от 18 апреля 2024 г. № 20-МЗ-2024, от 5 июля 2024 г. 
№ 513-ОКЭФ/2024.

После заключения договора Заказчик предоставляет Исполнителю проектную и эксплуатационную документацию на Систему (при наличии), необходимую для оказания услуг в соответствии с настоящим ТЗ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Исполнителя. Указанные в настоящем пункте документы Заказчик вправе направить Исполнителю любым способом по усмотрению Заказчика (Таблица 6).

Таблица 6 – Документация

| № п/п | Наименование документа | Обозначение (код) документа |
| --- | --- | --- |
|  | Руководство администратора Системы | АСУН_ПК.1/ОК-2025.1.И5.3 |
|  | Руководство пользователя Системы | АСУН_ПК.1/ОК-2025.1.И3.3 |
|  | Описание архитектуры системы | АСУН_ПК.1/ОК-2025.1.ОА.3 |
|  | Описание автоматизируемых функций | АСУН_ПК.1/ОК-2025.1.П3.2 |
|  | Пояснительная записка к техническому проекту | АСУН_ПК.1/ОК-2025.1.П2.2 |
|  | Инструкция по развертыванию | АСУН_ПК.1/ОК-2025.1.И6.1 |
|  | Паспорт | АСУН_ПК.1/ОК-2025.1.ПС.1 |
|  | Регламент взаимодействия с внешними информационными системами | – |
|  | Шаблон анкеты резервного копирования виртуальных машин | – |
|  | Шаблон анкеты постановки на инфраструктурный мониторинг | – |
|  | Шаблон анкеты постановки на функциональный мониторинг | – |
|  | Шаблон анкеты подключения к системе управления репозиториями кода | – |
|  | Шаблон анкеты настройки очереди в СУИ ПК | – |
|  | Шаблон анкеты настройки нагрузочного тестирования | – |
|  | Шаблон анкеты предоставления доступа к виртуальным машинам | – |

- Требования к услугам

Оказание услуг по сопровождению и эксплуатации Системы осуществляется в рамках этапов 1-3.

Сроки оказания услуг установлены в разделе 5 настоящего ТЗ.

Все оказываемые Исполнителем услуги должны быть отражены в СУИ ПК.

  - Требования к услугам в целом

Исполнитель вправе по своей инициативе, своими силами, за свой счет и под свою ответственность осуществлять дополнительные действия и мероприятия, направленные на более полную реализацию целевого предназначения услуг, не налагая при этом никаких дополнительных (не предусмотренных договором и настоящим ТЗ) обязательств и ответственности на Заказчика. Все действия и мероприятия должны быть заранее согласованы Сторонами в СУИ ПК.

В случае если в соответствии с требованиями законодательства РФ для оказания услуг по настоящему ТЗ Исполнителю понадобятся права на какое-либо ПО, за исключением самой Системы, права на которую принадлежат Пермскому краю – субъекту РФ в лице Министерства информационного развития и связи Пермского края, Исполнитель такие права приобретает самостоятельно, за свой счет и в рамках цены договора. Риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при оказании услуг по ТЗ несет Исполнитель. В случае предъявления к Заказчику претензий со стороны третьих лиц (правообладателей) Исполнитель обязуется такие претензии урегулировать самостоятельно и возместить Заказчику понесенные в этой связи убытки в соответствии с законодательством РФ.

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться соответствующими положениями нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края, включая (без ограничения, но не исключительно) перечисленные в пункте 1.6 настоящего ТЗ.

Исполнитель должен оказывать услуги согласно режимам оказания услуг, приведенным в приложении к настоящему ТЗ (Приложение А, Таблица А.1).

Оценка качества оказанных услуг производится в соответствии с Методикой оценки качества (раздел 7 настоящего ТЗ).

    - Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Численность персонала и необходимый уровень квалификации определяется Исполнителем таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований настоящего ТЗ при оказании каждой из услуг.

Режим работы персонала должен обеспечить оказание услуг Исполнителем в соответствии с требованиями к качеству, режиму и периодичности оказания услуг.

Режим работы персонала должен соответствовать действующему законодательству РФ и обеспечивать оказание услуг согласно требованиям, предъявленным ТЗ.

Режим работы персонала должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, установленным действующим законодательством РФ.

Дополнительных требований к подготовке персонала не предъявляется.

    - Требования к порядку и режиму оказания услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями, установленными настоящим ТЗ и на основании Единого регламента оказания услуг, разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком на Подготовительных мероприятиях. Сроки начала и окончания оказания услуг установлены в разделе 5 настоящего ТЗ.

    - Требования к конфиденциальности

Исполнитель должен соблюдать конфиденциальность любой информации, которая может стать известна ему в ходе оказания услуг, не передавать (не разглашать) полностью или частично такую информацию третьим лицам и/или не использовать ее каким-либо иным способом с участием третьих лиц. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение этого требования в соответствии с действующим законодательством РФ.

Передача информации третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика.

Исполнитель вправе использовать предоставленные Заказчиком сведения только в целях оказания услуг, не имеет права копировать, распространять или иным образом использовать любые материалы Заказчика, к которым он получит доступ.

Исполнитель должен обеспечивать соблюдение применимых к Исполнителю требований законодательства РФ в сфере защиты персональных данных, в случае если такие данные станут известны Исполнителю в процессе оказания услуг.

    - Требования к информационной безопасности и защите информации от несанкционированного доступа

Применяемые Исполнителем меры обеспечения информационной безопасности в ходе оказания услуг должны быть достаточными для предотвращения рисков, связанных с возможным нарушением конфиденциальности, целостности и доступности информации, содержащейся в Системе.

По запросу Заказчика Исполнитель в течение 14 календарных дней с момента получения официального письма должен предоставить следующие документы, подтверждающие реализацию требований по защите информации:

- документ, регламентирующий политику информационной безопасности Исполнителя;

- план реагирования на компьютерные инциденты;

- регламент действий работников в случае возникновения нештатных ситуаций информационной безопасности;

- результаты внутренних (внешних) аудитов информационной безопасности информационной инфраструктуры Исполнителя (при наличии);

- результаты тестирования на проникновение инфраструктуры Исполнителя (при наличии).

Если по вине Исполнителя произошло нарушение конфиденциальности и/или целостности, и/или доступности информации, содержащейся в Системе, то Исполнитель несет ответственность за такое нарушение в соответствии с законодательством РФ.

В случае возникновения событий информационной безопасности в инфраструктуре Исполнителя, которые могут повлечь за собой возникновение инцидентов информационной безопасности в Системе и/или ЦОД ППК (далее – Событие ИБ) Исполнитель обязан уведомить Заказчика и Министерство информационного развития и связи Пермского края в течение 1 календарного дня с момента обнаружения События ИБ с подробным описанием причины возникновения, принятых мер по устранению События ИБ, принятые меры по недопущению возникновения аналогичного события ИБ в дальнейшем.

Имена и пароли, используемые Исполнителем, атрибуты доступа и иная предоставленная Заказчиком для оказания услуг в рамках настоящего ТЗ, информация:

- должна передаваться с использованием способов, исключающих возможность несанкционированного доступа к информации третьих лиц;

- не должна храниться в каком-либо электронном виде у Исполнителя (кроме случаев, когда это необходимо для оказания услуг);

- не должна использоваться после оказания услуг, после передачи Заказчику должна быть уничтожена Исполнителем по окончании оказания услуг.

В рамках оказания услуг Исполнитель должен соблюдать следующие правила парольной политики (длина паролей должна быть не менее 10 символов, пароли должны содержать буквы верхнего и нижнего регистра (A-Я, A-Z, a-я, a-z), специальные символы (!, », №, %, *, /), в паролях не должно быть персонифицированной информации (имен, адресов, даты рождения, телефонов)).

Уничтожение информации на машинных или бумажных носителях должно сопровождаться актом уничтожения носителя конфиденциальной информации.

Уничтожение бумажных носителей осуществляется специальными средствами (шредер), уничтожение информации на электронных носителях совершается путем записи случайной последовательности на место удаленной информации в освобождаемую область диска. Для большей надежности может быть выполнено несколько циклов затирания. Акт уничтожения носителя конфиденциальной информации, подготовленный Исполнителем в произвольной форме, должен быть предоставлен (при необходимости) в составе отчетной документации.

Внесение изменений в состав системы защиты информации Системы в рамках оказания услуг в соответствии с настоящим ТЗ не входит в состав услуг по сопровождению и эксплуатации Системы.

При этом, в связи с наличием в составе ПО Системы, представленного в Таблице 5 ТЗ, сертифицированных ФСТЭК России средств защиты информации, а также необходимости их сопровождения и эксплуатации, Исполнитель или соисполнитель должен обладать действующей лицензией ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, выданной после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. №79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», включающей следующие виды работ (услуг):

е) услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации – программных (программно-технических) средств защиты информации).

Исполнитель обязан предоставить на этапе Подготовительных мероприятий документы, подтверждающие исполнение вышеуказанного требования (лицензия, выданная Исполнителю / договор с соисполнителем и лицензия, выданная ему, или др.).

Исполнителю в ходе оказания услуг в рамках настоящего ТЗ запрещается:

- удалять сервисные учетные записи и иные учетные записи, созданные Заказчиком на виртуальных серверах Системы для обеспечения корректного функционирования Системы, без согласования с Заказчиком;

- самостоятельно менять пароли от сервисных учетных записей и иных учетных записей, созданных Заказчиком на виртуальных серверах Системы для обеспечения корректного функционирования Системы, без согласования с Заказчиком;

- ограничивать доступ Заказчика до виртуальных серверов Системы;

- удалять или самостоятельно вносить изменения в установленное ПО на виртуальные сервера Системы, реализующее функции антивирусной защиты информации, защиты от несанкционированного доступа, аудита Системы, резервного копирования, мониторинга событий.

Оказание услуг не должно предусматривать изменения реализованных решений по защите информации в Системе и не должно оказывать негативного влияния на защищенность Системы в целом.

При оказании услуг в рамках настоящего ТЗ доступ Исполнителя к ресурсам Заказчика, в том числе в ЦОД ППК, для подключения к виртуальным серверам Системы должен осуществляться только по защищенному каналу связи с использованием средств криптографической защиты информации и должен быть прекращен после оказания услуг. Средства криптографической защиты информации (VipNet Client – сеть 1321) приобретаются Исполнителем самостоятельно в рамках цены договора. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приобретение эквивалента не допустимо в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с эксплуатируемой Заказчиком системой криптографической защиты информации и защищенной сетью VipNet.

К автоматизированным рабочим местам Исполнителя, с которых осуществляется подключение к Системе в ходе оказания услуг, должна быть исключена возможность несанкционированного доступа третьих лиц. На автоматизированных рабочих местах Исполнителя, с которых осуществляется подключение к Системе в ходе оказания услуг, должна быть обеспечена антивирусная защита информации. При этом для доступа к инфраструктуре Заказчика должны использоваться средства вычислительной техники, которые не используются в личных целях и к которым применяются корпоративные меры Исполнителя по информационной безопасности.

Исполнителю в рамках оказания услуг рекомендуется соблюдать следующие базовые меры по информационной безопасности, а именно:

– двухфакторная аутентификация пользователей;

– защита почтовых сервисов от фишинга;

– защищенный обмен файлами и информацией через файловое хранилище;

– обеспечение процесса управления уязвимостями.

Исполнитель должен ограничить круг лиц, привлекаемых к оказанию услуг в рамках настоящего ТЗ, а также предоставлять минимально достаточный уровень доступа уполномоченным специалистам в зависимости от должностных обязанностей в рамках оказания услуг. При этом рекомендуется осуществлять усиленный контроль при подключении к инфраструктуре Заказчика в нерабочее время Заказчика.

В ходе оказания услуг запрещается использование Исполнителем следующего ПО для удаленного управления (TeamViewer, AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin, Radmin, LiteManager, Удаленный рабочий стол Chrome, Microsoft Remote Assistance, Microsoft Remote Desktop) для подключения к инфраструктуре Заказчика.

По требованию Заказчика и с целью повышения защищенности ресурсов Системы порядок предоставления доступа к ресурсам ЦОД ППК Заказчика может быть усилен дополнительными мерами по защите информации с предварительным уведомлением Исполнителя не менее, чем за 5 рабочих дней. Реализация дополнительных мер обеспечивается Заказчиком.

  - Требования к услугам по сопровождению и эксплуатации Системы

Оказание услуг происходит в рамках этапов 1 – 3 после выполнения Подготовительных мероприятий.

Состав услуг, оказываемых на каждом этапе, приведен в таблице ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Услуги по сопровождению и эксплуатации Системы

| Этап | Услуга |
| --- | --- |
| 1 (первый) этап | Услуга по поддержке Пользователей |
|  | Услуга по решению инцидентов |
|  | Услуга по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы |
|  | Услуга по регламентному обслуживанию |
|  | Услуга по обеспечению обновления Системы и устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика |
| 2 (второй) этап | Услуга по поддержке Пользователей |
|  | Услуга по решению инцидентов |
|  | Услуга по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы |
|  | Услуга по регламентному обслуживанию и устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика |
|  | Услуга по обеспечению обновления Системы и устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика |
| 3 (третий) этап | Услуга по поддержке Пользователей |
|  | Услуга по решению инцидентов |
|  | Услуга по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы |
|  | Услуга по регламентному обслуживанию |
|  | Услуга по обеспечению обновления Системы и устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика |

    - Требования к мероприятиям по подготовке к оказанию услуг по сопровождению и эксплуатации Системы

После заключения договора Исполнитель проводит Подготовительные мероприятия, которые включают: проведение организационно-штатных мероприятий Исполнителем, проверку готовности технических и программных средств, в том числе готовность средств мониторинга для обеспечения непрерывного функционирования Системы.

Подготовительные мероприятия должны быть завершены Исполнителем после заключения договора в срок, указанный в пункте 5.1 ТЗ. Вся предусмотренная пунктом 5.1 ТЗ документация должна быть предоставлена Исполнителем после заключения договора в срок, указанный в пункте 5.1 ТЗ.

Результат выполнения Подготовительных мероприятий фиксируется Сторонами в Протоколе проверки результатов Подготовительных мероприятий (Приложение В к настоящему ТЗ), который подписывается Сторонами в срок, указанный в пункте 5.1ТЗ.

Исполнитель в сроки, указанные пункте 5.1 настоящего ТЗ, в рамках Подготовительных мероприятий должен:

    - Определить и направить официальным письмом Заказчику документ «Перечень уполномоченных специалистов Исполнителя», содержащий контактную информацию (ФИО, должность, адрес рабочей электронной почты, номер телефона) лиц, ответственных за оказание услуг со стороны Исполнителя, в том числе ответственного за информационную безопасность.

    - Запросить у Заказчика проектную и эксплуатационную документацию на Систему.

Заказчик в свою очередь должен предоставить запрошенные документы любым способом по своему усмотрению или уведомить Исполнителя об отсутствии запрошенных документов, если они не разработаны.

    - Запросить официальным письмом список ответственных лиц со стороны Заказчика для подготовки Исполнителем требуемой в соответствии с пунктом 5.1 ТЗ документации.

Заказчик в свою очередь должен предоставить официальным письмом перечень ответственных лиц со стороны Заказчика.

    - Обеспечить актуализацию или разработку (в случае отсутствия у Заказчика анкет) анкеты резервного копирования виртуальных машин, анкеты постановки на инфраструктурный мониторинг, анкеты постановки на функциональный мониторинг, анкеты настройки очереди в СУИ ПК, анкеты подключения к системе управления репозиториями кода, анкеты настройки нагрузочного тестирования, анкеты предоставления доступа к виртуальным машинам.

Перечисленные анкеты предоставить Заказчику любым способом по усмотрению Заказчика.

    - Запросить у Заказчика доступ к СУИ ПК ответственным специалистам Исполнителя.

Исполнитель получает доступ к СУИ ПК путем направления соответствующих запросов посредством РСАА ПК, по ссылке https://office.permkrai.ru/lk/register. Атрибуты доступа предоставляются Заказчиком любым способом по усмотрению Заказчика после получения соответствующей заявки от Исполнителя.

    - Разработать и направить Заказчику любым способом по усмотрению Заказчика проект документа «Единый регламент оказания услуг», который должен содержать:

  - подробное описание порядка оказания каждой услуги этапа;

  - документ «График выполнения регламентных мероприятий», включая инструкции по выполнению регламентных мероприятий;

  - шаблон документа «План обновления»;

  - документ «Матрица эскалации инцидентов»;

  - порядок обработки обращений и инцидентов в СУИ ПК.

    - Направить запрос Заказчику на дополнительную настройку СУИ ПК в соответствии с Графиком выполнения регламентных мероприятий, Матрицей эскалации инцидентов для обеспечения поддержки Пользователей и непрерывного функционирования Системы.

Заказчик в свою очередь обеспечивает дополнительную настройку СУИ ПК в соответствии с заполненной Исполнителем анкетой настройки очереди в СУИ ПК.

    - Запросить у Заказчика доступ к Системе ответственным специалистам Исполнителя путем направления соответствующих запросов посредством РСАА ПК (при необходимости).

Атрибуты доступа предоставляются Заказчиком любым способом по усмотрению Заказчика после получения соответствующей заявки от Исполнителя.

    - Запросить у Заказчика доступ к виртуальным машинам Системы ответственным специалистам Исполнителя (при необходимости).

Атрибуты доступа предоставляются Заказчиком любым способом по усмотрению Заказчика после получения соответствующей заявки от Исполнителя, содержащей заполненную Исполнителем анкету предоставления доступа к виртуальным машинам.

    - Запросить у Заказчика доступ к базам данных (далее – БД) Системы ответственным специалистам Исполнителя (при необходимости).

Атрибуты доступа предоставляются Заказчиком любым способом по усмотрению Заказчика после получения соответствующего запроса от Исполнителя.

    - Запросить доступ к системе мониторинга Заказчика для подключения ответственных специалистов Исполнителя.

Атрибуты доступа предоставляются Заказчиком любым способом по усмотрению Заказчика после получения соответствующей заявки от Исполнителя.

    - Направить запрос Заказчику на дополнительную настройку системы мониторинга.

- Заказчик обеспечивает дополнительную настройку системы мониторинга в соответствии с заполненными Исполнителем анкетой постановки на инфраструктурный мониторинг и анкетой постановки на функциональный мониторинг.

По завершению настройки Исполнитель осуществляет проверку средств мониторинга.

    - Направить запрос Заказчику на дополнительную настройку регламентных мероприятий.

Заказчик обеспечивает дополнительную настройку регламентных мероприятий в соответствии с заполненными Исполнителем анкетой резервного копирования виртуальных машин и анкетой настройки нагрузочного тестирования.

    - Направить запрос Заказчику на подключение к системе управления репозиториями кода.

Заказчик обеспечивает подключение к системе управления репозиториями кода в соответствии с заполненной Исполнителем анкетой подключения к системе управления репозиториями кода.

Заказчик обеспечивает подключение к системе управления репозиториями кода в соответствии с заполненной Исполнителем Анкетой подключения к системе управления репозиториями кода.

О любых изменениях контактной информации уполномоченных специалистов Стороны должны уведомить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

Организация сопровождения и эксплуатации Системы в рамках Подготовительных мероприятий не должна нарушать штатное функционирование Системы.

    - Требования к услугам этапов 1-3

Основными задачами оказания услуг этапов 1-3 являются:

- обеспечение постоянной оперативной технической, консультационной поддержки Заказчика;

- обеспечение консультационной поддержки Пользователей по обращениям, маршрутизированным на Исполнителя;

- устранение уязвимостей ПО Системы;

- решение инцидентов;

- оперативная установка обновлений;

- настройка Системы;

- диагностика сбоев;

- осуществление мониторинга доступности и работоспособности (производительности) Системы;

- обеспечение режима работы (доступность) Системы;

- обеспечение работоспособности (производительности) Системы;

- восстановление работоспособности Системы при нештатных ситуациях.

Услуги должны оказываться на основании Единого регламента оказания услуг, разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком в рамках Подготовительных мероприятий. Единый регламент оказания услуг может быть актуализирован и согласован с Заказчиком в течение текущего этапа оказания услуг, в том числе, по требованию Заказчика. Актуализированный Единый регламент оказания услуг сдается в составе комплекта отчетной документации текущего этапа и начинает действовать с указанной в нем даты.

По результатам этапа оказания услуг Исполнитель формирует Отчет об уровне оказания услуг по требованиям, указанным в пункте 6.1 настоящего ТЗ.

В рамках оказания услуг этапа Заказчик вправе запросить у Исполнителя Отчет об уровне оказания услуг за произвольный период времени по форме в соответствии с Приложением Б к настоящему ТЗ. Отчет может быть запрошен как в части его отдельных разделов, так и полностью. Отчет об уровне оказания услуг за произвольный период должен быть предоставлен Исполнителем в адрес Заказчика в сроки, определенные в Приложении А к настоящему ТЗ (Таблица А.3).

Заявки, относящиеся к услуге по поддержке Пользователей, к услуге по решению инцидентов, к услуге по регламентному обслуживанию, к услуге по обеспечению обновления Системы и не участвующие в расчете согласно методике оценки качества по итогам этапа, должны соответствовать следующим критериям:

–	заявки, созданные для тестирования, обучения и созданные по ошибке;

–	заявки, направленные не по адресу (вопрос Пользователя/Заказчика не относится к зоне ответственности Исполнителя по данному договору);

–	заявки, имеющие статус «Закрыта (спам)».

Заявки такого рода должны быть перенесены в Отчет об уровне оказания услуг в дополнительный раздел с исключенными объектами. Для каждой заявки в этом разделе должно быть представлено обоснование в виде комментария, на основании которого принято решение об его исключении (Приложение Б, Таблица Б.12).

      - Требования к услуге по поддержке Пользователей

В рамках оказания услуги по поддержке Пользователей Исполнитель должен производить своевременную обработку и решение обращений, зарегистрированных в СУИ ПК и маршрутизированных на Исполнителя.

- Исполнитель должен обеспечить решение следующих видов обращений:

- консультирование Пользователей/Заказчика по вопросам использования и эксплуатации Системы;

- настройка конфигурации Системы по запросу Пользователей/Заказчика;

- настройка прав доступа по запросу Пользователей/Заказчика;

- загрузка и применение данных Росреестра в целях формирования Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость;

- корректировка утвержденного Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость;

- формирование выборок на основании данных Системы и загрузка данных в БД;.

- Обработка обращений должна осуществляться с использованием СУИ ПК на основании Единого регламента оказания услуг в соответствии со сроками, параметрами и критериями, приведенными в Приложении А к настоящему ТЗ (Таблица А.1, Таблица А.5).

В рамках анализа полученной заявки Исполнитель проверяет корректность указанного вида обращения (в случае некорректно указанного вида обращения Исполнитель должен изменить вид обращения на корректный).

В случае разделения службы технической поддержки на линии Исполнителя и/или Заказчика, в Едином регламенте оказания услуг должна быть описана каждая линия поддержки, распределены зоны ответственности и функционал. Показатель «Фактический срок обработки обращения» в таком случае для всех линий Исполнителя суммируется.

Если для решения вопроса Пользователя необходимо взаимодействие со смежной системой, то формируется заявка в СТП смежной системы или на Заказчика. Обращение Пользователя в таком случае переводится в ожидание (после уведомления Заказчика любым способом по усмотрению Заказчика с обоснованием причин ожидания) до получения ответа, данный период времени не учитывается в показателе «Фактический срок обработки обращения».

Результаты оказания услуги за этап должны отражаться в Журнале обращений Пользователей, по форме согласно Приложению Б к ТЗ (Таблица Б.3) в составе Отчета об уровне оказания услуг.

В Отчет об уровне оказания услуг должны включаться:

- все обращения, поступившие (зарегистрированные) за текущий этап;

- решенные обращения в текущем этапе (перешедшие с предыдущего этапа);

- нерешенные в текущем этапе обращения (перешедшие с предыдущего этапа, при их наличии).

Решенным считается обращение, по которому статус соответствующей заявки в СУИ ПК (на момент окончания этапа) – «Закрыта успешно» или «Закрыта (запрошенная информация не предоставлена)».

Оценка качества оказания услуг производится по всем обращениям, которые должны быть включены в Отчет об уровне оказания услуг. Для нерешенных обращений, по которым нарушен регламентный срок обработки обращений, по окончании каждого этапа производится оценка качества оказания услуг, значение параметра «Отклонение фактического срока от контрольного» считается на дату и время окончания каждого этапа.

В случае наличия разногласий сторон приоритетной является информация из СУИ ПК.

        - Консультирование Пользователей/Заказчика по вопросам использования и эксплуатации Системы

При получении обращений, маршрутизированных на Исполнителя, Исполнитель должен провести анализ полученной заявки в случае, если в ней присутствует вопрос по работе Системы или требуется дополнительный инструктаж Пользователя/Заказчика. Исполнитель может осуществить запрос дополнительной информации, если сочтет, что имеющихся данных недостаточно для оказания услуги.

        - Настройка конфигурации Системы по запросу Пользователей/Заказчика

Исполнитель должен произвести настройку конфигурации Системы, если это не требует ее доработки или иных крупных изменений в ее работе.

Проведение данных работ должно осуществляться на основании запроса в СУИ ПК, полученного от Пользователя/Заказчика.

        - Настройка прав доступа по запросу Пользователей/Заказчика

Пользователь/Заказчик может направить запрос в СУИ ПК для получения доступа к Системе. Исполнитель в свою очередь должен проверить наличие всех необходимых данных в заявке для оказания услуги и провести соответствующие работы.

        - Загрузка и применение данных Росреестра в целях формирования Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость

Загрузка данных с актуальной информацией по объектам недвижимости, предоставленных из Росреестра в виде файлов в формате электронных таблиц, производится Исполнителем с целью последующего применения в Системе в ручном режиме с помощью разработки специальных скриптов или использования дополнительного ПО.

Для корректного применения актуальной информации по объектам недвижимости, предоставленной из Росреестра в виде файлов в формате электронных таблиц, Исполнитель должен осуществить проверку корректности предоставленных данных и при необходимости внести корректировки в исходные данные, предварительно согласовав изменения с Заказчиком.

Загруженные данные с актуальной информацией по объектам недвижимости должны применяться для обновления значений атрибутов объектов недвижимости, атрибутов их адреса, актуализации связей объектов капитального строительства с земельными участками и родительским зданиям, а также для актуализации других сущностей Системы при наличии по ним данных в исходных файлах из Росреестра. Факт изменения данных в Системе после применения загруженных сведений должен фиксироваться в таблицах аудита БД Системы, а также отображаться на вкладке «История» в соответствующих карточках объектов, по которым было осуществлено обновление данных.

В случае использования специальных скриптов и/или дополнительного ПО Исполнитель подтверждает и гарантирует, что используемые им специальные скрипты и/или дополнительное ПО не содержат вредоносные компоненты, компоненты, способные нарушить целостность Системы, а также компоненты, способные предоставить третьим лицам доступ, либо возможность доступа к Системе и/или управлению сетью связи Заказчика, а также возможность доступа к конфиденциальной и иной информации. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение данного требования, в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения такой гарантии Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенный в этой связи ущерб.

        - Корректировка утвержденного Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость

Исполнитель должен произвести корректировку утвержденного Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Проведение данных работ должно осуществляться на основании запроса в СУИ ПК, полученного от Пользователя/Заказчика.

        - Формирование выборок на основании данных Системы и загрузка данных в БД

Формирование выборок производится Исполнителем с целью предоставления данных из БД Системы в ручном режиме с помощью разработки специальных скриптов или использования дополнительного ПО.

В случае использования специальных скриптов и/или дополнительного ПО Исполнитель подтверждает и гарантирует, что используемые им специальные скрипты и/или дополнительное ПО не содержат вредоносные компоненты, компоненты, способные нарушить целостность Системы, а также компоненты, способные предоставить третьим лицам доступ либо возможность доступа к Системе и/или управлению сетью связи Заказчика, а также возможность доступа к конфиденциальной и иной информации. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение данного требования в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения такой гарантии Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенный в этой связи ущерб.

Исполнитель должен осуществлять выгрузки, содержащие информацию по измененным сущностям Системы в случае применения по ним новых загруженных данных, полученных из Росреестра. Аналогичные выгрузки по сравнительному анализу изменений состава объектов, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, также должны предоставляться Исполнителем по итогу загрузки и применения новых данных в Системе.

Для возможности передачи информации о составе Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, в ФНС Исполнитель должен осуществлять формирование XML – файла, содержащего информацию об объектах недвижимости, входящих в Перечень. Структура формируемого XML – файла должна соответствовать актуальной и утвержденной в ФНС схеме.

В рамках услуги также могут обрабатываться запросы на загрузку данных в БД Системы.

Запросы на получение выборки на основании данных Системы или загрузку данных в БД могут быть получены только через СУИ ПК от Пользователей/Заказчика. При получении такого вида обращения Исполнитель должен выполнить проверку полноты сведений заполнения поступившего обращения, в случае недостаточности информации производится запрос дополнительной информации.

      - Требования к услуге по решению инцидентов

В рамках оказания услуги по решению инцидентов Исполнитель должен обеспечить своевременное решение инцидентов, поступающих через СУИ ПК от Пользователей, Заказчика, систем мониторинга Заказчика, а также всех инцидентов, самостоятельно выявленных Исполнителем в ходе оказания услуг. Обработка инцидентов должна осуществляться с использованием СУИ ПК на основании Единого регламента оказания услуг в соответствии со сроками, параметрами и критериями, приведенными в Приложении А к настоящему ТЗ (Таблица А.1, Таблица А.7).

Приоритеты инцидентов определяются в соответствии с Приложением А к настоящему ТЗ (Таблица А.6). По итогам анализа полученной заявки Исполнитель проверяет корректность указанного приоритета (в случае некорректно указанного приоритета инцидента Исполнитель должен изменить приоритет на корректный). Если приоритет инцидента необходимо понизить, Исполнитель обязан согласовать данное действие с Заказчиком. Если приоритет инцидента необходимо повысить, согласование с Заказчиком не требуется.

Если для решения инцидента необходимо взаимодействие со смежной системой, то формируется заявка в СТП смежной системы или на Заказчика. Инцидент в таком случае переводится в ожидание (после уведомления Заказчика любым способом по усмотрению Заказчика с обоснованием причин ожидания) до получения ответа, данный период времени не учитывается в показателе «Фактический срок обработки инцидента».

Исполнитель при решении инцидентов указывает меры, принятые для решения инцидента, в СУИ ПК. Для инцидентов приоритета «Критический» в сроки, определенные в Приложении А (Таблица А.1, Таблица А.7) к настоящему ТЗ, в СУИ ПК после его закрытия предоставляется подробная информация, которая прикрепляется к инциденту в СУИ ПК:

- причины возникновения сбоя;

- влияние инцидента на Пользователей и смежные системы;

- принятые меры по решению инцидента;

- сценарии воспроизведения инцидента (при возможности воспроизведения);

- лог-файл(ы) Системы, позволяющие понять поведение Системы при возникновении инцидента (предоставляются при необходимости или по запросу Заказчика);

- рекомендации по предотвращению инцидента в будущем.

В случае возникновения нарушения работоспособности Системы, вследствие которого необходимо восстановление данных из резервных копий, Исполнитель должен обеспечить восстановление информации из резервной копии. Восстановление данных из резервной копии должно производиться в сроки, соответствующие приоритету инцидента (Приложение А, Таблица А.7).

Результаты оказания услуги за этап должны отражаться в Журнале по решению инцидентов, по форме согласно Приложению Б к ТЗ (Таблица Б.4), в составе Отчета об уровне оказания услуг.

В Отчет об уровне оказания услуг должны включаться:

- все инциденты, поступившие (зарегистрированные) за текущий этап;

- решенные инциденты в текущем этапе (перешедшие с предыдущего этапа);

- нерешенные в текущем этапе инциденты (перешедшие с предыдущего этапа, при их наличии).

Решенным считается инцидент, по которому статус соответствующей заявки в СУИ ПК (на момент окончания этапа) – «Закрыта успешно» или «Закрыта (запрошенная информация не предоставлена)».

В случае если инцидент возник в результате сбоя или проведения технических работ на стороне смежной системы или ЦОД ППК, то по таким инцидентам не осуществляется расчет времени внеплановой недоступности.

Оценка качества оказания услуг производится по всем инцидентам, которые должны быть включены в Отчет об уровне оказания услуг. Для нерешенных инцидентов, по которым нарушен регламентный срок обработки инцидентов, по окончании каждого этапа производится оценка качества оказания услуг, значение параметра «Отклонение фактического срока от контрольного» считается на дату и время окончания каждого этапа.

В случае наличия разногласий сторон приоритетной является информация из СУИ ПК.

      - Требования к услуге по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы

Услуга по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы должна осуществляться непрерывно в соответствии с требованиями, указанными в Приложении А к настоящему ТЗ (Таблица А.1).

В рамках оказания услуги по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы Исполнитель должен:

- осуществлять мониторинг доступности и работоспособности (производительности) Системы в соответствии с актуализированными Анкетой постановки на функциональный мониторинг и Анкетой постановки на инфраструктурный мониторинг;

- обеспечить режим работы (доступность) Системы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении А к настоящему ТЗ (Таблица А.1, Таблица А.2);

- обеспечить работоспособность (производительность) Системы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении А к настоящему ТЗ (Таблица А.8).

Для обеспечения доступности и работоспособности (производительности) Системы Исполнителем должен осуществляться мониторинг основного (промышленного) контура Системы с использованием систем мониторинга Заказчика. При невозможности использования систем мониторинга Заказчика Исполнитель по согласованию с Заказчиком должен использовать иные инструменты, позволяющие осуществлять мониторинг. Также допускается использование системы мониторинга Исполнителя для дополнительного мониторинга Системы. Контролируемые параметры (состояние памяти и загруженность процессора (для серверов Системы), объем занятого и свободного места на диске и другие показатели утилизации аппаратных ресурсов серверов, а также параметры быстродействия функций Системы) и их пороговые значения определяются на Подготовительных мероприятиях в Анкете постановки на инфраструктурный мониторинг, Анкете постановки на функциональный мониторинг и могут быть расширены Заказчиком или Исполнителем при оказании услуг 1-3 этапов.

Показатели доступности Системы по результатам этапа должны отражаться в Отчете о недоступности Системы по форме согласно Приложению Бк ТЗ (Таблица Б.5), в составе Отчета об уровне оказания услуг.

В случае если недоступность возникла в результате сбоя или проведения подтвержденных технических работ на стороне смежной системы или ЦОД ППК, то такая недоступность не учитывается во времени внеплановой недоступности.

В случае наличия разногласий сторон приоритетной является информация из системы мониторинга.

      - Требования к услуге по регламентному обслуживанию

Услуга по регламентному обслуживанию оказывается для обеспечения и повышения отказоустойчивости Системы, снижения рисков потери данных.

В рамках оказания услуги Исполнитель должен обеспечить проведение следующих регламентных мероприятий:

- обеспечение резервного копирования Системы;

- контрольное восстановление виртуальных машин Системы из резервной копии;

- нагрузочное тестирование.

        - Требования к обеспечению резервного копирования Системы

Исполнитель в рамках мероприятия по обеспечению резервного копирования Системы должен:

- обеспечить резервное копирование БД Системы;

- обеспечить контроль создания резервных копий виртуальных машин Системы;

- уведомить Заказчика о проблемах резервного копирования БД Системы или виртуальных машин Системы.

Мероприятие  по обеспечению резервного копирования Системы должно осуществляться Исполнителем в соответствии с Единым регламентом оказания услуг и с периодичностью, указанной в Приложении А к ТЗ (Таблица А.4).

Исполнитель проводит работы по резервному копированию БД Системы средствами СУБД.

Хранение созданных резервных копий осуществляется на технических средствах, предоставляемых Заказчиком.

Результаты обеспечения  резервного копирования Системы должны быть занесены Исполнителем в СУИ ПК и отражены в документах: «Журнал резервного копирования баз данных Системы» (Приложение Б, Таблица Б.6), «Журнал проверок резервных копий» (Приложение Б, Таблица Б.7) в составе Отчета об уровне оказания услуг.

В случае наличия разногласий сторон приоритетной является информация из СУИ ПК.

Исполнитель не несет ответственности за сохранность, наличие и применимость для восстановления резервных копий в случае:

- повреждения/отсутствия файла резервной копии вследствие нарушения работоспособности технических средств Заказчика, на которых хранятся резервные копии;

- внесения изменений в содержимое резервных копий представителями Заказчика;

- нарушения работоспособности сторонних систем (оборудования, ПО), с помощью которых осуществляется создание резервных копий.

        - Требования к контрольному восстановлению виртуальных машин Системы из резервной копии

Для проверки резервной копии виртуальных машин Системы на предмет целостности Исполнитель формирует запрос в адрес ответственного лица со стороны Заказчика, согласует с Заказчиком сроки начала проведения работ, определяет ответственных специалистов, контролирует ход и результаты контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии , уведомляет Заказчика о начале работ и их завершении. В рамках контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии Исполнителем должно обеспечиваться развертывание актуальной версии резервной копии в соответствии с Единым регламентом оказания услуг и с периодичностью, указанной в Приложении А к ТЗ (Таблица А. 4).

Результаты контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии должны быть занесены Исполнителем в СУИ ПК и отражены в Журнале контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии, по форме согласно Приложению Б к ТЗ (Таблица Б. 8) в составе Отчета об уровне оказания услуг.

В случае наличия разногласий сторон приоритетной является информация из СУИ ПК.

        - Требования к нагрузочному тестированию

Исполнитель в рамках мероприятия по нагрузочному тестированию должен провести процедуры нагрузочного тестирования с целью мониторинга соответствия текущего состояния Системы целевым показателям.

Процедура нагрузочного тестирования должна проводиться Исполнителем в соответствии с Единым регламентом оказания услуг в соответствии с параметрами, приведенными в Приложении А к настоящему ТЗ (Таблица А.1, Таблица А.4).

Нагрузочное тестирование может проводиться на основном (промышленном) контуре Системы только в нерабочее время Пользователей по согласованию с Заказчиком либо в любое время на аналогичном контуре, полностью повторяющем архитектуру и мощности основного (промышленного) контура, в том числе версии компонентов Системы и ОПО.

Нагрузочное тестирование не должно влиять на работу смежных систем.

Для выполнения процедуры нагрузочного тестирования должны использоваться инструменты, предоставляемые Заказчиком, при невозможности использования данных инструментов Исполнитель по согласованию с Заказчиком использует иные инструменты, позволяющие провести требуемые процедуры нагрузочного тестирования.

Результаты нагрузочного тестирования должны быть занесены Исполнителем в СУИ ПК и отражены в Журнале нагрузочного тестирования Системы (Приложение Б, Таблица Б.9) в составе Отчета об уровне оказания услуг.

В случае наличия разногласий сторон приоритетной является информация из СУИ ПК.

      - Требования к услуге по обеспечению обновления Системы и устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика

        - Требования к услуге по обеспечению обновления Системы

В случае появления необходимости обновления Заказчик сообщает об этом Исполнителю и передает все необходимые материалы и дистрибутивы для проведения обновления, а также согласует порядок и сроки обновления. По согласованию с Заказчиком Исполнитель организует мероприятия по обеспечению обновлений.

Если Исполнителем в ходе оказания услуг выявлена необходимость обновления Системы, Исполнитель должен проинформировать об этом Заказчика и приступить к подготовке данного мероприятия после получения согласования от Заказчика в рабочем порядке.

Мероприятие по обеспечению обновления включает в себя контроль изменений архитектуры Системы, контроль проведения изменений СПО, работы по оптимизации, устранению дефектов, актуализацию документации Системы (при необходимости) и т.д.

Внесение Исполнителем любых изменений в Систему осуществляется в соответствии с Единым регламентом оказания услуг.

Исполнитель при обновлении СПО должен:

- Разработать документ «План обновления»;

- провести обновление тестового контура;

- протестировать успешность установки обновления на тестовый контур;

- сформировать ЗНИ в СУИ ПК;

- согласовать документ «План обновления», содержащий информацию по вносимым изменениям (время начала и завершения работ, перечень работ, выполняемых в рамках обновления с указанием сроков, выводимый функционал, влияние на Пользователей, контакты ответственных за данные работы специалистов), и ЗНИ с Заказчиком;

- оповестить заинтересованных лиц о начале проведения работ;

- провести соответствующее обновление ПО на основном (промышленном) контуре в сроки, установленные в плане обновления;

- протестировать успешность установки обновления;

- оповестить заинтересованных лиц о завершении проведения работ;

- актуализировать документацию (описание архитектуры системы, методика проведения нагрузочного тестирования, Анкеты постановки на мониторинг и иные документы) (при необходимости).

Любые изменения или обновления версий СПО на основном (промышленном) контуре Системы Заказчика должны применяться только в случае успешного проведения аналогичных работ на тестовом контуре.

Результаты внесения изменений отображаются в соответствующей записи в СУИ ПК и вносятся в Журнал обновления Системы (Приложение Б, Таблица Б.10), в составе Отчета об уровне оказания услуг.

В случае наличия разногласий сторон приоритетной является информация из СУИ ПК.

        - Устранение уязвимостей Системы по запросу Заказчика

Заказчик может направить запрос в СУИ ПК для устранения уязвимостей ПО Системы. Исполнитель должен устранить выявленные Заказчиком при мониторинге информационной безопасности ЦОД ППК уязвимости в ПО Системы:

- в отношении уязвимостей программных средств, которым присвоен критический уровень критичности, рекомендуется принять меры по их устранению в течение 24 часов;

- в отношении уязвимостей программных средств, которым присвоен высокий уровень критичности, рекомендуется принять меры по их устранению в течение 7 дней;

- в отношении уязвимостей программных средств, которым присвоен средний уровень критичности, рекомендуется принять меры по их устранению в течение 4 недель;

- в отношении уязвимостей программных средств, которым присвоен низкий уровень критичности, рекомендуется принять меры по их устранению в течение 4 месяцев.

Обработка заявок по устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика должна осуществляться с использованием СУИ ПК на основании Единого регламента оказания услуг в соответствии со сроками и параметрами, приведенными в Приложении А к настоящему ТЗ (Таблица А.9).

Уязвимости программных средств могут быть устранены путем обновления ПО Системы по процедуре, предусмотренной пунктом 4.2.2.5.1 ТЗ, или принятия компенсирующих организационных и технических мер.

Исполнитель вправе изменить уровень критичности уязвимости по согласованию с Заказчиком через СУИ ПК с обоснованием причин такого изменения. Для согласования изменений заявка переводится в режим ожидания, данный период времени не учитывается при оценке срока устранения уязвимостей Системы.

В случае устранения уязвимостей программных средств путем обновления Системы заявка на устранение уязвимостей переводится в статус ожидания (после уведомления Заказчика любым способом по усмотрению Заказчика с обоснованием причин ожидания). Период времени, необходимый для подготовки обновления Системы, не включается в расчет срока устранения уязвимостей.

Если по результатам анализа уязвимостей Исполнителем выявлена необходимость доработки программного кода или функционала Системы, то заявка на устранение уязвимости закрывается Исполнителем с решением о необходимости устранении уязвимостей в рамках договора на развитие Системы. Выявленная уязвимость должна быть включена в план развития Системы.

Результаты устранения уязвимостей ПО Системы отображаются в соответствующей записи в СУИ ПК и вносятся в Журнал устранения уязвимостей Системы Приложения Б к ТЗ (Таблица Б.11) в составе Отчета об уровне оказания услуг.

В случае наличия разногласий сторон приоритетной является информация из СУИ ПК.

- Подготовительные мероприятия и этапы оказания услуг

  - Подготовительные мероприятия

Подготовительные мероприятия к оказанию услуг по сопровождению и эксплуатации Системы приведены в таблице ниже (Таблица 5).

Таблица 5 – Подготовительные мероприятия

| Наименование | Раздел ТЗ | Отчетная документация | Сроки Подготовительных мероприятий | Сроки предоставления отчетной документации Исполнителем | Сроки согласования/ подписания отчетной документации Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке к оказанию услуг по сопровождению и эксплуатации Системы | 4.2.1 | - Перечень уполномоченных специалистов Исполнителя; - Единый регламент оказания услуг; - Анкета резервного копирования виртуальных машин; - Анкета постановки на инфраструктурный мониторинг; - Анкета постановки на функциональный мониторинг; - Анкета подключения к системе управления репозиториями кода; - Анкета настройки очереди в СУИ ПК; - Анкета настройки нагрузочного тестирования; - Анкета предоставления доступа к виртуальным машинам; - Протокол проверки результатов Подготовительных мероприятий. | 25.06.2026 - 01.07.2026 (7 календарных дней) | Не позднее 08.07.2026 | Не позднее 15.07.2026 (при условии соответствия документации требованиям ТЗ) |

  - Этапы оказания услуг

Этапы оказания услуг по сопровождению и эксплуатации Системы приведены в таблице ниже (Таблица 6).

Таблица 6 – Этапы оказания услуг

| Наименование услуг | Раздел ТЗ | Отчетная документация и материалы | Сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (первый) этап |  |  |  |
| - Услуга по поддержке Пользователей; - Услуга по решению инцидентов; - Услуга по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы; - Услуга по регламентному обслуживанию; - Услуга по обеспечению обновления Системы и устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика | 4.2.2 | - Отчет об уровне оказания услуг; - Актуализированные версии документации, разработанной на Подготовительных мероприятиях (при необходимости); - Актуализированные версии документов на Систему (при необходимости); - Документ о приёмке* | 02.07.2026 – 29.10.2026 (120 календарных дней) |
| 2 (второй) этап |  |  |  |
| - Услуга по поддержке Пользователей; - Услуга по решению инцидентов; - Услуга по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы; - Услуга по регламентному обслуживанию; - Услуга по обеспечению обновления Системы и устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика | 4.2.2 | - Отчет об уровне оказания услуг; - Актуализированные версии документации, разработанной на Подготовительных мероприятиях и 1 этапе (при необходимости); - Актуализированные версии документов на Систему (при необходимости); - Документ о приёмке* | 30.10.2026 – 26.02.2027 (120 календарных дней) |
| 3 (третий) этап |  |  |  |
| - Услуга по поддержке Пользователей; - Услуга по решению инцидентов; - Услуга по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы; - Услуга по регламентному обслуживанию; - Услуга по обеспечению обновления Системы и устранению уязвимостей Системы по запросу Заказчика | 4.2.2 | - Отчет об уровне оказания услуг; - Актуализированные версии документации, разработанной на Подготовительных мероприятиях и 1-2 этапах (при необходимости); - Актуализированные версии документов на Систему (при необходимости); - Документ о приёмке*; - Акт уничтожения конфиденциальной информации (при необходимости)**; - Акт передачи доступов***, включающий реквизиты доступа: - к Системе; - к серверам (в разрезе серверов); - к базе данных (в разрезе серверов); - к системе мониторинга Заказчика; - иные учетные записи | 27.02.2027 – 26.06.2027 (120 календарных дней) |
| * Документ о приемке оформляется в соответствии с пунктом 1.7 настоящего ТЗ. ** Акт уничтожения конфиденциальной информации, подготовленный Исполнителем в произвольной форме, предоставляется Заказчику в составе отчетной документации последнего этапа или в случае расторжения договора (при необходимости). *** Акт передачи доступов (Приложение Г к настоящему ТЗ) предоставляется Исполнителем Заказчику любым способом по усмотрению Заказчика за 5 рабочих дней до окончания последнего этапа (или в случае расторжения договора). С момента передачи атрибутов Заказчику Исполнитель не вправе их менять. Атрибуты доступа в последний день оказания услуг подлежат уничтожению Исполнителем. |  |  |  |

- Порядок контроля и приемки оказанных услуг

  - Требования к приемке результатов оказания услуг

Порядок сдачи и приемки оказанных услуг Исполнителем определяется договором и настоящим ТЗ.

По завершении выполнения Подготовительных мероприятий Исполнитель должен предоставить Заказчику перечень документов в соответствии с пунктом 5.1 настоящего ТЗ.

Исполнитель по результатам оказания услуг по каждому этапу должен предоставить Заказчику Отчет об уровне оказания услуг, сформированный в соответствии с Методикой оценки качества оказания услуг (раздел 7 настоящего ТЗ) и шаблоном, представленным в Приложении Б к настоящему ТЗ.

В состав Отчета об уровне оказания услуг входят документы:

- Журнал обращений Пользователей (Приложение Б, Таблица Б.3);

- Журнал по решению инцидентов (Приложение Б, Таблица Б.4);

- Отчет о недоступности Системы (Приложение Б, Таблица Б.5);

- Журнал  резервного копирования баз данных Системы (Приложение Б, Таблица Б.6);

- Журнал проверок резервных копий (Приложение Б, Таблица Б.7);

- Журнал контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии (Приложение Б, Таблица Б.8);

- Журнал нагрузочного тестирования Системы (Приложение Б, Таблица Б.9);

- Журнал обновления Системы (Приложение Б, Таблица Б.10);

- Журнал устранения уязвимостей Системы (Приложение Б, Таблица Б.11);

- Журнал исключенных заявок(Приложение Б, Таблица Б.12).

Если при проверке установлены неактуальность, противоречивость, недостоверность, несоответствие требованиям договора, ТЗ, либо неполнота сведений, представленных в отчетной документации, Заказчик в порядке, определенном договором, возвращает Исполнителю отчетную документацию на доработку с указанием причин отказа в приемке отчетной документации. В этом случае приемка отчетной документации откладывается в порядке, определенном договором, до момента полного устранения замечаний Заказчика по представленной отчетной документации.

Приемка результатов оказания услуг по каждому этапу оформляется документом о приемке по требованиям в соответствии с пунктом 1.8 ТЗ.

  - Порядок организации дополнительного контроля

В ходе оказания услуг Исполнителем Заказчик вправе:

- направлять контрольные обращения Пользователя и осуществлять оценку качества их обработки;

- проводить контроль качества оказания услуг по отдельным обращениям Пользователей.

- Методика оценки качества оказанных услуг

Для оценки качества оказания услуг по сопровождению и эксплуатации Системы применяются следующие метрики, приведенные в таблице ниже (Таблица 10).

Таблица 10 – Метрики качества оказания услуг

| № п/п | Метрика | Параметр, от которого зависит метрика | Объем (количество) нарушений | Значение метрики Qi | Вес метрики, Рi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество нарушений сроков по решению обращений Пользователей | Количество зафиксированных случаев нарушения регламентных сроков обработки обращений по услуге поддержки Пользователей | от 0 до 1,99 % | 1 | 0,2 |
|  |  |  | от 2 до 4 % | 0,5 |  |
|  |  |  | Более 4 % | 0 |  |
|  | Нарушение сроков решения обращений Пользователей | Максимальное время нарушения регламентных сроков обработки обращений по услуге поддержки Пользователей | от 0 до 8 ч. | 1 | 0,1 |
|  |  |  | Более 8 ч. | 0 |  |
|  | Количество нарушений сроков решения инцидентов | Количество зафиксированных случаев нарушения регламентных сроков решения инцидентов в рамках услуги по решению инцидентов | от 0 до 8 ед. | 1 | 0,2 |
|  |  |  | от 9 до 16 ед. | 0,5 |  |
|  |  |  | Более 16 ед. | 0 |  |
|  | Нарушение сроков решения инцидентов для приоритета «Критический» | Максимальное время нарушения регламентных сроков решения инцидентов в рамках услуги по решению инцидентов, для приоритета «Критический» | от 0 до 4 ч. | 1 | 0,2 |
|  |  |  | Более 4 ч. | 0 |  |
|  | Нарушение сроков решения инцидентов для приоритета «Высокий» | Максимальное время нарушения регламентных сроков решения инцидентов в рамках услуги по решению инцидентов, для приоритета «Высокий» | от 0 до 8 ч. | 1 | 0,1 |
|  |  |  | Более 8 ч. | 0 |  |
| 6 | Нарушение сроков решения инцидентов для приоритета «Низкий» | Максимальное время нарушения регламентных сроков решения инцидентов в рамках услуги по решению инцидентов, для приоритета «Низкий» | от 0 до 8 ч. | 1 | 0,1 |
|  |  |  | Более 8 ч. | 0 |  |
| 7 | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части нарушения Порядка обработки обращений и инцидентов в СУИ ПК | Количество зафиксированных случаев нарушения Порядка обработки от общего количества обращений и инцидентов | менее 10% (включительно) | 1 | 0,1 |
|  |  |  | более 10% | 0 |  |

Показатель качества технической поддержки (QoS) рассчитывается по формуле: QoS=PiQi,

где

i – номер метрики;

Pi – вес i-й метрики в соответствии с таблицей выше (Таблица 9);

Qi – значение i-й метрики в соответствии с таблицей выше (Таблица 9).

Итоговый вывод о качестве оказания услуг по сопровождению и эксплуатации Системы формулируется в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Оценка качества оказания услуг

| № п/п | Критерий оценки* | Услуги оказаны надлежащим образом | Услуги оказаны ненадлежащим образом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель качества технической поддержки, QoS | от 0,75 до 1 | от 0 до 0,74 |
|  | Общее (суммарное) время внеплановой недоступности Системы за этап | менее 57 часов (включительно) | более 57 часов |
|  | Максимальное время единовременной внеплановой недоступности Системы за этап | менее 4 часов (включительно) | более 4 часов |
|  | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг» в части периодичности резервного копирования БД Системы | Нет | Да |
|  | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности проверок резервных копий виртуальных машин Системы | 2 нарушения | 3 и более нарушений |
|  | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности выполнения контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии | Нет | Да |
|  | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности выполнения нагрузочного тестирования Системы | Нет | Да |
|  | Нарушение плана обновления Системы в части нарушения сроков плановой недоступности Системы | 2 нарушения | 3 и более нарушений |
|  | Нарушение сроков устранения уязвимостей Системы | Нет | Да |

* Нарушение каждого критерия оценки является отдельным нарушением условий договора.

- Приложение А

Параметры оказания услуг

- Базовые параметры оказания услуг

Базовые параметры предоставления услуг приведены ниже:

- режимы оказания услуг (Таблица А. 1);

- уровень доступности (Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден);

- сроки предоставления отчетности (Таблица А. 3);

- периодичность проведения регламентных мероприятий (Таблица А. 4).

Таблица А. 1 – Режимы оказания услуг

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Режим работы Системы | Круглосуточно (24х7) |
|  | Режим доступности услуги по поддержке Пользователей | С 9:00 до 18:00 часов в Рабочие дни* (время пермское) (9х5) |
|  | Режим доступности услуги по решению инцидентов: |  |
|  | - приоритет «Критический» | С 9:00 до 19:00 часов в Рабочие дни* (время пермское) (10х5) |
|  | - приоритет «Высокий» | С 9:00 до 19:00 часов в Рабочие дни* (время пермское) (10х5) |
|  | - приоритет «Низкий» | С 9:00 до 19:00 часов в Рабочие дни* (время пермское) (10х5) |
|  | Режим доступности услуги по мониторингу и обеспечению доступности и работоспособности (производительности) Системы | Круглосуточно (24х7) |
|  | Режим доступности услуги по регламентному обслуживанию | В соответствии с Единым регламентом оказания услуг |
|  | Разрешенное время (окно) проведения планового регламентного обслуживания: |  |
|  | - обеспечение резервного копирования Системы | В соответствии с Единым регламентом оказания услуг |
|  | - контрольное восстановление Системы из резервной копии | В соответствии с Единым регламентом оказания услуг |
|  | - нагрузочное тестирование | В соответствии с Единым регламентом оказания услуг |
|  | Разрешенное время (окно) обеспечения обновления Системы и устранения уязвимостей Системы по запросу Заказчика | В соответствии с Единым регламентом оказания услуг |
| *Рабочий день, признаваемый таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |

Таблица А. 2 – Уровень доступности

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Общее (суммарное) время внеплановой недоступности Системы за этап | Менее 57 часов (включительно) |
|  | Максимальное время единовременной внеплановой недоступности Системы за этап | Менее 4 часов (включительно) |

Таблица А. 3 – Сроки предоставления отчетности

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Предоставление отчета об уровне оказания услуг за произвольный период | 3 рабочих дня с момента получения запроса от Заказчика |
|  | Предоставление подробной информации по инциденту с приоритетом «Критический» | 6 рабочих часов с момента получения запроса от Заказчика |
|  | Предоставление актуализированной документации | 5 рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика |

Таблица А. 4 – Периодичность проведения регламентных мероприятий

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Резервное копирование БД Системы | В соответствии с Единым регламентом оказания услуг |
|  | Контроль создания резервных копий виртуальных машин | Ежедневно |
|  | Уведомление Заказчика о проблемах резервного копирования БД Системы или виртуальных машин | При выявлении проблемы |
|  | Контрольное восстановление Системы из резервной копии в рамках одного этапа | 1 раз в этап |
|  | Нагрузочное тестирование (регламентное) в рамках одного этапа | 1 раз в этап |

- Регламентные сроки обработки обращений

Контрольные сроки по каждому виду обращений приведены ниже (Таблица А. 5).

Таблица А. 5 – Контрольные сроки обработки обращений

| № п/п | Вид обращения | Время решения |
| --- | --- | --- |
|  | Консультирование Пользователей/Заказчика по вопросам использования и эксплуатации Системы | не более 16 рабочих часов |
|  | Настройка конфигурации Системы по запросу Пользователей/Заказчика | не более 20 рабочих часов |
|  | Настройка прав доступа по запросу Пользователей/Заказчика | не более 10 рабочих часов |
|  | Загрузка и применение данных Росреестра в целях формирования Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость | не более 30 рабочих часов |
|  | Корректировка утвержденного Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость | не более 24 рабочих часов |
|  | Формирование выборок на основании данных Системы и загрузка данных в БД | не более 30 рабочих часов |

- Регламентные сроки решения инцидентов

В зависимости от уровня сбоя в работе Системы инциденту присваивается один из следующих приоритетов в соответствии с таблицей ниже (Таблица А.6).

Таблица А. 6 – Приоритеты инцидентов

| № п/п | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Критический | - полная недоступность СПО; - недоступность ключевого функционала; - ошибки/сбои, которые приводят к полной неработоспособности всех функций СПО; - невозможность информационного обмена с СПО для ИС более 15 минут |
|  | Высокий | - ошибки/сбои, которые приводят к частичному нарушению работоспособности или недоступности функций СПО; - снижение быстродействия СПО (время отклика СПО на операции превышает 5 минут); - невозможность управления правами и ролями Пользователей; - недоступность формирования отчетов |
|  | Низкий | - отклонение в работе СПО, не влияющее на корректную работу функционала; - другие сбои и ошибки, затрагивающие основной функционал СПО |

В зависимости от приоритета инцидентов устанавливаются следующие контрольные сроки решения (Таблица А. 7).

Таблица А. 7 – Контрольные сроки решения инцидентов

| № п/п | Приоритет | Время решения |
| --- | --- | --- |
|  | Критический | не более 4 рабочих часов |
|  | Высокий | не более 8 рабочих часов |
|  | Низкий | не более 24 рабочих часов |

- Параметры быстродействия Системы

Исполнитель должен обеспечить функционирование Системы в соответствии требованиям и параметрами, указанными в настоящем ТЗ и Едином регламенте оказания услуг.

Основные параметры быстродействия типовых операций в Системе указаны в таблице ниже (Таблица А.8).

Таблица А. 8 – Параметры быстродействия Системы

| № п/п | Наименование параметра | Значение (секунд) |
| --- | --- | --- |
|  | Среднее время открытия страницы | 15 |

- Регламентные сроки устранения уязвимости Системы

Заявке на устранение уязвимостей программных средств присваивается один из следующих уровней критичности в соответствии с таблицей ниже (Таблица А. 9).

Таблица А. 9 – Устранение уязвимостей Системы

| № п/п | Наименование параметра | Время решения |
| --- | --- | --- |
|  | Критический уровень критичности | Не более 24 часов |
|  | Высокий уровень критичности | Не более 7 дней |
|  | Средний уровень критичности | Не более 4 недель |
|  | Низкий уровень критичности | Не более 4 месяцев |

- Приложение Б

ШАБЛОН

Отчет об уровне оказания услуг

Отчет об уровне оказания услуг за ___ этап в период с «__» _________ по «__» _________.

Метрики качества оказания услуг по сопровождению и эксплуатации Системы и Оценка качества оказания услуг представлены в таблицах ниже (Таблица Б.1, Таблица Б.2).

Таблица Б.1– Метрики качества оказания услуг

| № п/п | Метрика | Вес метрики, Рi | Значение метрики, Qi | Показатель качества сервиса, QoS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нарушений сроков по решению обращений Пользователей | 0,2 |  |  |
| 2 | Нарушение сроков решения обращений Пользователей | 0,1 |  |  |
| 3 | Количество нарушений сроков решения инцидентов | 0,2 |  |  |
| 4 | Нарушение сроков решения инцидентов, для приоритета «Критический» | 0,2 |  |  |
| 5 | Нарушение сроков решения инцидентов, для приоритета «Высокий» | 0,1 |  |  |
| 6 | Нарушение сроков решения инцидентов, для приоритета «Низкий» | 0,1 |  |  |
| 7 | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части нарушения Порядка обработки обращений и инцидентов в СУИ ПК | 0,1 |  |  |
| Итоговый показатель качества, QoS |  |  |  |  |

Таблица Б. 1 – Оценка качества оказания услуг

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Показатель качества технической поддержки, QoS | [__] |
|  | Общее (суммарное) время внеплановой недоступности Системы за этап | [ ______ ] |
|  | Максимальное время единовременной внеплановой недоступности Системы за этап | [ ______ ] |
|  | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности резервного копирования БД Системы | [Нет/Да] |
|  | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности проверок резервных копий виртуальных машин Системы | [ ______ ] |
|  | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности выполнения контрольного восстановления виртуальных Системы из резервной копии | [Нет/Да] |
|  | Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности выполнения нагрузочного тестирования Системы | [Нет/Да] |
|  | Нарушение плана обновления Системы в части нарушения сроков плановой недоступности Системы | [ ______ ] |
|  | Нарушение сроков устранения уязвимостей Системы | [Нет/Да] |
| Итоговая оценка: |  | [Услуги оказаны надлежащим образом/Услуги оказаны ненадлежащим образом] |

ШАБЛОН

Приложение 1

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал обращений Пользователей

Наименование Исполнителя за ___ этап в период с ________________ по _______________ оказал(о) Услугу по поддержке Пользователей в объеме, указанном в таблице ниже (Таблица Б.3).

Таблица Б. 2 – Журнал обращений Пользователей

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Статус | Инициатор обращения | Вид обращения | Краткое описание обращения | ФИО Исполнителя | Дата и время регистрации обращения | Дата и время решения обращения | Дата и время закрытия обращения | Контрольный срок обработки обращения (часов: минут) | Фактический срок обработки обращения (часов: минут) | Отклонение фактического срока от контрольного (часов: минут) | Нарушение Порядка обработки обращений в СУИ ПК (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИТОГО зарегистрировано | [__] |  |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО решено | [__] |  |
| Количество нарушений сроков по решению обращений Пользователей, ед. | [__] | [__] % |
| Значение метрики Q1 | [__] |  |
| Нарушение сроков решения обращений Пользователей, час. | [__] |  |
| Значение метрики Q2 | [__] |  |
| Количество зафиксированных случаев нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части нарушения Порядка обработки обращений в СУИ ПК | [__] |  |

ШАБЛОН

Приложение 2

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал по решению инцидентов

Наименование Исполнителя» за ___этап в период с ________________ по _______________ оказал(о) Услугу по решению инцидентов в объеме, указанном в таблице ниже (Таблица Б.4).

Таблица Б. 3 – Журнал по решению инцидентов

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Статус | Приоритет инцидента | Инициатор инцидента | Краткое описание инцидента | ФИО Исполнителя | Дата и время регистрации инцидентов | Дата и время решения инцидента | Дата и время закрытия инцидента | Контрольный срок обработки инцидента (часов: минут) | Фактический срок обработки инцидента (часов: минут) | Отклонение фактического срока от контрольного (часов: минут) | Нарушение Порядка обработки инцидентов в СУИ ПК (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИТОГО зарегистрировано | [__] |
| --- | --- |
| ИТОГО решено | [__] |
| Количество нарушений сроков решения инцидентов, ед. | [__] |
| Значение метрики Q3 | [__] |
| Нарушение сроков решения инцидентов, для приоритета «Критический», час. | [__] |
| Значение метрики Q4 | [__] |
| Нарушение сроков решения инцидентов, для приоритета «Высокий», час. | [__] |
| Значение метрики Q5 | [__] |
| Нарушение сроков решения инцидентов, для приоритета «Низкий», час. | [__] |
| Значение метрики Q6 | [__] |
| Количество зафиксированных случаев нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части нарушения Порядка обработки инцидентов в СУИ ПК | [__] |

ШАБЛОН

Приложение 3

к Отчету об уровне оказания услуг

Отчет о недоступности Системы

Отчет о недоступности Системы сформирован за ___ этап в период с «__» _________ по «__» __________ на основе данных СУИ ПК и системы мониторинга и представлен в таблице ниже (Таблица Б.5).

Таблица Б. 4 – Отчет о недоступности Системы

| № п/п | Номер записи в СУИ ПК | Дата и время зафиксированного в системе мониторинга случая недоступности |  | Время недоступности Системы согласно данным системы мониторинга (часы: минуты) | Учитываемое время недоступности Системы (часы: минуты) | Внеплановая недоступность (да/нет) | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало недоступности | Окончание недоступности |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

| Общее время недоступности Системы (часы: минуты) | [__] |
| --- | --- |
| Общее (суммарное) время внеплановой недоступности Системы за этап (часы: минуты) | [__] |
| Максимальное время единовременной внеплановой недоступности Системы за этап (часы: минуты) | [__] |

ШАБЛОН

Приложение 4

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал резервного копирования баз данных Системы

Журнал резервного копирования баз данных Системы сформирован за ___ этап в период с «__» _________ по «__» ____________ и представлен в таблице ниже (Таблица Б.6).

Таблица Б. 5 - Журнал резервного копирования баз данных Системы

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Дата и время резервного копирования | Краткая информация о резервной копии | ФИО осуществившего резервное копирование | Результат резервного копирования | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

| Количество выполненных операций за этап | [__] |
| --- | --- |
| Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности резервного копирования БД Системы | [__] |

ШАБЛОН

Приложение 5

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал проверок резервных копий

Журнал проверок резервных копий сформирован за ___ этап в период с «__» _________ по «__» ____________ и представлен в таблице ниже (Таблица Б.7).

Таблица Б. 6 – Сведения о результатах проверки резервной копии виртуальных машин

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Статус | ФИО осуществившего проверку резервной копии | Дата и время регистрации заявки | Дата и время проверки резервной копии | Наименование виртуальной машины | Результат проверки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество выполненных операций за этап | [__] |
| --- | --- |
| Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности проверок резервных копий Системы | [__] |

ШАБЛОН

Приложение 6

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии

Журнал контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии сформирован за ___ этап в период с «__» _________ по «__» ____________ и представлен в таблице ниже (Таблица Б.8)

Таблица Б. 7 – Сведения о результатах контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Статус | ФИО осуществившего контрольное восстановление ВМ Системы из резервной копии | Дата и время регистрации заявки | Дата и время контрольного восстановления ВМ Системы из резервной копии | Плановое восстановление ВМ Системы из резервной копии (да/нет) | Краткая информация о резервной копии | Результат контрольного восстановления ВМ Системы из резервной копии | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество выполненных операций за этап | [__] |
| --- | --- |
| Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности выполнения контрольного восстановления виртуальных машин Системы из резервной копии | [__] |

ШАБЛОН

Приложение 7

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал нагрузочного тестирования Системы

Журнал нагрузочного тестирования Системы сформирован за ___ этап в период с «__» _________ по «__» ____________ и представлен в таблице ниже (Таблица Б.9).

Таблица Б. 8 – Сведения о нагрузочном тестировании Системы

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Дата и время регистрации заявки | Статус | ФИО осуществившего нагрузочное тестирование | Дата и время нагрузочного тестирования | Плановое нагрузочное тестирование (да/нет) | Результат нагрузочного тестирования | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество выполненных операций за этап | [__] |
| --- | --- |
| Нарушение требований Единого регламента оказания услуг в части периодичности выполнения нагрузочного тестирования Системы | [__] |

ШАБЛОН

Приложение 8

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал обновления Системы

Журнал обновления Системы сформирован за ___ этап в период с «__» _________ по «__» ____________ и представлен в таблице ниже (Таблица Б.10).

Таблица Б. 9 – Сведения о обновлениях Системы

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Дата и время регистрации заявки | Статус | Дата и время обновления | Краткое описание обновления | Результат обновления | Нарушение плана обновления (да/нет) | Нарушение сроков обновления (да/нет) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество выполненных операций за этап | [__] |
| --- | --- |
| Нарушение сроков обновления Системы | [__] |
| Нарушение плана обновления Системы в части нарушения сроков плановой недоступности Системы | [__] |

ШАБЛОН

Приложение 9

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал устранения уязвимостей Системы

Журнал устранения уязвимостей Систем сформирован за ____этап в период с «__» _________ по «__» ____________ и представлен в таблице ниже (Таблица Б. 10).

Таблица Б. 10 – Сведения об устранении уязвимостей Системы

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Дата и время регистрации заявки | Статус | Дата и время устранения уязвимостей Системы | Краткое описание выявленной уязвимости | Результат устранения уязвимостей Системы | Нарушение сроков устранения уязвимостей Системы (да/нет) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество выполненных операций за этап | [__] |
| --- | --- |
| Нарушение сроков устранения уязвимостей Системы | [__] |

ШАБЛОН

Приложение 10

к Отчету об уровне оказания услуг

Журнал исключенных заявок

Журнал исключенных заявок сформирован за ___ этап в период с «__» _________ по «__» ____________ и представлен в таблице ниже (Таблица Б.12).

Таблица Б. 12 – Сведения об исключенных заявках

| № п/п | Номер записи СУИ ПК | Статус | Краткое описание заявки | Решение заявки | Дата и время регистрации заявки | Дата и время решения заявки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество исключенных заявок за этап | [__] |
| --- | --- |

- Приложение В

ШАБЛОН

| Протокол проверки результатов Подготовительных мероприятий |  |
| --- | --- |
| г. Пермь | «___» ______________20__ г. |

Договор от ______________ № ___________ ________________ (далее – договор).

Заказчик – ____________________________________________________________.

Исполнитель – ________________________________________________________.

Согласно договору объектом оказания услуг по сопровождению и эксплуатации является информационная система (далее – Система): _____________________________.

Настоящий Протокол содержит результаты проверки Подготовительных мероприятий (Таблица В. 1).

Таблица В. 1– Протокол проверки результатов

| № | Подготовительные мероприятия | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Определить и направить официальным письмом Заказчику документ «Перечень уполномоченных специалистов Исполнителя», содержащий контактную информацию (ФИО, должность, адрес рабочей электронной почты, номер телефона) лиц, ответственных за оказание услуг со стороны Исполнителя, в том числе ответственного за информационную безопасность | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Запросить у Заказчика проектную и эксплуатационную документацию на Систему | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Запросить официальным письмом список ответственных лиц со стороны Заказчика для подготовки Исполнителем требуемой в соответствии с пунктом 5.1 ТЗ документации | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Обеспечить актуализацию или разработку (в случае отсутствия у Заказчика анкет) Анкеты резервного копирования виртуальных машин, Анкеты постановки на инфраструктурный мониторинг, Анкеты постановки на функциональный мониторинг, Анкеты настройки очереди в СУИ ПК, Анкеты подключения к системе управления репозиториями кода, Анкеты настройки нагрузочного тестирования, Анкеты предоставления доступа к виртуальным машинам | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Запросить у Заказчика доступ к СУИ ПК ответственным специалистам Исполнителя | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Разработать и согласовать с Заказчиком любым способом по усмотрению Заказчика Единый регламент оказания услуг | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Направить запрос Заказчику на дополнительную настройку СУИ ПК в соответствии с Графиком выполнения регламентных мероприятий и Матрицей эскалации инцидентов для обеспечения поддержки Пользователей и непрерывного функционирования Системы | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Запросить у Заказчика доступ к Системе ответственным специалистам Исполнителя путем направления соответствующих запросов посредством РСАА ПК (при необходимости) | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Запросить у Заказчика доступ к виртуальным машинам Системы ответственным специалистам Исполнителя (при необходимости) | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Запросить у Заказчика доступ к базам данных Системы ответственным специалистам Исполнителя (при необходимости) | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Запросить доступ к системе мониторинга Заказчика для подключения ответственных специалистов Исполнителя | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Направить запрос Заказчику на дополнительную настройку системы мониторинга. По завершению настройки Исполнитель осуществляет проверку средств мониторинга | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Направить запрос Заказчику на дополнительную настройку регламентных мероприятий | Выполнено/ Не выполнено |
|  | - Направить запрос Заказчику на подключение к системе управления репозиториями кода | Выполнено/ Не выполнено |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| /Должность/ | /Должность/ |
| ____________________ /Ф.И.О/ | ___________________ /Ф.И.О/ |
| М.П. | М.П. |
| «_____»_______________________202_г. | «_____»_______________________202_г. |

- Приложение Г

ШАБЛОН

Акт передачи доступов

| г. Пермь | «___» ______________20__ г. |
| --- | --- |

Договор от ______________ №___________ ________________ (далее – договор).

Заказчик – ____________________________________________________________.

Исполнитель – ________________________________________________________.

Согласно договору объектом оказания услуг по сопровождению и эксплуатации является информационная система (далее – Система): _____________________________.

Настоящий Акт содержит реквизиты доступов, переданных Исполнителем Заказчику в рамках заключительного этапа оказания услуг/при расторжении договора (выбрать) (Таблица Г.1).

Таблица Г. 1 – Реквизиты доступов

| № | Доступы | Реквизиты |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес Системы: - основной (промышленный) контур; - тестовый контур |  |
|  | Учетные данные для доступа к Системе |  |
|  | Учетные данные для доступа к серверам (в разрезе серверов): - название ВМ, IP-адрес; - пароль доступа |  |
|  | Учетные данные для доступа к базам данных (в разрезе серверов) |  |
|  | Учетные данные для доступа к системе мониторинга Заказчика |  |
|  | Иные учетные записи |  |

Перечень ключевого функционала Системы определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком в «Едином регламенте оказания услуг».

Список виртуальных машин для создания резервных копий указывается в документе «Единый регламент оказания услуг»

Подготовительные мероприятия оплате не подлежат

Порядок оформления и предъявления отчетной документации обозначен в пункте 1.7 настоящего ТЗ

Порядок оформления и предъявления отчетной документации обозначен в п. 1.7 настоящего ТЗ

Перечень ключевого функционала Системы приводится в Едином регламенте оказания услуг

Отчет об уровне оказания услуг и приложения к нему формируются по результатам оказания услуг 1-3 этапов. Порядок оформления и предъявления отчетной документации обозначен в пункте 1.7 настоящего ТЗ

Общее значение учитываемого времени недоступности Системы соответствует параметру «Общее (суммарное) время внеплановой недоступности Системы (часы: минуты)»