Техническое задание

на выполнение комплекса работ по содержанию автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Самарской области: Самара-Бугуруслан, км 31+344, направление в г. Самару

Используемые сокращения:

ТС – транспортное средство

ТКТС - тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство

АПВГК – автоматический пункт весогабаритного контроля

.

- Цель, срок выполнения работ:

Выполнение комплекса работ Объекта:

- замена весового оборудования, встраиваемого в дорожное покрытие (в соответствии с требованиями разделов 3-12 настоящего Технического задания в срок до 31.07.2026);

- плановые работы (до 31.07.2026).

- Объект содержания, место выполнения работ:

Объект: автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Самарской области: Самара-Бугуруслан, км 31+344, направление в г. Самару (далее – Объект).

Место выполнения работ: автомобильная дорога общего пользования регионального значения в Самарской области: Самара-Бугуруслан, км 31+344, направление в г. Самару

- Установленное оборудование и программное обеспечение на Объекте:

4.1. Оборудование:

- Система измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении «UnicamWIM» (далее – система «UnicamWIM»), производства САМЕА spol. sr.о., Чешская Республика (далее - CAMEA), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 52647-13.

4.2. Программное обеспечение:

- Аппаратно-программный комплекс региональной системы автоматического весогабаритного контроля

- Программный комплекс по приему заявлений и выдаче специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов

- Программный комплекс для выявления транспортных средств, движение которых осуществляется с превышением предельно допустимых весогабаритных характеристик

- Комплект оборудования, применяемого при замене (элементы, требующие замены), представляет собой:

- 4 пьезоэлектрических датчика измерения осевых нагрузок транспортного средства каждый длиной 2,0 метра со степенью защиты IP68;

- 4 пьезоэлектрических датчика измерения осевых нагрузок транспортного средства каждый длиной 1,75 метра со степенью защиты IP68;

- 4 датчика определения количества колес и скатности на осях транспортного средства;

- 4 индукционные контуры обнаружения и определения длины транспортного средства;

- 1 датчик температуры дорожного полотна.

- Общие требования к применяемому оборудованию

6.1. Все применяемое оборудование должно быть комплектно, конструктивно и функционально совместимо.

6.2. Все применяемое оборудование должно отвечать требованиям к функционалу, установленному разделами настоящего Технического задания.

6.3. Все применяемое оборудование должно быть совместимо с системой «UnicamWIM», производителя CAMEA, имеющейся у Заказчика.

6.4. Применяемое оборудование должно быть новым, не восстановленным, ранее не используемым и не эксплуатируемым. Год выпуска заменяемых элементов Объекта не ранее 2025 года выпуска.

Документы, подтверждающие соблюдение требований настоящего пункта, предоставляются Подрядчиком одновременно с исполнительной документацией. Все оборудование должно быть обеспечено комплектом документации.

- Требования к функциональным характеристикам применяемого при замене оборудования

7.1. Применяемое оборудование должно обеспечить выполнение следующих функций:

7.1.1. В автоматическом режиме измерять/определять следующие характеристики транспортных средств/автопоездов, движущихся в зоне весового и габаритного контроля без снижения установленной скорости движения транспортного потока с сохранение диапазона скоростей от 5 км/ч до 140 км/ч, при которых обеспечивается точность измерений:

- нагрузки на одиночную ось;

- нагрузки на ось в группе осей;

- нагрузки на группу осей;

- общую массу транспортного средства/автопоезда;

- наличие двухскатных, односкатных колес и общее количество колес на осях;

- количество осей и межосевые расстояния между осями;

- длину транспортного средства/автопоезда;

- скорость движения транспортного средства/автопоезда;

- тип транспортного средства (классификация ТС приведена в приложении № 3 к Правилам движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2023 № 2060).

7.1.2. В месте замены измерительного оборудования Объекта должны быть выполнены мероприятия, соответствующие требованиям, приведенным в описании типа средства измерений, эксплуатационной документации соответствующего средства измерений и обязательные метрологические требования, указанные в перечне измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»).

7.1.3. После выполнения работ Объект должен обеспечивать выполнение функций, предусмотренных п. 25 Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348.

7.2. Применяемое оборудование функционально объединено в блок обработки и управления измерения. Датчики блока измерения включают в себя:

7.2.1. Датчики измерения осевых нагрузок и определения весовых параметров ТС должны обеспечивать определение весовых параметров движущихся ТС. Датчики монтируются в дорожное покрытие.

7.2.2. Датчики определения скатности и общего количества колес на оси должны определять наличие односкатного или двухскатного колеса на осях ТС с помощью преобразования вертикальных механических сил воздействия колеса ТС на датчики в пропорциональный электрический (аналоговый) сигнал. Датчики монтируются в дорожное покрытие.

7.2.3. Индукционные контуры должны определять изменения электромагнитного поля, преобразовывать их в электрический (аналоговый) сигнал и передавать его в приемное оборудование в момент, когда ТС будут входить в зону индукционного электромагнитного поля. Датчики монтируются в дорожное покрытие.

8. Требования к месту размещения применяемого оборудования на Объекте.

Место установки новых датчиков и контуров должно соответствовать местам расположения существующего оборудования Объекта.

8.1.	Участок автомобильной дороги, на котором будут выполняться работы по замене элементов Объекта - АПВГК, встраиваемых в дорожное покрытие, приводится Заказчиком в соответствие с требованиями пункта 39 Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348.

9. Перечень выполняемых работ и требования к ним.

9.1. Подрядчик осуществляет выполнение следующих работ:

- разработка схемы организации дорожного движения в местах производства работ с последующим согласованием с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;

- разработка проекта производства работ с последующим согласованием с Заказчиком;

- разработка схемы расположения датчиков в дорожном полотне (1 комплект);

- доставка на Объект оборудования, предусмотренного пунктом 5 настоящего Технического задания;

- монтаж оборудования, предусмотренного пунктом 5 настоящего Технического задания;

-  пуско-наладка установленного оборудования системы «UnicamWIM» и программного обеспечения;

- проведение контрольного проезда ТС в соответствии с требованиями раздела V Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348;

-  проведение поверки Объекта с внесением сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и предоставлением Заказчику результатов поверки в бумажном виде.

9.2. Все работы на объекте должны производиться за счет Подрядчика из его материалов и оборудования в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, и других нормативных правовых актов и технических документов, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ на объекте.

9.3. Выполнение работ по замене и пуско-наладке системы «UnicamWIM» должно осуществляться специалистами, имеющими действующее разрешение (лицензию или сертификат) от CAMEA на проведение данных видов работ или специалистами её официальных представителей, прошедших обучение и имеющих сертификат (свидетельство) на право проведения данных видов работ.  Квалификация специалистов или официальных представителей подтверждается сертификатом (свидетельством) о прохождении обучения или лицензией.

Действующие сертификаты (свидетельства) или иные документы, подтверждающие полномочия, квалификацию, подтверждение обучения Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора.

9.4. Перед началом проведения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика информационное письмо (по электронной почте и заказным почтовым отправлением) о готовности к производству работ с комплектом документов:

- согласованный проект производства работ, составленный на каждый вид работ, вне зависимости от объема выполняемой работы;

- согласованные схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в цветном изображении.

9.5. Работы по ремонту должны выполняться с соблюдением требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», в соответствии с проектом организации дорожного движения на период производства работ.

9.6. При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности, включая защиту от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и др., а также, при необходимости, требования по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей, кабелей связи и др.), элементов обустройства автомобильной дороги. В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине.

9.7. Подключение оборудования к сети электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

9.8. Результатом выполнения работ является восстановление бесперебойного функционирования Объекта, соответствие оборудования АПВГК требованиям действующего законодательства РФ в области весогабаритного контроля транспортных средств, с действительной метрологической поверкой средств измерений, входящих в ее состав.

Под работоспособным состоянием в рамках настоящего договора понимается состояние АПВГК, его отдельных элементов, и/или технических средств, программного обеспечения, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, каждого из элементов АПВГК соответствуют требованиям нормативно правовых актов и технической документации.

Результатом выполненных работ является получение Заказчиком документа - свидетельства о поверке, подтверждающего соответствие метрологических характеристик АПВГК.

9.9. По окончании работ Подрядчик предоставляет 2 комплекта исполнительной и иной документации, предусмотренной настоящим Техническим заданием. После проверки предоставленной документации Заказчиком, Подрядчик направляет документы к оплате.

- Требования к составу исполнительной документации

10.1.	Исполнительная документация оформляется и ведется в соответствии с требованиями приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

10.2. В перечень передаваемой Заказчику документации входят в том числе:

- проект производства работ;

- исполнительные чертежи и схемы;

- общие журналы работ;

- специальные журналы работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования пуско-наладочных работ;

- паспорта, сертификаты и свидетельства на применяемые оборудование, материалы и изделия;

- комплект эксплуатационных документов на установленное оборудование, в том числе подтверждающий соответствие требованиям п. 6.4 настоящего Технического задания.

11. Перечень нормативных правовых актов, которыми должен руководствоваться Подрядчик при выполнении работ:

- Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

- Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

- Приказ Минтранса России от 31.08.2020 № 348 «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств».

- Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

В случае, если в настоящем Техническом задании указаны нормативные правовые акты и (или) технические документы, которые признаются утратившими силу, необходимо применять актуальные нормативные правовые акты и технические документы (в действующей редакции).

12. Требования к гарантии

12.1. Подрядчик предоставляет гарантию на заменяемое оборудование Объекта - АПВГК и выполненные работы на срок не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

13. 	Общие положения

13.1. 	Цель работ:

13.1.1.	    Обеспечение работоспособного состояния оборудования и программного обеспечения комплекса АПВГК, сопровождение общего и специализированного программного обеспечения АПВГК. Поддержание функциональных, метрологических и технических характеристик АПВГК в установленном рабочем диапазоне, согласно технической документации на АПВГК, путем обеспечения и своевременного проведения регламентных работ и плановых работ по техническому обслуживанию, оперативному восстановлению работоспособности АПВГК при сбоях и отказах в работе оборудования и программного обеспечения АПВГК. Обеспечение автоматической выгрузки информации в информационную базу Заказчика и в центр обработки данных уполномоченного контрольно-надзорного органа с использованием аппаратно-программных комплексов «АвтоУраган-ВСМ2-М», зафиксированной АПВГК, обеспечивающих безопасность информации (конфиденциальности и целостности), передаваемой по защищенным каналам связи. Перечень основного оборудования комплекса АПВГК указан в разделе 17 настоящего Технического задания.

13.2.	На комплексе АПВГК необходимо обеспечить круглосуточное выполнение следующих функциональных задач:

13.2.1. Автоматическая фиксация, измерение, определение и выявление следующих параметров и данных о транспортных средствах (далее - ТС), в том числе тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее – ТКТС), проходящих через зону весогабаритного контроля:

- общая (полная) масса ТС (путем суммирования осевых нагрузок);

- нагрузка, приходящаяся на каждую ось;

- нагрузка на группу осей;

- количество осей;

- распределение осей по группам;

- количество осей в каждой группе;

- классификацию осевых групп;

- межосевые расстояния;

- скатность (количество колес на каждой оси). Оборудование должно обеспечить распознавание двух-, четырех-, шести-, восьми- или более колес на оси;

- габаритные параметры: высота/ширина/длина;

- тип ТС или комбинации ТС: одиночное или автопоезд;

- скорость движения ТС;

- дата и время нарушения;

- фотография кабины и государственного регистрационного знака ТС (вид спереди);

- обзорная фотография ТС (панорамный вид сбоку);

- фотография государственного регистрационного знака ТС (крупным планом);

- распознавание по фотографии буквенно-цифровой комбинации государственного регистрационного знака ТС (номера Российской Федерации должны быть записаны кириллицей, номера других стран латинскими буквами);

- принадлежность грузовых ТС к ТКТС в грузовом транспортном потоке;

- формирование 3-д модели измерения ТС;

- видео- и дополнительные фотоматериалы.

13.2.2. Автоматический учет, хранение и обработку информации о ТС, в том числе информации о ТКТС, зафиксированных в зоне весогабаритного контроля.

13.2.3. Автоматическая передача информации о ТС и ТКТС, зафиксированных в зоне весогабаритного контроля, соответственно в центр обработки данных уполномоченного контрольно-надзорного органа и в информационную базу данных Заказчика.

13.2.4. Автоматическая передача информации в центр обработки данных уполномоченного контрольно-надзорного органа после проверки информации о наличии или отсутствии спецразрешения (согласования).

13.2.5. Оборудование и программное обеспечение АПВГК не препятствуют и не создают помех участникам дорожного движения, в том числе не влияют на скорость движения транспортного потока. Технические свойства оборудования, входящего в состав АПВГК, обеспечивают надежный контроль весогабаритных параметров транспортных средств.

14. 	Перечень оборудования АПВГК

14.1.	В составе АПВГК установлено и функционирует следующее оборудование и специализированное программное обеспечение, подлежащее техническому обслуживанию и содержанию в работоспособном состоянии в рамках настоящего Технического задания:

Спецификация оборудования АПВГК

| № | Наименование | ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Датчики измерения осевых нагрузок ТС Kistler Lineas Quartz | шт. | 8 |
| 2 | Датчики скатности MSI (Class 2) | шт. | 4 |
| 3 | Индуктивные петли HELUFLON-FEP-6Y | шт. | 4 |
| 4 | Датчики измерения габаритных параметров ТС (длина, ширина, высота) Sick LMS511-20100 PRO | шт. | 2 |
| 5 | Датчики измерения габаритных параметров ТС (длина, ширина, высота) 2D-LiDAR | шт. | 1 |
| 6 | Электронное информационное табло ЭИТ-02-М | шт. | 1 |
| 7 | Видеокамеры распознавания ГРЗ "АвтоУраган-ВСМ2-М" | шт. | 1 |
| 8 | Видеокамеры обзорной фиксации ТС AXIS | шт. | 2 |
| 9 | Контроллер взаимодействия с измерительным оборудованием UnicamWL 3.0 | шт. | 1 |
| 10 | Оборудование контроля работоспособности комплексов | комплект | 1 |
| 11 | Оборудование передачи данных | комплект | 1 |
| 12 | Шкаф антивандальный 1900х1700х800 IP 55 | шт. | 1 |
| 13 | Источник бесперебойного питания | комплект | 1 |
| 14 | Серверное оборудование для обработки данных с предустановленным системным и специализированным программным обеспечением | комплект | 1 |

15. 	Требования к Подрядчику при выполнении работ на АПВГК.

Привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ специалисты должны быть проинструктированы по правилам эксплуатации АПВГК одним из следующих способов:

- специалистами завода-изготовителя;

- региональными представителями сервисных центров завода-изготовителя;

- представителями Подрядчика, прошедшими соответствующее обучение по эксплуатации АПВГК от завода-изготовителя или от сервисных центров завода-изготовителя, с отметкой об этом в журнале инструктажа.

Специалисты, привлекаемые Подрядчиком, должны пройти обучение по электробезопасности, работе на высоте.

16.	Техника безопасности при выполнении работ.

16.1. 	Обеспечить в ходе выполнения работ на АПВГК мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

16.2. 	В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей при выполнении работ на АПВГК необходимо обеспечить выполнение требований методических рекомендаций ОДМ 218.6.019-2016 – «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованную схему организации дорожного движения в месте производства работ. Для выполнения работ, связанных с необходимостью перекрытия или ограничения движения на проезжей части Подрядчик разрабатывает схемы организации дорожного движения и согласовывает с органами ГИБДД.