ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по развитию специального программного обеспечения Единой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Московская область

2026

Содержание

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1	Полное наименование государственной информационной системы и ее сокращенное наименование	4

1.2	Сведения о Заказчике	4

1.3	Сроки выполнения работ	4

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	5

2.1 Цели и назначение развития Системы	5

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	8

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации	8

3.2 Сведения об условиях эксплуатации Системы	10

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	11

4.1 Требования к структуре Системы в целом	11

4.2 Требования к функциям, выполняемым Системой	27

4.3 Требования к видам обеспечения Системы	49

4.4 Общие технические требования к Системе	52

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	60

5.1 Календарный план	60

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	63

6.3.1 Требования к разработке документации на новые и развиваемые функции на этапе технического проектирования Системы	63

6.3.2 Требования к развитию СПО	64

6.3.3 Требования к разработке документации на новые и развиваемые функции в Системе	64

6.3.4 Требования к подготовке пользователей по вопросам работы с Системой	65

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	66

7.1 Требования к подготовке Системы к передаче в опытную эксплуатацию, включая установку и настройку СПО, заведение учетных записей и загрузку данных, а также к проведению предварительных испытаний Системы	66

7.2 Требования к выполнению работ по опытной эксплуатации Системы и по подготовке к постоянной эксплуатации Системы	67

7.2.1 Общие требования к проведению опытной эксплуатации Системы	67

7.2.2 Требования к выполнению работ по подготовке Системы к вводу в постоянную эксплуатацию и по проведению приемочных автономных испытаний	69

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ	71

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	72

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	73

11. ИСТОЧНИК РАЗРАБОТКИ	74

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Полное наименование государственной информационной системы и ее сокращенное наименование

Единая информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ МО).

### Сведения о Заказчике

ПАО «Ростелеком» (далее – Заказчик).

Место нахождения, адрес: 191167, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А

Государственный Заказчик — Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

### Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ – с даты заключения Договора.

Окончание выполнения работ – в соответствии с пунктом 5.1 «Календарный план» раздела 5 «Состав и содержание работ по созданию системы» настоящего документа.

Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно.

# 2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### 2.1 Цели и назначение развития Системы

#### 2.1.1 Цели развития Системы

Целями развития Системы в соответствии с настоящим Техническим заданием являются:

- Создание подсистемы мониторинга и актуализации лицевых счетов;

- Создание аналитических панелей, включающих в себя, алгоритмы мониторинг  информации с возможность анализа динамики;

#### 2.1.2 Назначения Системы

Основным назначением ЕИАС ЖКХ МО является обеспечение органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления, прочих участников процессов сферы жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее – ЖКХ) эффективной информационной поддержкой процессов управления ЖКХ.

Система обеспечивает сбор, обработку, хранение, предоставление и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством Московской области.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

### 3.2 Сведения об условиях эксплуатации Системы

Эксплуатация Системы осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией ЕИАС ЖКХ МО. Система должна функционировать на программно-аппаратном комплексе Заказчика с учетом требований эксплуатации такого оборудования и настоящего технического задания.

Для функционирования рабочих мест пользователей необходимо сетевое подключение к сети интернет.

Система должна предоставлять пользователям доступ к функциям ежедневно, круглосуточно, за исключением времени технического обслуживания.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Описание решений, предусмотренных пунктами данного раздела, должно быть в проектной документации, в независимости от наличия требований заказчика.

### 4.1 Требования к структуре Системы в целом

#### 4.1.1 Перечень подсистем (при их наличии), их назначение и основные характеристики

Состав подсистем Системы до начала выполнения работ по ее развитию и их функции указан в (Таблица 3).

Таблица 3 - Состав подсистем Системы до начала выполнения работ по ее развитию и их функции

| № п/п | Функциональные блики и подсистемы | Функции подсистемы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-справочная информация | Обеспечение унификации процесса сбора (актуализации) данных |  |
| 2 | Создание аналитических отчетов | Формирование аналитических и статистических отчетов |  |
| 3 | Личный кабинет | Электронные сервисы для реализации прав граждан в сфере ЖКХ |  |
| 4 | Электронный паспорт МКД | Учет информации о характеристиках МКД, помещениях, собственниках, а также сведений о договорах управления, ресурсоснабжения (далее – РСО), обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО), расчетных центров (далее –РЦ) и о лицевых счетах с платежными документами |  |
| 5 | Электронный паспорт жилого дома | Учет сведений о характеристиках жилых домов |  |
| 6 | Электронный паспорт объекта коммунальной и инженерной инфраструктуры | Учет сведений о характеристиках объектов коммунальной информационной инфраструктуры (далее –ОКИИ) |  |
| 7 | Электронный паспорт дворовой территории | Учет сведений о характеристиках дворовых территорий |  |
| 8 | Работа с обращениями граждан | Обработка обращений граждан |  |
| 9 | Социальная поддержка | Формирование эффективных программ поддержки населения |  |
| 10 | Электронный документ о деятельности ресурсоснабжающей организации | Добавление, изменения сведений о ресурсоснабжающей организации и региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -РО ТКО) |  |
| 11 | Мониторинг качества услуг | Мониторинг качества жизнеобеспечения территории на основе показателей качества и объемов предоставляемых услуг |  |
| 12 | Жилищная инспекция | Учет сведений по планам проверок и результатам проверок органами жилищной инспекции |  |
| 13 | Целевые программы | Учет целевых программ федерального, регионального, муниципального и ведомственного уровней |  |
| 14 | Электронный паспорт объекта капитального ремонта | Заполнение, редактирование, просмотра паспортов объектов капитального ремонта, паспортов аварийных домов на основе информации, предоставляемой управляющей организацией (далее –УО) о состоянии МКД и их конструктивных элементов в части расчетных значений физического износа и других параметров, необходимых для формирования региональных программ капитального ремонта, включая расчеты объемов и стоимости работ (для сотрудников органов местного самоуправления Московской области (ОМСУ) и УО) |  |
| 15 | Формирование программ капитального ремонта | Алгоритмы автоматизированной модели формирования программ капитального ремонта с разбивкой по годам |  |
| 16 | Электронный паспорт аварийного дома | Ведение реестра паспортов аварийных домов как объектов, исключаемых из перечня при планировании капитального ремонта |  |
| 17 | Учет программ и объектов капитального ремонта | Обеспечение доступа к данным региональной программы капитального ремонта, уточнение владельцем спец. счета и регионального оператора капитального ремонта (далее –РОКР) видов и объемов работ в своей части региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов (далее –РПКР), учет стоимости работ, прогнозных размеров финансирования в разрезе источников финансирования; − учет договоров на проведение строительного контроля (технадзор, экспертиза) над выполнением работ и договоров на разработку проектно-сметной документации по объекту. |  |
| 18 | Подсистема ведения реестра собственников | − предназначена для учета сведений о собственниках помещений многоквартирных домов (юридических и физических лиц) |  |
| 19 | Подсистема общих собраний собственников | − предназначена для обеспечения возможности проведения общих собраний собственников помещений в заочной форме с использованием системы |  |
| 20 | Подсистема сбора оперативной и статистической отчетности | − предназначена для ведения реестра регламентированных отчетов, а также возможности просматривать указанный реестр |  |
| 21 | Подсистема «Единый центр регистрации заявок» | − предназначена для централизованного учета обращений пользователей |  |
| 22 | Подсистемы Претензионно-исковая работа | Функции формирования заявлений о выдаче судебных приказов |  |
| 23 | Функциональный блок «Комплексное развитие территории» | Обеспечивает проведение ОСС по комплексному развитию территорий, интеграцию с ГИС УГД МО для получения данных о многоквартирных домах, включенных в программу КРТ, и передачи результатов общих собраний собственников обратно в систему |  |
| 24 | Функциональный блок «Тарифы» | Включает сервис получения актуальных тарифов и нормативно-правовых актов из региональной системы АИС «Тариф», а также сервис размещения утвержденных тарифов в ГИС ЖКХ |  |
| 25 | Функциональный блок «Нормативы» | Автоматизирует расчет нормативов, обеспечивает двусторонний обмен нормативами с внешними системами |  |
| 26 | Подсистема «Аналитика» | Обеспечивает построение и настройку отчетов (конструктора отчётов), позволяющего формировать аналитические отчеты по данным системы |  |

Архитектура Системы строится по трехуровневой схеме:

- автоматизированные рабочие места организованы по технологии «тонкого» клиента без необходимости установки на рабочие места пользователей дополнительного программного обеспечения 
(далее –ПО), кроме стандартного web-браузера;

- обработка пользовательских запросов в соответствии с бизнес-логикой осуществляется на сервере приложений;

- выделены серверы баз данных, функционирующие в кластерной конфигурации.

Таблица 4 - Описание элементов функционального размера Системы

| количество подсистем ИС (Subsystem) | количество функций подсистем ИС | количество микрофункций (возможностей функций) ИС (Tool) | количество уникальных информационных объектов ИС (Entity) | количество атрибутов информационных объектов ИС (Attribute) | количество свойств атрибутов информационных объектов ИС (Properties) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sтек | Fтек | Tтек | Eтек | Aтек | Pтек |
| 27 | 94 | 58 | 154 | 154 | 62 |
| Sраз | Fраз | Tраз | Eраз | Aраз | Pраз |
| 6 | 39 | 52 | 30 | 98 | 55 |

#### 4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов Системы

Способы и средства обеспечения информационного взаимодействия должны быть предложены Исполнителем и представлены в проектной документации.

#### 4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой Системы со смежными информационными системами, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией

Сведения о взаимосвязях между подсистемами Системы, между подсистемами Системы и внешними информационными системами, а также о текущем составе и характеристиках потоков, данных между подсистемами Системы, между подсистемами Системы и внешними информационными системами до начала выполнения работ по развитию Системы приведены в (Таблица 5).

Таблица 5 – Взаимосвязи Системы

| № п/п | Наименование подсистемы системы (внешней системы) – источника | Состав потоков данных | Характеристики потоков данных | Уровень конфиденциальности | Наименование подсистемы системы (внешней системы) – получателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральная информационная адресная система (далее – ФИАС) | - Справочники - Адресообразующие объекты - Адреса зданий, сооружений - Помещения | Используется протокол FTP | Обезличенные данные | Подсистема нормативно-справочной информации |
| 2 | ГИС ЖКХ | Справочники Данные в соответствии с действующим регламентом интеграции с внешними системами | Обмен между веб-сервисами, протокол SOAP | Обезличенные данные | Подсистема интеграции с внешними системами |
| 3 | Подсистема интеграции с внешними системами | Справочники Данные в соответствии с действующим регламентом интеграции с внешними системами | Обмен между веб-сервисами, протокол SOAP | Обезличенные данные | ГИС ЖКХ |
| 4 | ЕИАС ЖКХ МО | Реестры уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирных домах способе управления многоквартирными домами; реестры уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирных домах способе формирования фонда капитального ремонта; реестры счетов, в том числе специальных счетов, открытых в целях формирования фондов капитального ремонта; информация о лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, по предоставлению коммунальных услуг; информация о мероприятиях, связанных с осуществлением жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, с размещением соответствующих актов, содержащих результаты осуществления таких мероприятий; информация о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению на счет денежных средств, в том числе на специальный счет, которые открыты в целях формирования фонда капитального ремонта, а также об остатке денежных средств на таких счетах; информация о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе управления указанным домом и способе формирования фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие принятие соответствующих решений; информация о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения; информация о случаях привлечения лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома, предоставлению коммунальных услуг, к административной ответственности с указанием количества таких случаев, документы о применении мер административного воздействия, а также о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших за собой применение мер административного воздействия. | Используется протокол FTP, данные передаются в виде CSV-файлов | Обезличенные данные | Подсистема «Жилищная инспекция» |
| 5 | Подсистема «Жилищная инспекция» | идентификаторы планов проверки; идентификаторы записей планов проверки; идентификаторы внеплановых проверок; идентификаторы адресов внеплановых проверок | Используется протокол FTP, данные передаются в виде CSV-файлов | Обезличенные данные | ЕИАС ЖКХ МО |
| 6 | Автоматизированная система управления фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее - АСУ ФКР) | Договоры капитального ремонта Акты выполненных работ по капитальному ремонту Платежи по договорам капитального ремонта Сведения о начислениях по капитальному ремонту Сведения о платежах по взносам на капитальный ремонт | Обмен данными посредством JSON | Обезличенные данные | ЕИАС ЖКХ МО |
| 7 | ЕИАС ЖКХ МО | Региональная программа капитального ремонтаКраткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта Справочники | Обмен данными посредством JSON | Обезличенные данные | АСУ ФКР |
| 8 | Региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее –РСМЭВ) | Получение данных по собственникам от Росреестра; МВД; МФЦ | Обмен данными посредством JSON | Обезличенные данные | ЕИАС ЖКХ МО |

#### 4.1.4 Требования к режимам функционирования Системы

Должно быть обеспечено функционирование ЕИАС ЖКХ МО в следующих режимах:

- штатный режим (непрерывная круглосуточная работа);

- сервисный режим (для проведения обслуживания, реконфигурации, замены и пополнения новыми компонентами);

- аварийный режим.

В штатном режиме функционирования ЕИАС ЖКХ МО пользователям должен предоставляться доступ к функциям Системы в соответствии с установленными правами доступа. В штатном режиме должна обеспечиваться возможность непрерывной круглосуточной работы.

Сервисный режим предназначен для проведения обслуживания, реконфигурации Системы, замены и пополнения новыми компонентами, проведения резервного копирования информации, восстановления после сбоев в работе.

В данном режиме ЕИАС ЖКХ МО или подсистемы ЕИАС ЖКХ МО становятся недоступными для пользователей. Переход к сервисному режиму осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режиме, в зависимости от вида работ в соответствии с эксплуатационными документами ЕИАС ЖКХ МО. В данном режиме осуществляется:

- проведение на сервере ЕИАС ЖКХ МО регламентных работ;

- модернизация программно-технического комплекса ЕИАС ЖКХ МО;

- модернизация ЕИАС ЖКХ МО или отдельных подсистем.

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного и (или) аппаратного обеспечения. В этом режиме будут приниматься меры к обеспечению временной работоспособности Системы (возможно с ограничением в выполнения отдельных функций), после чего будет производиться анализ причин выхода Системы в аварийный режим, и проводиться мероприятия по восстановлению полной работоспособности.

В Системе должен быть реализован автоматический контроль нормального состояния ее функционирования, задействованы функции отслеживания и фиксации нештатных и аварийных ситуаций, созданы механизмы, обеспечивающие возможность восстановления работоспособности после отказов, сбоев или аварий.

#### 4.1.5 Требования по диагностированию Системы

Диагностика работы Системы осуществляется средствами системного и инструментального программного обеспечения и производится обслуживающим персоналом системы.

Система должна содержать средства учёта, а также журнал событий и ошибок, что позволит упростить диагностику возникновения критических ситуаций при функционировании системы.

При возникновении сбоев функционирования подсистемы или совершении пользователем ошибочных действий должны выдаваться системные сообщения преимущественно на русском языке (за исключением внутренних платформенных сообщений об ошибках), на основе которых персонал может определить причину ошибки и способы её устранения.

#### 4.1.6 Перспективы развития, модернизации Системы

Архитектура и иные технологические решения Система должны обеспечивать возможность модернизации Системы по видам обеспечения (технического, программного) с целью добавления и/или изменения функций, увеличения производительности за счет горизонтального и вертикального масштабирования.

При модернизации любого вида обеспечения должна быть обеспечена сохранность данных без потери возможности работы с ними с помощью модернизированной системы.

Система должна обеспечивать подключение новых программных модулей. Пригодность системы к модернизации определяется наличием документированного программного интерфейса, предусматривающего подключение новых компонентов без необходимости внесения изменений в программные коды существующих подсистем.

Система должна обеспечивать возможность наращивания производительности путем увеличения производительности средств технического обеспечения.

### 4.2 Требования к функциям, выполняемым Системой

#### 4.2.1 Требования к подсистеме мониторинга и актуализации лицевых счетов

Должен быть реализован функционал, обеспечивающий актуальность оснований лицевых счетов на всем протяжении жизненного цикла лицевого счета.

Объектами автоматизации подсистемы мониторинга и актуализации лицевых счетов являются:

1.	Лицевые счета.

2.	Основания лицевого счета.

3.	Договора управления, прямые договора РСО, прямые договора ТКО, договора найма, уставы, решения по капитальному ремонту, которые могут стать основанием лицевого счета (далее по тексту – «документы»).

4.	Договора РЦ – объекты ЕИАС ЖКХ МО, соответствующие заявкам на делегирование в ГИС ЖКХ. (Далее по тексту под «договородержателем») понимается поставщик услуг, с которым заключен договор РЦ). Могут иметь один из двух типов:

- Расчетно-кассовое обслуживание (РКО), когда РЦ открывает лицевые счета и формирует платежные документы от своего имени, получает оплату за ЖКХ на свои расчетные счета;

- Расчетно-информационное обслуживание (РИО), когда открываются лицевые счета и формируются платежные документы от имени поставщика услуг, оплаты принимаются на расчетные счета поставщика услуг, а РЦ имеет доступ на просмотр и редактирование лицевых счетов и платежных документов поставщика услуг.

##### 4.21.1 Требования к условиям ограничения

Все договора, имеющие в ГИС ЖКХ статус «Утвержден», имеются в ЕИАС ЖКХ МО. Ошибки, возникающие в связи с тем, что пользователь меняет данные в ГИС ЖКХ непосредственно в личном кабинете или через сторонние сервисы, в автоматическом режиме не обрабатываются.

При наличии у поставщика услуг нескольких действующих договоров по одному адресу для одного плательщика (разные договора на разные услуги, например, на питьевую и техническую воду) открывается единственный лицевой счет с несколькими основаниями (исключение – отдельный лицевой счет для решения по капитальному ремонту, когда взнос на капитальный ремонт выставляется обособленным документом).

Утвержденные договора РЦ в ЕИАС ЖКХ МО полностью соответствуют утвержденным заявкам на делегирование в ГИС ЖКХ.

Для поставщика услуг допускается наличие нескольких действующих договоров РЦ с одним или несколькими расчетными центрами, при этом каждый конкретный адресный объект обслуживания может относиться к единственному договору РЦ.

Большое количество проверок может привести к увеличению времени обработки лицевых счетов и платежных документов.

##### 4.2.1.2 Требования к бизнес-правилам и основным принципам

- Перечень возможных оснований ЛС зависит от типа ЛС:

- ЛС ЖКУ – договор управления, договор найма, Устав, решение по капитальному ремонту, договор РЦ с типом РИО;

- ЛС ФКР – решение по капитальному ремонту, договор РЦ с типом РИО;

- ЛС КУ – прямой договор РСО, договор РЦ с типом РИО;

- ЛС ТКО – прямой договор ТКО, договор РЦ с типом РИО;

- ЛС РЦ – любая комбинация из вышеперечисленных плюс договор РЦ с типом «расчетно-кассовое обслуживание».

- При подборе оснований для лицевого счета в документе поиск проводится с учетом того, что в качестве объекта обслуживания может быть указано как конкретное помещение, так и адресный объект целиком.

- Под добавлением оснований по тексту понимается добавление новых оснований, если их нет в списке. Ранее добавленные основания не дублируются.

- Удаление записей из списка оснований лицевых счетов производится не физически, а путем выставления соответствующего признака.

- Актуализация списка оснований делается только для лицевых счетов, действующих на момент обработки (с пустой датой закрытия).

##### 4.2.1.3 Требования к перечню автоматизируемых функций

- Договора РЦ должны добавляться к основаниям лицевого счета. (Сейчас вычисляются «на лету»).

- Изменение статуса документа на «Утвержден», «Аннулирован» или «Расторгнут» должно приводить к изменению состава документов-оснований в лицевом счете.

- При импорте данных о лицевых счетах посредством сервисов ЕИАС ЖКХ МО должна происходить актуализация перечня оснований лицевых счетов.

- Перед размещением платежных документов в ГИС ЖКХ должна проводиться проверка наличия всех услуг платежного документа в договорах основаниях. При наличии услуг, не подтвержденных документом – основанием, производится актуализация списка оснований. Если не удалось подобрать основания для всех услуг, платежный документ не ставится в очередь отправки в ГИС ЖКХ.

- Если в результате актуализации списка оснований в лицевом счете не осталось в основаниях документов поставщиков услуг лицевой счет должен переводиться в статус «Черновик», если он ранее не был размещен в ГИС ЖКХ, или в статус «Ошибка импорта», если он ранее размещался в ГИС ЖКХ.

- При появлении документов – оснований поставщиков услуг в лицевом счете по корректному помещению лицевой счет должен переводиться из статуса «Черновик» в статус «Проект», из статуса «Ошибка импорта» в статус «Изменение».

- Изменение состава документов поставщиков услуг в основании лицевого счета должно приводить к автоматическому размещению в ГИС ЖКХ лицевых счетов.

  - При изменении документов оснований или договоров РЦ - имеющих на момент обработки имеют статус «Размещен» в ГИС ЖКХ и в ЕИАС ЖКХ.  Лицевые счета, находящиеся в статусах «Проект» или «Изменение» пользователи размещают самостоятельно.

  - При импорте данных о лицевых счетах – в соответствии с правилами в регламенте интеграции ЕИАС ЖКХ МО.

  - При размещении платежных документов - имеющих на момент обработки статус «Проект», «Размещен» или «Изменение» в ГИС ЖКХ и в ЕИАС ЖКХ.

- Реестр для показа лицевых счетов пользователям, имеющим право просмотра этого списка, должен формироваться в зависимости от роли и организации пользователя по списку оснований лицевого счета.

##### 4.2.1.4 Требования к алгоритмам работы

###### 4.2.1.4.1 Требования к порядку добавления/замены/удаления оснований лицевых счетов при утверждении/аннулировании/расторжении документов и договоров РЦ

- Формируется очередь документов на изменение оснований лицевых счетов.

- В очередь попадают документы:

  - Договора РЦ – при изменении статуса ЕИАС ЖКХ МО на «Утвержден», «Аннулирован», «Расторгнут»;

  - Документы поставщиков услуг – при изменении статуса ГИС ЖКХ на «Утвержден», «Аннулирован», «Расторгнут».

- Записи в очереди может иметь один из двух статусов:

  - «К обработке» - при добавлении документа в очередь;

  - «В работе» - перечень документов, по которым в текущий момент ведется обработка очереди.

- Очередь обрабатывается с определенной в настройках конфигурации периодичностью.

- Обработчик запускается при наличии в очереди только записей в статусе «К обработке».

- При запуске обработчика записи переводятся из статуса «К обработке» в статус «В работе».

- Записи, поступившие в очередь в ходе работы обработчика, остаются в статусе «К обработке» и должны быть обработаны при следующем запуске обработчика.

- Для документов, включенных в очередь в статусе «В работе», блокируются все действия с документом по аналогии с документами, ожидающими ответа от ГИС ЖКХ.

- Для документов поставщиков услуг:

  - При переводе документа-основания поставщика в ГИС ЖКХ в статус «Аннулирован» или «Расторгнут»:

    - документ удаляется из оснований лицевых счетов;

    - если в основании лицевого счета имеется договор РЦ с типом РИО и у поставщика услуг нет других действующих документов по адресу лицевого счета, договор РЦ удаляется из списка оснований лицевого счета;

  - При утверждении документа в ГИС ЖКХ :

    - Для лицевых счетов поставщика услуг соответствующего типа

      - документ должен быть добавлен к основаниям лицевого счета по адресам документа;

      - документ должен быть удален из оснований лицевых счетов по прочим адресным объектам;

      - При наличии у поставщика услуг действующих договоров РЦ с типом РИО:

        - Договор РЦ должен быть добавлен к основаниям лицевого счета по адресам, которые входят в перечень адресов обслуживания и документа поставщика услуг и договора РЦ;

        - Договор РЦ должен быть исключен из оснований лицевого счета по адресным объектам договора РЦ, которые не входят в перечень адресных объектов документа поставщика услуг и для которых в основаниях нет других документов поставщика услуг.

    - Для лицевых счетов расчетных центров, имеющих с поставщиком услуг действующий договор РЦ с типом РКО:/

- документ должен быть добавлен к основаниям лицевого счета по пересечению списка адресов документа и списка адресов из договора РЦ;

- документ должен быть удален из оснований лицевых счетов по адресным объектам, на которые отсутствуют договора РЦ с поставщиком услуг из документа.

- Для договоров РЦ с типом РКО:

  - При переводе договора РЦ в ЕИАС ЖКХ МО в статус «Аннулирован» или «Расторгнут»;

    - Договор РЦ удаляется из оснований лицевых счетов РЦ;

    - По каждому объекту обслуживания из договора РЦ удаляются из оснований лицевых счетов РЦ документы договородержателя из договора РЦ;

  - При переводе договора РЦ в ЕИАС ЖКХ МО в статус «Утвержден»:

    - По каждому объекту обслуживания из договора РЦ:

      - Ищутся действующие документы договородержателя договора РЦ на объект обслуживания (или его помещения);

        - Документы добавляются в основания лицевых счетов РЦ по соответствующим помещениям;

        - Договор РЦ добавляется в основания лицевых счетов РЦ по соответствующему помещению;

    - Договор РЦ удаляется из оснований лицевых счетов РЦ, не относящихся к помещениям объектов обслуживания в договорах РЦ;

    - Документы договородержателя удаляются из оснований лицевых счетов РЦ по помещениям, на которые нет действующего договора РЦ с договородержателем с типом РКО;

- Для договоров РЦ с типом РИО:

  - При переводе договора РЦ в ЕИАС ЖКХ МО в статус «Аннулирован» или «Расторгнут»;

    - Договор РЦ удаляется из оснований лицевых счетов договородержателя;

  - При переводе договора РЦ в ЕИАС ЖКХ МО в статус «Утвержден»;

    - По каждому объекту обслуживания из договора РЦ:

      - Договор РЦ добавляется в основания лицевых счетов договородержателя по соответствующему помещению;

      - Договор РЦ удаляется из оснований лицевых счетов договородержателя, не относящихся к помещениям объектов обслуживания в договорах РЦ;

- При изменении списка оснований лицевых счетов с непустого на пустой или с пустого на непустой происходит изменение статусов лицевых счетов в соответствии пп.6 и 7 раздела «Основные принципы» настоящего документа.

- Лицевые счета в статусе ГИС ЖКХ «Размещен» ставятся в очередь отправки в ГИС ЖКХ.

- Из очереди обработки удаляются записи в статусе «В работе»

###### 4.2.1.4.2 Требования к порядку актуализации списка оснований лицевых счетов при импорте данных о лицевых счетах через сервисы ЕИАС ЖКХ МО

- Для каждого поступившего лицевого счета, который по результатам прохождения проверок сохраняется в ЕИАС ЖКХ  МО проводится актуализация списка оснований.

  - Для лицевых счетов поставщиков услуг:

    - Проверяется наличие действующих документов поставщика услуг в статусе Гис ЖКХ «Утвержден» для помещения лицевого счета;

      - Найденные документы добавляются в основания лицевого счета;

      - Для лицевых счетов в статусе «Черновик», когда не удалось точно определить помещение лицевого счета, добавляются те документы, в которых в качестве объекта обслуживания указан дом, а не конкретное помещение;

    - Удаляются из списка оснований лицевого счета документы поставщика услуг, которые имеют в ГИС ЖКХ статус «Расторгнут» или «Аннулирован»;

    - Удаляются из списка оснований лицевого счета документы поставщика услуг, в объектах обслуживания которых отсутствует адрес (помещение) лицевого счета;

  - Для лицевых счетов расчетного центра:

    - Ищутся действующие договора услуг РЦ на адрес лицевого счета в статусе ЕИАС ЖКХ «Утвержден»;

    - Для каждого найденного договора:

      - Договор РЦ добавляется в основание лицевого счета;

      - Проверяется наличие действующих документов договородержателя в помещении лицевого счета;

        - Найденные документы добавляются в основания лицевого счета;

        - Для лицевых счетов в статусе «Черновик», когда не удалось точно определить помещение лицевого счета, добавляются те документы, в которых в качестве объекта обслуживания указан дом, а не конкретное помещение;

      - Удаляются из списка оснований лицевого счета документы договородержателя, которые имеют в ГИС ЖКХ статус «Расторгнут» или «Аннулирован»;

      - Удаляются из списка оснований лицевого счета документы договородержателя, в объектах обслуживания которых отсутствует адрес (помещение) лицевого счета;

    - Удаляются из списка оснований лицевых счетов договора РЦ, для которых адрес лицевого счета не входит в перечень объектов обслуживания или статус договора в ЕИАС ЖКХ МО отличается от «Утвержден»;

    - Удаляются из списка оснований лицевых счетов документы тех поставщиков услуг, для которых отсутствует действующий договор РЦ в статусе ЕИАС ЖКХ МО «Утвержден» с типом РКО с РЦ - владельцем лицевого счета;

    - При изменении списка оснований лицевых счетов с непустого на пустой или с пустого на непустой происходит изменение статусов лицевых счетов в соответствии пп.6 и 7 раздела «Основные принципы» настоящего документа;

    - Лицевые счета в статусе ставятся в очередь отправки в ГИС ЖКХ в соответствии с регламентом интеграции ЕИАС ЖКХ МО.

###### 4.2.1.4.3 Требования к порядку актуализации списка оснований лицевых счетов и проверки наличия услуг в платежном документе при размещении платежных документов в ГИС ЖКХ

- Актуализация перечня оснований лицевых счетов по лицевому счету размещаемого платежного документа:

  - Производится аналогично порядку, описанному в разделе «Порядок актуализации списка оснований лицевых счетов при импорте данных о лицевых счетах через сервисы ЕИАС ЖКХ МО» настоящего документа;

  - Если перечень документов поставщиков услуг в списке оснований лицевого счета изменился, лицевой счет в статусе «Проект», «Изменение», «Размещен» ставится в очередь отправки в ГИС ЖКХ. Размещение платежного документа возможно только после успешного размещения лицевого счета;

- Контроль перечня услуг в платежном документе:

  - Из объектов обслуживания в документах поставщиков из списка оснований лицевого счета, действующих в периоде платежного документа, формируется уникальный список жилищных и дополнительных услуг и видов коммунальных услуг;

  - По каждой услуге платежного документа проверяется наличие в сформированном списке:

    - Дополнительные и жилищные услуги – по точному совпадению;

    - Коммунальные услуги – по принадлежности к указанному виду;

  - Платежные документы, в которых имеются услуги, которых нет в основаниях лицевого счета в ГИС ЖКХ не отправляются. Статус и текст ошибки для таких платежных документов формируются по действующим в ЕИАС ЖКХ МО правилам размещения платежных документов в ГИС ЖКХ.

###### 4.2.1.4.3 Требования к правилам выбора лицевых счетов для отображения реестра

Формирование списка для показа лицевых счетов пользователям, имеющим право просмотра этого списка, в зависимости от роли и организации пользователя:

- В карточке договора (устава, решения):

- всем -  ЛС, в основании которых имеется этот документ.

- В карточке дома/помещения:

- Администратору системы – все;

- Пользователям поставщиков услуг и РЦ – только те ЛС по адресу, в основании которых лежат документы организации, к которой относится пользователь;

- В карточке организации:

- Администратору системы - все лицевые счета организации;

- Пользователям поставщиков услуг и РЦ - те лицевые счета, в основании которых есть и документы организации пользователя и рассматриваемой организации, плюс лицевые счета организации пользователя без оснований.

#### 4.2.2 Требования к реализации аналитических панелей, включающих в себя, мониторинг оценки размещения информации с возможность анализа динамики

Исполнитель должен разработать аналитические панели (дашборды) для визуализации ключевых показателей эффективности размещения информации в ЕИАС ЖКХ МО, оперативного мониторинга дисциплины поставщиков данных и поддержки принятия управленческих решений.

У аналитических панелей (дашбордов) должны быть реализованы следующие функции:

- агрегирование и визуализация данных из ЕИАС ЖКХ в режиме, приближенном к реальному времени;

- отображение ключевых показателей в разрезе Московской области и отдельных муниципальных образований (ОМСУ);

- формирование рейтингов и антирейтингов поставщиков информации;

- обеспечение интерактивной детализации данных (drill-down);

- поддержка экспорта данных для формирования отчетов;

- адаптация интерфейса под различные типы устройств.

Все визуальные компоненты дашборда должны соответствовать следующим требованиям:

- использование единой цветовой схемы для индикации состояния показателей (светофорная система);

- обеспечение читаемости данных при различных размерах экрана;

- поддержка интерактивности (реакция на наведение курсора, клик);

- отображение подписей, легенд и единиц измерения;

- возможность настройки периода отображения данных.

должен поддерживать следующие типы визуализации:

На этапе технического проектирования должен быть сформирован перечень дашбордов (не более 10) с определением способов их визуализации:

Круговые диаграммы:

- отображение структуры показателей (распределение по категориям);

- визуализация соотношения долей;

- возможность интерактивного выбора сегмента для детализации.

Столбчатые диаграммы:

- отображение сравнительных данных по ОМСУ/организациям;

- визуализация динамики показателей за выбранный период;

- поддержка группировки столбцов для сравнения нескольких показателей;

- возможность сортировки по возрастанию/убыванию значений.

Картографическая визуализация:

- отображение показателей на карте Московской области;

- цветовая индикация муниципальных образований в соответствии со светофорной системой;

- интерактивное отображение детальной информации при наведении на элемент карты;

- возможность перехода к детализированным данным по выбранному ОМСУ.

Линейные графики:

- визуализация динамики изменения показателей во времени;

- возможность отображения нескольких временных рядов для сравнения;

- поддержка масштабирования временной шкалы.

У дашбордов должна быть реализована возможность экспорта данных в табличные данные: XLSX, CSV.

### 4.3 Требования к видам обеспечения Системы

#### 4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Требования не предъявляются.

#### 4.3.2 Требования к информационному обеспечению

Состав, структура и способы организации данных в веб-интерфейсах должны быть определенны на этапе технического проектирования.

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в Системе информации.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими классификаторами.

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования.

#### 4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейс программного обеспечения, справочная, техническая и эксплуатационная документация должны быть выполнены на русском языке.

Сообщения при выполнении ошибочных действиях пользователя должны быть на русском языке, за исключением системных ошибок.

#### 4.3.4 Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение, используемое для достижений целей и решения задач, в рамках настоящего технического задания, должно быть включено в реестре российского программного обеспечения. В случае необходимости использования программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, в проектной документации.

#### 4.3.5 Требования техническому обеспечению

Используемое при развитии Системы Программное обеспечение и библиотеки программных кодов должны быть общедоступными и использоваться в промышленных масштабах. Программная платформа, на основе которой реализуются прикладные функции, должна быть зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В составе программного обеспечения Системы должно содержаться общесистемное и специальное программное обеспечение.

Общесистемное программное обеспечение должно включать в себя: операционную систему, СУБД, набор сервисных и тестовых программ. Допускается использование имеющегося общесистемного программного обеспечения.

#### 4.3.6 Требования метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

#### 4.3.7 Требования к организационному обеспечению

Структура развиваемой Системы предполагает эксплуатацию пользователями разных уровней и подчиненности. Для обеспечения эффективности эксплуатации Системы и актуальности данных необходимо обеспечить своевременное предоставление первичных данных пользователями всех уровней (иных систем). Для решения этой задачи на этапе подготовки Системы к вводу в промышленную эксплуатацию Заказчику необходимо организовать подписание соответствующих соглашений об информационном взаимодействии между участниками процессов взаимодействия.

#### 4.3.8 Требования к методическому обеспечению

Перечень нормативных актов, на основе и с соблюдением которых должна быть реализована Система:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

- Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2025 г. № 1939 
«О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

- Приказ Минстроя России от 10.08.2015 № 575/пр «Об установлении количества процедур пользования одним водоразборным устройством в течение календарного месяца, применяемых в целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях»

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

### 4.4 Общие технические требования к Системе

#### 4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей Системы

Количество пользователей приведено в (Таблица 6).

Таблица 6. Количество пользователей системы

| № п/п | Наименование категории пользователей | Количество пользователей, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| 1 | Сотрудники ЦИОГВ | 172 |
| 2 | Сотрудники ОМСУ | 1047 |
| 3 | Сотрудники УО (УК, ТСЖ, ЖСК) | 5946 |
| 4 | Сотрудники РСО | 3352 |
| 5 | Сотрудник оператора ТКО | 142 |
| 6 | Сотрудник РЦ | 774 |
| 7 | Сотрудник РОКР | 227 |

Пользователями Системы будут являться сотрудники органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления, сотрудники управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ресурсоснабжающих организаций, расчетных центров, регионального оператора капитального ремонта, собственники жилья и прочие категории участников процессов, происходящих в сфере ЖКХ Московской области

Техническое обслуживание Системы должно осуществляться администраторами, которые должны обладать знаниями по настройке и поддержке оборудования, на котором будут размещены программные средства Системы, а также знаниями настройки системного и специального программного обеспечения.

Администратор должен обладать следующими знаниями и навыками:

- Глубокие знания и навык работы с Unix подобными системами (Debian Linux). Настройка служб DHCP, DNS, VPN, CIFS, FTP, HTTP, SMTP, NTP. Настройка маршрутизации (iproute2), межсетевого экрана (netfilter).

- Навык администрирования программного обеспечения: Tomcat, Nginx, SphinxSearch.

- Знание системы виртуализации VMware не ниже версии 5.5.

- Навыки администрирования СУБД Postgres Pro.

- Навыки настройки коммуникационного оборудования. Понимание модели OSI, работы стека протоколов TCP/IP, статической и динамической маршрутизации, VLAN.

Взаимодействие персонала, обслуживающих систему и пользователей должно осуществляться на основании заявок от пользователей.

#### 4.4.2 Требования к показателям назначения

Показатели назначения системы, которым должна соответствовать система приведены в Таблица 7.

Таблица 7 – Показатели назначения системы

| № п/п | Наименование показателя | Условие | Эталонное значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальное число запросов, одновременно направляемых пользователями к пользовательским интерфейсам Системы, в секунду | равно | 1000 | запросов |
|  | Время отклика пользовательских интерфейсов Системы на запрос пользователя при максимальном числе запросов | не более | для страниц, формирующих аналитический отчет – не более 30 секунд; для страниц, использующих поисковый запрос или выборку данных – не более 25 секунд; для прочих страниц – не более 7 секунд | Сек. |
|  | Объемы хранимых данных в Системе | не менее | 100 | Тб |
|  | Число объектов учета в Системе | не менее | 10 000 000 | Шт. |
|  | Система должна обеспечивать сохранение производительности при ежемесячном приросте данных в хранилище | не менее | 20 | Гб |

#### 4.4.3 Требования к надежности

Требования к техническим средствам не предъявляются.

#### 4.4.4 Требования по безопасности

Требования не предъявляются.

#### 4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

При развитии Системы должны быть выполнены следующие требования:

- в интерфейсе пользователя необходимо обеспечить использование единообразных элементов управления на всех формах и их единообразное размещение в пределах формы и относительно друг друга, чтобы упростить ориентирование пользователя;

- в интерфейсе пользователя необходимо обеспечить единообразное расположение одинаковых информационных полей относительно друг друга (порядок размещения на странице), за исключением случаев, где изменение этого порядка обосновано для повышения комфорта работы;

- взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском языке, исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русификации;

- предусмотреть при отображении информации на экране в табличной форме (списки закупок и т.п.) возможность для пользователя выбрать способ отображения: все элементы единым списком либо постранично (число отображаемых элементов на одной странице должно настраиваться пользователем и запоминаться для каждого списка);

- исключить необходимость двойного ввода уже введенных данных; предусматривать заполнение по умолчанию полей на основании логики наиболее часто используемых сценариев заполнения форм.

#### 4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных Систем

Компоненты системы являются стационарными и после монтажа и проведения пуско-наладочных работ транспортировке не подлежат. Требования не предъявляются.

#### 4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Системы

Структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала. Структура должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом Системы как одному системному администратору, так и нескольким, с целью разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами. Обслуживание Системы в части расширенного функционала не требует круглосуточного присутствия системного администратора.

Структура и конфигурация должны быть представлены в проектной документации с обоснованием предложенных решений.

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации производителя.

#### 4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Исполнитель должен иметь действующие лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих государственному лицензированию.

#### 4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

В случаях потери электропитания и перезапуска системы должна обеспечиваться сохранность информации, введенной пользователем. В качестве мер по обеспечению сохранности информации при авариях необходимо обеспечить:

- осуществление автоматического и (или) ручного резервного копирования данных средствами системного и базового программного обеспечения в соответствии с установленным порядком;

- проведение регламентных процедур периодического резервного копирования информационных ресурсов и областей дискового пространства, содержащих информацию, необходимую для нормального функционирования Системы.

Резервное копирование ОПО и СПО на АРМ пользователей не выполняется.

#### 4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования не предъявляются.

#### 4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Договора, принадлежат Заказчику.

#### 4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

Результаты оказания услуг, включающие в себя технические (форматы данных, протоколы передачи, прикладное ПО) и организационные (регламенты, требования, инструкции) решения должны быть доступны и документированы в виде, достаточном для независимой реализации (сопровождения) третьими сторонами. Применение недокументированных или недоступных решений не допускается. При выборе применяемых решений преимущество должно отдаваться решениям, основанным на стандартизированных технологиях, т.е. прошедшим процедуру стандартизации и утвержденным в качестве стандарта либо рекомендации каким-либо признанным международным, федеральным, отраслевым, промышленным органом по стандартизации.

#### 4.4.13 Дополнительные требования

Требования не предъявляются.

# 5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

### 5.1 Календарный план

Развитие Системы осуществляется посредством последовательной реализации упорядоченных во времени взаимосвязанных этапов работ по созданию Системы, предусмотренных настоящим пунктом.

| №№ Этапа | Наименование работ | Результаты работ | Срок начала проведения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программного обеспечения; Разработка рабочей документации (Предварительные испытания) Системы/составной части | СПО Системы и исходный код СПО Системы на электронном носителе с однократной записью; Рабочая и эксплуатационная документация на Систему, включая: - общее описание Системы; - руководство администратора; - руководство пользователя; - программу и методические материалы для подготовки пользователей по вопросам работы с Системой (в рамках работ по развитию Системы); - регламенты информационного взаимодействия; - программу и методику предварительных испытаний Системы; программу опытной эксплуатации Системы; | С даты заключения Договора | 53 календарных дня |
| 2 | Опытная эксплуатация составной части Системы | Акт о завершении опытной эксплуатации, включая перечень недостатков, которые были выявлены. Программа и методика проведения приемочных испытаний | С даты окончания этапа № 1 | 14 календарных дней |

# 6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Исполнитель самостоятельно планирует, организовывает работу для обеспечения достижения результатов работ, полностью соответствующих требованиям настоящего технического задания с учетом сроков, установленных в календарном плане.

### 6.3.1 Требования к развитию СПО

Исполнитель должен выполнить работы по развитию СПО ЕИАС ЖКХ МО, обеспечив его соответствие настоящим Техническим заданием.

Для выполнения работ по развитию СПО ЕИАС ЖКХ МО Заказчик предоставляет Исполнителю:

- доступ к исходным кодам СПО ЕИАС ЖКХ МО (развиваемой);

- доступ к СПО ЕИАС ЖКХ МО (развиваемой), либо данное СПО на машинных носителях, руководство администратора;

- иную техническую и рабочую документацию на СПО ЕИАС ЖКХ МО (развиваемой).

### 6.3.2 Требования к разработке документации на новые и развиваемые функции в Системе

Исполнитель должен разработать пакет рабочей документации на новые и развиваемые функции ЕИАС ЖКХ МО.

Рабочая документация должна содержать сведения, необходимые для выполнения работ по поддержанию уровня эксплуатационных характеристик Системы в части защиты информации, установленных в проектных решениях, контролю работоспособности подсистемы защиты информации и ее компонентов и средств.

Заказчик предоставляет рабочую документацию, подлежащую доработке, в течение 2 (двух) календарных дней после заключения   Договора.

### 6.3.3 Требования к подготовке пользователей по вопросам работы с Системой

До начала опытной эксплуатации Системы Исполнитель должен провести мероприятия по подготовке пользователей, участвующих в опытной эксплуатации, по следующим вопросам:

- работа с Системой;

- порядок обращения в Службу поддержки пользователей;

- работа с ПО Службы поддержки.

Подготовка пользователей должна производится в соответствии с Программой подготовки пользователей по вопросам работы с Системой.

Для каждого из проводимых мероприятий Исполнитель заполняет ведомости пользователей, прошедших подготовку по вопросам работы с Системой, в которые заносит фамилии, имена, отчества и должности всех участников мероприятия с указанием его темы, длительности, места и даты проведения. Для дистанционных мероприятий допускается, что не вся указанная информация может быть представлена.

# 7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

В рамках работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, проводятся автономные испытания модернизированной Системы на основании «Программы и методики автономных испытаний», разработанной исполнителем и утвержденной заказчиком.

Программа и методика автономных испытаний и программа опытной эксплуатации должна содержать информацию, предусмотренную Национальным стандартом Российской Федерации «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», утвержденного и введенного в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст (ГОСТ Р 59792-2021).

### 7.1 Требования к подготовке Системы к передаче в опытную эксплуатацию, включая установку и настройку СПО, заведение учетных записей и загрузку данных, а также к проведению предварительных испытаний Системы

В рамках подготовки Системы к передаче в опытную эксплуатацию Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- установку и настройку СПО Системы;

- заведение учетных записей всех пользователей, участвующих в рамках опытной эксплуатации на данном этапе, согласно спискам пользователей, представленных Заказчиком, настройку ролей, правил доступа и проч.;

- Исполнитель должен осуществить установку и настройку всего СПО Системы, включая подсистемы, непосредственно не развиваемые Исполнителем;

В результате выполнения вышеуказанных работ СПО Системы должно функционировать в объеме всех функций, предусмотренных настоящими Техническим заданием, с возможностью работы всех пользователей, участвующих в опытной эксплуатации Системы.

В течении 14 календарных дней Исполнитель должен провести предварительные автономные испытания Системы в соответствии с Программой и методикой предварительных автономных испытаний Системы путем выполнения предусмотренных в них тестов.

Испытания должны проводиться с участием представителей Заказчика. Заказчик имеет право привлекать к участию в испытаниях внешних экспертов.

Результаты предварительных автономных испытаний фиксируются в Протоколе предварительных автономных испытаний, который подписывается всеми участниками испытаний.

Недостатки и ошибки в работе ЕИАС ЖКХ МО, выявленные в ходе проведения предварительных автономных испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Договору. Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в Программе и методике предварительных автономных испытаний Системы. Сроки устранения замечаний и выполнения рекомендаций, данных приемочной комиссией в ходе испытаний, определяются в Протоколе предварительных испытаний Системы.

Исполнитель самостоятельно планирует, организовывает работу для обеспечения достижения результатов работ, полностью соответствующих требованиям настоящего технического задания с учетом сроков, установленных в календарном плане.

### 7.2 Требования к выполнению работ по опытной эксплуатации Системы и по подготовке к постоянной эксплуатации Системы

### 7.2.1 Общие требования к проведению опытной эксплуатации Системы

Опытная эксплуатация Системы проводится с целью проверки функционирования создаваемых (развиваемых) подсистем Системы на объекте внедрения, для выявления большей части недостатков в работе развиваемых подсистем Системы и их устранения.

Опытная эксплуатация проводится в соответствии с Программой опытной эксплуатации, с учетом следующих принципов:

- должен быть обеспечен охват всех процессов и процедур, автоматизированная поддержка которых обеспечивается в рамках развиваемых подсистем Системы, и, соответственно, проведена апробация всех функций развиваемых подсистем Системы;

- количество пользователей, участвующих в опытной эксплуатации развиваемых подсистем Системы, должно составлять не менее 10 и не более 100 пользователей Системы;

- в опытной эксплуатации развиваемых подсистем Системы должны участвовать представители всех групп пользователей Системы по возможности в равном соотношении; в случае невозможности привлечения внешних пользователей их роли на время опытной эксплуатации могут выполнять сотрудники органов государственной власти, местного самоуправления Московской области или подведомственных учреждений, привлекаемых для этих целей Заказчиком.

Заказчик по запросу Исполнителя формирует списки пользователей на объекте внедрения, участвующих в опытной эксплуатации Системы.

Общая длительность опытной эксплуатации развиваемых подсистем Системы должна согласовываться с заказчиком. В течение указанного срока Исполнитель должен обеспечить возможность использования пользователями, привлекаемыми к проведению опытной эксплуатации на данном этапе, всех функций развиваемых подсистем Системы. В процессе опытной эксплуатации пользователи используют Систему для непосредственного выполнения процессов и процедур в рамках своих должностных обязанностей и в связи с необходимостью получения государственных услуг, производя обработку реальных данных и документов. При этом пользователи для реализации вышеуказанных обязанностей могут одновременно использовать действующие информационные системы.

Организацию участия пользователей в опытной эксплуатации развиваемых подсистем Системы осуществляет Заказчик.

В ходе опытной эксплуатации Исполнитель должен обеспечивать работоспособность СПО Системы, включая выполнение следующих работ:

- частичная или полная переустановка программного обеспечения;

- восстановление СПО Системы из резервной копии;

- обновление версий СПО Системы;

- изменение настроек и конфигураций СПО Системы;

- обработка внештатных ситуаций, связанных с работой СПО Системы;

- резервное копирование средствами соответствующей подсистемы общего пользования.

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Требования не предъявляются.

# 9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В рамках работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, проводятся автономные испытания вновь созданных/модернизированных составных частей Системы на основании «Программы и методики автономных испытаний ЕИАС ЖКХ МО», разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком.

Программа и методика автономных испытаний, а также программа опытной эксплуатации должны содержать информацию, предусмотренную Национальным стандартом Российской Федерации «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», утвержденным и введенным в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 № 1284-ст (ГОСТ Р 59792-2021).

Заказчик проверяет представленные отчетные материалы в порядке, предусмотренном Договором и настоящими Техническим заданием.

При приемке документации на Систему проверяется ее соответствие требованиям к документированию настоящего Технического задания. Если в ходе проверки выявляются несоответствия требованиям к документации, а также неактуальность, противоречивость или неполнота сведений в отчетных материалах, Заказчик в порядке, установленном Договором, возвращает материалы Исполнителю на доработку с указанием причин отказа в приемке. В этом случае приемка работ откладывается до полного устранения замечаний Заказчика в соответствии с условиями   Договора.

При нарушении сроков выполнения этапов работ или предоставления отчетных документов Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями   Договора.

# 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исполнитель должен обеспечить гарантию работоспособности Системы, включая гарантийную поддержку. Срок действия гарантийного обязательства 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки по последнему этапу Государственного контракта, в целях реализации которого заключается данный Договор.

В рамках гарантийной поддержки Системы Исполнитель должен:

- устранять обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты в работе Системы в срок не более 30 рабочих дней;

- принимать участие в восстановлении работоспособности Системы после сбоев и аварий, вызванных дефектами и недокументированными возможностями Системы, выполняя при этом работы, связанные с восстановлением целостности данных и обновлением Системы в срок не более 30 календарных дней;

- вносить изменения в техническую и рабочую документацию на Системы на основании выявленных неточностей или обнаруженных недокументированных возможностей Системы;

Все расходы, связанные с гарантийными обязательствами, в том числе собственные технические средства Исполнителя, используемые для гарантийной поддержки, а также для устранения недостатков результата оказанных услуг/проведения работ, производятся за счет Исполнителя.

# 11. ИСТОЧНИК РАЗРАБОТКИ

Источники разработки отсутствуют.